**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

По выборочному капитальному ремонту второго этажа здания КГБУЗ «Черниговская ЦРБ», расположенного по адресу: пгт. Сибирцево, ул. Совхозная, д.3 (вентиляция)

Работы проводятся без остановки деятельности Заказчика на время проведения работ Подрядчиком

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования этапа работ (вид работ)** | **Дата начала исполнения этапа** | **Даты контрольных точек (завершения работ по этапу)** | **Окончание этапа исполнения включая прием и оплату** | **Стоимость этапа\*** | **Сумма аванса по этапу\*** | **Срок выполнения работ** | **НМЦК контракта** |
| **1** | **Система отопления вентиляции и кондиционирования воздуха. 2 этаж** |  |  |  | **3318220,00** | **0** | **с даты заключения контракта до 12.08.2024 г** | **3318220,00** |
| **1.1** | Демонтажные работы | с даты заключения контракта | 31.05.2024 |  |  |  |
| **1.2** | Работы по устройству и запуску системы | с даты заключения контракта | 12.08.2024 | **18.09.2024** |  |  |

\*Сумма аванса по этапу Наименование этапа

\*Цена этапов будет скорректирована по итогам аукциона

Выполнение работ, ранее установленного срока выполнения работ, утвержденного настоящим графиком, возможно исключительно в случае письменного согласия Заказчика.

Мусор вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в 10 дней