Приложение № 7

к Порядку подготовки

к проведению конкурентных закупочных процедур

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_**

**подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции**

**сетей газораспределения и газопотребления**

Московская область «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства),* именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов осуществления закупки путем проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Протокол подведения итогов № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы (далее – работы) по объекту: **газопровод высокого давления по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, город Электросталь, улица 2-ая Поселковая, дом № 20Б, корпус 1, с кадастровым номером 50:46:0030202:84** (далее – Объект), в соответствии с Техническим [заданием](#Par467) (Приложение № 1 к настоящему Договору) в объеме, установленном в Сметной [документации](#Par479) (Приложение № 2, 2.1, 2.2 к настоящему Договору, далее – Сметная документация), и оформлению технического плана, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Работы выполняются в целях осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения согласно Договору о подключении от 10.01.2023 № 8322-12/22-ТП/2.

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.3. Работы выполняются в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 2, 2.1, 2.2 к настоящему Договору), оплачиваются на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Завершение работ оформляется актом о приемке выполненных работ в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора.

**2. Цена Договора**

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), в том числе НДС \_\_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), является твердой и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, в том числе на перевозку, страхование, на уплату налогов, пошлин, сборов, а также расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо осуществить при исполнении Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена соглашением Сторон в следующих случаях:

– при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ;

– при увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных Договором объема выполняемых работ не более чем на 30 (тридцать) процентов, при этом цена за единицу работ остается неизменной;

– при существенном увеличении цен на товары по решению (согласованию) коллегиального исполнительного органа Заказчика или единоличного исполнительного органа Заказчика при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Договора и (или) цены Договора более чем на 30 (тридцать) процентов.

2.5. Выполнение работ по Договору осуществляется без предварительных платежей (аванса). Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

При этом в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик выставляет и передает Заказчику счет-фактуру.

После осуществления расчета Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов.

Оплата выполненных работ осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении банковских реквизитов надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться реквизиты, указанные в Договоре.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе удержать денежные средства в размере такой неустойки (штрафа, пени) из цены Договора.

2.8. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, в том числе связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и (или) материалов.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.10. Стороны установили, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по Договору не применяются.

**3. Место и сроки выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ по Договору:

– начало работ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

– окончание работ – 50 календарных дней с даты заключения договора.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

3.4. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3.5. Место выполнения работ: **Московская область, городской округ Электросталь, город Электросталь, улица 2-ая Поселковая, дом № 20Б, корпус 1, с кадастровым номером 50:46:0030202:84** .

**4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в [пункте 4.1](#Par93) настоящего Договора, Заказчик рассматривает представленные документы.

4.3. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным один из следующих документов:

– подписанные Заказчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 1 (одном) экземпляре;

– запрос о предоставлении разъяснений относительно результата выполненных работ;

– мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результата работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.5. В случае отказа Заказчика от принятия результата выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результата работ Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие предъявленным требованиям и (или) замечаниям отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение о том, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработку) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном [пунктом 4.](#Par101)3 настоящего Договора.

4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты работ, выполненных Подрядчиком.

4.8. По окончании срока действия Договора Стороны формируют и подписывают Отчет о сдаче-приемке выполненных работ по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. Отчет должен содержать сведения об исполненных Сторонами обязательствах в период действия Договора.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным Договором порядком.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема, качества и стоимости этих работ.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных [разделом](#Par247) 9 настоящего Договора.

5.1.7. Осуществлять проверку соответствия качества выполненных работ собственными силами или с привлечением независимых экспертов.

5.1.8. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.1.9. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором.

5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и цены выполненных Подрядчиком работ условиям Договора требовать устранения выявленных недостатков и несоответствия согласно замечаниям.

5.2.4. Предоставлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в установленном Договором порядке.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренным в сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены Договора и (или) объемов работ по Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные Договором.

5.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после заключения Договора осуществить установку информационного плаката по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору.

5.4.3. Перед началом строительно-монтажных работ, а также в ходе их выполнения (еженедельно по четвергам) и по завершении строительно-монтажных работ на Объекте представлять Заказчику фотоотчеты о состоянии территории в районе производства работ, размещения временной автомобильной дороги и строительного городка согласно требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.4.4. Обеспечить за свой счет временное освещение, охрану, временные ограждения, временные коммуникации, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечения Объекта с существующими транспортными коммуникациями, не допускать (за исключением случаев, когда согласовано с собственниками коммуникаций) перерывов движения по ним, не допускать выноса грунта на существующие автомобильные дороги и пешеходные дорожки, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.4.5. Обеспечивать соответствие результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.7. Контролировать сроки выполнения своих обязательств субподрядчиками в случае их привлечения.

5.4.8. В том случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4.10. Вывезти в пятидневный срок с момента завершения работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, отходы, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.

5.4.11. Своевременно выставлять счет на оплату выполненных работ.

5.4.12. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ строящихся и (или) существующих объектов, близлежащих газопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, покрытия дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или сторонним собственникам, а также расходы по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований законодательства Российской Федерации.

5.4.13. Предоставлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре.

5.4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

**6. Контроль за проведением строительно-монтажных работ**

6.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора представляет Подрядчику приказ АО «Мособлгаз» или иной документ о назначении лица, ответственного за осуществление функции строительного контроля.

6.2. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством газопровода) телефонограммой либо по адресу электронной почты alshpinev@noginsk.mosoblgaz.ru за 2 (два) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в пункте 6.3 настоящего Договора.

Результаты проверки операций заносятся в общий журнал работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.

При проверке и последующей приемке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве Объекта, в количестве 3 (трех) экземпляров.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве.

6.3. Подрядчик вызывает Заказчика на следующие операции:

– проверку результатов механических испытаний пробных (допускных) сварных стыков;

– проверку результатов механических испытаний стыков, сваренных для проверки технологии сварки стальных и полиэтиленовых газопроводов;

– проверку результатов механических испытаний сварных стыков стальных газопроводов, не подлежащих контролю физическими методами, и стыков подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.;

– проверку результатов визуального и измерительного контроля сварных стыков трубопровода, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.;

– проверку результатов контроля сварных стыков, осуществленного неразрушающими физическими методами;

– проверку результатов контроля изоляции сварных стыков стальных газопроводов на бровке;

– проверку постели, уклона и изоляции стального газопровода с использованием дефектоскопа;

– проверку присыпки трубопровода на 20–30 см выше верхней образующей и проверку результатов контроля, выполненного прибором типа «ИПИТ», на отсутствие контакта между грунтом и стальной трубой;

– проверку укладки сигнальной ленты и попутного проводника у полиэтиленового газопровода;

– проверку результатов контроля изоляции стального трубопровода, выполненного прибором типа «АНПИ», при полностью засыпанной траншее;

– продувку газопровода с использованием поролоновых поршней;

– испытание на герметичность;

– проверку скрытых работ по устройству фундамента под размещение электрозащитной установки (далее – ЭЗУ);

– проверку укладки в траншею питающего и дренажного кабелей;

– проверку скрытых работ по устройству защитного заземления (далее – УЗЗ);

– проверку скрытых работ по устройству фундаментов под газорегуляторные пункты (далее – ГРП), газорегуляторные пункты блочные (далее – ГРПБ), шкафные газорегуляторные пункты (далее – ШРП), коверы отключающих устройств;

– проверку укладки в траншею кабеля для освещения ГРП, ГРПБ;

– проверку скрытых работ по устройству молниезащиты;

– другие работы, предусмотренные проектной документацией и требованиями технических регламентов.

6.4. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.

6.5. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приемку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.

6.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.7. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям проектной документации и нормативных документов Российской Федерации. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

**7. Качество и гарантии**

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, перечисленными в [пункте 5.4.5](#Par143) настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует для выполнения сварочных работ привлечение сварщиков и специалистов сварочного производства, обладающих квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, а также быть аттестованными для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов (приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519).

7.2. Гарантийный срок на результат выполняемых по Договору работ составляет \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, содержащем перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется в размере 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, начисляется штраф в размере 20% от цены Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

8.2.5. За каждый факт выявления дефектов и (или) недостатков работ, представляющих повышенную опасность, начисляется штраф в размере, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору.

8.3. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

8.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

**9. Порядок расторжения Договора**

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:

9.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми.

9.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные Договором.

9.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Стороной Договора.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика относительно принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчиком выполнены следующие действия:

– устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения;

– Заказчику компенсированы затраты на проведение проверки соответствия качества выполненных работ с привлечением независимых экспертов.

Данное правило не применяется в случае повторных нарушений Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:

9.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, не примет в разумный срок необходимых мер для устранения указанных обстоятельств.

9.7.2. Заказчиком нарушены обязательства по Договору, и это препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок.

9.8. В отношении порядка и сроков расторжения Договора Подрядчиком в одностороннем порядке применяются [пункты 9.4](#Par255) и [9.5](#Par256) настоящего Договора.

9.9. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения.

9.11. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов.

**10. Обеспечение исполнения Договора**

10.1. Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 36 896,25 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 25 копеек), что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*независимой гарантии или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет*).

10.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на неисполнение обязательств по Договору. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору.

10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, при условии наступления следующих событий:

– выполнение Сторонами своих обязательств по Договору;

– расторжение Договора, в случае если у Заказчика нет претензий по исполнению Договора.

10.6. В течение \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), что составляет 0,1 % от цены Договора, в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора*).

В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней.

10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора.

10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках Заказчик направляет Подрядчику уведомление с приложением указанного акта для устранения недостатков за свой счет и передает Заказчику отчет об устранении недостатков.

10.9. В случае неустранения выявленных недостатков, указанных в акте, или нарушения срока их устранения Заказчик предъявляет требование по независимой гарантии либо удерживает из суммы, указанной в пункте 10.6 настоящего Договора, сумму в размере понесенных затрат на устранение выявленных недостатков.

**11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, – препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.3. Если обстоятельства, указанные в [пункте 11.1](#Par295) настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**12. Порядок урегулирования споров Сторон**

12.1. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии (требования).

12.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

**13. Срок действия, изменение и дополнение Договора**

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г. включительно.

13.2. Договор заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

**14. Общие требования в области охраны окружающей среды**

**и обращения с отходами, образующимися**

**в результате выполнения работ**

14.1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, о недрах, о безопасности строительных работ (в т. ч. требования пожарной безопасности), а также земельное, лесное, водное, санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком за несоблюдение указанных требований привлеченными им субподрядчиками.

14.2. В процессе выполнения работ и после их завершения Подрядчик обеспечивает сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим их вывозом или утилизацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования. Подрядчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ по Договору и после их завершения собственными силами или с привлечением третьих лиц сбор отходов, образующихся в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунта и строительного мусора), с последующим вывозом на специализированные полигоны или иные объекты размещения отходов либо их утилизацию (использование).

14.4. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребеления) приемочной комиссией вывезти за пределы строительной площадки строительную технику и оборудование, временные здания и сооружения, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

14.5. После завершения строительства (ремонта) Объекта Подрядчик обязуется провести поэтапную рекультивацию нарушенного земельного участка, предоставленного последнему для проведения работ по Договору, в соответствии с его категорией, а также сдачу земельного участка с приведением его в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также выполнить благоустройство территории путем приведения ее в изначальное состояние в течение 15 (пятнадцати) дней после завершения строительно-монтажных работ.

В случае если завершение работ осуществляется в осенне-зимний период, работы по благоустройству должны быть завершены не позднее срока, указанного в обращении Заказчика.

14.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда окружающей среде.

14.7. Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств, указанных в настоящем разделе Договора.

**15. Антикоррупционная оговорка**

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего Договора другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 15.1 настоящего Договора и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения полученного уведомления о таком нарушении в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**16. Прочие условия**

16.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в [разделе 1](#Par351)7 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений по почте уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

16.2. В случае если нормативный документ, а также ФНИП, ГОСТ и прочие нормативно-правовые и технические документы, указанные в Договоре, изменены (заменены), Стороны руководствуются измененным (замененным) документом, с учетом условий, установленных для перехода на данный документ.

16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

– Приложение № 1 [«Техническое задание](#Par467)»;

– Приложение № 2, 2.1, 2.2 [«Сметная документация](#Par479)»;

– Приложение № 3 «Отчет о сдаче-приемке выполненных работ»;

– Приложение № 4 «Перечень дефектов и недостатков работ, представляющих повышенную опасность»;

– Приложение № 5 «Макет информационного плаката».

**17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подрядчик** | | **Заказчик** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | АО «Мособлгаз» | |
| Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Лицо, ответственное за исполнение настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контакты ответственного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Лицо, ответственное за исполнение настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контакты ответственного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (должность) | | (должность) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |
| М. П. (при наличии) | | М. П. | |

Приложение № 1

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

*(прикладывается в отдельном файле)*

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: газопровод высокого давления**

**по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, город Электросталь, улица 2-ая Поселковая, дом № 20Б, корпус 1, с кадастровым номером 50:46:0030202:84 в рамках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подрядчик** | | **Заказчик** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | АО «Мособлгаз» | |
|  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |
| М. П. (при наличии) | | М. П. | |

Приложение № 2, 2.1, 2.2

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Сметная документация**

**(прикладывается отдельно)**

Приложение № 3

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**Отчет о сдаче-приемке выполненных работ**

Акционерное общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Отчет о нижеследующем.

1. В соответствии с Договором от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в т. ч. НДС \_\_\_% на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. В соответствии с пунктом \_\_\_\_\_ Договора сумма штрафных санкций составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общая стоимость штрафных санкций составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), в т. ч. НДС \_\_\_% на сумму \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подрядчик:** | | **Заказчик:** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (должность) | | (должность) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |
| М. П. (при наличии) | | М. П. | |

Приложение № 4

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Перечень дефектов и недостатков работ,**

**представляющих повышенную опасность**

| **№**  **п/п** | **Наименование дефекта или недостатка** | | **Размер штрафа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Наличие дефектов и недостатков в сварных соединениях стальных газопроводов** | | | |
| 1.1 | По результатам контроля радиографическим методом | | |
| 1. трещины, прожоги, незаваренные кратеры; 2. непровар по разделке шва; 3. непровар в корне шва и между валиками глубиной более 10 % толщины стенки трубы; 4. непровар в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10 % периметра   при длине сварного соединения менее 300 мм;   1. размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055 | | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 1.2 | По результатам ультразвукового контроля | | |
| Площадь дефекта превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прилагаемых к ультразвуковому аппарату,  а также в наличии дефекты протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10 % периметра при длине сварного соединения менее 300 мм | | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 1.3 | По результатам механических испытаний стыков со снятым усилением, стальных труб диаметром свыше 50 мм на растяжение и изгиб образцов (вырезанных равномерно по периметру каждого отобранного стыка) | | |
| 1. среднеарифметическое значение предела прочности трех образцов при испытании на растяжение будет менее значения нормативного предела прочности основного металла трубы; 2. среднеарифметическое значение угла изгиба трех образцов   при испытании на изгиб будет менее 120° для дуговой сварки  и менее 100° – для газовой сварки;   1. результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из видов испытаний будет на 10 % ниже нормативного значения показателя прочности или угла изгиба | | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 1.4 | По результатам механических испытаний сварных стыков стальных труб диаметром до 50 мм включительно по результатам испытаний целых стыков  с неснятым усилением на растяжение и со снятым усилением на сплющивание | | |
| 1. предел прочности при испытании стыка на растяжение менее нормативного предела прочности основного металла трубы; 2. просвет между сжимающими поверхностями пресса   при появлении первой трещины на сварном шве при испытании стыка на сплющивание превышает 5S, где S – номинальная толщина стенки трубы | | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| **2. Наличие дефектов, недостатков в сварных соединениях  полиэтиленовых трубопроводов** | | | |
| 2.1 | Сварные соединения выполнены сваркой нагретым инструментом встык | | |
| 2.1.1 | По результатам ультразвукового контроля:  если площадь дефектов превышает площадь,  указанную в СП 42-103-2003 (Приложение С) | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 2.1.2 | При испытании на осевое растяжение:  если разрушение образца наступает при удлинении образца не более 20 % и характеризуется хрупким разрушением. Линия разрыва проходит точно по плоскости сварки | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 2.2 | Сварные соединения выполнены сваркой с применением деталей с закладными нагревателями | | |
| 2.2.1 | По результатам механических испытаний в месте сварки седлового отвода с трубой отсутствует пластичный характер разрушения (отрыв, излом) по замкнутому периметру сварного шва | 1 % от цены Договора,  но не менее 50 000 руб. |
| 2.2.2 | По результатам механических испытаний на отрыв в зоне сплавления отсутствует пластичный характер разрушения (отрыв, излом) или если отношение длины шва,  не подвергнутой отрыву, к общей измеренной длине шва составляет 40 % и менее |

Приложение № 5

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Макет информационного плаката**[[1]](#footnote-1)



1. Информационный плакат размером1500×1000 мм размещается на стойке у строительной площадки.

2. Информационный плакат размером 420×297 мм размещается на временном ограждении траншеи, котлована, места производства работ.

1. Заполняется с учетом требований приказа АО «Мособлгаз» от 21.12.2021 № 680 «Об утверждении Требований к производству строительно-монтажных и земляных работ на объектах капитального строительства». [↑](#footnote-ref-1)