Государственный контракт № 100

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела по Индустриальному району территориального управления Министерства труда и социального развития Пермского края по г.Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 101а (этап 2)

| г Пермь | «02» сентября 2024 год |
| --- | --- |

Территориальное управление Министерства труда и социального развития Пермского края по г. Перми, в дальнейшем по тексту «Заказчик», в лице  начальника управления Шардаковой Ирины Сергеевны, действующей на основании  Положения, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью СК «Константа», в дальнейшем по тексту «Подрядчик», в лице директора Кулинич Сергея Викторовича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам следующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме, объявленного Извещением от 24.07.2024 № 0156200001524000035, на основании протокола подведения итогов от  20.08.2024 г. №  0156200001524000035 заключили настоящий  Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предмет Контракта:  Выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела по Индустриальному району территориального управления Министерства труда и социального развития Пермского края по г.Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 101а (этап 2) (далее - работа).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.

1.3. Объем работ, требования к качеству, порядку выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Срок начала выполнения работ:  02.09.2024 г. (но не ранее даты заключения Контракта).

1.5. Срок окончания выполнения работ:  31.10.2024 г.

1.6. Место выполнения работ:   614000, Пермский край, Пермь, улица Карпинского, дом 101а

1.7. Идентификационный код закупки:  242590229336159020100100620010000243

1.8. Источник финансирования:  Бюджет Пермского края.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет 2 735 458 (Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 34 копеек, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.5. Аванс не предусмотрен.

2.6. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу при поэтапном исполнении Контракта) безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в срок не более  7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

3.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

3.2. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

3.3. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами.

3.4. Для проверки выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.6. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения в соответствии со статьей 41 Закона о контрактной системы.

3.7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.9. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

3.10. Подрядчик до формирования документа о приемке работ в единой информационной системе в соответствии с пунктом   3.9.   настоящего Контракта передает Заказчику следующие документы:

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы;

- акт выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (2 экз.);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (2 экз.);

- комплект исполнительной документации по Объекту;

3.11. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.12. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.13. В течение  20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписанного Подрядчиком, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

3.13.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

3.13.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.14. В случае создания приемочной комиссии не позднее  20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

3.14.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

3.14.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.15. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

3.16. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

3.17. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.18. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

3.20. Приемка скрытых работ, конструкций и систем осуществляется только при условии их освидетельствования представителем Заказчика.

3.21. В случае поэтапного выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

3.22. Готовность освидетельствуемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов приемки скрытых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.23. В случае получения мотивированного отказа от приемки выполненных работ Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

3.24. После устранения Подрядчиком несоответствий работ требованиям Контракта, выявленных в ходе приемки, повторная приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (ее результатов), в течение гарантийного срока (при его установлении в Контракте).

4.1.3. Отказаться от приемки и оплаты работ не соответствующих условиям Контракта.

4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.1.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

4.2.2. В течение  3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся  его неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

4.2.2.1. в течение  2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

4.2.2.2. согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

4.2.2.3. направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

4.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.9. Оплатить принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.10. Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

4.2.11. Обеспечить Подрядчику возможность пользоваться источником снабжения электрической энергией и водой по просьбе Подрядчика при условии возмещения ее стоимости.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

4.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

4.4.2. Выполнить работы, указанные в пункте  4.4.1.  настоящего Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

4.4.2.1. акт, утвержденный застройщиком или техническим Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

4.4.2.2. иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

4.4.3. В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

4.4.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

4.4.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.4.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

4.4.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.4.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

4.4.11. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, указанные в таком требовании, документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

4.4.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.4.14. Устранять выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, осуществляется в течение сроков, указанных в пунктах  6.7.  и  6.9.  настоящего Контракта.

4.4.15. В случае выполнения работ, требующих специальных разрешений, обладать необходимыми разрешительными документами либо привлечь к выполнению таких работ субподрядчика, обладающего необходимыми разрешительными документами, если условиями Контракта предусмотрена возможность привлечения к выполнению работ субподрядчика;

4.4.16. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и копия договора (договоров) предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком.

4.4.17. Обеспечить при выполнении работ оформление актов скрытых работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.18. Обеспечить специалистов, выполняющих работы по настоящему Контракту, инструментом, расходными материалами, комплектующими и прочим имуществом и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.

4.4.19. В сроки, установленные Заказчиком, направить представителя Подрядчика для осмотра и принятия выполненных работ (их результата).

4.4.20. В течение 10 дней с даты наступления соответствующего события предоставлять Заказчику сведения о проведении ликвидации, принятии арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

4.4.21. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влияют на обеспечение безопасной эксплуатации конструктивных элементов и не обеспечивают их дальнейшую безопасную эксплуатацию, либо создают невозможность своевременного завершения работ.

4.4.22. При возникновении необходимости изменения видов и (или) объемов работ в ходе их выполнения согласовывать с Заказчиком (официальным представителем Заказчика) все необходимые изменения.

4.4.23. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

4.4.24. Проводить огнеопасные работы только после специальной подготовки места проведения работ, обеспечения места работ первичными средствами пожаротушения, организации визуального контроля по окончании работ в течение 4-х (четырех) часов.

4.4.25. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества Заказчика, возникшие в результате выполнения работ по вине Подрядчика.

4.4.26. Обеспечить надлежащую охрану имущества, находящегося на объекте, в течение срока исполнения Контракта.

4.4.27. Осуществлять взаимодействие, соблюдать требования специалистов по строительному контролю за выполнением работ по ремонту помещений отдела, проводимому организацией, привлеченной Заказчиком по государственному контракту. Подрядчик обязан приглашать на все скрытые работы и спорные вопросы представителя Заказчика, организацию, осуществляющую строительный контроль. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ.

Входной контроль осуществляется Подрядчиком до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

4.4.28. Подготовить дополнительный экземпляр исполнительной документации для передачи ее сторонней организации, проводящей строительный контроль.

4.4.29. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, уведомить заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В случае, если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5.00% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1.  Контракта, что составляет 136 772(Сто тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 91 копейка.

5.2. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

5.4. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется.

5.5. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

5.6. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

5.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) осуществляется Заказчиком в течение не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

5.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.9. Возврат Подрядчику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов,  в течение не более 15 дней с даты получения Заказчиком соответствующего заявления Подрядчика.

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5.11. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Подрядчика по Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков выполнения работ, надлежащее качество работ, а также уплату неустоек (штрафа, пени).

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии настоящим Контрактом.

5.13. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.14. Расторжение Контракта в случаях, установленных частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, не влияет на обязательства гаранта перед Заказчиком по независимой гарантии. При этом независимая гарантия продолжает действовать до срока, установленного такой независимой гарантией.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.3. Гарантийный срок устанавливается сроком на Гарантийный срок на результаты работ составляет 5 (Пять) лет.

6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.

6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со Стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом о контрактной системе из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.16. При этом обязательства Подрядчика по перечислению сумм неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Пермского края возлагаются на Заказчика.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.4. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.5. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.

8.6. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

8.7. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.8. Предусмотренные пунктом 8.1.  настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.10.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) требованиям, указанным в абзаце втором настоящего подпункта что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.10.2. Представление недостоверных документов и (или) информации, подтверждающих квалификацию участника закупки, и (или) подтверждающих предложение участника закупки по критериям, предусмотренным статьей 32 Закона о контрактной системе, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.11.1. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком;

8.11.2. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

8.11.3. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
(ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

8.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.12.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

9.3. Уведомление должно быть направлено Стороной с использованием единой информационной системы в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. Дополнительно уведомление может быть направлено в простой письменной форме. По полученному уведомлению Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

9.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.

9.5. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

10.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.3. Срок окончания исполнения настоящего Контракта - 31.12.2024 г.

11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2.  Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае, если в Контракте и приложениях к нему указаны ссылки на документы – основания (технический регламент, ГОСТ и другие) (далее – документы) и при исполнении Контракта указанные документы:

- заменены (изменены), то применяются заменяющие (измененные) документы;

- отменены без замены, то применяются положения в части, не затрагивающей эту отмену.

13.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Контракта.

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

13.4. Подрядчик обеспечивает возможность осуществления проверок органами, уполномоченными на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

13.5. В случае выявления органами, уполномоченными на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в ходе контрольных мероприятий факта несоответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) условиям Контракта, а также в случаях выявления фактов завышения стоимости, объемов выполненных работ, невыполненных работ и (или) неверного применения расценок, либо иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, или неосновательное обогащение Подрядчика, Подрядчик возвращает Заказчику сумму излишне полученных средств.

13.6. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

13.7. Информация об ответственном должностном лице Заказчика приведена в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Контракта.

13.8. В случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся юридическим лицом, фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, приведены в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Контракта.

13.9. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон.

13.10. Датой подписания Контракта считается дата подписания Заказчиком усиленной квалифицированной электронной подписью Контракта.

13.11. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

13.11.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

11.11.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.

11.11.3. Приложение № 3 - Спецификация.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Территориальное управление Министерства труда и социального развития Пермского края по городу Перми | Общество с ограниченной ответственностью СК «Константа» (ООО «СКК») |
| Юридический адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 Фактический адрес: 614990, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д.10 Тел. (342) 212-80-61 ИНН 5902293361, КПП 590201001, ОГРН 1065902055746 БИК 015773997 Единый казначейский счет 40102810145370000048 Казначейский счет 03221643570000005600 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь Наименование получателя: УФК по Пермскому краю (Министерство финансов Пермского края, территориальное управление Министерства труда и социального развития Пермского края по г. Перми л/с 02562000010) л/с ТУ Минсоцразвития края по г. Перми 028550704 Ответственное должностное лицо Заказчика: начальник управления Шардакова Ирина Сергеевна | Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, пер. Тополевый, зд. 10, офис 222 Почтовый адрес: 614022, г. Пермь, ул. Подводников, 11 Телефон: 79028367167 E-mail: sk-constanta@yandex.ru ИНН 5902159197 / КПП 590201001 ОГРН 1075902005629 р/с 40702810733100032822 Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 Ответственное должностное лицо Подрядчика: директор Кулинич Сергей Викторович, ИНН 590305648206 |
| ______________________ /И.С. Шардакова / М.П. | ____________/С.В. Кулинич/ М.П. |

Приложение № 1

к Контракту №  100 от «02» сентября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела по Индустриальному району территориального управления Министерства труда и социального развития Пермского края 
по г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 101а (этап 2)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | - Приказ Министерства труда и социального развития Пермского края от 22.03.2024 № 33-01-03-318 «Об утверждении Плана проведения ремонтных работ и приобретения мебели в межрайонных территориальных управлениях и территориальных управлениях Министерства труда и социального развития Пермского края в 2024 году». - Государственный контракт. - Правоустанавливающие документы на здание (помещения). - Техническое задание (Приложение № 1 к государственному контракту). |
| 2. | Цель работ | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела по Индустриальному району территориального управления Министерства труда и социального развития Пермского края по г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 101а (этап 2) |
| 3 | Срок выполнения работ | с 02.09.2024 по 31.10.2024 |
| 4 | Место выполнения работ | г. Пермь, ул. Карпинского, 101а Количество этажей – 2 |
| 5 | Требования к количественным характеристикам (объему) работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном: - настоящим техническим заданием; - ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию); - планом электроосвещения и электрооборудования. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в ведомостях объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) |
| 6 | Основные требования к выполнению работ | 6.1. Объект передается Заказчиком Подрядчику по Акту приёма-передачи объекта на время выполнения работ. По окончании выполнения Подрядчиком работ Сторонами подписывается Акт приёма-передачи Заказчиком объекта после выполнения работ. 6.2. Работы по Контракту должны выполняться в соответствии с нормативно-правовыми актами (условиями строительных норм и правил, ГОСТов, технических регламентов), действующих в Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта. 6.3. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику Приказ о назначении представителя(ей) Подрядчика, ответственного(ых) за проведение работ, пожарную безопасность и охрану труда на объекте. 6.4. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет список работников организации (ФИО), осуществляющих капитальный ремонт, для предоставления допуска в здание, а также номера транспортных средств, для въезда на территорию. Вход на объект осуществляется строго при предоставлении удостоверения личности. 6.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня, предшествующих началу выполнения работ, Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику проект производства работ (ППР). 6.6. Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком место складирования применяемых материалов и оборудования. Предупреждать Заказчика о завозе строительных материалов, оборудования и инструментов за 1 (один) рабочий день, до осуществления поставки. 6.7. Согласование порядка ведения работ на объекте и его соблюдение с представителями строительного контроля и авторского надзора (при наличии контракта, заключенного между Заказчиком и организациями, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор) осуществляет Подрядчик с привлечением Заказчика. 6.8. Все неучтенные объемы работ и затрат, потребность в которых обнаружена в ходе выполнения работ в результате уточнений проектных решений, Подрядчик покрывает за счет непредвиденных затрат в пределах цены Контракта по согласованию с Заказчиком. 6.9. Подрядчик организовывает охрану, обеспечивает безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку на объекте и вывоз строительного и другого мусора. Подрядчик осуществляет мероприятия по охране окружающей среды до момента подписания Акта приёма-передачи Заказчиком объекта после выполнения работ. 6.10. Подрядчик обеспечивает строительную площадку инженерным оборудованием с подключением к действующим коммунальным сетям по согласованию с Заказчиком. 6.11. Подрядчик на территории организует охрану собственного имущества, место для отдыха и переодевания рабочих (бытовку). 6.12. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех требований и условий, предусмотренных заключенными между Подрядчиком и субподрядчиками Контрактами и действующим законодательством Российской Федерации. 6.13. Предусмотреть мероприятия по сохранению ранее выполненных работ на объекте. В случае повреждения ранее выполненных работ по вине Подрядчика, последний, обязан восстановить выявленные повреждения своими силами и за свой счет. 6.14. Подрядчик обеспечивает сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ. 6.15. Подрядчик обеспечивает Заказчику и организациям строительного контроля и авторского надзора (при наличии) условия допуска и контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе обязан беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять исполнительную документацию. 6.16. Подрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должен вести исполнительную документацию, ежедневно вести общий журнал работ, специальные журналы, журнал приема материалов и т.д. 6.17. Подрядчик информирует Заказчика, представителя строительного контроля и авторского надзора (при наличии) за 3 (Три) рабочих дня до даты начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ со стороны Заказчика, представителей строительного контроля и авторского надзора (при наличии) и Подрядчика. 6.18. Подрядчик обязан предоставлять информацию о выполненных работах на оперативных совещаниях еженедельно, с участием всех заинтересованных сторон. 6.19. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить следующие документы: материалы фотофиксации хода выполнения работ (еженедельно); пакет документов на вывоз мусора (договоры, талоны на мусор с указанием даты и тоннажа); сертификаты на материалы и оборудование, включая пакет документов по оплате материалов (заверенные копии счета, счет-фактуры, накладные, платежные поручения Подрядчика). 6.20. Не допускаются к работе лица, имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, а также имеющие или имевших судимость, подвергающихся или подвергшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности. 6.21. Подрядчик обязан установить защитную сетку от попадания мусора на территорию рядом стоящих жилых строений. |
| 7 | Требования к безопасности выполнения работ | 7.1. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; и других нормативных документов. 7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет контракта, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 Гражданского кодекса Российской Федерации). |
| 8 | Требования к материалам, используемым при выполнении работ | 8.1. Подрядчик самостоятельно приобретает материал, изделия и оборудование в полном объеме, согласно сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию), в соответствии с планом электроосвещения и электрооборудования. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты (декларации о соответствии) на используемые при выполнении работ материалы, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах. Предоставляемые Подрядчиком Сертификаты (декларации о соответствии) должны быть оригиналами или заверенными копиями. 8.2. При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы, оборудование и другие установочные изделия. 8.3. Все материалы, изделия, оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми, ранее не используемыми. 8.4. Все содержащиеся в сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки материалов, используемых в процессе выполнения работ, сопровождаются словами «или эквивалент». Встречающиеся в локальных сметных расчетах, ссылки на фирменные наименования, использованы исключительно для определения стоимости работ по ремонту и носят описательный характер. 8.5. Складирование материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы. Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадях. Запрещено складирование опасных материалов и отходов на территории объекта. Подрядчик, за счет собственных средств и сил обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и охрану поставляемых на Объект материалов. |
| 9 | Гарантии качества работы | 9.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. 9.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды работ и наличие документов, обязательных для данных видов работ, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.3. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по Контракту, Подрядчик обязан выполнять работы, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. - Гарантийный срок на результаты работ составляет 5 (Пять) лет. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результаты выполненных работ были приняты Заказчиком путем подписания Акта выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Результаты работ должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результатов работы распространяется на все составляющие результата работы. - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов выполненных работ до их устранения, Подрядчик, в срок согласованный Сторонами, обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 9.6. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик. |
| 10 | Требования к результатам выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приёмка работ) | 10.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и представителей строительного контроля и авторского надзора (при наличии) о готовности сдать результат выполненных работ. 10.2.Одновременно с уведомлением, Подрядчик предоставляет полный комплект документов, заверенных печатью и подписью Подрядчика, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы; - акт выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (2 экз.); - справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (2 экз.); - комплект исполнительной документации по Объекту. 10.3. Сдача работ по Контракту производится путем подписания Сторонами Акта выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 10.4. В случае если Подрядчиком не была представлена оформленная исполнительная документация, и (или) качество предъявляемых к приемке выполненных работ не удовлетворяет фактически выполненным объемам работ, а также при наличии у Заказчика иных претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ, в сроки, установленные Контрактом, Заказчиком Подрядчику направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и дефектов), с указанием срока устранения. Повторная приемка выполненных работ производится после устранения Подрядчиком причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном порядке. Кроме того, Сторонами может быть составлен двусторонний акт, который будет являться основанием для устранения Подрядчиком за свой счет замечаний к выполненным работам. 10.5. Заказчик в любой момент имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) экспертизы результатов выполненных Подрядчиком работ, с целью подтверждения их соответствия условиям Контракта. 10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа от приемки выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм ( 5мм) | 100 м2 | 0,8324 |
| 2 | Порошок кварцевый | т | 0,615 |
| 3 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,7454 |
| 4 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,894 |
| 5 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,007 |
| 6 | Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА бежевый | м2 | 76,0308 |
| 7 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // 30х30 | 100 м2 | 0,087 |
| 8 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,1044 |
| 9 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,0009 |
| 10 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 8,874 |
| 11 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,6434 |
| 12 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,025736 |
| 13 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,006434 |
| 14 | Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА бежевый | м2 | 5,32032 |
| 15 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 1,242 |
| Раздел 2. Отделка стен - 31,95 м2 |  |  |  |
| 16 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 0,32 |
| 17 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | -0,00896 |
| 18 | Стекло жидкое натриевое каустическое | т | -0,06 |
| 19 | Порошок кислотоупорный | т | -0,12 |
| 20 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 6,39 |
| 21 | Шпаклёвка гипсовая универсальная Knauf Фуген | кг | 95,85 |
| 22 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 0,32 |
| 23 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | -0,00896 |
| 24 | Стекло жидкое натриевое каустическое | т | -0,06 |
| 25 | Порошок кислотоупорный | т | -0,12 |
| 26 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 6,39 |
| 27 | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста | кг | 153,36 |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,3195 |
| 29 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 6,39 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3195 |
| 31 | Шпатлевка клеевая | т | -0,0015975 |
| 32 | Краска Аура Mattlatex с колером (расход 0,125л/м2) | л | 3,994 |
| Раздел 3. Перегородки - 63,88 м2 |  |  |  |
| 33 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,6388 |
| 34 | Перегородки остекленные на алюминиевом каркасе | м2 | 70,268 |
| 35 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 1,283 |
| 36 | Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл | шт | 9 |
| 37 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм светло-серый | м2 | 137,281 |
| Раздел 4. Отделка потолков |  |  |  |
| Помещение №5 - 8,7 м2 |  |  |  |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,087 |
| 39 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 1,74 |
| 40 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 | 0,087 |
| 41 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | -0,16704 |
| 42 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбан | кг | 147,9 |
| 43 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 0,087 |
| 44 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | -0,002436 |
| 45 | Стекло жидкое натриевое каустическое | т | -0,0163125 |
| 46 | Порошок кислотоупорный | т | -0,032625 |
| 47 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 1,74 |
| 48 | Шпаклёвка гипсовая универсальная Knauf Фуген | кг | 26,1 |
| 49 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 0,087 |
| 50 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | -0,002436 |
| 51 | Стекло жидкое натриевое каустическое | т | -0,0163125 |
| 52 | Порошок кислотоупорный | т | -0,032625 |
| 53 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 1,74 |
| 54 | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста | кг | 41,76 |
| 55 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,087 |
| 56 | Грунтовка глубокого проникновения Knauf Тифенгрунд | кг | 1,74 |
| 57 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,087 |
| 58 | Шпатлевка клеевая | т | -0,004437 |
| 59 | Краска Аура Mattlatex с колером (расход 0,125л/м2) | л | 1,088 |
| Помещение №0 - 11,31 м2 |  |  |  |
| 60 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,1131 |
| 61 | Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм | м2 | -11,8755 |
| 62 | Панель потолочная Rockfon Лилия A15/24 600х600х12 в комплекте с подвесной системой Албес Премьер, углом 19х19, подвесом 0,5м | м2 | 11,8755 |
| Помещения №10, 6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 - 63,23 м2 |  |  |  |
| 63 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0,6323 |
| 64 | Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм | м | -63,23 |
| 65 | Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм | 100 шт | -0,44261 |
| 66 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | м | 0 |
| 67 | Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм | м | -663,915 |
| 68 | Грильято DL-15 100x100 h37 b15 0,32 металлик матовый в комплекте с подвесной системой 15/38, углом 19х24, подвесом 1,0м | м2 | 66,3915 |
| Раздел 5. Двери |  |  |  |
| 69 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| 70 | Установка рейки-добора | шт | 2 |
| 71 | ДГ 21-10 КАПЕЛЬ Гладкая МС7040 (2000*900,ДКТ80) с наличниками, доборами, петлями, ручкой, замком, накладками | компл | 2 |
| 72 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,8 |
| 73 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм | шт | 2 |
| Раздел 6. Окна |  |  |  |
| 74 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,1645 |
| 75 | Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 8,0 мм | м3 | 0,13818 |
| 76 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,329 |
| 77 | Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм | 10 м | 3,29 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

План-график выполнения работ

Приложение № 2

к Контракту №  100 от «02» сентября 2024 г.

Локальный сметный расчет

(приложен в виде отдельного файла)

Приложение № 3

к Контракту №  100 от «02» сентября 2024 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполнения работ | Цена, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений отдела по Индустриальному району территориального управления Министерства труда и социального развития Пермского края по г.Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 101а (этап 2) | Условная единица | 1 | 2 735 458,34 | 2 735 458,34 |