Приложение №7 к гражданско-правовому договору

№   от "__"________2025г.

ПОРЯДОК заполнения Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), ПОРЯДОК заполнения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3)

- Порядок заполнения бланка КС-2

Условно бланк КС-2 можно разделить на три части.
Первая – это титульная страница, которая включает в себя все основные сведения об организациях, чье взаимодействие привело к заключению договорных отношений, проведению определенных строительных работ и подписанию данного акта.

- Первая часть

Итак, сначала заполняются строки, касающиеся инвестора (если таковой имеется), заказчика и подрядчика. Здесь нужно вписать их полные наименования, с указанием организационно-правового статуса (ИП, ООО, ЗАО, ОАО), а также контактные данные: адрес их местонахождения и телефон. Напротив каждой организации вписывается код ОКПО (можно найти в регистрационных документах).

Чуть ниже следует прописать наименование и адрес объекта строительства, номер и дату договора подряда, и дату составления данного документа (акта КС-2).

### В этой же части необходимо отметить стоимость выполненных работ по смете (указывается она в полном соответствии с договором подряда) – эту сумму можно вписать цифрами, расшифровывать ее прописью не надо.

### Вторая часть

Вторая часть формы КС-2 включает в себя таблицу из восьми столбцов, каждый из которых необходимо будет заполнить.

- Первый столбец – это порядковый номер произведенных строительно-монтажных работ в данном акте.

- Второй столбец – номер позиции по предварительно составленной смете.

- Третий столбец – наименование работ. Их нужно прописывать ёмко, но с достаточно понятной расшифровкой. Каждый вид работ нужно указывать отдельно, не допуская объединений. В противном случае, заказчик может отказаться подписывать данный бланк и потребовать составления нового акта.

- Четвертый столбец – номер единичной расценки. Здесь также стоит дать особое пояснение: имеется ввиду, что строительные сметы составляются обычно исходя из расценок специальных сборников Единых норм и расценок. Однако, если смета на строительные работы составляется по твердым ценам, то данную колонку можно не заполнять.

- Пятый столбец – единица измерения (квадратные метры, штуки, килограммы и т.д.).

- Шестой столбец – количество выполненных работ по итоговым данным.

- Седьмой столбец – цена за одну единицу (указывается в рублях).

- Восьмой столбец – стоимость выполненных работ по каждому показателю.

После заполнения всех строк, нужно подсчитать, сколько именно фактически было затрачено денежных средств на выполнение всех строительно-монтажных работ и вписать данную сумму в строку «Итого».

- Третья часть

Третья заключительная часть – это подписи заинтересованных сторон. В частности – от исполнителя данный акт подписывает ответственный за исполнение работ сотрудник (в строке «Сдал»), а от заказчика либо директор организации, либо его доверенное лицо (в строке «Принял»). Обе стороны должны заверить документ печатью (за исключением ИП, т.к. предприниматели не обязаны использовать в своей деятельности печать).

| Унифицированная форма № КС-2 Утверждена Постановлением Госкомитета России От 11 ноября 1999 г. № 100 |  |
| --- | --- |
|  | Код |
| Форма по ОКУД Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс) Заказчик(Генподрядчик): (организация, адрес, телефон, факс) Генеральный Подрядчик(Субподрядчик): (организация, адрес, телефон, факс) Стройка: ____________________________________ (наименование, адрес) Объект: (наименование) | 0322005 |
| По ОКПО |  |
| По ОКПО |  |
| По ОКПО |  |

| Вид деятельности по ОКДП |  |
| --- | --- |
| Договор подряда (контракт) номер |  |
| Дата |  |
| Вид операции |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | до |

- А К Т 
о приеме выполненных работ

| №№ п\п | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Цена за единицу руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: НДС 20%: Итого с НДС 20%: |  |  |  |  |  |

Сдал

м. п.	(должность)	 (подпись) 	(расшифровка подписи)

Принял

м. п.	(должность)	 (подпись) 	(расшифровка подписи)

После составления бланка акта КС-2 необходимо оформить справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – оба эти первичные документа следует рассматривать только в единой связке, поскольку друг без друга они не имеют законной силы. Оба эти документа в соответствии с правилами хранения первичных бухгалтерских документов после оформления и подписания нужно хранить не менее пяти лет.

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена

Постановлением Госкомстата России От II ноября 1999 г № 100

Инвестор:

Форма по ОКУД по ОКПО поОКПО

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс) Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс) Генеральный Подрядчик (Субподрядчик):

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка;

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер

| Дата Вид операции Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | До |

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| ИТОГО Сумма НДС |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

Заказчик (Генподрядчик)        _______
М.П.	(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Генеральный Подрядчик (Субподрядчик)    _______

М.П.	(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: Директор УКС АО "Мосводоканал" ______________ П.В.Ковалев м.п. | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

.