ДОГОВОР №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Москва							«____»	___________________2025 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

___________ «__________» (____ «____________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ и (или) действия Договора.

Работы – все проектные и (или) изыскательские работы (весь объем Работ), (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

Результат работ – техническая документация, отчет по результатам изыскательских работ (инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания), экспертиза проектной документации и материалов инженерных изысканий, зарегистрированное заключение; проектная документация: проект, смета, рабочая документация, спецификации, зарегистрированное заключение проектной/рабочей документации и другая документация, разработанная Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании Технического задания и (или) исходных данных, подлежащая передачи Заказчику по настоящему Договору.

Документ о приемке Работ – документ, свидетельствующий о приемке Заказчиком выполненных работ (этапа работ). Форма применяемого документа устанавливается разделом настоящего Договора, определяющим порядок приемки-сдачи работ.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ по настоящему договору. Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

Ответственное лицо Заказчика - лицо, назначенное Заказчиком, для осуществления взаимодействия с Подрядчиком в ходе исполнения Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить изыскательские работы, разработать проектную документацию, рабочую документацию и на их основе составить смету на строительство (далее – вместе или отдельно – Проект и (или) Проектная/Рабочая документация и/или Работы) тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный центр по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная ул., влд. 10А (ЦАО)», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А с кадастровым номером: 77:01:0005019:2057 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к Проекту и Проектной/Рабочей документации, разрабатываемым Подрядчиком по настоящему Договору, должны соответствовать исходно-разрешительной документации (техническому заданию, исходным данным), а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и территориальным строительным нормам в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в следующие сроки:

Дата начала Работ: с даты заключения Договора.

Дата окончания Работ: Июль 2026 г.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Договору).

Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.

1.4. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика для выполнения части Работ по настоящему Договору в объеме, не превышающем 30 % от общего объема Работ привлечь субподрядчика(-ов) при соблюдении условий, изложенных в п. 2.4.2 настоящего Договора. При этом ответственность за качество и сроки произведенных таким (-ими) субподрядчиком (-ами) Работ несет Подрядчик. При исполнении Договора Заказчик вправе согласовать путем обмена письмами иной объем Работ для привлечения субподрядчика при условии согласования субподрядчика в порядке п. 2.4.2 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику исходные данные в соответствии с Приложением № 4 к Договору, необходимые для выполнения Работ.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.

2.1.3. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой Проектной/Рабочей документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, и иными согласующими органами. Для целей данного пункта при необходимости Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

2.1.4.	Провести инструктаж сотрудников Подрядчика о Требованиях по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг (Приложение № 6 к Договору).

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.2. Заказчик вправе использовать результат Работ, полученный от Подрядчика, вне зависимости от целей, указанных в Договоре, а также вправе передавать результаты работ и сведения, содержащиеся в них третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

2.2.3. Заказчик вправе изменять сроки выполнения Работ при корректировках инвестиционных программ, программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.) при условии соблюдения требований к объективно необходимым срокам для технологического процесса, с учетом следующих особенностей:

2.2.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки выполнения этапов без изменения общего срока Работ, при условии получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ по Договору не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения таких сроков, без возмещения расходов и убытков Подрядчика.

2.2.3.2. В случае получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ (без изменения общего срока Работ по Договору) менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения сроков выполнения этапов Работ, изменение возможно при наличии письменного согласия Подрядчика, которое последний обязан предоставить в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Договор считается измененным с момента получения письменного согласия от Подрядчика. В случае, если Подрядчик не ответил в течение указанного времени или ответил отказом, то Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

2.2.3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки этапов Работ и общих сроков по Договору путем направления Подрядчику уведомления об изменении срока выполнения этапов Работ по Договору на основании решения Системного оператора, а также в случаях необходимости устранения причин и последствий аварий на оборудовании Заказчика. Расходы и убытки в этих случаях Подрядчику не возмещаются.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и/или исходных данных.

Собственными силами получать данные необходимые для выполнения Работ (в случае необходимости запрашивать у Заказчика доверенность).

2.3.2. Представлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчику результат Работ, соответствующий требованиям, установленными Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание и (или) исходные данные.

2.3.4. В срок, установленный Заказчиком и за собственный счет устранять замечания, ошибки, недоделки Результатов работ и/или дополнять Проект и Проектную/Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты Результатов работ или несоответствия их условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.3.5. Согласовывать готовый Проект и Проектную/Рабочую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за свой счет вносит изменения в Результаты Работ.

2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.3.7. Не передавать Результат работ по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.3.8. В случае использования Подрядчиком картографических материалов в ходе выполнения проектных и/или изыскательских работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме об источниках получения таких картографических материалов.

2.3.9. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права и обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 6.5. настоящего Договора и расторжения настоящего Договора.

2.3.10. В случае, когда согласно действующему законодательству Российской Федерации Проектная и рабочая документация (отчет по результатам изыскательских Работ) должна быть подвергнута государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности, экологической и иной экспертизе, Подрядчик от имени Заказчика должен обеспечить получение положительного заключения соответствующих экспертиз в компетентных органах и/или организациях. При этом, общий срок выполнения Работ, установленный настоящим Договором, остается неизменным.

2.3.11. Получить все необходимые разрешения, согласования и/или лицензии уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

2.3.12. Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору:

- выполнить требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно, законов и иных правовых нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды,

- соблюдать внутренние правила Заказчика,

- выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемых в пределах их компетенции;

- соблюдать правила Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности. ПУЭ, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение, своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций, указанных в настоящем пункте требований и правил, а также ознакомить с ними персонал Подрядчика и персонал привлеченных субподрядных организаций.

Подрядчик несет ответственность за нарушение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций требований и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.13. Подрядчик в течение 15 дней с момента получения запроса от Заказчика обязан представить Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных при выполнении работ.

Подрядчик обязан еженедельно направлять Заказчику на электронную почту, указанную Заказчикам, отчетность о ходе выполнения Работ.

Также по письменному запросу Заказчика в срок, указанный в соответствующем запросе, Подрядчик обязан предоставить любые иные документы и информацию, касающуюся хода выполнения Работ.

2.3.14. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.4.2. В случае привлечения субподрядчика(-ов), а равнозначно и привлечением Субподрядчиками Субсубподрядчиков, Подрядчик в полном объеме отвечает перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиком(-ами) Работ по настоящему Договору.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков и субсубподрядчиков только при условии согласования привлекаемых лиц с Заказчиком. Согласование субподрядчика или поставщика материалов Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия такого субподрядчика или качество приобретенных материалов.

Порядок привлечения Подрядчиком Субподрядчиков и Субсубподрядчиков:

Подрядчик направляет Заказчику письмо о получении согласия на привлечение Субподрядчика (Субсубподрядчика). В котором указывает наименование привлекаемого лица, а также прилагает информацию об объеме обязательств, комплект следующих документов (копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Устава, протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 15 дней до даты ее предоставления Заказчику, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и два предшествующих года).

Заказчик в течение (5) рабочих дней осуществляет проверку предоставленных документов. По результатам проведенной проверки Заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве Субподрядчика (Субсубподрядчика), либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить у Подрядчика дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем пункте решения только после получения ответа на свой запрос.

О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика после принятия соответствующего решения.

Субподрядчик(-ки) должен(ны) иметь необходимые лицензии, разрешения и (или) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ.

Установленная в договоре с субподрядчиком или поставщиком цена работ или материалов не должна превышать стоимость соответствующих Работ и материалов, указанных в Сметной документации к настоящему Договору. При несоблюдении указанного положения, Подрядчик за свой счет компенсирует удорожание стоимости выполнения работ или материалов по сравнению со стоимостью, предусмотренной Сметной документацией.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора без учета НДС составляет _____(______) рублей, кроме того НДС 20% _______(____) рублей. Всего с НДС 20%________(_______) рублей.

Цена настоящего Договора НДС не облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора является окончательной и не подлежит увеличению в случае утраты Подрядчиком освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или неправомерного его применения. В этом случае Подрядчик выставляет оформленный в соответствии с налоговым законодательством РФ счет-фактуру, в котором стоимость с учетом НДС будет равна цене настоящего Договора. Данное правило применяется к той части цены Договора, в отношении которой до произошедших изменений еще не была осуществлена приемка работ Подрядчиком»

Цена Договора является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость всего объема Работ по Договору и стоимость расходов (издержек) Подрядчика, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ по Договору.

Цена Договора определена на основании Ценника на момент заключения Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом, составленным на основании смет, в расценках и индексах, действующих в момент начала выполнения работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая цена Работ включает в себя: стоимость Работ, указанных в Договоре, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика и иные расходы, связанные с выполнением Работ по Договору, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору), а также сумму НДС.

В случае необходимости выполнения работ, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 календарных дней с момента выявления необходимости проведения соответствующих работ. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения указанных работ/услуг, а также расчет их стоимости, либо иные документы, подтверждающие / обосновывающие их стоимость.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него при условии, что данные работы не превышают общую цену договора, указанную в настоящем пункте. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на оплату данных расходов. В случае превышения цены договора, указанной в настоящем пункте стороны обязаны заключить дополнительное соглашение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения работ, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), а равно выполнивший их при отсутствии соответствующего согласия Заказчика, не вправе требовать оплаты понесенных расходов (издержек).

В случае, если в ходе выполнения работ не возникнет необходимость в выполнении мероприятий, определенных в разделе № 14 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), данные суммы не оплачиваются.

3.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Работ по настоящему Договору.

Превышение Подрядчиком объемов работ по Договору и стоимости работ по Договору не подтвержденных дополнительным соглашение, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3. Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены Договора в случае уменьшения объема работ, выявленного как в ходе исполнения Договора, так и до начала исполнения Договора. Величина уменьшения Цены Договора определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, при этом цена Договора и объем Работ считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

В случае несогласия Подрядчика с уменьшением объема подлежащих выполнению работ и снижением Цены Договора, он вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, вызванных необоснованным уменьшением Цены Договора Заказчиком. При этом обязательства Подрядчика, связанные с выполнением других работ, не исключенных из Технических заданий или исходных данных, сохраняются в полном объеме, независимо от несогласия Подрядчика с уменьшением объема работ.

3.4. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение стоимости отдельных видов Работ более чем на 10% от стоимости таких работ (единицы работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих Работ направить мотивированный запрос Заказчику с приложением документов, подтверждающих цену Работ и обосновывающих увеличение стоимости Работ, и получить письменное согласие Заказчика на производство таких Работ. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать оплаты таких Работ и/или пересмотра Сметной документации.

3.5. В случае, если Стороны примут решение об увеличении срока выполнения Работ более чем на один календарный год, Цена Работ Подрядчика подлежит индексации с применением годовых дефляторов по разделу Инвестиций в основной капитал (Капитал вложения), публикуемые на сайте Минэкономразвития России. Решение об увеличении срока строительства и об увеличении Цены Договора принимается Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае увеличения срока работ менее чем на один календарный год Цена Договора не подлежит пересмотру.

3.6. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, сторона - кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПОВ),

РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. 	Работы выполняются подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору)

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Сдача-приемка выполненных Работ по объекту подключения производится по окончании каждого этапа.

4.2. Выполнение Работ (этапов Работ) по Договору подтверждается подписанием Заказчиком Документа о приемке Работ, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные Договором/Графиком выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной:

В 4 (четырех) экземплярах комплектов результата изыскательских работ, Проекта, Проектной/Рабочей и другой документации соответственно,

В 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (СД диск с расширением файлов *pdf  *tif, доступном для просмотра),

Вариант комплекта документов о приемке Работ №1 ;

| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Универсальный передаточный документ со статусом «1», включающий счет-фактуру (выше и далее по тексту Договора – «Документ о приемке Работ») | 2 | В сроки установленные договором/Графиком выполнения работ |
| 2. | Счет на оплату | 1 | Одновременно с Документом о приемке Работ |
| 3. | Иные подтверждающие документы в соответствии с Договором и приложениями к нему | в соответствии с п. 4.2.1 Договора | Одновременно с Документом о приемке Работ |

Вариант комплекта документов о приемке Работ №2

| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акт о приеме выполненных работ (выше и далее по тексту Договора – «Документ о приемке Работ») | 2 | В сроки установленные договором / Графиком выполнения работ |
| 2. | Счет-фактура | 1 | Одновременно с Документом о приемке Работ |
| 3. | Счет на оплату | 1 | Одновременно с Документом о приемке Работ |
| 4. | Иные подтверждающие документы в соответствии с Договором и приложениями к нему | 2 | Одновременно с Документом о приемке Работ |

4.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документа о приемке работ (этапа Работ) обязан подписать его и возвратить Подрядчику или в тот же срок направить мотивированный отказ с указанием полного перечня необходимых доработок (недостатков), а Подрядчик обязан за свой счет и своевременно устранить недостатки Работ, указанные Заказчиком.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков Работ в вышеуказанный срок Заказчик вправе поручить их устранение другому подрядчику с отнесением расходов на счет Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

4.3. Приемка Результата работ в целом по объекту подключения (Результата этапа работ) производится после получения зарегистрированного заключения государственной экспертизы (в случае ее необходимости), а также всех согласований и экспертиз проектной/рабочей документации (отчет по результатам изыскательских работ), необходимых для возможности использования Результата работ для целей строительства/реконструкции/технического перевооружения/капитального ремонта Объекта.

4.4. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

4.5. В случае прекращения Работ по Договору при наличии письменного согласия Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по документу о приемке  Работ по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить их.

4.6. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ без письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе принять указанные работы досрочно и вправе оплатить эти Работы на условиях настоящего Договора, исходя из сроков, установленных Договором.

4.7. Стороны понимают и признают, что приемка, утверждение, анализ, комментирование или рассмотрение Заказчиком Проектной и Рабочей документации (отчет по результатам изыскательских работ), а также подписание документов о приемке  Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки, обнаруженные в последствии в Проектной и Рабочей документации (отчете по результатам изыскательских работ), результатах строительно-монтажных Работ или завершенном строительством/технического перевооружения/реконструкцией Объекте.

4.8.  В случае прекращения Работ по Договору при наличии письменного согласия Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по документу о приемке  Работ (этапа Работ) Результат Работ/ инженерных изысканий и (или) разработанный им Проект и Техническую документацию/Проектную/Рабочую по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить их.

4.9. Если результатом Работ является подготовка документации, которая должна быть в дальнейшем подвергнута государственной экспертизе, иным видам согласования уполномоченными органами, обязательства Подрядчика по выполнению Работ по настоящему Договору могут считаться выполненными надлежащим образом только в случае положительного для Заказчика решения уполномоченного органа по результатам проведения такой экспертизы, либо иного вида согласования. Факт подписания Заказчиком документа о приемке  Работ в данном случае не является окончательным подтверждением качественного выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе воспользоваться своими правами согласно п. 4.7 настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этап Работ) на основании подписанного обеими Сторонами Документа о приемке Работ, в течение __ (____________) календарных/рабочих дней с даты его подписания.

Заказчик вправе оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере до 15 % от цены Договора составляет _____(______) рублей, кроме того НДС 20% _______(____) рублей. Всего с НДС 20%________(_______) рублей, оплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком;

Оставшиеся платежи по Договору Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этап работ) в течение ______ (_________) _________ дней с даты предоставления Подрядчиком подписанного комплекта документов согласно настоящему пункту.

Авансовый платеж зачитывается при оплате 1го этапа Работ. В случае превышения суммы аванса над стоимостью 1го этапа остаток аванса зачитывается при окончательной оплате 2-го этапа Работ.

    - В случае, если сумма выплаченных авансов по заключенным с Подрядчиком договорам подряда, с учетом аванса, указанного в п. 5.1., будет превышать 1,5 млн. руб. с НДС, Подрядчик обязан для выплаты аванса по договору предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата аванса. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик.

    - Требования к получаемым банковским гарантиям, включая, но не ограничиваясь.

      - В банковской гарантии должны быть указаны:

- дата выдачи;

- Принципал (Подрядчик);

- Бенефициар (Заказчик);

- Гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; - срок действия Гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии.

      - Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, обязательства по которому она обеспечивает, путем указания на номер, дату, стороны Договора и описание предмета Договора, реквизиты закупочной процедуры.

      - Размер обязательств по банковской гарантии должен быть не менее 100 % суммы обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые она обеспечивает.

      - Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной. Банк-гарант и текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованы Заказчиком, перечень Банков-гарантов Подрядчик запрашивает у Заказчика по дополнительному запросу. Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе Банковской гарантии уплачивается Подрядчиком и последнему не компенсируется.

      - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка-гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в настоящий Договор не освобождает его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

      - Банковская гарантия должна предусматривать осуществление банком-гарантом платежа по ней в течение 5 рабочих дней с момента получения требования платежа.

      - Срок действия банковской гарантии должен не менее, чем на 60 календарных дней превышать срок исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору. В случае, если действие банковской гарантии истекает до фактического срока исполнения обязательств, Подрядчик обеспечит предоставление до даты, выпадающей за 60 календарных дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо продленную) банковскую гарантию взамен истекшей, которая будет удовлетворять требованиям Договора (условия и порядок согласования такой банковской гарантии аналогичны). После предоставления Подрядчиком другой банковской гарантии взамен истекшей Заказчик вернет предыдущую банковскую гарантию.

      - В Банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по настоящему Договору (в т.ч. не продления банковской гарантии, либо не предоставления новой банковской гарантии, взамен ранее выданной) в предусмотренные сроки или расторжения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Подрядчику авансового платежа.

    - Заказчик вправе проверять действительность любой предоставляемой банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не предоставленной, если в ответ на запрос Заказчика Гарант направляет уведомление, что не выпускал предоставленную Подрядчиком банковскую гарантию, или информирует о недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии по иной причине. Банковская гарантия также считается не предоставленной, если гарант не предоставляет ответа на запрос Заказчика о подтверждении действительности предоставленной Подрядчиком банковской гарантии.

    - Порядок согласования и предоставления получаемой банковской гарантии.

      - Форма Гарантии и Банк-гарант согласуются Подрядчиком с Заказчиком. Проект банковской гарантии должен быть предоставлен на согласование Заказчику не позднее, чем за 25 рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия.

      - Согласование банковской гарантии производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком проекта банковской гарантии. Согласование производится в течение 10 рабочих дней.

      - В случае наличия замечания формулируются в письме Подрядчику и направляются последнему для их снятия.

      - Подрядчик обязан устранить замечания (обеспечить их устранение) в срок не позднее 3 рабочих дней.

      - В случае отсутствия замечания (либо их устранения) Заказчик уведомляет Подрядчика о согласовании банковской гарантии и необходимости предоставления оригинала банковской гарантии. Оригинал согласованной Банковской гарантии должен быть предоставлен не позднее, чем за 12 рабочих дней до даты перечисления авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия.

      - При предоставлении Подрядчиком оригинала банковской гарантии Заказчик проверяет оригинал на предмет отсутствия расхождений с согласованным проектом банковской гарантии.

      - В случае наличия расхождений между оригиналом и согласованным проектом банковской гарантии Заказчик не принимает оригинал банковской гарантии от Подрядчика. Оригинал банковской гарантии в этом случае считается непредставленным.

      - При отсутствии расхождений между оригиналом и согласованным проектом банковской гарантии Заказчик осуществляет прием оригинала банковской гарантии от Подрядчика по акту приема-передачи. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (по одному для передающей и принимающей стороны), подписывается уполномоченными лицами со стороны Подрядчика и со стороны Заказчика и заверяется печатью.

В акте приема-передачи в обязательном порядке отражаются:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование Гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- фамилии, имена, отчества, должности, реквизиты доверенностей, подписавших акт приема-передачи лиц.

5.2. В случае задержки представления документов, указанных в п. 5.1., срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.

5.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ (этапа Работ).

5.4. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с расчетного счета Заказчика.

5.5. По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

5.6. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего документ сверки не реже одного раза в квартал. Подрядчик, которому направлен акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки вернуть Заказчику, оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный уполномоченным лицом.

В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчику акта сверки Подрядчик письменно не заявит Заказчику свои замечания, считается, что акт сверки принят Подрядчиком и подтвержден им без замечаний.

Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) дней после завершения оказания всех работ по Договору произвести взаимную сверку расчетов по надлежащему исполнению обязательств и подписать соответствующие двухсторонние Акты сверки взаимных расчетов.

5.7. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ по настоящему договору в случаях:

а) включения в документы о приемке Работ завышенных объемов работ или невыполненных работ, предусмотренных сметами (расчетом или иными аналогичными документами);

б) неправомерного применения Подрядчиком различных повышающих коэффициентов (индексов), а равно позиций примененного для определения стоимости работ Ценника в сметах (расчетах или иных аналогичных документах), а также в документах о приемке Работ.

В случае обнаружения Заказчиком в выполненных и принятых Работах недостатков (в том числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных) Заказчик вправе не оплачивать указанные Работы до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.8. Если принятые Работы, указанные в п. 5.7 настоящего договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) в одностороннем порядке скорректировать документы о приемке Работ (этапа Работ) (в том числе после его обоюдного подписания) на основании комиссионно-зафиксированного факта, указанного в п. 5.7 настоящего договора, в порядке, установленном п. 5.8.1 настоящего договора. После такой корректировки акт считается подписанным Сторонами в новой редакции;

б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

5.8.1. Комиссия для установления факта, указанного в п. 5.7 настоящего договора, включает представителей Заказчика и Подрядчика.

В случае, если представитель Подрядчика не является для участия в комиссии в течение 5 дней после направления соответствующего уведомления, факт, указанный в п. 5.7 настоящего договора может быть установлен с привлечением Заказчиком независимого эксперта с последующим отнесением расходов на такое привлечение на Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации/применения результата Работ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами/привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, сверх того, взыскать с последнего неустойку в размере 25 % от общей Цены настоящего Договора, а также отказаться от исполнения Договора.

В случае, наличия замечаний компетентных государственных органов, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления Подрядчик за свой счет в срок, указанный Заказчиком вносит изменения в разработанную документацию и/или Результаты Работ, а также Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку (штраф) в размере 25% от общей Цены настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, Заказчик оплачивает пени в размере 1/720 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы задолженности.

6.4. В случае несвоевременного завершения Работ (нарушения сроков Работ, этапа Работ) Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.5. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцати) от общей цены настоящего Договора.

6.6. За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктом 2.3.13 настоящего договора, а равно предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку  (пени) в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый документ за каждый день просрочки.

6.7. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

6.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением следующих обстоятельств (или одного из указанных обстоятельств):

• отказом (полностью или частично) налогового органа в возмещении (вычете) принятых к вычету Заказчиком сумм НДС по приобретенным у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам);

• отказом (полностью или частично) во включении в состав расходов для целей налогового учета затрат Заказчика на приобретение у Подрядчика товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Обстоятельство считается наступившим при вынесении мотивированного мнения налогового органа, либо вступлении в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Заказчиком при включении в состав расходов затрат, по приобретенным Заказчиком у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Подрядчиком  контрагентов и/или третьих лиц (в т.ч. субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Соответствующий акт налогового органа (решение или мотивированное мнение) является достаточным доказательством возникновения потерь у Заказчика, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Подрядчика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав):

- описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке;

- некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете;

- анализ движения денежных средств по банковским счетам;

- отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств;

- неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме;

- наличие несформированного источника возмещения (вычета) НДС;

- отсутствие нахождения организации по месту регистрации;

- номинальные и/или массовые руководители/учредители организации;

- иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Заказчику, определяется сторонами из расчета:

– 100 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Подрядчиком;

– 100 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю) по операциям с Подрядчиком;

– 100 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю), по операциям с Подрядчиком;

– 25 % от суммы убытка, уменьшенного налоговым органом Заказчику, по операциям с Подрядчиком.

При этом данная сумма увеличивается на величину налога на прибыль, подлежащего уплате Заказчиком в связи с получением от Подрядчика  указанной суммы имущественных потерь таким образом, чтобы получаемая после уплаты налога на прибыль сумма составила 100% всех налоговых начислений Заказчику.

Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком сумм НДС по приобретенным Заказчиком у Подрядчика товарам (работам, услугам, имущественным правам).

Заказчик вправе удержать имущественные потери из причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Подрядчику по другим основаниям, в этом случае взаимные обязательства сторон считаются зачтенными и прекращенными в соответствующей части.

7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

7.1. Подрядчик передает Заказчику права на использование Результата работ (этапов Работ), разработанных им и (или) его субподрядчиками по настоящему Договору.

7.2. Использование Заказчиком в полном объеме или частично Результата, разработанных и переданных по настоящему Договору, разрешается неоднократно. Заказчик вправе передавать Результат работ третьим лицам, не уведомляя о такой передаче Подрядчика.

7.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в Результат работ (результат этапов Работ), созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

7.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих в отношении объектов, способных к правовой защите, входящих в Результат работ (этапов Работ), Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком является:

9.3.1. Задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (этапа работ) на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней.

9.3.2. В случае, если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок либо Работы содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки по требованию Заказчика. В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду.

9.3.3. Неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков.

9.3.4. Вынесение Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также, если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно.

9.3.5. Отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой для производства Работ.

9.3.6. Грубого нарушения Подрядчиком п. 2.3.12 настоящего договора, повлекшего ущерб.

9.3.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.

  - Заказчик, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Подрядчику с указанием обоснованных мотивов расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления или иной даты, указанной в уведомлении Заказчика.

Получив от Заказчика уведомление о прекращении действия Договора, Подрядчик обязан незамедлительно либо по наступлении даты, указанной в уведомлении:

- прекратить все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые Заказчик может специально указать в уведомлении о прекращении действия Договора;

-  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о прекращении действия Договора передать Заказчику по акту о прекращении Работ результаты Работ (в том числе результаты незавершенных этапов Работ), фактически выполненные Подрядчиком до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора), приложив к нему обоснование стоимости Работ, и направить акт сверки взаимных расчетов. В акте о прекращении Работ указывается дата прекращения Работ по Договору, перечень, объем и стоимость фактически выполненных до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора) Работ.

9.5.	При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение (5) рабочих дней возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве частичной оплаты (аванса), за вычетом стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по документу о приемке Работ. В случае задержки возврата уплаченных по Договору денежных средств Подрядчик уплачивает Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачу и использование Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

10.2. Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.    Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

Вариант 1

11.2.      Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

11.3.  Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

11.3.1. ПАО «МОЭК» - info@moek.ru;

11.3.2. __________________-_______________.

11.4.  Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

11.5.  В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

11.6.    Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

11.7.    Арбитражное решение является окончательным.

11.8.  Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

11.9. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

Вариант 2

11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

12.3.1. Заверения Сторон:

12.3.1.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

12.3.1.2. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

12.3.1.3. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

12.3.1.4. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

12.3.1.5. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.1.6. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

12.3.1.7. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

12.3.1.8. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

12.3.1.9. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

12.3.2. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субподрядчиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 12.3.1.1. - 12.3.1.9 как на момент заключения Договора с соответствующим Субподрядчиком, так и в течение всего срока действия Договора с соответствующим Субподрядчиком.

12.3.3. В случае нарушения Подрядчиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 12.3.1., Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки или имущественных потерь в случаях, предусмотренных Договором.

12.4. Бенефициарная оговорка.

12.4.1. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется  на адрес электронной почты info@mоek.ru  и посредством факсимильной связи (495) 587-97-00 с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

12.4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

12.5. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

12.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

12.7. Ни одна из Сторон не вправе уступить право (требование) по настоящему договору третьим лицам без согласия другой Стороны.

12.8. Подрядчик подтверждает, что ознакомился с размещенным на официальном сайте: https://www.moek.ru/tenders/reglamentiruyushchie-dokumenty/  Кодексом поведения поставщика (подрядчика, исполнителя) ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (далее – Кодекс) При исполнении своих обязательств по настоящему договору поставщик (исполнитель, подрядчик) учитывает положения и принципы Кодекса.

12.9. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, являются неотъемлемой его частью:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1: Техническое задание;

- Приложение № 2: Сводный сметный расчет;

- Приложение № 3: График выполнения работ;

- Приложение № 4: Перечень исходных данных;

- Приложение № 5: Форма «Сведения об изменении информации о цепочке

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

- Приложение № 6: Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг.

- Приложение № 7: Типовые условия договоров, при исполнении которых осуществляется производство работ (оказание услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица).

9. Приложение № 8: Соглашение об электронном документообороте.

10. Приложение № 9: Антикоррупционная оговорка.

11. Приложение № 10: Информационная безопасность.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

| Заказчик: ПАО «МОЭК» | Подрядчик: _______ «_______» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, Эт/каб20/2017 Почтовый адрес: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, Эт/каб20/2017 ОГРН 1047796974092 ИНН 7720518494 КПП 997650001 р/с 40702810092000006000 в Банке ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Телефон: (495) 587-77-88, Факс: (495) 587-97-00, E-mail: info@moek.ru | Юридический адрес: _____________ Почтовый адрес: ______________ ИНН ________ КПП __________ р/с ___________________ к/с _____________________ БИК ____________ Телефон: (___) _____________ Факс: (___) ____________ |
| Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения. |  |

14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ м.п. | ____________________ /____________/ м.п. |

Приложение № 4

к Договору № ______________

от «___» ____________ 2025 г.

Перечень исходных данных

- Технические условия и (или) условия подключения ПАО «МОЭК» (при их наличии);

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ____________________ /_________/ | ____________________/___________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 5

к договору подряда № 
от «_____» _____________2025 г.

- Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая  бенефициаров (в том числе конечных)»

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ Участник/акционер/ бенефициар |  |

Форма согласована Сторонами:

от ЗАКАЗЧИКА:										от ПОДРЯДЧИКА:

| _____________________________ _____________________________ | ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |
| ____________________ /_________________/ м.п. | ____________________ /__________________/ м.п. |

Приложение № 6

к Договору подряда №

от «_____» _____________2025 г.

Требования

по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказании услуг

- Общие требования.

  - Настоящие «Требования по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении работ и (или) оказанию услуг» применяются при взаимодействии с юридическими лицами или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которые выполняют работы или оказывают услуги на территории (на объектах) Заказчика.

  - Подрядчик/исполнитель обязуется при выполнении работ и/или оказании услуг по договору (далее – договор) обеспечивать соблюдение требований Заказчика в области производственной безопасности, включающей в себя требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС изложены в настоящих требованиях (далее – Требования), в документах, на которые есть ссылки в настоящем Требовании, а также в требованиях законодательных актов, принятых в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС и иных актов, принятых на территории Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. При этом настоящие Требования применяются с учетом императивных требований нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Соблюдение требований Подрядчиком/исполнителем локальных актов Заказчика обязательно в части не противоречащей требованиям действующего Российского законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

  - При несоблюдении Подрядчиком/исполнителем требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС Подрядчик/исполнитель по запросу Заказчика обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней на согласование Заказчику план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.

  - Подрядчик/исполнитель несет ответственность за действия Субподрядчиков и/или третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, по исполнению настоящих Требований, требований действующего законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

За нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком/исполнителем, указанных Требований, Подрядчик/исполнитель несет ответственность перед Заказчиком.

В целях обеспечения соблюдения настоящих Требований, Подрядчик/исполнитель обязуется довести до сведения Субподрядчика и/или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком/исполнителем, содержание настоящих Требований. Не доведение указанных Требований, не освобождает Подрядчика/исполнителя от ответственности за нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами положений настоящих Требований.

  - Ответственные представители Подрядчика/исполнителя обязаны участвовать по приглашению Заказчика в проводимых Заказчиком мероприятиях по контролю и улучшению условий и охраны труда (дни охраны труда, часы безопасности и т.д.) с целью решения проблем и обмена информацией в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

- Соблюдение требований законодательства

  - Подрядчик/исполнитель соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включая нормативно-правовые акты, устанавливающие требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, требования локальных актов, действующих на территории Объектов Заказчика, а также иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций и согласованный сторонами во исполнение ст.214 Трудового кодекса РФ «Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», являющийся приложением к договору.

Соблюдение требований Подрядчиком/исполнителем локальных актов Заказчика обязательно в части не противоречащей требованиям действующего Российского законодательства в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

  - Подрядчик/исполнитель обязуется соблюдать требования, указанные в п. 2.1, в том числе принятые в течение срока действия заключенного между сторонами договора, в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требования иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

Заказчик обязуется информировать Подрядчика/исполнителя об изменении действующих (утверждении новых) локальных  нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС. Информирование Подрядчика/исполнителя об изменении действующих (утверждении новых) локальных нормативных актов в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС производится путём направления на электронный адрес Подрядчика/исполнителя, указанный в п. 12.1 настоящих Требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты таких изменений (такого утверждения).

С даты информирования Заказчиком об изменении действующих (утверждении новых) локальных  нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС Подрядчик/исполнитель обязан соблюдать требования указанных актов, а также обеспечить доведение указанных актов до субподрядчиков/субисполнителей в целях соблюдения последними их требований.

  - Подрядчик/исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика (посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах введения работ и/или оказания услуг.

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

  - Подрядчик/исполнитель обеспечивает весь персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, определенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, действующего в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций, и обязывает их использовать во время работы (нахождения) на объектах Заказчика.

  - Все работники Подрядчика/исполнителя должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия (далее – сертифицированные), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- каска защитная – при нахождении в зоне работы оборудования;

- вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные – при нахождении в зонах с повышенным уровнем шума;

- средствами индивидуальной защиты с учетом эпидемиологической и/или иных ситуаций в соответствии с указаниями Роспотребнадзора и других регулирующих органов.

  - Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов. При работах на взрывопожароопасных участках персонал Подрядчика/исполнителя должен быть обеспечен искробезопасной обувью.

- Транспорт Подрядчика/исполнителя

  - Все транспортные средства Подрядчика/исполнителя, используемые при выполнении работ и/или оказании услуг, и для перевозки людей должны иметь:

– аптечку для оказания первой помощи;

– огнетушитель;

– знак аварийной остановки;

– сигнальный жилет повышенной видимости;

– зимние шины в течение зимнего периода.

4.2.	Использование транспортных средств для перевозки людей, не оборудованных ремнями безопасности (трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров) запрещается. Ремни должны использоваться лицами, находящимися в транспортном средстве во время движения, остановки и стоянки транспортного средства.

4.3.	Подрядчик/исполнитель должен обеспечить:

– обучение и достаточную квалификацию водителей;

– проведение необходимых технических осмотров транспортных средств.

– проведение необходимых медицинских осмотров водителей  и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, психиатрических освидетельствований (предварительных, периодических, предрейсовых и послерейсовых).

4.4.	Передвижение транспорта по территории Заказчика разрешено со скоростью не более 10 км/час, в производственных помещениях со скоростью не более 5 км\час. Маршрут и порядок передвижения устанавливает Заказчик.

4.5.	При производстве работ и (или) оказании услуг Подрядчик/исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками требований правил дорожного движения с учетом требований законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

- Допуск и отстранение от проведения работ Подрядчиком/исполнителем

  - Допуск Подрядчиком/исполнителем к выполнению работ и/или оказанию услуг персонала Подрядчика/исполнителя осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также локальных актов, действующих на территории объектов Заказчика.

  - Перед началом рабочей смены и допуском работников к выполнению работ и/или оказанию услуг Подрядчик/исполнитель обязан провести оценку состояния работников (в том числе освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

  - Все работники, направленные Подрядчиком/исполнителем и/или лицом, привлекаемым им для выполнения работ и/или оказания услуг, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальных актов, принятых на территории объектов Заказчика, в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. Подрядчик/исполнитель обязан принять все меры для исключения случаев нахождения персонала Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, а также при наличии признаков и состояния, препятствующих нахождению на территории Заказчика в соответствии с эпидемиологической и/или иных ситуаций.

  - Подрядчик/исполнитель обязан обеспечить выполнение требований пропускного и внутриобъектового режима на объектах Заказчика, в том числе исключить:

- пронос (провоз) и/или нахождение на территории Объектов выполнения работ и/или оказания услуг, огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ,  а также хранение, распространение (в том числе торговлю) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика;

- употребление работниками Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

- нахождение работников Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения на территории Объектов производства работ.

- курение на территории объектов Заказчика, за исключением специально отведенных и оборудованных мест.

Заказчик имеет право просить добровольно предъявить на обозрение личные вещи, а в случаях предусмотренных ЛНА Заказчика, производить проверки и досмотр всех работников Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, а также производить проверку и досмотр транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на места проведения работ и/или оказания услуг, а также проверку состояния работников Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг. При выявлении запрещенных веществ транспортное средство Подрядчика/исполнителя или лица, привлекаемого им для выполнения работ/оказания услуг, не допускается на Объект Заказчика и/или на место проведения работ и/или оказания услуг, работники Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, не допускаются на место проведения работ и/или оказания услуг.

5.5.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком/исполнителем обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на его территории работников Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, Заказчик в кратчайшие сроки письменно уведомляет об этом Подрядчика/исполнителя, и Подрядчик/исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

- Порядок фиксации фактов опьянения

  - При выявлении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ и/или оказания услуг веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, представитель Заказчика уведомляет представителя Подрядчика/исполнителя о необходимости прибыть уполномоченного представителя в течение 2 (двух) часов для подписания акта, путем направления письма на адрес электронной почты и по номеру телефона уполномоченного представителя Подрядчика/исполнителя.

Контакты представителя Подрядчика/исполнителя в целях уведомления по настоящему пункту (адрес электронной почты и номер телефона уполномоченного представителя Подрядчика/исполнителя), предоставляются Подрядчиком/исполнителем Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

  - Фиксация факта появления работника Подрядчика/исполнителя на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ и/или оказания услуг веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком/исполнителем может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- актами, подписанными представителями Заказчика, выявившими нарушение, и представителями Подрядчика/исполнителя, выполняющими работы /или оказывающими услуги;

- письменными объяснениями работника Подрядчика/исполнителя.

  - В случае отказа работников Подрядчика/исполнителя от прохождения медицинского освидетельствования и/или представителя Подрядчика/исполнителя от подписания актов, а также в случае отказа Подрядчика/исполнителя от прибытия (не прибытия в установленный срок) на объект (территорию) Заказчика в соответствии с п. 6.1. настоящих Требований, фиксация фактов алкогольного, наркотического или токсического опьянения производится Актами, подписанными Заказчиком и/или представителем организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.

- Требования к оборудованию, механизмам, инструменту, комплектующим и материалам

  - В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ и/или оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ и/или оказания услуг Подрядчиком/исполнителем должно применяться оборудование, механизмы, инструменты, комплектующие и материалы надлежащего качества, отвечающие требованиям соответствующих технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Использование Подрядчиком/исполнителем оборудования, механизмов, инструментов, комплектующих и материалов должно осуществляться в соответствии с их целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, требований действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оборудование, механизмы и инструмент, используемое Подрядчиком/исполнителем, должно быть пригодным к использованию, исходя из результатов испытаний, проведенных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также должно поддерживаться в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями промышленной безопасности. При работах на взрывопожароопасных участках оборудование, механизмы и инструмент должны быть соответствующего исполнения (взрывобезопасные, искробезопасные).

  - Документация на оборудование, механизмы, инструмент, комплектующие и материалы (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, протоколы испытаний и т.д.) должна предъявляться Подрядчиком/исполнителем по требованию представителей Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

  - Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных.

  - Подрядчик/исполнитель обязуется соблюдать требования к оборудованию, механизмам и инструменту, используемым в ходе выполнения работ и/или оказания услуг, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

  - При использовании инновационного оборудования, механизмов и инструментов (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками), Подрядчик/исполнитель должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

  - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования, механизмов и инструмента требованиям правил технической эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС они должны быть выведены из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

  - Подрядчик/исполнитель обязан соблюдать и выполнять все требования Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт оборудования, механизмов и инструмента.

  - Размещение оборудования, механизмов и инструмента на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика, в том числе составляется схема с указанием эвакуационных путей и выходов, а также мест установки первичных средств пожаротушения.

  - Работники Подрядчика/исполнителя, допускаемые к работе с оборудованием, механизмами и инструментом должны пройти соответствующее обучение и проверку знаний (в т.ч. по программам дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности), быть аттестованными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иметь необходимые навыки и квалификацию. Документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения, должны предъявляться работниками Подрядчика/исполнителя по требованию представителей Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС.

  - Подрядчик/исполнитель несет ответственность за эксплуатацию оборудования, механизмов и инструмента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Состояние мест проведения работ и/или оказания услуг

  - Подрядчик/исполнитель обеспечивает и осуществляет контроль за своими работниками в целях поддержания чистоты и порядка на местах проведения работ и/или оказания услуг с целью исключения (снижения) рисков причинения телесных повреждений работникам, возникновения пожара, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ и/или оказании услуг.

  - При проведении работ (в том числе пожароопасных) и/или оказании услуг (в том числе пожароопасных) на взрывопожароопасных участках Подрядчик/исполнитель согласовывает меры безопасности с Заказчиком.

  - По окончании выполнения огневых работ в местах их проведения Подрядчик/исполнитель организует  2-х  часовое наблюдение (если работы организованы более, чем в одну смену). По окончании наблюдения, места проведения огневых работ и/или оказания услуг передаются ответственному представителю Заказчика.

  - По окончании рабочего дня Подрядчик/исполнитель убирает с рабочих мест легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), применяемые при производстве работ, и горючие отходы в специально отведенные места. Хранение на рабочих местах горючих материалов в количестве, превышающем сменную потребность, запрещено.

  - По завершении выполнения работ и/или оказания услуг Подрядчик/исполнитель незамедлительно удаляет и вывозит с места выполнения работ и /или оказания услуг все отходы и оборудование и оставляет места выполнения работ и/или оказания услуг и территорию, задействованную в проведении работ и/или оказании услуг, в чистоте и порядке.

- Обязательства Подрядчика/исполнителя в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС

  - В ходе выполнения работ и/или оказания услуг на территории объекта Заказчика по настоящему Договору Подрядчик/исполнитель обязуется:

    - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями локальных актов Заказчика, действующего законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

    - В случае нахождения работников Подрядчика/исполнителя на объекте Заказчика в количестве более 50 (пятидесяти) человек, Подрядчик/исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте специалиста по охране труда или иного лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда.

    - Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими требованиями законодательства и с учетом специфики выполнения работ и/или оказания услуг, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

    - Обеспечить в зависимости от выполняемой работы и/или оказываемой услуги наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы и/или оказываемые услуги.

    - Соблюдать требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, предусмотренные локальными актами Заказчика, и доведенные до Подрядчика/исполнителя при подписании договора, а также информационными письмами, при инструктажах.

    - При выполнении работ и/или оказании услуг осуществлять контроль за соблюдением требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.

    - Своевременно принимать меры к устранению нарушений требований по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, выявленных в ходе контроля, осуществляемого как представителями Подрядчика/исполнителя, так и представителями Заказчика.

    - Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выполнения работ и/или оказании услуг контрольными и надзорными государственными органами и/ или Заказчиком.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ и/или оказания услуг, в соответствии с «Правилами безопасности дорожного движения» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

  - В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, Подрядчик/исполнитель обязуется организовывать мероприятия в соответствии с установленными для этих ситуаций требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе локальными актами Заказчика.

  - В случае привлечения субподрядных организаций /иных лиц к выполнению работ и/или оказанию услуг по Договору Подрядчик/исполнитель обязан обеспечить выполнение субподрядными организациями и/или иными лицами настоящих Требований.

  - Подрядчик/исполнитель несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности дорожного движения и т.д., а также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда (ущерба). В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчика/исполнителя, последний обязуется возместить все понесенные Заказчиком убытки, в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика/исполнителя, работника субподрядной организации или третьего лица, привлеченного Подрядчиком/исполнителем, происшедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, действующих на объектах Заказчика, а также требований законодательных актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком/исполнителем, субподрядными организациями и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком/исполнителем, положений настоящих Требований. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, выявившим нарушение, и Подрядчика/исполнителя (субподрядных организаций, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком/исполнителем). В случае отказа Подрядчика/исполнителя (субподрядных организаций, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком/исполнителем) от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке, с составлением акта, в котором фиксируется факт отказа от подписи, и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.

  - Необходимые для выполнения работ и/или оказания услуг внутренние документы Заказчика получены Подрядчиком/исполнителем при подписании договора на выполнение работ/оказание услуг.

  - В случае выявления нарушений работниками Подрядчика/исполнителя мероприятий, указанных в п. 9.2. настоящих Требований, указанные нарушения могут быть зафиксированы в акте, подписываемом в одностороннем порядке представителями Заказчика, выявившими нарушение.

- Ответственность Подрядчика/исполнителя

  - В случае повреждений оборудования Заказчика при выполнении работ и/или оказании услуг, причиненных виновными действиями Подрядчика/исполнителя,    Подрядчик/исполнитель обязан восстановить поврежденные объекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, и уплатить сумму штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

  - При наличии вины Подрядчика/исполнителя, установленной по результатам расследования причин аварий, пожаров, несчастных случаев, произошедших в процессе выполнения работ и/или оказания услуг как с собственным персоналом, так и с персоналом Заказчика, Подрядчик/исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

  - Подрядчик/исполнитель уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение требований в части неприменения персоналом Подрядчика/исполнителя средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе СИЗ, установленных законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и локальными актами Заказчика в случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, специальной одежды, специальной обуви в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

  - Подрядчик/исполнитель уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика/исполнителя требований правил, инструкций, внутренних документов Заказчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также за допуск к производству работ необученного персонала в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

  - В случае обнаружения на территории Заказчика работников Подрядчика/исполнителя с признаками алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также – в случае обнаружения у персонала Подрядчика/исполнителя на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

  - Временное накопление отходов, образующихся в процессе выполнения работ и/или оказания услуг, Подрядчик/исполнитель осуществляет на специально выделенных для этих целей площадках, оборудованных в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил, по согласованию с Заказчиком. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ и/или оказания услуг, производится Подрядчиком/исполнителем за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов, если иное не предусмотрено договором аренды или договором на выполнение работ и/или оказания услуг. Отходы в виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.) должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами территории Заказчика и не соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации при временном накоплении отходов, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай, а также восстанавливает загрязненную территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные загрязнением.

  - Подрядчик/исполнитель осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

  - В случае неисполнения п.12.2 Требований  Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику/исполнителю денежных средств за выполненные работы и/или оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих оплате Подрядчиком/исполнителем за нарушение настоящих Требований в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Подрядчику/исполнителю (при наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, признающихся существенным нарушением договора:

- смертельного, тяжелого или группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, загрязнений окружающей среды, произошедших по вине Подрядчика/исполнителя, субподрядных организаций и/или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком/исполнителем;

- неоднократных грубых нарушений (5 и более нарушений) работниками Подрядчика/исполнителя, субподрядных организаций или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком/исполнителем, требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС;

- неустранение Подрядчиком/исполнителем, субподрядчиком или третьим лицом, привлеченным Подрядчиком/исполнителем, в установленные сроки недостатков/нарушений, выявленных в ходе контроля в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС на местах проведения работ и/или оказания услуг.

- Классификатор грубых нарушений ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС работниками Подрядчика/исполнителя.

  - Стороны согласовали перечень грубых нарушений требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС допущенных работниками Подрядчика/исполнителя. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, Подрядчик/исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере, указанном в п. 11.2. настоящих Требований. Кроме того, Заказчик имеет право удалить работника Подрядчика/исполнителя, допустившего грубое нарушение требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, с Объекта Заказчика и в будущем не допускать его на Объекты Заказчика.

| № п/п | Перечень грубых нарушений, допущенных работниками Подрядчика/исполнителя |
| --- | --- |
|  | Неприменение или неполное применение комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги при работах в электроустановках (для электротехнического персонала). |
|  | Неприменение электрозащитных средств (изолирующего инструмента, изолирующих стеклопластиковых лестниц и стремянок) при работах в электроустановках, в том числе неисправных средств защиты, с истекшим сроком испытаний, без бирок с необходимой информацией. |
|  | Нахождение на высоте без использования систем обеспечения безопасности работ на высоте (отсутствие, неприменение/неправильное применение). |
|  | Нахождение в зонах производства ремонтно-строительных работ и зонах действующего энергетического оборудования без каски. |
|  | Непроведение целевого инструктажа работникам при работе по нарядам и распоряжениям (в т.ч. вновь введенным в состав бригады). |
|  | Привлечение к производству работ лиц, не указанных в наряде (распоряжении). |
|  | Привлечение к производству огнеопасных работ лиц, не имеющих соответствующей квалификации и не прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности. Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию и обучение. |
|  | Расширение рабочего места (расширение объемов и зон выполняемых работ и/или оказываемых услуг), определенного актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением. |
|  | Выполнение работ на неподготовленных рабочих местах (местах производства работ и/или оказания услуг). |
|  | Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем работ при нахождении членов бригады на рабочем месте. |
|  | Работа ремонтного персонала в котельных установках и резервуарах при температуре воздуха в них более 30°С без предусмотренных правилами мероприятий по защите персонала от перегрева. |
|  | Применение в работе неисправного электроинструмента (в том числе кабели-удлинители) и электросварочного оборудования: – без защитных кожухов; – с видимыми внешними повреждениями корпуса и поврежденной изоляцией кабеля; – использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания; – использование нестандартных (самодельных) электрических приборов (электроинструмент) и удлинителей для питания электроприборов (электроинструмента). Применение в работе газосварочного оборудования с видимыми внешними повреждениями газопроводящих рукавов и приборов для контроля давления. |
|  | Нарушение требований нормативных документов при производстве газоопасных работ, в том числе применение искрообразующего инструмента. |
|  | Места проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, не ограждены сплошной перегородкой из негорючих материалов (высотой не менее 1,8 метра). |
|  | По окончании пожароопасных работ Подрядчиком/исполнителем не организовано 2-х часовое наблюдение, если работы организованы более, чем в одну смену. |
|  | Несанкционированное проникновение в помещения и выгороженные территории (ОРУ, ГРП, строительные площадки и т.д.) повышенной опасности, оборудованные соответствующими знаками и надписями, в т.ч. при помощи самодельных ключей. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг на токоведущих частях электроустановок и снятом напряжении без установки заземления (если оно требуется правилами). |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг без оформления акта-допуска, наряда-допуска, распоряжения, кроме особых случаев, оговоренных правилами. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, если по требованию соответствующих правил, данная электроустановка должна быть отключена и заземлена. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг подъемными сооружениями при отсутствии проекта производства работ (ППР), когда ППР необходим, в том числе в случаях, предусмотренных правилами. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг подъемными сооружениями с истекшим сроком технического освидетельствования. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг в подземных сооружениях и резервуарах недостаточным количественным составом бригады (не менее 3 чел.), а также нарушение расстановки членов бригады (двое должны находиться у люка), при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на содержание кислорода и взрывоопасных газов. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг внутри топок, газоходов, воздуховодов и барабанов котлов с нарушением количественного состава бригады оговоренного правилами, при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на безопасность. |
|  | Бесконтрольное перемещение подъемных сооружений по территории действующих электроустановок. |
|  | Выполнение работ и/или оказание услуг в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения при отсутствии (самовольное снятии) заземления грузоподъемных машин. |
|  | Воздействие руководителя, производителя работ и членов бригады на запорную, регулирующую и предохранительную арматуру, на вентили дренажей и воздушников, на коммутационную аппаратуру, а также на системы и средства противопожарной защиты, если это не предусмотрено актом-допуском, нарядом-допуском или иным распорядительным документом на производство работ. |
|  | Проведение работ с лесов, не соответствующих правилам (отсутствие элементов ограждений, незакрепленные настилы, леса, установленные в неустойчивое положение, отсутствие закреплений, строительные леса и настилы выполнены из горючих материалов). |
|  | Неприменение средств защиты лица и глаз (защитных очков, щитков) при проведении теплоизоляционных работ, работ с электро- и пневмоинструментом, с агрессивными веществами, при работе на станках без защитных экранов, при работе с инструментом ударного действия, а также при выполнении пожароопасных работ, при работе с газонокосилкой. |
|  | Курение не в специально отведенном и оборудованном для этих целей месте (в том числе в транспортном средстве, находящемся на территории Заказчика). |
|  | Не указание в распорядительном документе на проведение огневых работ требований по обеспечению пожарной безопасности рабочего места (мест) и невыполнение данных требований при производстве огневых работ: – очистка мест проведения огневых работ от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ; – обеспечение мест проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, покрывалами для изоляции очага возгорания, ящиком с песком при варке битума); – обеспечение огнетушителями и/или дополнительными средствами пожаротушения (рукавной линии от кранов внутреннего противопожарного водопровода) при производстве пожароопасных работ на кровле и на пожароопасном оборудовании; – защита сгораемых конструкций и оборудования Заказчика от попадания раскаленных частиц металла; – предотвращение разлета раскаленных частиц металла на нижележащие отметки; – обеспечение наблюдающего на нижележащей отметке (при проведении работ на высоте), а также проведение огневых работ; – с применением неисправной аппаратуры; – в одежде и рукавицах со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; – необеспечения размещения остатков электродов (огарки) в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. |
|  | Использование неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией. Оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. Использование бытовых электрических и электронагревательных приборов без согласования с Заказчиком |
|  | При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены невыполнение отключения сварочной аппаратуры (в том числе от электросети), не проведение отсоединения и освобождения от горючих жидкостей и газов шлангов. Неосуществление уборки по окончании работ всей аппаратуры и оборудования в специально отведенные помещениях (местах) |
|  | Непринятие своевременных адекватных мер к устранению проливов нефтепродуктов и других химических веществ на территории Заказчика |
|  | Необеспечение уборки ЛВЖ, ГЖ и сгораемых отходов с рабочих мест в конце рабочей смены. |
|  | Слив нефтепродуктов и других веществ в коммунальные сети Заказчика. |
|  | Вырубка зеленых насаждений без оформления и получения порубочного билета (талона). |
|  | Нахождение на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места выполнения работ и/или оказания услуг веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. |

  - За каждое из выявленных Заказчиком нарушений, указанных в п. 11.1 настоящих Требований, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Порядок привлечения Подрядчика/исполнителя к ответственности за нарушения, указанные в разделах 9, 10, 11 и 13 настоящих Требований.

  - В случае выявления Заказчиком нарушений, указанных в разделах 9, 10, 11 и 13 настоящих Требований, представитель Заказчика составляет Акт о выявленном нарушении в соответствии с пунктами 9.6 и 9.8 и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет сканированную копию Акта в целях информирования на следующий электронный адрес Подрядчика/исполнителя: __________________________________.

При непредставлении Подрядчиком/исполнителем информации об изменении электронного адреса, направление Акта по электронному адресу, указанному в настоящем пункте, является надлежащим информированием.

При отсутствии электронного адреса, акт направляется Подрядчику/исполнителю почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре, и не лишает Заказчика права на применение мер ответственности за выявленное нарушение.

  - Подрядчик/исполнитель, в течение ______дней со дня получения сканированной копии Акта, обязан произвести оплату штрафа в полном объеме. По письменному запросу Подрядчика/исполнителя Заказчик направляет заверенную копию Акта почтовым отправлением по адресу Подрядчика/исполнителя, указанному в договоре на выполнение работ и/или оказание услуг.

- Требования к помещениям, находящимся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя, Субподрядчика и/или третьего лица, привлекаемого Подрядчиком/исполнителем.

  - На дверях помещений, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.) с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием наименования организации Подрядчика/исполнителя, назначения помещения, фамилии, инициалов и служебного телефона лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности помещений, назначенного приказом Подрядчика/исполнителя.

  - Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя, должны быть обеспечены исправными огнетушителями согласно требованиям пожарной безопасности.

  - Подрядчик/исполнитель, в переданных ему Заказчиком помещениях, обязан сохранять в исправном и работоспособном состоянии автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы пожаротушения. Исправность установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы пожаротушения проверяется Заказчиком и Подрядчиком и подтверждается соответствующим актом.

  - Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя, должны быть обеспечены локальными автоматическими установками пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.

  - Автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и Первичные средства пожаротушения Подрядчика/исполнителя должны содержаться в исправном рабочем состоянии и постоянной готовности к работе.

  - Подрядчик/исполнитель обеспечивает поддержание противопожарного режима в помещениях, находящихся в его зоне ответственности.

  - Запрещается прием пищи в помещениях, необорудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

  - Запрещается использование бытовых электрических и электронагревательных приборов без согласования с Заказчиком и размещение таких приборов в производственных, складских, административных и бытовых помещениях, кроме специально оборудованных помещений для приема пищи.

  - Электробезопасность помещений, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.), должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе правил устройства электроустановок Российской Федерации.

- Подписи и печати сторон.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _______________________________ | ________________________________ |
| _______________________________ | ________________________________ |
| ____________________ /_____________/ м.п. | ____________________ /______________/ м.п. |

Приложение № 7

к Договору № __________

от «_____» __________________ 2025 г.

Типовые условия договоров,

при исполнении которых осуществляется производство работ (оказание услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)

- Во исполнение ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации и приказа Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица) (Приказ № 656н) Стороны обязуются до начала выполнения Работ по Договору:

  - назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда на территории или объекте (далее - территории), находящейся под контролем другого работодателя;

  - подписать документ, предусматривающий единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей при выполнении Работ, включающий:

-  перечень факторов, присутствующих на территории Заказчика, но не связанных с характером выполняемых Работ;

- перечень факторов, возникающих в результате выполнения Работ;

- план мероприятий по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

- перечень идентифицированных опасностей и оценку уровней профессиональных рисков для здоровья работников Подрядчика с учётом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний;

- перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ Подрядчика

и осуществить иные действия, предусмотренные Приказом № 656-н, соответствующих виду выполняемых Работ.

Указанный в настоящем пункте документ является неотъемлемой частью договора №_______ от «__» _____ 2025 г., на выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный центр по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная ул., влд. 10А (ЦАО)», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А с кадастровым номером: 77:01:0005019:2057.

2. Подрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками, условия, аналогичные указанным в предыдущем пункте Договора.

3.  Раздел «Ответственность сторон» Договора дополнить пунктом следующего содержания:

«6.9. В случае неисполнения Подрядчиком, а также привлеченным им субподрядчиком требований действующего законодательства, локальных нормативных актов Заказчика в области охраны труда, Подрядчик возмещает расходы Заказчика на уплату административных штрафов, а также иных убытков, понесенных Заказчиком в связи с невыполнением Подрядчиком, а также привлеченным им субподрядчиком требований, указанных в локальных нормативных актах. Возмещение убытков Заказчика осуществляется Подрядчиком в течение 5 рабочих  дней  с даты выставления Заказчиком соответствующего требования».

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ___________________________________ |
| ____________________ /______________/ | __________________ /________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 8

к Договору № __________

от «_____» __________________ 2025 г.

Соглашение

об электронном документообороте

г. Москва                                                                                    « ___ » ____________ 2025 г.

ПАО «МОЭК», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _______________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны и ________________________(______), именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «Стороны»,

на основании договора между Сторонами и оператором электронного документооборота ООО «Компания Тензор» (СБИС), по обмену документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,

заключили настоящее Соглашение об электронном документообороте.

- Термины и определения

1.1. Электронный документ (ЭД, документ в электронной форме) – документированная информация, предусмотренная условиями настоящего Соглашения, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (подписываемая информация).

1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) - электронное взаимодействие Сторон настоящего Соглашения, осуществляемое путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

1.4. Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – российская организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в электронной форме с использованием электронной подписи между участниками электронного документооборота.

Оператор ЭДО Стороны-1 – ООО «Компания Тензор» (СБИС);

Оператор ЭДО Стороны-2 – ООО «Компания Тензор» (СБИС);

1.5. Аккредитованный удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи), прошедший процедуру аккредитации – признания уполномоченным федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям Закона об электронной подписи.

1.6. Направляющая Сторона – Сторона 1 или Сторона 2, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.7. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи.

1.8. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в установленном порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

1.9. Средство электронной подписи – сертифицированное средство криптографической защиты информации, обеспечивающее реализацию следующих функций: создание электронной подписи, проверку электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

1.10. Сертификат средства электронной подписи – документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы сертификации Российской Федерации для подтверждения соответствия средств электронной подписи установленным требованиям.

1.11. Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

1.12. Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (проверка электронной подписи).

1.13. Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

1.14. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (Квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Законом об электронной подписи и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

1.15. Роуминг – организация электронного документооборота между участниками информационного взаимодействия, которые работают в системах электронного документооборота, принадлежащих разным операторам электронного документооборота.

1.16. Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

- Предмет соглашения

  - Стороны выражают согласие на обмен электронными документами в рамках исполнения обязательств по договору №_______ от «__» _______ 2025 г. (далее - Договор). Перечень видов электронных документов определен в п. 2.2 настоящего Соглашения. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Соглашения, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП).

  - Перечень видов электронных документов, которые могут быть подписаны УКЭП и в которых УКЭП признается равнозначной собственноручной:

-	счет на оплату;

-       требование на оплату;

-        отчет Агента;

-	универсальный передаточный документ (УПД) в структурированном  формате в соответствии с приложением к настоящему Соглашению;

-	акты сверки взаимных расчетов;

-	иные первичные учетные документы;

-	документы по заключению, изменению, исполнению и расторжению Договора (за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации).

- Счет-фактура на аванс (при получении сумм оплаты, частичной оплаты (авансов) в счет предстоящего  выполнения работ.

  - Стороны признают документы, подписанные представителями Сторон с использованием УКЭП, юридически значимыми, в случае если такие представители уполномочены Сторонами на совершение указанных действий на основании выданных доверенностей либо вправе без доверенности действовать от имени Стороны в силу указания закона и учредительных документов Стороны.

  - Для создания и проверки УКЭП используются средства, соответствующие требованиям Закона об электронной подписи.

  - Документ, подписанный с помощью УКЭП, приравнивается по юридической силе к собственноручно подписанному документу на бумажном носителе, в силу положений пункта 1 статьи 6 Закона об электронной подписи.

  - Стороны гарантируют, что используемое в рамках взаимоотношений Сторон программное обеспечение и оборудование, имеющиеся у Сторон, защищает информацию и электронные документы от несанкционированного доступа, внесения изменений и подтверждения подлинности и авторства электронных документов.

  - В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего Соглашения Стороны обязаны самостоятельно получить сертификаты ключей проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в порядке, предусмотренном Законом об электронной подписи.

  - В случае невозможности применения электронного документооборота (в т.ч. отсутствии технической возможности) Стороны подписывают документы на бумажном носителе с применением собственноручной подписи.

- Права и обязанности Сторон

  - Каждая из Сторон настоящего Соглашения принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из электронных документов, подписанных УКЭП.

  - В случае утраты носителя ключа УКЭП, Сторона обязана незамедлительно поставить об этом в известность другую Сторону. Все документы, при подписании которых использовалась УКЭП, до момента уведомления Стороны об утере носителя ключа УКЭП считаются надлежащим образом подписанными и имеющими юридическую силу.

  - Стороны обязуются принимать к исполнению электронные документы друг друга, подписанные УКЭП, при условии, что документ составлен в соответствии с требованиями заключенного Договора и действующего законодательства РФ.

  - Стороны признают в качестве относимого и допустимого доказательства при разрешении споров в суде электронные документы, указанные в настоящем Соглашении и подписанные УКЭП. Такие электронные документы могут предоставляться Сторонами в государственные и иные органы по их запросам.

  - Каждая Сторона имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого момента отказа.

  - Прекращение (расторжение) Соглашения не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств, возникших до момента расторжения Соглашения, а также не влечет расторжения или прекращения действия договора, соглашений или иных документов, подписанных УКЭП.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

  - Датой выставления Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла ЭД Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

ЭД считается выставленным, если Стороне поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО.

Датой получения Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Стороне Оператором ЭДО файла ЭД другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

  - Ответственность за правовые последствия, ставшие следствием исполнения ЭД, заверенного подлинной(ыми) УКЭП, несет Сторона, уполномоченное(ые) лицо(а) которой подписало(и) ЭД.

  - Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по ЭД, при наличии подтверждения одной Стороной факта получения такого документа, а другая Сторона не может представить спорный ЭД, удостоверение его отправки/получения Сторонами осуществляется Оператором ЭДО (или соглашением Сторон) по инициативе Стороны, у которой возникли претензии по спорному ЭД.

  - При наличии у Сторон спора о наличии ЭД, подписанного обеими Сторонами, но при отличии экземпляров такого ЭД, находящихся у каждой из Сторон, удостоверение подлинности экземпляра ЭД осуществляется Оператором ЭДО (или соглашением Сторон) по инициативе Стороны, у которой возникли претензии по спорному ЭД.

  - Условия действительности, порядок выдачи и отзыва, а также порядок действий при компрометации сертификата ключа УКЭП в системе электронного документооборота определяется регламентами удостоверяющего центра, выпустившего сертификат ключа подписи.

Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключа ЭП, несет связанные с этим риски.

При компрометации ключа ЭП (или обоснованных подозрениях в компрометации), используемого для подписания ЭД, Сторона должна:

- остановить передачу ЭД и немедленно (если невозможно, то в течение трех часов) уведомить другую сторону о факте компрометации сертификата;

- выпустить в удостоверяющем центре новый сертификат ключа проверки ЭП.

  - Стороны также обязуются:

- соблюдать условия конфиденциальности, установленные настоящим Соглашением;

-	соблюдать требования эксплуатационной документации на средство электронной подписи;

-	содержать в исправном состоянии программно-технические средства, которые подключены к системе электронного документооборота, принимать необходимые и достаточные меры для предотвращения несанкционированного доступа к программному обеспечению и средствам криптографической защиты информации;

-	своевременно уведомлять другую Сторону об изменении любых сведений, в случае, если изменение таких сведений может повлиять на своевременное получение или направление такой стороной любой информации, подлежащей направлению в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе, электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение;

-	самостоятельно обеспечивать хранение направленных и полученных электронных документов в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации;

- 	в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления полномочий лицам, осуществляющим подписание УКЭП электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение, предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие указанные полномочия;

-	в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание УКЭП электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение;

-	незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронной форме, подписанными УКЭП, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем Стороны, а также приложить все усилия к устранению причин невозможности осуществления ЭДО и после их устранения уведомить другую Сторону о возобновлении электронного документооборота с указанием соответствующей даты.

- Средство электронной подписи

4.1.	Стороны не позднее 7 (семь) рабочих дней (если требуется) после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить квалифицированные сертификаты и обеспечить наличие действующих квалифицированных сертификатов в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2.	Условия использования средств электронной подписи, порядок проверки электронной подписи, правила обращения с ключами проверки и сертификатами ключей проверки электронной подписи устанавливаются нормативными документами (регламентами) удостоверяющих центров, выдавших сертификаты ключей проверки электронной подписи, по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами (регламентами) соответствующих удостоверяющих центров.

- Условия равнозначности электронной подписи

5.1.	Для аутентификации лица, подписавшего электронный документ УКЭП: квалифицированный сертификат должен быть создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен; имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата УКЭП, с помощью которой подписан электронный документ.

При этом, проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Законом об электронной подписи, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ; квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.

Усиленная квалифицированная электронная подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи владельца сертификата ключа проверки электронной подписи при одновременном выполнении следующих условий:

-	федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о составлении подписываемого данной электронной подписью документа исключительно на бумажном носителе;

-	квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

-	квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

-	имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата УКЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Законом об электронной подписи, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

-	УКЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

- Конфиденциальность

6.1.	Информация и документы, обмен которыми осуществляется между Сторонами в целях исполнения настоящего Соглашения, передаются в зашифрованном или незашифрованном виде. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи, владельцем которого является уполномоченный представитель Стороны, незамедлительно информировать Оператора ЭДО и другую Сторону о факте компрометации ключа электронной подписи, владельцем которого является уполномоченный представитель Стороны, и прекратить его использование.

6.2. Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности ключа УКЭП, обязана возместить другой Стороне возникшие в результате такого нарушения убытки.

6.3. При отправке конфиденциальных сведений соблюдаются требования по защите такой информации в соответствии с предварительно заключенным сторонами соглашением о конфиденциальности.

- Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение заключено на срок действия Договора. Течение сроков по настоящему Соглашению определяется по московскому времени.

7.2.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3.	Подписание настоящего Соглашения, а также Договора, к которому оно является неотъемлемым приложением – допускается с использованием УКЭП.

7.4.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его прекращения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Соглашения. 
К соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Соглашение о применении структурированных форматов  первичных документов при исполнении Договора (приложение).

7.5.	Настоящее Соглашение не отменяет использование иных способов обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

7.6. В отношениях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.7.	Настоящее Соглашение оформлено в 1 (одном) экземпляре и подписано каждой Стороной с использованием УКЭП и является неотъемлемой частью Договора.

- Подписи Сторон:

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ___________________________________ |
| ____________________ /______________/ | __________________ /________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение

к Соглашению

об электронном документообороте

к договору №___

от «__» ________20__г.

Соглашение

о применении структурированных форматов

первичных документов при исполнении Договора

г.Москва                                                                                               «____»___________ 2025 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны и ________________________(______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________________,с другой стороны, именуемые вместе Стороны договорились о нижеследующем:

- Стороны выражают согласие на обмен документами в форматах, утвержденных ФНС России (далее структурированный формат) в рамках исполнения обязательств по Договору № ___________от __________ (далее - Договор).

Перечень видов документов в рамках исполнения Договора, применяемых в структурированном формате и дополнительные требования к их заполнению определены в нижеследующей Таблице:

|  |  | Дополнительные требования к заполнению документа (в каком атрибуте xml файла или реквизите формы должна указываться информация) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы по исполнению договора | Формат файла | Дата и номер договора | Код ОКПД2 | СПП элемент* | Данные доверенности исполнителя |
| Универсальный передаточный документ со статусом «1» (функция «СЧФДОП» - счет-фактура и передаточный документ (акт) | xml | ОснПер | КодТов | ИнфПолФХЖ1* | СвДоверЭл |
| Счет на оплату | pdf, xml | Основание | - | - | - |
| Иные подтверждающие документы по договору | любой | - | - | - | - |
| Счет-фактура на аванс (при получении сумм оплаты, частичной оплаты (авансов) ) в счет предстоящего выполнения работ/предстоящего оказания услуг/предстоящей передачи имущественных прав) | xml | - | - | - | - |

* обязательный реквизит для включения, если объект в информационной системе Заказчика по выполнению работ/услуг (заказ на поставку и т.п.) имеет данный атрибут. Заказчик письменно предоставляет в адрес Подрядчика необходимую информацию для заполнения данного атрибута не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты оформления документов по исполнению Договора.

- В случае невозможности применения структурированного формата (в соответствии с п. 2.8. Соглашения об электронном документообороте (приложение № 8 к Договору) -  исключительно вследствие отсутствия возможности обмена посредством ЭДО, подтвержденного Оператором), Стороны обмениваются документами на бумажном носителе.

3. Настоящее Соглашение является приложением к Соглашению об электронном документообороте (приложение № 8 к Договору).

4. Настоящее Соглашение оформлено в 1 (одном) экземпляре и подписано каждой Стороной с использованием УКЭП и является неотъемлемой частью Договора.

5. Подписи Сторон:

| от ЗАКАЗЧИКА:; от ПОДРЯДЧИКА:. ______________________________; ___________________________________. ____________________ /______________/; __________________ /________________/. м.п.; м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору № __________

от «_____» __________________ 2025 г.

Антикоррупционная оговорка

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

– Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

– иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

- При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) либо предоставления иной выгоды/преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

- Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

- В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим приложением к Договору, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим приложением к Договору. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

- Стороны признают условия настоящего приложения к Договору существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном Приложении к Договору действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

- Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

- Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

- В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции (контактные данные горячей линии указаны на официальном сайте ПАО «МОЭК» в разделе «О компании/Противодействие коррупции»: телефон +7(495)-539-59-59, адрес электронной почты:  hotline_UKZ@moek.ru).

- Подписи сторон

______________/______________/                               _____________/___________/

Приложение № 10

к Договору № ______________

от «___» ____________ 2025 г.

Информационная безопасность

- При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, соглашения о конфиденциальности, заключенного с Заказчиком, а также локальных нормативных актов Заказчика в области защиты информации (далее – ЛНА).

- Подрядчик подтверждает, что ознакомился с размещенными на официальном сайте Заказчика https://www.moek.ru/about/dokumenty-pao-moek/politiki-pao-moehk/ ЛНА в области защиты информации и будет руководствоваться актуальной редакцией данных актов в случае ее обновления на данном сайте.

- Подрядчик несет ответственность за нарушение требований информационной безопасности и их последствия, допущенные при работе с информационной инфраструктурой Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик имеет право на возмещение убытков, а также на одностороннее расторжение договора в данном случае.

4. Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня сообщать любыми доступными способами ответственному лицу Заказчика по Договору и/или в уполномоченное структурное подразделение (либо на горячую линию) о выявленных инцидентах информационной безопасности, фактах компрометации конфиденциальной информации, в том числе аутентификационных данных для доступа к информационным системам, а также принять меры для устранения выявленных последствий.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ___________________________________ |
| ____________________ /______________/ | __________________ /________________/ |
| м.п. | м.п. |

Даная формулировка применяется в обязательном порядке при заключении договора с плательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения (далее-УСН), освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ. В случае, если контрагент вообще не применяет УСН - данная формулировка подлежит удалению из текста договора.

Необходимо выбрать один вид документа по исполнению Договора из двух указанных (и произвести исключение второго вида документа по всему тексту Договора и приложений, где он упоминается):

УПД – указывается в случае наличия добровольного волеизъявления Участника закупки на последующий электронный документооборот по Договору с Заказчиком (к Договору включается приложением «Соглашение об электронном документообороте»). Ссылка подлежит обязательному удалению в итоговом проекте Договора.

Необходимо выбрать один вид документа по исполнению Договора из двух указанных (и произвести исключение второго вида документа по всему тексту Договора и приложений, где он упоминается):

Акт об оказании услуг – указывается в случае отсутствия добровольного волеизъявления Участника закупки на последующий электронный документооборот по Договору с Заказчиком (из Договора исключается приложение «Соглашение об электронном документообороте»). Ссылка подлежит обязательному удалению в итоговом проекте Договора.

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Размер штрафа является изменяемым условием, и устанавливается условиями договора, при этом не может составлять менее 60 000 (шестьдесяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

Размер штрафа является изменяемым условием и устанавливается условиями договора, при этом не может составлять менее 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

Сроки оплаты устанавливаются в следующем порядке:

- 5 рабочих дней для компаний, не входящих в группу Газпром, Газпром энергохолдинг;

- 20 календарных дней – для компаний, входящих в группу Газпром, Газпром энергохолдинг.

Сроки оплаты устанавливаются в следующем порядке:

- 5 рабочих дней для компаний, не входящих в группу Газпром, Газпром энергохолдинг;

- 20 календарных дней – для компаний, входящих в группу Газпром, Газпром энергохолдинг.