КОНТРАКТ № ________

г. Кыштым							                               										 		«____»_______ 2025г.

Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» (МУ «ОКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Кадырова Роберта Ринатовича, действующего на основании Распоряжения администрации Кыштымского городского округа от 11.09.2023г. № 914-к/р, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов определения подрядчика (протокол № ____________ от «___»_____2025г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1), Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2), Сметным расчетом (Приложение № 3), а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом начать, завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный к эксплуатации, в сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Кыштым, автодорога по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова).

1.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

1.5. ИКЗ: 253741300032674130100100160014211244

2. Цена контракта, размер и порядок финансирования и оплаты работ

2.1. Цена контракта (цена работ) составляет _____ рублей __ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Приемка и оплата работ осуществляется после получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.6. Оплата результатов выполненных по Контракту работ осуществляется по цене, определенной

с учетом коэффициента снижения цены Контракта по результатам электронного запроса котировок, после получения заключения Государственной экспертизы, за фактически выполненные работы в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в ЕИС Заказчиком документа о приемке выполненных работ, но не позднее срока завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году, установленного бюджетным законодательством.

2.7. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

начало работ – с момента заключения Контракта,

окончание работ – по 31.10.2025г.

Работы по Контракту выполняются в один этап.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по Объекту  и сдать законченный работами Объект в сроки, установленные в пункте 3.1 Контракта.

3.3. На момент подписания настоящего Контракта, срок начала работ и срок окончания работ, установленные п. 3.1. Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае их нарушения.

3.4. Перечень работ по объекту определяется Сметным расчетом (Приложение № 3).

3.5. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

- Права и обязанности Сторон

4.1. Условия об обязанностях Заказчика:

4.1.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

4.1.2. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения работ, который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

4.1.3. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, сметный расчет по ремонту, иные документы, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

4.1.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.1.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.1.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.1.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.9. Обеспечить финансирование и осуществить оплату выполненных работ в размере, сроки, порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.10. Проводить приемку выполненных работ с оформлением в ЕИС документа о приемке.

4.1.11. В случае выявления недостатков (дефектов) на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направлять Подрядчику письменное извещение о выявленных недостатках (дефектах) на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с условиями Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

4.2. Условия о правах Заказчика:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

4.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 3 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

4.2.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

4.2.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

4.2.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

4.2.8. Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 14 статьей 34 Закона о контрактной системе имеет право на удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

4.2.9. По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Челябинской области, Заказчик имеет право ссылаться на недостатки выполненных работ Подрядчиком (также выявленные после окончания срока действия Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ.

4.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик имеет право вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.3. Условия об обязанностях Подрядчика:

4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта и сдать результат работ по ремонту заказчику.

4.3.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта.

4.3.3. В течение 5 календарных дней со дня заключение контракта предоставить конкретизированный по видам работ график выполнения работ.

4.3.4. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту

4.3.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Подрядчик обязан соблюдать в процессе производства работ правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, а также нести ответственность за ограждение места производства работ, за безопасность движения транспорта, содержание объездных дорог и совершенные ДТП в связи с производством работ.

4.3.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

4.3.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

4.3.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков на Объекте.

4.3.9. Устранять за свой счет в срок, установленный Заказчиком и/или уполномоченным лицом, нарушения, выявленные в ходе приемки выполненных работ.

4.3.10. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.11. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

4.3.12. При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

4.3.13. Подрядчик, подтверждает, что изучил и проверил проектную документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.14. Подрядчик, подтверждает, что все выполненные работы на Объекте, а также используемые строительные материалы при выполнении работ на Объекте будут соответствовать положениям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

4.3.15. Подрядчик обязан разработать проект организации дорожного движения на период производства дорожных работ, в соответствии с требованиями главы 2 Приказа Министерства транспорта РФ от 18.02.2025 № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», с учётом действующих национальных стандартов и методических документов.

Согласовать разработанный проект организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения т/с по дорогам, в соответствии с Приказом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 22.08.2019 № 272 (с изменениями Пр. № 370 от 19.11.2019) с согласовать с Заказчиком, МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа», ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области.

Представить проект организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения т/с по дорогам на утверждение Заказчику.

Подрядчик приступает к проведению работ на Объекте только при наличии утвержденного проекта организации дорожного движения.

Подрядчик обязан при производстве Работ по ремонту автомобильных дорог оформлять в муниципальных органах и/или государственных органах, ордер на производство земляных работ, а также оформить разрешение (оформление порубочного талона) на вырубку насаждений, расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности не нарушая жизнедеятельность объектов, находящихся в районе ремонтных работ.

Подрядчик обязан обеспечить наличие соответствующих технических средств организации дорожного движения в соответствии с утвержденным Заказчиком проектом организации дорожного движения.

Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется Подрядчиком после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с проектом организации дорожного движения.

До начала работ, Подрядчик обязан, при необходимости, разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта.

Установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, прочих технических средств, применяемых для обустройства мест производства работ и не предусмотренных сметой контракта, осуществляется за счет подрядной организации.

Подрядчик в обязательном порядке при заполнении журналов производства работ обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.

До начала производства работ выполнить входной контроль качества материалов и изделий, организовать работу лабораторных постов на объекте. Провести метрологическую аттестацию испытательного оборудования и проверку средств измерений.

Осуществить поставку на строительную площадку необходимых материалов, оборудования и иного имущества, используемого для исполнения контракта.

4.3.16. Подрядчик обязан обеспечить ведение на объекте и предоставление, при сдаче выполненных работ, организационно-технологической и исполнительной производственной документации, которая включает в себя:

-наличие права на ведение работ;

-исполнительные чертежи;

-общие журналы работ;

-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций;

-журналы лабораторного контроля;

-акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.

4.3.17. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, древесины, и других материалов и конструкций за границами постоянного или временного отвода, установленного проектной документацией, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

4.3.18. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Подрядчик обязан обеспечить на весь период выполнения работ на Объекте проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствие выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям согласно законодательству Российской Федерации.

4.3.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

4.3.20. Подрядчик обязан обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной документацией, геодезической разбивочной основой и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

4.3.21. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3.22. Подрядчик обязан обеспечить в счет цены Контракта сооружение всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и услуг, их содержание и ремонт.

Подрядчик в период выполнения работ обеспечивает надлежащие условия эксплуатации автомобильных дорог и инженерных сооружений, которые используются им для обеспечения доставки материалов, оборудования и персонала для выполнения работ Объекта.

Подрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на площадку.

Подрядчик не должен создавать неудобства для окружающих, или закрывать доступ, перекрывать и ограничивать использование дорог, окружающей территории независимо от того, являются ли они государственными или принадлежат Заказчику или другим лицам.

4.3.23. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

4.3.24. Подрядчик обязан обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала до окончания работ.

4.4. Условия о правах Подрядчика:

4.4.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

4.4.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.4.4. Подрядчик вправе, при заключении договоров в порядке пункта 4.3.25.2., в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. Ответственность за действия субподрядчиков несет Подрядчик.

5. Порядок приемки работ по контракту

5.1. Приемка работ осуществляется после получения Заказчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

При исполнении Контракта Подрядчик в срок, установленный в пункте 6.4. Контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

5.1.1. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1. Контракта, могут прилагается иные документы. Прилагаемые к документу о приемке иные документы являются неотъемлемой частью документа о приемке. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.1. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

Одновременно с вышеуказанными документам Подрядчик направляет исполнительную документацию на выполненный в соответствии с представленным объемом работ, а также к документу о приемке, прилагаются следующие документы надлежаще оформленные и подписанные Строительным контролем, которые считаются его неотъемлемой частью:.

- Акты о приёмке выполненных работ формы КС-2;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- Исполнительная документация;

- Акты на скрытые работы, подписанные представителем Заказчика и Строительным контролем;

- Техническую документацию (руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования) (при необходимости);

- Декларации о соответствии, сертификаты.

- Технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и инвентаря.

Обеспечение гарантийных обязательств.

Отсутствие исполнительной документации на объём представленных к приёмке Работ является основанием для отказа в приёмке выполненных Работ.

5.1.2. Датой поступления Заказчику и/или уполномоченному им лицу документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения документа в ЕИС.

5.1.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза полученных результатов работ проводится непосредственно Заказчиком и/или уполномоченным им лицом.

Срок проведения экспертизы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Подрядчиком в структурированном виде через ЕИС в сфере закупок.

5.1.4. С момента получения положительных результатов проведенной экспертизы Заказчик и/или уполномоченное им лицо в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем размещения Подрядчиком документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.1.5 Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС Заказчиком и/или уполномоченным лицом.

5.1.6. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику и/или уполномоченному им лицу документ о приемке повторно.

5.1.7. Датой приемки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком и/или уполномоченным им лицом.

5.2. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5.3. При осуществлении строительного контроля:

- руководствуется положениями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

- не вправе изменять условия Контракта;

- во всех случаях, когда им выполняются обязанности и осуществляются полномочия, предписанные Контрактом или вытекающие из него, действует от имени Заказчика;

- не имеет полномочий освобождать какую-либо из Сторон от выполнения каких-либо обязанностей, обязательств или ответственности, предписанных Контрактом.

5.4. Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке и иные документы. О готовности предъявить к приемке выполненные работы Подрядчик должен уведомить строительный контроль в письменном виде не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты приемки.

5.5. При приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет материалы фото и (или) видео фиксации на выполнение объема работ, предъявляемого к оплате.

5.6. Работы принимаются в один этап при условии соответствия объемов и качества, выполненных Подрядчиком работ, требованиям настоящего Контракта и приложений к нему, при наличии исполнительной технической документации, подтверждающей объем и качество выполненных работ.

5.7. В случае, если технической документацией предусмотрена разборка зданий и сооружений, комиссией в составе представителей Подрядчика и организации, уполномоченной на осуществление строительного контроля, производится техническое обследование объекта, уточняются объемы выхода материалов и изделий, предусмотренных технической документацией. По окончании разборки составляется акт, в котором указывается номенклатура материалов, полученных в результате демонтажа, их количество, процент годности.

Стоимость возвратных материалов определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возвратные суммы, полученные Подрядчиком от реализации материалов и изделий, оформляются актом и перечисляются на лицевой счет Заказчика.

5.8. Подрядчик передает Заказчику за 1 (один) день до начала приемки законченного работами Объекта 1 (один) экземпляр исполнительной документации на бумажном носителе, кроме того, 1 (один) экземпляр исполнительной документации в электронном виде (на компакт-дисках необходимого объема).

5.9. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ, если их объем, стоимость или качество не соответствует Сметному расчету (Приложение № 3) и/или не подтверждается лабораторными испытаниями, исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

5.10. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, Заказчик и/или уполномоченное им лицо формирует и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.11. Приемка законченного работами Объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией (при необходимости), состав которой утверждается Заказчиком.

5.12. В случае, если комиссия не приняла Объект в эксплуатацию по вине Подрядчика, строительный контроль определяет мероприятия по подготовке Объекта для проведения повторной приемки. В этом случае все затраты, связанные с проведением данных мероприятий, подлежат оплате за счет средств Подрядчика.

5.13. Результатом выполненной работы по Контракту, является законченный работами Объект, соответствующий требованиям технических регламентов.

- Условия о гарантии качества

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 к типовым условиям контракта, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений».

6.2. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

6.6. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.7. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

6.8. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

6.9. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

6.10. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

6.11. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.4. настоящего контракта.

6.12. Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на объекте и входящих в него конструктивных элементах, оборудовании, материалах с момента подписания сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта составляет:

- для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона составляет 6 лет.

6.13. Подрядчик гарантирует, что Объект или выполненные работы будут соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов (строительных норм и правил).

- Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

7.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, включая ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания Объекта, за качество, объем выполненных работ и сроки, установленные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам, возникший при исполнении настоящего Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

7.12. При уклонении Подрядчика от устранения дефектов работы по устранению дефектов выполняются с привлечением сторонней организации за счет средств Подрядчика.

7.13. Подрядчик несет ответственность за применение им материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет Подрядчик.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7.17. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.18. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.19. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.20. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.21. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе предъявить такие требования непосредственно к Подрядчику, а также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.22. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.23. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.24. Иные меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим
Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского и бюджетного законодательств Российской Федерации.

7.25. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований настоящего Контракта Заказчик письмом уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и осуществляет оплату данных работ после полного устранения дефектов и недоделок. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.

7.26. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

7.27. Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние объекта вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий Контракта.

7.28. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

- Обеспечение исполнения обязательств

8.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт (Подрядчиком), обеспечения исполнения Контракта в соответствии с извещением, Федеральным законом № 44-ФЗ.

Подрядчик отвечает за исполнение всех своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с предоставленным им до заключения Контракта обеспечением исполнения настоящего Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной  в соответствии требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.1.1.  Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, соответствующим требованиям, установленным ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, быть безотзывной и содержать:

- идентификационный код закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- срок действия независимой гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам Генерального подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Сроки действия независимых гарантий:

- по обеспечению исполнения Контракта должен превышать предусмотренный срок исполнения обязательств по Контракту не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

- по обеспечению гарантийных обязательств должен превышать гарантийный срок не менее чем на 1 (один) месяц.

Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Настоящий Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5 % от цены контракта по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключается контракт, что составляет _____________________________.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства

Кыштымского городского округа»

ИНН 7413000326 КПП 741301001

Финуправление администрации Кыштымского городского округа

(МУ ОКС Кыштымского городского округа

лицевой счет Р20238003ГОКС)

Банк получателя: Отделение Челябинск

Банка России//УФК по Челябинской области

р/с 03234643757340006900

к/с 40102810645370000062

БИК 017501500

Назначение платежа: внесение денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта (№ извещения ____________)

8.2. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящий раздел Контракта, не применяются в случае: заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

8.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

8.6. Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у Гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

8.7. 	В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

8.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе при неисполнении обязательств, а также при существенных нарушениях Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, и перечислить в бюджет Уссурийского городского округа  подлежащие уплате Подрядчиком неустойку (штраф, пени), убытки из суммы обеспечения исполнения Контракта.

8.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

  - Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной независимой гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенных нарушениях Контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную независимой гарантией.

8.11.	В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.12.	В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.13.	Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.14.	Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.15.	Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Подрядчиком) не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.16. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.6. настоящего контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

8.17. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту

8.18. Если Подрядчик выбрал такой способ обеспечения исполнения Контракта как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется Заказчиком после подписания обеими Сторонами документа о приемке выполненных Работ, указанного в разделе 5 настоящего Контракта. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возврат осуществляется на банковский счет, указанный в Контракте.

8.19. В случае, если Стороны пришли к соглашению, что исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме не возможно по причинам, не зависящим от Подрядчика, и Контракт будет расторгнут в части неисполненных обязательств, обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику в полном объеме после подписания обеими Сторонами соответствующего акта о приемке фактически выполненных Работ, соглашения о расторжении Контракта. Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения им соответствующего письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств (письменное требование Подрядчика о возврате денежных средств должно быть подписано Подрядчиком и Заказчиком, к нему должна прилагаться копия акта, свидетельствующего о приемке фактически выполненных Работ, копия соглашения о расторжении Контракта).

8.20. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 47 183 (сорок семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 07 копеек.

8.20.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной специализированной организацией в соответствии с требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Гарант), или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте.

Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства

Кыштымского городского округа»

ИНН 7413000326 КПП 741301001

Финуправление администрации Кыштымского городского округа

(МУ ОКС Кыштымского городского округа

лицевой счет Р20238003ГОКС)

Банк получателя: Отделение Челябинск

Банка России//УФК по Челябинской области

р/с 03234643757340006900

к/с 40102810645370000062

БИК 017501500

Назначение платежа: внесение денежных средств, в качестве обеспечения гарантийных обязательств  (№ извещения ______________)

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств (п. 6.12. настоящего контракта), которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.20.2. Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает независимую гарантию, выданную в соответствии требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.20.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.20.4. Если Подрядчик выбрал такой способ обеспечения гарантийных обязательств как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком после истечения срока предоставления гарантии качества выполненных работ в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по Контракту. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.

10. Порядок урегулирования разногласий

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

10.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

11. Условия о порядке направления уведомлений

11.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте, по электронной почте, указанной в Контракте. Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);

в) дата отправления электронного письма.

Стороны также вправе направлять уведомления по электронной почте по адресам, указанным в Разделе 16 контракта.

11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

12.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.2. и 4.2.3 настоящих контракта.

При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

12.3. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 12.1., 12.2. Контракта, Заказчик вправе в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Закона о контрактной системе заключить Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт при уклонении от заключения Контракта победителя определения Подрядчика и при условии согласия такого участника закупки заключить Контракт. При этом при расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение Контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении информации о Подрядчике, с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - РНП) либо если по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о контрактной системе, принято решение об отказе во включении информации о Подрядчике, с которым расторгнут Контракт, в РНП в связи с установлением в данном решении факта, что надлежащее исполнение таким Подрядчиком условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 10 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

12.6. Сторона, желающая расторгнуть Контракт по соглашению сторон, должна сообщить об этом другой стороне письменно за 5 дней до расторжения Контракта.

12.7. В случае расторжения Контракта Стороны в течение 5 дней должны решить все вопросы, в том числе и с возмещением расходов Сторонам. До окончательного решения разногласий, Подрядчик не вправе вывозить с Объекта ремонта расходные материалы, изделия, конструкции.

12.8. Под расходами понимаются затраты, понесенные Сторонами в рамках исполнения обязательств, после заключения настоящего Контракта.

13. Условия о досудебном порядке рассмотрения споров

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

13.2. В случае если Контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием ЕИС в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона о контрактной системе.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования ЕИС.

13.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

13.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

13.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 13.2. Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

13.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

14. Условия о приостановке работ

14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

14.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

14.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

14.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

15. Прочие условия

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие Закону о контрактной системе и действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

15.2. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

15.3. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

15.4. Стороны обязаны уведомить друг друга обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений.

15.5. Споры по условиям Контракта и его исполнению Стороны стремятся решить путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

15.6. При выполнении обязательств, Стороны руководствуются настоящим Контрактом, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

15.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (Техническое задание);

Приложение № 2 – График выполнения работ по ремонту;

Приложение № 3 – Сметный расчет.

15.8. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

15.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик МУ «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» 456870 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 3 Телефон (факс): 8 (351-51) 4-12-19 Электронный адрес okskgo@yandex.ru ИНН 7413000326 КПП 741301001 ОГРН 1027400827717 Финуправление администрации Кыштымского городского округа (МУ ОКС Кыштымского городского округа лицевой счет С21238003ГОКС) Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области р/с 03234643757340006900 к/с 40102810645370000062 БИК 017501500 И.о. начальника МУ «ОКС» __________________ Р.Р. Кадыров | Подрядчик __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Контракту

№ __________ от «___»_______2025г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до

перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области

Основная цель и задачи ремонта

Основной целью ремонта автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме, Челябинской области является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна и безопасного движения автотранспорта.

Исходные данные для реализации объекта ремонта

Проектно-сметная документация по объекту: «Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме, Челябинской области».

Основные технические параметры объекта

| Наименование показателя | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | - | асфальтобетон |
| Строительная длина автодороги | м | 330 |
| Строительная ширина автодороги | м | 9 |
| Общая площадь | м2 | 2970 |

Основные данные проекта

| № п.п. | Перечень основных данных | Мероприятия | Физ. объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Челябинская область, г. Кыштым, автодорога по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) |  |
| 2 | Вид ремонтных работ | Срезка поверхностного слоя асфальтобетона толщ. 6см Розлив вяжущих материалов Устройство покрытий из плотных смесей, тип ЩМА-16 толщ. 6см | 2970м2 2,7796т 2970м2 |
| 3. | Основные требования | Не допускать отклонений от СНиП 3.06.03-85, СП 78.13330-2012, ВСН 24-88, ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |
| 4. | Контроль | Предъявлять выполненные работы техническому надзору, строительному контролю, заказчику. Проверка соответствия выполненных работ внешним (визуальным) контролем, а также инструментальным. С обязательной сдачей образцов асфальтобетона в лабораторию на соответствие заявленным требованиям, а так же произвести вырубки готового покрытия асфальтобетона для лабораторных испытаний с последующим восстановлением дорожного покрытия. |  |
| 5. | Сдача объекта | Предоставление исполнительной документации в т.ч.: - общий журнал работ, журнал розлива вяжущих материалов, журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал входного контроля качества материалов. - исполнительная схема, на все виды работ - Акты на скрытые работы. - Акты на ответственные конструкции - Паспорта и сертификаты на используемые материалы. - Акты лаборатории, подтверждающие качество и соответствие песчано- гравийной смеси, щебня, асфальтобетона - Фото и видео материал по фиксации всех видов работ |  |

Задачи подрядчика:

Выполнить все работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами и сдать Заказчику по акту приёмки ремонта автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области

- В период организации производства предусмотреть полное обустройство ремонтируемого участка.

- Разработать проект организации дорожного движения на период производства дорожных работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 и в соответствии с Приказом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 19.11.2019 № 370, согласовать с Заказчиком, МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа», ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области.

- Принять по Акту приёма-передачи строительную площадку, (обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ инженерных коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.). В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядчик восстанавливает за свой счёт повреждения, произошедшие по его вине.

- После заключения Контракта, до начала выполнения ремонтных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование:

график производства работ с указанием сроков выполнения работ;

проект производства работ (ППР);

«Общий журнал работ»,

журнал входного контроля качества материалов, журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал розлива вяжущих материалов.

приказ о назначении ответственных лиц (Ф.И.О., образец подписи, должность, контактные телефоны) подрядчика по объекту, указанному выше.

- Подрядчик информирует Заказчика о субподрядных организациях, привлекаемых им для выполнения работ по ремонту Объекта и предоставляет приказы субподрядчиков о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ (Ф.И.О., образец подписи, должность, контактные телефоны).

- Подрядчик осуществляет координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на Объекте, и даёт им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очерёдности и сроках производства порученных субподрядчику работ.

- Контроль качества материалов:

Испытание материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.) с предоставлением результатов Заказчику силами собственной или привлечённой лаборатории, отвечающей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

- Все поставляемые на Объект материалы, конструкции и оборудование должен

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль.

- Выполнение работ: все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Договора, Технического задания, проектной документации и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

- Подрядчик должен своевременно устранять нарушения, выявленные в ходе и в выданных предписаниях.

- Приемка работ:

-объект будет считаться принятым после подписания акта приёмки ответственных конструкций заказчиком или назначенным представителем заказчика, с предоставлением положительных экспертиз лабораторных испытаний на применяемые материалы и вырубки и всей исполнительной документации в трёх экземплярах.

-Производится в присутствии представителя Заказчика в соответствии с СП, и другими нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки работ. При приёмке работ Подрядчик предоставляет:

-акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

акты освидетельствования скрытых работ (в т.ч. фотографии);

-акты освидетельствования ответственных конструкций

-акты лабораторных испытаний;

- отчётную документацию, исполнительные схемы;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акт приёмки законченного ремонтом объекта (при сдаче полностью выполненных работ);

- гарантийный паспорт (при сдаче полностью выполненных работ);

- обеспечение гарантийных обязательств (при сдаче полностью выполненных работ);

- счета-фактуры;

- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ.

- материалы фото и (или) видео фиксации на выполнение объёма работ.

- Для освидетельствования скрытых работ и ответственных работ, подрядчик должен извещать представителя Заказчика за 48 часов.

- Подрядчик обязан передать, по окончании ремонта Объекта, Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации выполненных строительных и монтажных работ.

Гарантийные обязательства:

Установлены Разделом 6 контракта.

Подрядчик гарантирует качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации.

Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 к типовым условиям контракта, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»

Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на объекте и входящих в него конструктивных элементах, оборудовании, материалах с момента подписания сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта составляет:

- для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона составляет 6 лет.

Особые условия.

С момента подписания акта передачи в натуре участка производства работ, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства и несёт ответственность за:

а. Проведение комплекса мероприятий по поддержанию участка производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечение безопасности дорожного движения, оборудованного временными знаками, приобретаемыми за свой счёт.

б. Недопущение хищения элементов обустройства или дорожных сооружений на участках производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и соответствующие компетентные органы о данных случаях.

в. Принятие необходимых мер по обеспечению сохранности автодорог и искусственных дорожных сооружений от несанкционированных действий третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов и т.д.) на участках производства работ и немедленно информировать Заказчика о данных фактах.

г. Последствия дорожно-транспортных происшествий, в том числе перед третьими лицами, произошедших по неудовлетворительным дорожным условиям в период производства работ.

д.  Соблюдение техники безопасности и обеспечение спецодеждой работников.

Примечание: в случае указания на торговые наименования в сметной документации приведенные для обоснования расчетов - не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы.

Приложение: схема.

Приложение № 2 к Контракту

№ __________ от «___»_______2025г.

| ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области |  |  |  |  |
| Порядковый номер этапа выполнения работ | Наименование этапа выполнения работ | Сроки исполнения этапа выполнения работ | Физический объем работ |  |
|  |  | 2025 год | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области | с даты заключения контракта - по 31.10.2025 | Усл.ед. | 1 |
|  | в том числе по этапам: |  |  |  |
| 1 | 1 | с даты заключения контракта - по 31.10.2025 | Усл.ед. | 1 |

| Заказчик: Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» И.о. начальника МУ «ОКС» _________________ Р.Р. Кадыров | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Контракту

№ __________ от «___»_______2025г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(Прилагается отдельно)