Дополнительное соглашение № 2

к государственному контракту от 28.09.2020 № 0348500000820000031

на строительство кислородно - газификационной станции в "Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Подольский родильный дом" по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д.38

(ИКЗ: 20-25024171050502401001-0183-001-4120-414)

| Московская область г. Красногорск | «28» декабря 2020 г. |
| --- | --- |

Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ГКУ МО «ДЗКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Кириченко Сергея Владимировича, действующего 
на основании доверенности от 22.06.2020 №02/2020, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (ООО «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Артемова Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») 
к государственному контракту от 28.09.2020 № 0348500000820000031 на строительство кислородно - газификационной станции в "Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Подольский родильный дом" по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д.38 (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Пункт 16.1 раздела «Прочие условия» Контракта изложить в следующей редакции:

«16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее «31» декабря 2021 года.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.»

- Подрядчик обязуется предоставить в течение месяца с момента заключения настоящего Соглашения продление банковской гарантии со сроком действия в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом и действующим законодательством РФ.

- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и обязательно для исполнения Сторонами.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Подписи Сторон.

| Заказчик: Первый заместитель генерального директора ГКУ МО «ДЗКС» ___________________ С.В. Кириченко М.П. | Подрядчик: Директор ООО «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» _________________ Н.Е. Артемов М.П. |
| --- | --- |