Приложение № 17

к Контракту от «__» ____ 2020 г.

№ 0348500000820000031

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по объекту: " Строительство кислородно-газификационной станции в

«Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом» 
по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 38»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса (% от цены контракта) | Сумма к оплате, руб. | Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Без аванса |  |  |  |  |
| 1 | Вынос сетей электроснабжения 0.4кВ из зоны демонтажа | - | - | 248 676,01 | Оплата в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Государственного заказчика на соответствующий финансовый год. | 1,61 |
| 2 | Вынос сетей связи | - | - | 237 295,21 |  | 1,53 |
| 3 | Вырубка деревьев, корчевание пней, засыпка ям за границей благоустройства | - | - | 7 187,55 |  | 0,05 |
| 4 | Вынос наружного электроосвещения | - | - | 80 116,83 |  | 0,52 |
| 5 | Конструкции железобетонные и металлические | - | - | 907 581,38 |  | 5,86 |
| 6 | Технологические решения | - | - | 9 473 823,61 |  | 61,17 |
| 7 | Система внутреннего электроснабжения | - | - | 400 479,28 |  | 2,59 |
| 8 | Наружное электроснабжение-0,4кВ | - | - | 113 079,78 |  | 0,73 |
| 9 | Наружные сети кислородопроводов в траншее, от КГС и по фасаду до гребенки | - | - | 362 631,52 |  | 2,34 |
| 10 | Вертикальная планировка | - | - | 41 506,78 |  | 0,27 |
| 11 | Проезды, тротуары, отмостка внутриплощадочные | - | - | 318 284,12 |  | 2,06 |
| 12 | Озеленение | - | - | 172 096,24 |  | 1,11 |
| 13 | Подпорная стенка | - | - | 2 616 345,73 |  | 16,89 |
| 14 | Ограждение | - | - | 507 885,13 |  | 3,28 |
|  | Итого | - | - | 15 486 989,18 |  | 100% |

| Заказчик: ГКУ МО «ДЗКС» Первый заместитель генерального директора _____________ /С.В. Кириченко/ М.П. | Подрядчик: ООО «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» Директор ___________ /Н.Е. Артемов/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |