|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления государственного заказа Амурской области _________________С.И.Прохорова «_____» _________________ 2020 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

|  | Разработал: начальник отдела конкурсов и подрядных торгов Н.В. Гребенщикова ___________________ «_____»___________2020 г. |
| --- | --- |

г. Благовещенск 2020 г.

Содержание документации об аукционе:

Оглавление

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование

1.2.Заказчик, уполномоченный орган

1.3.Термины, используемые в документации об электронном аукционе

1.4.Требования к участникам аукциона

1.5. Расходы на участие в аукционе

1.6.Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.7.Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1.8. Преференции, запреты, ограничения

1.9.Основания отстранения от участия в закупке

1.10.Разъяснение документации об электронном аукционе и внесение в неё изменений

1.11.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.Подготовка заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по её заполнению

2.1.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

2.2. Требования к содержанию, составу заявки

2.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

2.4.Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

3.Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе

4.Определение победителя электронного аукциона

5.Заключение контракта по результатам электронного аукциона

5.1.Срок заключения контракта

5.2.Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта

6.Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. Срок и порядок предоставления

7.Антидемпинговые меры

II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА,  НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

- I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об  аукционе  подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Амурской области.

- 1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

Уполномоченный орган- управление государственного заказа Амурской области, проводит аукцион в электронной форме (далее-электронный аукцион) в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документацией об электронном аукционе.

Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

- Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки,  или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу.

- 1.3.Термины, используемые в документации об электронном аукционе

- Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого электронного аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе).

Документация об электронном аукционе - документация, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания)  или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

Единая комиссия – комиссия, созданная уполномоченным органом для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее по тексту - единая информационная система).

- 1.4.Требования к Участникам электронного аукциона.

- В  электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания)  или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», зарегистрированные  в единой информационной  системе и аккредитованные оператором электронной  площадки  на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а при закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на специальном счете участника электронного аукциона, открытом им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо предоставившие банковскую гарантию, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе,  в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.

Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

- 1.5.Расходы на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе.

- 1.6.Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги  в размере до пятнадцати процентов.

- В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенных им цене, суммы цен единиц товара, работы, услуги с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

- 1.7.Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

- В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, это отражается  в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно  (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

Участники закупок обязаны декларировать  свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным коммерческим организациям.

Заказчик вправе установить  требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.8.Преференции, запреты, ограничения.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сооветствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе устанавливаются  следующие запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок:

1.8.1.  в случае закупки  отдельных видов товаров участникам закупки, заявки на участие  которых содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из  государств - членов Евразийского экономического союза с указанием (декларированием)  участником закупки в заявке наименование страны происхождения товара, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации приказ от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.2. в  случае закупки отдельных видов товаров машиностроения устанавливается запрет на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 №656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (действует до 01.07.2020);

1.8.3. в случае закупки отдельных видов программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи,  а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права на него) устанавливается запрет на допуск программного обеспечения и (или) права на него, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.4. в случае закупки отдельных видов радиоэлектронной продукции устанавливается ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

1.8.5. в случае закупки отдельных видов медицинских изделий устанавливаются ограничения и условия допуска такого товара, происходящего из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов  медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.6.  в случае закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов устанавливаются ограничения и условия допуска таких лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2015г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.7. в случае закупки отдельных видов пищевых продуктов устанавливаются ограничения допуска таких продуктов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.8.8. в случае закупки программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных» (далее - товары), устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

1.8.9.  в случае закупки отдельных видов промышленных товаров устанавливаются ограничения допуска таких товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.10. в случае закупки промышленных товаров устанавливается запрет на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях отражается  в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона».

1.9.Основания отстранения от участия в закупке

- Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

В случае  закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей, установленную постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2016 №92 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого цена закупаемых лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для обеспечения нужд области не может превышать их предельную отпускную цену") превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

- 1.10.Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесения в неё изменений.

Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого электронного аукциона.

- В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, не менее чем семь дней.

1.11.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе, в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

- 2.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется путем ее формирования на электронной площадке в соответствии с типовой формой заявки на участие в электронных процедурах, утвержденной постановлением Правительства Российский Федерации от 05.11.2019 № 1401.

- 2.2. Требования к содержанию, составу заявки:

- Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2.2.1.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.2.2 настоящей документации, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара,  в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

2.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

2.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица),  почтовый адрес участника такого аукциона,  фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным  пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной  системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

-копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона о контрактной  системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона о контрактной  системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»).

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в «Информационной карте электронного аукциона» ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной  системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

В соответствии с частью 6.1 статьи 66  Федерального закона о контрактной системе  в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона  аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

2.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

2.3.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документации об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

2.3.2. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.3.3. настоящего раздела, направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 2.2.1. и 2.2.3. настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.3.3. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 2.2.2 и 2.2.3 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.3.4. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 н Федерального закона о контрактной системе одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

2.3.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный  номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

2.3.6. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

2.3.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе;

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе;

5) наличия в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления в «Информационной карте электронного аукциона» требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе).

2.3.8. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 2.3.7 настоящего раздела, частью 20 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе  оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

2.3.9. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу предусмотренную пунктом 2.2.1. настоящего раздела  первую часть заявки на участие в аукционе.

2.3.10. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.3.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной пунктами 2.2.1. - 2.2.3, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего раздела, до размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

- 2.4. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

2.4.1.Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки.

В случае выбора способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, срок её действия должен составлять не менее чем два месяца  с даты окончания срока подачи заявок.

2.4.2. Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.4.3.  Требование к обеспечению заявки на участие в электронном  аукционе устанавливается при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.04.2018 №439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах», требование об обеспечении заявок на участие в аукционе устанавливается при начальной (максимальной) цене контракта  свыше 1 млн. руб.

Размер обеспечения заявки устанавливается от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей, или, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

При этом, в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта для расчета размера обеспечения заявки применяется к максимальному значению цены контракта, предусмотренного в Информационной карте электронного аукциона.

2.4.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупки на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

2.4.5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе.

2.4.6. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.

2.4.7. Блокирование денежных средств, находящихся на специальном счете участника закупки, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе.

2.4.8.  Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения заявки осуществляется банком в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, направленной банку оператором электронной площадки  в  течение одного часа с момента получения от банка информации, указанной в статье 44 Федерального закона о контрактной системе.

2.4.9.  В случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки либо не возможности блокирования денежных средств в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствия информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации.

2.4.10. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии с требованиями и порядке, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе  в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе не осуществляется, взыскание по ней не производится.

2.4.11. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона о контрактной системе.

В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Федерального закона о контрактной системе.

Информация об  обеспечении заявки на участие в электронном  аукционе и размер обеспечения заявки  указываются  в «Информационной карте электронного аукциона».

- 3.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

- Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

- Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

- Комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 части 1 статьи 31, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок, указанного в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе (если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей), при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

- На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

- Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- - непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверной информации.

- - несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

- Отказ в допуске к участию в электронном  аукционе по другим основаниям, не допускается.

- Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Федерального закона о контраткной системе содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства), и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона о контраткной системе, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, не требуется.

- 4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

- Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона о контрактной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

- Рассмотрение вторых частей заявок.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также информацию и электронные  документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

- Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона о контрактной системе.

- Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

- Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1., 2 и 2.1. (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе (информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях указывается в  «Информационной карте электронного аукциона»)

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

- 5.1.Срок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением  о таком аукционе.

Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в таком аукционе.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ,  подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе. Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке не более чем один раз. В протоколе разногласий победитель электронного аукциона  указывает замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены  на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель такого аукциона одновременно  предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном настоящей документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Заказчик  в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной площадке протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона.

Победитель электронного аукциона в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона,  размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты  размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

- С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

- Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

- 5.2.Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

Победитель электронного аукциона, за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе, признается заказчиком  уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные статьей 83.2 Федерального закона о контрактной системе сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги) или если заказчик отказался от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (в случае отказа участника закупки от снижения предлагаемой цены контракта до предельной отпускной цены, указанной в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

- 6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

- 6.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

6.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе и  соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный  в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.3. В ходе исполнения контракта  поставщик (подрядчик, исполнитель)  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

6.4. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

6.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное п. 6.3 и п. 6.4 настоящей документации, осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если проектом контракта, «Информационной картой электронного аукциона» предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

- 6.6. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не предоставляется в случае:

- 1)заключения контракта с участником закупки, кторый является казенным учреждением;

2)осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями  контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

6.7. В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта:

- 6.7.1. банковской гарантии, она должна  соответствовать следующим требованиям:

- -банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов";

- -банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

- срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц,  в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

- -банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

Банковская гарантия оформляется с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе  представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах."

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- 6.7.2.внесения заказчику денежных средств:

- - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в «Информационной карте электронного аукциона», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

- денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе),  возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в порядке и сроки, установленные в проекте контракта.

При этом, в случае  если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта для расчета размера обеспечения исполнения контракта применяется к максимальному значению цены контракта, предусмотренного в Информационной карте электронного аукциона.

6.8. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе денежные средства, внесенные в качестве  обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств  возвращаются  заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в порядке и сроки, установленные в проекте контракта.

6.9. В случае осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и настоящей документации о закупке.

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.

6.10. В случае установления  требований к гарантийным обязательствам (если проектом контракта, «Информационной картой электронного аукциона» предусмотрено данное требование), исполнение гарантийных обязательств может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", и  требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный  в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ и срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковской гарантии, она должна соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктом 6.7.1 настоящей документации.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены проектом контракта.

- 7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

- Антидемпинговые меры применяются в соотвествии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если контрактом предусмотрено условие о выплате аванса, то выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в пункте 7.1. или 7.2. настоящего раздела, не допускается.

7.3. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями предусмотренными  статьей  37 Федерального закона о контрактной системе, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара  (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

Раздел II. Информационная карта электронного аукциона

| № | Наименование положения информационной карты | Описание положения информационной карты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ определения поставщика (подрядчика , исполнителя) | Электронный аукцион |
| 2. | Адрес электронной площадки | www.rts-tender.ru |
| 3. | Наименование Заказчика, контактная информация (место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона) | ГКУ Амурской области «Строитель». 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская,173/1, e-mail: gbustroi@mail.ru, Контактные телефоны: 22-33-37 Кузнецова Евгения Николаевна (проект контракта) 22-33-43 Емельянов Владимир Владимирович (проектные работы) 22-33-46 Бондарь Анна Ивановна (строительные работы) 22-33-47 Желева Лариса Анатольевна e-mail: ozkgku@mail.ru |
| 4. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление государственного заказа Амурской области 675023 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 135, к. 528б, тел. 22-44-63, факс 22-44-74 Гребенщикова Наталья Викторовна |
| 5. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, включая исполнение контракта | Руководитель контрактной службы: Кузнецова Евгения Николаевна, тел. 22-33-37 На основании Приказа от 20.01.2014 года № 3-од «О создании контрактной службы», в редакции Приказа от 20.04.220 №34-од |
| 6. | Предмет электронного аукциона | Выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) |
| 6.1. | Идентификационный код закупки | 202280113639928010100100540014120414 |
| 7. | Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе | Выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) Описание объекта закупки, количество (объем) указаны в разделе IV документации об электронном аукционе. |
| 8. | Информация о месте поставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта. Срок (период) поставки товара или завершения работы либо графика оказания услуг. Условия контракта | Место: Место нахождения Объекта (место выполнения работ): Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145. Сведения о земельном участке, на котором планируется реконструкция Объекта (сведения о праве Государственного заказчика): кадастровый номер 28:25:010175:5 площадь 46704 кв. м. Условия: в соответствии с проектом контракта Срок: Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в следующие сроки: в течение 677 дней со следующего дня после дня заключения Контракта в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту). Начало – следующий день после дня заключения Контракта. Окончание работ – в течение 677 дней. Этапы выполнения работ не предусмотрены. |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) либо максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) | 92 410 860,00 руб. |
| 9.1. | Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) | Не установлено |
| 10. | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. |
| 11. | Источник финансирования закупки | Оплата производится за счет средств бюджета Амурской области в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», в пределах лимита бюджетных обязательств по капитальным вложениям на 2021-2022 годы. |
| 12. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) | Государственный заказчик производит авансирование выполнения работ по Контракту в размере 30 (тридцати) процентов от цены Контракта. - Форма, сроки и порядок оплаты указаны в разделе 3. «Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ» проекта Контракта. |
| 13. | Требования к Участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Соответствие требованиям подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации по форме утвержденной органом надзора за саморегулируемыми организациями; - саморегулируемая организация (СРО), в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; -совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Вышеуказанные требования не распространяются: -на участников закупки, которые предложат цену контракта 3 миллиона рублей и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; -на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 10) участник закупки не является офшорной компанией; 11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации 12) наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 5 млн. рублей; (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 февраля 2015 г. № 99). Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным дополнительным требованиям: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
| 14. | Требования к содержанию и составу заявки | В соответствии с ч. 2. «Подготовка заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по её заполнению» документации об аукционе, а именно: Требования к первой части заявки на участие в электронном аукционе указаны в пп. 1 п. 2.2.1.: - согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); Требования ко второй части заявки на участие в аукционе указаны в п. 2.2.3. |
| 14.1 | Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, или копии таких документов | - участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Соответствие требованиям подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации по форме утвержденной органом надзора за саморегулируемыми организациями; - саморегулируемая организация (СРО), в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; -совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Вышеуказанные требования не распространяются: -на участников закупки, которые предложат цену контракта 3 миллиона рублей и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; -на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; |
| 14.2 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге | Не установлено |
| 14.3 | Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов | Не установлено |
| 15. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «29» сентября 2020 года 09 часов 00 минут местного времени |
| 16. | Дата окончания срока рассмотрения заявок | «30» сентября 2020 года |
| 17. | Дата проведения аукциона | «01» октября 2020 года |
| 18 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ Российской Федерации и используемого при оплате контракта. | Не применяется |
| 19. | Сведения о валюте | Российский рубль |
| 20. | Обеспечения заявки | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта Если участник закупки является государственным, муниципальным учреждением обеспечение подаваемой им заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не предоставляется Порядок предоставления обеспечения заявки указан в пункте 2.4. документации об аукционе «Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе» |
| 21. | Обеспечение исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта (договора) составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта (в случае, если закупка осуществляется у СМП, СОНО – 30 % от цены, по которой заключается контракт (договор). ## Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в разделе 6 документации об аукционе «Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. Срок и порядок предоставления». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае выбора способа обеспечения исполнения контракта - внесение денежных средств, обеспечение исполнения контракта перечисляется на счет Заказчика. Реквизиты: ГКУ АО «Строитель» ИНН 2801136399, КПП 280101001, Минфин АО (ГКУ Амурской области «Строитель» л/с 05938238921) р/счет 40302810600004000001 отделение Благовещенск г.Благовещенск, БИК 041012001.КБК 0, ОГРН 1082801008674, ОКПО 52914005, ОКТМО 10701000 |
| 21.1 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств | Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1_% начальной максимальной цены контракта ## Порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств указан в разделе 6 документации об аукционе «Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. Срок и порядок предоставления» Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае выбора способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств - внесение денежных средств, обеспечение гарантийных обязательств перечисляется на счет Заказчика. Реквизиты для перечисления обеспечения: ГКУ АО «Строитель» ИНН 2801136399, КПП 280101001, Минфин АО (ГКУ Амурской области «Строитель» л/с 05938238921) р/счет 40302810600004000001 отделение Благовещенск г.Благовещенск, БИК 041012001.КБК 0, ОГРН 1082801008674, ОКПО 52914005, ОКТМО 10701000 |
| 21.2 | Банковское сопровождение контракта | Не предусмотрено |
| 22. | Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров, объема работ, услуг не более чем на 10% в ходе исполнения контракта | В соответствии с проектом контракта |
| 23. | Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) при заключении контракта | Не предусмотрено |
| 24. | Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта | В соответствии с проектом контракта |
| 25. | Ограничения (ч.3 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)/ преимущества (п.3 ч.4 ст.27 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации | Не предусмотрено |
| 26. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированых некомерческих организаций | Предусмотрено. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 процентов от цены Контракта. |
| 27. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям УИС в размере 0 % Организациям инвалидов в размере 0 % |
| 28. | Даты начала и окончания срока предоставления участника аукциона разъяснений положений документации | Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации «18» сентября 2020 года Дата окончания срока подачи участниками аукциона запросов о разъяснении положений документации «25» сентября 2020 года Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации «27» сентября 2020 года |
| 29. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | В соответствии с проектом контракта |
| 30. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не предусмотрено |
| 31. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлены |
| 32. | Преимущества, предоставляемые участникам при осуществлении закупок товаров, заявки которых содержат предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза | Не предусмотрены |
| 33. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 34. | Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более научно-исследовательстких работ в отноении одного предмета и с одними и теми же условиями коонтракта, с указанием количества указанных контрактов | Не предусмотрено |
| 35. | Обязательства участника в соответствии с ч.2 ст.110.2. Федерального закона о контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 | ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, за исключением дочерних обществ Подрядчика И ОБЪЕМ ТАКИХ РАБОТ - Возможные виды и объемы* работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему контракту (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570): Порядковый №№ согласно ПП РФ № 570 от 15.05.2017; Наименование видов работ. 1.; Подготовительные работы. 2.; Земляные работы. 6.; Устройство фундамен. 7.ов и оснований; Возведение несущих конструкций. 8.; Возведение наружных ограждающих конструкций. 9.; Устройство кровли. 10.; Фасадные работы. 11.; Внутренние отделочные работы. 12.; Устройство внутренних санитарно-технических систем. 13.; Устройство внутренн. 14.х электротехнических систем; Устройство внутренних трубопроводных систем. 15.; Устройство внутренних слаботочных систем. 16.; Установка подъемно-транспортного оборудования. 17.; Монтаж технологического оборудования. 18.; Пусконаладочные работы. 19.; Устрой. 20.тво наружных электрических сетей и линий связи; Устройство наружных сетей канализации. 21.; Устройство наружных сетей водоснабжения. 22.; Устройство наружных сетей теплоснабжения. 34.; Благоустройство. *Возможные объемы работ будут определены в проектной документации после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий. В соответствии с п.п. «б» п. 2 постановления Правительства РФ от 15.05.2017 №570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" объем конкретных видов работ в совокупном стоимостном выражении определяется по предложению Подрядчика и должен составлять не менее 25 % цены Контракта. |

Раздел III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Государственный контракт № _____

на выполнение работ по проектированию и реконструкции

объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

г. Благовещенск                                                                      "_____" _________ 2020 года

Государственное казенное учреждение Амурской области «Строитель», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступающее от имени Амурской области, в лице ____, действующего на основании ___, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе частями 55, 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, по результатам аукциона в электронной форме (протокол ____________ от _______ № _______), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) (далее - Объект), включая разработку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ, иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту (далее – работы), и передать результат работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Контрактом, обеспечить получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1.2. Описание Объекта:

1.2.1. Наименование Объекта: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом).

1.2.2. Место нахождения Объекта (место выполнения работ): Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145.

1.2.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется реконструкция Объекта (сведения о праве Государственного заказчика): кадастровый номер 28:25:010175:5 площадь 46704 кв. м.

1.3. Идентификационный код закупки: 202280113639928010100100540014120414.

1.4. Проектная документация и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Контракту и составляющие результат проектных работ, с даты приемки принадлежат Амурской области и передаются Подрядчиком в счет цены настоящего Контракта вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом работ), в том числе с правом на практическую реализацию результатов таких работ и на многократное использование иными предусмотренными законом способами без согласия Подрядчика.

1.5. Проектная документация, подготовленная Подрядчиком по Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, требованиям промышленной безопасности, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), результатов инженерных изысканий, соответствующим требованиям, предусмотренным  Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

В случае получения по вине Подрядчика отрицательного заключения в ходе проведения вышеуказанной государственной экспертизы проектной документации соответствующий результат работ считается не достигнутым и не подлежит оплате, в том числе по фактически понесенным расходам Подрядчика.

1.6. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является Объект, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.

1.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ.

1.8. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

- 2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в следующие сроки: в течение 677 дней со следующего дня после дня заключения Контракта в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту).

Начало – следующий день после дня заключения Контракта.

Окончание работ – в течение 677 дней.

Этапы выполнения работ не предусмотрены.

2.2.	Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение №3 к Контракту), а также разработанными на его основании и согласно условиям Контракта Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3.2. к Контракту).

График исполнения контракта (Приложение №3 к Контракту) устанавливает общие сроки выполнения работ, График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3.2. к Контракту) устанавливают промежуточные сроки выполнения работ. Графики подписываются одновременно с Контрактом и являются его неотъемлемой частью.

Порядок выполнения работ по Контракту предусматривает работы по проектированию Объекта, оплата которых производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.3. Даты начала и окончания выполнения работ, указанные в п. 2.1 настоящего Контракта, а также общие и промежуточные сроки выполнения работ, определенные Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3.2. к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.4. Подрядчик вправе с письменного согласия Государственного заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

- 3. Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ

3.1. Цена контракта (работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту,  а также компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, указанного в пункте 1.1 Контракта, включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения (охрана, содержание, коммунальные расходы и т.п.).

При этом, стоимость работ по подготовке проектной документации (в том числе стоимость инженерных изысканий, прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий) и  рабочей документации (далее – проектные работы, работы по проектированию) составляет __________________рублей ___копеек, а стоимость работ по реконструкции Объекта составляет __________________рублей ___копеек.

3.2. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

3.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленную пунктом 3.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением  случаев предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

3.4. Оплата производится за счет средств бюджета Амурской области в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», в пределах лимита бюджетных обязательств по капитальным вложениям на 2021-2022 годы.

3.5. Валютой платежа Контракта является российский рубль.

3.6. Оплата за фактически выполненные работы, производится Государственным заказчиком поэтапно в пределах цены Контракта в безналичной форме в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту) в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту) с учетом Графика выполнения проектных работ (Приложение № 3.1 к Контракту) и Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме по конструктивному решению (элементу), комплексу (виду) работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту) или Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) при предоставлении Подрядчиком Государственному заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии).

Результаты проектных работ без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий не принимаются к приемке и оплате Государственным заказчиком.

3.7. Государственный заказчик производит авансирование выполнения работ по Контракту, указанных в пункте 1.1. Контракта, в размере 30 (тридцати) процентов от цены Контракта - _______(______) рублей ___ коп в следующем порядке:

3.7.1. Аванс в размере 3 (три) процента от цены Контракта - _______(______) рублей ___ коп оплачивается Подрядчику после предоставления на рассмотрение Государственному заказчику заявки на выплату аванса не позднее 10 рабочих дней со следующего дня после дня заключения Контракта.

В заявке на выплату аванса Подрядчик обязан указать целевое назначение аванса.

3.7.2. Аванс в размере 27 (двадцать семь) процентов от цены Контракта - _______(______) рублей ___ коп оплачивается Подрядчику в следующем порядке:

Подрядчик направляет на рассмотрение Государственному заказчику заявку на выплату аванса после предоставления Подрядчиком Государственному заказчику технических отчетов по результатам обследования, инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, а также после согласования Государственным заказчиком в соответствии с п.п. 6 п.1.9. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) проектной документации (сметный раздел+ конструктивная часть), но не позднее 10 рабочих дней с момента направления проектной документации  для проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий.

В заявке на выплату аванса Подрядчик обязан указать целевое назначение аванса: виды работ, для выполнения которых необходимо понести расходы на приобретение материалов, оборудования и т.п. (далее – расходы), количество (объем) и цены единицы каждого вида планируемых расходов. Выдача аванса Подрядчику осуществляется после предоставления им  перечня материалов и оборудования, на которое будет направлен аванс.

3.8. Государственный заказчик рассматривает заявку на выплату аванса в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения.

При рассмотрении заявки на выдачу аванса Государственный заказчик вправе запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие цели и намерения использования аванса, документы о финансово-хозяйственной деятельности (письменные пояснения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе информацию об имеющихся задолженностях по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, фонды, арестах расчетных счетов, вступивших в законную силу решений судов о взыскании с Подрядчика денежных средств, а также пояснения по вопросам, касающимся органов управления Подрядчика (информация об учредителях, уполномоченных лицах, собраниях акционеров и пр.).

Государственный заказчик по результатам рассмотрения заявок Подрядчика на выплату аванса принимает мотивированное решение о выплате или об отказе в выплате аванса, которое оформляется письменным мотивированным положительным или отрицательным решением соответственно.

Основаниями для отказа в выплате аванса являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) Подрядчиком информации и (или) документов, подтверждающих цели и намерения использования аванса;

- наличие на дату принятия решения в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица;

- наличие на дату принятия решения существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта;

- наличие на дату принятия решения, принятого Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (п. 4.2.15. Контракта).

В течение 30 (тридцати) дней со дня принятия положительного решения на выплату аванса, Государственный заказчик перечисляет Подрядчику сумму аванса.

Подрядчик обязан использовать аванс только для выполнения работ по настоящему Контракту и освоить (отработать) сумму аванса до окончания сроков выполнения работ, установленных п.2.1 настоящего Контракта. Подтверждением факта освоения Подрядчиком аванса является подписание Сторонами документов о приемке выполненных работ на соответствующую сумму.

Предоставление аванса на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) является целевым, и Подрядчик обязан использовать полученные средства только для выполнения подготовительных работ, приобретения материалов и оборудования для реконструкции Объекта.

Зачет аванса производится Государственным заказчиком при приемке выполненных работ вплоть до полного его погашения.

3.8.1. В случае принятия Государственным заказчиком положительного решения о выплате аванса в порядке, предусмотренном п. 3.7, п. 3.8. настоящего Контракта, оплата за фактически выполненные работы производится Государственным заказчиком в соответствии с п. 3.6 Контракта в размере 70 (семьдесят) процентов от объема средств, указанных в Акте приема-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту) или Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту); оставшиеся 30 (тридцать) процентов стоимости выполненных и принятых работ подлежат зачету в счет выданного аванса.

3.8.2. Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неиспользованного (неотработанного) аванса в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Контракта и/или с даты получения соответствующего письменного требования Государственного заказчика.

Выплата Государственным заказчиком аванса (отказ в выплате аванса) не влияет на порядок и сроки выполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.

Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательства по Контракту.

3.9. Государственный заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств, а именно:

- отчет об использовании авансовых платежей;

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и иными подрядными организациями на выполнение соответствующих Работ;

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Подрядчику;

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов;

- фотографии, подтверждающие прибытие и размещение строительных материалов и оборудования на строительной площадке.

На усмотрение Государственного заказчика могут быть истребованы иные документы, подтверждающие целевое использование авансового платежа.

В случае выявления нецелевого использования авансовых средств, а равно предоставления недостоверной информации о таком использовании или ненадлежащего исполнения обязанности Подрядчиком по предоставлению запрашиваемых документов о его использовании, размер вычета выплаченного аванса устанавливается в размере 100% от стоимости работ, подлежащих оплате.

В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты его расторжения вернуть Государственному заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на размер зачтенной Государственным заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

3.10. В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, выплата аванса при исполнении настоящего Контракта не допускается, в соответствии с п. 13 ст. 37 Закона № 44-ФЗ.

3.11. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.

4. Права и обязанности Государственного заказчика

4.1. Государственный заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков исполнения Контракта, предусмотренных Графиком исполнения контракта (Приложение №3 к Контракту), качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

4.1.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, в том числе еженедельные отчеты с указанием технической готовности объекта, планового и фактического выполнения строительно-монтажных работ за отчетную и на следующую неделю, сведения об имеющихся проблемах, препятствующих нормальному ходу работ, и путях их решения, а также иные сведения по запросу Государственного заказчика, связанные с исполнением Контракта.

4.1.5. Осуществлять контроль порядка и сроков выполнения работ. Государственный заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной и рабочей документации, нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений к нему, путем составления акта проведения контрольных мероприятий. Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результатах отражается в Общем журнале работ с приложением соответствующих актов, который постоянно находится на Объекте.

4.1.6. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

4.1.8. Осуществлять контроль за объемами выполняемых работ, с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиях Контракта.

4.1.9. Проверять качество выполненных работ на соответствие проектной и рабочей документации и действующим в Российской Федерации нормативным документам и правилам (в том числе рекомендуемых к применению), материалов, оборудования, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства работ и паспорта к ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику и представлять образцы к экспертизе или исследованию за счет Подрядчика.

4.1.10. Осуществлять в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль за реконструкцией Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области осуществления капитального строительства (реконструкции объекта капитального строительства).

4.1.11. Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству) несмотря на наличие подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту). Для проведения контрольного обмера Государственный заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае, если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Государственный заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а  копию акта контрольного обмера – направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.

4.1.12. Осуществить в случае необходимости консервацию Объекта реконструкции. Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации Объекта в согласованные Сторонами сроки и стоимости таких работ. При этом Государственный заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном размере объемы выполненных работ до момента приостановления работы в 30-тидневный срок с момента завершения работ по консервации объекта, а также оплатить стоимость работ по консервации Объекта.

Течение сроков, предусмотренных настоящим Контрактом для исполнения обязательств, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Государственного заказчика о консервации Объекта.

4.1.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Государственному заказчику третьим лицом в связи с недостатками работ по Контракту.

4.1.14. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Государственным заказчиком и/или контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ.

4.1.15. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной исполнительной документации Государственный заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) за отчетный период.

    - Иметь беспрепятственный доступ на Объект в любое время суток в течение всего периода реконструкции и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.

4.1.17. Давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока при обнаружении отступлений от проектной и рабочей документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему, в том числе в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи него объектов в соответствии с нормативно-технической документацией обязательной при выполнении строительно-монтажных работ;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования;

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

4.1.18. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и случаях, предусмотренных разделом 13 Контракта.

4.1.19. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.20. Государственный заказчик имеет иные права, определенные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Государственный заказчик обязан:

    - Своевременно принять надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта (Приложение №2 к Контракту)  и Графика оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту) с учетом Графика выполнения проектных работ (Приложение №3.1 к Контракту) и Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме по конструктивному решению (элементу), комплексу (виду) работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами Акта према-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту) или Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) при предоставлении Подрядчиком Государственному заказчику счета и (или) счет-фактуры (при наличии).

4.2.3. Осуществлять контроль за производством работ по Контракту.

4.2.4. Согласовать представленую Подрядчиком проектную документацию (сметный раздел+ конструктивная часть) в соответствие с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Государственным заказчиком.

Утвердить проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу и получившую положительное заключение в соответствие с требованиями, установленными настоящим Контрактом, в течение 10 календарных дней с момента подписания Государственным заказчиком Акта приема-передачи такой документации.

4.2.5. Направить в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о дефектах и недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения.

4.2.7. Назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять функции заказчика.

4.2.8. В течение 15 рабочих дней с момента утверждения проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, Государственный заказчик оформляет и передает Подрядчику:

- Рабочую документацию, заверенную штампом Государственного заказчика «В производство работ» и подписью уполномоченного лица;

- Зарегистрированный общий журнал Работ, оформленный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007.

4.2.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения разрешения на строительство Государственный заказчик обязан передать заверенную копию разрешения на строительство Подрядчику.

4.2.10. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Государственного заказчика.

4.2.11. По запросу Подрядчика в течение 2-х рабочих дней выдать доверенность на проведение от имени Государственного заказчика государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также выполнения иных обязательств Подрядчика, для которых требуется соответствующее письменное полномочие от имени Государственного заказчика.

4.2.12. Оплачивать выполненные работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.13. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.2.14. Проводить экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

4.2.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Законом №44-ФЗ.

4.2.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать от Государственного заказчика подписания документов об исполнении Контракта и своевременной оплаты при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту надлежащим образом.

5.1.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В соответствии с условиями Контракта запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.

5.1.4. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя,  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком.

5.1.5. Привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением случая, предусмотренного п.5.4.34. Контракта, субподрядчиков, обладающих знаниями, квалификацией, специальным оборудованием, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ, с заключением соответствующих договоров субподряда.

В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик письменно уведомляет об этом Государственного заказчика. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по Контракту.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

5.2.2. Обеспечить устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке выполненных работ, а также выявленных в течение гарантийного срока, за свой счет и в срок, указанный Государственным заказчиком. В случае, если Государственным заказчиком такой срок не указан, то Подрядчик обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках, за исключением сроков, указанных в п. 5.3.19 Контракта.

5.2.3.  В случае изменения реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Контракту, сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов.

5.2.4. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики, соисполнители) в объеме 15 процентов от цены Контракта.

5.2.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Государственному заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.2.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Государственному заказчику документы, указанные в п. 5.2.4.1. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.2.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Государственному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем,  предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ,  предусмотренного Контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.2.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.2.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2.4.1. – 5.2.4.3. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.2.5. По требованию Государственного заказчика предоставить действующие на момент предоставления выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» в отношении Подрядчика или привлеченных им к исполнению Контракта субподрядных организаций, если Подрядчик или привлеченные им субподрядные организации в соответствии с действующим законодательством должны быть действующими членами саморегулируемой организации для выполнения соответствующих видов работ.

В случае, если для выполнения отдельных видов работ по Контракту в соответствии с требованиями градостроительного законодательства требуется наличие действующего членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации, Подрядчик вправе выполнять такие работы при условии, что он является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации.

5.2.6. В случае выполнения работ, для которых обязательно наличие лицензии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией и соответствует установленным требованиям.

5.2.7. В случае если для исполнения обязательств по контракту Подрядчиком на территории Амурской области создается обособленное подразделение, подрядчик обязан в течение одного месяца подать сообщение об этом в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе направить Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

5.2.8. Соблюдать установленные в Амурской области запреты на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Амурской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

- На стадии архитектурно-строительного проектирования, выполнения инженерных изысканий, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик обязан:

- Собрать в установленном порядке необходимые согласования, разрешения, технические условия и подготовить пакет исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ.

- В течение 3-х календарных дней с даты заключения Контракта предоставить Государственному заказчику копию приказа о закреплении главного инженера проекта по выполнению проектных работ, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов соответственно в области архитектурно-строительного проектирования, а также уполномоченного лица, курирующего проектные работы по объекту. Вместе с приказом Подрядчик обязан предоставить в письменной форме контактные данные указанных лиц (e-mail, номера рабочего и сотового телефонов).

- Обеспечить при проведении изыскательских работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя, ликвидировать и, при необходимости, тампонировать все скважины и шурфы, пройденные изыскателями в процессе изыскательских работ.

- В течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Государственному заказчику 1 экземпляр Программы производства работ по инженерным изысканиям в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- Результат работ по инженерным изысканиям должен быть достоверным и достаточным для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной докумнтации и результатов инженерных изысканий, а также для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результата работ должны быть обоснованы Подрядчиком.

- По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней с даты запроса предоставить в электронном виде результаты фактически выполненных изыскательских и проектных работ на дату запроса.

5.3.7. При выполнении работ по проектированию выполнять работы самостоятельно при наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, либо привлекать для таких работ субподрядчиков, являющихся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

5.3.8. Выполнить все работы по разработке проектной и рабочей документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, НПБ, СП, ТУ, ГОСТ и пр.), а также другими нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения Сторонами.

5.3.9. Разработать сметную документацию, входящую в состав проектной документации, с учетом действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

5.3.10. Согласовывать разработанную проектную документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, Государственным заказчиком,  надзорными и другими компетентными органами, заключение которых необходимо получить для определения соответствия результата работ Подрядчика установленным требованиям, в том числе с организациями, выдавшими технические условия.

С целью минимизации процесса проектирования разрабатываемая проектная документация предоставляется Государственному заказчику для согласования по разделам. Документация предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе официальным письмом. Государственный заказчик осуществляет проверку полученных документов в течение 15 календарных дней и направляет официальное согласование или мотивированные замечания, обязательные для Подрядчика к исполнению.

5.3.11.  По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан направить главного инженера проекта по выполнению инженерных изысканий и/или главного инженера проекта по выполнению проектных работ по месту нахождения Государственного заказчика в течение 2 рабочих дней для разрешения вопросов, связанных с проектированием или изысканиями соответственно.

5.3.12. По доверенности от Государственного заказчика своими силами и за свой счет получить и предоставить Государственному заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий, с устранением всех полученных замечаний от экспертной организации.

5.3.13. Рабочая документация разрабатывается параллельно прохождению государственной экспертизы проектной документации с учетом выявленных замечаний государственной экспертизы.

5.3.14. Гарантировать качество проектной и рабочей документации и за свой счет осуществлять их корректировку весь период проектирования, реконструкции и до ввода объекта в эксплуатацию Объекта. Обеспечить применение в проектной и рабочей документации передовых технологий.

5.3.15. В процессе проектирования своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, без дополнительной оплаты.

5.3.16. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий предоставить в адрес Государственного заказчика заверенную копию указанного договора, а также платежных документов, подтверждающих их оплату.

5.3.17. Выдать Государственному заказчику проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рабочую документацию, с учетом требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Отчеты по инженерным изысканиям выдать в 4 экземплярах в бумажном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий выдать в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

5.3.18. В случае выявления недостатков в проектной и рабочей документации Подрядчик обязан произвести за свой счет корректировку и представить Государственному заказчику откорректированную проектную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков.

5.3.19. Устранять за свой счет замечания Государственного заказчика или организации, осуществляющей государственную экспертизу, и в случае получения отрицательного заключения за свой счёт обеспечить её повторное проведение.

  - На стадии подготовки к реконструкции и реконструкции Объекта Подрядчик обязан:

    - Принять на себя обязательства выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренные настоящим Контрактом, в сроки предусмотренные Контрактом в соответствии с проектной документацией, утверждённой в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности, рабочей документацией, Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту)  и в срок, предусмотренный настоящим  Контрактом сдать результат работ Государственному заказчику.

Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

    - Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для приемки от Государственного заказчика строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки не позднее 5 рабочих дней после передачи Государственным заказчиком копии разрешения на строительство. Дата фактического использования строительной площадки для реконструкции Объекта является датой принятия строительной площадки Подрядчиком. Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки в строительной площадке без мотивированных замечаний в Акте приема-передачи. Государственный заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленные замечания и, в случае признания таких замечаний обоснованными, дает особое распоряжение о ходе дальнейшего исполнении Контракта.

    - В течение 5-ти рабочих дней с даты передачи строительной площадки оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами.

5.4.4. В течение 20 рабочих дней с даты приемки строительной площадки обеспечить выполнение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда, готовности Объекта к началу реконструкции (СНиП 12-03-2001).

Выполнение внутриплощадочных подготовительных работ должно предусматривать выполнение следующих мероприятий:

- внутриплощадочных подготовительных работ на соответствие должно предусматривать выполнение следующих мероприятий:

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для реконструкции и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;

- расчистка и освобождение строительной площадки для начала производства строительно-монтажных работ (снос строений, расчистка территории и т.п.);

- планировку территории строительной площадки, при необходимости искусственное понижение грунтовых вод;

- устройство подъездных путей и временных дорог;

- организация контрольно-пропускного режима;

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;

- устройство складских площадок и помещений для хранения материалов, конструкций и оборудования;

- организация связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий (средства противопожарной защиты и пожаротушения, сигнализация, освещение и водоснабжение);

- оборудование выездов со строительной площадки пунктами очистки и мойки колес автотранспорта;

- оборудование строительной площадки пунктов сбора бытового и строительного мусора с установкой емкостей для его складирования.

Временные здания и сооружения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным и административным помещениям.

5.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки, предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на Объекте;

- Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте.

5.4.6. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте всех работников Подрядчика, а также работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, строительного контроля, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

5.4.7. До начала производства земляных работ оформить и получить разрешение на производство земляных работ в уполномоченных органах на выдачу разрешения на проведение земляных работ. В случае необходимости осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства.

5.4.8. Обеспечить вынос в натуре линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы, закрепление точек на строительной площадке, а также иные необходимые геодезические работы на строительной площадке в соответствии со СП 126.13330.2017 и иными регламентирующими документами.

5.4.9. Осуществить в установленном порядке все необходимые временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

5.4.10. В течение 10 рабочих дней с даты приемки строительной площадки установить в начале и конце участка выполнения работ информационный щит.

Обеспечить сохранность установленных щитов на весь период исполнения Контракта.

5.4.11. В течение 5 рабочих дней со дня получения проектной документации с отметкой «К производству работ» разработать и согласовать с Государственным заказчиком проект производства работ (ППР).

При работе грузоподъемными механизмами разработать и согласовать с Государственным заказчиком проект производства работы кранов (ППРк).

Проект производства работ должен включать в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генплан;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочей силы по объекту;

- график движения основных строительных механизмов по объекту;

- технологические карты по производству отдельных видов работ, с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест, решения по производству работ в зимний период, мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Разработанный проект производства работ должен в полной мере обеспечивать безопасность реконструкции объекта.

5.4.12. В течение 15 рабочих дней со дня получения рабочей документации с отметкой «В производство работ» разработать и предоставить Государственному заказчику на согласование ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, уточненные смету контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3.2 к Контракту), который должен содержать наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ на основании утвержденной проектной документации.

5.4.13. Подрядчик еженедельно, не позднее вторника, обязан подготавливать и передавать Государственному заказчику отчет за прошедшую неделю, который должен включать:

- разъяснения по выполненным за неделю работам, возникшим проблемам и мерам по их решению.

- сравнительный анализ запланированных и фактически выполненных объемов работ.

- сведения по укомплектованию кадрами (трудовыми ресурсами).

- прогноз работ, где должен быть отражен запланированный и фактический ход работ по каждому основному виду работ (в отчете должны быть указаны объем запланированных и завершенных работ за предыдущую неделю, а также планируемые работы на предстоящую неделю. По каждому виду работ показываются требования по трудовым ресурсам, оборудованию и материалам на неделю. Запланированные работы сводятся с соответствующими работами, запланированными в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3.2 к Контракту).

- количественные данные по объемам и стоимости работ за неделю и в совокупности.

- информацию об исполнении Графика выполнения строительно-монтажных работ в табличном виде и в виде графиков по согласованной с Государственным заказчиком форме (после согласования графика в установленном Контрактом порядке).

5.4.14. Обеспечить объект реконструкции  необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительной техникой.

5.4.15. Все поставляемое Подрядчиком оборудование, а также поставляемые для реконструкции материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проектной и рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Копии сертификатов должны быть представлены Государственному заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

Замена оборудования, материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования Государственного заказчика при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной и  рабочей документации. При этом, согласование такой замены не влияет на сроки выполнения работ по Контракту, не влечет увеличение стоимости Контракта.

Обеспечить использование новых материалов, не бывших в употреблении (у которых не  восстановлены потребительские свойства),  качество используемых материалов (изделий), а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам.

Обеспечить поставку необходимых для реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.4.16. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, утвержденной проектной и рабочей документацией строительными нормами, правилами и техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ.

5.4.17. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение.

5.4.18. Обеспечить сохранность ценных видов пород зеленых насаждений, находящихся в пределах строительной площадки. Все работы по освобождению строительной площадки от указанных насаждений производить с обязательным сопровождением выполнения работ представителями специализированных организаций.

5.4.19. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.20. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы реконструкции и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

5.4.21. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а также по требованию Государственного заказчика уборку стройплощадки, а по завершению работ окончательную уборку Объекта и строительной площадки от остатков материалов и отходов. Обеспечивать целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг строительной площадки, чистоту прилегающей к ней уличной полосы, а так же выезжающего строительного транспорта.

5.4.22. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

5.4.23. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

Постоянно вести журналы производства работ в соответствии с установленной формой, в которой отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

5.4.24. При выполнении работ, связанных с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации.

5.4.25. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, Объекту и различным сооружениям транспортом или техникой Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).

5.4.26. Предоставлять по письменному запросу Государственного заказчика документы, подтверждающие наличие у инженерно-технических работников, закреплённых приказом на Объекте, соответствующего образования и квалификации. В случае, выявления отсутствия у такого специалиста образования или квалификации, а равно не подтверждение Подрядчиком их наличия, Государственный заказчик вправе требовать отстранения такого инженерно-технического работника от выполнения работ на Объекте, а также направляет соответствующую информацию в СРО.

5.4.27. Передать Государственному заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

С целью осуществления Государственным заказчиком ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает разработку и получение документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, и передачу данных документов Государственному заказчику.

5.4.28. До направления уведомления о завершении реконструкции объекта, выполнить предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, проектной документации, а также произвести лабораторные испытания (исследования), производимые роспотребнадзором в объеме, необходимом для получения положительного заключения органа государственного строительного надзора.

5.4.29. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора Государственным заказчиком за исполнением Контракта, снабдить представителя Государственного  заказчика средствами индивидуальной защиты, провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и надзорных мероприятий непосредственно на объекте.

5.4.30. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

При этом, Подрядчик не вправе приостанавливать работы на Объекте в целом, если не докажет, что выполнение работ по всему объекту невозможно осуществлять.

5.4.31. С Актами сдачи-приемки выполненных работ представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (прошитую и пронумерованную в папке с реестром) в 4 экземплярах и на CD диске в формате pdf в одном экземпляре, выполненную в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006 (РД 11-02-2006); Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007  (РД 11-05-2007). Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке выполненных работ.

При необходимости, обеспечить своими силами и средствами лабораторный контроль силами сертифицированных строительных лабораторий.

5.4.32. Обеспечить передачу законченного реконструированного Объекта в установленном порядке.

5.4.33. Осуществлять охрану и содержание строительной площадки, Объекта реконструкции в порядке, установленном настоящим Контрактом, до завершения всех мероприятий и получения всех необходимых документов в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.4.34.	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему Контракту, за исключением дочерних обществ Подрядчика, конкретные виды работ, указанные в представленном порядке Перечне конкретных видов работ (Приложение № 5.1 к Контракту), в объеме не менее 25% от цены Контракта.

Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему Контракту   (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570) указаны в Приложении № 5 к Контракту.

Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, определенные по предложению Подрядчика, включаются в Контракт, и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной утвержденной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта.

Такое предложение направляется Подрядчиком в адрес Государственного заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком утвержденного экземпляра рабочей документации с отметкой «В производство работ» и оформляется по форме Приложения № 5.1 к Контракту.

Наличие условия о личном выполнении Подрядчиком работ не освобождает Подрядчика от обязанностей, установленных п. 5.2.4 (в том числе п.п. 5.2.4.1 - 5.2.4.5) Контракта, а также от ответственности в случае нарушения Подрядчиком указанных обязанностей.

5.4.35. Обеспечить заключение и надлежащее исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения Объекта к сетям связи, сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям.

5.4.36. Заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на потребление электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иные ресурсы в объеме, необходимом для производства работ по реконструкции Объекта. Оплата договоров осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

5.4.37. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ по Объекту на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

5.4.38. Возводить собственными силами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ и обслуживания работников на период производства работ, устраивать временные подземные и надземные коммуникации, в том числе их подсоединение.

5.4.39. Обеспечить еженедельную фото фиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Государственного заказчика направлять на адрес электронной почты Государственного заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте в одном файле формата PDF (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю. Фотоотчет должен содержать фотографии в цветном изображении, в формате не менее 10х15 см., в которых фиксируются виды и (или) объёмы выполненных работ на объекте.

Осуществлять фото фиксацию с размещением камеры 300 DPI с общих ракурсов от входа и от угла, противоположного входу, для каждого помещения, в котором осуществляются работы, а также детализированные фото выполненных работ, позволяющие объективно подтвердить выполненный объем работ за отчётный период (узлы, крепежи, сварочные швы, установленное монтируемое оборудование) в помещении с 3-х ракурсов, с расстояния не более 1,5 м в трех ракурсах.

5.4.40. За семь дней до начала строительно-монтажных работ, установить на объекте оборудование видеонаблюдения: не менее 14 камер внутри здания и не менее 4 камер на улице с ракурсом на входные группы и световые приямки с предоставлением доступа Государственному заказчику видеоинформации через публичную сеть Интернет как в режиме реального времени с бесперебойным функционированием, так и в записи до 14 суток хранения архива видеозаписи со следующими техническими характеристиками передаваемого изображения:

-передаваемое качество – HD (1280х720) с возможностью увеличения разрешения до FullHD (1920х720);

-соотношение сторон – 16:9;

-глубина цвета – не менее 24 бит;

-количество кадров в секунду – не менее 20;

-организация сервиса хранения и просмотра видео в качестве не ниже SD (704х576);

- диапазон рабочей температуры – от -40 до +50 С;

- тип системы видеонаблюдения – IP, с постоянным подключением сети интернет;

- доступ к видеотрансляции – круглосуточный, с использованием сети интернет (битрейт не менее 5Мбит/сек) и просмотром видеопотока через WEB-браузер;

- наличие WEB-интерфейса и направление камеры на требуемый участок зоны наблюдения посредством программы управления, доступной через WEB-интерфейс;

- возможность просмотра видеопотока (RTSP) по прямой ссылке в WEB-браузере;

- возможность ночного режима видеокамеры при низкой освещенности;

-разрешением камеры не менее 2 Mpx (1920*1080);

- просмотр видеопотока в реальном времени;

-класс защиты – не хуже IP67.

Адрес сайта (прямая ссылка на интернет ресурс), на котором возможен просмотр фото/видео строительной площадки (обзор Объекта) сообщить Государственному заказчику.

5.4.41. Взаимодействовать с Государственным заказчиком посредством программного комплекса, доступ к которому будет предоставлен Государственным заказчиком в течении 5 денй со следующего дня после дня заключения Контракта.

5.4.42. Самостоятельно, за свой счет содержать освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с реконструкцией Объекта, обеспечивать в соответствии с техническими нормами и требованиями установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.4.43. Обустроить, и при необходимости содержать, временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

5.4.44. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Строго соблюдать правила безопасности движения на участке дороги в соответствии с проектом производства работ.

5.4.45. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.46. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

5.4.47. Возместить все расходы, издержки, убытки и прочие требования, которые могут возникнуть у третьих лиц вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

5.4.48. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Государственным заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

5.4.49. Выполнять работы за счет резерва средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты, только по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5.4.50. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Сроки устранения дефектов устанавливаются Государственным заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их устранения.

5.4.51. В течение гарантийного срока, но не свыше гарантийного срока, установленного изготовителем товара, нести ответственность за используемые материалы и установленное оборудование. В случае выхода из строя оборудования, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену за свой счет в течение срока, согласованного Государственным заказчиком.

5.4.52. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, включая строительный контроль, качеством применяемых при реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Государственного заказчика (организации) к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

5.4.53. В случае получения от Государственного заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Государственного заказчика.

5.4.54. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в порядке и сроки, предусмотренные разделом 11 настоящего Контракта.

5.4.55. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.  Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.

5.7. Подрядчик не вправе:

5.7.1. Продавать или передавать реконструируируемый или реконструированный  Объект или отдельную его часть, а так же проектную и рабочую документацию на объект или его отдельную часть третьим лицам, в том числе переуступать право требования по обязательствам, возникшим из условий настоящего Контракта.

5.7.2. Поставлять и хранить на территории строительной площадке материалы, изделия, оборудование без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям контракта.

5.7.3. Производить земляные работы без разрешения на производство земляных работ.

- 6. Контроль Государственного заказчика за исполнением Контракта

6.1. Представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, изделий.

6.2.	При осуществлении контроля и надзора за ведением работ представитель Государственного заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.	Для проверки соответствия качества используемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и оборудования требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7. Скрытые строительные работы

7.1.	Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика по мере их выполнения.

Приемка скрытых работ осуществляется Государственным заказчиком до выполнения Подрядчиком последующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения приемки скрытых выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки таких работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Государственного заказчика или он не был информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Государственным заказчиком, согласно его указанию.

7.2.	В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

7.3.	Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

7.4. К каждому акту освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка и схемы с указанием объема выполненных работ, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на использованные материалы.

7.5. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в четырех экземплярах.

7.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваевается номер, Акт регистрируется в Журнале учета выполненных работ (КС-6а).

- Сдача и приемка выполненных работ

8.1. В части проектных работ.

8.1.1. Приемка и оплата выполненных проектных работ осуществляется на основании Сметы контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графика выполнения проектных работ (Приложение №3.1 к Контракту) и Графика оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту), с учетом условий Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.1.2. По окончании выполнения проектных работ, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику результаты выполненных работ, в том числе положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, проектную документацию, рабочую документацию, в количестве предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), 2 экземпляра Акта приема-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту), подписанных и заверенных печатью Подрядчика (при наличии печати). Документы предоставляются в адрес Государственного заказчика официальным письмом с обязательной описью направляемого перечня документов.

8.1.3. В течение 5 рабочих дней Государственным заказчиком осуществляется приемка выполненных проектных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте. При отсутствии замечаний к результату работ, Государственный заказчик подписывает Акт приема-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту) (далее – Акт) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта с указанием срока устранения дефектов (недоработки), или иных несоответствий в выполненных работах условиям настоящего Контракта, в том числе в случае выявления некомплектности проектной и рабочей документации, несоответствия их Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту) и иным исходным данным, либо иных недостатков.

Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном ст. 94 Закона №44-ФЗ.

8.1.4. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания Акта, Подрядчик в течение срока, указанного в мотивированном отказе от подписания Акта, а если срок не указан, то в течение 5 рабочих дней с момента его получения обязан рассмотреть мотивированный отказ, устранить замечания и передать Государственному заказчику исправленную проектную и рабочую документацию, либо представить мотивированный ответ об отсутствии оснований для устранения замечаний. Доработанные Подрядчиком документы рассматриваются Государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 8.1.3. Контракта.

8.1.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 8.1.4. настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.

8.2. В части реконструкции Объекта.

8.2.1. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Сметы контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту) и Графика оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту), с учетом условий Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта (Приложение № 2), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется настоящим Контрактом, а также исполнительную документацию в 4 экземплярах.

При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту) и Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, является Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 7 к Контракту), оформленный и подписанный в установленном настоящим Контрактом порядке.

Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, (), определяется по формуле (2):

где:

- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта (Приложение № 2 к Контракту).

Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, по формуле (3):

8.2.2. В целях осуществления контроля за ходом выполнения работ и их оплаты Государственный заказчик осуществляет промежуточную приемку выполненных работ.

Подрядчик ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (календарный месяц), по факту выполненных работ за отчетный период направляет Государственному заказчику подписанный со своей стороны в пяти экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту), акты освидетельствования скрытых работ (при их составлении) в четярех экземплярах, а также  счет и (или) счет-фактуру.

8.2.3. После получения от Подрядчика документов, указанных в п.8.2.2. Контракта, Государственный заказчик в течение 5 (пят) дней осматривает и принимает результаты работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, проектной и рабочей документации  и оформляет результаты приемки.

Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном ст. 94 Закона  №44-ФЗ.

8.2.4. По итогам приемки работ, не позднее срока, указанного в п. 8.2.3 настоящего Контракта, представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается Государственным заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Государственным заказчиком акта направляется Подрядчику либо в те же сроки Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ  от подписания акта с указанием срока устранения дефектов (недоработки), или иных несоответствий в выполненных работах условиям настоящего Контракта.

8.2.5. В случае отказа Государственного заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется в срок, указанный Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты) за свой счет.

После устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ, Государственный заказчик осуществляет приемку работ и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренном настоящим разделом.

8.2.6. Государственный заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.2.7. Подписание Государственным заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) является промежуточной приемкой и не лишает Государственного заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему, стоимости и качеству работ по конструктивному решению.

8.2.8. Подписание Государственным заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных работ по конструктивному решению, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ по конструктивному решению и/или их стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

8.2.9. Подрядчик за 10 (десять) рабочих дней до планируемого полного завершения работ на объекте, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту), в письменной форме уведомляет Государственного заказчика о полной готовности к сдаче выполненных работ и представляет Государственному заказчику Акт приемки законченного строительством объекта (Приложение № 8 к Контракту) в четырех экземплярах,  всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», все документы, имеющиеся у Подрядчика и необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – Заключение) и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – Разрешение), а также обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Контракта.

8.2.10. Приемка и оформление результатов приемки законченных работ осуществляются Государственным зказчиком  в соответствии с СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, Градостроительным кодексом РФ.

Оформление приемки проводится по Акту приемки законченного строительством объекта (Приложение №8 к Контракту) в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 8.2.9 Контракта.

Для проверки соответствия работ проектной и  рабочей документации, условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном ст. 94 Закона  №44-ФЗ.  Экспертиза результатов может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

8.2.11. В течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 8.2.9. Контракта для получения Заключения, Государственный заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу Заключения.

В течение десяти рабочих дней с даты получения Заключения и представления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 8.2.9 Контракта для получения Разрешения, Государственный заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу Разрешения.

8.2.12. До фактической передачи Объекта Государственному заказчику,  оформления и получения Государственным заказчиком всех документов, предусмотренных пунктом 8.2.9 Контракта, Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также обеспечивает охрану и содержание Объекта и находящегося в нем имущества, но не более 30 календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №8 к Контракту).

- 9. Гарантии качества

9.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

9.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.

9.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

9.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

9.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

9.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.

9.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

9.11. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Государственным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №8 к Контракту).

- 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Ответственность Государственного заказчика:

10.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.2.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042,  определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3. Ответственность Подрядчика:

10.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.11.5. настоящего Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.11.5. настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства,  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.11.5. настоящего Контракта), Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (за исключением, случаев, предусмотренных п. 10.3.4., п. 10.3.5., п. 10.3.6, п. 10.3.7., п. 10.3.8.  настоящего Контракта), определяемый в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

Данный порядок не применяется, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Государственному заказчику  штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом  №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.11.5. настоящего Контракта), Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 ,  определяемый  в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Настоящий пункт применяется только при наступлении обстоятельств, установленных данным пунктом.

10.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п.5.2.4 настоящего Контракта.

10.3.7. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе за  представление документов, указанных в пунктах 5.2.4.1-5.2.4.3 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;  непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, в соответствии с условиями настоящего раздела Контракта.

10.3.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф  в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.3.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком  в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Государственного заказчика.

10.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком  в пятидневный срок со дня получения требования, Государственный заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за выполненные работы на сумму неоплаченной по требованию Государственного заказчика неустойки (пени, штрафов).

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

10.8. Подрядчик в полном объеме несёт ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядными организациями.

10.9. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не лишает Государственного заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.10. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 11. Обеспечение исполнения Контракта

Порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств

11.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено с целью надлежащего исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе исполнения таких обязательств как выполнение работ надлежащего качества, выполнение работ в установленные сроки, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба (кроме гарантийных обязательств).

11.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта:

__________________________________________________________________

(способ обеспечения исполнения Контракта - банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет)

на сумму:         (          ) рублей __ копеек, что составляет 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

11.3. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде предоставления банковской гарантии, к банковской гарантии предъявляются следующие требования:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом  Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Государственного заказчика,  на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии, который  должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчика, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ;

- условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета  гаранта, если  гарантом  в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005).

11.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в Порядке, установленном в соответствии с разделом 10 Контракта.

11.6. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Государственным заказчиком,  при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен, а в случае если предусмотрены отдельные этапы  исполнения Контракта - подлежит уменьшению,  в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

11.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта (если установлены этапы исполнения Контракта), и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный пунктом 11.6 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

11.9. Предусмотренное пунктом 11.7 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (если установлены этапы исполнения Контракта) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

11.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 11.7 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Государственным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

11.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Государственным заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств и изменяется срок исполнения Контракта на срок, не превышающий срок исполнения Контракта, предусмотренный при его заключении, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Государственным заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением документов по обеспечению исполнения Контракта несет Подрядчик.

11.13. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005, или внесением денежных средств по реквизитам, указанных в п.11.19 Контракта.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии  Государственный заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта -  __ (___) рублей __ копеек, и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту в течение срока, установленного п. 9.1 настоящего Контракта.

11.14. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств одновременно с предоставлением документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) - Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №8 к Контракту).

11.15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.16. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения гарантийных обязательств, указанные средства возвращаются  Подрядчику Государственным заказчиком при условии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

11.17. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, для удовлетворения требований  Государственного заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в суд.

Государственный заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

11.18. Оставшаяся после удовлетворения всех требований Государственного заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику в порядке, установленном п.11.16. Контракта.

11.19. Подрядчик в качестве обеспечения Контракта (гарантийных обязательств) перечисляет денежные средства на указанный ниже счет:

| Получатель | минфин АО (ГКУ Амурской области «Строитель», л/с 05938238921) |
| --- | --- |
| ИНН | 2801136399 |
| КПП | 280101001 |
| р/с | 40302810600004000001 |
| Банк получателя | Отделение Благовещенск г.Благовещенск |
| БИК | 041012001 |
| КБК | 0 |
| ОГРН | 1082801008674 |
| ОКПО | 52914005 |
| ОКТМО | 10701000 |

Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (обеспечение гарантийных обязательств) по аукциону в электронной форме № _____________________, НДС не облагается.

12. Срок действия Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Окончание срока действия настоящего  Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- 13. Изменение и расторжение Контракта

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

13.2. Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии с Методикой составления сметы  контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция  объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр.

13.3. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Контракту.

13.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.4.1. В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней;

- неоднократное (более 5-ти раз) невыполнение (нарушение) подрядчиком условий выполнения работ, определенных ППР, в т.ч.  графика движения рабочей силы по объекту; график движения основных строительных механизмов по объекту;

- установление факта проведения ликвидации подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Государственного заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего выполнения условий Контракта;

- однократное выявление в ходе исполнения настоящего Контракта факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта.

- однократное неисполнение Подрядчиком п.11.5. Контракта.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Уведомление считается доставленным при получении подтверждении о получении.

- 14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

14.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

14.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

14.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.

- 15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

15.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

15.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

16. Права на результаты интеллектуальной деятельности

16.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации: – Амурской области, от имени которой выступает Государственный заказчик.

16.2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) к Амурской области третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) Амурской области выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) Амурской области решения суда возместить Государственному заказчику и (или) Амурской области убытки.

16.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

16.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Государственному заказчику приобретенных Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

16.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Амурской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, использовать Сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

16.6. Днем передачи исключительных прав Амурской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акт приема-передачи проектной документации  (Приложение №6 к Контракту).

- 17. Прочие условия

17.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

17.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

17.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

17.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

17.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

17.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

17.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

17.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Смета Контракта;

Приложение № 3. График исполнения контракта;

Приложение № 3.1 График выполнения проектных работ;

Приложение № 3.2 График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 4. График оплаты выполненных по контракту работ;

Приложение № 5. Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ, за исключением дочерних обществ Подрядчика;

Приложение №5.1. Дополнительное соглашение (форма);

Приложение №6. Акт приема-передачи проектной документации (форма).

Приложение № 7. Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 8. Акт приемки законченного строительством объекта.

- 19. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Государственный заказчик | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное казенное учреждение Амурской обалсти «Строитель» |  |  |
| ИНН/КПП |  |  |
| _____________________________/__________/ | __________________________/__________/ |  |
| «_____» _____________ 2020 г. | «______» ____________ 2020 г. |  |

Приложение № 1 к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

(инженерные изыскания, проектные работы, строительно-монтажные

и пусконаладочные работы)

| №п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНАЦИИ |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования |  | Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области» |
| 1.2 | Месторасположение объекта |  | 676950, Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145 |
| 1.3 | Членство в СРО на выполнение функций генпроектировщика. |  | Определяется на основе проведения аукциона в электронной форме Обязательно наличие выписки из реестра членов СРО о допуске к проектным работам, работам по проведению инженерных изысканий. Либо наличие возможности выполнения данных работ путем привлечения субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски. |
| 1.3.1 | Уровень ответственности здания. Коэффициент надежности по ответственности. |  | Нормальный 1.0 |
| 1.3.2. | Вид объекта |  | Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения, медицинские организации, лечебные учреждения. |
| 1.3.3. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам |  | Не принадлежит |
| 1.3.4. | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории |  | Опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (наледеобразование, пучение, просадочность, склоновые процессы, техногенный карст и т.п.) на площадке не зафиксировано и развитие их не прогнозируется. Принять карту В комплекта карт ОСР-2015 (карту уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий). |
| 1.3.5. | Принадлежность к опасным производственным объектам |  | Не принадлежит |
| 1.3.6. | Пожарная и взрывопожарная опасность |  | Не категорируется |
| 1.3.7. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  | Помещения с постоянным пребыванием людей присутствуют |
| 1.4 | Основные показатели |  | При разработке проектной документации принять следующие расчетные показатели: согласно МТЗ (прилагается) |
| 1.5 | Вид строительства |  | Реконструкция |
| 1.6 | Сведения об участке строительства. Планировочные ограничения. Особые геологические и гидрогеологические условия |  | Земельный участок с кадастровым номером 28:25:010175:5 площадь 46704 кв. м. |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | Реконструкция осуществляется в одну очередь: – трехэтажное здание терапевтического корпуса (с подвальным помещением) и двухэтажное здание пристройки к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом. Площадь первого этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 562,1 кв.м Площадь второго этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 536,3 кв.м Площадь третьего этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 531,9 кв.м Лоджии – 27,0 кв. м Всего с лоджиями – 1657,3 кв.м Площадь первого этажа двухэтажного здания пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом.– 172,7 кв.м Площадь второго этажа двухэтажного здания пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом.– 150,5 кв.м |
| 1.8 | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений |  | Необходимо провести техническое обследование строительных конструкций здания (в том числе и фундаментов), внутренних инженерных сетей существующего здания с выдачей Государственному заказчику технического отчета по результатам обследования. |
| 1.9 | Очередность выполнения работ |  | - Выполнение технического обследования строительных конструкций (в том числе и фундаментов). Требования к обследованию. Наличие у Подрядчика членства в СРО осуществляющих инженерные изыскания (Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20); Техническое обследование выполнить в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и других нормативных и правовых документов, действующих на территории РФ. Состав работ: - предварительное (визуальное) обследование строительных конструкций: - детальный осмотр строительных конструкций, выполнение схем и эскизов; - выявление нарушений эксплуатационных условий, влияющие на прочностные характеристики прочности материалов конструкций и на их отдельные элементы, узлы; - детальное (инструментальное) обследование: - обследование инженерных систем здания: системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения; - обобщение и анализ результатов обследования, составление отчета по результатам обследования технического состояния здания с выводами о техническом состоянии несущих конструкций, инженерных систем здания, в соответствии с намеченными целями обследования. - Технический отчет по результатам обследования технического состояния здания должен содержать: - результаты измерений необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров объекта, конструкций, их элементов и узлов; - выводы по результатам обследования;. - на основании итогового отчета по результатам обследования технического состоянии здания составить и предоставить заказчику на согласование акт технического осмотра объекта капитального строительства (документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства), согласно п. 16(4) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. От 31.12.2019) - предоставить Государственному заказчику на согласование программу работ по обследованию здания. Особые условия производства работ. - при выполнении работ преимущественно использовать неразрушающие методы контроля. - обратная заделка, восстановление отделочных слоев вскрытых конструкций выполняются силами подрядчика. - проведение работ по обследованию конструкций выполняется Подрядчиком. 2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий Ориентировочно – 1.0 га. (застроенная территория). Выполнить инженерно-топографический план территории масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м. с нанесением всех инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, телефонизация и т.п.) в соответствии с предоставленным планом границ съемки. Все работы производить в строгом соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ. Результатом работ является технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, который передается Государственному заказчику в трех экземплярах + дополнительно графическая часть (геодезическая съемка масштаба 1:500) на магнитном носителе в одном экземпляре 3. Выполнение инженерно-геологических изысканий. Выполнить проходку не менее 4-х шурфов. Глубину шурфа уточнить в зависимости от типа фундамента и геологических условий строительной площадки (с вычерчиванием геологических колонок и разреза) для изучения геологических условий грунтов основания. Выполнить лабораторные испытания грунтов с определением физико-химических свойства Определить коррозионную активность грунтовых вод по отношению к бетону и стали. Все работы производить в строгом соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ. (СП 11-105-97) Результатом работ является технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, который передается Государственному заказчику в трех экземплярах + дополнительно графическая часть на магнитном носителе в одном экземпляре. 4. Выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, в объеме достаточном для изучения земельного участка и прохождения государственной экспертизы проектной документации. 5.Разработка проектной документации по зданию. 6. Согласование проектной документации Государственным заказчиком, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (сметный раздел + конструктивная часть). 7. Разработка рабочей документации по зданию. 8. Предусмотреть возможность внесение изменений в техническое задание в процессе проектирования и прохождения экспертизы проекта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Градостроительные решения, благоустройство и озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Выполнение работ по устройству проездов и тротуаров с соблюдением требуемых нормативных габаритов, радиусов и уклонов, а также условий обслуживания маломобильных групп населения. Разработать проект ландшафтного дизайна прилегающей территории (малые архитектурные формы, дорожки, газоны, автомобильная стоянка, архитектурная подсветка и т.п.) |  |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения и технические характеристики. | Проектируемое здание (сооружение): - Существующее здание. - Фундаменты – сборный железобетонный. Конструкцию фундаментов уточнить при проведении технического обследования. - Наружные стены здания выполнены из: керамического (силикатного) кирпича. Лестницы - ж/б, ограждение металлическое с деревянными поручнями. Крыша – двухскатная, чердачная (холодный чердак) с организованным водостоком. Кровля –металлочерепица (подлежит уточнению). Необходимо предусмотреть устройство утепленного вентилируемого фасада. Окна – двухкамерные стеклопакеты из ПВХ-профилей. Двери – внутренние больничные, имеющие необходимые санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. (металлические утеплённые двойные - входные). Полы – коммерческий антистатический линолеум, бетон (в санузлах, коридорах и холах керамическая плитка). Внутренняя отделка – улучшенная окраска стен и перегородок влагостойкими эмалями, керамическая плитка, панели. Устройство лифта. Здания и сооружения запроектировать в соответствии с требованиями органов надзора и контроля, а также с учетом требований организаций и ведомств, задействованных в процессе дальнейшего обслуживания (эксплуатации) здания. Показатели предварительные, подлежат уточнению при проектировании. Предусмотреть горячее водоснабжение (установить накопительные водонагреватели для обеспечения резерва горячего водоснабжения). При проектировании учесть требования Федерального проекта "бережливая поликлиника" (Применение методов бережливого производства в медицинских организациях. Открытие проектов по улучшениям. Методические рекомендации). Все работы производить в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения проектных работ. |  |
| 2.3 | Необходимый (минимальный) набор помещений | Состав и перечень помещений уточнить по МТЗ (п. 6.1.1 СП 158.13330.2014). В реконструируемом здании должны быть помещения согласно медико-технического задания (МТЗ) (прилагается). Планы этажей с экспликацией помещений предоставить Государственному заказчику на рассмотрение и согласование. Основное решение фасадов выполнить с целью деликатной интеграции в окружающую среду. Фасады выполнить с применением современных отделочных материалов, в цветовой гамме близкой к существующим рядом зданиям. Выполнить эскизную проработку посадки здания объекта на земельном участке, паспорта отделки фасадов, 3D визуализацию объекта и дизайн-проект интерьеров. 3D визуализация должна включать в себя: -изготовление трехмерной модели объекта, покрытой фотореалистичными текстурами. -фотореалистичную высоко детальную визуализацию объекта с нескольких ракурсов – слева, справа, фронтально, сзади, сверху. -фото привязка к месту размещения объекта Дизайн проект интерьеров должен включать в себя: -схему расстановки мебели, оборудования с основными размерами -ведомость отделки помещений с детальным цветовым решением интерьеров и применяемыми отделочными материалами. -ведомость применяемых материалов и оборудования (светильники, розетки, выключатели, схема разводки электроснабжения и т.п.) -применяемые при отделке материалы и оборудование проработать с учетом удобства доставки и наличия на внутреннем рынке. Дизайн проект интерьеров здания, паспорт цветового решения фасадов, материалы 3 D визуализации согласовать с Государственным заказчиком. |  |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Предусмотреть применение современных, высококачественных, энергосберегающих, надежных, долговечных, пожаробезопасных, экологичных и удобных в эксплуатации строительных материалов. Все заложенное в проекте технологическое и медицинское оборудование, мебель и инвентарь должно иметь сертификаты соответствия, санитарные сертификаты и отвечать современным требованиям. Состав, тип, марку и фирму производителя оборудования согласовать с Государственным заказчиком и эксплуатирующей организацией на стадии разработки технологических решений. Штатное расписание работающих в здании прилагается. Штатное расписание уточнить и согласовать с Государственным заказчиком в процессе проектирования (при необходимости). Технологическое оборудование отечественное и импортное сертифицированное по согласованию с Государственным заказчиком. Предусмотреть в составе документации инструкцию по эксплуатации, содержащую необходимые для обеспечения безопасности здания требования, сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, предельных значений нагрузок на элементы конструкций и на электросеть (СП 118.13330.2012). |  |
| 2.5 | Инженерные системы здания | Запроектировать инженерные системы внутри здания в соответствии с действующими нормативными документами и техническими условиями, предоставленными Государственным заказчиком: - водоснабжение, -горячее водоснабжение. - канализация, - отопление централизованное водяное с температурой 70-95 градусов, (в здании предусмотреть защитные экраны на приборах отопления). - вентиляция и кондиционирование (предусмотреть естественную и принудительную системы приточно-вытяжной вентиляции). При выполнении систем воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования предусмотреть максимально скрытую прокладку за подвесными конструкциями потолков (либо применением систем декорирования воздуховодов). - электроснабжение; - системы пожарной сигнализации; - система видеонаблюдения - система оповещения при пожаре; - охранно-тревожная сигнализация; - молниезащита; -телефонизация; - локально-вычислительную сеть (ЛВС); -система громкой связи и оповещения Диспетчеризация и автоматизация данных систем - по согласованию с заказчиком и в соответствии с требованиями нормативных документов |  |
| 2.6 | Наружные инженерные сети. Необходимость изменения и перекладки существующих инженерных коммуникаций | Запроектировать по системам: Теплоснабжение: -централизованное в соответствии с техническими условиями (при необходимости). Электроснабжение: - в соответствии с выданными техническими условиями энергоснабжающей организации. Сети водоснабжения и водоотведения: в соответствии с выданными техническими условиями ресурсоснабжающей организации (при необходимости). Телефонизация -в соответствии с выданными техническими условиями (при необходимости). |  |
| 2.7 | Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов | Предусмотреть требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и другими действующими нормативными документами. Выполнить пандусы для съезда с тротуаров в местах пересечения их с проезжей частью. Обеспечить беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по территории и доступ в здание. Поверхности пешеходных путей выполнить твердыми, прочными, не допускающими скольжения. Отсутствуют рабочие места для маломобильных групп населения |  |
| 2.8 | Прочие условия | Обязательства Подрядчика по Контракту в части выполнения работ по проектированию считаются выполненными при получении Государственным заказчиком проектной документации и документа, содержащего результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
| 2.9 | Охрана окружающей среды | В соответствии с требованиями |  |
| 2.10 | Источник ресурсоснабжения, точки подключения | Согласно техническим условиям инженерно-технических и ресурсоснабжающих организаций |  |
| 2.11 | Энергосберегающие материалы и оборудование | Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность здания, в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |  |
| 2.12 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |
| 3. Проектные материалы, их состав и содержание |  |  |  |
| 3.1 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации |  | Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Проектная и рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3. Архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (включая разработанные технические решения по сейсмобезопасности зданий). Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. а)подраздел «Система электроснабжения» б) подраздел «Система водоснабжения» в) подраздел «Система водоотведения» г) подраздел «отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». д) подраздел «Сети связи» ж) подраздел «Технологические решения» Раздел 6. Проект организации строительства. Раздел 7. Проект организации демонтажа (при необходимости). Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Разработать «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта». Разработать «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта». Выполнить 3D визуализацию объекта. Расчеты фундаментов, конструкций перекрытий, несущих стен, покрытия, теплоизоляции и др. 3.Федерального закона РФ от 23.11.09г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 4.СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 5.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 6.Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 7.СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 8.СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 9.СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 10.СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 11.СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 12.СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* 13.СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 14.СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 15.СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями) 16.СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 17.СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 18.СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах 19.СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий 20.СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" 21. ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) "Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений". 22. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 23.ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 24. СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования. |
| 3.2 | Проектная и рабочая документация, передаваемая Государственному заказчику |  | Проектная и рабочая документация передается Государственному заказчику в 4 экземплярах на бумажной основе и в 1 экз. в электронном виде в формате разработки и в 1 экз. в электронном виде в формате pdf в соответствии с требованиями приказа № 728/пр от 21.11.2014 г. Минстроя РФ. Рабочие чертежи разработать в программе AutoCad и предоставить в форматах dwg и pdf, текстовые документы MSOffice, сметную документацию «Гранд-смета», «РИК» материалы согласований, графические сканированные материалы в формате pdf. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Необходимость согласования проектной документации с отделом по сохранению недвижимого культурного наследия Амурской области |  | Не требуется. Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют |
| 4.2 | Необходимость разработки специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов и техническими условиями ГО и ЧС. |
| 4.3 | Природно-климатические условия |  | Определить по СП 131.13330.2018 Строительная климатология для выбранного района строительства |
| 4.4 | Необходимость разработки энергетического паспорта |  | Разработать энергетический паспорт на объект. |
| 4.5 | Необходимость разработки раздела ОВОС |  | Не требуется |
| 5. Особые требования |  |  |  |
| 5.1. | Требования к согласованию и утверждению проектной документации Подрядчиком |  | Согласовать: - с Государственным заказчиком; - с ГАУЗ АО «Тамбовская больница» - с заинтересованными службами и организациями |
| 5.2. | Требования к проведению Госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы возлагается на Подрядчика. В случае получения отрицательного заключения, повторное проведение Госэкспертизы производится за счет Подрядчика. |
| 5.3 | Требования к сметной документации |  | Сметную документацию разработать в территориальной сметно-нормативной базе в редакции 2010 года по территориальным единичным расценкам для Амурской области на строительные и специальные строительные работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы (ТЕР-2001, ТЕРм, ТЕРп), сборникам средних районных сметных цен на материалы изделия и конструкции (ТССЦ-2001), соответствующим нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов. Сметную документацию оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. В текущий уровень цен пересчет выполнить в локальных сметах с применением индексов к единичным расценкам, разработанных региональным центром по ценообразованию в строительстве министерства транспорта и строительства Амурской области на текущий период составления сметной документации для соответствующих районов Амурской области. Сметную документацию разработать в двух уровнях цен - в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000) и цен сложившихся на период её составления (с указанием месяца и года ее составления). В составе сметной документации выполнить: - сводный сметный расчет, составленный в двух уровнях цен: в базисном уровне цен на 01.01.2000 года и в уровне цен на дату сдачи сметной документации в органы государственной экспертизы (МДС 81-35.2004г); - объектные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект - локальные сметные расчеты (сметы). -ведомости объемов работ. В сводном сметном расчете предусмотреть все необходимые затраты, согласно МДС 81-35.2004 с приложением обосновывающих документов и расчетов в том числе затраты на: строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, кадастровые работы, инженерные изыскания (геология, геодезия), заключение договоров на технологическое присоединение объекта, пуско-наладочные работы, строительный контроль (надзор), проектные работы, проведение авторского надзора, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В локальных сметных расчетах применить к стоимости СМР зональный коэффициент перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области согласно приложению к приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-од. При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования, необходимо согласовать с Государственным заказчиком номенклатуру и стоимость оборудования. Для составления сметы контракта сгруппировать и разработать укрупненные расчеты в соответствии с разделом VI Приложения № 1 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. |
| II .ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ |  |  |  |
| Определяется проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |  |  |

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 2 к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

| СМЕТА КОНТРАКТА* на выполнение работ по по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решения (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Инженерные изыскания, Проектные работы, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение | комплекс | 1 |  |  |
| 2 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 |  |  |
| 3 |  | Земляные работы | комплекс | 1 |  |  |
| 4 |  | Устройство фундаментов и оснований | комплекс | 1 |  |  |
| 5 |  | Возведение несущих конструкций | комплекс | 1 |  |  |
| 6 |  | Возведение наружных ограждающих конструкций | комплекс | 1 |  |  |
| 7 |  | Устройство кровли | комплекс | 1 |  |  |
| 8 |  | Фасадные работы | комплекс | 1 |  |  |
| 9 |  | Внутренние отделочные работы | комплекс | 1 |  |  |
| 10 |  | Устройство внутренних санитарно-технических систем | комплекс | 1 |  |  |
| 11 |  | Устройство внутренних электротехнических систем | комплекс | 1 |  |  |
| 12 |  | Устройство внутренних трубопроводных систем | комплекс | 1 |  |  |
| 13 |  | Устройство внутренних слаботочных систем | комплекс | 1 |  |  |
| 14 |  | Установка подъемно-транспортного оборудования | комплекс | 1 |  |  |
| 15 |  | Монтаж технологического оборудования | комплекс | 1 |  |  |
| 16 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |  |  |
| 17 |  | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | комплекс | 1 |  |  |
| 18 |  | Устройство наружных сетей канализации | комплекс | 1 |  |  |
| 19 |  | Устройство наружных сетей водоснабжения | комплекс | 1 |  |  |
| 20 |  | Устройство наружных сетей теплоснабжения | комплекс | 1 |  |  |
| 21 |  | Благоустройство | комплекс | 1 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  |  | Начальная (максимальная) цена контракта без НДС |  |  |  | 77320046 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 15090814 |
|  |  | Начальная(максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 92410860 |
| * Смета контракта формируется на стадии исполнения контракта, по результатам аукциона в электронной форме, посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт. |  |  |  |  |  |  |

| Гочсударственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 3 к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

(инженерные изыскания, проектные работы, строительно

| № | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Подтверждающий документ | Срок выполнения работ |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1.1 | Инженерные изыскания | Результаты изысканий (технические отчеты) | со следующего дня после дня заключения Контракта | не позднее 30 | 6 214 065* |
| 1.2 | Проектирование | Проектная документация , рабочая документация | со следующего дня после дня заключения Контракта | не позднее 120 |  |
| 1.3 | Прохождение государственной экспертизы | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение. | не позднее 121 календарного дня со следующего дня после дня заключения Контракта | не позднее 180 |  |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы | Акт сдачи-приемки выполненных работ, исполнительная документация | не позднее 181 календарного дня со следующего дня после дня заключения Контракта | в течение 677 | 86196795* |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 92410860* |

ПРИМЕЧАНИЕ. Сроки выполнения работ указаны в календарных днях, исчисляемых  со следующего дня после дня заключения Контракта

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 3.1 к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

|  | № | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Сроки начала выполнения отдельных видов работ | Сроки окончания выполнения отдельных видов работ (не позднее) |  | Сроки передачи результатов инженерных изысканий, проектной документации Государственному заказчику (не позднее) | Дата передачи заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации Государственному заказчику (не позднее) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Инженерно – геодезические изыскания, отчет | со следующего деня после дня заключения Контракта | 30 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 30 дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 2 | Инженерно – геологические изыскания, отчет | со следующего деня после дня заключения Контракта | 30 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 30 дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 3 | Инженерно – экологические изыскания, отчет | со следующего деня после дня заключения Контракта | 30 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 30 дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 4 | Инженерно – гидрометеорологические изыскания, отчет | со следующего деня после дня заключения Контракта | 30 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 30 дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 5 | Техническое обследование, отчет | со следующего деня после дня заключения Контракта | 30 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 30 дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 6 | Проектные работы, в том числе проектная и рабочая документация (комплект) | со следующего деня после дня заключения Контракта | 120 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  | 120 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |
|  | 7 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение. | не позднее 121 календарного дня со следующего дня после дня заключения Контракта | не позднее 180 календарного дня со следующего дня после дня заключения Контракта |  | не позднее 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 180 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта |  |

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 3.2 к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
по объекту: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Сроки выполнения работ |  | Физический объем работ | сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Государственного заказчика (в течение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (не позднее) | окончание (в течение) |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 2 | Земляные работы | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 3 | Устройство фундаментов и оснований | 181календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 4 | Возведение несущих конструкций | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 5 | Возведение наружных ограждающих конструкций | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 6 | Устройство кровли | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 7 | Фасадные работы | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 8 | Внутренние отделочные работы | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 9 | Устройство внутренних санитарно-технических систем | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 10 | Устройство внутренних электротехнических систем | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 11 | Устройство внутренних трубопроводных систем | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 12 | Устройство внутренних слаботочных систем | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 13 | Установка подъемно-транспортного оборудования | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 14 | Монтаж технологического оборудования | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 15 | Пусконаладочные работы | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 16 | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 17 | Устройство наружных сетей канализации | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 18 | Устройство наружных сетей водоснабжения | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 19 | Устройство наружных сетей теплоснабжения | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |
| 20 | Благоустройство | 181 календарный день со следующего дня после дня заключения Контракта | 677 календарных дней со следующего дня после дня заключения Контракта | 1 комплекс | - |

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка – не позднее 185 календарного дня со следующего дня после дня заключения контракта.

передача Подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений (при необходимости) – не позднее 181 календарного дня со следующего дня после дня заключения контракта.

передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не позднее 181 календарного дня со следующего дня после дня заключения контракта.

подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – в течение 667 дней со следующего дня после дня заключения Контракта.

подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении реконструкции объекта – в течение 677 дней со следующего дня после дня заключения Контракта.

| Государственный заказчик: ______________________/_______________/ | Подрядчик: ________________/_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Контракту №____________

от «_______» ______________2020 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

| по объекту: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб.* | Сумма к оплате*, руб. |  |  | Сроки оплаты за выполненный комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | Доля комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, % |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию (разработке проектной и рабочей документации, получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий | В течение 30 (тридцати) дней со дня принятия положительного решения на выплату аванса, Государственный заказчик перечисляет Подрядчику сумму аванса. | В размере 30 (тридцати) процентов от цены Контракта - _______(______) рублей ___ коп, в соответствии с пунктами 3.7., 3.8. Контракта |  |  |  | Оплата за фактически выполненные работы, производится Государственным заказчиком поэтапно в пределах цены Контракта в безналичной форме в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту) в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 4 к Контракту) с учетом Графика выполнения проектных работ (Приложение № 3.1 к Контракту) и Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме по конструктивному решению (элементу), комплексу (виду) работ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами Акта према-передачи проектной документации (Приложение №6 к Контракту) или Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №7 к Контракту) при предоставлении Подрядчиком Государственному заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии). | 3,00 | 3,72 |  |
| 2 | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 52,47 | 40,81 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 56,19 | 40,81 |
| * | Определяется Государственным заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе исполнения Контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 5  к Контракту №____________

от «_______»______________2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, за исключением дочерних обществ Подрядчика И ОБЪЕМ ТАКИХ РАБОТ

"__" __________ 2020 года                                                               г. Благовещенск

- Возможные виды и объемы* работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему контракту (в соответствии с   Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570):

| Порядковый №№ согласно ПП РФ № 570 от 15.05.2017 | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |
| 2. | Земляные работы |
| 6. | Устройство фундаментов и оснований |
| 7. | Возведение несущих конструкций |
| 8. | Возведение наружных ограждающих конструкций |
| 9. | Устройство кровли |
| 10. | Фасадные работы |
| 11. | Внутренние отделочные работы |
| 12. | Устройство внутренних санитарно-технических систем |
| 13. | Устройство внутренних электротехнических систем |
| 14. | Устройство внутренних трубопроводных систем |
| 15. | Устройство внутренних слаботочных систем |
| 16. | Установка подъемно-транспортного оборудования |
| 17. | Монтаж технологического оборудования |
| 18. | Пусконаладочные работы |
| 19. | Устройство наружных электрических сетей и линий связи |
| 20. | Устройство наружных сетей канализации |
| 21. | Устройство наружных сетей водоснабжения |
| 22. | Устройство наружных сетей теплоснабжения |
| 34. | Благоустройство |

*Возможные объемы работ будут определены в проектной документации после получения положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации, результатов инженерных изысканий.

2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц составляет: ____________(______________ )  рублей _____ коп__.

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 5.1. к Контракту №_________

от ________________202__г. № ________

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. ______________                                                                           	     «    » _________ 202_ года

Государственное казенное учреждение Амурской области «Строитель», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступающее от имени Амурской области, в лице ____, действующего на основании ___, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», на основании предложения Подрядчика, постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и условия документации об аукционе  в электронной форме, заключили настоящее дополнительное соглашение к  Контракту о нижеследующем:

Перечень конкретных видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить  самостоятельно без привлечения  других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, за исключением дочерних обществ Подрядчика

| № пп | Наименование (виды) работ* | Ед. изм. | Объем* | Стоимостное выражение объемов работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем работ в совокупном стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Доля от цены контракта, % |  |  |  |  |

*В соответствии  с п.п. «б» п. 2 постановления Правительства РФ от 15.05.2017 №570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"  объем конкретных видов работ в совокупном стоимостном выражении определяется по предложению Подрядчика и  должен составлять  не менее 25 % цены Контракта.

Данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и становится обязательным для Сторон, заключивших его.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах; по одному для каждой из Сторон и имеют равную юридическую силу.

| Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ | Подрядчик: _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 2020 г. | «_____» _____________ 2020 г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

Приложение № 6 к Контракту №_________

от ________________202__г. № ________

форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

___________                                                                                                     «     »                   20__ г.

___________________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ________________________________________, действующий ____ на основании ___________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующий ___ на основании _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи проектной документации (далее - Акт) о нижеследующем:

- В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал, а Государственный заказчик принял следующие документы:

| № | Наименование документа | Дата документа | Номер документа | Форма | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы:	Принял документы:

| Полдрядчик: _________________________/________________/ | Государственный заказчик: ГКУ Амурской области «Строитель» _________________________/________________/ |
| --- | --- |
| «_____» _________________ 20__ г. | «_____» _____________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

|  |  | Приложение № 7 к Контракту №____________ от «_______»______________20 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
| с |  |  |  |  | по |  |  |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов работ) | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете контракта |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. | (при наличии) |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |

Приложение № 8 к Контракту №_________

от ________________202__г. № ________

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

| от « |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование и место расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация, должность, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |  |
| организация, должность, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подрядчиком, предъявлен Государственному заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенный по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выданным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование органа, выдавшего разрешение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 В строительстве принимали участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при числе более трех их перечень указывается в приложении к акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование организации и её реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнившим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование частей или разделов документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование организаций, их реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и выполненные части и разделы документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при числе более трех их перечень указывается в приложении к акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Исходные данные для проектирования выданы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование научно-исследовательски, изыскательских и других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Проектная документация утверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на объект, этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
| Заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование органа экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически |  |  |  |  |  |  |
| Число мест, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число помещений, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вместимость, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число этажей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе подземных, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети и системы инженерно технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эскалаторы, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвалидные подъемники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в колличестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту – исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта времени переносится, должны быть выполнены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобесопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сведения о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| стоимость строительно монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| стоимость оборудования, инструмента, инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| 15 Стоимость принимаемых основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| стоимость строительно монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| стоимость оборудования, инструмента, инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | коп. |
| Решение застройщика (технического заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предъявленный к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование объекта, его местонахождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и прият. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)

(инженерные изыскания, проектные работы, строительно-монтажные

и пусконаладочные работы)

| №п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНАЦИИ |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования |  | Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области» |
| 1.2 | Месторасположение объекта |  | 676950, Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145 |
| 1.3 | Членство в СРО на выполнение функций генпроектировщика. |  | Определяется на основе проведения аукциона в электронной форме Обязательно наличие выписки из реестра членов СРО о допуске к проектным работам, работам по проведению инженерных изысканий. Либо наличие возможности выполнения данных работ путем привлечения субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски. |
| 1.3.1 | Уровень ответственности здания. Коэффициент надежности по ответственности. |  | Нормальный 1.0 |
| 1.3.2. | Вид объекта |  | Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения, медицинские организации, лечебные учреждения. |
| 1.3.3. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам |  | Не принадлежит |
| 1.3.4. | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории |  | Опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (наледеобразование, пучение, просадочность, склоновые процессы, техногенный карст и т.п.) на площадке не зафиксировано и развитие их не прогнозируется. Принять карту В комплекта карт ОСР-2015 (карту уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий). |
| 1.3.5. | Принадлежность к опасным производственным объектам |  | Не принадлежит |
| 1.3.6. | Пожарная и взрывопожарная опасность |  | Не категорируется |
| 1.3.7. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  | Помещения с постоянным пребыванием людей присутствуют |
| 1.4 | Основные показатели |  | При разработке проектной документации принять следующие расчетные показатели: согласно МТЗ (прилагается) |
| 1.5 | Вид строительства |  | Реконструкция |
| 1.6 | Сведения об участке строительства. Планировочные ограничения. Особые геологические и гидрогеологические условия |  | Земельный участок с кадастровым номером 28:25:010175:5 площадь 46704 кв. м. |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | Реконструкция осуществляется в одну очередь: – трехэтажное здание терапевтического корпуса (с подвальным помещением) и двухэтажное здание пристройки к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом. Площадь первого этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 562,1 кв.м Площадь второго этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 536,3 кв.м Площадь третьего этажа трехэтажного здания терапевтического корпуса – 531,9 кв.м Лоджии – 27,0 кв. м Всего с лоджиями – 1657,3 кв.м Площадь первого этажа двухэтажного здания пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом.– 172,7 кв.м Площадь второго этажа двухэтажного здания пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом.– 150,5 кв.м |
| 1.8 | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений |  | Необходимо провести техническое обследование строительных конструкций здания (в том числе и фундаментов), внутренних инженерных сетей существующего здания с выдачей Государственному заказчику технического отчета по результатам обследования. |
| 1.9 | Очередность выполнения работ |  | - Выполнение технического обследования строительных конструкций (в том числе и фундаментов). Требования к обследованию. Наличие у Подрядчика членства в СРО осуществляющих инженерные изыскания (Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20); Техническое обследование выполнить в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и других нормативных и правовых документов, действующих на территории РФ. Состав работ: - предварительное (визуальное) обследование строительных конструкций: - детальный осмотр строительных конструкций, выполнение схем и эскизов; - выявление нарушений эксплуатационных условий, влияющие на прочностные характеристики прочности материалов конструкций и на их отдельные элементы, узлы; - детальное (инструментальное) обследование: - обследование инженерных систем здания: системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения; - обобщение и анализ результатов обследования, составление отчета по результатам обследования технического состояния здания с выводами о техническом состоянии несущих конструкций, инженерных систем здания, в соответствии с намеченными целями обследования. - Технический отчет по результатам обследования технического состояния здания должен содержать: - результаты измерений необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров объекта, конструкций, их элементов и узлов; - выводы по результатам обследования;. - на основании итогового отчета по результатам обследования технического состоянии здания составить и предоставить заказчику на согласование акт технического осмотра объекта капитального строительства (документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства), согласно п. 16(4) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. От 31.12.2019) - предоставить Государственному заказчику на согласование программу работ по обследованию здания. Особые условия производства работ. - при выполнении работ преимущественно использовать неразрушающие методы контроля. - обратная заделка, восстановление отделочных слоев вскрытых конструкций выполняются силами подрядчика. - проведение работ по обследованию конструкций выполняется Подрядчиком. 2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий Ориентировочно – 1.0 га. (застроенная территория). Выполнить инженерно-топографический план территории масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м. с нанесением всех инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, телефонизация и т.п.) в соответствии с предоставленным планом границ съемки. Все работы производить в строгом соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ. Результатом работ является технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, который передается Государственному заказчику в трех экземплярах + дополнительно графическая часть (геодезическая съемка масштаба 1:500) на магнитном носителе в одном экземпляре 3. Выполнение инженерно-геологических изысканий. Выполнить проходку не менее 4-х шурфов. Глубину шурфа уточнить в зависимости от типа фундамента и геологических условий строительной площадки (с вычерчиванием геологических колонок и разреза) для изучения геологических условий грунтов основания. Выполнить лабораторные испытания грунтов с определением физико-химических свойства Определить коррозионную активность грунтовых вод по отношению к бетону и стали. Все работы производить в строгом соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ. (СП 11-105-97) Результатом работ является технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, который передается Государственному заказчику в трех экземплярах + дополнительно графическая часть на магнитном носителе в одном экземпляре. 4. Выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, в объеме достаточном для изучения земельного участка и прохождения государственной экспертизы проектной документации. 5.Разработка проектной документации по зданию. 6. Согласование проектной документации Государственным заказчиком, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (сметный раздел + конструктивная часть). 7. Разработка рабочей документации по зданию. 8. Предусмотреть возможность внесение изменений в техническое задание в процессе проектирования и прохождения экспертизы проекта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Градостроительные решения, благоустройство и озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Выполнение работ по устройству проездов и тротуаров с соблюдением требуемых нормативных габаритов, радиусов и уклонов, а также условий обслуживания маломобильных групп населения. Разработать проект ландшафтного дизайна прилегающей территории (малые архитектурные формы, дорожки, газоны, автомобильная стоянка, архитектурная подсветка и т.п.) |  |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения и технические характеристики. | Проектируемое здание (сооружение): - Существующее здание. - Фундаменты – сборный железобетонный. Конструкцию фундаментов уточнить при проведении технического обследования. - Наружные стены здания выполнены из: керамического (силикатного) кирпича. Лестницы - ж/б, ограждение металлическое с деревянными поручнями. Крыша – двухскатная, чердачная (холодный чердак) с организованным водостоком. Кровля –металлочерепица (подлежит уточнению). Необходимо предусмотреть устройство утепленного вентилируемого фасада. Окна – двухкамерные стеклопакеты из ПВХ-профилей. Двери – внутренние больничные, имеющие необходимые санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. (металлические утеплённые двойные - входные). Полы – коммерческий антистатический линолеум, бетон (в санузлах, коридорах и холах керамическая плитка). Внутренняя отделка – улучшенная окраска стен и перегородок влагостойкими эмалями, керамическая плитка, панели. Устройство лифта. Здания и сооружения запроектировать в соответствии с требованиями органов надзора и контроля, а также с учетом требований организаций и ведомств, задействованных в процессе дальнейшего обслуживания (эксплуатации) здания. Показатели предварительные, подлежат уточнению при проектировании. Предусмотреть горячее водоснабжение (установить накопительные водонагреватели для обеспечения резерва горячего водоснабжения). При проектировании учесть требования Федерального проекта "бережливая поликлиника" (Применение методов бережливого производства в медицинских организациях. Открытие проектов по улучшениям. Методические рекомендации). Все работы производить в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения проектных работ. |  |
| 2.3 | Необходимый (минимальный) набор помещений | Состав и перечень помещений уточнить по МТЗ (п. 6.1.1 СП 158.13330.2014). В реконструируемом здании должны быть помещения согласно медико-технического задания (МТЗ) (прилагается). Планы этажей с экспликацией помещений предоставить Государственному заказчику на рассмотрение и согласование. Основное решение фасадов выполнить с целью деликатной интеграции в окружающую среду. Фасады выполнить с применением современных отделочных материалов, в цветовой гамме близкой к существующим рядом зданиям. Выполнить эскизную проработку посадки здания объекта на земельном участке, паспорта отделки фасадов, 3D визуализацию объекта и дизайн-проект интерьеров. 3D визуализация должна включать в себя: -изготовление трехмерной модели объекта, покрытой фотореалистичными текстурами. -фотореалистичную высоко детальную визуализацию объекта с нескольких ракурсов – слева, справа, фронтально, сзади, сверху. -фото привязка к месту размещения объекта Дизайн проект интерьеров должен включать в себя: -схему расстановки мебели, оборудования с основными размерами -ведомость отделки помещений с детальным цветовым решением интерьеров и применяемыми отделочными материалами. -ведомость применяемых материалов и оборудования (светильники, розетки, выключатели, схема разводки электроснабжения и т.п.) -применяемые при отделке материалы и оборудование проработать с учетом удобства доставки и наличия на внутреннем рынке. Дизайн проект интерьеров здания, паспорт цветового решения фасадов, материалы 3 D визуализации согласовать с Государственным заказчиком. |  |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Предусмотреть применение современных, высококачественных, энергосберегающих, надежных, долговечных, пожаробезопасных, экологичных и удобных в эксплуатации строительных материалов. Все заложенное в проекте технологическое и медицинское оборудование, мебель и инвентарь должно иметь сертификаты соответствия, санитарные сертификаты и отвечать современным требованиям. Состав, тип, марку и фирму производителя оборудования согласовать с Государственным заказчиком и эксплуатирующей организацией на стадии разработки технологических решений. Штатное расписание работающих в здании прилагается. Штатное расписание уточнить и согласовать с Государственным заказчиком в процессе проектирования (при необходимости). Технологическое оборудование отечественное и импортное сертифицированное по согласованию с Государственным заказчиком. Предусмотреть в составе документации инструкцию по эксплуатации, содержащую необходимые для обеспечения безопасности здания требования, сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, предельных значений нагрузок на элементы конструкций и на электросеть (СП 118.13330.2012). |  |
| 2.5 | Инженерные системы здания | Запроектировать инженерные системы внутри здания в соответствии с действующими нормативными документами и техническими условиями, предоставленными Государственным заказчиком: - водоснабжение, -горячее водоснабжение. - канализация, - отопление централизованное водяное с температурой 70-95 градусов, (в здании предусмотреть защитные экраны на приборах отопления). - вентиляция и кондиционирование (предусмотреть естественную и принудительную системы приточно-вытяжной вентиляции). При выполнении систем воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования предусмотреть максимально скрытую прокладку за подвесными конструкциями потолков (либо применением систем декорирования воздуховодов). - электроснабжение; - системы пожарной сигнализации; - система видеонаблюдения - система оповещения при пожаре; - охранно-тревожная сигнализация; - молниезащита; -телефонизация; - локально-вычислительную сеть (ЛВС); -система громкой связи и оповещения Диспетчеризация и автоматизация данных систем - по согласованию с заказчиком и в соответствии с требованиями нормативных документов |  |
| 2.6 | Наружные инженерные сети. Необходимость изменения и перекладки существующих инженерных коммуникаций | Запроектировать по системам: Теплоснабжение: -централизованное в соответствии с техническими условиями (при необходимости). Электроснабжение: - в соответствии с выданными техническими условиями энергоснабжающей организации. Сети водоснабжения и водоотведения: в соответствии с выданными техническими условиями ресурсоснабжающей организации (при необходимости). Телефонизация -в соответствии с выданными техническими условиями (при необходимости). |  |
| 2.7 | Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов | Предусмотреть требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и другими действующими нормативными документами. Выполнить пандусы для съезда с тротуаров в местах пересечения их с проезжей частью. Обеспечить беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по территории и доступ в здание. Поверхности пешеходных путей выполнить твердыми, прочными, не допускающими скольжения. Отсутствуют рабочие места для маломобильных групп населения |  |
| 2.8 | Прочие условия | Обязательства Подрядчика по Контракту в части выполнения работ по проектированию считаются выполненными при получении Государственным заказчиком проектной документации и документа, содержащего результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
| 2.9 | Охрана окружающей среды | В соответствии с требованиями |  |
| 2.10 | Источник ресурсоснабжения, точки подключения | Согласно техническим условиям инженерно-технических и ресурсоснабжающих организаций |  |
| 2.11 | Энергосберегающие материалы и оборудование | Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность здания, в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |  |
| 2.12 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |
| 3. Проектные материалы, их состав и содержание |  |  |  |
| 3.1 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации |  | Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Проектная и рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3. Архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (включая разработанные технические решения по сейсмобезопасности зданий). Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. а)подраздел «Система электроснабжения» б) подраздел «Система водоснабжения» в) подраздел «Система водоотведения» г) подраздел «отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». д) подраздел «Сети связи» ж) подраздел «Технологические решения» Раздел 6. Проект организации строительства. Раздел 7. Проект организации демонтажа (при необходимости). Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Разработать «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта». Разработать «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта». Выполнить 3D визуализацию объекта. Расчеты фундаментов, конструкций перекрытий, несущих стен, покрытия, теплоизоляции и др. 3.Федерального закона РФ от 23.11.09г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 4.СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 5.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 6.Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 7.СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 8.СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 9.СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 10.СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 11.СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 12.СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* 13.СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 14.СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 15.СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями) 16.СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 17.СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 18.СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах 19.СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий 20.СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" 21. ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) "Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений". 22. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 23.ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 24. СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования. |
| 3.2 | Проектная и рабочая документация, передаваемая Государственному заказчику |  | Проектная и рабочая документация передается Государственному заказчику в 4 экземплярах на бумажной основе и в 1 экз. в электронном виде в формате разработки и в 1 экз. в электронном виде в формате pdf в соответствии с требованиями приказа № 728/пр от 21.11.2014 г. Минстроя РФ. Рабочие чертежи разработать в программе AutoCad и предоставить в форматах dwg и pdf, текстовые документы MSOffice, сметную документацию «Гранд-смета», «РИК» материалы согласований, графические сканированные материалы в формате pdf. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Необходимость согласования проектной документации с отделом по сохранению недвижимого культурного наследия Амурской области |  | Не требуется. Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют |
| 4.2 | Необходимость разработки специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов и техническими условиями ГО и ЧС. |
| 4.3 | Природно-климатические условия |  | Определить по СП 131.13330.2018 Строительная климатология для выбранного района строительства |
| 4.4 | Необходимость разработки энергетического паспорта |  | Разработать энергетический паспорт на объект. |
| 4.5 | Необходимость разработки раздела ОВОС |  | Не требуется |
| 5. Особые требования |  |  |  |
| 5.1. | Требования к согласованию и утверждению проектной документации Подрядчиком |  | Согласовать: - с Государственным заказчиком; - с ГАУЗ АО «Тамбовская больница» - с заинтересованными службами и организациями |
| 5.2. | Требования к проведению Госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы возлагается на Подрядчика. В случае получения отрицательного заключения, повторное проведение Госэкспертизы производится за счет Подрядчика. |
| 5.3 | Требования к сметной документации |  | Сметную документацию разработать в территориальной сметно-нормативной базе в редакции 2010 года по территориальным единичным расценкам для Амурской области на строительные и специальные строительные работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы (ТЕР-2001, ТЕРм, ТЕРп), сборникам средних районных сметных цен на материалы изделия и конструкции (ТССЦ-2001), соответствующим нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов. Сметную документацию оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. В текущий уровень цен пересчет выполнить в локальных сметах с применением индексов к единичным расценкам, разработанных региональным центром по ценообразованию в строительстве министерства транспорта и строительства Амурской области на текущий период составления сметной документации для соответствующих районов Амурской области. Сметную документацию разработать в двух уровнях цен - в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000) и цен сложившихся на период её составления (с указанием месяца и года ее составления). В составе сметной документации выполнить: - сводный сметный расчет, составленный в двух уровнях цен: в базисном уровне цен на 01.01.2000 года и в уровне цен на дату сдачи сметной документации в органы государственной экспертизы (МДС 81-35.2004г); - объектные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект - локальные сметные расчеты (сметы). -ведомости объемов работ. В сводном сметном расчете предусмотреть все необходимые затраты, согласно МДС 81-35.2004 с приложением обосновывающих документов и расчетов в том числе затраты на: строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, кадастровые работы, инженерные изыскания (геология, геодезия), заключение договоров на технологическое присоединение объекта, пуско-наладочные работы, строительный контроль (надзор), проектные работы, проведение авторского надзора, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В локальных сметных расчетах применить к стоимости СМР зональный коэффициент перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области согласно приложению к приказу министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 №92-од. При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования, необходимо согласовать с Государственным заказчиком номенклатуру и стоимость оборудования. Для составления сметы контракта сгруппировать и разработать укрупненные расчеты в соответствии с разделом VI Приложения № 1 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. |
| II .ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ |  |  |  |
| Определяется проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |  |  |

Подрядчик обязан:

Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На стадии архитектурно-строительного проектирования, выполнения инженерных изысканий, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик обязан:

Собрать в установленном порядке необходимые согласования, разрешения, технические условия и подготовить пакет исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ.

В течение 3-х календарных дней с даты заключения Контракта предоставить Государственному заказчику копию приказа о закреплении главного инженера проекта по выполнению проектных работ, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов соответственно в области архитектурно-строительного проектирования, а также уполномоченного лица, курирующего проектные работы по объекту. Вместе с приказом Подрядчик обязан предоставить в письменной форме контактные данные указанных лиц (e-mail, номера рабочего и сотового телефонов).

Обеспечить при проведении изыскательских работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя, ликвидировать и, при необходимости, тампонировать все скважины и шурфы, пройденные изыскателями в процессе изыскательских работ.

В течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Государственному заказчику 1 экземпляр Программы производства работ по инженерным изысканиям в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Результат работ по инженерным изысканиям должен быть достоверным и достаточным для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной докумнтации и результатов инженерных изысканий, а также для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результата работ должны быть обоснованы Подрядчиком.

По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней с даты запроса предоставить в электронном виде результаты фактически выполненных изыскательских и проектных работ на дату запроса.

При выполнении работ по проектированию выполнять работы самостоятельно при наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, либо привлекать для таких работ субподрядчиков, являющихся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Выполнить все работы по разработке проектной документации, рабочей документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, НПБ, СП, ТУ, ГОСТ и пр.), а также другими нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения Сторонами.

Разработать сметную документацию, входящую в состав проектной документации, с учетом действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Согласовывать разработанную проектную документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, Государственным заказчиком,  надзорными и другими компетентными органами, заключение которых необходимо получить для определения соответствия результата работ Подрядчика установленным требованиям, в том числе с организациями, выдавшими технические условия.

С целью минимизации процесса проектирования разрабатываемая проектная документация предоставляется Государственному заказчику для согласования по разделам. Документация предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе официальным письмом. Государственный заказчик осуществляет проверку полученных документов в течение 15 календарных дней и направляет официальное согласование или мотивированные замечания, обязательные для Подрядчика к исполнению.

По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан направить главного инженера проекта по выполнению инженерных изысканий и/или главного инженера проекта по выполнению проектных работ по месту нахождения Государственного заказчика в течение 2 рабочих дней для разрешения вопросов, связанных с проектированием или изысканиями соответственно.

По доверенности от Государственного заказчика своими силами и за свой счет получить и предоставить Государственному заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий, с устранением всех полученных замечаний от экспертной организации.

Рабочая документация разрабатывается параллельно прохождению государственной экспертизы проектной документации с учетом выявленных замечаний государственной экспертизы.

Гарантировать качество проектной документации, рабочей документации и за свой счет осуществлять их корректировку весь период проектирования, реконструкции и до ввода объекта в эксплуатацию Объекта. Обеспечить применение в проектной документации, рабочей документации передовых технологий.

В процессе проектирования своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, без дополнительной оплаты.

Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий предоставить в адрес Государственного заказчика заверенную копию указанного договора, а также платежных документов, подтверждающих их оплату.

Выдать Государственному заказчику проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рабочую документацию, с учетом требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Отчеты по инженерным изысканиям выдать в 4 экземплярах в бумажном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий выдать в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

В случае выявления недостатков в проектной документации, рабочей документации Подрядчик обязан произвести за свой счет корректировку и представить Государственному заказчику откорректированную проектную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков.

Устранять за свой счет замечания Государственного заказчика или организации, осуществляющей государственную экспертизу, и в случае получения отрицательного заключения за свой счёт обеспечить её повторное проведение.

На стадии подготовки к реконструкции и реконструкции Объекта Подрядчик обязан:

Принять на себя обязательства выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренные настоящим Контрактом, в сроки предусмотренные Контрактом в соответствии с проектной документацией, утверждённой в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности, рабочей документацией, Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3.2 к Контракту)  и в срок, предусмотренный настоящим  Контрактом сдать результат работ Государственному заказчику.

Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией.

Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для приемки от Государственного заказчика строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки не позднее 5 рабочих дней после передачи Государственным заказчиком копии разрешения на строительство. Дата фактического использования строительной площадки для реконструкции Объекта является датой принятия строительной площадки Подрядчиком. Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки в строительной площадке без мотивированных замечаний в Акте приема-передачи. Государственный заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленные замечания и, в случае признания таких замечаний обоснованными, дает особое распоряжение о ходе дальнейшего исполнении Контракта.

В течение 5-ти рабочих дней с даты передачи строительной площадки оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами.

В течение 20 рабочих дней с даты приемки строительной площадки обеспечить выполнение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда, готовности Объекта к началу реконструкции (СНиП 12-03-2001).

Выполнение внутриплощадочных подготовительных работ должно предусматривать выполнение следующих мероприятий:

- внутриплощадочных подготовительных работ на соответствие должно предусматривать выполнение следующих мероприятий:

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для реконструкции и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;

- расчистка и освобождение строительной площадки для начала производства строительно-монтажных работ (снос строений, расчистка территории и т.п.);

- планировку территории строительной площадки, при необходимости искусственное понижение грунтовых вод;

- устройство подъездных путей и временных дорог;

- организация контрольно-пропускного режима;

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;

- устройство складских площадок и помещений для хранения материалов, конструкций и оборудования;

- организация связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий (средства противопожарной защиты и пожаротушения, сигнализация, освещение и водоснабжение);

- оборудование выездов со строительной площадки пунктами очистки и мойки колес автотранспорта;

- оборудование строительной площадки пунктов сбора бытового и строительного мусора с установкой емкостей для его складирования.

Временные здания и сооружения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным и административным помещениям.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки, предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на Объекте;

- Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на Объекте;

- Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте.

Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте всех работников Подрядчика, а также работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, строительного контроля, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

До начала производства земляных работ оформить и получить разрешение на производство земляных работ в уполномоченных органах на выдачу разрешения на проведение земляных работ. В случае необходимости осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства.

Обеспечить вынос в натуре линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы, закрепление точек на строительной площадке, а также иные необходимые геодезические работы на строительной площадке в соответствии со СП 126.13330.2017 и иными регламентирующими документами.

Осуществить в установленном порядке все необходимые временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

В течение 10 рабочих дней с даты приемки строительной площадки установить в начале и конце участка выполнения работ информационный щит.

Обеспечить сохранность установленных щитов на весь период исполнения Контракта.

В течение 5 рабочих дней со дня получения проектной документации с отметкой «К производству работ» разработать и согласовать с Государственным заказчиком проект производства работ (ППР).

При работе грузоподъемными механизмами разработать и согласовать с Государственным заказчиком проект производства работы кранов (ППРк).

Проект производства работ должен включать в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генплан;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочей силы по объекту;

- график движения основных строительных механизмов по объекту;

- технологические карты по производству отдельных видов работ, с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест, решения по производству работ в зимний период, мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Разработанный проект производства работ должен в полной мере обеспечивать безопасность реконструкции объекта.

В течение 15 рабочих дней со дня получения рабочей документации с отметкой «В производство работ» разработать и предоставить Государственному заказчику на согласование ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, уточненные смету контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3.2 к Контракту), который должен содержать наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ на основании утвержденной проектной документации.

Подрядчик еженедельно, не позднее вторника, обязан подготавливать и передавать Государственному заказчику отчет за прошедшую неделю, который должен включать:

- разъяснения по выполненным за неделю работам, возникшим проблемам и мерам по их решению.

- сравнительный анализ запланированных и фактически выполненных объемов работ.

- сведения по укомплектованию кадрами (трудовыми ресурсами).

- прогноз работ, где должен быть отражен запланированный и фактический ход работ по каждому основному виду работ (в отчете должны быть указаны объем запланированных и завершенных работ за предыдущую неделю, а также планируемые работы на предстоящую неделю. По каждому виду работ показываются требования по трудовым ресурсам, оборудованию и материалам на неделю. Запланированные работы сводятся с соответствующими работами, запланированными в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3.2 к Контракту).

- количественные данные по объемам и стоимости работ за неделю и в совокупности.

- информацию об исполнении Графика выполнения строительно-монтажных работ в табличном виде и в виде графиков по согласованной с Государственным заказчиком форме (после согласования графика в установленном Контрактом порядке).

Обеспечить объект реконструкции  необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительной техникой.

Все поставляемое Подрядчиком оборудование, а также поставляемые для реконструкции материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проектной документации, рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Копии сертификатов должны быть представлены Государственному заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

Замена оборудования, материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования Государственного заказчика при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации, рабочей документации. При этом, согласование такой замены не влияет на сроки выполнения работ по Контракту, не влечет увеличение стоимости Контракта.

Обеспечить использование новых материалов, не бывших в употреблении (у которых не  восстановлены потребительские свойства),  качество используемых материалов (изделий), а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам.

Обеспечить поставку необходимых для реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, утвержденной проектной документацией, рабочей документацией строительными нормами, правилами и техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ.

Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение.

Обеспечить сохранность ценных видов пород зеленых насаждений, находящихся в пределах строительной площадки. Все работы по освобождению строительной площадки от указанных насаждений производить с обязательным сопровождением выполнения работ представителями специализированных организаций.

Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы реконструкции и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а также по требованию Государственного заказчика уборку стройплощадки, а по завершению работ окончательную уборку Объекта и строительной площадки от остатков материалов и отходов. Обеспечивать целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг строительной площадки, чистоту прилегающей к ней уличной полосы, а так же выезжающего строительного транспорта.

Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

Постоянно вести журналы производства работ в соответствии с установленной формой, в которой отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

При выполнении работ, связанных с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации.

Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, Объекту и различным сооружениям транспортом или техникой Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).

Предоставлять по письменному запросу Государственного заказчика документы, подтверждающие наличие у инженерно-технических работников, закреплённых приказом на Объекте, соответствующего образования и квалификации. В случае, выявления отсутствия у такого специалиста образования или квалификации, а равно не подтверждение Подрядчиком их наличия, Государственный заказчик вправе требовать отстранения такого инженерно-технического работника от выполнения работ на Объекте, а также направляет соответствующую информацию в СРО.

Передать Государственному заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, рабочей документации в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

С целью осуществления Государственным заказчиком ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает разработку и получение документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, и передачу данных документов Государственному заказчику.

До направления уведомления о завершении реконструкции объекта, выполнить предусмотренные проектной документацией, рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, проектной документации, рабочей документацией а также произвести лабораторные испытания (исследования), производимые роспотребнадзором в объеме, необходимом для получения положительного заключения органа государственного строительного надзора.

Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора Государственным заказчиком за исполнением Контракта, снабдить представителя Государственного  заказчика средствами индивидуальной защиты, провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и надзорных мероприятий непосредственно на объекте.

Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

При этом, Подрядчик не вправе приостанавливать работы на Объекте в целом, если не докажет, что выполнение работ по всему объекту невозможно осуществлять.

С Актами сдачи-приемки выполненных работ представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (прошитую и пронумерованную в папке с реестром) в 4 экземплярах и на CD диске в формате pdf в одном экземпляре, выполненную в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006 (РД 11-02-2006); Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007  (РД 11-05-2007). Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке выполненных работ.

При необходимости, обеспечить своими силами и средствами лабораторный контроль силами сертифицированных строительных лабораторий.

Обеспечить передачу законченного реконструированного Объекта в установленном порядке.

Осуществлять охрану и содержание строительной площадки, Объекта реконструкции в порядке, установленном настоящим Контрактом, до завершения всех мероприятий и получения всех необходимых документов в соответствии с разделом 8 Контракта.

Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему Контракту, за исключением дочерних обществ Подрядчика, конкретные виды работ, указанные в представленном порядке Перечне конкретных видов работ (Приложение № 5.1 к Контракту), в объеме не менее 25% от цены Контракта.

Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц по настоящему Контракту   (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570) указаны в Приложении № 5 к Контракту.

Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, определенные по предложению Подрядчика, включаются в Контракт, и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной утвержденной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта.

Такое предложение направляется Подрядчиком в адрес Государственного заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком утвержденного экземпляра рабочей документации с отметкой «В производство работ» и оформляется по форме Приложения № 5.1 к Контракту.

Наличие условия о личном выполнении Подрядчиком работ не освобождает Подрядчика от обязанностей, установленных п. 5.2.4 (в том числе п.п. 5.2.4.1 - 5.2.4.5) Контракта, а также от ответственности в случае нарушения Подрядчиком указанных обязанностей.

Обеспечить заключение и надлежащее исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения Объекта к сетям связи, сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям.

Заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на потребление электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иные ресурсы в объеме, необходимом для производства работ по реконструкции Объекта. Оплата договоров осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ по Объекту на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

Возводить собственными силами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ и обслуживания работников на период производства работ, устраивать временные подземные и надземные коммуникации, в том числе их подсоединение.

Обеспечить еженедельную фото фиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Государственного заказчика направлять на адрес электронной почты Государственного заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте в одном файле формата PDF (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю. Фотоотчет должен содержать фотографии в цветном изображении, в формате не менее 10х15 см., в которых фиксируются виды и (или) объёмы выполненных работ на объекте.

Осуществлять фото фиксацию с размещением камеры 300 DPI с общих ракурсов от входа и от угла, противоположного входу, для каждого помещения, в котором осуществляются работы, а также детализированные фото выполненных работ, позволяющие объективно подтвердить выполненный объем работ за отчётный период (узлы, крепежи, сварочные швы, установленное монтируемое оборудование) в помещении с 3-х ракурсов, с расстояния не более 1,5 м в трех ракурсах.

За семь дней до начала строительно-монтажных работ, установить на объекте оборудование видеонаблюдения: не менее 14 камер внутри здания и не менее 4 камер на улице с ракурсом на входные группы и световые приямки с предоставлением доступа Государственному заказчику видеоинформации через публичную сеть Интернет как в режиме реального времени с бесперебойным функционированием, так и в записи до 14 суток хранения архива видеозаписи со следующими техническими характеристиками передаваемого изображения:

-передаваемое качество – HD (1280х720) с возможностью увеличения разрешения до FullHD (1920х720);

-соотношение сторон – 16:9;

-глубина цвета – не менее 24 бит;

-количество кадров в секунду – не менее 20;

-организация сервиса хранения и просмотра видео в качестве не ниже SD (704х576);

- диапазон рабочей температуры – от -40 до +50 С;

- тип системы видеонаблюдения – IP, с постоянным подключением сети интернет;

- доступ к видеотрансляции – круглосуточный, с использованием сети интернет (битрейт не менее 5Мбит/сек) и просмотром видеопотока через WEB-браузер;

- наличие WEB-интерфейса и направление камеры на требуемый участок зоны наблюдения посредством программы управления, доступной через WEB-интерфейс;

- возможность просмотра видеопотока (RTSP) по прямой ссылке в WEB-браузере;

- возможность ночного режима видеокамеры при низкой освещенности;

-разрешением камеры не менее 2 Mpx (1920*1080);

- просмотр видеопотока в реальном времени;

-класс защиты – не хуже IP67.

Адрес сайта (прямая ссылка на интернет ресурс), на котором возможен просмотр фото/видео строительной площадки (обзор Объекта) сообщить Государственному заказчику.

Взаимодействовать с Государственным заказчиком посредством программного комплекса, доступ к которому будет предоставлен Государственным заказчиком в течении 5 денй со следующего дня после дня заключения Контракта.

Самостоятельно, за свой счет содержать освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с реконструкцией Объекта, обеспечивать в соответствии с техническими нормами и требованиями установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Обустроить, и при необходимости содержать, временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Строго соблюдать правила безопасности движения на участке дороги в соответствии с проектом производства работ.

Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

Возместить все расходы, издержки, убытки и прочие требования, которые могут возникнуть у третьих лиц вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Государственным заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

Выполнять работы за счет резерва средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты, только по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Сроки устранения дефектов устанавливаются Государственным заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их устранения.

В течение гарантийного срока, но не свыше гарантийного срока, установленного изготовителем товара, нести ответственность за используемые материалы и установленное оборудование. В случае выхода из строя оборудования, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену за свой счет в течение срока, согласованного Государственным заказчиком.

Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, включая строительный контроль, качеством применяемых при реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Государственного заказчика (организации) к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

В случае получения от Государственного заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Государственного заказчика.

Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в порядке и сроки, предусмотренные разделом 11 Контракта.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

| Основание для расчета начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на объект: "Реконструкция ГБУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)» с. Тамбовка Тамбовский район Амурской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта объекта выполнен в соответствии с «Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся Приложением № 1 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, № 175/пр от 30 марта 2020 года "Об установлении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В соответствии с пунктами 11, 12 «Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» за объект-аналог принят объект капитального строительства: «Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО «Свободненская больница», г. Свободный», получивший положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ «Амургосэкспертиза» 13.02.2018года, реестровый номер 28-1-1-4-0002-18. Таблица приведения мощности объекта-аналога к мощности объекта, планируемого под строительство: Наименование затрат; Объект-аналог, по результатам положительного заключения на 4 квартал 2017г.; Процент работ для объекта строительства по сравнению с объектом-аналогом % (по мощности); Стоимость работ с учетом процента выполнения от аналога (по мощности объекта) с исключением не выполняемых в объекте-аналоге работ; Исключение коэффициента зоны для г. Свободный Амурской области К зоны =1,04, включение коэффициента зоны для Тамбовского района К зоны = 1,02 (согласно Приказу Министерства архитектуры и ЖКХ АО № 92-од от 12.04.2011г.); Итого стоимость работ для включения в расчет начальной(максимальной) цены контракта, в ценах 4 квартала 2017 года. Затраты на выполнение работ по реконструкции; 121 572,941; 50 (на работы выполняемые в новом объекте), 100% на лифт; 61 559,332; 60 375,499; 60 375,499. НДС 20%; 24 314,588; 12 075,100; 12 075,100. ИТОГО с НДС; 145 887,529; 72 450,599; 72 450,599. |  |  |  |  |

| Протокол |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |
| Объект закупки: |  |  |  |  |
|  | "Реконструкция ГАУЗ АО "Тамбовская больница (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)" |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта составляет: |  |  |  |
|  | 92 410 860 рублей |  |  |  |
|  | (Девяносто два миллиона четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят рублей) |  |  |  |
|  | (сумма цифрами и прописью) |  |  |  |
|  | начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на: |  |  |  |
|  |  | Затраты на подготовку проектной документации |  |  |
|  |  | Затраты на выполнение инженерных изысканий и экспертизу результатов |  |  |
|  |  | Затраты на выполнение работ по реконструкции, в том числе монтируемое оборудование |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость (20%). |  |  |
|  |  | Приложение: |  |  |
|  |  | Расчет начальной (максимальной) цены контракта |  |  |

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объеку: "Реконструкция ГАУЗ АО "Тамбовская больница (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюорокабинетом)" |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 4кв.2017г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной ) цены контракта (апрель 2020 года) | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты на подготовку проектной документации |  |  |  |  | 3 623,409 |
| 2 | Затраты на выполнение инженерных изысканий и экспретизу результатов* |  |  |  |  | 1 865,974 |
| 3 | Затраты на выполнение работ по реконструкции, в том числе монтируемое оборудование | 60 375,499 | 1,1320 | 68 345,065 | 1,0510 | 71 830,663 |
|  | ИТОГО | 60 375,499 |  | 68 345,065 |  | 77 320,046 |
|  | НДС =20%* | 12 075,100 |  | 13 669,013 |  | 15 090,814 |
|  | Всего с НДС | 72 450,599 |  | 82 014,078 |  | 92 410,860 |
| Продолжительность строительства - 16 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительства - апрель 2021г. |  |  |  |  |  |  |
| Окончание строительства июль 2022г. |  |  |  |  |  |  |
| Расчет индекса фактической инфляции: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс по данным Федеральной службы государственной статистики "Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения", |  |  |  |  |  |  |
| в целом по Российской Федерации определяемые по виду экономической деятельности "Строительство" (от цен 4кв. 2017г.) ( январь 2018г.- апрель 2020г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1,0562*1,0434*1,000*1,0052*1,0168*1,0042*0,9997*0,9964*1,0047=1,132 |  |  | 1,1320 |  |  |  |
| Расчет индекса прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор по данным Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в |  |  |  |  |  |  |
| прогнозе индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г., содержащемся в файле "17) Дефляторы базовый.xls". |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 год = 1,036 (ежемесячный индекс прогнозный на 2020 год = 12√¯1,036 = 1,00295161) |  |  |  |  |  |  |
| на 2021 год = 1,037 (ежемесячный индекс прогнозный на 2021 год = 12√¯1,037 = 1,0030322) |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год = 1,037 (ежемесячный индекс прогнозный на 2022 год = 12√¯1,037 = 1,0030322) |  |  |  |  |  |  |
| Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ (от цен июль 2020 года) (апрель 2021-июль 2022г.) |  |  |  |  |  |  |
| Первый год строительства Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ (от цен июль 2020 года) (апрель -декабрь 2021г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1,00295161^5*((1,0030322^4+1,037)/2)= 1,0398 |  |  | 1,0398 | 2021 | 0,5625 |  |
| Второй год строительства Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ (от цен апреля 2020 года) (январь - июль 2022г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1,00295161^5*1,037*((1,0030322+1,0030322^7)/2)= 1,0653 |  |  | 1,0653 | 2022 | 0,4375 |  |
| Индекс прогнозной инфляции для выполнения строительно-монтажных работ с учетом выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |
| (1,0398*0,5625+1,0653*0,4375)= 1,0510 |  |  | 1,0510 |  |  |  |
| Поставка технологического оборудования стоимостью не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
| * выполнение инженерных изысканий и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий не облагаются НДС |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 1: Основание для расчета начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |

| Расчетная цена Заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Реконструкция ГАУЗ АО «Тамбовская больница» (терапевтический корпус, пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом). |  |  |  |  |  |
| по адресу: Амурская обл., Тамбовский район,с.Тамбовка, ул.Ленина, 145 |  |  |  |  |  |
| Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № Ru28301000-258 от 01.10.2019 |  |  |  |  |  |
| Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет: СБЦ81-2001-03, СБЦИИС-2004, СБЦИГИЭС-1999, СБЦИГИС-1999 |  |  |  |  |  |
| продолжительность проектирования - 6 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации -3квартал 2020 г. | индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - январь 2020 г. | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| выполнение инженерных изысканий | 1 219 467,98 | 1,00 | 1 219 467,98 | 1,014874996 | 1 237 607,56 |
| Разработка проектной документации | 3 655 286,13 | 1,00 | 3 655 286,13 | 1,014874996 | 3 709 658,50 |
| Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 662921 | 1,00 | 662921 | 1,014874996 | 672 781,95 |
| Стоимость без учета НДС | 5 537 675,11 | 1,00 | 5537675,11 | 1,014874996 | 5 620 048,00 |
| НДС-20% | 731057,226 | 1,00 | 731057,226 | 1,014874996 | 741 931,70 |
| Стоимость с учетом НДС | 6 268 732,34 |  | Всего стоимость закупки: |  | 6 361 979,70 |
| Итого с К сн. | Ксн=0,97675 |  |  |  | 6 214 064,00 |
| индекс фактической инфляции для Амурской области по данным федеральной службы государственной статистики (с 1 кв 2020 г. по июнь 2020 г.)-1,0 |  |  |  |  |  |
| прогнозный индекс инфляции, учитывающий весть период выполнения проектно-изыскательских работ октябрь 2020 -март2021г.-1,014874996 |  |  |  |  |  |

Сметы приложены к документации об аукционе в папке «Сметы».

Возможные объемы работ будут определены в проектной документации после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Возможные объемы работ будут определены в проектной документации после получения положительного заключения государственной экспертизы.