|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| Заказчик: Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Кузнецов/ |

**Извещение**

**о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская»

**город Новокузнецк**

**2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА** | | |
| **Информация, требуемая для указания в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в соответствии с частью 9 статьи 4 ФЗ-223** | | |
| **1** | **Способ осуществления закупки** | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| **2** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика** | Наименование: Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа.  Место нахождения, почтовый адрес: 654018, Кемеровская область, шоссе Кондомское, 2.  Адрес электронной почты: nkpto@mail.ru  Номер контактного телефона: 8 (3843)71-82-64  Контактное лицо: Лельчук Лев Моисеевич,  Лоссанов Александр Сергеевич. |
| **3** | **Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости)** | Выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская»  Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии с **Приложением №1 «Техническое задание»** и **Приложением №7 «Проект договора»** документации к аукциону в электронной форме |
| **4** | **Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение трамвайных путей с автодорогой общего пользования на улице «Октябрьский проспект» и улице «Дружбы проспект», переезд «Комсомольская» |
| **5** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора** | **1 905 944,90 рублей**  Цена Договора включает в себя стоимость выполняемых Работ, всех необходимых материалов, транспортных и других расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе вывоз и утилизация мусора, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ. |
| **6** | **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа** | Начало срок предоставления документации: с момента публикации извещения в единой информационной системе на сайте в сети интернет по адресу: www.[zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.ru/) и Электронной площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)  Место предоставления документации о закупке: в единой информационной системе на сайте в сети интернет по адресу: www.[zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.ru/) и на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)  Порядок предоставления документации: документация предоставляется в форме электронных документов доступных для ознакомления и скачивания без взимания платы  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации: - не установлено |
| **7** | **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)** | Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке.  Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  **Дата начала - дата и время окончания подачи заявок, место их подачи: с «18» сентября 2020г. по «28» сентября 2020 г. в 04:00 часов** **(время московское)** по адресу электронной площадки, указанной в пункте 8 извещения о проведении закупки.  **Дата и место рассмотрения первых частей заявок: «28» сентября 2020 г**. по адресу: 654018, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2, кабинет 12.  **Дата, место и время начала проведения аукциона в электронной форме:**  **«29» сентября 2020 г. в 10:00 часов** **(время московское)** по адресу электронной площадки, указанной в пункте 8 извещения о проведении закупки.  **Дата и место рассмотрения вторых частей заявок (подведение итогов закупки): «30» сентября 2020 г.** по адресу: 654018. Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2, кабинет 12.  Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов |
| **8.** | **Наименование оператора электронной площадки с использованием которой проводится закупка** | Общество с ограниченной ответственностью "РТС-тендер",  Адрес: 27006, Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, офис.211  Телефон: +7 (499) 653-9-900  Факс: +7 (499) 653-9-900  e-mail: [info223@rts-tender.ru](mailto:info223@rts-tender.ru) |
| **8.1** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки)** | Электронная площадка РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>) |
| **8.2** | **Адрес ЕИС в сети «Интернет»** | www.zakupki.gov.ru |
| **9** | **Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры аукциона в электронной форме** | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.  По истечении срока отмены конкурентной закупки до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством |
| **10** | **Информация об установлении ограничений в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»** | а) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами – **установлено**  б) в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства **- установлено** |
| **11** | **Размер обеспечения заявок, срок и порядок его предоставления** | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме: **не требуется**  Обеспечение заявок на участие в закупке может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).  Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. |
| **12** | **Обеспечение исполнения договора** | **Не требуется** |
| **13** | **Срок заключения договора** | С победителем закупки будет заключен договор в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня официального размещения протокола, которым были подведены итоги торгов |
| **14** | **Дополнительные комментарии:** | Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации к аукциону в электронной форме |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| Заказчик: Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Кузнецов/ |

**Документация**

**о проведении аукциона в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**

на выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская»

**г. Новокузнецк**

**2020 г.**

Настоящая документация о проведении открытого аукциона в электронной форме подготовлена с соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецкого городского округа (МТТП), Регламентом электронной площадки ООО «РТС-Тендер», а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ КАРТА** | | |
| **Информация, требуемая для указания в документации к аукциону в электронной форме, в соответствии с частью 10 статьи 4 ФЗ-223** | | |
|  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии с **Приложением №1 «Техническое задание»** и **Приложением №7 «Проект договора»** документации к аукциону |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Участники подают заявки на участие в конкурентных закупках на электронной площадке в форме **электронного документа**.  Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из **двух частей и ценового предложения**.  **- ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ** на участие в аукционе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки **в соответствии с требованиями документации о закупке**. При этом **не допускается** указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке **сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям**, установленным в документации о закупке.  *«конкретные требования и инструкция к заполнению первой части»*  Участники аукциона в электронной форме при заполнении первой части заявки (Заявка по форме Приложения №2 к документации к аукциону):  -**обязаны дать согласие** на выполнение работ или оказание услуг, указанных в документации к аукциону в электронной форме, на условиях, предусмотренных Приложением №1 «Техническое задание» и Приложением №7 «Проект договора» документации к аукциону;  - при оказании услуги, выполнении работы, **для которых требуется использование товара**, участники аукциона в электронной форме **обязаны указать помимо вышеуказанной информации наименование товара, товарный знак (при наличии), марку (при наличии), модель товара (при наличии), конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.  Для **получения преференций (преимуществ)**, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Участник закупки **указывает (декларирует)**  в соответствующей части заявки на участие в закупке (**Приложение №2** к документации), содержащей согласие на выполнение работ или оказание услуг, **наименование страны Исполнителя**.  Сведения, содержащиеся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки обязаны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  В случае **предоставления недостоверных сведений**(в том числе за представление недостоверных сведений о стране Исполнителя, оказывающего услуги, выполняющего работы), а также, в случае, если при оказании услуги, выполнении работы **должен использоваться товар**, **непредоставления конкретных показателей, наименования товара, товарного знака (при наличии), марки (при наличии), модели товара (при наличии)**, заявка на участие в аукционе в электронной форме будет **признана несоответствующей** требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме.  Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны Исполнителя, оказывающего услуги, выполняющего работы, не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается с учетом положений подпункта «б» пункта 14 информационной карты к документации к электронному аукциону.  При отсутствии документов, позволяющих определить страну Исполнителя услуги такая заявка рассматривается как содержащая предложение об оказании услуг, оказываемых **иностранными лицами.**  В случае содержания в **первой части** заявки на участие в аукционе в электронной форме **сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении** либо содержания во **второй части** данной заявки **сведений о ценовом предложении** данная заявка подлежит отклонению.  - **ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ** на участие в аукционе в электронной форме должна содержать **сведения о данном участнике**, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке – **не установлены**), об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.  *«конкретные требования и инструкция к заполнению второй части»*  **Вторая часть Заявки** (Заявка по форме **Приложения №3** к документации к аукциону) на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:  **1)декларирование** участника заявки о соответствии обязательным требованиям к участникам закупке, установленным в соответствии с п.7 информационной карты настоящей документации (поля для заполнения содержатся в **Приложении №3** к документации к аукциону);  **2)сведения** (Анкета) об участнике аукциона, подавшем такую заявку (поля для заполнения содержатся в **Приложении №3** к документации к аукциону):  **а)** наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  **3) документы, требуемые к заявке на участие в аукционе в электронной форме (входят в состав второй части заявки и прикладываются совместно с заполненной формой Приложения №3)**:  **а) полученную не ранее чем за шесть месяцев** до дня размещения в единой информационной системе на официальном сайте, извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);  Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании;  **б)** **копию свидетельства** о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года);  **копию Листа записи** ЕГРЮЛ/ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ "Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы" (при регистрации после 1 января 2017 года);  **в) документ, подтверждающий полномочия лица** на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  **г) копии учредительных документов** участника закупки – Устав (1,2,3, последняя страницы);  **д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки** либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;  **е) документ, подтверждающий статус СМП** (сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике аукциона в электронной форме (лицах, выступающих на стороне участника аукциона в электронной форме), или декларацию о соответствии участника закупки (лиц, выступающих на стороне участника закупки) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме **Приложения № 4** аукциона в электронной форме в случае отсутствия сведений об участнике аукциона в электронной форме, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в указанном реестре.)  **В случае подачи заявки коллективным участником** (если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц), заявка на участие в закупке должна также содержать:  **- соглашение лиц**, участвующих на стороне одного участника закупки  **- оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности** на сотрудника лидера коллективного участника, подписавшего заявку на участие в процедуре закупки, на право подписи документов заявки и приема обязательств от имени коллективного участника, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (предоставляет каждое юридическое или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, выступающее на стороне одного участника закупки);  **- сведения,** подтверждающие соответствие всех участников объединения (членов коллективного участника) требованиям, установленным **п.7 информационной карты** документации к аукциону в электронной форме (заполненная форма **Приложения №3** к документации к аукциону) и документы, требуемые ко второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с настоящим пунктом информационной карты документации к аукциону в электронной форме. |
| 2.1 | Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение трамвайных путей с автодорогой общего пользования на улице «Октябрьский проспект» и улице «Дружбы проспект», переезд «Комсомольская» |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | **1 905 944,90 рублей**  Цена Договора включает в себя стоимость выполняемых Работ, всех необходимых материалов, транспортных и других расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе вывоз и утилизация мусора, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.  Оплата Заказчиком осуществляется безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, либо наличными денежными средствами в кассу Подрядчика, или иными способами, незапрещенными действующим законодательством РФ, в срок не более, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета и подписания акта приема-сдачи Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 Заказчиком. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) | Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке.  Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  **Дата начала - дата и время окончания подачи заявок, место их подачи: с «18» сентября 2020г. по «28» сентября 2020 г. в 04:00 часов** **(время московское)** по адресу электронной площадки, указанной в пункте 8 извещения о проведении закупки.  **Дата и место рассмотрения первых частей заявок: «28» сентября 2020 г**. по адресу: 654018, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2, кабинет 12.  **Дата, место и время начала проведения аукциона в электронной форме:**  **«29» сентября 2020 г. в 10:00 часов** **(время московское)** по адресу электронной площадки, указанной в пункте 8 извещения о проведении закупки.  Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:  1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;  2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";  3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;  4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";  5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.  **Дата и место рассмотрения вторых частей заявок (подведение итогов закупки): «30» сентября 2020 г.** по адресу: 654018. Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2, кабинет 12.  Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов |
|  | Требования к участникам такой закупки | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:  **а)** соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров, (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки – **не установлено;**  **б)** не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства - декларируется во второй части заявки по форме **Приложения №**3 к документации к аукциону;  **в)** не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке - декларируется во второй части заявки по форме **Приложения №**3 к документации к аукциону;  **г)** отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник осуществления закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято - декларируется во второй части заявки по форме **Приложения №**3 к документации к аукциону;  **д)** отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100095) Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - декларируется во второй части заявки по форме **Приложения №**3 к документации к аукциону;  **е)** соответствие статусу СМП - **документы, подтверждающие статус СМП, оговорены в п.2.1. информационной карты документации к аукциону в электронной форме.** |
|  | Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | **При привлечении субподрядчиков, соисполнителей:**  Участник процедуры закупки для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету процедуры закупки вправе привлечь соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).  В Документации Заказчиком могут быть также установлены требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены предложения участника. В этом случае в **составе второй части заявки** участник должен представить также **документы**, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям и **План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между Участником закупки и соисполнителями (Приложение № 5** к настоящей документации к аукциону в электронной форме).  **При коллективном участии:**  1. Каждый член коллективного участника (объединения) должен отвечать требованиям, установленным настоящей документацией, в том числе в части наличия соответствующих допусков, опыта и ресурсного обеспечения (в соответствии с **Планом распределения объемов услуг внутри коллективного участника (Приложение № 6 к настоящей документации к аукциону в электронной форме**).  2. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения. Члены объединений, являющиеся коллективными участниками, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Главы 55 Гражданского кодекса Российский Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника (объединения). В соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке и солидарная ответственность по обязательствам, связанным с заключением и последующем исполнением договора, а также должны быть прописаны виды вкладов каждой из сторон соглашения в совместную деятельность, направленную для достижения общей цели.  Кроме того, соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, должно содержать следующие сведения:  а) об их участии на стороне одного участника закупки с указанием количества товара, работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам закупки будет заключен договор (может быть представлено в виде отдельной таблицы сведений о распределении объемов работ/услуг между членами коллективного участника);  б) о распределении между членами коллективного участника сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке (может быть представлено в виде отдельной таблицы сведений о распределении объемов работ/услуг между членами коллективного участника);  в) об обязанности лица, определенного в соглашении в качестве лидера коллективного участника (объединения) по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации содержится требование об обеспечении такой заявки, а также об обязанности лидера коллективного участника (объединения) в случае заключения договора с Заказчиком по итогам закупки по предоставлению обеспечения исполнения договора, если в документации предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.  3. В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит заявку на участие в закупке с учетом следующих дополнительных требований:  а) вторая часть заявки на участие в закупке должна включать документы и сведения, подтверждающие соответствие каждого члена объединения, составляющего коллективного участника, требованиям, установленным в настоящей документации, в том числе в части наличия соответствующих допусков, опыта и ресурсного обеспечения (в соответствии с планом распределения объемов услуг внутри коллективного участника, подготовленный в соответствии с **Приложением № 6** к документации к аукциону в электронной форме).  б) заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника (объединения);  в) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на сотрудника лидера коллективного участника, подписавшего заявку на участие в процедуре закупки, на право подписи документов заявки и приема обязательств от имени коллективного участника, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (предоставляет каждое юридическое или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, выступающее на стороне одного участника закупки);  г) в состав заявки на участие в закупке дополнительно включается нотариально удостоверенная копия соглашения между членами, составляющими коллективного участника (объединение);  д) заявка на участие в закупке дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между членами объединения, составляющими коллективного участника, по установленной в настоящей документации форме (**Приложением № 6** к документации к аукциону в электронной форме).  4. Любое юридическое лицо/физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может входить только в состав одного коллективного участника (объединения) и не имеет права принимать участие в процедуре закупки самостоятельно.  5. Любое юридическое лицо/физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, входящее в состав коллективного участника (объединения), не имеет права принимать участие в закупке в качестве генерального подрядчика или субподрядчика.  В случае невыполнения требований, указанных в п.п 4 – 5 настоящего пункта информационной карты такие заявки отклоняются. |
|  | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.  Дата и время начала направления запросов разъяснений к аукциону в электронной форме – **с момента размещения извещения о закупке в ЕИС**  Запрос подается через сайт оператора ЭТП. В течение **трех рабочих дней** с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.  При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил **позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.** Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. |
|  | Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки | Оговорены в **п.6 информационной карты** документации к аукциону в электронной форме |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке | Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор |
| 11.1 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке |
|  | Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 ФЗ-223 | В соответствии с **Приложением №1** к документации к аукциону в электронной форме |
|  | Последствия признания закупки не состоявшейся | В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд  Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецкого городского округа (МТТП) |
|  | | |
| **Иные сведения, определенные Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд**  **Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецкого городского округа (МТТП)** | | |
|  | Другие сведения, информация, условия для предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 г. Москва "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" | **а)** для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, если в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, то цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора  **б)** допускается определение отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)  **в)** при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Постановлением №925 от 16.09.2016г., не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Не требуется |
|  | Размер обеспечения договора на участие в аукционе в электронной форме | Не требуется |
|  | Возможность проведения переторжки или квалификационного отбора и порядок их проведения. | Не предусмотрена |
|  | Источник финансирования заказа | Собственные средства |
| 1. 2 | Внесение изменений в извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и (или) в аукционную документацию.  Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе и (или) электронной площадке **не позднее чем в течение трех дней** со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, но **не позднее наступления даты и времени окончания срока подачи заявок** на участие в конкурентной закупке, определяемой документацией о закупке (извещением) до внесений указанных изменений.  В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке **должен быть продлен** таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке **оставалось не менее половины срока подачи заявок** на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. |
| 19 | Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении: | Допускается:  1) если при исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком осуществляется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, и увеличение стоимости договора не может быть более чем на 50 % от первоначальной цены договора;  2) если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);  3) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения договора регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги, поставляемые в рамках договора, на размер повышения цен (тарифов) на товары, работы, услуги;  4) если договором на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрен порядок уточнения его цены путем подписания дополнительных соглашений (с определением текущей цены путем применения индексов пересчета и договорного коэффициента снижения стоимости) без превышения сметного лимита в базисном уровне цен по договору и сводному сметному расчету (ССР), утвержденным Заказчиком;  5) в случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;  6) при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине поставщика (подрядчика, исполнителя);  7) объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более чем на 50 (Пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально изменению объемов товаров (работ, услуг);  8) в случае заключения долгосрочного договора и стоимость на следующий календарный год оформляется дополнительным соглашением, если такой порядок расчета стоимости определен договором;  9) в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;  10) в случае если стоимость товаров (работ, услуг) цена которых зависит от колебания курсы валют, складывается исходя из текущего курса валюты на дату выставления счета за товары (работы, услуги);  11) в случае если НМЦ товаров (работ, услуг) выставляется не в рублях, то сумма договора определяется исходя из перерасчета в валюту РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату выставления счета за товары (работы, услуги);  12) в случае если лицо, с которым заключается договор, относится к компаниям – резидентам Российской Федерации, то все расчеты по такому договору осуществляются Заказчиком в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета;  13) в случае, если лицо с которым заключается договор, относится к компаниям – резидентам иного государства, то все расчеты по такому договору осуществляются Заказчиком в валюте договора;  14) в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам;  15) в случае если договором была предусмотрено пролонгация на следующий период, к такому договору оформляется дополнительное соглашение, которое размещается в единой информационной системе в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ. |
| 20 | **Приложения к документации** | Приложение №1 – Техническое задание;  Приложение №2 – Форма первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме;  Приложение №3 –Форма второй части заявки на участие в электронной форме;  Приложение №4 – Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства  Приложение №5 – План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между Участником закупки и соисполнителями;  Приложение №6 – План распределения объемов услуг внутри коллективного участника;  Приложение №7 – Проект договора.  Приложение №8 – Обоснование НМЦ  Приложение №9 – Локальный сметный расчет № 11/09/20  Приложение №10 – Фото-схема границ выполнения работ |

Приложение №1 к документации к

аукциону в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская».

**2. Объем выполняемых Работ:** в соответствии с утвержденной Заказчиком Локальным сметным расчетом № 11/09/20 (прикреплено отдельным файлом).

**3.Срок выполнения Работ: 4 (четыре)** дня с даты начала работ. Дата начала работ подлежит согласованию с Заказчиком. Допускается по согласованию Сторон перенос сроков выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими обеспечить нормативную технологию работ..

**4. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет:** До начала работ разработать и согласовать с органами ГИБДД города Новокузнецка и соответствующими ведомствами проект организации дорожного движения на время проведения ремонтных Работ.

**5. Место выполнения Работ:** 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение трамвайных путей с автодорогой общего пользования на улице «Октябрьский проспект» и улице «Дружбы проспект», переезд «Комсомольская».

**6. Для возможности ремонта рельсовых стыковых соединений, Подрядчик, после демонтажа плит покрытия и снятия деформированных асфальтобетонных покрытий, предоставляет Заказчику временной интервал (до 3 трех рабочих смен).**

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями СП 98.13330.2012актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии», «Правила технической эксплуатации трамвая» (утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ 30.11.2001г. № АН-103-р), -ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, ОДМ 218.6.014-2014. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных Работ, ВСН 19-89 «Правила приемки Работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Работы должны быть обеспечены необходимыми мероприятиями по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборка строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозка строительных материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущение выноса грязи на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки.

К выполнению Работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ, гарантировать соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает надежность и безопасность выполнения Работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

Используемое в Работах оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- гражданским кодексом Российской Федерации, часть II, ст. 751, 754, 755.

Производство строительно-монтажных Работ выполняется в соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в исходной документации, в том числе федеральным законом от 27.12.2002 №184 ФЗ «О техническом регулировании» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Качество выполняемых Работ и используемого товара (материала) должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил РФ предъявляемым к таким Работам (384-ФЗ от 30.12.2009г, СНиП, СанПин, ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, НПБ и т.п.).

Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: товары (материалы) предоставляемые для выполнения Работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Товар (материал) должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к гарантийному сроку на выполненные Работы: 2 (два) года с даты подписания акта приемки; если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, устранение недостатков осуществляется подрядчиком за свой счёт.

**Форма, сроки и порядок оплаты товара, Работ, услуг, отдельных этапов исполнения договора:** Оплата производится за фактически выполненные Работы не более чем в течение 15 (рабочих) дней с даты подписания акта приемки выполненных Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.

Оплата производится в денежной форме, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика. Допускаются другие формы оплаты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Требования к техническим характеристикам товара, Работ, услуг: технические характеристики Работ должны соответствовать указанным в техническом задании.

Требования к результатам Работ: строительство объекта должно осуществляться качественно и в срок. Сдавать заказчику все произведенное по договору с необходимой исполнительной документацией (акты на скрытые Работы, паспорта и сертификаты на применяемые конструкции, исполнительные чертежи и т.д.). По окончании Работ подрядчиком по описи должны быть представлены сертификаты соответствия и санитарно-экологической безопасности, технические паспорта на используемые товары (материалы).

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Ремонт пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования - переезд "Комсомольская"**

**Ремонт дорожного покрытия переезд "Комсомольская"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица  измерения | Количество  Единиц измерения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей Н=120 мм. Мусор: | 100 м2 покрытия | 5,26 |  |
| 2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм. Мусор: | 1000 м2 покрытия | 0,277 |  |
| 3. | Разборка покрытия и оснований из асфальтобетона покрытия толщиной 10 см Мусор: | 100 м3 покрытия | 0,103 |  |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 2 см) (на площадь 526 кв.м под демонтированную плитку) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 |  |
| 5. | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200 | м3 | 13,23 | по расчету |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,5436 | по расчету |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 10 см в два слоя из горячих асфальтобетонных смесей плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,629 |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,277 |  |
| 9. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 205,613 | по расчету |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 205,613 | по расчету |
| 11. | Утилизация отходов (материалов) (Эколэнд) | т | 205,613 | по расчету |

Примечание;

1. Производство работ производится на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой

2. Производство работ производится в стесненных условиях (п.2 к таб.1 прилож.№1 МДС 81-35.2004), которые характеризуются наличием следующих факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

**Требования заказчика к материалам, используемым и поставляемым подрядчиком для выполнении работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара (материала) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики требуемых материалов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ | Марка 1200, фракция 5(3)-10 мм. Соответствие ГОСТ 8267-93  Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (по массе) - не более 35%.  Содержание зерен слабых пород (по массе) – не более 5 %.  Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) (по массе) – не более 2%. |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.  1. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 для типа Б.  2. Требования к материалам должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 для типа Б. |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.  1. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 для типа Б.  2. Требования к материалам должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 для типа Б. |

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11/09/20 Ремонт пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования - переезд "Комсомольская". Ремонт дорожного покрытия переезд "Комсомольская"**

**(ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ)**

**Приложение №2 к документации к**

**аукциону в электронной форме**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРИ ПОДАЧЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ**

**Уважаемые господа!**

Изучив документацию к аукциону в электронной форме **готовы** заключить договор на выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская» на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (информационной картой, техническим заданием, проектом договора) с использованием следующих основных материалов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара (материала) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики требуемых материалов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ |  |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |  |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |

А также **представляем сведения о стране участника закупки**, оказываемого услугу:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование страны Исполнителя, оказывающего услуги |  |

\* Страна происхождения товара указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

В случае признания нас победителем аукциона, мы обязуемся полностью, качественно, своевременно выполнить все обязательства указанные в проекте договора, в извещении и документации о проведении аукциона.

**Приложение №3 к документации к**

**аукциону в электронной форме**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРИ ПОДАЧЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ**

1. Изучив документацию к аукциону в электронной форме на выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская» наша организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фирменное наименование организации)*(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)*

предоставляет сведения (Анкету) о нашей организации, как об участнике аукциона в электронной форме

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:**  *(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)*  **Ф.И.О. участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя** |  |
| **2. Регистрационные данные:**  Дата, место и орган регистрации юридического лица,  *(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)*  Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (*на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)* |  |
| **3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки** *(для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется))* | |
| **ИНН/КПП** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ОКПО** |  |
| **ОКВЭД** |  |
| **ОКОПФ** |  |
| **ОКТМО** |  |
| **4. Юридический адрес (место жительства) участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| **5. Почтовый адрес участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс |
| **6. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| **7. Применяемая Участником система налогообложения** |  |
| **8. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки** |  |
| **9. Статус субъекта участника закупки (малое, среднее предпринимательство)** |  |

2. Также декларируем о соответствии обязательным требованиям, установленным п.7 информационной карты, а именно:

**а)** не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом, а также об открытии конкурсного производства;

**б)** не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

**в)** отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (или предоставление участником закупок документа, подтверждающего обжалование наличия указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято);

**г)** отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100095) Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

**д)** соответствие статусу СМП

- в подтверждение предоставляется документ, оговоренный в п.2.1 информационной карты документации к аукциону в электронной форме (сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике аукциона в электронной форме (лицах, выступающих на стороне участника аукциона в электронной форме) / или декларацию о соответствии участника закупки (лиц, выступающих на стороне участника закупки) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме приложения № 4 к документации к аукциону в электронной форме в случае отсутствия сведений об участнике аукциона в электронной форме, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в указанном реестре).

3. **Документы**, **требуемые к заявке на участие в закупке в соответствии с п.2.1**, документации к аукциону в электронной форме, прикреплены отдельными файлами и являются неотъемлемой частью заявки на участие в закупке.

4. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская».

в соответствии с требованиями документации (информационной картой, техническим заданием, проектом договора) в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения итогового протокола в единой информационной системе.

5. Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нашей организации от заключения договора.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **С уважением,**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***(Должность)*** |  | ***(подпись)*** |  | ***(фамилия, имя, отчество (при наличии))*** | |  |  |  |  |  | | ***(Дата)*** |  | **М.П.** |  |  | | |
|  |  |

**Приложение №4 к документации к**

**аукциону в электронной форме**

**ФОРМА**

**декларации о соответствии участника закупки**

**критериям отнесения к субъектам малого**

**и среднего предпринимательства**

**(Заполняется и прикладывается ко второй части заявки, если отсутствуют сведения об участнике аукциона в электронной форме, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Если сведения присутствуют, заполнение не требуется и ко второй части прикладывается выписка/сведения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)**

Подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование участника закупки)* в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)* предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе).*

3. ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.

Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| 1[[2]](#footnote-2) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью[[3]](#footnote-3), процентов | не более 49 | | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) | | |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) | | |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) | | |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) | | |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| до 15 - микропредприятие |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 120 в год - микропредприятие |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов [ОКВЭД2](consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F258517497A64EBD2B44B37F742R0e1I) и [ОКПД2](consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F25851749796EEBD2B44B37F742R0e1I) | подлежит заполнению | | |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) | | |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) | | |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) | | |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) | | |

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

**Приложение №5 к документации к**

**аукциону в электронной форме**

**План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)**

**между Участником закупки и соисполнителями**

**(заполняется при привлечении соисполнителей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ/услуг по договору | Наименование организации, выполняющий данный объем | Стоимость | | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| в денежном выражении, руб.  (без НДС) | в % от общей стоимости договора |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | |  | **100%** | **Х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. (при наличии печати)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)*

**Приложение №6 к документации к**

**аукциону в электронной форме**

**План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника**

**(заполняется при коллективном участии)**

Наименование и адрес лидера коллективного участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ/услуг по договору | Наименование организации, выполняющий данный объем | Стоимость | | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости договора |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | |  | **100%** | **Х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**Приложение №7 к документации**

**к аукциону в электронной форме**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская»

г. Новокузнецк «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице директора Кузнецова Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и *(полное наименование «Подрядчика»)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Договора именуемые «Стороны», на основании результатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол *(название протокола)* № \_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее - Работы), а Заказчик обязуется оплатить эти Работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская», в соответствии с Локальным сметным расчетом №11/09/20 и Ведомостью объемов работ №1, являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 Заказчиком.

1.4. Место выполнения Работ: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение трамвайных путей с автодорогой общего пользования на улице «Октябрьский проспект» и улице «Дружбы проспект», переезд «Комсомольская»

**2. Цена и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

{Примечание: В случае, если победителем закупки становится участник, применяющий упрощенную систему налогообложения (УСН), и не являющийся плательщиком НДС, приведение цены, указанной в сметной документации к цене предложенной Победителем производится с учетом следующего:

- цена сметы по договору по приложению №1 к аукционной документации пересчитывается без изменения объемов работ и применяемых сметных расценок, с введением нормативных коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, учитывающих режим УСН, а также с учетом компенсации НДС (по материалам, затратам на утилизацию, расходам на эксплуатацию машин и механизмов, за вычетом заработной платы механизаторов, а также накладных расходов и сметной прибыли).

- указанная выше пересчитанная цена сметы приводится к цене договора, предложенной победителем, путем применения к ней коэффициента приведения цены, определяемого как частное от деления цены, предложенной победителем, к пересчитанной цене сметы.

По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения объемов работ. В этом случае коэффициент приведения цены определяется как частное от деления согласованной Сторонами цены договора к пересчитанной цене сметы.}

2.2. Источник финансирования – внебюджетные средства (собственные средства).

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость выполняемых Работ, всех необходимых материалов, транспортных и других расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе вывоз и утилизация мусора, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

2.4. В случае изменения реквизитов расчетного счета, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Датой оплаты считается, дата списания средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Оплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, либо наличными денежными средствами в кассу Подрядчика, или иными способами, незапрещенными действующим законодательством РФ, в срок не более, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета и подписания акта приема-сдачи Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 Заказчиком.

2.7. В соответствии с п.п.7 п.2.1 раздела 2 главы 15 «Положения о закупках товаров, Работ и услуг для нужд Муниципального трамвайно- троллейбусного предприятия Новокузнецкого городского округа (МТТП) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Договор в объеме, не превышающем 50% (пятидесяти процентов)от объема Работ, выполняемых по Договору. При этом цена Договора изменяется пропорционально изменению объема Работ, что определяется актами по форме КС-2.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сторонами определены следующие сроки выполнения работ - 4 (четыре) дня с даты начала работ.

Дата начала работ подлежит согласованию с Заказчиком.

3.2. Допускается по согласованию Сторон перенос сроков выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими обеспечить нормативную технологию работ.

3.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ является существенным нарушением условий Договора.

Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, вызванное задержкой в соответствии с п.3.2 Договора не является нарушением условий Договора

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. Передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную сметную документацию.
      2. Предоставлять Подрядчику по его запросу иную техническую документацию, необходимую для исполнения Работ.
      3. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимые для производства Работ площади, помещения, сооружения.
      4. Заблаговременно сообщать Подрядчику сведения об обстоятельствах способных оказать влияние на безопасность или качество выполняемых Работ.
      5. Своевременно принимать Работы, произведенные Подрядчиком по Договору.
      6. Производить своевременную оплату выполненных Работ.
   2. **Заказчик вправе:**

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Подрядчика возмещения убытков путем перерасчета платежей, произведенных по Договору, вследствие невыполнения, либо недобросовестного выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, в размере и порядке, определяемых в соответствии с Договором.

4.2.3. Проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных Договором, без вмешательства в область профессиональной компетенции Подрядчика.

4.2.4. Проверять выполненные Работы Подрядчиком, предусмотренные Договором, в части их соответствия условиям Договора, для этого Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренная Договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2.5. Требовать возврат Подрядчиком суммы излишне полученных денежных средств. В случае неисполнения такого требования Заказчик вправе принять меры по взысканию завышенной стоимости выполненных Работ в судебном порядке.

4.2.6. Вправе отказаться от приема выполненных Работ в случае несоответствия объемов выполненных Работ, некачественного выполнения Работы, отступления от СНиП, технических условий, технического задания.

4.2.7. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Работ в случае нарушения Подрядчиком существенных условий Договора.

4.2.8. Перечень случаев при наступлении которых Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: отступление Подрядчика при выполнении Работ от условий Договора или иные недостатки результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского Кодекса РФ).

* 1. **Подрядчик обязуется:**
     1. **Своими силами и за свой счет до начала работ разработать и согласовать с соответствующими ведомствами проект организации дорожного движения на время проведения ремонтных Работ.**
     2. Выполнять Работы в соответствии со строительными нормами и правилами, с надлежащим качеством и в срок.
     3. Обеспечивать производство строительных Работ необходимыми строительными материалами, транспортом и приспособлениями, а рабочий персонал – инструментами и спецодеждой.
     4. Организовать безопасное выполнение Работ в соответствии с требованиями СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», гарантировать соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает надежность и безопасность выполнения Работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. Сдавать Заказчику все произведенное по Договору.
     5. Товары (материалы) предоставляемые для выполнения Работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Товар (материал) должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

* + 1. Заблаговременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, способных повлиять на качество Работ или способных изменить срок окончания Работ.
    2. Допускать представителя Заказчика для контроля за качеством производимых Работ.
    3. Разъяснять Заказчику порядок эксплуатации результата Работ.
    4. Вести необходимую техническую и бухгалтерскую документацию.
    5. Обеспечивать охрану материалов, техники, другого своего имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
    6. Соблюдать правила пользования находящимися на Объекте тепло-, водо- и электросетями, не допускать перегрузки этих сетей и обеспечивать их сохранность.
    7. Немедленно извещать Заказчика о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения объекта. Если Объект в результате действий Подрядчика или непринятия им необходимых и своевременных мер приведен в аварийное состояние, то Подрядчик восстанавливает его за счет собственных средств, или возмещает ущерб, нанесенный Заказчику, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
    8. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в срок, дополнительно согласованный Сторонами.
    9. Для возможности ремонта рельсовых стыковых соединений, Подрядчик, после демонтажа плит покрытия и снятия деформированных асфальтобетонных покрытий, предоставляет Заказчику временной интервал (до 3 трех рабочих смен).
  1. **Подрядчик вправе:**

4.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию и сведения, необходимые для выполнения Работ.

4.4.2. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Требовать оплаты выполненных Работ после подписания акта выполненных Работ

**4. Порядок сдачи и приемки Работ**

4.1. Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, в состав которой входят представители обеих Сторон, о чем составляется соответствующий акт. При этом Подрядчик в недельный срок передает Заказчику необходимую исполнительную документацию (акты на скрытые Работы, паспорта и сертификаты на применяемые конструкции, исполнительные чертежи и т. д.), по описи должны быть представлены сертификаты соответствия и санитарно-экологической безопасности, технические паспорта на используемые товары (материалы).

4.2. Подрядчик передает Заказчику Акты выполненных Работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных Работ по форме КС-3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней осуществить приемку выполненных Работ, подписать представленные документы и передать их Подрядчику, либо дать мотивированный отказ от их подписания.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.

**5. Ответственность сторон**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.2. К отношениям Сторон, возникшим из Договора, не применяется ст. 317.1 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При этом в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе, денежных, по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

5.3. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 3.1.2. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более цены Договора.

**6. Порядок разрешения споров**

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2. До предъявления Стороной иска, вытекающего из Договора, обязательно предъявление претензии. Претензия направляется Стороной в течение 10 дней с момента выявления обстоятельств, послуживших основанием для ее направления. В случае неудовлетворения второй Стороной претензии, отказа, частичного отказа от ее исполнения, а также неполучения Стороной направившей претензию ответа в течение 10 дней с момента получения уведомления о вручении претензии, Стороной может быть предъявлен иск.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

**7. Качество и гарантийные обязательства**

7.1. Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, должны соответствовать техническому заданию (Приложение №1), спецификации (Приложение №2).

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы не менее 2 (двух) лет, который исчисляется от даты подписания акта сдачи-приемки Работ.

7.3. В течение всего гарантийного срока Подрядчик, без каких-либо затрат со Стороны Заказчика, устраняет все возникающие дефекты в выполненных Работах в течение 5 (пяти) календарных дней и возмещает, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, связанные с нарушением требований при производстве Работ и допущении строительного брака.

7.4. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с техническим заданием (Приложение к Договору № 1).

7.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.6. В случае возникновения у заказчика претензий по качеству выполненных Работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных Работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет заказчик, а в случае если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны несут расходы поровну.

7.7. Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом заказчик вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.

7.8. В случае получения письменного отказа подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет подрядчика.

7.9. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных Работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

**8. Срок действия Договора**

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 октября 2020г., а в части финансовых обязательств Сторон до их полного исполнения.

**9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения».

**11. Заключительные положения**

11.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.2. Условия, не предусмотренные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Все уведомления, извещения и иные документы (далее – документы) в рамках исполнения Договора, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично, курьером или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11.4. Документы направляются за счет уведомляющей Стороны.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6. К Договору прилагаются и является его неотъемлемой частью:

- Приложение №1: Техническое задание на 4 л. в 1 экз.

- Приложение №2: «Спецификация работ» на 1л. в 1 экз.

- Приложение №3: «Локальный сметный расчет» № 11/09/20 в 1 экз.

- Приложение №4: «Ведомость объемов работ» № 1 на 1л. в 1 экз.

- Приложение №5: «Фото схема границ выполнения работ» на 1л. в 1 экз.

**12. Наименование, банковские реквизиты и юридические адреса Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Муниципальное трамвайно-  троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа (МТТП)  Юридический адрес: 654018,  Кемеровская область, город Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2  Почтовый адрес: 654018, Кемеровская область, город Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2, а/я 1544  ИНН 4216000191 КПП 422001001  ОГРН 1024201751980 ОКПО 032 218 65  Банковские реквизиты: Банк АО «Кузнецкбизнесбанк»  р/с 407 028 106 000 000 036 80  БИК 043209740  Кор.счет. 301 018 106 000 000 007 40  Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) г. Москва  р/счет 40702810700400001183  БИК 044525411  к/сч 30101810145250000411  Телефон: (3843) 718264  E-mail: [nkpto@mail.ru](mailto:nkpto@mail.ru)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Кузнецов /  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская».

**2. Объем выполняемых Работ:** в соответствии с утвержденной Заказчиком Локальным сметным расчетом № 11/09/20 (прикреплено отдельным файлом).

**3.Срок выполнения Работ:** 4 (четыре) дня с даты начала работ. Дата начала работ подлежит согласованию с Заказчиком. Допускается по согласованию Сторон перенос сроков выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими обеспечить нормативную технологию работ.

**4. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет:** До начала работ разработать и согласовать с органами ГИБДД города Новокузнецка и соответствующими ведомствами проект организации дорожного движения на время проведения ремонтных Работ.

**5. Место выполнения Работ:** 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение трамвайных путей с автодорогой общего пользования на улице «Октябрьский проспект» и улице «Дружбы проспект», переезд «Комсомольская».

**6. Для возможности ремонта рельсовых стыковых соединений, Подрядчик, после демонтажа плит покрытия и снятия деформированных асфальтобетонных покрытий, предоставляет Заказчику временной интервал (до 3 трех рабочих смен).**

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями СП 98.13330.2012актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии», «Правила технической эксплуатации трамвая» (утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ 30.11.2001г. № АН-103-р), -ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, ОДМ 218.6.014-2014. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных Работ, ВСН 19-89 «Правила приемки Работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Работы должны быть обеспечены необходимыми мероприятиями по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборка строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозка строительных материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущение выноса грязи на колесах транспортных средств при их выезде со стройплощадки.

К выполнению Работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ, гарантировать соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает надежность и безопасность выполнения Работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

Используемое в Работах оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- гражданским кодексом Российской Федерации, часть II, ст. 751, 754, 755.

Производство строительно-монтажных Работ выполняется в соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в исходной документации, в том числе федеральным законом от 27.12.2002 №184 ФЗ «О техническом регулировании» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Качество выполняемых Работ и используемого товара (материала) должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил РФ предъявляемым к таким Работам (384-ФЗ от 30.12.2009г, СНиП, СанПин, ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, НПБ и т.п.).

Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: товары (материалы) предоставляемые для выполнения Работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Товар (материал) должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к гарантийному сроку на выполненные Работы: 2 (два) года с даты подписания акта приемки; если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, устранение недостатков осуществляется подрядчиком за свой счёт.

**Форма, сроки и порядок оплаты товара, Работ, услуг, отдельных этапов исполнения договора:** Оплата производится за фактически выполненные Работы не более чем в течение 15 (рабочих) дней с даты подписания акта приемки выполненных Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.

Оплата производится в денежной форме, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика. Допускаются другие формы оплаты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Требования к техническим характеристикам товара, Работ, услуг: технические характеристики Работ должны соответствовать указанным в техническом задании.

Требования к результатам Работ: строительство объекта должно осуществляться качественно и в срок. Сдавать заказчику все произведенное по договору с необходимой исполнительной документацией (акты на скрытые Работы, паспорта и сертификаты на применяемые конструкции, исполнительные чертежи и т.д.). По окончании Работ подрядчиком по описи должны быть представлены сертификаты соответствия и санитарно-экологической безопасности, технические паспорта на используемые товары (материалы).

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Ремонт пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования - переезд "Комсомольская"**

**Ремонт дорожного покрытия переезд "Комсомольская"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица  измерения | Количество  Единиц измерения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей Н=120 мм. Мусор: | 100 м2 покрытия | 5,26 |  |
| 2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм. Мусор: | 1000 м2 покрытия | 0,277 |  |
| 3. | Разборка покрытия и оснований из асфальтобетона покрытия толщиной 10 см Мусор: | 100 м3 покрытия | 0,103 |  |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 2 см) (на площадь 526 кв.м под демонтированную плитку) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 |  |
| 5. | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200 | м3 | 13,23 | по расчету |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,5436 | по расчету |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 10 см в два слоя из горячих асфальтобетонных смесей плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,629 |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,277 |  |
| 9. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 205,613 | по расчету |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 205,613 | по расчету |
| 11. | Утилизация отходов (материалов) (Эколэнд) | т | 205,613 | по расчету |

Примечание;

1. Производство работ производится на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой

2. Производство работ производится в стесненных условиях (п.2 к таб.1 прилож.№1 МДС 81-35.2004), которые характеризуются наличием следующих факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку

зелени;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

**Требования заказчика к материалам, используемым и поставляемым подрядчиком для выполнении работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара (материала) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики требуемых материалов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ |  |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |  |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11/09/20 Ремонт пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования - переезд "Комсомольская". Ремонт дорожного покрытия переезд "Комсомольская"**

**(ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ)**

Приложение № 2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Спецификация работ и**

**расчет стоимости сметы в зависимости от системы налогообложения Исполнителя.**

**1.При общей системе налогообложения:**

1.1. Стоимость сметы составляет 1 905 944,90 (один миллион девятьсот пять тысяч девятьсот сорок четыре рубля 90 коп.) рублей, в том числе НДС.

1.2. Коэффициент перерасчета цены договора на основании результатов проведения аукциона в электронной форме составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(частное от деления цены, предложенной победителем, к цене сметы, указанной в пункте 1.1.)

1.3. При снижении в ходе проведения электронного аукциона НМЦД стоимость сметы рассчитывается, как произведение коэффициента перерасчета, определенного в пункте 1.2., на стоимость сметы, указанной в пункте 1.1.

**2. При упрощенной системе налогообложения:**

2.1. Стоимость сметы при упрощенной системе налогообложения рассчитывается без изменения объемов работ и применяемых сметных расценок, с введением нормативных коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, учитывающих режим УСН, а также с учетом компенсации НДС (по материалам, затратам на утилизацию, расходам на эксплуатацию машин и механизмов, за вычетом заработной платы механизаторов, а также накладных расходов и сметной прибыли), и составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

2.2. Коэффициент перерасчета цены договора на основании результатов проведения аукциона в электронной форме составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(частное от деления цены, предложенной победителем, к цене пересчитанной сметы, указанной в пункте 2.1.)

2.3. При снижении в ходе проведения электронного аукциона НМЦД стоимость сметы рассчитывается, как произведение коэффициента перерасчета, определенного в пункте 2.2., на стоимость сметы, указанной в пункте 2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| **Наименование** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб./ед.изм** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Выполнение работ по ремонту пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская» | | | Условная единица | 1 |  |  |
|  | Итого (с НДС/ НДС не облагается): | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Муниципальное трамвайно-  троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа (МТТП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.В. Кузнецов /  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

**Приложение №8 к документации**

**к аукциону в электронной форме**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

**НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода п.1ст.22 44(ФЗ). В расчет включены риски по отсрочке платежа. Прикреплено отдельным файлом к аукционной документации.**

**Таблица №1. Определение НМЦК посредством проектно-сметного метода.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа, применяемого в проектно-сметном методе** | **Смета на сумму, рублей** | **Примечание** |
| Локальный сметный расчет №11/09/20. Ремонт пересечения трамвайных путей с автодорогой общего пользования – переезд «Комсомольская». Ремонт дорожного покрытия переезд «Комсомольская». | 1 905 944,90 | Прикреплено отдельным файлом к аукционной документации |
| Итого: | 1 905 944,90 |  |

1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)