**Приложение № 2 к Документации**

**РАЗДЕЛ V. Проект договора**

# ДОГОВОР

**на выполнение работ по проектированию**

# № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Кемерово

[**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**](#Определения)

**1.** [**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**](#Предмет)

**2.** [**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**](#Обязанности)

**3.** [**ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**](#Цена)

**4.** [**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**](#Порядок)

**5.** [**СДАЧА-ПРИЕМКА**](#Приемка)

**6.** [**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**](#Гарантийные)

**7.** [**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**](#Ответственность)

**8.** [**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**](#Условия)

**9.** [**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**](#Срок)

**10.** [**ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**](#Приложения)

**Приложение № 1.** [**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**](#Условия_приложение)

[**Приложение № 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;**](#_Приложение_№_2)

[**Приложение № 3. РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;**](#_Приложение_№_3)

[**Приложение № 4. ФОРМА ЗАКАЗА;**](#_Приложение_№_4)

[**Приложение № 5. АДРЕСА ОБЪЕКТОВ;**](#_Приложение_№_5)

[**Приложение № 6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН**](#_Приложение_№_6)

**11.** [**АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**](#Реквизиты)

**Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»),** именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

**«Акт приемки Работ по проектированию»** - акт, подтверждающий приемку законченных Работ по проектированию, в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания к Договору, Акта предпроектного обследования.

**«Акт предпроектного обследования» -** акт, фиксирующий выполнение предпроектного обследования, в ходе которого проведен сбор исходных данных, произведено техническое обследование Объекта, уточнены размеры Объекта, его конструктивные особенности, уточнено расположение оборудования, определен тип инженерных систем, выполнены обмерные чертежи Объекта и устройств в объеме, необходимом для проектирования. Форма Акта предпроектного обследования согласована Сторонами в Приложении № 3. к форме Заказа (Приложение № 4 к Договору).

**«Заказ»** - задание на выполнение Работ, согласованное Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Типовая форма Заказа содержится в Приложении №4 к настоящему Договору.

**«Исполнительная документация»** - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, и другими действующими нормативными актами. Полный комплект необходимой оформленной Исполнительной документации передается Заказчику вместе с Актом приемки выполненных Работ», в том числе:

- комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Оборудование» - любое оборудование, необходимое для обеспечения функционирования инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, СКС, пожарная сигнализация, СКУД, и прочие). Оборудование предоставляется Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Оборудование должно соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

**«Объект» -** означает объект, подлежащий ремонту/ реконструкции/модернизации и определяется в заключаемом Сторонами Заказе к настоящему Договору. Перечень Объектов приведен в Приложении № 2 «Техническое задание» к Договору.

**«Материалы»** - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, сантехнические изделия, средства для монтажа, аксессуары и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«**Модернизация**» - совершенствование и обновление морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий пребывания и эксплуатационным параметрам зданий.

**«Переустройство»**- изменения Объекта, возникшие в результате выполнения СМР, включающие установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования.

**«Перепланировка»** - изменения конфигурации Объекта, возникшие в результате выполнения СМР.

**«Площадка»** - территория, на которой выполняются Работы.

**«Проектная документация»** - проектная документация, необходимая для выполнения строительно-монтажных работ, разработанная Подрядчиком по соответствующему Заказу.

**«Работы»** - при совместном упоминании Работы по проектированию, изыскательские работы, работы по узакониванию перепланировок (если выполнение таких работ предусмотрено в соответствующем Заказе), подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего Договора, Проектной документацией.

**«Работы по проектированию** - работы по разработке проектной документации в необходимом объеме для выполнения Строительно-монтажных работ и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора/соответствующего Заказа.

**«Реестр материалов»** - реестр Материалов и спецификация Оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе СМР.

**«Ремонтные работы»** - замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерных систем в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору, условиями настоящего Договора), включая обеспечение работ Материалами.

**«Реконструкция» -** вид строительно-монтажных работ, в результате проведения которых происходит изменение параметров Объекта, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций Объекта.

**«Работы по узакониванию перепланировок»** - работы, выполняемые с целью внесения изменений в сведения кадастрового учета, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости, о проведенном Переустройстве и/или Реконструкции и/или  Перепланировке Объекта, возникших в результате выполнения СМР, включающие подготовку проекта, получение всех необходимых документов, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, подготовку технического плана Объекта по результатам выполненных СМР и внесение изменений в единый государственный реестр недвижимости.

**«Строительно-монтажные работы» или «СМР»** - строительство и/или Ремонтные работы и/или Реконструкция и/или Модернизация Объекта, включая обеспечение Материалами и Оборудованием, выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие как подготовительные, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, а также получение всех разрешительных документов, необходимых для проведения СМР в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**«Скрытые работы»** - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

**«Субподрядчик»** – юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ путем заключения договора субподряда.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов, составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4, выполнить Работы по проектированию, разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы по соответствующему Заказу в порядке, определенном в настоящем Договоре.
   2. Общие положения о Заказах, в том числе порядок их заключения Сторонами, содержатся в разделе 13 Приложения № 1 к Договору.
   3. Работы по соответствующему Заказу выполняются в объеме, предусмотренном в данном Заказе, в соответствии с Техническим заданием, согласованном Сторонами в Приложении №2 к Договору.
   4. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются на Площадках, указанных в Приложение №5 к настоящему Договору (Адреса объектов).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   1. **Права и обязанности Заказчика:**
      1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.
      2. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
      3. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадку для выполнения Работ.
      4. В случае возникновения необходимости внесения изменений в Заказ, незамедлительно письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Работ до согласования Сторонами изменений к Заказу.
      5. Принять выполненные Подрядчиком Работы.
      6. По письменному запросу Подрядчика выдать доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.
   2. **Права и обязанности Подрядчика:**
      1. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своего персонала. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своим персоналом.
      2. Обеспечить сроки выполнения Работ, в соответствии с Графиком выполнения обязательств по соответствующему Заказу.
      3. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
      4. Осуществлять от имени Заказчика оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, необходимых для проведения ПИР в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
      5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.
         1. В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.
         2. В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
   3. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.
   4. Передать Заказчику все исполненное по Договору.
   5. Подрядчик не вправе немотивированно отказаться частично или полностью от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.
3. ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ по всем согласованным и подписанным Сторонами Заказам и составляет сумму не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кроме того, налог на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации//НДС не облагается в соответствии со ст.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).
      1. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную сумму.
      2. Командировочные расходы и Работы в выходные/праздничные дни, Работы в ночное время отдельно не оплачиваются и входят в цену Договора/Заказа.
      3. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях.
   2. Цена Заказа на выполнение Работ по проектированию рассчитывается действующих редакций «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства», с использованием соответствующих индексов пересчета сметной стоимости проектных и изыскательских работ в текущий уровень цен, утвержденных Минстроем России и с применением коэффициента снижения цены в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) к каждому разделу проектной документации, из указанных в Приложении № 3 к Договору.
   3. Подрядчик в течение 3 (трёх) дней с даты получения от Заказчика проекта Заказа направляет на электронную почту Заказчика [Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru](mailto:Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru) на согласование локальный сметный расчет к Заказу (в форматах Excel, АРПС программных сметных файлов).
      1. В случае наличия у Заказчика замечаний к полученному от Подрядчика локальному сметному расчету, Подрядчик устраняет замечания в срок, не превышающий 3 (трёх) дней с даты получения замечаний от Заказчика.
      2. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к полученному от Подрядчика локальному сметному расчету, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика локального сметного расчета подписывает его со своей стороны в 2 (двух) экземплярах и направляет для подписания Подрядчику.
      3. Подрядчик обязуется в течение 3 (трёх) дней с даты получения от Заказчика локального сметного расчета подписать его со своей Стороны и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику.
   4. Цена Работ, указанная в соответствующем Заказе, увеличению не подлежит, в том числе в случае, когда в момент определения цены Заказа исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов, необходимых для исполнения соответствующего Заказа.
   5. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс, составляющий 10 % от суммы Заказа, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета, счет выставляется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Заказа.
   6. Заказчик перечисляет Подрядчику окончательный платеж, составляющий 90% от суммы Заказа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ по Заказу. Акт выполненных работ подписывается после выполнения всего объема Работ, предусмотренного в Заказе, при условии наличия положительных согласований/экспертизы со стороны всех заинтересованных и компетентных органов/организаций/лиц.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
   1. Сроки выполнения Работ по соответствующему Заказу определяются в соответствии с Графиком выполнения обязательств по соответствующему Заказу, но не могут превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания Заказа.
   2. Подрядчик имеет право выполнить Работы по соответствующему Заказу досрочно по согласованию с Заказчиком.
   3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы по любому из Заказов, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены соответствующего Заказа обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
   4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ по любому из Заказов в случаях:
      1. обнаружения недостатков в Техническом задании и иных исходных данных;
      2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
      3. при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности выполняемым результатам Работ.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА
   1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения Работ по проектированию по соответствующему Заказу Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки работ по проектированию в 2 (двух) экземплярах с приложением разработанной Проектной документации в объёме, предусмотренном Техническим заданием к соответствующему Заказу (Приложение №1 к Заказу).
      1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта приемки работ по проектированию рассматривает и подписывает, либо в тот же срок передает Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта приемки работ по проектированию с указанием недостатков в выполненных Работах по проектированию и сроков их устранения. В случае направления Подрядчику письменного мотивированного отказа, Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет замечания Заказчика.
      2. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки работ по проектированию Подрядчик предоставляет Заказчику Проектную документацию в 4 (четырех) бумажных экземплярах и 4 (четыре) CD/DVD с электронной копией каждого подготовленного документа (текстовая часть в формате Word, чертежи в формате DWG и PDF, смету в форматах Word/Excel и ARPS).
      3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ по проектированию, переходят в полном объеме к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки Работ по проектированию. При этом Подрядчик гарантирует Заказчику, что передаваемое исключительное право свободно от прав и обременений третьих лиц. Стоимость отчуждаемых исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности входит в стоимость Работ по проектированию.
   2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 Приложения № 1 к Договору и п. 8.4. Договора, Заказчик обязан провести приемку Работ по проектированию, выполненных к моменту получения Подрядчиком уведомления о расторжения Договора, и подписать Акт приемки работ по проектированию. Приемка производится в порядке, предусмотренном в настоящем разделе 5 Договора.
   3. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, условиями настоящего Договора.

6.2. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за надлежащее составление разработанной технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

6.3. При обнаружении недостатков в разработанной технической документации или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в результатах выполненных Работ либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков и требовать у Подрядчика возмещения всех убытков.

6.4. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации и/или выполненных изыскательских работ.

6.5. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

* 1. В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Проектной документации и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   1. За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:
      1. в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказе, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.
      2. в форме штрафа в размере 10% (десяти процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 7.1.1., не начисляются и не выплачиваются.
   2. За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одной десятой)от Общей цены Договора / от общей цены соответствующего Заказа за каждый день просрочки.
   3. За необоснованный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.
   4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения, в том числе:
      1. нарушение требований техники безопасности и/или охраны окружающей среды;
      2. нарушение правил электробезопасности;
      3. нарушение требований пожарной безопасности;
      4. нарушение требований к допуску персонала на Объект;
      5. систематическая (два и более раз) задержка в предоставлении отчета о статусе выполнения Работ;
      6. непосещение еженедельного или внеочередного совещания;
      7. систематическое (два и более раза) опоздание на еженедельные или внеочередные совещания более, чем на 15 (пятнадцать) минут.

Фиксация штрафов осуществляется посредством оформления Акта фиксации нарушений по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к Заказу, в момент обнаружения нарушений. Акт фиксации нарушений подписывается уполномоченными представителями Сторон, а в случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта фиксации нарушений, Акт фиксации нарушений подписывается представителями Заказчика в количестве не менее 3 (трех) человек без участия Подрядчика.

* 1. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренного п. 3.6. Договора. Если Договором предусматривается оплата авансового платежа, то за просрочку его оплаты неустойка не начисляется и не уплачивается.
  2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае если в период исполнения Договора членство Подрядчика в саморегулируемой организации, необходимое в соответствии с законодательством РФ, будет прекращено по любым основаниям, либо Заказчику станет известно об отсутствии у Подрядчика необходимого в соответствии с законодательством РФ членства в саморегулируемой организации. Об отказе от исполнения Договора Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 7 Приложения № 1 к Договору. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении.
  3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.
  4. Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).
   2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий: п. 13.4.1, 13.4.2 раздела 13 Условий, которые не подлежат применению в Договоре.
   3. В соответствии с п.2.5 Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
      1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

* + 1. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

Ахмоев Максим Викторович

Начальник ОСиЭГО

(3842) 55-11-70, [Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru](mailto:Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru)*.*

* 1. В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают нарушения срока исполнения любого из обязательств одной из Сторон по настоящему Договору на срок более чем 10 (десять) рабочих дней.
  2. Пункт4.6 Условий Сторонами не применяется.
  3. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, указанных в п.5.4.1. Условий, в Арбитражный суд Кемеровской области.
  4. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
     1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Контактные данные: телефон, электронная почта)

* + 1. Контактная информация и ответственное лицо Заказчика:

Ахмоев Максим Викторович

Начальник ОСиЭГО

(3842) 55-11-70, [Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru](mailto:Maksim.Akhmoev@sibir.rt.ru).

8.8. По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

* 1. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».
  2. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1. Условий
  3. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, превалирующую силу будут иметь условия Договора.
  4. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.03.2023 включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, дальнейшее заключение Заказов не допускается.

Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
   1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Общие условия исполнения Договора

Приложение № 2. Техническое задание;

Приложение № 3. Разделы проектной документации;

Приложение № 4. Форма Заказа;

Приложение № 5. Адреса объектов Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»;

Приложение № 6. Методика определения сметной стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, в текущем уровне цен.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Подрядчик |
| Название организации | ПАО «Ростелеком» |  |
| ИНН/КПП | 7707049388/032343001 |  |
| Адрес | 191002, г. Санкт-Петербург,  ул. Достоевского, д. 15 |  |
| Почтовый адрес | Кемеровский филиал  ПАО «Ростелеком»,  650993, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.99 |  |
| Телефоны | (3842) 36-33-25 |  |
| Факс | (3842) 36-30-71 |  |
| ОГРН | 1027700198767 |  |
| Наименование банка | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК |  |
| Расчетный счет | 40702810942020002415 |  |
| Корр. счет | 30101810900000000603 |  |
| БИК | 042202603 |  |

**Приложение № 1**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

Общие условия исполнения Договора в редакции № 5 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» <https://www.company.rt.ru/about/disclosure/>, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

**Приложение №2**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Предмет договора**: Работы по проектированию, разработке технической документации и выполнению изыскательских работ на объектах Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»

**Условия выполнения** **работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цель проведения работ | Разработка проектной документации в целях ремонта и приспособления помещений на объектах Кемеровского филиала (перечень объектов согласно Приложению №5 к Договору) |
|  | Срок выполнения  работ | Устанавливается в Заказе, но не более 180 календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа. |
|  | Общие требования к выполнению работ | Проектная документация должна быть разработана согласно: Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  1. Подрядчик должен выполнить проектирование «под ключ» на Объектах ПАО «Ростелеком» согласно направленного Заказа.  2. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы, инженерно-геологическим изыскания, гидрологические изыскания согласно направленного Заказа.  3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований проектно-сметной документации с профильными надзорными ведомствами, получение положительного экспертного заключения к разработанной проектно-сметной документации.  Подрядчик выполняет разработку проекта согласно направленного Заказа Заказчиком. |
|  | Требование к составлению сметной документации | 4.1. Сметная документация на выполнение проектных и изыскательских работ определяется в соответствии со следующими документами:  - Приказ от 29.12.2009 №620/пр «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;  - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87;  - Приказ от 04 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;  - в текущем уровне цен на основании технического задания по каждому конкретному объекту. В техническом задании указываются необходимые разделы проектной документации, натуральные показатели проектируемых объектов.  4.1.1. Сметы на выполнение проектных и изыскательских работ выполняются отдельными сметами.  4.1.2. Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на основе справочников базовых цен, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (с последними изменениями).  4.1.3. Для пересчета стоимости проектных и изыскательских работ в текущий уровень цен применять индексы утверждаемые ежеквартально Минстрой России;  4.1.4. Сметные расчеты необходимо предоставить в формате Word или Exсel, отсканированный экземпляр согласованной сметы с подписями исполнителей. При формировании сметного расчета должны быть указаны и расшифрованы все применяемые коэффициенты, а также указаны индексы перевода в текущий уровень цен. Сметная документация должна быть представлена по форме № 2п в соответствии с представленным ниже форматом:  Смета   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)\*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) \* проц./100 или количество x цена | Стоимость. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 |  |  |  |  | |  | Скидка по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |  | Итого по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_\_ |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | |  | Скидка по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |  | Итого по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Всего по смете |  |  |  | |  | ИТОГО без НДС | |  |  | |  | ИТОГО с НДС (\_\_\_%) | |  |  |   Общая стоимость работ:  4.2. Сметную стоимость определять базисно-индексным методом с использованием текущей редакции сметно-нормативной базы ФЕР-2020, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов (с последними изменениями), действующей на момент выдачи сметной документации.  Раздел сметная документация, являющийся обязательным разделом, проектной документации, согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, разработать в соответствии со следующими документами:  - Приказ от 04 августа 2020г №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;  - «Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» утв. приказом МСиЖКХ РФ №519/пр от 04.09.2019г.;  - «Методика определения сметных цен на материалы, изделия. Конструкции, оборудование и цен на перевозку грузов для строительства» утв. Приказом МСиЖКХ РФ №517/пр от 04.09.2019.  4.3. Сметную документацию составить при помощи программных комплексов, базисно-индексным методом в текущем уровне цен (на момент выдачи сметной документации), в сметно-нормативной базе ФЕР2020 в актуальной редакции (с последними изменениями).  4.4. Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен применять индексы, утверждаемые ежеквартально Минстрой России по объектам строительства.  4.5. Нормативы накладных расходов (НР) применять в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ от фонда оплаты труда, с учетом действующих документов Минстроя РФ.  4.6 Нормативы сметной прибыли (СП) применять в соответствии с МДС 81-25.2001, по видам работ от фонда оплаты труда, с учетом действующих документов Минстроя РФ.  C вступление в силу новой Методики, утвержденной Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020, нормативы СП определять на основании новой Методики  4.7. Текущую стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в федеральной сметно-нормативной базе определять:  4.7.1. Подтверждением источника и цены могут быть материальные ресурсы (минимальная цена из 3 (трех) представленных предложений), а также путем сравнения с информацией об их текущей стоимости, полученной из данных, представляемых производителями и поставщиками для размещения в ФГИС ЦС, дополнительных источников (коммерческие предложения, прайс-листы Поставщиков и другие документы, содержащие информацию о стоимости строительных ресурсов, в том числе размещенные на официальных сайтах производителей, поставщиков или полученные по запросу (официальное письмо, электронная почта, факс), данных электронных торговых площадок и котировок товарно-сырьевых бирж, результатов конкурсов и аукционов, данные Федеральной службы государственной статистики);  4.7.2. По материальным ресурсам и оборудованию, информацию по которым представляет единственный производитель (поставщик), осуществляющий производство (реализацию) соответствующих материальных ресурсов и оборудования, так как отсутствует общедоступная ценовая информация. то сметная цена принимается на основании коммерческого предложения. При этом с соблюдением требований к коммерческим предложениям:  - Оформленное на официальном бланке организации, предоставляющей информацию. Заверенное подписью руководителя и печатью;  - Должна быть указана следующая информация: реквизиты организации, цена единицы товара, расчет общей цены с целью предупреждения намеренного завышения/занижения цен товаров$  - Для оконных блоков ПВХ: технические характеристики изделия (номер, толщина профиля, толщина стеклопакета, фурнитура и др.), эскиз оконных блоков.  Счета на оплату, счет-фактуры в качестве подтверждения стоимости материалов и оборудования не принимаются.  4.7.3. Подтверждение стоимости предоставить отдельным альбомом, свести в сравнительную таблицу мониторинга. Обосновывающие документы, мониторинг должны быть подписаны уполномоченным лицом заказчика.  4.8. В локальных сметах производить группировку данных в разделы по отдельным конструктивным элементам зданий, видам работ. Сметные расчеты необходимо предоставить в формате XML, Exсel, отсканированный экземпляр согласованной сметы с подписями исполнителей. При формировании сметного расчета в форматах Exсel должны быть указаны все применяемые коэффициенты (к позициям, величинам НР и СП, расшифрованы в итогах), значения норм НР и СП выведены с разнесением по соответствующим графам, а также указаны индексы перевода в текущий уровень цен (по форме «1 а», либо аналог, который отражает отдельно базисный и текущий уровень цен).  4.9. Командировочные расходы, работа в выходные и праздничные дни – дополнительно не оплачивается, в сметные расчеты не включается.  *\**Требования к составлению сметной документации могут быть изменены в соответствие с изменениями сметно-нормативной базы и иной нормативной документации |
|  | Требования по пожарной безопасности | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям, а также отделочным и иным материалам определить проектом на основании положений действующего законодательства в области пожарной безопасности, в том числе:  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здания и сооружений».  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;  Стандарт «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения автоматические, автономные» (Редакция 2), утв. Приказом ПАО «Ростелеком» от «18» января 2019 г. № 01/01/43-19, с изменениями от 17.08.2020 № 01/01/1100/20;  Инструкция по основным требованиям к составу и оформлению рабочей документации систем автоматической противопожарной защиты объектов капитального строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта ПАО «Ростелеком» (Редакция 1), утверждена Приказом ПАО «Ростелеком» № 01/01/293-15 от 09.04.2015).  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».  СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».  СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».  Нормативно-правовые акты Российской Федерации и внутренние нормативные документы ПАО «Ростелеком», действующие на момент подписания Заказа. |

#### Приложение № 3

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Разделы проектной документации**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование разделов проектной документации** | **Размер скидки (%)** |
| 1. | Пояснительная записка |  |
| 2. | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3. | Архитектурные решения |  |
| 4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения ( в т.ч. Конструкции железобетонные и Конструкции металлические) |  |
| 5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: | |
| 5.1. | подраздел Система электроснабжения |  |
| 5.2. | подраздел Система водоснабжения |  |
| 5.3. | подраздел Система водоотведения |  |
| 5.4. | подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 5.5. | подраздел Сети связи (в т.ч. Структурированные сети связи и система контроля и управления доступом) |  |
| 5.6. | подраздел Система газоснабжения |  |
| 5.7. | подраздел Технологические решения |  |
| 6. | Проект организации строительства |  |
| 7. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 8. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 9. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в т.ч. охранно-пожарная сигнализация) |  |
| 10. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |
| 10.1 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ( в т.ч. Системы диспетчеризации, индивидуально-тепловые пункты, узлы учета) |  |
| 11. | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
| 12. | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#### Приложение № 4

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФОРМА**

**ЗАКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2021 года**

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Полное наименование контрагента*) в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Заказ к Договору №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2021 (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Стороны подписали настоящий Заказ о том, что Заказчик поручает подрядчику выполнить следующие работы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Адрес объекта (ов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Срок выполнения работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Стоимость работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Работы подлежат оплате в порядке, предусмотренном условиями Договора

6. Сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, предусмотренном условиями Договора

7. Во всем, что не урегулировано настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора

8. К настоящей Заявке прилагается и является её неотъемлемой частью:

**Приложение № 1** – Техническое задание к заказу;

**Приложение № 2** – Смета;

**Приложение № 3** – Акт предпроектного обследования;

**Приложение № 4** – Акт фиксации нарушений;

**Приложение № 5** – Акт приемки выполненных работ по разработке Проектной документации;

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **От Подрядчика:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

к Заказу № \_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_

по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_2021

**ФОРМА**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАКАЗУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **От Подрядчика:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 2

к Заказу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

к Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| Подрядчик | |  | Заказчик | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. | |  | "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. | | |

Смета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)\*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) \* проц./100 или количество x цена | Стоимость. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** |  |  |  |  |
|  | Скидка по разделу на основании приложения №5 к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_ |  |  |  |
|  | Итого по разделу на основании приложения №5 к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_ |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
|  | Скидка по разделу на основании приложения №5 к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_ |  |  |  |
|  | Итого по разделу на основании приложения №5 к Настоящему договору от \_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  |
|  | **ИТОГО без НДС** | |  |  |
|  | **ИТОГО с НДС (\_\_\_%)** | |  |  |

Общая стоимость работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Составлено:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./ | |
|  | |  | |

Приложение № 3

к Заказу №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_2021

**ФОРМА**

**АКТ**

**ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

по Заказу №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_202\_г. к Договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года комиссией в составе:

Представителя проектной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представителя Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выполнено предпроектное обследование объекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При обследовании:

1. Представителем Заказчика переданы представителю проектной организации поэтажные планы объекта.
2. Уточнены особенности архитектуры здания (размеры помещений, высота помещений и не указанные на планах конструктивные особенности здания (ригеля, балки, наличие вент. систем и пр.) определены точные названия помещений по факту их использования.
3. Определено местоположение, неотраженных в планах здания, фальшполов, наличие подвесных потолков.
4. Определены места прохождения кабельных трасс.
5. Уточнены планы расстановки технологического оборудования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***В результате обследования объекта в соответствии с действующими нормами и правилами предлагается:*** | | | | | | |
| № п/п | Наименование помещений | Размеры в плане | Высота | Площадь | Наличие фальшполов, подвесных потолков, ригелей, балок вент. систем и т.д. | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Примечания:* | | | | | | |

Члены комиссии:

1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | |  | |

Приложение № 4

к Заказу №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_2021

**ФОРМА**

**АКТ**

**фиксации нарушений**

по Заказу №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. | |
| Мною, |  | | | |
|  | (наименование организации, должность, Ф.И.О.) | | | |
| установлено, что | | |  | |
|  |  | | (место, дата, время) | |
| лицо |  | | | |
|  | (наименование организации, должность, профессия, Ф.И.О.) | | | |
| при выполнении: | |  | | |
|  | | (описание действий, работ и т.д.) | | |
|  | | | | |
| допустил нарушение: | | | | |
| (указать сущность нарушения, а так же какие нарушения требований | | | | |
|  | | | | |
| законодательства, Договора, противопожарных | | | | |
|  | | | | |
| норм и правил, и т.д.) | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность лица, составившего акт) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| (должность лица, подписавшего акт) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| (должность лица, подписавшего акт) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 5

к Заказу №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_2021

**ФОРМА**

**Акт приемки выполненных работ**

**по разработке Проектной документации**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.**

**Основание выполнения работ: Заказ №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_202\_г. к Договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_**

**Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Предмет Заказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик: ПАО «Ростелеком»

составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. с НДС, 20% | Сумма, руб. с НДС, 20% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого руб. |  |
|  |  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |

Итого выполнено работ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Заказик претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | |  | |

#### Приложение № 5

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_2021**

**Адреса объектов Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Инв. № ОС** | **Наименование объекта** | **Местонахождение объекта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 5869873 | Нежилое помещение | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 2 | 5869876 | Нежилое помещение | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 3 | 5869877 | Нежилое помещение | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 4 | 5869878 | Нежилое помещение | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 5 | 2720559 | Техническое здание диз/станции | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 6 | 2762729 | Техническое здание гаража | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 7 | 2817594 | Здание Гаража ГУС | г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 2 |
| 8 | 2720838 | Административное здание | Ижморский район, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 69 |
| 9 | 2823737 | Гараж | г. Тайга, пр. Кирова, 25 |
| 10 | 2765905 | Здание трансформаторного пункта | г. Тайга, пр. Кирова, 25 |
| 11 | 2823622 | Гараж(пристройка к ТП) | г. Тайга, пр. Кирова, 25 |
| 12 | 2790200 | Пристройка к ГУС | г. Тайга, пр. Кирова, 25 |
| 13 | 2771382 | Производственное здание | г. Тайга, пр. Кирова, д.25а |
| 14 | 2809481 | Гараж | Яйский район, пгт. Яя, ул. Больничная, 21 |
| 15 | 2737218 | Холодная стоянка гаража | Яйский район, пгт. Яя, ул. Больничная, 21 |
| 16 | 2801831 | Административное здание | Яйский район, пгт. Яя, ул. Больничная, 21 |
| 17 | 2731179 | Административное здание | Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 6 |
| 18 | 2724756 | Гараж | г. Березовский, пр. Ленина, 18 |
| 19 | 2717425 | Гараж-дизельная | г. Березовский, пр. Ленина, 18 |
| 20 | 2809990 | Гараж | г. Березовский, пр. Ленина, 18 |
| 21 | 2775406 | Гараж | г. Березовский, пр. Ленина, 18 |
| 22 | 2770071 | Гараж 2 бокса | г. Березовский, пр. Ленина, 18 |
| 23 | 2716495 | Дом связи | г. Березовский, пр. Ленина, 18, литер А, А1 |
| 24 | 2769580 | Реконструкция здания узла связи 3 этаж | г. Березовский, пр. Ленина, 18, литер А, А1 |
| 25 | 2755853 | Дом ОС | Кемеровский р-н, п. Разведчик, ул. Васюхичева, 43-3 |
| 26 | 2730474 | Помещение под ПСЭ - 3 | г. Березовский, ул. Фрунзе, 41-3 |
| 27 | 2627324 | Помещение под ПСЭ - 1, 2 | г. Березовский, б-р Молодежный, 8-1 |
| 28 | 2741390 | Помещение АТС Нежилое помещение на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома | г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, 40 |
| 29 | 2633111 | Помещение выносной подстанции Нежилое помещение на 1 этаже 2 этажного дома | г. Анжеро-Судженск, ул. Киселевская, 10 |
| 30 | 2782149 | Помещение выносной подстанции Нежилое помещение на 1 этаже 3 этажного дома | г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 30 |
| 31 | 2755295 | Нежилое помещение | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 19а, помещение №1 |
| 32 | 2795347 | Здание АТС-49 | г. Белово, мкр 3-й, д.5 |
| 33 | 2783970 | Административное здание | г. Белово, ул. Аэродромная, 10 |
| 34 | 2792912 | Здание гаража, ул.Аэродромная 10 | г. Белово, ул. Аэродромная, 10 |
| 35 | 2809900 | Гараж на 6 боксов | г. Белово, ул. Аэродромная, 10 |
| 36 | 5870016 | Нежилое помещение | г. Белово, ул. Советская, 23 |
| 37 | 5870017 | Нежилое помещение | г. Белово, ул. Советская, 23 |
| 38 | 5870018 | Дизельная | г. Белово, ул. Советская, 23 |
| 39 | 2751819 | Гараж | г. Белово, ул. Советская, 23 |
| 40 | 2820648 | Гараж на 4-автомашины | г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 |
| 41 | 2820675 | Трансформаторная подстанция ТП-407-3-349 | г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 |
| 42 | 2777425 | Дизельная | г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 |
| 43 | 2807647 | Склад технических материалов | г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 |
| 44 | 5870020 | Нежилое помещение | г. Гурьевск, ул. Ленина, 50 |
| 45 | 5870021 | Нежилое помещение | г. Гурьевск, ул. Ленина, 50 |
| 46 | 2753178 | Гараж на один автомобиль | г. Гурьевск, ул. Ленина, 50 |
| 47 | 2793486 | Помещение для аккумуляторных батарей | г. Гурьевск, ул. Ленина, 50 |
| 48 | 2680294 | Здание АТС | Гурьевский район, с. Малая Салаирка, ул. Советская, 10 |
| 49 | 2782614 | Здание АТС | Гурьевский район, п. Урск, ул. Молодежная, 13-1 |
| 50 | 2726713 | Проходная | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 51 | 2766133 | Здание СТС и ГТС | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 52 | 2804502 | Здание склада и гаража | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 53 | 2830275 | Гараж-пристрой | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 54 | 2769229 | Гараж от ОФК | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 55 | 2765776 | Гараж на техбазе шланобетонный | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 56 | 2712487 | Пристрой производственного помещения ГТС | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 57 | 2698211 | Склад для хран-ия материалов | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 58 | 2807484 | Здание склада на техбазе | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 59 | 2821870 | Тех.база подвижных средств | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 2б |
| 60 | 2832352 | Здание АТС | Ленинск-Кузнецкий район, п. Мусохраново, ул. Молодежная, 9-2 |
| 61 | 2769248 | Здание АТС(РЭ2 | г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 6 |
| 62 | 2816970 | Здание РУС-4 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85, корпус 1 |
| 63 | 2807346 | Склад РУС-4 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85, корпус 1, строение 1 |
| 64 | 2677939 | Здание АТС | г. Полысаево, ул .Космонавтов, 63 |
| 65 | 2808755 | Здание АТС | Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 2а, литер А |
| 66 | 2788909 | Здание гараж узла связи | Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 26 |
| 67 | 2738382 | Здание пристройки АТС-РУС | Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 26 |
| 68 | 2623219 | Здание дома узла связи | Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 26 |
| 69 | 2808537 | Здание пристройки третьего этажа АТС | Промышленновский район, пгт. Промышленная, ул. Крупской, 26 |
| 70 | 2825014 | Здание радиоузел | Промышленновский район, с. Тарасово, ул. Центральная, 43в |
| 71 | 2823631 | Здание цеха | Промышленновский район, п/ст Падунская, ул. Миронова, 4 |
| 72 | 2663218 | Здание гаража с прилегающей котельной | Промышленновский район, п/ст Падунская, ул. Миронова, №4 |
| 73 | 2843106 | Здание | Промышленновский район, д. Калинкино |
| 74 | 2697003 | Здание теплая стоянка длительного хранения автомашин | Промышленновский район, д. Калинкино |
| 75 | 2697609 | Помещение выносной подстанции ПСЭ-2/1 | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 6/1 |
| 76 | 2780016 | Помещение узла связи | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2 |
| 77 | 2768408 | Здание конторы кирпичное | г. Мариинск, ул. Южная, 7 |
| 78 | 2656324 | Гараж кирпичный | г. Мариинск, ул. Южная, 7 |
| 79 | 2676787 | Пристройка к производственному помещению | г. Мариинск, ул. Южная, 7 |
| 80 | 2799765 | Гараж кирпичный | г. Мариинск, ул. Южная, 7 |
| 81 | 2799951 | Здание АТС | г. Мариинск, ул. Набережная, 132 |
| 82 | 2807122 | Производственное помещение АТСК | г. Мариинск, ул. Котовского, 64 помещение №4 |
| 83 | 2775973 | Здание АТСК деревянное | Мариинский район, с. Туйла, ул. Паромская, 3, пом. 1 |
| 84 | 2807206 | Здание АТСК кирпичное | Мариинского район, с. Благовещенка |
| 85 | 9602475 | Нежилые помещения | Мариинский район, с. Суслово, ул. Трактовая, здание 6, помещение 3 |
| 86 | 2820182 | Здание нового РУС | Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 60 |
| 87 | 2696961 | Гараж -склад | Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 60 |
| 88 | 2758547 | Автогараж | Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Советская, 59 |
| 89 | 2763952 | Гараж п. Итат | Тяжинский район, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 5 |
| 90 | 2775812 | Здание АТС | Тяжинский район, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 5 |
| 91 | 2776236 | Гараж РУС | Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Калинина, 26а |
| 92 | 12120804 | Нежилое помещение (этаж 1) | Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21, пом. 1 |
| 93 | 12120805 | Нежилое помещение (этаж 2) | Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21, пом. 2 |
| 94 | 12120806 | Нежилое помещение (этаж 3) | Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21, пом. 3 |
| 95 | 12120807 | Нежилое помещение (лестничная клетка этаж 1, 2, 3) | Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21 |
| 96 | 12120808 | Нежилое помещение (лестничная клетка этаж 1, 2, 3) | Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21 |
| 97 | 2819681 | Здание АТС п. Даниловка | Тяжинский район, c. Даниловка, ул. Трактовая, д.13 |
| 98 | 2805378 | Здание АТС Сандайка | Тяжинский район, с. Сандайка, ул. Молодежная, д.81, кв.1 |
| 99 | 2660968 | Гараж новый | пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 107 |
| 100 | 2806994 | Гараж пристройка | пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, д.107 |
| 101 | 2813274 | Гараж средний | пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 107 |
| 102 | 2837489 | Здание электросвязи | пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 107 |
| 103 | 2767244 | Здание Дмитриевской АТС | Чебулинский район, д. Дмитриевка, ул. Новая, 1а |
| 104 | 2829559 | Здание Курск-Смоленской АТС | Чебулинский район, д. Курск-Смоленка, ул. Зеленая, 20 |
| 105 | 2829537 | Здание Николаевской АТС | Чебулинский район, с. Николаевка, ул. Ямушева, 3 |
| 106 | 2839869 | Здание Покровской АТС | Чебулинский район, д. Покровка, ул. Трактовая, 73-2 |
| 107 | 2806654 | Здание Розовской АТС | Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, д. Орлово-Розово, ул. Молодежная, 74-2 |
| 108 | 2805443 | Здание Усманской АТС | Чебулинский район, с. Усманка, ул. Весенняя, 11 |
| 109 | 2769755 | Здание Чумайской АТС | Чебулинский район, с. Чумай, ул. Совхозная, 28 |
| 110 | 2678415 | Здание АТС | г. Мыски, ул. Советская, 18 |
| 111 | 3054375 | Нежилое помещение | г. Мыски, кв-л 8-й, д. 3, пом. 3 |
| 112 | 2743467 | Гараж кирпичный | г. Мыски, ул. Советская, 15 |
| 113 | 2765565 | Склад кирпичный | г. Мыски, ул. Советская, 15 |
| 114 | 2659163 | Гараж | г. Мыски, ул. Советская, 15 |
| 115 | 2834949 | Здание АБК | г. Междуреченск, ул.Чехова, 9 |
| 116 | 2769863 | складские помещения | г. Междуреченск, ул.Чехова, 9 |
| 117 | 2749035 | АТС-2 г. Осинники | г. Осинники, ул. Кирова, 2-ой пер., №5 |
| 118 | 2726681 | Городской узел связи 1/2 здания | г. Осинники, ул. Кирова, 50 |
| 119 | 2766593 | Производственные гаражи | г. Осинники, ул. Кирова, 50 |
| 120 | 2829572 | АТС-4 | г. Осинники, ул. Победы, 33а |
| 121 | 2673798 | АТС-3 | г. Калтан, ул. Горького, 14а |
| 122 | 2718198 | Здание ГУС | г. Таштагол, ул. Ленина, 13 |
| 123 | 2668726 | Гараж капитальный | г. Таштагол, ул. Ленина, 13 |
| 124 | 5870033 | Отдельно стоящее нежилое здание | г. Таштагол, ул. Макаренко, 18 |
| 125 | 5870034 | Отдельно стоящее нежилое здание склад ГСМ | г. Таштагол, ул. Макаренко, 18 |
| 126 | 5870035 | Отдельно стоящее нежилое здание дизельная | г. Таштагол, ул. Макаренко, 18 |
| 127 | 2673902 | Помещение АТСЭ-660 | г. Прокопьевск, ул. 10-й Микрорайон, 3-1, литер В |
| 128 | 2845284 | Здание МТС | г. Прокопьевск, ул. Калинина, 2 |
| 129 | 2674218 | Здание склада | г. Прокопьевск, ул. Калинина, 2 |
| 130 | 2738838 | Помещение для ПСЭ-69/1 | г. Прокопьевск, ул. Обручева, д.21, кв. 2 |
| 131 | 2657101 | Здание АТС-3 | г. Прокопьевск, ул. Институтская, 16 |
| 132 | 2827690 | Гараж | г. Прокопьевск, ул. Институтская, 16 |
| 133 | 2765578 | Нежилое помещение под АТС | г. Прокопьевск, ул. Пожарная, д.38 |
| 134 | 2710519 | Дом в Севске | Прокопьевский район, п. Севск, ул. Советская, д.7 |
| 135 | 2738704 | Нежилое здание | г. Прокопьевск, ул. Пролетарская, 11 |
| 136 | 2614662 | Нежилое помещение | Прокопьевский район, п. Трудармейский, ул. Советская, 48 |
| 137 | 2792940 | Здание узла связи | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 138 | 2739679 | склады новые | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 139 | 2801044 | Гараж | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 140 | 2724115 | здание склада | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 141 | 2739655 | здание дизельной | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 142 | 2825206 | Помещение для хранения дизтоплива | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 143 | 2752982 | Здание траснформаторной | г. Киселевск, ул. Гормашевская, 1а |
| 144 | 2731645 | здание АТС-5 Красный Камень | г. Киселевск, ул. 50 лет Города, 14а |
| 145 | 2775736 | Здание подстанции | г. Киселевск, ул. Лутугина, 21а |
| 146 | 2816212 | Здание узла связи | г. Киселевск, ул. Лутугина, 21а |
| 147 | 2776070 | Здание АТС-3 | г. Киселевск, ул. Студенческая, 14/2 |
| 148 | 2717752 | Нежилое помещение на 1-м этаже кирпичного здания | г. Прокопьевск, Центральный район, ул. Кучина, 24а |
| 149 | 2774306 | Нежилое помещение на 1-м этаже кирпичного здания | г. Прокопьевск, Рудничный район, ул. Институтская, 102 |
| 150 | 2776506 | Нежилое помещение на 1-ом этаже кирпичного здания | Прокопьевский район, с. Большая Талда, ул. Центральная, 70а |
| 151 | 2757316 | Помещение АТС | г. Киселевск, ул. 1 Мая, 23 |
| 152 | 2598237 | Помещение АТС общей площадью 81,0кв.м. на 1 этаже 4-х этаж.здания | г. Киселевск, пр. Комсомольский, 9, пом. 1 |
| 153 | 2793323 | Нежилое помещение | г. Юрга, пр. Победы, 10 |
| 154 | 2772747 | Помещение под АТС | г. Юрга, ул. Тургенева, 47 |
| 155 | 2798082 | Гараж на 7 боксов | г. Юрга, ул. Заводская, 5 |
| 156 | 2826989 | Гараж на 2 бокса | г. Юрга, ул. Заводская, 5 |
| 157 | 2743624 | Гараж на 2 бокса | г. Юрга, ул. Заводская, 5 |
| 158 | 2825044 | Нежилое помещение | г. Юрга, пер. Ленина, 4 |
| 159 | 2732016 | Склад из четырех боксов | г. Юрга, пер. Ленина, 4 |
| 160 | 2742849 | Гараж на 5 боксов | г. Юрга, пер. Ленина, 4 |
| 161 | 2778197 | Помещение АТС | г. Юрга, ул. Ленинградская, 38, пом. 87 |
| 162 | 2629785 | Помещение АТС | г. Юрга, ул. Ленинградская, 38, пом. 84 |
| 163 | 2626346 | Помещение АТС | г. Юрга, ул. Ленинградская, 38, пом. 85 |
| 164 | 2826971 | Гараж (помещение под дизельной) | г. Юрга, ул. Ленинградская, 38, бокс 1 |
| 165 | 2743751 | Помещение под АТС | Юргинский район, д. Зимник, ул. Новая, 16, пом.3 |
| 166 | 2752039 | Помещение под АТС | Юргинский район, п. Линейный, ул. Строительная, 1, пом. 1 |
| 167 | 2816847 | Нежилое помещение | Юргинский район, д. Пятково |
| 168 | 2773062 | Здание РУС | г. Топки, ул. Революции, дом 8, литер А |
| 169 | 2677153 | Гараж на 4 бокса | г. Топки, ул. Революции, дом 8, литер Б |
| 170 | 2743470 | Гараж | г. Топки, ул. Революции, дом 8 |
| 171 | 2829861 | Гараж | г. Топки, ул. Революции, дом 8, литер Г |
| 172 | 2829874 | Дом | Топкинский район, п. Магистральный, ул. Строителей, 9-1 |
| 173 | 2766716 | Дом | Топкинский район, с. Глубокое, ул. Центральная, д.10 литер А |
| 174 | 2787615 | Нежилое встроенное помещение на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома | г. Топки, мкр "Солнечный", д. 29 |
| 175 | 2717142 | Здание АТС-25 | г. Кемерово, Центральный район, ул. Красноармейская, 99 |
| 176 | 2686060 | Помещение спортивно-оздоровительного комплекса | г. Кемерово, Центральный район, ул. Красноармейская, 99 |
| 177 | 2788875 | Пpоизводственное здание | г. Кемерово, пр. Ленина, 64а |
| 178 | 2623023 | Складское помещение | г. Кемерово, пр. Ленина, 64а |
| 179 | 12669490 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, ул. Телецентр, 7, пом.101 |
| 180 | 12669493 | Нежилое помещение (этаж 2) | г. Кемерово, ул. Телецентр, 7, пом.201 |
| 181 | 12669494 | Нежилое помещение (этаж 2) | г. Кемерово, ул. Телецентр, 7, пом.202 |
| 182 | 12669495 | Нежилое помещение (этаж 2) | г. Кемерово, ул. Телецентр, 7, пом.203 |
| 183 | 5870049 | Здание АТС-28 | г. Кемерово, Заводской район, ул. Федоровского, 14 |
| 184 | 5870050 | Здание | г. Кемерово, Заводской район, ул. Федоровского, 14 |
| 185 | 7625610 | Нежилое помещение | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 1 |
| 186 | 7625613 | Помещение АТС | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 2 |
| 187 | 7625614 | Помещение АТС | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 3 |
| 188 | 7625615 | Помещение АТС | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 4 |
| 189 | 7625616 | Помещение АТС | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 5 |
| 190 | 7625617 | Помещение АТС | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31/1 пом 6 |
| 191 | 2807803 | Здание с башней | г. Кемерово, Заводской район, ул. Барнаульская, 31а, пом. 1 |
| 192 | 2823489 | Здание АТС на 1000 номеров | г. Кемерово, ул. Муромцева, 3а |
| 193 | 12186686 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 1 |
| 194 | 12186688 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 2 |
| 195 | 12186689 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 3 |
| 196 | 12186690 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 4 |
| 197 | 12186691 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 5 |
| 198 | 12186692 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 6 |
| 199 | 12186693 | Нежилое помещение (этаж 1) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 7 |
| 200 | 12186694 | Нежилое помещение (этаж 2) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 8 |
| 201 | 12186695 | Нежилое помещение (этаж 3) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 9 |
| 202 | 12186696 | Нежилое помещение (этаж 3) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 10 |
| 203 | 12186697 | Нежилое помещение (этаж 4) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б, пом. 11 |
| 204 | 12344317 | Часть нежилого помещения (лестничная клетка этаж 1, 2, 3, 4) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б |
| 205 | 12344318 | Часть нежилого помещения (лестничная клетка этаж 1, 2, 3, 4) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б |
| 206 | 12359452 | Часть нежилого помещения (лестничная клетка этаж 1, 2, 3, 4) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б |
| 207 | 12359456 | Часть нежилого помещения (лестничная клетка этаж 1, 2, 3, 4) | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б |
| 208 | 5870066 | Дизельная, склад | г. Кемерово, б-р Строителей, 24б |
| 209 | 2738156 | Здание АТС-54 | г. Кемерово, пр. Ленина, 111б |
| 210 | 2785372 | Здание АТС-73 | г. Кемерово, Ленинский район, пр. Ленинградский, 32/1 |
| 211 | 2808104 | Здание АТС-35 | г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/1 |
| 212 | 2783021 | Здание АТС-730 | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10, пом. 105 |
| 213 | 2796406 | Помещение под вынос АТС-73 | Кемеровский район, п. Металлплощадка, пр. Овощеводов, 21 помещение №1 |
| 214 | 5870075 | Здание АТС-4 | г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 23 |
| 215 | 5870076 | Склад | г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 23 |
| 216 | 2765074 | Квартира на Руднике ПСК-620 | г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 85 |
| 217 | 2785542 | Здание ПСЭ-610 | г. Кемерово, Кировский район, ул. Халтурина, 37а |
| 218 | 2759065 | Здание АТС | Кемеровский район, д. Журавлево, тер. оздоровительного лагеря "Спутник" |
| 219 | 2772051 | Нежилое помещение | г. Кемерово, ул. Свободы, 13а |
| 220 | 2636892 | Помещение АТС /Нежилое помещение | г. Кемерово, Заводский район, ул. Патриотов, 33, пом. 123 |
| 221 | 2798179 | Здание АТС-31 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Дузенко, 43 |
| 222 | 2740928 | Здание АТС-37\* | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Народная, 29а |
| 223 | 2689902 | Бомбоубежище на АТС-37\* | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Народная, 29а |
| 224 | 2780722 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1, 2 этаж, подвал | г. Новокузнецк, Куйбушевский район, ул. Мичурина,16а |
| 225 | 2609339 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 3 этаж | г. Новокузнецк, Куйбушевский район, ул. Мичурина,16а |
| 226 | 2784606 | Гараж (отдельно стоящее нежилое здание) | г. Новокузнецк, Куйбушевский район, ул. Мичурина,16а, корпус 1 |
| 227 | 2778512 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1 этаж, подвал | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Карла Маркса, 2 |
| 228 | 2626853 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 2, 3 этаж | г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2 |
| 229 | 2804659 | Здание АТС-46\* | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, 57 |
| 230 | 2747288 | Склад | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, 57, корпус 3 |
| 231 | 2629117 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1 этаж, подвал | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 59 |
| 232 | 2783139 | Нежилое помещение | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 59, пом. 2 |
| 233 | 2813822 | Здание гаража на АТС-47 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Циолковского, 59, корпус 1 |
| 234 | 2758075 | Здание АТС-54\* | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 105а |
| 235 | 2785400 | Здание гаража на АТС-54 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 105а, корпус 1 |
| 236 | 2772375 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1, 2 этаж, подвал | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская, 31 |
| 237 | 2772454 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1, 2, 3 этаж | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская, 31 |
| 238 | 2811322 | Гараж на АТС-55 | г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская, 31, корпус 1 |
| 239 | 2701902 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 1, 2, 3, антресольный этаж | г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 72 |
| 240 | 2797178 | Часть отдельно стоящего нежилого здания 4 этаж | г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 72 |
| 241 | 2759002 | Холодный склад на АТС-61 | г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 72 |
| 242 | 2723033 | Гараж (отдельно стоящее нежилое здание) | г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр. Авиаторов, 72, корпус 2 |
| 243 | 5866012 | Здание АТС-71 (часть отдельно стоящего нежилого здания) | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кутузова, 45 |
| 244 | 5866013 | Здание АТС-71 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кутузова, 45 |
| 245 | 2687286 | Насосная станция | г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Полосухина, №1 |
| 246 | 5870159 | Пристроенное нежилое помещение (Склады) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39 |
| 247 | 5870161 | Отдельно стоящее нежилое здание (Здание междугородной телефонной станции) | г. Новокузнецк, пр. Курако, 39 |
| 248 | 5870162 | Сооружение (Овощехранилище) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39, корпус 1 |
| 249 | 5870163 | Отдельно стоящее нежилое здание (Дизельная) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39, корпус 2 |
| 250 | 5870164 | Отдельно стоящее нежилое здание (Склад) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39, корпус 3 |
| 251 | 5870166 | Отдельно стоящее нежилое здание (Склад горюче-смазочных материалов) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39, корпус К4 |
| 252 | 5870167 | Отдельно стоящее нежилое здание | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, пр. Курако, 39, корпус 5 |
| 253 | 2776264 | Здание почт.отделения, использ. под АТС | Новокузнецкий район, п. Чистогорский, 18а |
| 254 | 2733082 | Техническое здание | Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Кирова, 1а |
| 255 | 2799532 | Гараж железобетонный | Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Жиха, 10а-1 |
| 256 | 2760058 | Техническое здание | Новокузнецкий район, п. Металлургов, ул. Молодежная, 9 |
| 257 | 2816566 | Склад | Новокузнецкий район, рп. Кузедеево, ул. Октябрьская, 8 |
| 258 | 2764887 | трансформаторная подстанция п.Митино | Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское сельское поселение, д. Митино |
| 259 | 2736603 | склад, радиостанция | Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское сельское поселение, д. Митино |
| 260 | 2783655 | здание радиостанции в Митино | Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское сельское поселение, д. Митино |
| 261 | 2634574 | Часть отдельно стоящего нежилого здания (трансформаторная подстанция) | г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 21, корпус 2, помещение 1 |
| 262 | 2623577 | Нежилое здание | Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Центральная, 14б |
| 263 | 2740290 | Помещение АТС-34 | г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 16, пом. 88 |
| 264 | 2715798 | Здание (ОС-60) | г. Кемерово, б-р Строителей, 29 |
| 265 | 10416205 | Нежилое помещение (этаж № 1) | г. Кемерово, пр. Советский, 61 |
| 266 | 10416207 | Нежилое помещение (этаж № 1) | г. Кемерово, пр. Советский, 61 |
| 267 | 2749098 | Здание склада (холодное) | г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10в |
| 268 | 2664886 | Здание склада и конторы | г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10в |
| 269 | 2705837 | Модуль "Кисловодск" | г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10в |
| 270 | 2802305 | Стоянка для автомашин | г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10в |
| 271 | 2728357 | Контрольно-пропускной пункт отдела комплектации | г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10в |
| 272 | 2663852 | Гараж с мастерскими кирпич УРС ц.44 | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |
| 273 | 2742395 | Здание дизельной УРС -08670 | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |
| 274 | 2782072 | Техническое здание | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |
| 275 | 2672838 | Проходная ВОХР | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |
| 276 | 2661195 | Техздание ОУП-77 кирпичное | г. Мариинск, ул. Южная, 5а, строение 3, пом. 1 |
| 277 | 2668092 | Гараж на 2 автомобиля | г. Мариинск, ул. Южная, 5а, строение 5, пом 1 |
| 278 | 2655166 | Дом 2-х квартирный монтерский АПРС 08669 | Яшкинский район, п.ст. Литвиново, ул. Железнодорожная, 6а-1 |
| 279 | 2664703 | Здание дизельной АПРС-08669 | Яшкинский район, п.ст. Литвиново, ул. Железнодорожная, 6а |
| 280 | 2715274 | Здание дизельной АПРС-08674 | Тяжинкий район, д. Акимо-Анненка, ул. Железнодорожная, 40 |
| 281 | 2675598 | 1/2 дома монтерского (АПРС 08674) | Тяжинкий район, д. Акимо-Анненка, ул. Железнодорожная, 40, пом.2 |
| 282 | 2658836 | Дом монтерский 2-х квартирный АПРС 08671 | Ижморский район, ст. Иверка, ул. Северная, 1, кв. 1 |
| 283 | 2661088 | Здание дизельной АПРС-08671 | Ижморский район, ст. Иверка, ул. Северная, 1 |
| 284 | 2695736 | Здание дизельной АПРС-08672 | Мариинский район, с. Красные Орлы, ул. Рабочая, 17 |
| 285 | 2663808 | 1/2 дома монтерского (АПРС 08672) | Мариинский район, с. Красные Орлы, ул. Рабочая, 17 пом. 1 |
| 286 | 2687347 | Здание дизельной АПРС-08673 | Тяжинкий район, д. Ключевая, ул. Ключевская, 4 |
| 287 | 2764340 | 1/2 дома монтерского (АПРС 08673) | Тяжинкий район, д. Ключевая, ул. Ключевская, 4, пом. 1 |
| 288 | 2666399 | Здание АБК кирпичное 3-х этажное | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 289 | 2689233 | Склад металлический | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 290 | 2665131 | Гараж теплый кирпичный из-3х боксов | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 291 | 5866029 | Гараж | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 292 | 5866030 | Проходная | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 293 | 2822922 | Пункт учета тепла кирпичное здание | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 294 | 6334735 | Теплотрасса | г. Ленинск-Кузнецкий, на восток в 14 метрах от жилого дома №2 по ул.Пушкина |
| 295 | 5407641 | Канализационный коллектор Наружная бытовая канализация, длина 112,6 м | пгт. Тисуль, ул. Ленина, 60 |
| 296 | 6335946 | Теплотрасса | пгт. Тисуль, ул. Ленина, 60 |
| 297 | 2646723 | Наружная канализация 19 п м | Яшкинский район, п/ст. Литвиново, ул. Железнодорожная, 6а |
| 298 | 2659385 | Наружная канализация | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 299 | 2659765 | Наружная канализация | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 300 | 2661352 | Наружная канализация 184 п м | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |
| 301 | 2663711 | Наружная канализация | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 302 | 2666801 | Наружный водопровод 41 п м | Мариинский район, с. Красные Орлы, ул. Рабочая, 17 |
| 303 | 2668632 | Нарежная канализация | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40б |
| 304 | 2773035 | Наружный водопровод 75 п м | Тяжинский район, д. Ключевая, ул. Ключевская, 4 |
| 305 | 2812274 | Наружный водопровод 146 п м | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 92а |

#### Приложение № 6

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021**

Методика определения сметной стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, в текущем уровне цен

1. Раздел сметная документация, являющийся обязательным разделом, проектной документации, согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, разработать в соответствии со следующими документами:

- Приказ от 29.12.2009г №620/пр «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;


- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87

- Приказ от 04 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

2. Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на основе справочников базовых цен, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (с последними изменениями);

3. Для пересчета стоимости проектных и изыскательских работ в текущий уровень цен применять индексы утверждаемые ежеквартально Минстрой России;

4. Сметные расчеты необходимо предоставить в формате Word или Exсel, отсканированный экземпляр согласованной сметы с подписями исполнителей. При формировании сметного расчета должны быть указаны и расшифрованы все применяемые коэффициенты, а также указаны индексы перевода в текущий уровень цен. Сметная документация должна быть представлена по форме №2п в соответствии с представленным ниже форматом:



\*Порядок ценообразования может быть соответственно изменен согласно действующим на момент составления сметной документации нормативным документам и законодательству РФ.