|  |
| --- |
| Утверждена Приказом Департамента  по недропользованию по  Уральскому федеральному округу  От 04.03.2021 года № 106 |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»**

**г. Екатеринбург, 2021 г.**

**Оглавление**

[**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 3](#_Toc64376259)

[**II. Техническое (геологическое) задание** 5](#_Toc64376260)

[**III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА** 1](#_Toc64376261)6

[**IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**](#_Toc64376262) 37

[**V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**](#_Toc64376263) 39

[**VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**](#_Toc64376264) 47

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая конкурсная документация открытого конкурса в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1.2. Основные понятия, используемые в конкурсной документации:

1.2.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее − контрактная система в сфере закупок) − совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

1.2.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) − совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

1.2.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее − закупка) − совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

1.2.4. Участник закупки − любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее − офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.2.5. Государственный заказчик − государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

1.2.6. Заказчик − государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.

1.2.7. Государственный контракт, муниципальный контракт − гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

1.2.8. Единая информационная система в сфере закупок (далее − ЕИС) − совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − официальный сайт).

1.2.9. Электронная площадка − сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

1.2.10. Оператор электронной площадки − непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

**II. Техническое (геологическое) задание**

на выполнение работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»**

**Основание проведения работ:**

Перечень новых объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ на подземные воды за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.12.2020 г. № 628.

**Источник финансирования:** Федеральный бюджет Российской Федерации.

**Подрядчик:** конкурс.

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

1. Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению;
* оценка запасов подземных вод по категории С1 + С2 в количестве не менее 5 тыс. м3/сут.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

Работы выполняются в 3 последовательных этапа.

**Этап 1 (II – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 2 (I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 3 (I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования;
* камеральная обработка полевых материалов;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* составление информационных геологических отчетов.
* составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Прирост запасов питьевых подземных вод в количестве не менее 5 тыс.м3/сут. по категориям С1 + С2 для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Ежеквартальные информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ, а также информационные геологические отчеты за текущий год.

Информационные геологические отчеты за отчетные периоды и окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляются Заказчику в 1-ом экземпляре на бумажных носителях и в электронном виде.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту составляется в   
4-х экземплярах.

Отчетные материалы по объекту должны соответствовать действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды с учетом требований территориального управления Роспотребнадзора, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод и Методическим рекомендациям по ее применению, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Отчет о результатах работ по объекту составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Подготовка и передача информации осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 24.10.2016 №555, приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54, приказом Минприроды России от 04.05.2017 №216.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Ежеквартальные информационные геологические отчеты представляются Заказчику с протоколом приемки результатов работ и первичных геологических материалов на НТС Подрядчика.

Годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

Окончательный геологический отчет представляется Заказчику с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод. Материалы по оценке запасов подземных вод направляются на экспертизу не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока работ по контракту.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря квартал 2023 года.

Этап 1 II квартал 2021 г. – 20 декабря 2021 г.

Этап 2 I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.

Этап 3 I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.

***3.6. Рассылка отчетных материалов:***

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком на хранение в ФГБУ «Росгеолфонд», ФБУ "ТФГИ по Уральскому Федеральному округу".

**В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД**

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

1. Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

**Этап 1 (II – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Обоснованы перспективные участки недр и водоносные подразделения для проведения поисково-оценочных работ на питьевые подземные воды в районе г. Качканар, дана предварительная оценка гидрогеологических параметров и качества подземных вод целевых горизонтов.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за II, III, IV кварталы и текущий год.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетные периоды представляются Заказчику на бумажном и машинном носителях.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Информационный геологический отчет о результатах выполненных работ за 2021 год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря 2021 года.

**III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**открытого конкурса в электронной форме**

Сведения и информация о конкретном конкурсе, указанные в Информационной карте конкурса, дополняют положения [к](#_Часть_I._ИНСТРУКЦИЯ) конкурсной документации. При возникновении противоречия положений Информационной карты конкурса положениям к конкурсной документации приоритет имеют положения Информационной карты конкурса.

| **№ п/п** | **Раздел** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)  ИНН 6671153800  КПП 667101001  Место нахождения/почтовый адрес:  Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург,  ул. Вайнера, д. 55.  Адрес электронной почты: ural@rosnedra.gov.ru  Номер контактного телефона: 8 (343) 257-84-59  Руководитель контрактной службы:  Ответственное должностное лицо контрактной службы -Федюкова Елена Андреевна  Ответственный за заключение контракта –  Федюкова Елена Андреевна  Специализированная организация не привлекается. |
| 2 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме (далее конкурс). |
| 3 | Идентификационный код закупки | 211667115380066710100100410017112244 |
| 4 | Наименование объекта закупки | «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области» |
| 5 | Описание объекта закупки, в том числе количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с Техническим (геологическим) заданием (Раздел II конкурсной документации). |
| 6 | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Техническим (геологическим) заданием (Раздел II конкурсной документации).  Пространственные границы объекта приведены в п.1.2 Технического (геологического) задания. |
| 7 | Срок доставки товара, завершения выполнения работ, график оказания услуг, размер аванса | В соответствии Техническим (геологическим) заданием (Раздел II конкурсной документации).  Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – с даты заключения контракта; конечный срок выполнения работ – 20 декабря 2023 года.  Работы выполняются в 3 (три) этапа:  1. Сроки выполнения I этапа работ: начальный срок выполнения работ – с даты заключения контракта; конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2021 года.  2. Сроки выполнения II этапа работ: начальный срок выполнения работ – 01 января 2022 года; конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2022 года.  3. Сроки выполнения III этапа работ: начальный срок выполнения работ – 01 января 2023 года; конечный срок выполнения работ – 20 декабря 2023 года.  Аванс устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от цены контракта. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 39 045 130 (тридцать девять миллионов сорок пять тысяч сто тридцать) руб. |
| 9 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: | Начальная (максимальная) цена контракта установлена с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (раздел IV конкурсной документации). |
| 10 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. |
| 11 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль. |
| 12 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлен. |
| 13 | Форма, сроки и порядок (график) оплаты. Сведения об авансовых платежах: | В соответствии с условиями проекта Государственного контракта. Аванс составляет 10% от цены контракта. Авансирование производится поэтапно.  на 2021 год (этап I) в размере 10 процентов от цены этапа Контракта  на 2022 год (этап II) в размере 10 процентов от цены этапа Контракта  на 2023 год (этап III) в размере 10 процентов от цены этапа Контракта |
| 14 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены. |
| 15 | Преимущества, предоставляемые Заказчиком | **Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:** не установлены.  **Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов:** не установлены. |
| 16 | Требование о привлечении субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе | Победитель настоящего открытого конкурса в электронной форме обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированный некоммерческих организаций в размере 15 (пятнадцати) процентов от цены контракта. |
| 17 | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено. |
| 18 | Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в электронной форме, в том числе требования, предъявляемые в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе | Участник открытого конкурса в электронной форме должен соответствовать следующим единым требованиям, устанавливаемым ко всем участникам закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма  8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  9) участник закупки не является офшорной компанией;  10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  11) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  Дополнительные требования: не предусмотрено. |
| 18 | Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10:00 часов (местного времени заказчика) «30» марта 2021 года 18 час. 00 мин. |
| 19 | Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов».  Сайт оператора электронной торговой площадки [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) |
| 20 | Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.  Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.  Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.  Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 21 | Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса в электронной форме, к составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | **1. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:**  – согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  **В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта.**  При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  **2. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:**  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса в электронной форме;  2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. Предоставления копий указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;  3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, в частности:  4) декларацию о соответствии участника конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  5) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме. Перечень указанных документов установлен в Порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (приложение № 1 к настоящей документации). Отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;  **Инструкция по заполнению заявки:**  Участник закупки дает согласие на выполнение работы и оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.  Предоставление сведений и документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего раздела Информационной карты, рекомендуется осуществлять в соответствии с формой «Сведения, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса» Порядка оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (приложение к настоящей документации). |
| 22 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии | **Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме:** 1 (один) процент от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **390 451,30 (триста девяносто тысяч четыреста пятьдесят один)** рубль **30 копеек.**  **Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме**: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется участником закупки.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе *(полные требования к банковской гарантии указаны в разделе 27 Информационной карты)*. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. |
| 23 | Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | В соответствии с Порядком оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (раздел V конкурсной документации). |
| 24 | Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | «06» апреля 2021 года до 18 час. 00 мин. (по местному времени) |
| 25 | Дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене контракта | «08» апреля 2021 года |
| 26 | Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | «12» апреля 2021 года время 18 часов 00 минут |
| 27 | Размер и условия обеспечения исполнения контракта | **Размер обеспечения исполнения контракта**: 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 904 513 (три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот тринадцать) рублей ноль копеек.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению.**  Исполнение контракта может обеспечиваться:   1. Внесением денежных средств на счет заказчика:   Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  Банковские реквизиты:  Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу  ИНН 6671153800  КПП 667101001 УФК по Свердловской области (Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу, л/с 05621777520)  Р/с № 03212643000000016200  Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург  БИК 016577551  Пример поля «Назначение платежа»: КБК 04904042810790019244  В платежном поручении необходимо указать «Обеспечение исполнения контракта по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.» (*В платежном поручении обязательно указывается полное название закупки и ее реестровый номер).*   1. Предоставлением банковской гарантии.   Контракт заключается после предоставления участником открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.  Если при проведении открытого конкурса в электронной форме участником, с которым заключается контракт, цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, такой участник открытого конкурса в электронной форме предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе (раздел 27 Информационной карты).  В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:  - размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя, ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.  - Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации  Положения Закона о контрактной системе и настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником открытого конкурса в электронной форме, который является казенным учреждением.  В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», за исключением случая, предусмотренного ч. 1.3 ст. 45 Закона о контрактной системе, и включенными в перечень банков, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в том числе:  2.1) обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена контрактом);  2.2) обязательства по выполнению работ в соответствии с условиями контракта (если банковская гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения контракта);  2.3) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом (если банковская гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения контракта);  2.4) гарантийные обязательства (если банковская гарантия предоставляется для обеспечения исполнения гарантийных обязательств);  3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и 96 Закона о контрактной системе ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  В соответствии с дополнительными требованиями к банковской гарантии согласно постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление №1005) банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  – права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  – права Заказчика в случаях, установленных ч. 15 ст. 44 Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке;  - права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом о контрактной системе;  - права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  - перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением №1005 указанные в настоящем разделе Информационной карты.  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Поставщиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  - требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  - требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением № 1005  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:  -отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе реестрах банковских гарантий;  -несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  Сумма обеспечения исполнения контракта с учётом применения антидемпинговых мер и порядок их применения при проведении настоящего открытого конкурса в электронной форме устанавливается в разделе 27 настоящей Информационной карты. |
| 28 | Антидемпинговые меры | 1. Если при проведении открытого конкурса в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в Информационной карте, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).  2. Обеспечение, указанное в части 1 настоящего раздела, предоставляется Участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение Участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех Участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  3. В случае признания победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения Контракта на Участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается Контракт, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме.  4. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в п. 1 настоящего раздела, не допускается. |
| 29 | Срок, в течение которого победитель открытого конкурса в электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт, условия признания победителя открытого конкурса в электронной форме или данного участника уклонившимися от заключения контракта | 1. После определения победителя конкурса заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта как отношение цены, предложенной победителем конкурса к начальной (максимальной) цене. Стоимость каждого этапа работ пересчитывается с учетом указанного коэффициента.  Полученная итоговая стоимость работ (общая, а также по этапам работ) вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю конкурса. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя конкурса.  2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект государственного контракта цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается государственный контракт, информации, предусмотренной [пунктом 2 части 4 статьи 54.4](consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32C98A462C11233CB2E154B244A611CCE9901401C550D4949256CE84C379473B43DCA250AA24C350A1F446371561G) Закона № 44-ФЗ, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.  3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено извещением и конкурсной документацией, либо размещает протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. Победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.  4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.  5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, победитель открытого конкурса в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.  7. С момента размещения в ЕИС предусмотренного подпунктом 6 и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  8. Государственный Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС указанных в части 12 статьи 54.7, части 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протоколов.  9. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.  10. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме прекращается в сроки, установленные [частью 8 статьи 44](consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32C98A462C11233CB2E154B244A611CCE9901401C550D4949256CF86C979473B43DCA250AA24C350A1F446371561G) Закона № 44-ФЗ.  11. Победитель открытого конкурса в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на 25 процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.  12. В случае, если победитель открытого конкурса в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем открытого конкурса в электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытого конкурса в электронной форме.  13. Участник открытого конкурса в электронной форме, признанный победителем открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель открытого конкурса в электронной форме обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) не предоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Открытый конкурс в электронной форме признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.  14. С момента размещения в единой информационной системе контракта, предусмотренного ч. 7 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, и подписанного заказчиком, контракт считается заключенным.  15. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, и максимальному значению цены контракта. |
| 30 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | В соответствии с ч. 9 и ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 31 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта допускается только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, в том числе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе по соглашению сторон в случаях:  1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; |
| 32 | Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления | Любой участник открытого конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого открытого конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки государственному заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.  В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 7 статьи 54.3 Федерального закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 33 | Информация о возможности заказчика внести изменения в документацию о проведении открытого конкурса | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. |
| 34 | Информация о возможности отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки. В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график. |

**IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области» |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 39 045 130 (тридцать девять миллионов сорок пять тысяч сто тридцать) руб. Расчет приложен в виде отдельного файла |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 01.03.2021 | |

Начальник Уралнедра А.М. Булатов

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупки | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) | | | | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК | | | НМЦК, руб. |
| Коммерческое предложение №1  вх. № 712 от 26.02.2021 г. | Коммерческое предложение №2  вх. № 713 от 26.02.2021 г. | Коммерческое предложение №2  вх. № 715 от 26.02.2021 г. | Коммерческое предложение №3  вх. № 742 от 01.03.2020 г. | Средняя арифметическая величина цена за единицу | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % |
| Выполнение работ по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области» | Усл. ед | 1 | 39 800 000 | 38 626 050 | 39 554 470 | 38 200 000 | 39 045 130 | 756 995,97 | 1,94 | 39 045 130 |

**V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**(далее – Конкурс)**

Настоящий порядок оценки заявок на участие в Конкурсе (далее – Порядок оценки заявок) разработан в соответствии c требованиями статьи 32 Закона и «Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 (далее — Постановление № 1085), в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения Контракта при проведении Конкурса.

В настоящем Порядке оценки заявок применяются следующие термины:

*«оценка»* – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленными настоящим разделом Документации в соответствии c требованиями Правил, лучших условий исполнения Контракта, указанных в заявках Участников закупки, которые не были отклонены;

*«значимость критерия оценки»* – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных настоящим Порядком оценки заявок, выраженный в процентах;

*«коэффициент значимости критерия оценки»* – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных настоящим Порядком оценки заявок, деленный на сто;

*«рейтинг заявки по критерию оценки»* – оценка в баллах, получаемая Участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Для оценки заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет рейтинга по каждой заявке на участие в Конкурсе, представляющий собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг заявки на участие в Конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе, установленному в Документации, умноженных на их значимость.

Оценка осуществляется с использованием 2 критериев оценки заявок. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в Документации, составляет 100 процентов.

Для оценки заявок (предложений) Заказчик устанавливает следующие критерии оценки и величины их значимости:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  критерия оценки | Величина  значимости критерия оценки (%) | Коэффициент значимости критерия | Максималь-ный рейтинг по критерию | Максималь-ный итоговый рейтинг |
| 1. | Цена контракта *(max 100 баллов)* | 60% | 0,6 | 60 баллов | 100 баллов |
| 2. | Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации *(max 100 баллов)* | 40% | 0,4 | 40 баллов |

***1. Критерий*** — *«Цена контракта»*

С целью оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается значимость критерия «Цена контракта» в размере 60%.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (), определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где:

 - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

***2. Критерий*** *— «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»*.

С целью оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается значимость данного критерия - 40%.

Оценка заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется с учетом следующих показателей:

| Показатели критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (Скв) | | Максималь-ная оценка в баллах по показателю[[1]](#footnote-1) | Значимость показателя (%)[[2]](#footnote-2) | Коэффици-ент значимости показателя | Максималь-ная оценка с учетом значимости показателя, баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ | 100 | 30 | 0,3 | 30 |
| 2 | Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема | 100 | 40 | 0,4 | 40 |
| 3 | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ | 100 | 30 | 0,3 | 30 |

***Показатель 1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ (*Скв1*).***

Предметом оценки по данному показателю является количество и уровень квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов) в части наличия у сотрудников, находящихся в штате Участника закупки или имеющих гражданско-правовые договора с Участником закупки, опыта подготовки отчетов по геологическому изучению недр по видам полезных ископаемых, являющихся предметом геологического изучения недр в рамках настоящего Конкурса, по завершенным работам по геологическому изучению недр, подготовленных сотрудниками за последние десять лет до даты объявления настоящего Конкурса.

По данному показателю оценке подлежит количество сотрудников требуемой квалификации, находящихся в штате Участника закупки или имеющих гражданско-правовые договора с Участником закупки, сведения о которых представлены Участником закупки. В случае привлечения Участником закупки субподрядных организаций, оценке подлежит количество сотрудников требуемой квалификации, находящихся в штате субподрядной организации или имеющих с ней гражданско-правовые договора.

Участник закупки направляет сведения по указанному показателю (рекомендуется направлять сведения в соответствии с Таблицей 1 Формы «Квалификация участника закупки») и в их подтверждение Участник закупки в составе заявки представляет:

– копии документов, подтверждающих наличие у Участника закупки в штате или привлечение на основании гражданско-правовых договоров (например, выписка из штатного расписания, копии трудовых книжек, копии трудовых или гражданско-правовых договоров) сотрудников, имеющих опыт подготовки отчетов по геологическому изучению недр, подготовленных за последние десять лет до даты объявления настоящего Конкурса, по виду полезных ископаемых, являющихся предметом геологического изучения недр в рамках настоящего Конкурса;

– перечень отчетов о геологическом изучении недр по видам полезных ископаемых, являющихся предметом геологического изучения недр в рамках настоящего Конкурса, по завершенным работам по геологическому изучению недр, подготовленных сотрудниками за последние десять лет до даты объявления настоящего Конкурса с приложением копий листа списка исполнителей по каждому сданному геологическому отчету.

Порядок оценки:

По каждой заявке оценивается количество сотрудников требуемой квалификации, находящихся в штате Участника закупки или имеющих гражданско-правовые договора с Участником закупки, сведения о которых представлены Участником закупки.

При отсутствии в заявке Участника закупки сведений о количестве сотрудников и (или) сведений и копий документов, подтверждающих квалификацию сотрудников и наличие их в штате Участника закупки (привлечение их по гражданско-правовым договорам с Участником закупки), Участник закупки получает 0 баллов по данному показателю.

Если в отношении какого-либо сотрудника, приведенного в заявке Участника закупки, отсутствует перечень отчетов по геологическому изучению недр, сведения о таком сотруднике не учитываются при оценке.

Оценке также не подлежат данные о сотрудниках организации соисполнителя(ей) работ, находящихся в штате организации-соисполнителя или привлекаемых к выполнению работ указанным соисполнителем.

Предельно необходимое максимальное значение для показателя «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов)» (Кпред) устанавливается в размере 3 сотрудников.

Заявке на участие в конкурсе, в составе которой представлено сведения о наибольшем количестве сотрудников, а также заявкам, где представлены сведения о 3 и более сотрудниках присваивается наивысший балл с учетом коэффициента значимости показателя, что составляет 30 баллов.

Остальным заявкам участников конкурса по данному показателю присуждаются баллы пропорционально уменьшению наибольшего количества указанных сведений, которые определяются следующим образом:

1) в случае если Kmax< Kпред,- по формуле:

Скв1i = КЗ × 100 × (Ki / Кmax)

2) в случае если Kmax ≥ Kпред,- по формуле:

Скв1i = КЗ ×100 × (Ki / Кпред)

где:

КЗ – коэффициент значимости показателя (КЗ=0,3);

Ki – предложение участника конкурса, которое оценивается;

Кmax – максимальное из всех предложений участников конкурса по данному показателю предложение;

Скв1i –количество баллов, присуждаемое «i» заявке по показателю 1.

Скв1max – количество баллов по показателю, присуждаемых участникам конкурса, предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное значение (при этом Скв1max = ).

***Показатель 2. Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема (Скв2).***

Участник закупки направляет сведения по указанному показателю (рекомендуется направлять сведения в соответствии с Таблицей 2 Формы «Квалификация участника закупки») и в их подтверждение Участник закупки в составе заявки представляет:

–полные копии завершенных договоров или контрактов *на выполнение работ по геологическому изучению недр за последние десять лет до даты объявления настоящего конкурса*, *заключенных с участником конкурса,* цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*;

– копии актов выполненных работ к представленным договорам или контрактам на выполнение работ по гидрогеологическому изучению недр.

Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема (Скв2) оценивается следующим образом:

Предметом оценки по данному показателю является опыт Участника закупки по успешному выполнению работ *по геологическому изучению недр за последние десять лет до даты объявления настоящего конкурса, заключенных с участником конкурса*. Работами сопоставимого характера по настоящему показателю признаются работы по гидрогеологическому изучению недр, а сопоставимы по объему – работы, стоимость которых равна или превышает  *10 000 000 (десять миллионов) рублей.*

По данному показателю оценке подлежит количество договоров или контрактов, предметом которых является выполнение работ по гидрогеологическому изучению недр, *за последние десять лет до даты объявления настоящего конкурса, заключенных с участником конкурса(включая приложения)*, с копиями всех актов выполненных работ, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*, заключенных с Участником конкурса. Участник закупки должен подтвердить указанные данные - приложить копии завершенных договоров или контрактов на выполнение работ по гидрогеологическому изучению недр, с копиями актов выполненных работ, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*

Порядок оценки:

По каждой заявке оцениваются сведения о договорах или контрактах на выполнение работ *по гидрогеологическому изучению недр за указанный период*, с копиями актов выполненных работ, заключенных с участником конкурса, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*, и наличие подтверждающих эти данные документов.

При отсутствии в заявке на участие в конкурсе информации и (или) копий завершенных договоров или контрактов на выполнение работ *по гидрогеологическому изучению недр за указанный период*, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*, участник конкурса получает 0 баллов по данному показателю*.*

Если в отношении какого-либо договора или контракта на выполненные в указанный период с соответствующей стоимостью *работы по гидрогеологическому изучению недр,* заключенного с участником конкурса, цена которого равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей* отсутствуют акты выполненных работ, сведения о таком контракте (договоре) в оценке не участвуют.

Предельно необходимое максимальное значение для *Показателя 1(Kпред ) 10 000 000 (десять миллионов) рублей* равно 3 (три) подтвержденным исполненным договорам или контрактам на выполнение *работ по гидрогеологическому изучению недр за указанный период*, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*.

Заявке на участие в конкурсе, в составе которой представлено наибольшее количество договоров или контрактов на выполнение *работ по геологическому изучению недр за указанный период*, цена которых равна или превышает *10 000 000 (десять миллионов) рублей*, а также заявкам, где представлено 3 и более документарно подтвержденных таких договоров или контрактов, присваивается наивысший балл с учетом коэффициента значимости показателя, что составляет 40 баллов.

Остальным заявкам участников конкурса по данному показателю присуждаются баллы пропорционально уменьшению наибольшего количества указанных сведений, количество которых определяется следующим образом:

1. в случае если Kmax< Kпред,- по формуле:

*Скв2i = КЗ × 100 × (Ki / Кmax)*

2) в случае если Kmax≥Kпред,- по формуле:

*Скв2i = КЗ ×100 × (Ki / Кпред)*

где:

КЗ – коэффициент значимости показателя (КЗ=0,4);

Ki – предложение участника конкурса, которое оценивается;

Кmax – максимальное предложение из всех предложений участников конкурса по данному показателю;

*Скв2i* –количество баллов, присуждаемое «i» заявке по показателю *2*.

*Скв2*max – количество баллов по показателю, присуждаемых участникам конкурса, предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное значение (при этом *Скв2*max = ).

***Показатель 3. Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственного или арендованного технологического оборудования, необходимого для выполнения работ (Скв3i).***

Для оценки по показателю «*Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственного или арендованного технологического оборудования, необходимого для выполнения работ (Скв3i)*» Участник закупки заполняет сведения о наличии буровой техники (рекомендуется представлять сведения в соответствии с Таблицей 3 Формы «Квалификация участника закупки») и в их подтверждение Участник закупки в составе заявки представляет:

- копии паспортов транспортного средства, паспортов самоходной машины и других видов техники (в случае, если законодательством Российской Федерации предусматривается наличие соответствующих документов);

- договоры аренды и иные договоры (соглашения), в том числе с организацией соисполнителя(ей) подтверждающие законные основания пользования оборудованием.

По указанному показателю оценке буровой техники, принадлежащей Участнику закупки на праве собственности или ином законном основании, в том числе у организации соисполнителя(ей). При этом Участник закупки для оценки по настоящему показателю должен представить сведения о наличии у него на праве собственности или ином законом основании, в том числе у организации соисполнителя(ей) 1 (одной) буровой установки колонкового бурения обеспечивающей формирование скважины на глубину не менее 100 м

Порядок оценки:

По каждой заявке конкурсная комиссия оценивает сведения о количестве единиц буровой техники, принадлежащей Участнику закупки на праве собственности или ином законном основании, в том числе у организации соисполнителя(ей).

При отсутствии в заявке на участие в конкурсе информации и (или) копий паспортов буровой техники (в случае, если законодательством Российской Федерации предусматривается наличие соответствующих документов), договоров аренды и иных договоров (соглашений), в том числе у организации соисполнителя(ей), подтверждающих законные основания пользования оборудованием. Участник конкурса получает 0 (ноль) баллов по данному показателю.

При отсутствии в заявке Участника закупки для оценки по настоящему показателю сведений о наличии у него на праве собственности или ином законом основании), в том числе у организации соисполнителя(ей) 1 (одной) буровой установки *колонкового бурения*, обеспечивающей формирование скважины на глубину не менее 100 (*указывается глубина бурения, предусмотренная Техническим (геологическим) заданием*), заявке Участника по показателю «*Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственного или арендованного технологического оборудования, необходимого для выполнения работ (Скв3i)*» выставляется оценка в 0 (ноль) баллов.

Если в отношении какого-либо оборудования в заявке отсутствуют копии паспортов (в случае, если законодательством Российской Федерации предусматривается наличие соответствующих документов), договоров аренды и иных договоров (соглашений), в том числе у организации соисполнителя(ей), подтверждающих законные основания пользования оборудованием.

Предельно необходимое максимальное значение по указанному показателю(Kпред) равно 1 документарно подтвержденной единице буровой техники, принадлежащей Участнику на праве собственности или ином законом основании, ), в том числе у организации соисполнителя(ей).

Заявке на участие в конкурсе, в составе которой представлено наибольшее количество документарно подтвержденных единиц горно-буровой техники, а также заявкам, где представлено 1 и более документарно подтвержденной единицы буровой техники, с учетом коэффициента значимости показателя присваивается 30 баллов.

Количество баллов, присуждаемых по показателю «*Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственного или арендованного технологического оборудования, необходимого для выполнения работ (Скв3i)*», определяется:

1. в случае если Kmax< Kпред,- по формуле:

*Скв3i = КЗ × 100 ×(Ki / Кmax);*

1. в случае если Kmax≥Kпред,- по формуле:

*Скв3i = КЗ ×100 × (Ki / Кпред)*

где:

КЗ – коэффициент значимости показателя (КЗ=0,3);

Ki – предложение участника конкурса, которое оценивается;

Кmax – максимальное предложение из всех предложений участников конкурса по данному показателю;

*Скв3i* –количество баллов, присуждаемое «i» заявке по показателю «*Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственного или арендованного технологического оборудования, необходимого для выполнения работ*».

Итоговое количество баллов, которое присуждается заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» вычисляется по следующей формуле:

*Сквi* = (*Скв1i* + *Скв2i + Скв3i*) × 0,4

где:

*Сквi*– итоговое количество баллов, присуждаемых «i» заявке Участника конкурса по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

**Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (ИтRi)**

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе, установленному в Конкурсной документации, по формуле:

ИтRi = ЦБi + Сквi

Заявке на участие в конкурсе, которая по результатам оценки получает максимальное количество баллов, присваивается первый номер.

Последующие номера присваиваются заявкам на участие в конкурсе по мере уменьшения сум*м*арного количества баллов.

При равных количествах баллов нескольких заявок на участие в конкурсе меньший номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая была получена раньше.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг и первый порядковый номер.

***РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА***

**Квалификация участника закупки [[3]](#footnote-3)**

***Таблица 1. «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО сотрудника | Перечень отчетов о гидрогеологическом изучении недр, подготовленных с участием сотрудника (с указанием инвентарного номера хранения в фондах геологической информации) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

**Примечание**:

Участник закупки подтверждает содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней необходимые документы.

***Таблица 2. «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты контракта/договора | Цена контракта/договора | Период выполнения работ | | Реестровый номер записи исполненного контракта/договора из реестра контрактов в ЕИС (при наличии) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Примечание**:

Участник закупки подтверждает содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней необходимые документы.

***Таблица 3 «Наличие оборудования»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Основание для пользования оборудованием | Документ, подтверждающий наличие оборудования у участника закупки на праве собственности или ином законном основании, в том числе у организации соисполнителя(ей), его реквизиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**Примечание**: Участник закупки подтверждает содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней необходимые документы.

**VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

на выполнение работ по объекту«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар

Свердловской области»

**ИКЗ 211667115380066710100100410017112244**

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее - Уралнедра)**, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в **лице Начальника Булатова Алексея Михайловича**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается организационно-правовая форма, полное и краткое наименование юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице *\_\_\_(указывается ФИО лица, уполномоченного действовать от лица Подрядчика)\_\_\_*, действующего на основании *\_\_\_(указывается(ются) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица, уполномоченного действовать от лица Подрядчика)\_\_\_*, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании ст. 54.1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключили настоящий Государственный контракт (далее также – Контракт) о следующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по объекту ***«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»***, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета по КБК 04904042810790019244.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту), Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и утвержденной Заказчиком проектной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ могут подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 2.1

1.4. В рамках первого отчетного периода по настоящему Контракту Подрядчиком осуществляется подготовка Проектной документации на геологическое изучение недр, а также иные работы, предусмотренные Календарным планом выполнения работ и Техническим (Геологическим) заданием.

В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта Подрядчик представляет Проектную документацию на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», в порядке, установленном п. 11.4 Контракта.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.**, в том числе налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

на 2021 год в размере \_\_\_\_ процента от цены Контракта, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.**, в том числе налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

на 2022 год в размере \_\_\_\_ процентов от цены Контракта, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.**, в том числе налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

на 2023 год в размере \_\_\_\_\_ процентов от цены Контракта, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.,** в том числе налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

2.2. Цена Контракта, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего Контракта, а также налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иные расходы Подрядчика, прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Контракта. При этом сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по настоящему Контракту после доведения ему лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

2.6. Аванс по настоящему Контракту устанавливается в размере 10 процентов от цены Контракта и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** Авансирование по настоящему Контракту производится ежегодно в размере 10 (десяти) процентов от стоимости этапа (стоимости работ на соответствующий год).

В 2021 году выплата аванса производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих с момента заключения настоящего Контракта. В последующие годы выплата аванса производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к Контракту.

Неиспользованный Подрядчиком аванс возвращается на лицевой счет Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания текущего года.

Последующие платежи по настоящему Контракту, производимые после выплаты авансового платежа, уплачиваются в размере разницы между стоимостью фактически выполненных работ, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.

Выплата аванса в соответствии с настоящим пунктом не производится в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 37 Закона о контрактной системе.

2.7. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. Предельная стоимость одного информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а предельная стоимость одного информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год – 100 000 (сто тысяч) рублей.

2.9. Оплата работ по подготовке информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период или за отчетный год осуществляется:

– в соответствии со стоимостью данных отчетов, указанной в Проектной документации и в представленном Подрядчиком Акте выполненных работ, если эта стоимость не превышает предельную стоимость, установленную в п. 2.8 настоящего Контракта;

– в размере предельной стоимости, если стоимость данных отчетов, указанная в Проектной документации и в представленном Подрядчиком Акте выполненных работ, превышает предельную стоимость, установленную в п. 2.8 настоящего Контракта.

**3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

3.1. Отчетным периодом по настоящему Контракту является квартал.

3.2. Подрядчик представляет Заказчику до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме последнего месяца в текущем финансовом году), подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за отчетный период (в 2 (двух) экземплярах), за исключением случаев, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.3. За 20 календарных дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за последний отчетный период отчетного года (в 2 (двух) экземплярах), за исключением случая, предусмотренного п. 3.4 настоящего Контракта.

3.4. За 20 календарных дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за последний квартал текущего года (в 2 (двух) экземплярах, подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта (в 2 (двух) экземплярах, а также информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период и геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту с заключением организации, осуществляющей экспертизу запасов подземных вод.

3.5. Приемка работ Заказчиком проводится в следующие сроки:

3.5.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.2 настоящего Контракта;

3.5.2. В течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта;

3.5.3. В течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта.

3.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта), может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае экспертизы результатов работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) силами экспертов, экспертных организаций, результаты указанной экспертизы выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) оформляются в виде экспертного заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Приемка результатов выполнения работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), проводимая Заказчиком, должна оформляться Протоколом рассмотрения результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта, Заказчик направляет Подрядчику в сроки, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Контракта, мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), приемочная комиссия должна учитывать отраженные в экспертном заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.6.1. Если Подрядчик в Проектной документации определил стоимость компенсируемых затрат и затрат на транспортировку грузов и персонала в процентах от стоимости полевых работ и временного строительства, то помимо документов, предусмотренных п.п. 3.2-3.4 настоящего Контракта, Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающие фактические расходы на указанные затраты.

3.6.2. Заказчик вправе осуществить частичную приемку работ по Контракту при условии, что результат таких работ соответствует условиям Контракта.

3.6.3. При непредставлении Подрядчиком документов, указанных в п. 4.12 настоящего Контракта, приемка результатов выполненных работ по Контракту осуществляется только после их предоставления.

3.7. Заказчик подписывает Акты выполненных работ и Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Контракта при положительном решении по результатам проведенной экспертизы представленных Подрядчиком документов.

В случае выявления недостатков по результатам проведенной экспертизы Заказчик подписывает Акты выполненных работ и Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Контракта после их устранения Подрядчиком.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ и Акта сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При этом необоснованными считаются затраты, которые не были документально подтверждены со стороны Подрядчика.

3.7.1. В случае, когда фактические расходы Подрядчика по отдельной статье расходов оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (экономия подрядчика), оплата по соответствующей статье расходов производится в соответствии с фактическими расходами Подрядчика. При этом цена Контракта может быть уменьшена на размер экономии подрядчика без изменения объемов и качества работ в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

3.7.2. По решению Заказчика экономия подрядчика по отдельной статье расходов может быть перераспределена на другую статью расходов при условии, что фактические расходы Подрядчика (субподрядчика) по данной статье затрат превысили стоимость, указанную в Проектной документации.

Указанное в настоящем пункте перераспределение экономии подрядчика на другие статьи расходов допускается при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих фактически понесенные им или его субподрядчиком расходы по статье расходов, на которую перераспределяется экономия подрядчика.

3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта Подрядчик направляет геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.8 настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие направление геологического отчета о результатах выполненных работ по Контракту в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.

3.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.8 и 3.9 настоящего Контракта, начисляется штраф в соответствии с п. 5.5 Контракта.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ CTOPOН**

4.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с утвержденной проектной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

4.2. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.3. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

4.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика, представлять информацию, подтверждающую выполнение работ и связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.5. Если в процессе работ выявляются обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, в том числе неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика, а Заказчик обязан рассмотреть такое сообщение Подрядчика в порядке, установленном ст. 716 ГК РФ.

В случае досрочного прекращения выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик при необходимости выполняет работы по ликвидации за счет средств, предусмотренных Проектной документацией в качестве затрат на ликвидацию работ.

В случае, если Проектной документацией не предусмотрены затраты на ликвидацию работ, то Подрядчик выполняет работы по ликвидации за счет средств, предусмотренных Проектной документацией в качестве расходов на резерв.

4.6. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ.

Всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту, в том числе работы, выполняемые привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, несет Подрядчик.

4.7. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.8. Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также СМП, СОНО) в объеме не менее 15 (пятнадцать) процентов от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Привлечение Подрядчиком субподрядчиков из числа СМП, СОНО осуществляется по каждому году выполнения работ по настоящему Контракту в объеме не менее 15 (пятнадцати) процентов от стоимости работ за соответствующий год выполнения работ по Контракту.

4.9. При выполнении обязательства, предусмотренного п. 4.8 настоящего Контракта, Подрядчик обязан:

4.9.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО представить Заказчику:

– декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

– копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.9.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.9.1 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО.

4.9.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО представлять Заказчику следующие документы:

– копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО;

– копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа СМП, СОНО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО).

4.9.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО, в том числе:

– за представление документов, указанных в пунктах 4.9.1 – 4.9.3 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

– за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме, установленном в п. 4.8 настоящего Контракта.

4.11. Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО.

4.12. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

– информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за каждый отчетный период в бумажном и электронном виде не позднее чем за 10 рабочих дней до срока, указанного в п. 3.2 настоящего Контракта;

– информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за каждый отчетный год выполнения работ по Контракту, за исключением последнего года выполнения работ по Контракту, в бумажном и электронном виде не позднее чем за 10 рабочих дней до срока, указанного в п. 3.3 настоящего Контракта;

– окончательный геологический отчет (геологический отчет о результатах выполненных работ по Контракту) в бумажном и электронном виде не позднее чем за 30 календарных дней до срока, указанного в п. 3.4 настоящего Контракта.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы, уплату которых Подрядчик вправе потребовать. Штраф устанавливается в размере **\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) руб.**[[4]](#footnote-4)

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом (отдельного этапа исполнения Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы, требование об уплате которых Заказчик направляет Подрядчику. Размер штрафа устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Контракту. [[5]](#footnote-5)

За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного п. 4.9 Контракта, Подрядчик выплачивает штраф в размере 5 (пяти) процентов объема такого привлечения, установленного в п. 4.9 Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.**[[6]](#footnote-6)

5.6. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

**6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Обладателем всей геологической информации о недрах, полученной при выполнении работ по настоящему Контракту, является Российская Федерация.

6.2. Порядок и условия использования геологической информации о недрах, указанной в п. 6.1 Контракта, определяются законодательством Российской Федерации. 6.3. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

6.3. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за просрочку исполнения Контракта, допущенную в результате наступления не зависящих от Стороны обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) в размере обеспечения исполнения обязательств по Контракту, указанном в п. 8.2 настоящего Контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: 10%отначальной максимальной ценыКонтракта3 904 513 (три миллиона девятьсот четыре тысячи пятьсот тринадцать) рублей**.**

В случае если по итогам конкурса начальная (максимальная) цена контракта снижена победителем на двадцать пять и более процентов, то Подрядчик предоставляет обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ.

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.4. Особенности предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии.

8.4.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1.3 ст. 45 Закона о контрактной системе, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.

8.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие положения:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в том числе:

2.1) обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена контрактом);

2.2) обязательства по выполнению работ в соответствии с условиями контракта;

2.3) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.4.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле к настоящему Контракту.

8.4.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Особенности предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

8.5.1. Банковские реквизиты:

8.5.2. Документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет Заказчика, обязательно должен содержать:

- указание на настоящий Контракт (стороны по Контракту, название предмета Контракта, цена Контракта);

- ссылку на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле к настоящему Контракту.

8.5.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

8.5.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 15 дней со дня исполнения Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика по следующим реквизитам:

Р/с в

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

к/с в\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК

КПП

ОКТМО

8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

Если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, то по заявлению Подрядчика Заказчик возвращает в срок, установленный в п. 8.5.4 настоящего Контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 8.6 Контракта не допускается:

8.7.1. При наличии неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке.

8.7.2. Если Подрядчиком не исполнены, а Заказчиком не приняты обязательства в объеме выплаченного аванса.

8.7.3. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных п 8.6 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Контракта.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

9.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены работы;

9.1.3. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Стороны вправе изменить условия Контракта, в том числе цену, сроки выполнения работ, объем работ в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9.1.4. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера обязательных платежей, в том числе налоговых, а также иных нормативов). При этом изменение цены Контракта в настоящем случае допускается только по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.3.  Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

10.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.6. Все споры, связанные с настоящим Контрактом, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для сторон, должны направляться сторонами в письменном виде.

Допускается направление заявлений, уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, по электронной почте или факсом. Сторона, направившая такое юридически значимое сообщение по электронной почте или факсу, обязана направить его и в письменном виде.

11.2.Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий для сторон с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.4. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о недрах, документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации, настоящему контракту, а также Правилам подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, утвержденным приказом Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352.

В случае представления Подрядчиком Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», которая по результатам экспертизы была признана не соответствующей установленным требованиям, пеня за каждый день просрочки в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта начисляется со дня, следующего за днем окончания течения срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Контракта, и до дня получения положительного заключения экспертизы Проектной документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

В случае непредставления Подрядчиком Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», пеня за каждый день просрочки в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта начисляется со дня, следующего за днем окончания течения срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Контракта, и до дня представления Проектной документации на экспертизу, предусмотренную статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Не позднее 5 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», на Проектную документацию, Подрядчик предоставляет ее Заказчику на утверждение в установленном порядке.

Заказчик рассматривает и утверждает Проектную документацию или направляет мотивированные возражения к Проектной документации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Проектной документации.

11.4.1. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) Проектная документация подлежит изменению в порядке, предусмотренном Правилами подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, утвержденными приказом Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352.

11.5. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. В случае изменения наименования, адреса, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 20.12.2023. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.3. К настоящему Контракту прилагаются:

12.3.1. Техническое (геологическое) задание (приложение 1);

12.3.2. Календарный план выполнения работ (приложение 2);

12.3.3. Размер штрафов (приложение 3);

12.4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)  Адрес:  620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55  Телефон: (343) 257 84 59  Адрес электронной почты:  [ural@rosnedra.gov.ru](mailto:ural@rosnedra.gov.ru)  Банковские реквизиты:  л/с 03621777520  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//  УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург  р/с 03211643000000016200  ЕКС к/с 40102810645370000054  ИНН 6671153800, КПП 667101001  БИК 016577551  ОКТМО 65701000  от имени Заказчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **Адрес:**  Телефон:  Адрес электронной почты:  **Банковские реквизиты:**  Р/с в  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  к/с в\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК  КПП  ОКМО  от имени Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«**УТВЕРЖДАЮ**»**  Начальник Департамента по недропользованию по Уральскому  федеральному округу (Уралнедра)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Булатов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |  | **«**СОГЛАСОВАНО**»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области»**

**Основание проведения работ:**

Перечень новых объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ на подземные воды за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.12.2020 г. № 628.

**Источник финансирования:** Федеральный бюджет Российской Федерации.

**Подрядчик:** конкурс.

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению;
* оценка запасов подземных вод по категории С1 + С2 в количестве не менее 5 тыс. м3/сут.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

Работы выполняются в 3 последовательных этапа.

**Этап 1 (II квартал – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 2 (I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

**Этап 3 (I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.).**

* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования;
* камеральная обработка полевых материалов;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* составление информационных геологических отчетов.
* составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Прирост запасов питьевых подземных вод в количестве не менее 5 тыс.м3/сут. по категориям С1 + С2 для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Ежеквартальные информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ, а также информационные геологические отчеты за текущий год.

Информационные геологические отчеты за отчетные периоды и окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляются Заказчику в 1-ом экземпляре на бумажных носителях и в электронном виде.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту составляется в   
4-х экземплярах.

Отчетные материалы по объекту должны соответствовать действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды с учетом требований территориального управления Роспотребнадзора, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод и Методическим рекомендациям по ее применению, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Отчет о результатах работ по объекту составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Подготовка и передача информации осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 24.10.2016 №555, приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54, приказом Минприроды России от 04.05.2017 №216.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Ежеквартальные информационные геологические отчеты представляются Заказчику с протоколом приемки результатов работ и первичных геологических материалов на НТС Подрядчика.

Годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

Окончательный геологический отчет представляется Заказчику с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод. Материалы по оценке запасов подземных вод направляются на экспертизу не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока работ по контракту.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря 2023 года.

Этап 1 II квартал 2021 г. – 20 декабря 2021 г.

Этап 2 I квартал 2022 г. – 20 декабря 2022 г.

Этап 3 I квартал 2023 г. – 20 декабря 2023 г.

***3.6. Рассылка отчетных материалов:***

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком на хранение в ФГБУ «Росгеолфонд», ФБУ "ТФГИ по Уральскому Федеральному округу".

**В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД**

**1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры**

***1.1. Целевое назначение работ:***

Выявление и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области с оценкой запасов подземных вод в количестве не менее 5 тыс. м3/сут. по категориям С1 + С2.

***1.2. Пространственные границы:***

Уральский федеральный округ, Свердловская область, МО Качканарский ГО, территория номенклатурного листа масштаба 1:200 000: О-40-XII.

***1.3. Основные оценочные параметры:***

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектной документации, действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных правовых и нормативно-методических документов, регламентирующих выполнение работ:

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, с изменениями на 28.03.2019 г.).

Временный регламент формирования объектов государственного заказа по воспроизводству ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности за счет средств федерального бюджета, их реализации, приемки отчетных материалов о результатах выполнения работ и представления на государственную экспертизу (приказ Роснедр от 25.05.2006 г. № 415).

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии, утвержденный приказом Минприроды России от 21.12.2020 №1092;

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (утвержден приказом Минприроды России от 03.04.2013 г. № 121 (в ред. приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547), зарег. в Минюсте России 09.08.2013 № 29324).

Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490 (ред. от 03.05.2018), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45044).

Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352, зарег. в Минюсте России 01.07.2016, рег. № 42717, в ред. от 29.05.2018 г.).

Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2005 № 69).

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (утвержден приказом Минприроды России от 10.01.2018 № 4, зарег. в Минюсте России 03.05.2018 № 50970).

Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569, зарег. в Минюсте России 25.03.2011 г., рег. № 20293).

Правила охраны подземных водных объектов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 г. № 94).

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

Инструкция по ликвидации буровых скважин различного назначения. Москва, 1997 г.

Перечни первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых (утверждены приказом Минприроды России от 24.10.2016 № 555, зарег. в Минюсте России 21.11.2016, рег. № 44377).

Порядок представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 04.05.2017 № 216, зарег. в Минюсте России 24.08.2017, рег. № 47943).

[Требования](consultantplus://offline/ref=8EF27938124DE962B05DB2D8C19E69BC07BA8F3318E0EE0BF3B1F20F039747DFD7B2D5974F409FB0344754B860BA51ED0F931EB498DF3D43g7mCM) к содержанию геологической информации о недрах и форму ее представления (утверждены приказом Минприроды России от 29.02.2016 №54).

ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

**2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения**

***2.1. Основные геологические задачи:***

* уточнение геологического строения и гидрогеологических условий территории на расстоянии до 5-10 км от г. Качканар Свердловской области;
* обоснование и выбор участков недр и перспективных водоносных подразделений для проведения поисково-оценочных работ;
* определение гидрогеологических параметров перспективных водоносных подразделений в пределах выбранных участков недр;
* изучение качества подземных вод, и оценка его соответствия целевому назначению.

***2.2 Требования к последовательности работ:***

**Этап 1 (II – 20 декабря 2021 г.).**

* оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения;
* составление проектной документации;
* сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральная обработка полевых материалов;
* составление информационных геологических отчетов.

***2.3. Основные методы решения геологических задач:***

* сбор, анализ и обобщение геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;
* рекогносцировочное и гидрогеологическое обследование территории с целью оценки ее санитарного состояния и уточнения площади перспективных участков недр для проведения поисково-оценочных работ;
* обследование действующих водозаборов и водопунктов;
* гидрологические работы;
* наземные геофизические работы;
* топогеодезические работы;
* бурение гидрогеологических скважин;
* геофизические исследования в скважинах;
* опытно-фильтрационные работы;
* наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;
* гидрохимическое опробование подземных вод;
* лабораторные исследования проб воды;
* камеральные работы;

- составление текстовых и графических отчетных материалов.

**3. Ожидаемые геологические результаты, порядок апробации и приёмки материалов, требования к форме и содержанию отчётной документации, сроки выполнения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов**

***3.1. Ожидаемые результаты:***

Обоснованы перспективные участки недр и водоносные подразделения для проведения поисково-оценочных работ на питьевые подземные воды в районе г. Качканар, дана предварительная оценка гидрогеологических параметров и качества подземных вод целевых горизонтов.

***3.2. Формы отчетной документации:***

Проектная документация, утвержденная в установленном порядке.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за II, III, IV кварталы и текущий год.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетные периоды представляются Заказчику на бумажном и машинном носителях.

***3.3. Апробация отчетных материалов:***

Информационный геологический отчет о результатах выполненных работ за 2021 год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию.

***3.4. Приемка отчетных материалов:***

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком.

***3.5. Сроки проведения работ:***

Начало работ – II квартал 2021 года.

Окончание работ – 20 декабря 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Зам. начальника Департамента  по недропользованию  по Уральскому федеральному округу | Т.Ю. Медведева |
|  |  |
|  |  |

.

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |  | **УТВЕРЖДАЮ**  **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Булатов  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.  М.П. |

*КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*

выполнения работ по объекту

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения  начало - окончание | Расчетная цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Качканар Свердловской области» | II кв. 2021 г.– 20 декабря 2023 г. |  |
| Этап 1   * оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения; * составление проектной документации; * сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям; * рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории; * обследование действующих водозаборов и водопунктов; * гидрологические работы; * наземные геофизические работы; * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | II кв. 2021 г. – 31 декабря 2021 г. |  |
| Этап 2   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | I кв. 2022 г. – 31 декабря 2022 г. |  |
| Этап 3   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования; * камеральная обработка полевых материалов; * ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин; * составление информационных геологических отчетов. * составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу. | I кв. 2023 г.– 20 декабря 2023 г. |  |

Приложение № 3

к Государственному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  от имени Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. | **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. |

**РАЗМЕР ШТРАФОВ**

В соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и пунктом 5.4 Государственного контракта каждый за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штрафы устанавливаются в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения (начало-окончание) | Цена этапа исполнения, тыс. руб. | Размер штрафа | |
| процент от цены этапа,% | фиксированная сумма, тыс. руб. |
| Этап 1   * оформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения; * составление проектной документации; * сбор, анализ и обобщение геологический, гидрогеологической, геофизический, гидрохимической и иной информации по ранее выполненным исследованиям; * рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории; * обследование действующих водозаборов и водопунктов; * гидрологические работы; * наземные геофизические работы; * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | II кв. 2021 г.-  31 декабря 2021 г. |  |  |  |
| Этап 2   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования проб воды; * камеральная обработка полевых материалов; * составление информационных геологических отчетов. | I кв. 2022 г. – 31 декабря 2022 г. |  |  |  |
| Этап 3   * топогеодезические работы; * бурение гидрогеологических скважин; * геофизические исследования в скважинах; * опытно-фильтрационные работы; * наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод; * гидрохимическое опробование подземных вод; * лабораторные исследования; * камеральная обработка полевых материалов; * ликвидационный тампонаж гидрогеологических скважин; * составление информационных геологических отчетов. * составление отчетных материалов с подсчетом запасов питьевых подземных вод и представление их на государственную экспертизу. | I кв. 2023 г.– 20 декабря 2023 г. |  |  |  |

**Рекомендуемая форма**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  Юридический адрес:  **Банковские реквизиты:** | **ЗАКАЗЧИК**  Юридический адрес:  **Банковские реквизиты:** |

Контрактная цена: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

в том числе на 20\_\_\_ г. руб.

Выполнено по контракту:

а) с начала работ руб.

б) с начала года руб.

АКТ

выполненных работ

**«Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

по Государственному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_

Дополнительному соглашению от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

(месяц, квартал)

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и

(должность, Ф.И.О.)

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что

(должность, Ф.И.О)

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял нижеследующие работы и затраты:

в текущих ценах (в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Сметная стоимость ед. изм. | Предусмотрено по смете | | Выполнено за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (месяц, квартал) 20\_\_ г. | | Выполнено | | | | | |
| С начала квартала | | С начала года | | С начала работ по контракту | |  |  |
| к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма | к-во | сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| I. | Основные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Собственно-геологоразведочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Косвенные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Компенсируемые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Подрядные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, номер и дата договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Итого (I+II+III+IV+V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма средств, перечисленная за выполненные работы с начала года с учетом выданного аванса, составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

Общая стоимость работ, выполненных в соответствии с настоящим Актом, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

Засчитывается сумма перечисленного аванса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

Следует к перечислению по настоящему Акту за выполненные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.,

(месяц, квартал) (сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью)

Работы выполнены в соответствии с календарным планом, техническим (геологическим) заданием и проектной документацией. Подрядчик и Заказчик взаимных претензий по качеству и составу работ друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

Приложение: Информационный геологический отчет за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц, квартал)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  от имени Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. | **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. |

**Рекомендуемая форма**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ПОДРЯДЧИКА **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банковские реквизиты: \_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Наименование ЗАКАЗЧИКА  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банковские реквизиты: \_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**А К Т**

**сдачи-приемки выполненных работ за 20 \_ г.**

**по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

**г. Качканар Свердловской области»**

**»**

**по Государственному контракту № \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика в лице-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, Ф. И. О.)

и Заказчика в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, Ф. И. О.)

составили настоящий акт о том, что выполненные работы в 20\_\_\_ году по объекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

соответствуют условиям Государственного контракта, техническому (геологическому) заданию, календарному плану выполнения работ и утвержденной проектной документацией.

Краткое описание результатов работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание достигнутых результатов работ в целом по объекту)

Эффективность и значимость выполненных работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрактная цена на 201\_ год составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью

Общая стоимость работ, выполненных с начала года: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма средств, перечисленная за выполненные работы с начала года (с учетом выданного аванса), составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб**.**, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.,

(сумма цифрами и прописью)

Подлежит оплате по акту № \_\_\_\_ выполненных работ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(сумма цифрами и прописью)

руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(сумма цифрами и прописью)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

К акту прилагаются:

1. Информационный геологический отчет за \_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Акт № \_\_\_ выполненных работ за \_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  от имени Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. | **ЗАКАЗЧИК**  Начальник Департамента по недропользованию  по Уральскому федеральному округу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.М. Булатов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.  М.П. |

1. В соответствии с Постановлением № 1085 (пункт 11.) Участнику закупки, сделавшему лучшее предложение, присваивается 100 баллов. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением № 1085 (пункт 11.) устанавливается значимость для каждого показателя, сумма величин значимости показателей составляет 100%. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Указанные сведения предоставляются по усмотрению участника открытого конкурса и учитываются при оценке заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Представленная форма является рекомендованный, в связи с чем участник закупки вправе подавать сведения, предусмотренные конкурсной документацией и Порядком оценки заявок, в любой форме.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Размер штрафа определяется в следующем порядке:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *В приложении размер штрафа определяется по каждому этапу в следующем порядке:*

   *а) 10 процентов цены этапа, в случае если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5 процентов цены контракта этапа, в случае если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 1 процент цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 0,5 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

   *д) 0,4 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

   *е) 0,3 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

   *ж) 0,25 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

   *з) 0,2 процента цены этапа, в случае если цена этапа составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно)*

   *и) 0,1 процента цены этапа, в случае если цена этапа превышает 10 млрд. рублей.*

   *Если в Контракте этапы не выделяются, целесообразно указать размер штрафа напрямую в п. 5.4 Контракта в зависимости от цены Контракта.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Размер штрафа определяется в следующем порядке:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей*. [↑](#footnote-ref-6)