Приложение №2

к муниципальному контракту

№ 1 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_2021г.

График оплаты выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки оплаты этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сумма к оплате\* (тыс.руб)** | **Выплата аванса** | |
| 1.Этап выполнения работ | Разработка рабочей документации; Земляные работы; Монтаж водопровода; | С момента подписания контракта по 31.08.2021 г | 5891,025 |  | |
| 2 Этап выполнения работ | Монтаж водопровода; Затраты при производстве работ в зимнее время; Непредвиденные работы. | с 01.09.2021 г по 01.10.2021г | 1472,756 |  | |
| Итого к оплате: | | 7363,781 | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик:**    «Местная администрация сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»    Глава администрации с.п.Лашкута  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э. М. Малкаров  М.П |  | |  | | --- | | **Подрядчик**:    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМЗ ЭКСПО» | | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л.Толстой  М.П | |

|  |
| --- |
| Размер окончательной оплаты - в соответствии со столбцом "Сумма к оплате" |
| Оплата осуществляется согласно «графику выполнения работ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \* соответствует стоимости комплекса работ согласно проектной документации и указана в базовых ценах 2кв.2020 года без НДС; корректируется по результатам закупки с учетом коэффициента снижения |
| \*\* корректируется по результатам закупки с учетом коэффициента снижения |