Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 1 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_2021г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

(график выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Физический объем работ** | **Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)** |
| 1.Этап выполнения работ | Разработка рабочей документации; Земляные работы; Монтаж водопровода; | С момента подписания контракта по 31.08.2021 г | 80% по проекту | - |
| 2 Этап выполнения работ | Монтаж водопровода; Затраты при производстве работ в зимнее время; Непредвиденные работы. | с 01.09.2021 г по 01.10.2021г | 20% по проекту |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик:**    «Местная администрация сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»    Глава администрации с.п.Лашкута  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э. М. Малкаров  М.П |  | |  | | --- | | **Подрядчик**:    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМЗ ЭКСПО» | | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л.Толстой  М.П | |