Контракт № 12-2021

на выполнение работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)

г. Ставрополь  							    «01» июня  2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 15 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тарасовой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Феникс-СК", в лице директора Спирянова Романа Владимировича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов определения подрядчика способом проведения электронного аукциона (извещение № 0321300001121000200 (145-ЭА/21 - в системе нумерации уполномоченного органа), идентификационный код закупки 213263502235326350100100060014120244), оформленных протоколом подведения итогов электронного аукциона от 21.05.2021г. № 107-ЭА-И/21, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М).

1.2. Содержание и объем работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта, определяются в Приложении № 1 «Локальный сметный расчет», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, по цене, определенной условиями настоящего Контракта.

1.4. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются из материалов «Подрядчика». При этом, «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Заказчик» вправе:

- давать указания и замечания «Подрядчику» об устранении недостатков в работе;

2.2. «Заказчик» обязан:

- согласовать с «Подрядчиком» используемые им материалы (качество, цвет, размеры);

-обеспечить оплату «Подрядчику» согласно актам выполненных работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта.

2.3. «Заказчик», «Подрядчик», организация, осуществляющая функции строительного контроля, и главный распорядитель бюджетных средств - комитет образования администрации города Ставрополя подписывают справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 после приемки работ и подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 подписывают: «Подрядчик», «Заказчик», организация, осуществляющая функции строительного контроля, и главный распорядитель бюджетных средств - комитет образования администрации города Ставрополя.

2.4. «Подрядчик» обязан:

- согласовать с «Заказчиком» используемые материалы;

- перед началом работ представить график выполнения работ (Приложение №2), согласованный с «Заказчиком»;

- обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и техническими условиями;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение требования нормативных правовых актов в отношении работ, материалов, СНиП и действующие стандарты, и нормы РФ по качеству, а именно: ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- обеспечить выполнение работ. Состав материалов указывается в локальном сметном расчете. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия (в соответствии с Постановлением РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

-обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами;

- обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества до их вывоза с территории «Заказчика»;

- не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения;

- вывезти до подписания акта выполненных работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы;

- принять все меры по нераспространению строительного мусора на территории объекта. Проводить уборку места производства работ от строительного мусора своими силами. Строительный мусор вывозится по мере накопления в конце рабочей смены, а также после окончания Подрядчиком работ по контракту;

-вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции;

- немедленно известить «Заказчика» и до получения от него дальнейших указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий дальнейшего выполнения работ;

- сдать результат работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

- передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта.

2.5. «Подрядчик» вправе досрочно сдать работы.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта 3 909 232,10 (Три миллиона девятьсот девять тысяч двести тридцать два) рубля, 10 копеек, НДС не облагается.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку материалов до места выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 487 169,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять рублей 00 копеек).

Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.13.3. настоящего контракта.

3.2. Оплата по данному Контракту производится «Заказчиком» за счет средств бюджета города Ставрополя.

3.3. Расчет за выполненные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, производится «Заказчиком» на основании расчетов и выставленных «Подрядчиком» счетов-фактур после составления актов по форме КС-2, КС-3.

3.4. «Заказчик» осуществляет «Подрядчику» оплату за выполненные работы без выплаты аванса по факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Порядок приемки работ

4.1. Приемка-сдача отдельных конструкций и скрытых работ осуществляется по мере их готовности и оформляется «Подрядчиком» актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ после письменного решения «Заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее.

4.2. «Заказчик» обязан принять выполненные «Подрядчиком» работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, в течение 3-х дней с момента выполнения работ и получения письменного уведомления о выполнении работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения настоящего Контракта. Данные работы считаются принятыми с момента подписания между «Заказчиком», «Подрядчиком», организацией, осуществляющей функции строительного контроля, и главным распорядителем бюджетных средств – комитет образования администрации города Ставрополя акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.3. Акт приемки выполненных работ подписывается «Подрядчиком», «Заказчиком», организацией, осуществляющей функции строительного контроля, и главным распорядителем бюджетных средств - комитетом образования администрации города Ставрополя. При отказе от подписания акта одной из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются в письменном виде отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Сроки и условия выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, осуществляются «Подрядчиком» в следующие сроки:

- начало работ: в течение трёх рабочих дней с момента заключения контракта

- окончание работ: не позднее 17 августа 2021 года.

5.2. «Подрядчик» имеет право досрочно сдать работы.

5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4. Место выполнения работ Ставрополь г., ул. 50 лет ВЛКСМ, 14.

5.5. Работы выполняются в соответствии с общими требованиями по охране труда и технике безопасности, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на период гарантийного срока.

6.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.

6.3. В случае если Подрядчиком недостатки не будут устранены в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет и начинается с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.

7.3. В случаях, когда работа выполнена «Подрядчиком» с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, «Заказчик» в праве по своему выбору потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков или соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.4. Если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

7.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков.

7.6. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество используемых материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик отвечает за качество материалов, используемых при выполнении работ, в том числе по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 475 ГК РФ.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки «Заказчиком» исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.2. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, которая составляет 3 909 232,10 рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

5 процентов цены Контракта и составляет 195 461,61 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта и составляет 39 092,32  рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн рублей (включительно.).

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, которая составляет 3 909 232,10 рублей.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. В целях обеспечения исполнения Контракта Подрядчик обязуется оформить и предоставить до подписания Контракта Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или передать Заказчику денежные средства на счет в качестве обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в пункте 9.2. настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения контракта). Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % от цены настоящего Контракта, что составляет 1 172 769,63  руб.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае если при проведении аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 9.2 настоящего Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ с одновременным предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе и пункте 9.2 настоящего Контракта.

9.3 Вариант 1.

Заказчиком в качестве обеспечения исполнения контракта принимается банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. Датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть оформлена с учетом дополнительных требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком такого обязательства начисляется пеня в размере, указанном в п 8.4. настоящего Контракта.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком Подрядчика, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Вариант 2.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в п. 9.2 настоящего Контракта, по следующим реквизитам:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя)ИНН 2635022353/КПП 263501001БИК ТОФК 010702101ЕКС 40102810345370000013Казначейский счет 03234643077010002100 в отделение Ставрополь Банка России // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, л/с 21216Ш82100в УФК по Ставропольскому краю.

- факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с соответствующим пунктом настоящего контракта (например, платежным поручением или его копией (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент»).

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены на счет Заказчика до заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Возврат Подрядчику таких денежных средств осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.4. Положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.5. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, инвентаря, инструментов несет сторона, допустившая повреждение.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 года. При этом гарантийные обязательства на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров.

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Ставропольского края.

13. Заключительные положения

13.1. При выполнении условий и обязательств по настоящему Контракту, стороны обязаны руководствоваться кроме положений самого Контракта, действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных предметом настоящего Контракта, нормативными правовыми актами, определяющими порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Ставрополя.

13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.3. Изменение условий настоящего контракта по соглашению сторон допускается в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

13.4.	Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц каждой из Сторон.

14. Приложения:

1. Локальный сметный расчет.

2. График выполнения работ.

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| «ЗАКАЗЧИК» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя) ИНН 2635022353/КПП 263501001 БИК 010702101 ЕКС 40102810345370000013 Казначейский счет 03100643000000012100 в отделение Ставрополь Банка России // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь л/с 21216Ш82100 в УФК по Ставропольскому краю Тел.: +7 (8652) 77-45-35 Директор МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя _____________________/И.А. Тарасова/ | «ПОДРЯДЧИК» Общество с ограниченной ответственностью "Феникс-СК" (ООО "Феникс-СК") Г. Ставрополь, ул. Шафрановая, д.12 ИНН 2635127028/ КПП 263501001 р/с 40702810260220001784 Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк к/с 30101810907020000615 БИК 040702615 Директор ____________________/Р.В. Спирянов/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту

от  01.06.2021г. № 12-2021

Локальный сметный расчет

Отдельный файл.

Директор                                                                                   Директор

__________ /И.А. Тарасова/                                                                                   ______/Р.В. Спирянов/

«___» ___________ 2021 года                                                       «___»___________ 2021 года

Приложение № 2

к контракту

от 01.06.2021г.  № 12-2021

График выполнения работ

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажные работы | 01.06.2021-30.06.2021г. | Р.В. Спирянов |
| 2. | Усиление 12 простенков по Тип 1, Тип 2, Тип 3 | 30.06.2021-31.07.2021г. | Р.В. Спирянов |
| 3. | Проемы | 15.06.2021-01.07.2021г. | Р.В. Спирянов |
| 4. | Усиление стен здания литер М | 01.07.2021-17.08.2021г. | Р.В. Спирянов |
| 5. | Ремонт канализации в пищеблоке | 31.07.2021-17.08.2021г. | Р.В. Спирянов |
| 6. | Устройство козырков | 01.08.2021-17.08.2021г. | Р.В. Спирянов |

Заказчик                                                                                          Подрядчик

Директор                                                                                   Директор

__________ /И.А. Тарасова/                                                                                   ______/Р.В. Спирянов/

«___» ___________ 2021 года                                                       «___»___________ 2021 года

Так как настоящий контракт заключается с Подрядчиком, который определен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч.6.2. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с ч.6 и 6.1. ст.96 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается настоящий Контракт.