**

***ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ***

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

**Реестровый номер закупки: № 145-ЭА/21**

(в системе нумерации уполномоченного органа)

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

**Заказчик:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя

**Уполномоченный орган:** комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

**г. Ставрополь**

**2021**

СОДЕРЖАНИЕ

[СОДЕРЖАНИЕ](#_Toc293579313)

[ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА](#_Toc293579314)

[Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению](#_Toc293579315)

Раздел 2. порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесения в нее изменений

[**Раздел 3. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии в качестве обеспечения заявок**](#_Toc293579316)

[**Раздел 4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения, требования к такому обеспечению**](#_Toc293579316)

[Раздел 5. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению](#_Toc293579316)

Раздел 6. изменение, расторжение контракта

[ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА электронного АУКЦИОНА](#_Toc293579317)

[ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ](#_Toc293579318)

[Раздел 1. Общие требования к объекту закупки](#_Toc293579319)

[[Раздел 2. Локальный сметный расчет](#_Toc293579320)](#_Toc293579320)

[ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА](#_Toc293579321)

[ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА](#_Toc293579322)

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей документации, применяются   
в значениях, определенных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Понятие «банковская гарантия» в настоящей документации используется в значении, указанном   
в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона № 44-ФЗ. Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.

**Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие   
в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению**

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в электронном аукционе на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии   
с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящего раздела, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации   
об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия   
в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного   
в документации об электронном аукционе.

3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию   
о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ   
на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается   
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). В этом случае участник закупки, подавший такую заявку, которая не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 12 настоящего раздела, считается допущенным к участию в электронном аукционе.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящего раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии   
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии   
с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом   
не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии  
со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов.   
При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником электронного аукциона, инструкция по ее заполнению конкретизированы в соответствии   
с объектом закупки в пункте 33 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе   
в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией   
об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок.

7. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 настоящего раздела, направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки   
в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ включается проектная документация, направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки   
с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в электронном аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 7.3 настоящего раздела в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

7.3. В целях обеспечения доступа к участию в проводимом на электронной площадке электронном аукционе на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которого Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

9. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

10. Электронные документы участника электронного аукциона должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

11. Участник закупки не вправе подавать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе.

12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику электронного аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 10 настоящего раздела;

2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем   
при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие   
в электронном аукционе;

4) получения данной заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений части 11 настоящего раздела;

5) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации   
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении   
о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

13. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ (частью 6 Раздела 3. «Порядок внесения денежных средств   
в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии в качестве обеспечения заявок» Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации), частью 12 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации   
об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3-5 настоящего раздела, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных частью 7.2 настоящего раздела, до размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность   
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.1. Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия   
с государственными информационными системами обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица   
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии   
с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки – юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии   
с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя   
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

16. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия   
по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным   
в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 настоящего раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 настоящего раздела, требованиям документации об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 15.1 настоящего раздела, частями 3 или 3.1, 5 и 7.2 настоящего раздела, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии   
с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 7.2 настоящего раздела, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

17. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок  
с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона   
не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия   
для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

18. Заявка на участие в электронном аукционе, подаваемая участником электронного аукциона,   
а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены и поданы на русском языке. Документы (или их части) в составе заявки могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Аукционная комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные   
на русский язык.

19. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, которая должна содержать конкретные показатели товара, должна быть оформлена с учетом нижеследующего.

В заявке на участие в электронном аукционе должны применяться общепринятые, в том числе математические, обозначения (знаки, буквы и сокращения), единицы измерения и наименования   
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. и не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования технических, функциональных показателей) в соответствии   
с обозначениями, установленными Частью III. «Техническое задание» настоящей документации.

Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Части III. «Техническое задание» настоящей документации.

20. В случае отсутствия в Части III. «Техническое задание» настоящей документации указания   
на единицы измерения показателя и/или их некорректного написания следует их читать в соответствии   
с нормами действующих технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых   
в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТов, СНиПов и т.д.).

В случае, если в настоящей документации присутствуют указания на документы, в том числе технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации   
о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы, СНиПы и т.д.), в которые на момент проведения электронного аукциона были внесены изменения или которые утратили силу, при составлении заявки следует руководствоваться действующими документами.

В случае, если в настоящей документации содержится указание на товарный знак, его следует читать в сопровождении слов «или эквивалент».

**Раздел 2. Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесения в нее изменений**

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.   
При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа   
с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации   
об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие   
в электронном аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, не менее чем семь дней.

**Раздел 3. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии в качестве обеспечения заявок**

1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в пункте 14 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие   
в электронном аукционе осуществляется участником закупки.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств   
в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона   
№ 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки   
на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона   
№ 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

4. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1451-р   
(далее – специальный счет).

5. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие   
на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки   
не осуществляется.

В соответствии с Правилами взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием   
в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626, участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в электронном аукционе направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию   
об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации   
о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации   
об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства   
в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств   
на специальном счете участника закупки, осуществленное в соответствии с частью 6 настоящего раздела  
в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется   
в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), блокирование таких денежных средств которого прекращается   
в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)   
в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 16 Раздела 1. «Требования   
к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению» Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации.

8.Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в [части](#Par0) 7 настоящего раздела, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится

9. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком   
в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки,   
в случаях, предусмотренных настоящим разделом, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

10. Требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии предъявляется или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции   
со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации   
об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

11. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 9 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 6 настоящего раздела блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки.

12. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения протокола, указанного части 6 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет в банк информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующем электронном аукционе. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 6 настоящего раздела блокирование денежных средств   
на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в указанном электронном аукционе.

13. В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня   
с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 6 настоящего раздела блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

14. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки (за исключением участника закупки, указанного в [16](#Par7) настоящего раздела), заявка которого признана не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 6 настоящего раздела блокирование денежных средств   
на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

15. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

16. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке   
в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке,   
по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7, пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения   
на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.

17. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие   
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**18. Условия банковской гарантии.**

18.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

18.1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного банку одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств,   
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям [статьи 12](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014BA09D26A4090B90384E229CECEEE7D6BFB7CC9683684668D33D26F03ED0185800BC245BCB144686eDdEI) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ   
«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» подтверждено Центральным банком Российской Федерации.

18.1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению   
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.

18.1.3. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ   
«О несостоятельности (банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости   
от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.1. настоящего раздела требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

18.1.4. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации указанного плана, такой банк не исключается   
из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

18.1.5. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.2 настоящего раздела, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти   
по регулированию контрактной системы в сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.

18.1.6. В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок   
в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения   
от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 1.5 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 18.1.5 настоящего раздела.

18.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 10 настоящего раздела случаях;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Федерального закона  
№ 44-ФЗ и части 3 настоящего раздела;

6) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005   
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

18.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, информация о ней и документы, предусмотренные частью 18.4 настоящего раздела, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18.4. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального закона № 44-ФЗ;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18.5. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в части 18.4 настоящего раздела информацию и документы в реестр банковских гарантий.

**Раздел 4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения, требования к такому обеспечению**

1. Размер обеспечения исполнения контракта указан в пункте 15 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. В случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в котором участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии   
с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии   
с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт.

4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.   
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.   
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией   
об электронном аукционе, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона   
№ 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона   
№ 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи   
в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.2 и 8.3 настоящего раздела.

8.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.2 и 8.3 настоящего раздела.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии   
с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме,   
на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.3. Предусмотренное частями 8 и 8.1 настоящего раздела уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается   
в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии   
на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8, 8.1, 8.2 и 8.3 настоящего раздела. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

10. Положения об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной   
в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

**12. Условия банковской гарантии.**

12.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного банку одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств,   
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям [статьи 12](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014BA09D26A4090B90384E229CECEEE7D6BFB7CC9683684668D33D26F03ED0185800BC245BCB144686eDdEI) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ   
«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» подтверждено Центральным банком Российской Федерации.

12.1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению   
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.

12.1.3. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ   
«О несостоятельности (банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости   
от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.1. настоящего раздела требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

12.1.4. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации указанного плана, такой банк не исключается   
из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

12.1.5. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.2 настоящего раздела, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти   
по регулированию контрактной системы в сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.

12.1.6. В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок   
в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения   
от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 1.5 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.1.5 настоящего раздела.

12.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона  
№ 44-ФЗ и части 4 настоящего раздела;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005   
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

12.3. В случае, предусмотренном извещением о проведении электронного аукциона, документацией   
об электронном аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней   
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное   
до окончания срока действия банковской гарантии.

12.3.1. Уменьшение в соответствии с частями 8 и 8.1 настоящего раздела размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 8.2 настоящего раздела информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

12.5. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

12.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий, предусмотренном статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 12.8 настоящего раздела;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 12.2 и 12.3 настоящего раздела;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

12.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 12.5 настоящего раздела, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

12.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 12.9 настоящего раздела, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.9. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального закона № 44-ФЗ;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.10. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в части 12.9 настоящего раздела информацию и документы в реестр банковских гарантий.

13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (частью 9 настоящего раздела, пунктом 6 части 1 Раздела 6. «Изменение, расторжение контракта» Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, частью 8 настоящего раздела) возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию,   
не осуществляется, взыскание по ней не производится.

**14. Условия внесения денежных средств.**

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 15 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации, по реквизитам, установленным в пункте 16 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации и в Части IV. «Проект контракта» настоящей документации.

**Раздел 5. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению**

1. В случае, если документацией об электронном аукционе установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства)   
в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вправе установить требование обеспечения гарантийных обязательств.

2. Размер обеспечения гарантийных обязательств указан в пункте 15.1 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

3. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии   
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.1. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств   
не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

5.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки   
до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

**6. Условия банковской гарантии.**

6.1. Заказчики в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного банку одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств,   
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям [статьи 12](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014BA09D26A4090B90384E229CECEEE7D6BFB7CC9683684668D33D26F03ED0185800BC245BCB144686eDdEI) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ   
«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» подтверждено Центральным банком Российской Федерации.

6.1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению   
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.

6.1.3. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ   
«О несостоятельности (банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости   
от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.1. настоящего раздела требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

6.1.4. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации указанного плана, такой банк не исключается   
из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

6.1.5. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер   
по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.2 настоящего раздела, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти   
по регулированию контрактной системы в сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.

6.1.6. В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.2 настоящего раздела, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок   
в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения   
от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 1.5 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 6.1.5 настоящего раздела.

6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона  
№ 44-ФЗ и части 4 настоящего раздела;

6) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005   
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.3. В случае, предусмотренном извещением о проведении электронного аукциона, документацией   
об электронном аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней   
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное   
до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

6.5. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий, предусмотренном статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 6.2 и 6.3 настоящего раздела;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

6.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 6.5 настоящего раздела, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

6.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 6.9 настоящего раздела, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.9. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального закона № 44-ФЗ;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.10. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в части 6.9 настоящего раздела информацию и документы в реестр банковских гарантий.

**7. Условия внесения денежных средств.**

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 15.1 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации, по реквизитам, установленным в пункте 16 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации и в Части IV. «Проект контракта» настоящей документации.

**Раздел 6. Изменение, расторжение контракта**

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,   
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией   
об электронном аукционе и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара   
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

5) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии   
в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения местной администрации   
при осуществлении закупки для муниципальных нужд и при условии, что такое изменение не приведет   
к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.   
При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством   
о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации   
в случае необходимости внесения в нее изменений;

6) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом   
№ 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

2. В установленных пунктом 4 части 1 настоящего раздела случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

3. В установленных пунктом 4 части 1 настоящего раздела случаях принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 4 части 1 настоящего раздела и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого   
для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя),   
за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ)   
по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта   
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 настоящего раздела.

11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением о проведении электронного аукциона и (или) документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе   
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым   
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении   
о проведении электронного аукциона.

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ № 145-ЭА/21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общая информация** | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | АО «Единая электронная торговая площадка» – [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) |
| 2 | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя/МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя (355037, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 14),  адрес электронной почты: [sch\_15@stavadm.ru](mailto:sch_15@stavadm.ru),  тел. +79034415150,  контактное лицо – Серикова Елена Васильевна. |
| 3 | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона контактного лица уполномоченного органа** | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя,  355035, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87,  адрес электронной почты: [staveconom@mail.ru](mailto:staveconom@mail.ru),  тел. (8652) 23-98-71,  контактное лицо – Ардарская Светлана Алексеевна. |
| 4 | **Идентификационный код закупки** | ИКЗ, указанный в плане-графике закупок – 213263502235326350100100060004120244.  В соответствии с пунктом 9 Порядка формирования идентификационного кода закупки, утвержденного приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55н, значения в 27-29 разрядах ИКЗ, соответствующие порядковому номеру, сформированному  в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах ИКЗ, будут присвоены на этапе размещения извещения о проведении электронного аукциона с использованием единой информационной системы. |
| 4.1 | **Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)**  **ОК 034-2014** | 41.20.40.900 – Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки |
| 4.2 | **Код позиции каталога товаров, работ, услуг (КТРУ)** | Закупка осуществляется в соответствии с ОКПД2. |
| 5 | **Наименование объекта закупки** | Работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М). |
| 6 | **Описание объекта закупки** | В соответствии с Разделом 2. «Описание объекта закупки» Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации. |
| 7 | **Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги** | Количество (объем) работ – в соответствии с Разделом 2 «Локальный сметный расчет» Части III. «Техническое задание» настоящей документации.  Место выполнения работ – г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 14. |
| 8 | **Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг** | Начало работ – в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта;  Окончание работ – не позднее 17.08.2021 года. |
| 9 | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **5 487 169,00** (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) руб. 00 коп. |
| 9.1 | **Размер аванса** | Аванс не предусмотрен. |
| 10 | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в Части V. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. |
| 11 | **Источник финансирования закупки** | Бюджет города Ставрополя. |
| 12 | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов**  **с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** | Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) используется валюта Российской Федерации – российский рубль. |
| 13 | **Порядок применения официального курса иностранной валюты**  **к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | При оплате контракта заказчиком используется валюта Российской Федерации – российский рубль. |
| 14 | **Размер обеспечения заявок на участие  в электронном аукционе, порядок внесения денежных средств**  **в качестве обеспечения заявок на участие**  **в электронном аукционе,  а также условия банковской гарантии в качестве обеспечения заявок** | Размер обеспечения заявки составляет **1 %** начальной (максимальной) цены контракта.  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие  в электронном аукционе осуществляется участником закупки.  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком  для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной  в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета.  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств  в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии  в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена  в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии в качестве обеспечения заявок указаны в Разделе 3. «Порядок внесения денежных средств  в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии  в качестве обеспечения заявок» Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится  ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 15 | **Размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения,**  **а также информация**  **о банковском сопровождении контракта** | Размер обеспечения исполнения контракта составляет **30 %.**  В случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в котором участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от цены контракта, по которой  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт.  Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе,  но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе,  но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации  об электронном аукционе.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.  Контракт заключается после предоставления участником закупки,  с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в пункте 16 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются  в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  № 44-ФЗ.  Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию  в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  Положения об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.  Участник закупки, с которым заключается контракт  по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником  (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки  на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения  к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта  в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ  для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении  о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.  Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению указаны в Разделе 4. «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения, требования к такому обеспечению» Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации.  Банковское сопровождение контракта не установлено. |
| 15.1 | **Требование обеспечения гарантийных обязательств** | Не установлено. |
| 16 | **Реквизиты счета,**  **на котором**  **в соответствии**  **с законодательством Российской Федерации учитываются операции**  **со средствами, поступающими заказчику** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя)  ИНН 2635022353/КПП 263501001  БИК ТОФК 010702101  ЕКС 40102810345370000013  Казначейский счет 03234643077010002100  в отделение Ставрополь Банка России // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь  л/с 21216Ш82100 в УФК по Ставропольскому краю |
| 17 | **Преимущества, предоставляемые участникам закупки, в том числе:** | |
| 17.1 | **Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы**  **в закупке** | Не предоставляются. |
| 17.2 | **Преимущества организациям инвалидов в закупке** | Не предоставляются. |
| 18 | **Ограничение участия**  **в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное**  **в соответствии**  **с Федеральным законом**  **№ 44-ФЗ** | Ограничение установлено: участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 18.1 | **Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,**  **о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Требование не установлено. |
| 19 | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлены. |
| 20 | **Возможность заказчика изменить условия контракта, в том числе:** | |
| 20.1 | **в соответствии**  **с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона  № 44-ФЗ** | Предусмотрена возможность снижения цены контракта  без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. |
| 20.2 | **в соответствии**  **с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона  № 44-ФЗ** | Возможность не предусмотрена. |
| 20.3 | **в соответствии**  **с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона  № 44-ФЗ** | Возможность предусмотрена. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. |
| 20.4 | **в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ** | Возможность не предусмотрена. |
| 21 | **Информация о возможности одностороннего отказа**  **от исполнения контракта**  **в соответствии**  **с положениями  частей 8-25 статьи 95 Федерального закона  № 44-ФЗ** | Возможность принять решение об одностороннем отказе  от исполнения контракта предусмотрена (Часть IV. «Проект контракта» настоящей документации). |
| 22 | **Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт**  **при уклонении победителя электронного аукциона**  **от заключения контракта, должен подписать контракт** | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении  о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена  на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии  с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией  об электронном аукционе, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).  В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения  на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.  В случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком в единой информационной системе,  в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает  на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию  в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе,  а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором  в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. |
| 23 | **Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта** | Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать  от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона. Этот победитель считается уклонившимся  от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |
| 24 | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта** | Серикова Елена Васильевна – юрисконсульт МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя, тел.: +79034415150 |
| **Раздел 2. Описание объекта закупки** | | |
| 25 | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки**  **(при необходимости)** | В соответствии с Частью III. «Техническое задание» настоящей документации. |
| 25.1 | **Проектная документация для работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства** | В соответствии с Разделом 2 «Локальный сметный расчет» Части III. «Техническое задание» настоящей документации. |
| 26 | **Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт** | Требование не установлено. |
| 27 | **Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара,**  **на поставку которого заключается контракт** | Требование не установлено. |
| 28 | **Требования  к гарантийным обязательствам** | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет и начинается с момента подписания акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3. |
| 28.1 | **Требования к расходам  на эксплуатацию товара,**  **к обязательности осуществления монтажа и наладки товара,**  **к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара** | Требования не установлены. |
| 29 | **Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным**  **в соответствии**  **с законодательством Российской Федерации** | Не установлен. |
| **Раздел 3. Требования к участникам закупки** | | |
| 30 | **Единые требования**  **к участникам закупки** | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии  с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, – требование установлено:  Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Член саморегулируемой организации должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. При этом должны соблюдаться в совокупности следующие условия:  а) саморегулируемая организация, членом которой является участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  б) совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. *Количество договоров подряда на выполнение договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается*.  Данные требования установлены в соответствии с частью 2 статьи 52 и частями 1, 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:  а) индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, в случае, если размер обязательств по контракту (договору) не превысит трех миллионов рублей (участник закупки в ходе электронного аукциона предложит цену контракта, не превышающую трех миллионов рублей);  б) юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=89E2B23ADEB18701A2446C3791BD107CA6B7E4A939E935847E7B53869F3DC3397995A50E9FW4Y5K) Российской Федерации  об административных правонарушениях, на дату подачи заявки  на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=89E2B23ADEB18701A2446C3791BD107CA6B6EFAB36E835847E7B53869F3DC3397995A50A9F45W6YEK) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы  в соответствии с законодательством Российской Федерации,  по которым имеется вступившее в законную силу решение суда  о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии  с [законодательством](consultantplus://offline/ref=89E2B23ADEB18701A2446C3791BD107CA6B6EFAB36E835847E7B53869F3DC3397995A50A9F47W6Y9K) Российской Федерации о налогах и сборах)  за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки  на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)  не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо  у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) обладание участником закупки исключительными правами  на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи  с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов  на создание произведений литературы или искусства, исполнения,  на финансирование проката или показа национального фильма, – требование не установлено;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального  предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  8) участник закупки не является офшорной компанией;  9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия  в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 31 | **Требование к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ** | Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации  об участнике закупки, в том числе информации об учредителях,  о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
| 32 | **Дополнительные требования к участникам электронного аукциона** | Дополнительное требование установлено в соответствии  с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 2(4) приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг  к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»:  – наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие  в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства  (за исключением линейного объекта) либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).  При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится закупка.  Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (указанные электронные документы (их копии) не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки; такие электронные документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие  в электронном аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с [частью 13 статьи 24.2](consultantplus://offline/ref=66161CC57A48A0409A300A760EB18D5605A149A3A68687CFD7E165CF23A3528D7AD46F42D682341CF89865A59ADAFF55073A7719E9F8f7wCP) Федерального закона № 44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных  на электронной площадке. В целях обеспечения доступа к участию  в электронном аукционе участник закупки, аккредитованный  на электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении данного вида указанные электронные документы (или их копии):  – копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ  по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) либо копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или  в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта);  – копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие  в закупке;  – копия разрешения на ввод объекта капитального строительства  в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение  на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие  в закупке. |
| 33 | **Требования к содержанию, составу заявки на участие**  **в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению** | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, оформляется в соответствии с Разделом 1 Части I. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации и должна содержать:  **1. Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать исключительно согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается  с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).  **2. Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или  в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;  2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 30 Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации (указанная декларация предоставляется  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  4) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  5) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов:  – выписка (или копия такой выписки) из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник закупки, по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и в документации об электронном аукционе.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в составе первой и второй частей заявки  в соответствии с настоящим пунктом, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе  на любом этапе его проведения. |
| 34 | **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, размещены в соответствии  с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие  в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных впункте 36Части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» – [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru/), согласно регламенту электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки в соответствии  с требованиями статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. |
| 35 | **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный  в единой информационной системе и аккредитованный  на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса  о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации  об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  **Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 13.05.2021.**  **Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 19.05.2021.** |
| 36 | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе** | **21.05.2021, 07-00 часов (время московское)** |
| 37 | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе** | Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого содержит согласие на выполнение работ  на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не требуется. |
| 38 | **Дата проведения электронного аукциона** | **21.05.2021**  Электронный аукцион проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |

**ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ № 145-ЭА/21

**Раздел 1. Общие требования к объекту закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| **1** | **Требования**  **к функциональным характеристикам объекта закупки** | В соответствии с Разделом 2 «Локальный сметный расчет» Части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе |
| **2** | **Требования**  **к техническим характеристикам объекта закупки** | В соответствии с Разделом 2 «Локальный сметный расчет» Части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе |
| **3** | **Требования**  **к качественным характеристикам объекта закупки** | Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов, в отношении работ, материалов, комплектующих и оборудования, СНиП и действующие стандарты и нормы РФ по качеству, а именно:  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;  - СП 118.13330.2012\* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». |
| **4** | **Требования**  **к эксплуатационным характеристикам объекта закупки**  **(при необходимости)** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика** | Объем и виды работ в соответствии с Разделом 2 «Локальный сметный расчет» Части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе |

**Раздел 2. Локальный сметный расчет**

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ № 145-ЭА/21

*Раздел 2 представлен вложенным файлом*

**ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ № 145-ЭА/21

**Проект контракта №\_\_\_**

на выполнение работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)

г. Ставрополь «\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тарасовой Ирины Анатольевны,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов определения подрядчика способом проведения электронного аукциона (извещение №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, идентификационный код закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), оформленных протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2021г. № \_\_\_, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М).

1.2. Содержание и объем работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта, определяются в Приложении № 1 «Локальный сметный расчет», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, по цене, определенной условиями настоящего Контракта.

1.4. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются из материалов «Подрядчика». При этом, «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

**2. Права и обязанности сторон**

2.1. «Заказчик» вправе:

- давать указания и замечания «Подрядчику» об устранении недостатков в работе;

2.2. «Заказчик» обязан:

- согласовать с «Подрядчиком» используемые им материалы (качество, цвет, размеры);

-обеспечить оплату «Подрядчику» согласно актам выполненных работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта.

2.3. «Заказчик», «Подрядчик», организация, осуществляющая функции строительного контроля, и главный распорядитель бюджетных средств - комитет образования администрации города Ставрополя подписывают справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 после приемки работ и подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 подписывают: «Подрядчик», «Заказчик», организация, осуществляющая функции строительного контроля, и главный распорядитель бюджетных средств - комитет образования администрации города Ставрополя.

2.4. «Подрядчик» обязан:

- согласовать с «Заказчиком» используемые материалы;

- перед началом работ представить график выполнения работ (Приложение №2), согласованный с «Заказчиком»;

- обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и техническими условиями;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение требования нормативных правовых актов в отношении работ, материалов, СНиП и действующие стандарты, и нормы РФ по качеству, а именно: ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; СП 118.13330.2012\* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- обеспечить выполнение работ. Состав материалов указывается в локальном сметном расчете. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия (в соответствии с Постановлением РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

-обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами;

- обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества до их вывоза с территории «Заказчика»;

- не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения;

- вывезти до подписания акта выполненных работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы;

- принять все меры по нераспространению строительного мусора на территории объекта. Проводить уборку места производства работ от строительного мусора своими силами. Строительный мусор вывозится по мере накопления в конце рабочей смены, а также после окончания Подрядчиком работ по контракту;

-вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции;

- немедленно известить «Заказчика» и до получения от него дальнейших указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий дальнейшего выполнения работ;

- сдать результат работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

- передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта.

2.5. «Подрядчик» вправе досрочно сдать работы.

**3. Цена Контракта и порядок расчетов**

3.1. Цена настоящего Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей[[1]](#footnote-1).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку материалов до места выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 487 169,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять рублей 00 копеек).

Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.13.3. настоящего контракта.

3.2. Оплата по данному Контракту производится «Заказчиком» за счет средств бюджета города Ставрополя.

3.3. Расчет за выполненные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, производится «Заказчиком» на основании расчетов и выставленных «Подрядчиком» счетов-фактур после составления актов по форме КС-2, КС-3.

3.4. «Заказчик» осуществляет «Подрядчику» оплату за выполненные работы без выплаты аванса по факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**4. Порядок приемки работ**

4.1. Приемка-сдача отдельных конструкций и скрытых работ осуществляется по мере их готовности и оформляется «Подрядчиком» актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ после письменного решения «Заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее.

4.2. «Заказчик» обязан принять выполненные «Подрядчиком» работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, в течение 3-х дней с момента выполнения работ и получения письменного уведомления о выполнении работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения настоящего Контракта. Данные работы считаются принятыми с момента подписания между «Заказчиком», «Подрядчиком», организацией, осуществляющей функции строительного контроля, и главным распорядителем бюджетных средств – комитет образования администрации города Ставрополя акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.3. Акт приемки выполненных работ подписывается «Подрядчиком», «Заказчиком», организацией, осуществляющей функции строительного контроля, и главным распорядителем бюджетных средств - комитетом образования администрации города Ставрополя. При отказе от подписания акта одной из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются в письменном виде отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5. Сроки и условия выполнения работ**

5.1. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, осуществляются «Подрядчиком» в следующие сроки:

- начало работ: в течение трёх рабочих дней с момента заключения контракта

- окончание работ: не позднее 17 августа 2021 года.

5.2. «Подрядчик» имеет право досрочно сдать работы.

5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4. Место выполнения работ Ставрополь г., ул. 50 лет ВЛКСМ, 14.

5.5. Работы выполняются в соответствии с общими требованиями по охране труда и технике безопасности, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на период гарантийного срока.

6.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.

6.3. В случае если Подрядчиком недостатки не будут устранены в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.

6.4. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет и начинается с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

**7. Ответственность. Риски**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.

7.3. В случаях, когда работа выполнена «Подрядчиком» с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, «Заказчик» в праве по своему выбору потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков или соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.4. Если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

7.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков.

7.6. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество используемых материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик отвечает за качество материалов, используемых при выполнении работ, в том числе по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 475 ГК РФ.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки «Заказчиком» исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.2. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_ рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

5 процентов цены Контракта и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн рублей (включительно.).

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**9. Обеспечение исполнения контракта**

9.1. В целях обеспечения исполнения Контракта Подрядчик обязуется оформить и предоставить до подписания Контракта Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или передать Заказчику денежные средства на счет в качестве обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в пункте 9.2. настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения контракта). Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % от цены настоящего Контракта[[2]](#footnote-2), что составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае если при проведении аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 9.2 настоящего Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ с одновременным предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе и пункте 9.2 настоящего Контракта.

9.3 **Вариант 1.**

Заказчиком в качестве обеспечения исполнения контракта принимается банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. Датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть оформлена с учетом дополнительных требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком такого обязательства начисляется пеня в размере, указанном в п 8.4. настоящего Контракта.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком Подрядчика, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

**Вариант 2**.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в п. 9.2 настоящего Контракта, по следующим реквизитам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя) ИНН 2635022353/КПП 263501001 БИК ТОФК 010702101 ЕКС 40102810345370000013 Казначейский счет 03234643077010002100 в отделение Ставрополь Банка России // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, л/с 21216Ш82100 в УФК по Ставропольскому краю.

- факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с соответствующим пунктом настоящего контракта (например, платежным поручением или его копией (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент»).

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены на счет Заказчика до заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Возврат Подрядчику таких денежных средств осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.4. Положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.5. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**10. Форс-мажор**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, инвентаря, инструментов несет сторона, допустившая повреждение.

**11. Срок действия контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 года. При этом гарантийные обязательства на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

**12. Разрешение споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров.

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Ставропольского края.

**13. Заключительные положения**

13.1. При выполнении условий и обязательств по настоящему Контракту, стороны обязаны руководствоваться кроме положений самого Контракта, действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных предметом настоящего Контракта, нормативными правовыми актами, определяющими порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Ставрополя.

13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.3. Изменение условий настоящего контракта по соглашению сторон допускается в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

13.4. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц каждой из Сторон.

**14. Приложения:**

1. Локальный сметный расчет.

2. График выполнения работ.

**15. Адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя)  ИНН 2635022353/КПП 263501001  БИК 010702101  ЕКС 40102810345370000013  Казначейский счет 03100643000000012100  в отделение Ставрополь Банка России // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь  л/с 21216Ш82100 в УФК по Ставропольскому краю  Тел.: +7 (8652) 77-45-35  Директор МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.А. Тарасова/ | **«ПОДРЯДЧИК»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 1

к контракту

от \_\_\_ №\_\_\_

**Локальный сметный расчет**

Заказчик Подрядчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Приложение № 2

к контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Сроки выполнения | Ответственный |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Заказчик Подрядчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

**на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)**

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ № 145-ЭА/21

**Протокол**

**начальной (максимальной) цены контракта**

Объект закупки: Работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 487 169,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять рублей).

Единица измерения – условная единица, в количестве – 1

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта**

на закупку работ по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М)

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода с учетом положений приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Приказ №841/пр).

# Основания для расчета: Локальный сметный расчет на работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М).

Локальный сметный расчет составлен в ценах 2001 г. базисно-индексным методом к сметно-нормативной базе ТСНБ - 2001 СК (редакция 2014 года) в программном комплексе «ГРАНД-Смета» с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемых с применением территориальных единичных расценок, на 4 квартал 2020 года (далее – Индекс), рекомендуеого письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2020 №44016-ИФ/09. Индекс применен для Ставропольского края по объекту строительства «Объекты образования. Школы» в размере 7,85.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ на дату утверждения сметной документации на 4 квартал 2020 г | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта на 4 квартал 2020 г. |
| Строительные работы | 571 080,37 | 571 080,37 |
| Строительные работы | 568 560,49 | 568 560,49 |
| В том числе: |  |  |
| оплата труда | 22 188,87 | 22 188,87 |
| эксплуатация машин и механизмов | 47 016,72 | 47 016,72 |
| материалы | 458 742,08 | 458 742,08 |
| накладные расходы | 25 639,67 | 25 639,67 |
| сметная прибыль | 14 973,15 | 14 973,15 |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ | 2 519,88 | 2 519,88 |
| В том числе: |  |  |
| оплата труда | 659,45 | 659,45 |
| эксплуатация машин и механизмов | 640,53 | 640,53 |
| накладные расходы | 759,56 | 759,56 |
| сметная прибыль | 460,34 | 460,34 |
| Итого ФОТ (справочно) | 27 541,24 | 27 541,24 |
| Итого накладные расходы (справочно) | 26 399,23 | 26 399,23 |
| Итого сметная прибыль (справочно) | 15 433,49 | 15 433,49 |
| Непредвиденные затраты 2% | 11 421,61 | 11 421,61 |
| Итого с непредвиденными | 582 501,98 | 582 501,98 |
| НДС 20% | 116 500,40 | 116 500,40 |
| **ВСЕГО по смете** | **699 002,38** | **699 002,38** |

Начало работ: в течение 3-х рабочих дней с момента заключения контракта;

Окончание работ: не позднее 17 августа 2021 года.

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование локального сметного расчета | Стоимость, руб. |
| 1 | Работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя (литер А, А1, М) | ***5 487 169,00*** |
| **Начальная (максимальная) цена контракта: *5 487 169,00*** | | |

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень выполняемых работ | Ед. измерения | Количество | Стоимость, руб. |
| 1 | Работы по капитальному ремонту с проведением противоаварийных мероприятий в МБОУ лицее № 15  г. Ставрополя (литер А, А1, М) | условная единица | 1 | ***5 487 169,00*** |
| **Начальная (максимальная) цена контракта*: 5 487 169,00*** | | | | |

1. В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, указывается: «в том числе НДС\_\_\_\_\_ %, что составляет\_\_\_\_\_\_ рублей»

   В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается: «НДС не облагается». [↑](#footnote-ref-1)
2. Так как настоящий контракт заключается с Подрядчиком, который определен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч.6.2. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с ч.6 и 6.1. ст.96 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается настоящий Контракт. [↑](#footnote-ref-2)