УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

по строительству, архитектуре и

жилищно-коммунальному

хозяйству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Глазунов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Идентификационный код закупки:213010300779101010100100130004120414

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**№ ОКЭФ-13/2021**

**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная»**

**Заказчик:** Администрация муниципального образования «Кошехабльский район»

**Процедуру определения поставщика проводит:** Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования «Кошехабльский район»

**а. Кошехабль**

**2021 год**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ** | |
| РАЗДЕЛ 1 | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |
| РАЗДЕЛ 2 | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |
| РАЗДЕЛ 3 | ПРОЕКТ КОНТРАКТА |
| РАЗДЕЛ 4 | ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ |
| РАЗДЕЛ 5 | ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |
| РАЗДЕЛ 6 | ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ |
| РАЗДЕЛ 7 | ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА |
| РАЗДЕЛ 8 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ |
| РАЗДЕЛ 9 | ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| РАЗДЕЛ 10 | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧИМОСТЕЙ |
| РАЗДЕЛ 11 | ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 11 «Требования к содержанию и составу заявки на участие открытом конкурсе в электронной форме» имеют единую нумерацию;

3) конкурс – открытый конкурс в электронной форме в соответствии с положениями 44-ФЗ;

4) гарантийные обязательства – гарантия качества товара, работы, услуги, а также гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий их качества, гарантийное обслуживание товара;

5) контрактный управляющий – должностное лицо заказчика, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта;

6) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок

| **№ позиции** | **РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА** | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Заказчик: Администрация МО «Кошехабльский район».  385400, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58  Телефон: 8(87770) 9-29-09; факс: 8(87770) 9-27-97.  E-mail: Koshzakupki@mail.ru  Контрактный управляющий, ответственный за заключения контракта: - Борсова Жанна Зауровна – Заведующая отделом муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район»;  - Туова Зурят Магаметбиевна- Ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район»;  - Вакажева Зарета Нурбиевна – Ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район».  л/с 03763001290, ИНН 0103007791, КПП 010101001 |
| 1.1 | Уполномоченный орган (контактная информация) | Администрация МО «Кошехабльский район».  385400, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58  л/с 03763001290, ИНН 0103007791, КПП 010101001  Телефон: 8(87770) 9-29-09; факс: 8(87770) 9-27-97.  E-mail: [Koshzakupki@mail.ru](mailto:Koshzakupki@mail.ru)  Контрактный управляющий, ответственный за заключения контракта: - Борсова Жанна Зауровна – Заведующая отделом муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район»;  - Туова Зурят Магаметбиевна- Ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район»;  - Вакажева Зарета Нурбиевна – Ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район». |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея", п. Дружба, ул. Промышленная»  41.20.30.100 Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» |
| 4 | Информация о количестве и месте выполнения работ, являющихся предметом контракта | Количество выполняемой работы: Объем работ – 1 усл.ед.  Место выполнения работ:  Республики Адыгея, Кошехабльского района, п. Дружба, ул. Промышленная, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.  **Место сдачи результатов:** Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58 |
| 5 | Срок поставки товара, завершения работы/график оказания услуг | Выполнение работ осуществляется в срок с даты заключения Контракта до 15.11.2021 г. |
| 6 | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | Не предусмотрено |
| 7 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Не предусмотрено |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 10 005 115,77 руб. (Десять миллионов пять тысяч четыреста сто пятнадцать рублей 77 копеек) |
| Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в контракте. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контракта, предметом которого является строительство объектов капитального строительства, в соответствии с его сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение контракта) и фактически выполненных подрядчиком работ. Оплата выполненных работ (этапа работ) производится в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке этапа работ на основании акта приемки выполненных работ КС – 2, справки КС - 3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком и выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры при наличии НДС). |
| 8.1 | Размер аванса | Выплата не предусмотрена |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет Российской Федерации  Республиканский бюджет Республики Адыгея  Бюджет муниципального образования  «Кошехабльский район» на 2021-2022г.  КБК:  911 0501 432F367483 414 ФБ: 8 613 196 рублей 19 копеек  911 0501 432F367484 414 РБ: 87 001 рублей 98 копеек  911 0501 432F367485 414 МБ: 1 304 917 рублей 60 копеек |
| 10 | Идентификационный код закупки | 213010300779101010100100130004120414 |
| 11 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Для осуществления настоящей закупки устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 12 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию или экономически эффективную проектную документацию повторного использования, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности |
| 13 | Место подачи заявок участников конкурса | Заявка на участие в конкурсе направляется участником открытого конкурса в электронной форме оператору Электронной площадки России «РТС-тендер». |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке в соответствии со статей 24.2 № 44-ФЗ.  Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, которые подаются одновременно в форме трех электронных документов.  Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Заявка на участие в конкурсе, направляемая участником, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника и подана с использованием электронной площадки.  Инструкция по заполнению заявки представлена Разделом 8 конкурсной документации |
| 14 | Требование к обеспечению заявки на участие в конкурсе | Установлено |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе. | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке» |
| Условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, руб. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе установлен в размере 1% НМЦК,  что составляет 100 051,15 руб. (Двести восемь тысячи двести семьдесят четыре рублей 15 копеек) |
| 14.1. | **Реквизиты счета**  **заказчика для перечисления денежных средств в случаях, установленных частью 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ** | Получатель:  ИНН: 0103007791 КПП: 010101001  УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Кошехабльский район»)  Лицевой счет: 04763001290  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп  Казначейский счет: 03100643000000017600  БИК: 017908101  Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810145370000066  ОКТМО: 79615420 |
| 15 | Требование обеспечения исполнения контракта | Установлено |
| Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от цены контракта с учетом положений ч.6.2, ч.8 и ч.8.1 статьи 96 №44-ФЗ. В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | В соответствии с Разделом 5 «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению»  В случае принятия участником закупки, с которым заключается контракт, решения об обеспечении исполнения контракта денежными средствами, указанный размер обеспечения исполнения контракта должен быть перечислен на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Банковские реквизиты:  Администрация муниципального образования «Кошехабльский район»  ИНН 0103007791,  КПП 010101001,  Лицевой счет: 05763001290,  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп,  БИК 017908101,  Единый казначейский счет № 40102810145370000066,  Казначейский счет №03232643796150007600,  ОКТМО 79615420 |
| 16 | Требование к предоставлению гарантийных обязательств | Установлено в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» и Разделом 3 «Проект контракта» |
| Требование обеспечения гарантийных обязательств | Установлено |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств, руб. | Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 100 051,15 руб. (Двести восемь тысячи двести семьдесят четыре рублей 15 копеек) |
| Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств | В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта»  В случае принятия участником закупки, с которым заключается контракт, решения об обеспечении гарантийных обязательств денежными средствами, указанный размер обеспечения гарантийных обязательств должен быть перечислен на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Банковские реквизиты: Администрация муниципального образования «Кошехабльский район»  ИНН 0103007791,  КПП 010101001,  Лицевой счет: 05763001290,  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп,  БИК 017908101,  Единый казначейский счет № 40102810145370000066,  Казначейский счет №03232643796150007600,  ОКТМО 79615420 |
| 17 | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 18 | Срок подачи заявок участников конкурса | Начало срока подачи: с даты и времени фактической публикации извещения о проведении настоящего конкурса  Окончание срока подачи (дата и время): 09.07.2021г. в 00-00 |
| 19 | Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины их значимости | Согласно Разделу 10 «Критерии оценки заявок участников закупки, показатели таких критериев и величины их значимостей» |
|  | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | Согласно Разделу 9 «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме» |
| 20 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предоставляются |
| 21 | Преимущества, предоставляемыеобщероссийским общественным организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 № 44-ФЗ | Не предоставляются |
| 22 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, установленные в соответствии  с п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ | Участник закупки должен быть действующим членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, обладающей компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Совокупный размер обязательств участника аукциона не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Требования не распространяются на предложения цены контракта 3 млн. рублей и менее в соответствии с ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также на лиц, указанных в ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Основание: ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. |
| 23 | Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлено |
| 24 | Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг, установленные в соответствии с частью 2.1 статьи 31 44-ФЗ | Не установлено |
| 25 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено |
| 26 | Виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно | В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» |
| 27 | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 44-ФЗ | Не установлены |
| 28 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги | Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)», в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметным методом.  Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги» |
| 29 | Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса в соответствии с частью 10 статьи 34 44-ФЗ | Возможность не предусмотрена |
| 30 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 31 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если позицией 30 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 32 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 33 | Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений документации | В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. |
| Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации | 07.06.2021г. |
| Дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации | 06.07.2021г. |
| 34 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий, ответственный за заключения контракта: - Борсова Жанна Зауровна – Заведующая отделом муниципального заказа администрации МО «Кошехабльский район».  Телефон: 8(87770) 9-29-09; факс: 8(87770) 9-27-97.  E-mail: Koshzakupki@mail.ru |
| 35 | Право заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
| 36 | Срок, в течение которого победитель конкурса или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок и на электронной площадке документов, предусмотренных [частью 5](consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F9928101658303F5076F58F8783EEE00DEFB2A5704351E4339CA98C4BB33EC8CEC1dFN) статьи 83.2 44-ФЗ |
| 37 | Условия признания победителя конкурса или иного участника конкурса уклонившимися от заключения контракта | - в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 36, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого конкурса или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 44-ФЗ;  - неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги);  - непредоставление обеспечения исполнения контракта в срок, установленный в позиции 36 для заключения контракта |
| 38 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 39 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 40 | Требования к участникам открытого конкурса в электронной форме в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ | Установлены\* |

*\* пункт 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.*

**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба,ул. Промышленная»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Раздел** | **Информация** |
| 1. | Технические требования | Работы выполнить в соответствии с условиями контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами, в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом, проектной документацией (прилагается отдельными файлами), сметой контракта и настоящим Техническим заданием. |
| 2. | Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов | Работы выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием, проектной документацией и со сметой контракта по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная» |
| 3. | Требования к безопасности выполняемых работ | Работы выполнять в соответствии с требованиями:  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,  [СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве](http://snipov.net/c_4621_snip_98870.html#_blank)»,  СНКК 22-301-2000,  [ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации](http://snipov.net/c_4621_snip_102000.html#_blank)»,  [СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве](http://snipov.net/c_4621_snip_102853.html#_blank)»,  СниП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,  СниП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2»,  СниП 12-01-2004 «Организация строительства»,  СП12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.  СНиП 3.01.04.87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  В редакциях, действующих на дату публикации извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. |
| 4. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами.  В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет подрядчика. При обнаружении «Заказчиком» несоответствия контролируемых параметров требованиям нормативной документации «Подрядчик» уплачивает неустойку, размер которой определен в контракте. |
| 5. | Гарантийные обязательства | В соответствии с п. 10 Проекта контракта. |
| 6. | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Предоставление «Подрядчиком» актов выполнения отдельных этапов работ, как в письменном, так и в электронном виде не позднее 7 дней до истечения срока выполнения отдельного этапа работы, с обязательным приложением исполнительной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т.д., согласно РД-11-02-2006).  Акты о приемке выполненных работ подтверждают выполнение определенного отдельного этапа работ для проведения расчетов и не являются актом предварительной приемки результата работ по Контракту. |

Проектно-сметная документация прикреплена отдельными файлами

**РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба,** **ул. Промышленная»**

а. Кошехабль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

ИКЗ 213010300779101010100100200004120414

Администрация муниципального образования «Кошехабльский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная», на свой риск, собственными и привлеченными силами и средствами, работы по строительству объекта в соответствии с условиями Контракта, проектной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и сметой контракта (приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта и сдать результат работ Заказчику в следующие сроки:

- срок начала работ – с даты заключения сторонами Контракта;

- срок окончания и сдачи объекта – до 15 ноября 2021 года.

1.4. Работы по настоящему Контракту считаются оконченными со дня предоставления Заказчику следующих документов:

1) акт приемки завершенного строительством объекта (в части работ, предусмотренных Контрактом);

2) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

3) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство и заказчиком;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в части работ, предусмотренных Контрактом);

5) схема, отображающая расположение строящегося объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и заказчиком (в части работ, предусмотренных Контрактом).

1.5. Результат работ по настоящему Контракту считается переданным после получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в части работ, предусмотренных Контрактом) и подписания сторонами акта приемки результата работ по Контракту.

1.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.7. Местом исполнения Контракта является Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.

**2. Стоимость работ по Контракту**

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке НДС 20 (%) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.2. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

2.3. Расходы, возникшие в результате выполнения строительно-монтажных работ, превышающих проектные объемы и цену Контракта, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему Контракту, заключенным в порядке и в случаях, установленных законодательством России, относятся на счет Подрядчика при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**3. Обязательства Подрядчика**

3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной п. 2.1 настоящего Контракта обязуется:

3.1.1. Представлять к принятию Заказчику акты выполнения отдельных этапов работ, как в письменном, так и в электронном виде не позднее 7 дней до истечения срока выполнения отдельного этапа работы, с обязательным приложением исполнительной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т.д., согласно РД-11-02-2006). Акты о приемке выполненных работ подтверждают выполнение определенного отдельного этапа работ для проведения расчетов и не являются актом предварительной приемки результата работ по Контракту.

3.1.2. Выполнить работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 1 к Контракту и его неотъемлемой частью и графиком производства работ, согласованными с Заказчиком.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

3.1.4.Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Замена строительных материалов, конструкций и изменение проектных решений допускается только в случаях, предусмотренных законодательством России, при наличии письменного согласия Заказчика.

3.1.5. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

3.1.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.1.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.1.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

3.1.9. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.10. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.

3.1.11. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

3.1.13. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

3.1.14. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

3.1.15. Возвести на территории строительной площадки все временные инженерные сети, сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ.

3.1.16. Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. При этом предоставлять Заказчику информацию на предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, соисполнителя. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. За непредоставление указанной информации Подрядчику начисляется пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

3.1.17. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.1.18. Обеспечить производство строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и государственных органов, уполномоченных осуществлять строительный надзор.

3.1.19. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, а также за причинение вреда другим лицам.

3.1.20. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.21. В случае необходимости при выносе трассы в натуру предоставлять соответствующую технику и иные ресурсы для расчистки и выноса трассы в натуру.

3.1.22. В течение 5 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта представить на согласование Заказчику график производства работ отображающий движение рабочей силы, строительных машин и механизмов и поставку материалов. Согласованный график производства работ является неотъемлемой частью Контракта и подлежит обязательному выполнению.

3.1.23. Осуществить в соответствии с разделом 14 Контракта страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, материалов, оборудования и страхование ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительства.

3.1.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусматривающие согласование какого-либо действия с Заказчиком, считаются исполненными надлежащим образом только при наличии подписи руководителя или уполномоченного им представителя и печати Заказчика на соответствующем документе без замечаний. В случае наличия каких-либо замечаний Подрядчик обязан устранить их в срок, определенный Заказчиком и представить соответствующее подтверждение. В противном случае указанные обязательства Подрядчика считаются не исполненными, что может служить основанием для наступления имущественной ответственности Подрядчика, а также основанием для расторжения Контракта.

3.3. В соответствии с частью 2 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. №570 Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту работы, которые должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта в совокупном стоимостном выражении, исходя из сметной стоимости этих работ. Работы, подлежащие выполнению указываются в Приложение № 5 к Контракту.

*3.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, для исполнения обязательств по контракту Подрядчику необходимо создать обособленное подразделение в регионе исполнения контракта, в случае если регион Подрядчика (место постановки на учет) не совпадает с регионом исполнения контракта.*

**4. Обязательства Заказчика**

4.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать Подрядчику в 5-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку.

4.1.2. Передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта проектную документацию и смету контракта, путем подписания сторонами соответствующего акта приема-передачи.

В случае, когда в указанную документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.

4.1.3. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.4. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=351850#l1) о контрактной системе.4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

**5. Сроки выполнения работ**

5.1. Работы по настоящему Контракту Подрядчик должен начать, производить и завершить в соответствии с условиями Контракта, графиком выполнения строительно-монтажных работ и согласованным графиком производства работ.

5.2. Изменение графика выполнения строительно-монтажных работ, если оно может повлиять на продолжительность строительства и (или) его стоимость, производится на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и (или) цену строительства, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

**6. Платежи и расчеты**

6.1. Оплата выполненных работ (этапа работ) производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ, на основании сметы контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ.

6.2. При условии исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 3.1.2. и п. 3.1.3. настоящего Контракта, окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного выполнения работ по настоящему Контракту и сдачи результата работы Заказчику в порядке, предусмотренном пп. 1.3, 1.4, 1.5 настоящего Контракта, включая устранение выявленных дефектов. Расчет производится по цене, установленной в разделе 2 настоящего Контракта.

7**. Производство работ**

7.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончанию строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.2. Временные подсоединения коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

7.3. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

7.4. В случае, если оборудование передается Подрядчику Заказчиком по акту под монтаж, Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае утраты или повреждения оборудования по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.

7.5. Подрядчик обязан письменно за два рабочих дня до начала приемки известить Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.

7.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих скрытых работ только после подписания Заказчиком предыдущего акта освидетельствования скрытых работ без замечаний.

7.7. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.9. Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик также ведет специальные журналы работ, в соответствии с действующими сводами правил по выполнению отдельных видов работ.

7.10. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.11. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени осуществляет приемку по акту выполненных работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Замечания, сделанные Заказчиком в ходе строительства объекта, являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

Подрядчик предоставляет представителю Заказчика помещение на объекте, необходимое для работы с документами и для проведения совещаний.

**8. Охрана работ**

8.1. Осуществить охрану объекта в период строительства и до определения его балансодержателя.

**9. Приемка выполненных работ, завершенного строительством объекта и оплата выполненных работ**

9.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

9.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

9.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

9.5. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ( ), определяется по формуле (2):

 , (2)

где:

 - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

 - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.

Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

9.6. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (РИС!) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

 (3)

9.7. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется путем подписания сторонами акта приемки завершенного строительством объекта и предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 1.4. Контракта.

9.8. Результат работ считается переданным со дня подписания сторонами акта приемки результата работ по Контракту, указанного в п. 1.5. настоящего Контракта.

**10. Гарантии**

10.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

10.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

10.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

10.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

**11. Ответственность сторон**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

  11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком(поставщиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101) Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.12. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки в случае наличия таковых. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.13. Заказчик вправе удержать из цены, подлежащей уплате Подрядчику, сумму начисленной в соответствии с настоящим Контрактом неустойки (пени, штрафы), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Удержание начисленной Заказчиком в одностороннем порядке неустойки (пени, штрафы) из подлежащей уплате Подрядчику цены за выполненные работы прекращает обязательство Заказчика по оплате на сумму неустойки (пени, штрафы).

11.14. Сторона освобождается от ответственности (неустойки, пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.15. Ответственность сторон, в части не предусмотренной настоящим Контрактом, применяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. Расторжение контракта**

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством России.

12.2. Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в следующих случаях:

1) задержка Подрядчиком начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

2) нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, указанных в графике производства работ, влекущие увеличение сроков окончания строительства. Исключением является нарушение графика производства работ произошедшее по вине Заказчика либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

3) систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;

4) нарушение Подрядчиком своих обязательств, определенных в других пунктах настоящего Контракта;

5) аннулирование допусков на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

6) прекращение дальнейшего финансирования объекта;

7) наличие результатов экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Подрядчик вправе инициировать расторжение Контракта в следующих случаях:

1) систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца, за исключением случаев, указанных в п. 15.2. настоящего Контракта;

2) консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца, за исключением случаев, указанных в п. 15.2. настоящего контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Упущенная выгода не взыскивается.

12.12. В случае расторжения Контракта по одному из оснований, указанных в п. 12.1. Контракта, Подрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства, полученные от него во исполнение настоящего Контракта, за исключением средств, вложенных в строительство объекта, подтвержденных принятыми Заказчиком актами о приемке выполненных работ.

**13. Обеспечение исполнение Контракта и обеспечение гарантийных обязательств**

13.1. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

13.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 13.1. Контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

13.3. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

13.5. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Подрядчик совместно с банковской гарантией представляет Заказчику выписку из реестра банковских гарантий, выданную банком, подтверждающую включение представляемой банковской гарантии в соответствующий реестр.

13.6. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта (в случае если, предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

13.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 100 051 рублей 15 копеек.

13.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

13.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.

13.10. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.12. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения контракта сумму начисленной Подрядчику неустойки.

13.13. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

13.14. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

13.15. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до оформления акта приемки завершенного строительством объекта.

13.16. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется на основании письменного требования Подрядчика, содержащего перечень необходимых реквизитов в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчиком, но не ранее окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 10.2. Контракта, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

13.17. «Подрядчик», с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику штрафов. Такая информация представляется «Подрядчиком» до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**14. Страхование**

14.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта оформляет на срок действия Контракта Договор страхования Объекта за счет собственных средств. Договор страхования Объекта, включает в себя:

14.1.1. Страхование строительно-монтажных рисков Объекта на сумму цены Контракта и стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика, находящихся на Строительной площадке, от гибели (повреждения) в результате внезапных и непредвиденных событий;

14.1.2. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ.

14.2. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию. При увеличении срока проведения строительно - монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно – монтажных работ.

14.3. В качестве подтверждения страхования рисков, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан выдать Заказчику не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта в силу копии договора страхования, полиса и документа (ов), подтверждающего оплату страховых платежей.

14.4. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

**15. Особые условия**

15.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

15.2. Заказчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием действий объективных внешних факторов, в том числе и отсутствие денежных средств, задержка финансирования строительства объекта, за которые он не отвечает, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых он не имеет возможности.

15.3. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Адыгея в установленном порядке.

15.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

15.6. Помимо всех вышеперечисленных условий настоящего контракта в ходе исполнения своих обязательств, Сторонами применяются положения СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (в редакции, действующей на дату публикации извещения о проведении закупки).

15.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями сторон (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

15.8. Приложения к Контракту:

1) Приложение № 1 - График выполнения строительно- монтажных работ;

2) Приложение №2 – График оплаты выполненных работ по контракту

3) Приложение № 3 - Проектная документация;

4) Приложение № 4 - Смета контракта;

5) Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ;

6) Приложение № 6 - Перечень видов и объемов работ.

**16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| Организация: Администрация муниципального образования «Кошехабльский район»  Адрес: 385400, Р. Адыгея, Кошехабльский р-н, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58  Банковские реквизиты:  ИНН: 0103007791  КПП: 010101001  Лицевой счет администрации в УФК: 03763001290  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп  БИК: 017908101  Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810145370000066  Казначейский счет: 03231643796150007600  ОГРН: 1030100507601  ОКПО: 14752749  ОКТМО: 79615420  E-mail: [koshzakupki@mail.ru](mailto:koshzakupki@mail.ru)  Тел.: +7(87770)92800  Факс: +7(87770)92797 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |

Приложение № 1 к Контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общестроительные работы. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 3. | Отопление. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 4. | Электроосвещение. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 5. | Система противопожарной защиты. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 6 | Внутренний газопровод. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 7 | Сети связи. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 8 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 9 | Наружные сети газоснабжения. | Июль-15 ноября 2021г. | по проекту | по проекту |
| 10 | Ограждение территории. | До 15.11.2021г. | по проекту | по проекту |
| 11 | Благоустройство. | До 15.11.2021г. | по проекту | по проекту |

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта в течении 5-и дней со дня подписания Контракта;

2) Срок передачи Подрядчику следующей документации: копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копию разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства в течении 5-и дней со дня подписания Контракта;

3) Срок (сроки) подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;

4) Подписание акта о возврате земельного участка в течении 3-х дней после определения балансодержателя.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |

Приложение № 2 к Контракту

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Проектная документация**

Проектная документация приложена отдельными файлами.

Приложение № 3 к Контракту

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Смета контракта

Наименование Объекта: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. | |
| На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Общестроительные работы. | комплекс | 1 | 19983,17 | 19983,17 |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение. | комплекс | 1 | 740,72 | 740,72 |
| 3 | Отопление. | комплекс | 1 | 2239,33 | 2239,33 |
| 4 | Электроосвещение. | комплекс | 1 | 453,7 | 453,7 |
| 5 | Система противопожарной защиты. | комплекс | 1 | 17,98 | 17,98 |
| 6 | Внутренний газопровод. | комплекс | 1 | 497,67 | 497,67 |
| 7 | Сети связи. | комплекс | 1 | 62,06 | 62,06 |
| 8 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения. | комплекс | 1 | 2048,54 | 2048,54 |
| 9 | Наружные сети газоснабжения. | комплекс | 1 | 173,84 | 173,84 |
| 10 | Ограждение территории. | комплекс | 1 | 1258,42 | 1258,42 |
| 11 | Благоустройство. | комплекс | 1 | 619,79 | 619,79 |

Приложение № 4 к Контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Заказчик:

Подрядчик:

Объект:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор подряда (контракт) | | | | | | | | | номер |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период | |
|  | с | по |
|  |  |  |  |  |

Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № по смете контракта | | | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | | | | | | | | Единица измерения | | | | | Количество (объем работ) | | | | | Цена, руб. | | | | | | | |
| На единицу измерения | | | | | Всего | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Сумма НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Всего с учетом НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Заказчик | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | М.П. | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | М.П. | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | М.П. | |  | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | (должность) | | | | | |  | (подпись) | | | | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 5 к Контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЛСР 02-05-01 | Общестроительные работы. | Комплекс | 1 |
| 2 | ЛСР 02-05-02 | Водоснабжение и водоотведение. | Комплекс | 1 |
| 3 | ЛСР 02-05-03 | Отопление. | Комплекс | 1 |
| 4 | ЛСР 02-05-04 | Электроосвещение. | Комплекс | 1 |
| 5 | ЛСР 02-05-06 | Внутренний газопровод. | Комплекс | 1 |
| 6 | ЛСР 02-05-07 | Сети связи. | Комплекс | 1 |
| 7 | ЛСР 06-05-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения. | Комплекс | 1 |
| 8 | ЛСР 06-05-02 | Наружные сети газоснабжения. | Комплекс | 1 |
| 9 | ЛСР 07-05-01 | Ограждение территории. | Комплекс | 1 |
| 10 | ЛСР 07-05-02 | Благоустройство. | Комплекс | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**РАЗДЕЛ 4** **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**1. Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме**

1) Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено [иное](http://internet.garant.ru/#/document/71923444/entry/1). Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки.

2) Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3) В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных [статьей 45](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона № 44, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

3.1.) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных [статьей 45](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона № 44, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

4) При проведении открытого конкурса в электронной форме денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, [перечень](http://internet.garant.ru/#/document/71990282/entry/1000) которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). [Требования](http://internet.garant.ru/#/document/71978480/entry/1000) к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с [Бюджетным кодексом](http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0) Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

5) При проведении открытого конкурса в электронной форме, блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронной процедуре на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с [частью 2 статьи 24.1](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2412) Федерального закона № 44, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона № 44, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44.

6) Подачей заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных [статьей 45](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона № 44, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем открытом конкурсе в электронной форме, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

**РАЗДЕЛ 5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

1. Требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с [частью 4 статьи 33](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/334) Федерального закона № 44 установлены в части 15, 16 Раздела 1 «Информационная карта» документации открытого конкурса в электронной форме.
2. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в части 15, 16 Раздела 1 «Информационная карта» документации открытого конкурса в электронной форме.
3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона № 44, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95) Федерального закона № 44.
4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44.
5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/37) Федерального закона № 44.
7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673) статьи 96 Федерального закона № 44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673) статьи 96 Федерального закона № 44.
9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) Федерального закона № 44. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с [частью 27 статьи 34](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3427) Федерального закона № 44 контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
10. Предусмотренное [частями 7](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/967) и [7.1](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9671) статьи 96 Федерального закона № 44 уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
11. Положения Федерального закона № 44 об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/37) Федерального закона № 44, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:
12. заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
13. осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
14. заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
15. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101) Федерального закона № 44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/37) Федерального закона № 44, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
16. В случае, предусмотренном [частью 9 статьи 54](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/549) Федерального закона № 44, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

17) Заказчик в качестве исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96Федерального закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи96Федерального закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Адыгея.

**РАЗДЕЛ 6 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ**

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Наименование объекта: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея, п. Дружба, ул. Промышленная»

По адресу: Республики Адыгея, Кошехабльского района, п. Дружба, ул. Промышленная, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.

Основания для расчета: Сводный сметный расчет, локальный сметный расчет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" I квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал I квартал 2019 г. | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| Сметная стоимость,  в том числе: | 14 428 145,00 | 1 | 14 428 145,00 | 1 | 14 428 145,00 |
| строительных и монтажных работ | 13834894,00 | 1 | 13834894,00 | 1 | 13834894,00 |
| оборудования | 578115,00 | 1 | 578115,00 | 1 | 578115,00 |
| прочих затрат | 15136,00 | 1 | 15136,00 | 1 | 15136,00 |
| **Сметная стоимость всего, в том числе:** | **17 313 774,00** | **1** | **17 313 774,00** | **1** | **17 313 774,00** |
| НДС | 2 885 629,00 | 1 | 2 885 629,00 | 1 | 2 885 629,00 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  | 0,5778702997 |
| **Стоимость всего:** |  |  |  |  | **10 005115,77** |

Продолжительность строительства –

Начало строительства - с даты заключения Контракта.

Окончание строительства – до 15 ноября 2021 г.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 10 005 115,77 руб. (Десять миллионов пять тысяч четыреста сто пятнадцать рублей 77 копеек.

Проектно-сметная документация приложена отдельным файлом.

**РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА**

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;

3) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

4) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=B0DED662CD0FD8FDFCA7341CC9E25656C6CE8EC983B5DED0C098A0F5915799D801ED7E15554AS0v7M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;

6) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией;

7) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

8) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

В соответствии с частью 65 статьи 112 44-ФЗ в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 71, 72 и 73 статьи 96 44-ФЗ;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с частью 65 статьи 112 44-ФЗ цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с частью 65 статьи 112 44-ФЗ цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34   
44-ФЗ определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

**РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ**

Участник закупки подает заявку на участие в соответствии с типовой формой заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок».

В соответствии с обозначенным постановлением подачу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме путем ее формирования обеспечивает оператор электронной площадки (оператор специализированной электронной площадки) путем ее формирования на электронной площадке (специализированной электронной площадке). Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги.

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в Разделе 11 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме» документации.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обо-значениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в конкурсной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями). В документации открытого конкурса в электронной форме все указания на товарные знаки читать как «товарный знак или эквивалент».

Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

При проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку товаров, предложение участника в отношении «Цены контракта» должно соответствовать общей стоимости товаров, полученной как сумма произведений цены единицы каждой товарной позиции на ее количество.

В случае оценки квалификации участника, если такой критерий оценки предусмотрен конкурсной документацией, заявки могут содержать документы, предоставляемые в подтверждение квалификации участника по оцениваемому показателю.

**РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Рассмотрение заявок, единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме производится в срок, установленный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации либо в срок определенный положениями п.7 ч.68 ст.112 Закона №44-ФЗ.

Отстранение участника закупки от участия в конкурсе в электронной форме осуществляется в любой момент его проведения, если конкурсная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации и части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1. Рассмотрение и оценка первых и вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

1.1. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе первые и вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, предложения участников такого конкурса о цене контракта, а также документы и информацию, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие конкурсе не оформляется, а также не осуществляется подача окончательных предложений о цене контракта.

1.3. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

1.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации) в соответствии с частью 2 настоящего раздела. Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

1.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе (далее – протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок), предусмотренном частью 7 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на электронной площадке и в единой информационной системе в порядке, установленном статьей 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.8. В случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, информация о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол, предусмотренный частью 7 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ, и применяются положения части 4 статьи 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществляемых заказчиком действий.

1.9. Конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.10. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

1.11. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший единственную заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику открытого конкурса в электронной форме соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе.

2. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

2.1. Для оценки заявок применяется бальная система оценки заявок с учётом предельных величин значимости каждого критерия оценки заявок, определённых Федеральным законом № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила) и настоящей документацией.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и величины их значимости указаны в Разделе 10 «Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и величины их значимости» настоящей документации (далее – Раздел 10).

2.2. Правила и настоящий раздел определяют порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупка) в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта при проведении закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений участников закупки (далее – заявка, предложение).

На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

2.3. В настоящей документации применяются следующие термины:

«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;

«значимость критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, выраженный в процентах;

«коэффициент значимости критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;

«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:

цена контракта;

расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ;

стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы в случаях, предусмотренных пунктом 5 Правил (далее – стоимость жизненного цикла);

предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту.

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:

квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

2.4. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в отношении нестоимостого критерия оценки в Разделе 10 документации предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

2.5. Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. При оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

2.6. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.

2.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Разделом 11 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме» конкурсной документации, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.8. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).

2.9. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

2.10. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия.

**РАЗДЕЛ 10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧИМОСТЕЙ**

Оценка заявок производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила).

При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

**I. Стоимостные критерии оценки заявок:**

**Цена контракта (в руб.)**

Значимость критерия: 60%.

Коэффициент значимости критерия: 0,6.

Оценка по критерию осуществляется в соответствии с подпунктом а) пункта 16 Правил.

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки **«цена контракта»** определяется по формуле:

ЦБi = (Цmin / Цi) \* 100, где

*ЦБi - количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;*

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

**II. Нестоимостные критерии оценки заявок:**

**Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.**

Значимость критерия: 40%.

Коэффициент значимости критерия: 0,4.

Рейтинг заявки по критерию *«Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»* - оценка в баллах, присуждаемых заявке по данному критерию, умноженное на коэффициент значимости критерия (Коэффициент значимости критерия *«Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации****»***: 0,4).

**Показатели критерия:**

**Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема\*.**

Значимость показателя: 100%.

Коэффициент значимости показателя: 1,0.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НКБi), определяется по формуле:

НКБi = 100 x (Кi / Кmax),

где:

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Предмет оценки:

По показателю «Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема\*)» учитывается общее количество исполненных контрактов (договоров), (за исключением договоров субподряда) исполненных за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

*\* Под выполнением работ сопоставимого характера понимается контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, относящихся к виду объекта капитального строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которого является объектом закупки. К таким видам объектов капитального строительства относятся: объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов.)*

Нестоимостные показатели по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации**»** определяются исходя из заявленных участником исполненных контрактах и **подтверждаются** предоставлением:

- Копии контрактов (договоров), исполненных участником закупки.

- Копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011, и подтверждающих выполнение работ по предоставленным копиям контрактов (договоров).

- Копии разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по каждому контракту (договору), за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством РФ.

Непредставление информации по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» не влечет отклонение заявки участника и не влияет на допуск участника к конкурсу.

Участнику, не представившему информацию по данному критерию, присваивается 0 баллов.

Контракты, подтверждающие опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема, по которым в составе заявки не представлены все указанные выше копии документов (в том числе дополнения), или в случае несоответствия указанных сведений в представленных документах, при определении количества баллов по данному показателю **учитываться не будут**.

Обращаем внимание участников на то, что согласно подпункту 23 пункта 3.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

**Итоговый рейтинг заявки**

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга Цi по каждой заявке.

Для i-й заявки Цi определяется путем сложения стоимостной и нестоимостной оценок критериев, с учетом значимости Критериев оценки:

**Цi = (ЦБi\*0,6) + (НКБi \*0,4)*i*,**

где:

ЦБi - Количество баллов, присуждаемых участникам закупки, по критерию Цена контракта;

НКБi - Количество баллов, присуждаемых участникам закупки, по критерию Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов (с учетом их значимости) по каждому критерию оценки заявки (предложения). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

При совпадении итогового количества баллов участников, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

**РАЗДЕЛ 11 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| № позиции | **ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:** |
| 41 | первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № позиции | **ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:** | |
| 42 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона | |
| 43 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой | |
| **Условие предоставления документа** | | **Наименование документа** |
| 44 | Если позиция **22** содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или ее копия). Выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Документом, подтверждающим членство в саморегулируемой организации является выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Если при проведении закупки участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает трех миллионов рублей, требование о представлении действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или ее копии) не предъявляется. |
| 45 | Если позицией **20** установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Требования отсутствуют |
| 46 | Если позицией **21** установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Требования отсутствуют |
| 47 | Если позиция **39** содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Требования отсутствуют |
| 48 | Если позиция **27** содержит требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 44-ФЗ | Требования к предоставлению документов не установлены |
| **Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям** | | **Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям** |
| 49 | Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларирование в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме о соответствии данным требованиям в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 11 части 1 статьи 31 № Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
| 50 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |
| 51 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |
| 52 | Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |
| 53 | Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](garantF1://12025267.1928) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 54 | Обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма |
| 55 | Отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |
| 56 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства | Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в позиции 11 ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
| 57 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям |