**Контракт (проект) №31-23-ЭА**

Идентификационный код закупки 232524300950152430100100140014120243

г. Арзамас «06» марта 20223года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г.Арзамаса» в лице главного врача О.Ю.Курахтанова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РП-Групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора А.В. Бобкова, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом подведения итогов №0332300267523000011-2-1 от 22.02.2022г., в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по Капитальному ремонту (отопление и вентиляция) помещений поликлиники №2 ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса"по адресу: Нижегородская область. г. Арзамас, ул. Комсомольский бульвар, д.11 (далее - Работы), указанные в локальном сметном расчете (Приложение №1).
   2. Объём, виды и условия работ, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Контракта, определяются Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту) (единица измерения: усл.ед.)
   3. Место выполнения работ: Нижегородская обл. г.Арзамас, Комсомольский бульвар, д.11.
   4. Срок выполнения работ с 01.05.2023г. в течение 60 календарных дней включительно, промежуточное актирование предусмотрено.
2. **ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Цена Контракта составляет 1 174 000.00 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации применена упрощенная система налогообложения
   2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения, предоставляемые в рамках регионального проекта «Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области».
   3. Цена настоящего Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом, в том числе:
      1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема, качества работ и иных условий Контракта.
      2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением объема работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
   4. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения всех видов работ, затраты на приобретение, ответственное хранение, погрузку, доставку до учреждения, разгрузку, подъёма на этажи, хранения и монтажа материалов, оборудования, приобретения или аренды механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, связанных с выполнением работ, питания, проживания работников Подрядчика в период выполнения ими работ, являющихся предметом Контракта, затраты на гарантийное обслуживание, уплату пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к Подрядчику не применен иной режим налогообложения), сборов и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан включить образующиеся в ходе проведения работ отходы в расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов производства и потребления), внести плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства.
   5. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течении 7 рабочих дней в соответствии с локальным сметным расчетом, являющейся неотъемлемой частью Контракта по факту выполнения работ, согласно акту приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, **с даты подписания вышеуказанного акта**, на основании выставленного Подрядчиком счета. Непредвиденные затраты, предусмотренные локальным сметным расчетом, оплачиваются только по факту выполнения по отдельному акту с расшифровкой видов расходов.
   6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическим лицам или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
   7. Оплату работ, не заложенных в Контракте, Заказчик не производит.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. Заказчик обязан:
      1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
      2. Принять результаты Работ в порядке, предусмотренном контрактом, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
      3. утвердить сведения об операциях с целевыми средствами, которые необходимы для санкционирования расходов.
   2. Заказчик вправе:
      1. Запрашивать у Подрядчика любую информацию в рамках исполнения настоящего Контракта.
      2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
      3. Заключить контракт на выполнение технического надзора за ремонтными работами, выполняемыми Подрядчиком по настоящему контракту.
      4. Вправе привлекать к приемке выполненных работ представителей организации, осуществляющей технический надзор по контракту, указанному в п. 3.2.3 настоящего контракта.
   3. Подрядчик обязан:
      1. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии с локальным сметным расчетом, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами.
      2. Предоставить по запросу Заказчика необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.
      3. Обеспечить исполнение настоящего Контракта в срок, установленный в пункте 1.4 настоящего Контракта.
      4. Поставить необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
      5. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
      6. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку объекта и прилегающей к нему уличной полосы от остатков материалов и отходов.
      7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
         1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
         2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
      8. Обеспечить сдачу работ в установленном порядке.
      9. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до завершения ремонта и приемки Заказчиком завершенного объекта.
      10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение технического надзора за работами, а также в срок, установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
      11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требования журнал производства работ.
      12. После окончания Работ предоставить акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
      13. Исполнять требования, установленные законодательством Нижегородской области о порядке обращения с отходами строительства и сноса (ст. 15.2 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-З «Об отходах производства и потребления», постановление Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 № 201, иные нормативные правовые акты Нижегородской области, регламентирующие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов строительства и сноса).
      14. Подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, вносится в установленные законодательством сроки лицом, обязанным внести такую плату в соответствии с законодательством.
      15. Разработать и согласовать в установленном порядке регламент обращения с отходами строительства и сноса на объекте, предусмотрев в нем максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов. Работы на объекте проводить в строгом соответствии с положениями согласованного регламента.
      16. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды на межмуниципальный (муниципальный) объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
      17. Подрядчик обязуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, предоставлять в ТОФК документы для санкционирования операций, с указанием идентификатора государственного контракта.
      18. Подрядчик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности.
      19. Подрядчик обязуется предоставлять в ТОФК расходную декларацию.
      20. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета: на взносы в уставной капитал другого юридического лица, на собственные счета в ЦБ РФ и других банках..
      21. Подрядчик вправе перечислять деньги с лицевого счета на собственные счета в определенном размере прибыли в лучае частичного и полного исполнения контракта.
4. **ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.**
5. Все виды работ, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1), должны быть выполнены в полном объеме. Внесение изменений в виды работ не допускается, объем работ допускается изменять в соответствии с п. 2.3.2 контракта.
6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету Контракта.
7. При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
8. Лица, привлекаемые к выполнению электромонтажных работ (если такие работы проводятся Подрядчиком), должны иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности (требование п. 5.51.7 СП 12-135-2003) (утвержден и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 8 января 2003 г. № 2, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 25 марта 2003 г. № 4321) и допуск на выполнение электромонтажных работ, которые предъявляются ответственному лицу учреждения до начала выполнения электромонтажных работ.
9. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.
10. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности.
11. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.
12. Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов.
13. В случае привлечения иностранных граждан к работам, выполняемым по настоящему контракту, предоставить документы, подтверждающие право иностранных граждан на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности согласно ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ.
14. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
15. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
16. Подрядчик за 5 календарных дней до сдачи объекта извещает Заказчика о своей готовности к приемке работ.
17. По решению Заказчика для приемки выполненных работ или результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.После проверки качества и объема выполненных работ в течение 5 рабочих дней Заказчик рассматривает и подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3).
18. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение трех рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан в течение указанного в акте срока со дня получения акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
19. К моменту предъявления акта выполненных работ временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование принадлежащие Подрядчику должны быть вывезены Подрядчиком за пределы объекта.
20. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствий несоблюдения соответствующих требований.
21. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
22. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
23. В случае выявления по результатам такой экспертизы нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке работ, в заключение могут содержаться предложения по устранению данных нарушений с указанием срока их устранения.
24. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.
25. Гарантийный срок на выполненные работы - в течение 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. На применяемые материалы, оборудование - в соответствии со сроками, установленными их производителями.
26. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
27. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4 Контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 дней после их обнаружения.
28. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
29. При неявке Подрядчика для составления акта, либо отказе его от подписания акта без указания причин, Заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его в одностороннем порядке и направляет акт Подрядчику для устранения отраженных в нем дефектов.
30. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
31. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления, указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - Стороны поровну.
32. Если в процессе эксплуатации результатов работ в течение гарантийного срока будут обнаружены не сертифицированные материалы (при условии, что указанные материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком за его счет.
33. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
34. Дефекты или недостатки Подрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте.
35. **СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**
    1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
    2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с отказом стороны Контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
    3. Окончание срока действия настоящего Контракт не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
    4. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенных нарушений условий контракта Подрядчиком.
36. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа[[1]](#footnote-2), начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

6.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.7.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

6.12. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

6.13. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту

6.14. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.15. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период действия таких обстоятельств, но не более двух месяцев, после чего Стороны принимают решение по дальнейшему продолжению взаимоотношений.

**7. Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту устанавливается в размере 58 700,00 (5% от цены контракта).

Обеспечение исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту удерживается Заказчиком в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае снижения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.2. Денежные средства, внесенные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с порядком, предусмотренным Контрактом, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)).

7.3. В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом.

7.3.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.7.3.2. Предусмотренное пунктом 7.3 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

7.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежными средствами, размер денежных средств, на который уменьшается размер обеспечения исполнения Контракта, возвращается на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), указанный в разделе 14 Контракта, в срок, установленный пунктом 7.2 Контракта с даты получения Заказчиком письменного обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) об уменьшении размера обеспечения исполнения Контракта. При этом в случае замены способа обеспечения исполнения Контракта, предоставленного денежными средствами, на предоставление независимой гарантии, денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), указанный в разделе 14 Контракта, в срок установленный пунктом 7.2 Контракта с даты получения Заказчиком независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта с учетом уменьшения размера обеспечения Контракта.

7.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 7.3 Контракта.

7.7. Положения раздела 7 Контракта не применятся в случаях:

- заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

- предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

10.2. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3 В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

10.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

10.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, телексов не позднее 10 (Десяти) дней со дня их изменений.

10.6. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

10.7. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.8. При изменении в установленном законодательством порядке лимитов бюджетного финансирования, стороны должны согласовать новые сроки выполнения условий контракта в части исполнения обязательств по оплате Услуг, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.

**11.ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Локальный сметный расчет

Приложение 2. Проектная документация

**12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ПОДРЯДЧИК:** |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г. Арзамаса».  ИНН 5243009501 КПП 524301001  Сокращённое наименование заказчика: ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса».  Юридический адрес: 607221, г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 2, тел. (83147) 6-03-58  Адрес места нахождения: 607221, г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 2, тел. (83147) 6-03-58  Министерство финансов Нижегородской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Центральная городская больница г. Арзамаса" (ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса") л/с 21001120630)  ИНН 5243009501  КПП 524301001 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород КС 03224643220000003200 (Казначейский счет) ЕКС 40102810745370000024 (Единый казначейский счет) БИК 012202102  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю.Курахтанов/  **ЭЦП** |  | ООО «РП-Групп»  603132, г. Нижний Новгород, ул. Правдинская, д. 10, оф. 5  ИНН/КПП **5258136679/525801001**  **ОГРН 1175275031315 от 18.04.2017г.**  **ОКПО 15393353**  **ОКТМО 22701000**  Банк: ПАО «Сбербанк России»  **Дополнительный офис №9042/0107**  **ПАО «Сбербанк»**  **р/с 40702810942000025878**  БИК 042202603  89040424464  [89040424464@mail.ru](mailto:89040424464@mail.ru)  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Бобков/  ЭЦП |
| **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.** |

1. *За исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.* [↑](#footnote-ref-2)