Проект

Контракт № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 69

Иваново                                                                                                                      «___» _____ 2023г.

ИКЗ:

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская ЦРБ»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Аминодова Сергея Александровича Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного извещением от «___»  ________ 20___ г. №______    на основании _______ от __.___.2022 № _________, заключили настоящий договор (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Предмет контракта: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 69 (далее – работы). Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме, установленном Техническим заданием (приложение №1 к Контракту) и проектной (в том числе сметной) документации являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в соответствии с проектной (в том числе сметной) документации в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ в пределах цены Контракта.

1.2. Требования, предъявляемые к работам, выполняемым в рамках настоящего Контракта, а также объем, содержание, и другие условия выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и проектной (в том числе сметной) документации, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Заказчик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объём и (или) виды работ в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3 пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

1.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

2.Цена, порядок и сроки оплаты работ

2.1. Цена Контракта составляет _______________ (______________.) рублей____ коп.,  включая НДС_________ руб. (__)___ коп. / НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость строительно-монтажных  работ ( в том числе материалы), оборудование, пусконаладочные работы, непредвиденные затраты  2%, налоги (в том числе НДС ), прочие работы (транспортные расходы, расходы по погрузке и разгрузке, расходы по перевозке, и иные расходы, которые несет Подрядчик при выполнении работ).

Расходы по оплате непредвиденных работ и затрат составляют 2% и являются суммой затрат на выполнение дополнительных объёмов работ, которые Подрядчик должен выполнить в ходе производства работ. Расходы на непредвиденные работы и затраты Подрядчик подтверждает соответствующими документами.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и указанных в п. 1.3., 2.4. Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества работ и иных условий Контракта.

2.5.  Оплата по Контракту осуществляется следующим образом:

2.5.1. Контрактом предусмотрена выплата Подрядчику аванса в размере 30% (тридцати процентов) от цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта, что составляет _______ (_____________) рублей, включая НДС.

Заказчик производит выплату авансового платежа на основании, выставленного Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления счета и подписания Заказчиком структурированного документа о приемке с прилагаемыми к нему актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в ЕИС, являющихся его неотъемлемой частью.

2.5.2. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в ч. 1 или 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.

2.5.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Подрядчиком счета, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) (в двух экземплярах, подписанного Сторонами), справки о стоимости выполненных работ (№ КС-3) и документа о приемке, предусмотренного частью 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, сформированного в единой информационной системе (далее - ЕИС).

2.5.4. В случае несвоевременного представления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок оплаты увеличивается пропорционально просрочке.

2.6. Настоящий контракт заключается под обязательным условием об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Выполнение работ осуществляется в один этап, включающий весь период выполнения работ.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

2.9. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.10. Источник финансирования настоящего контракта – средства бюджетного учреждения (субсидии на иные цели).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Создать необходимые условия для выполнения работ.

3.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

3.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.

3.1.4. Обеспечить приемку результатов выполненных работ и их оплату согласно требованиям, установленным Контрактом.

3.1.5. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных при сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.1.6. В случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

3.1.7. При наличии оснований, предусмотренных настоящим  Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.1.8. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию. Известить Подрядчика о передаче своих функций по строительному контролю ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области».

3.1.8.1. Передать Подрядчику в течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта:

- утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную (в том числе сметную) документацию;

- протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта с рассчитанным коэффициентом снижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта, предложенной победителем в ходе проведения электронного аукциона, который с этого момента становится дополнением к настоящему Контракту (Приложение №3 к Контракту) – при наличии фактического обстоятельства снижения цены Контракта.

Расчет за выполненные работы с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, выполняется с учетом коэффициента пересчета (согласно протоколу, являющемуся неотъемлемой частью Контракта – Приложение №2), определяемого путем деления цены Контракта, определенной по результатам аукциона, на начальную (максимальную) цену Контракта без учета НДС.

3.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить, в сроки установленные Контрактом, работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными (проектной (в том числе сметной) документации, локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, техническим заданием и др.) в сроки, установленные настоящим Контрактом. Проводить работы при наличии документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий, материалов, оборудования (технических паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний и др.). Проверку достоверности таких документов необходимо произвести до начала использования продукции в процессе выполнения работ и оформить путем проставления отметок о согласовании конструкций, изделий, материалов и оборудования в общем журнале производства работ (форма № КС-6).

3.2.2. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами на объекте.

3.2.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.2.4. Не передавать субподрядчикам все работы по Контракту. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в порядке и на основании ст. 706 ГКРФ.

3.2.5. Согласовать используемые материалы перед выполнением работ с Заказчиком. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.2.6. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

3.2.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

3.2.8. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

3.2.9. Не допускать привлечения подрядными организациями или субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

3.2.10. Выполнять работы в соответствии с видами и объемами, указанными в Приложении №1 к Контракту.

3.2.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренных Контрактом.

Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.2.12. В случае нанесения при проведении работ повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, нарушение конструкций и (или) т.п.) провести восстановительные работы полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость Контракта, исправлять допущенные дефекты при выполнении работ за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.2.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока в соответствии с пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Контракта.

Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

3.2.14.  Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Компенсировать Заказчику судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных неимущественных прав.

3.2.15. Производить работы с сохранением действующей системы отопления на отопительный сезон.

3.2.16. Проводить работы при наличии документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий, материалов, оборудования  (технических паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний и др.). Проверку достоверности таких документов Подрядчик  производит до начала использования продукции в процессе выполнения работ.

3.2.17. При необходимости Заказчик имеет право затребовать документы от Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом Контракта.

3.2.18. Передать представителю Заказчика в день подписания со своей стороны акта приемки выполненных работ (форма КС-2) сметную документацию, исполнительную документацию, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на бумажном носителе.

3.2.19. В день подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2)  сформировать и подписать в единой	информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке выполненных работ с приложением к нему документов, указанных в п. 3.2.18. В этот же день направить документы о приемке в ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области».

3.2.20. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

- 3.2.21. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ освободить помещения от временных сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

3.2.22. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Контракта.

3.2.23. Предоставить график выполнения работ (Приложение № 4)

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком по Контракту.

3.3.4. Создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки результатов выполненных работ.

3.3.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком   акта   приемки выполненных работ (форма № КС-2) и структурированного документа о приемке выполненных работ по Контракту на основании сданной Подрядчиком отчетной документации, в соответствии с разделом 5 Контракта.

3.4.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом приемки исполнения обязательств по Контракту.

3.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. Порядок и сроки выполнения работ

4.1. Выполнение работ осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, 69.

4.2 Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

4.3.Срок завершения работ (продолжительность выполнения работ с даты заключения контракта до 01.12.2023.

5. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ на объекте. Заказчик осуществляет комиссионную приемку работ с участием представителей заказчика, ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области», при необходимости представителей экспертной организации и оформляет приемочные документы. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ на объекте с участием представителя Подрядчика созвать соответствующую  приемочную комиссию, осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и справке стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), или, при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков выполненных в установленный срок предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных нарушений и срока их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком структурированного документа о приемке и прилагаемых к нему акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

5.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения документов, предусмотренных п. 4.4. и п. 5.3., и оформляется подписанием структурированного документа о приемке выполненных работ, и иных документов (при наличии), предусмотренных настоящим контрактом.

Подрядчик в день подписания со своей стороны акта выполненных работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке с приложенными документами, указанными в п. 4.4. которые являются его неотъемлемой частью и предоставляются Подрядчиком, в том числе, на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Внесение исправлений в структурированный документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Подрядчик в день формирования структурированного документа о приемке направляет акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)  и справку о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) в ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области».

ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» участвует в приемке выполненных работ по Объекту, подписывает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (при наличии исполнительной документации) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком, но не позднее сроков, установленных в Контракте для приемки работ, и незамедлительно передает их Заказчику для подписания с приложением документов, подтверждающих соответствие объемов и качества фактически выполненных работ.

5.3. Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе за 10 (десять) календарных дней до начала приемки объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе акт сдачи-приемки (технической готовности) электромонтажных работ (с приложениями согласно И.1.13-07), исполнительные чертежи, схемы электроустановок, акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией (форма – произвольная), рекомендуется использовать приложения 1-4 СНиП 3.01.04-87, ПТЭЭП п.1.3.10, исполнительные чертежи, схемы электроустановок (ПТЭЭП п. 1.8.1, 1.8.2, 1.5.18), приемо-сдаточную документацию электроустановок (не включая протоколы испытаний) в соответствии с требованиями И 1.13-07, СНиП 3.01.04-87, гл. 1.8 ПУЭ 7-е издание   на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде с письменным подтверждением соответствия переданной документации в электронном виде исполнительной документации, представленной на бумажном носителе.

5.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, структурированный документ о приемке и акт приемки   выполненных  работ (форма №КС-2) Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

5.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком и представителем ОГКУ «Агентство капитального строительства». Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 дней до начала этой приемки.

5.7. В случае, если у Заказчика возникли замечания по выполненным работам, подлежащим вскрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки без уважительной причины Заказчика для приемки работ.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5.9. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работ в порядке, предусмотренном п.6 ст. 720 Гражданского Кодекса РФ.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.11. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет Сторона, допустившая просрочку.

5.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.13. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением эксперта, экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ, эксперт (должностное лицо Заказчика, представитель экспертной организации) имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты проведенной экспертизы оформляются в виде заключения.

5.14. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, то в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.15. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. Качество работ

6.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с Контрактом, проектной (в том числе сметной) документации, техническим заданием, в установленные Заказчиком сроки. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

6.1.2. соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

6.1.3. своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, а также возмещение Заказчику причиненных убытков;

6.1.4. соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество (все используемые материалы должны соответствовать требованиям Технического задания, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество).

6.1.5. достижение объектом капитального ремонта после выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, показателей и возможности эксплуатации объектом капитального ремонта в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного срока.

6.2. Все строительные материалы, изделия, используемые при проведении работ, должны быть соответствующих видов, описанных в проектной (в том числе сметной) документации, иметь сертификаты (декларации) и (или) иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством.

6.3.Объем предоставления гарантии качества 100%.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

Гарантийный срок на результат выполненных работ, начинается со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет не менее 5 лет с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке и прилагаемого к нему акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика.     Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с паспортами и сертификатами качества не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

6.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования при этом Заказчик не несет ответственность за их сохранность.

6.6. При производстве работ складирование строительных материалов и размещение рабочих бригад производится на согласованной с Заказчиком территории.

6.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.8. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.9. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.10. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.11. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.12. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.13. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6.15. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

6.16. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки (дефекты), которые не были выявлены к началу исчисления Гарантийного срока, если такие недостатки (дефекты) связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.

7. Обеспечение исполнения Контракта.

7.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 %  НМЦК,  что составляет ________ (_____) руб. ____коп., а также до подписания  документа о приемке предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 459 758,48  рублей.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

В случае предложения Подрядчиком в ходе аукциона цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае, если Подрядчик применяет внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Срок возврата Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом (с момента окончания гарантийного срока на товар (оборудование).

Обеспечение возвращается на счет, указанный Поставщиком.

ИНН 3703007051 КПП 370301001

Получатель: Департамент финансов Ивановской области (ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» л/с 20336Щ12040) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново

БИК банка 012406500

№ банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета 40102810645370000025

№ казначейского счета 03224643240000003300

КБК 00000000000000000510

7.3. В качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств принимается независимая гарантия, выданная банком, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц.

7.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов, гарантийных обязательств  принимает независимую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.5

7.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.

7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (Договора), лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.9. Контракта.

7.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.8. и 7.9. Контракта.

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта  подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.8. и 7.9. Контракта.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.2 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.9. Предусмотренное пунктом 7.7. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

7.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 7.7. Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.8 Контракта информации в реестр контрактов.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик (в соответствии с п. 1 ст. 334, ст. 337, п.1 ст. 348 и п.2 ст. 349 ГК РФ) вправе удовлетворить вызванные неисполнением обязательства требования о взыскании неустойки (штрафов, пеней) за счет размера обеспечения исполнения обязательств по Контракту, указанного в пункте 7.1 настоящего Контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ (_____________) рублей 00 копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а)  1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)  5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, предусмотренного пунктами 4.4., 5.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3. - 8.5. Контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% цены Контракта.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.11.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и составляет ________% начальной (максимальной) цены Контракта.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей __________ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Сумма неустойки, установленной в соответствии настоящим разделом Контракта, перечисляется одной Стороной в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от другой Стороны по реквизитам, указанным в требовании. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в требовании.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного соглашения к Контракту не требуется.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.17. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта.

8.18. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.19. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

9. Заключительные положения.

9.1.  Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г.

Настоящий контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту; в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Обязательства Подрядчика по Контракту, неисполненные на дату истечения срока действия Контракта, сохраняют свою силу до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

Обязательство Заказчика по оплате принятых работ, неисполненное на дату истечения срока действия Контракта, сохраняет свою силу до полной оплаты стоимости работ.

Гарантийные обязательства сохраняют свою силу в течение срока, указанного в пункте 6.3 Контракта.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. При изменении Контракта обязательства сторон сохраняются в измененном виде. Все изменения осуществляются в письменной форме.

9.2.1. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более, чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

9.2.2.  В случае, если по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, предоставления подрядчиком в соответствии с разделом 7 Контракта обеспечения исполнения контракта.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Соглашение о расторжении Контракта совершается в письменной форме. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.6. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной Контрактом.

9.7. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.8. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 10 Контракта. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

9.9. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.10. Все споры и разногласия по Контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.11. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить Контракт в 2-х экземплярах, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

9.12. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение №  к Контракту  - «Техническое задание»,

Приложение № 2  - Проектная (в том числе сметная) документация

Приложение № 3  - Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта,

Приложение № 4  - График выполнения работ.

10. Место нахождения, почтовый адрес и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская центральная районная больница» (ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» Место нахождения: 155801, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Нагорная, д. 18. Почтовый адрес: 155801, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Нагорная, д. 18. Номер контактного телефона: 8(49331) 5-68-10 Гл. бухгалтер: (49331) 54524, kincrbbuh@yandex.ru Контрактная служба: (49331)53892 kincrbyur@yandex.ru ИНН/КПП 3703007051/370301001 Банковские реквизиты: № банковского счета 40102810645370000025 в Отделение Иваново Банка России// УФК по Ивановской области г. Иваново БИК 012406500, № казначейского счета 03224643240000003300 ЗАКАЗЧИК: Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ___________________ /С.А. Аминодов/ | _______________________________________ Место нахождения:________________________ Почтовый адрес:_________________________ Банковские реквизиты: ___________________ ПОСТАВЩИК: ___________________ /__________/ М.П. (при наличии) |

Приложение № 1

к контракту

№_____ от «___» _____ 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды, д. 69»

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Объем выполненных работ должен соответствовать настоящему Техническому заданию, проектной (в том числе сметной) документации (приложена к настоящей документации и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)).

2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП), Правилами  устройства электроустановок, а так же сводами правил в области электроснабжения  действующими  на территории РФ, государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), учитывая санитарные нормы и нормы пожарной безопасности для проводимых работ и материалов, требования техники безопасности при ведении строительных работ. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несёт Подрядчик.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (соблюдение санитарно - эпидемиологического режима, курение запрещено и т.д.).

Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. Строительный мусор вывозится не реже 2 раз в неделю.

Все изделия и материалы, используемые для проведения работ, должны быть соответствующих видов, описанных в проектной (в том числе сметной) документации, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ (в действующих редакциях), СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством. Копии сертификатов (деклараций) должны быть представлены Заказчику до начала работ в случае если наличие указанных документов,  предусмотрено действующим законодательством.

Используемые материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые определяет Минэкономразвития России (п. 2 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221).Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 N 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»

(Данный пункт относится только к тем товарам (материалам), используемым при выполнении работ, которые указаны в перечне товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности).

3. Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или с превышением требований, установленных проектной (в том числе сметной) документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- "СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ

- - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- - ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия

- СП 73.13330.2016 «Внутреннее санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением №1).

- ТР 83-98 «Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей».

- СП 2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование».

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями на 13 сентября 2018 года)

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85

-ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

-ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

# - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

- ГОСТ Р 31565-2012  «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

- СП 256-1325800-2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных  зданий».

- ГОСТ Р 50571.28-2006 «Электроустановки зданий. Ч7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений».

Приемо-сдаточную документацию по электромонтажным работам оформить  в  соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 123-9, инструкции  по оформлению приемо-сдаточной документации по  электромонтажным работам И.1.13-07 с обязательным предоставлением исполнительных чертежей и схем электроустановок.

По согласованию с заказчиком допускается замена товаров (материалов), сопровождающихся товарными знаками, указанными в проектной (в том числе сметной) документации на эквивалентные товары (материалы). Замена товаров (материалов) другими товарами (материалами) более низкого качества не допускается.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и др.

Пожарная безопасность при проведении работ по ремонту должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При выполнении работ обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации  в соответствии со СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 и  РД–11–02-2006.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ________________ / С.А. Аминодов/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: _________________________ ___________________ /_____________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту

№______ от «_____» ______ 2023г

Проектная (в том числе сметная) документация

(прилагается отдельным файлом)

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ________________ / С.А. Аминодов/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: _________________ ___________________ /____________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к контракту

№__________  от «_____» ___________2023г

Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта

(заполняется после определения цены контракта в случае,

если Подрядчик применяет обычную систему налогообложения и произошло снижение цены)

Цена контракта после электронного аукциона составляет ____________ рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет _______________ рублей.

Коэффициент снижения цены контракта (цена/нмц): ________.

или

Протокол расчета коэффициента пересчета цены контракта

(заполняется в случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения)

Коэффициент пересчета цены Контракта, применяемый вместо НДС при расчете за выполненные работы с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, рассчитывается как отношение цены Контракта, определенной по результатам аукциона, к начальной (максимальной) цене Контракта без НДС:

Цена контракта после электронного аукциона составляет ____________ рублей

начальная (максимальная) цена Контракта составляет  ___________рублей,

начальная (максимальная) цена Контракта без НДС составляет ____________рублей.

коэффициент пересчета цены Контракта составляет ___.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ________________ / С.А. Аминодов/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________ ___________________ /____________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту

№_______  от «____» _______ 2023г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ________________ / С.А. Аминодов/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________________ ___________________ /__________/ М.П. |
| --- | --- |

Если НДС не облагается, указать основание: «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или дается ссылка на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС)..