**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №08694000001230000220001**на выполнение работ для федеральных государственных нужд

по капитальному ремонту объекта капитального строительства

**ИКЗ 231745314070774530100100970484120243**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Челябинск | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе Клейменовой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ПОБЕДА", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савониной Дарьи Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Настоящий государственный контракт заключен по результатам электронного аукциона *для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций*, протокол от «16» июня 2023 г.

1.2. Идентификационный код закупки: 231745314070774530100100970484120243**.**

1.3. В целях обеспечения государственных нужд Подрядчик обязуется, в установленный настоящим контрактом срок, по заданию Заказчика, выполнить работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения — нежилого помещения № 5, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, д.125. (далее - объект).

1.4. Подрядчик осуществляет капитальный ремонт объекта и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией «Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, д.125», определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования (Раздел 3. Архитектурные решения, шифр 08694000001210000390001-АР; Раздел 5.1. Система электроснабжения, шифр 08694000001210000390001-ИОС1, Раздел 11. часть2. Ведомость объемов работ, шифр 08694000001210000390001-СМ.ВОР), сметой (Раздел 11, Смета на строительство объектов капитального строительства, шифр 08694000001210000390001-СМ), определяющей цену работ.

1.5. Подрядчик осуществляет капитальный ремонт объекта в соответствии с Технической документацией: Описание объекта закупки (приложение № 1), спецификацией (приложение № 2), проектной документацией (приложение № 3), графиком выполнения работ (приложение № 4).

**2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по контракту не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

2.2. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 4).

2.3. Срок выполнения работ: 45 рабочих дней с даты заключения контракта.

2.4. С момента передачи объекта Подрядчику, ответственность за сохранность объекта и все действия, производимые на объекте, соблюдение правил противопожарного режима, переходит Подрядчику.

2.5. Работы могут проводиться в рабочие дни в период с 06 часов до 22 часов, в выходные и праздничные дни с 08 часов до 22 часов.

2.6.. К выполнению работ работники Подрядчика допускаются только после обучения и проверки знаний требований охраны труда Подрядчиком, а также проведения с ними первичного противопожарного инструктажа, инструктажа по охране труда, уполномоченным сотрудником Заказчика. Для проведения инструктажа Подрядчик заблаговременно предоставляет Заказчику список сотрудников, выполняющих работы с указанием их Ф.И.О, должности, информации об обучении, программах и проверке знаний требований охраны труда, контактного телефона.

2.7. Подрядчик обеспечивает работников, выполняющих работы по капитальному ремонту объекта, медицинской аптечкой для оказания помощи пострадавшим, средствами пожаротушения при производстве огневых работ (если таковые осуществляются), номерами телефонов экстренных служб (скорая медицинская помощь, пожарная охрана, полиция) и адресами близлежащих медицинских учреждений.

2.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, Подрядчик удаляет с объекта и прилегающей к нему территории все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

**3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Подрядчик обязуется:**

3.1.1. Осуществлять капитальный ремонт и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, указанной в п.1.5 настоящего контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и сметой, определяющей цену работ.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

3.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

3.1.4. Исполнять полученные в ходе капитального ремонта объекта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.5. При осуществлении капитального ремонта объекта и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда и безопасности строительных работ, санитарные нормы и правила.

3.1.6. Обеспечить наличие на объекте проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.

3.1.7. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов.

3.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.10. Назначить руководителя работ, и информировать об этом Заказчика в письменном виде.

3.1.11. Обеспечить спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты работников, выполняющих работы по капитальному ремонту объекта.

3.1.12. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обучить и проверить знания требований охраны труда работниками, выполняющим работы по капитальному ремонту объекта.

3.1.13. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки работ, в том числе скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.1.14. Передать Заказчику результат выполненной работы.

3.1.15. Передать Заказчику вместе с результатом работы техническую документацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

3.1.16. Исполнительную документацию оформлять согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006 (форма акта освидетельствования скрытых работ)" ред. От 09.11.2017).

3.1.17. Принять участие в работе приемочной комиссии Заказчика при сдаче-приемке выполненных работ.

3.1.18. В течение 3 (трех) рабочих дней *с даты выполнения работ*, сформировать с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ);

3.1.19. Уплатить Заказчику штраф согласно п. 12.6 настоящего контракта, в случае нарушения срока размещения документа о приемке в ЕИС.

3.1.20. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ на объекте, освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства

3.1.21. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**3.2. Подрядчик вправе:**

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему контракту.

3.2.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания документа о приемке выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным документом о приемке.

3.2.4. Выполнить работы по настоящему контракту досрочно.

**3.3. Подрядчик не вправе:**

3.3.1. В случае ненадлежащего выполнения работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.3.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

**3.4. Заказчик обязуется:**

3.4.1.Оформить обязательство федерального бюджета и передать сведения о настоящем контракте на официальный сайт в сети Интернет для ведения реестра государственных контрактов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084.

3.4.2. Предоставить объект для капитального ремонта.

3.4.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

3.4.4. Немедленно заявить Подрядчику об обнаружении при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков.

3.4.5. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

3.4.5. Принять у Подрядчика результат выполненной работы.

3.4.6. Уплатить Подрядчику обусловленную цену в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

3.4.7. Назначить ответственного представителя Заказчика для взаимодействия с Подрядчиком **начальника отдела по общим вопросам деятельности учреждения Миссивренко Михаила Викторовича тел.: (351) 778-67-36**.

**3.5. Заказчик вправе:**

3.5.1. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в настоящем контракте работ.

3.5.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего контракта и потребовать возмещения убытков.

3.5.4. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в случае прекращения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законом или контрактом, до приемки Заказчиком результата работы.

3.5.5. В целях осуществления контроля и надзора за капитальным ремонтом объекта и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор для осуществления строительного контроля с соответствующим инженером (инженерной организацией).

**4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**

4.1. Работы по осуществлению строительного контроля выполняются привлекаемым Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

4.2. Строительный контроль, осуществляемый лицом, привлекаемым по договору, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

- проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;

- совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов;

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

**5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика,расходы на приобретение Подрядчиком материалов, необходимых для производства работ, стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на перевозку, вывоз строительного мусора*,* уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 3365600(Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС 20% 560 933 (Пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

5.2. Оплата за выполненные работы осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, после выполнения последним всего предусмотренного контрактом объема работ при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке работ в единой информационной системе, **справки о стоимости выполненных работ и затрат по** [**форме КС-3**](https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/2000)**.**

5.3.Документ оприемке работ составляется по фактически выполненным объемам работ. Срок оплаты не превышает 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и с**правки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 в единой информационной системе.**

5.4. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются за счет выделенных Заказчику средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год по виду расходов **243**, в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

5.5. В случае если настоящий контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме КС-3](https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/2000) с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом, и актов на скрытые работы.

6.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о завершении работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.3. Процедура приемки включает в себя проведение экспертизы в целях проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, на соответствие условиям контракта. Указанная экспертиза осуществляется Заказчиком.

6.4. Результаты приемки оформляются документом о приемке, подписанным обеими Сторонами.

6.5. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.6. К д**окументу о приемке прилагаются документы: акт выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.**

6.7. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6**.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со** дня поступления документа о приемке Заказчик подписывает усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными [электронными подписями](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.13. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

**7. КАЧЕСТВО РАБОТЫ**

7.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

7.2. Качество выполненной работы должно соответствовать Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП 48.13330.2019, СП 17.13330.2017 « Свод Правил. Кровли», СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте», Правилам устройства электроустановок.

7.3. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим контрактом на протяжении гарантийного срока.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.6. На результат работы устанавливается гарантийный срок — 60 (шестьдесят) месяцев, который распространяется на все, составляющее результат работы.

7.7. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.

7.8. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

7.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.10. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в [пункте 7.4](https://internet.garant.ru/#/document/55740300/entry/704) настоящего контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

7.11. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

8.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным ст.45 Федерального закона №44-ФЗ или внесением денежных средств на расчетный счет, в размере обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

8.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств 5 % начальной (максимальной) цены контракта: 168280 рублей 00 копеек.

8.3. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств: Получатель: УФК по Челябинской области (ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России, л/с 05691А74710). Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск. БИК 017501500, р/счет 03212643000000016900, счет (единый казначейский счет) 40102810645370000062, ИНН 7453140707, КПП 745301001, ОКТМО 75701000. В поле 22 «Код» платежного перечисления обязательно указать код нормативного акта 0002.

8.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником электронного аукциона самостоятельно.

8.5. В случае избрания способа обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии, её срок действия определяется участником закупки самостоятельно, при этом её срок должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

8.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств осуществляется в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

8.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня до оформления документа о приемке.

8.9. Подрядчик, с которым заключается контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления им информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к этому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В целях обеспечения гарантийных обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Документ об обеспечении исполнения контракта направляется Подрядчиком вместе с проектом контракта.

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по контракту может быть представлено в виде внесения денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ.

9.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

9.4.Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Исполнение обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков обеспечивается суммой обеспечения исполнения государственного контракта.

9.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 №44-ФЗ, осуществляется после исполнения Подрядчиком обязанностей по контракту, в течение 15 дней.

9.6. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

9.7. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере **5%** от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ) и составляет 168280 (Сто шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта.

9.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен.

9.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненных работ.

9.10. Подрядчик, (в соответствии с требованиями п.1. ч.1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ в случае предоставления им, информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение им (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к этому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.11. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Челябинской области (ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России, л/с 05691А74710). Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск. БИК 017501500, р/счет 03212643000000016900, счет (единый казначейский счет) 40102810645370000062, ИНН 7453140707, КПП 745301001, ОКТМО 75701000. **В поле 22 «Код» платежного перечисления обязательно указать код нормативного акта 0002.**

**10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

10.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 10.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензионная переписка формируется путем уведомлений в единой информационной системе. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области.

**12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

12.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, по настоящему контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней *ключевой* ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

12.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

согласно Постановлению Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 *"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем) "* (с действующими изменениями).

*Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.*

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени *ключевой* [ставки](garantf1://10080094.0) Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

12.5. *За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,* размер штрафа устанавливается в размере *1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей*, *согласно Постановлению Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем) " (с действующими изменениями).*

12.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.7.*Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.*

12.8. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.9. Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

**13. ФОРС-МАЖОР**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

**14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами действует до 31.12.2023 года. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему контракту.

**15. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

15.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ:

Снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракт.

15.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

15.4. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.

**16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**

16.1. При изменении у одной из Сторон места нахождения, наименования, банковских и других реквизитов, она обязана в течение пяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, направив подписанное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.

16.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

16.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.

**17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**   ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области»  Минтруда России  454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38  ИНН 7453140707, КПП 745301001  л/с 03691А74710 УФК по Челябинской области,  Р/ счет 03211643000000016900  Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК  по Челябинской области г. Челябинск  БИК 017501500  Счет (единый казначейский)  40102810645370000062  е-mail: gbmse@mse74.ru  www.74.gbmse.ru  тел.(351) 778-67-26    Руководитель – главный эксперт  по медико-социальной экспертизе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Клейменова | **Подрядчик**   Общество с ограниченной ответственностью "ПОБЕДА"  454010, Челябинская область, г Челябинск, ул. Пограничная, 2 -247  ИНН 7449145766  КПП 744901001  р/с 40702810201500111925 ООО "Банк Точка"  к/с 30101810745374525104  БИК 044525104  ОГРН 1217400042738  ОКОПФ 12300ОКФС 16  ОКПО 51893784  ОКАТО 75401368000 ОКТМО 75701320е-mail: dasha-z@mail.ru  тел. +79085735000, +79124702999  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Савонина |

Приложение №1

к государственному контракту

на выполнение работ для федеральных

государственных нужд

№08694000001230000220001 от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

Наименование работ: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения включает в себя капитальный ремонт кровли и фасада объекта капитального строительства нежилого помещения №5, распложенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

1. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением ОКПД2, с указанием видов продукции, соответствующих предмету: 41.20.40.000

Код КТРУ 41.20.40.000-00000023-Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

Единица измерения: Условная единица

1. Стоимость работ согласно расчета НМЦК на февраль 2023г. составляет 3 365 614 руб. т.ч. НДС 20%.
2. Смета контракта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Сметная работ, руб. | Сметная работ, руб., в т.ч. НДС 20 % |
| 1 | Кровля | Услов. единица | 1 | 1 660 773 | 1 992 928 |
| 2 | Фасад | Услов. единица | 1 | 1 014 911 | 1 217 894 |
| 3 | Электроснабжение | Услов. единица | 1 | 128 993 | 154 792 |
|  |  |  | Итого | 2 804 678 | 3 365 614 |

В соответствии с п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, на основании этого начальная (максимальная) цена контракта составляет **3365600,00 рублей**

1. Работы выполнить согласно проектной документации:

Раздел 3 Архитектурные решения шифр 08694000001210000390001-АР;

Раздел 5.1 Система электроснабжения шифр 08694000001210000390001-ИОС1;

1. Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства шифр 08694000001210000390001-СМ.
2. Работы выполнить согласно:

Локального расчета ЛС-02-01-01 Архитектурные решения;

Локального расчета ЛС-02-01-02 Система электроснабжения.

1. К выполнению работ сотрудники подрядчика допускаются только после проведения с ними первичного противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда на рабочем месте, уполномоченным сотрудником заказчика. Для проведения инструктажа подрядчик заблаговременно предоставляет заказчику список сотрудников, выполняющих работы, с указанием их полного имени, должности и контактного телефона
2. Срок выполнения работ: 45 рабочих дней с момента заключения контракта.
3. Основные требования к выполнению работ: Все материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты в соответствии с ГОСТ или ТУ, работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», нормативными документами в области охраны труда, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих, инспектирующих органов и эксплуатирующих организаций.
4. Перечень документов предоставляемых по окончании выполнения работ подрядчиком:

- исполнительная документация в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

-счет на оплату;

-счет-фактуру;

-акт выполненных работ

Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и разместить в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приёмка и оплата выполненных работ осуществляется после завершения всех работ. Акты выполненных работ составляются по фактически выполненным объемам работ. Срок проверки актов выполненных работ и исполнительной документации 20 рабочих дней, если при проверке не выявляются замечания.

1. Дополнительные условия: материалы необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно, их стоимость включена в цену контракта, вывоз строительного мусора осуществляется подрядчиком, если в процессе производства работ происходит повреждение имущества заказчика, то восстановление осуществляется за счет подрядчика.
2. Гарантийный срок на качество выполненных работ на объекте устанавливается продолжительностью в 5 лет с момента передачи результата выполненных работ и подписания обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель – главный эксперт  по медико-социальной экспертизе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Клейменова | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Савонина |

Приложение №2

к государственному контракту

на выполнение работ для федеральных

государственных нужд

№ 08694000001230000220001 от « »\_\_\_\_2023 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2, код позиции КТРУ | Наименование работ | Кол-во,  усл. ед. | Цена,  руб. | Сумма, руб. |
| 41.20.40.900,  41.20.40.000-00000023 | Кровля | 1 | 1992928.00 | 1992928.00 |
| Фасад | 1 | 1217880.00 | 1217880.00 |
| Электроснабжение | 1 | 154792.00 | 154792.00 |
| ИТОГО: | |  |  | 3365600,00 |

Сумма прописью: Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС 20% 560 933 (Пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

Руководитель – главный эксперт Директор

по медико-социальной экспертизе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Клейменова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Савонина

Приложение №4

к государственному контракту

на выполнение работ для федеральных

государственных нужд

№08694000001230000220001 от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



Руководитель – главный эксперт Директор

по медико-социальной экспертизе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Клейменова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Савонина