ДОГОВОР №

на разработку рабочей документации по разделу: «Очистное сооружение №1»

по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД» Этап 2: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД»

***г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года***

Общество с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект» (ООО «Институт «Мосинжпроект»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Черкесова Рустама Хасановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения закупок ***{указать способ закупки}***, протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., (Извещение о проведении закупки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_), в соответствии с ***{указать подпункт, пункт, часть, статью}*** Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1**.**1**.** Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика разработать рабочую документацию по разделу: «Очистное сооружение №1» по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД» Этап 2: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД» (далее – рабочая документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в сроки и на условиях настоящего Договора.

1.2. Технические, экономические и другие требования к рабочей документации определяются действующими нормативными документами и Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результатом работы по Договору является Рабочая документация, согласованная в установленном Договором и законодательством Российской Федерации порядке.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ**

2.1. Цена договора определена Сводной сметой (Приложение № 3) с учётом договорного понижающего коэффициента \_\_\_ и составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кроме того, НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1.1 Цена договора является максимальной Договорной ценой и включает в себя стоимость всех выполняемых по Договору работ и услуг, все налоги, подлежащие уплате в связи с заключением Договора и действующие на момент его заключения, вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику в полном объеме исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате выполнения работ по Договору, оплату всех согласований Документации во внешних инстанциях, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Окончательная стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании исполнительной сметы по фактически выполненным объемам работ с применением договорного понижающего коэффициента \_\_\_\_. При этом:

-в случае уменьшения стоимости работ по исполнительной смете оплата работ производится в объёме указанной сметы;

- в случае увеличения стоимости работ по исполнительной смете оплата работ производится в объёме максимальной цены договора.

2.1.2 Стоимость этапов работ определена в Календарном плане (Приложение №2).

2.2. Заказчик осуществляет платежи Подрядчику за выполненные работы по этапам работ в соответствии с условиями Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета и предоставления счет-фактуры.

2.3. В случае уменьшения или прекращения лимитов финансирования по данному объекту, Договор подлежит немедленному изменению или прекращению, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика. С момента направления уведомления и до урегулирования указанных вопросов Заказчик прекращает финансирование по настоящему Договору.С момента получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ до урегулирования вопросов связанных с объемом выполненных работ и порядком их оплаты.

1. **СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ**

3.1. Сроки выполнения этапов и сдачи работ определяются Календарным планом работ (Приложение №2), который является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Акты выполненных работ Заказчик подписывает поэтапно в соответствии с условиями Договора.

Подрядчик по завершении этапа представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3. Подрядчик по накладным направляет Заказчику разработанную рабочую документацию, оформленную в установленном порядке и в количестве, определяемом в Техническом задании (Приложение №1). Заказчик обязан поставить на накладных отметку (фамилия, подпись, дата и штамп), подтверждающую получение соответствующей документации, и в течение 2-х рабочих дней со дня получения направить один экземпляр оригиналов накладных в адрес Подрядчика. Дата оформления накладной является датой получения Заказчиком разработанной документации. Передача рабочей документации осуществляется в месте нахождения Заказчика.

* 1. Заказчик направляет Подрядчику оформленный акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней или направляет мотивированный отказ от приёмки работ.
  2. Повторная приемка Заказчиком предъявляемых Подрядчиком к приемке работ (этапа) производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ (этапа), в установленном Договором порядке.

**4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКА СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИМ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА**

**(далее Услуги Заказчика)**

4.1. Стоимость Услуг Заказчика определена в размере 5% от цены договора, в соответствии с п.2.1. настоящего договора является максимальной, и составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том числе НДС (20%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае уменьшения стоимости работ по исполнительной смете стоимость Услуг Заказчика определяется в размере 5% от стоимости работ по исполнительной смете.

4.2. Подрядчик в день подписания Заказчиком акта сдачи приемки работ, подписывает акт о выполнении Услуг Заказчика.

4.3. Оплата Услуг Заказчика производится Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты Заказчиком соответствующего акта сдачи приемки работ Подрядчика (п. 2.2 договора).

4.4. Оплата Услуг Заказчика, возможна путем зачета взаимных встречных требований.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Своевременно производить приёмку выполненных работ. Оплата выполненных работ производится в соответствии с п.2.2. Договора;

5.1.2. Осуществлять выдачу исходных данных в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

Передача всех исходных данных осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора с сопроводительным письмом, на котором Подрядчик ставит отметку, подтверждающую их получение.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время, в том числе, не уведомляя Подрядчика об этом заранее, проверять ход работ.

5.2.2. Давать Подрядчику обязательные для него указания, касающиеся хода работ.

5.2.3. В случае, если Подрядчик уклоняется от выполнения своих обязанностей по Договору, а именно: не приступает в установленные сроки к выполнению работ (этапа работ), игнорирует указания Заказчика, затягивает время выполнения работ или иным образом уклоняется от выполнения своих обязанностей, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.2.4. С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1 Своевременно выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и города Москвы;

5.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в рабочую документацию, если они не выходят за рамки настоящего договора и Технического задания, а также не противоречат действующему российскому законодательству;

5.3.3. Не вносить в рабочую документацию без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства;

5.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своих представителей, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде. Каждый представитель должен иметь официально оформленные полномочия;

5.3.5. В установленный Заказчиком срок и за собственный счет устранять недостатки в рабочей документации, выявленные при её согласовании, утверждении, приемке.

В случае выявления недостатков в рабочей документации в период строительства Объекта и сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан устранить их по письменному требованию в установленный Заказчиком срок.

5.3.6. За 3 (три) дня до окончания срока выполнения 1-го этапа передать на согласование документацию Заказчику. После получения согласования от Заказчика согласовать готовую рабочую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, экспертными организациями и утвердить её у Заказчика. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять рабочую документацию по замечаниям указанных органов при условии, что эти исправления не ведут к увеличению объемов проектирования.

5.3.7. В случае получения замечаний от Заказчика при приемке рабочей документации Подрядчик в течение 5-ти календарных дней обязан устранить замечания за свой счет.

5.3.8. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по объекту, в том числе: рабочую документацию, акты сдачи-приемки выполненных работ, платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

5.3.9. В случаях установления Заказчиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта(-ов) сдачи-приемки выполненных работ или в отсутствие документов, подтверждающих фактические расходы, а также в иных случаях, установленных актом проверки, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику суммы излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

5.3.10. В случае(ях), если Подрядчик в ходе выполнения работ сочтет, что указания, полученные от Заказчика, противоречат строительным нормам и правилам и/или действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в разрабатываемой рабочей документации и последующих строительных работах, он обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика.

5.3.11. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика письменно с соответствующим обоснованием в 3-дневный срок после приостановления работ. В этом случае, Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5.3.12. Не передавать своих прав и обязанностей 3-м лицам без письменного разрешения Заказчика.

5.3.13. При производстве работ Подрядчик обязан иметь и обеспечивать своевременное продление всех необходимых лицензий и разрешений для выполнения соответствующих работ по Договору, а в случае прекращения их действия, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение соответствующих работ.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. В процессе разработки рабочей документации привлекать к выполнению отдельных его разделов третьих лиц. В этом случае Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.

5.4.2. Обращаться с запросами к Заказчику в целях надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. До передачи спора на разрешение суда, Стороны принимают меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 календарных дней.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления требования, от суммы неисполненных обязательств, но не более 5%. от суммы неисполненных обязательств.

6.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, указанных в Календарном плане (Приложение №2), Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от Цены договора, указанной в п.2.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом Подрядчиком соответствующего размера неустойки.

6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия при их возникновении, если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

6.9. Подрядчик не несёт ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием либо бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

6.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30% (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных договором.

6.11. За неисполнение и (или) несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательства по оплате услуг Генерального проектировщика, предусмотренного п.4 Договора, Подрядчик обязан оплатить Генеральному проектировщику (Заказчику) неустойку в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, но не более 5% от суммы неисполненных обязательств.

6.12 Уступка третьим лицам требований, возникших из Договора, не допускается. Сторона, нарушившая данный запрет, обязана по требованию другой стороны уплатить штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, а также возместить другой Стороне убытки, вызванные нарушением данного запрета.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ**

* 1. Обеспечение исполнения договора предоставляется в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 15.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект», утвержденного Общим собранием участников ООО «Институт «Мосинжпроект» (далее – Положение о закупках ООО «Институт Мосинжпроект»).
  2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на сумму 140 314,23 руб. (Сто сорок тысяч триста четырнадцать рублей 23 копейки), что составляет 5% от начальной максимальной цены (НМЦ).

Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется на срок выполнения работ по Договору плюс 2 (Два) месяца.

Срок внесения обеспечения денежными средствами или предоставления независимой гарантии – до заключения Договора.

Порядок внесения: Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке.

Независимая гарантия по форме Приложения №4, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки», а также иным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик вправе самостоятельно выбрать вид обеспечения (перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика или представление независимой гарантии).

Заказчик обязуется возвратить Подрядчику в полном объеме внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору денежные средства (обеспечительный платеж) после истечения срока, установленного п.7.3. настоящего Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования от Подрядчика. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком в требовании, направленным в адрес Заказчика.

* 1. В случае увеличения срока проектирования по настоящему Договору, а равно увеличения иных сроков исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он обязуется пропорционально увеличить срок обеспечения исполнения обязательств по Договору.
  2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, последний обязуется представить Заказчику, согласованное с ним, иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на сумму уменьшенную на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором в срок не позднее дня, следующего за днем истечения действия ранее выданного обеспечения.
  3. Заказчик вправе не принимать независимую гарантию, выданную организацией, не согласованным с Заказчиком, либо выданную с нарушением других требований Договора. В этом случае Подрядчик обязан предоставить другую независимую гарантию, соответствующую требованиям Договора.
  4. Затраты на осуществление обеспечения исполнения своих обязательств по договору производятся Подрядчиком за свой счет и не компенсируется Заказчиком.
  5. Основанием для обращения взыскания на денежную сумму или ее часть из денежных средств, переданных Подрядчиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора, для направления требования по независимой гарантии является неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями Договора, в том числе, но не исключительно:

- обязательств по выполнению работ;

- обязательства по выплате Заказчику неустойки, на основании предъявленной в установленном порядке претензии, в связи с нарушением Подрядчиком обязательств по выполнению работ;

- обязательства по возмещению Подрядчиком убытков, причиненных Заказчику в следствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчиком, на основании предъявленной в установленном порядке претензии.

7.9. Обращение взыскания на денежные средства, переданные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, производится Заказчиком самостоятельно во внесудебном порядке, с извещением Подрядчика.

В случае, если размер штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору превышает размер денежных средств, переданных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, Заказчик взыскивает непокрытые денежными средствами, переданными Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, штрафные санкции в претензионном и (или) судебном порядке.

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной или друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2. Требования п. 8.1 настоящего Договора не распространяются на случай раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом РФ. Однако в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объём и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, принесённый Стороне несоблюдением требований раздела 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

8.4. Информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, а также все положения настоящего Договора и дополнительные соглашения к нему, а также

выявленные или сообщенные в ходе выполнения работы по настоящему Договору им данные являются коммерческой тайной, и Стороны обязуются не разглашать ее во всех формах третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

9.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.

9.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в том числе, в следующих случаях:

- в случае осуществления работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих работ, а равно приостановления их действия и/или аннулирования таких документов, в том числе лицензий Подрядчика на выполнение работ, и любых других разрешений, согласований и допусков;

- в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или в случае принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Подрядчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам;

- в случае если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ;

- в случае просрочки выполнения Подрядчиком работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

9.4. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от Договора полностью или частично, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика.

9.5. При расторжении Договора Заказчиком по основаниям, указанным в п 9.3 Договора, Договор считается расторгнутым или измененным с даты получения уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иная дата не указана в уведомлении.

9.6. В случае прекращения или сокращения финансирования работ по Объекту по Адресной инвестиционной программе города Москвы, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по Договору с момента получения указанного уведомления. Вопросы, связанные с объемом выполнения работ и порядком их оплаты, урегулируются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

9.7. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные до момента расторжения Договора и соответствующие требованиям Договора работы. При этом выплачиваемая Подрядчику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, с учетом платежей, полученных Подрядчиком по Договору.

9.8. При расторжении Договора по основаниям, указанным в настоящей статье, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента прекращения работ передать Заказчику разработанную до момента расторжения Договора документацию в порядке и количестве, установленных Договором.

9.9. Заказчик вправе в любое время независимо от мотивов (причин) до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора полностью или частично (исключение объемов работ), оплатив Подрядчику объем работ, фактически выполненный до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, без возмещения убытков.

Частичный отказ Заказчика от исполнения Договора (исключение объемов работ) осуществляется в следующем порядке:

Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о частичном отказе от исполнения Договора (об исключении объемов работ) с указанием перечня работ, исключаемых из объема работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

С момента получения указанного уведомления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его отправки, указанные в уведомлении работы считаются исключенными из объема работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, а Подрядчик обязан прекратить их выполнение.

9.10. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе, в следующих случаях:

- в случае принятия арбитражным судом решения о признании Заказчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Заказчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Заказчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

**10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Все вопросы, не оговоренные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.2. Заказчик имеет право использовать рабочую документацию по своему усмотрению, в частности передавать рабочую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.5. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 10 (Десять) календарных дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.

* 1. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в том числе, в следующих случаях:
* в случае осуществления работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих работ, а равно приостановления их действия и/или аннулирования таких документов, в том числе лицензий, аккредитаций и так далее Подрядчика на выполнение работ, и любых других разрешений, согласований и допусков;
* в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или в случае принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и/или о введении арбитражным судом в отношении Подрядчика любой процедуры банкротства, а равно в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или приостановления операций по его счетам;
* в случае если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ. В данном случае Заказчик обязан принять фактически выполненные объемы работ и оплатить их стоимость согласно исполнительной смете, согласованной Подрядчиком и Заказчиком;
* в случае нарушения Подрядчиком по его вине сроков исполнения обязательств по Договору более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
* в случае прекращения финансирования по Адресно-инвестиционной программе г. Москвы;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, изменения в действующем законодательстве, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

11.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять решение о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11.7. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по настоящему договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо не­правомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работ­ники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нару­шение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уве­домить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответ­ствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до по­лучения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материа­лы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммер­ческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п.12.1. Договора действий, и/или неполучения Заказчиком в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право отка­заться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое Задание (Приложение № 1);

- Календарный план работ (Приложение № 2);

- Смета (Приложение № 3);

- Форма независимой гарантии (Приложение 4).

**14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Срок действия Договора:

начало: с момента подписания Договора;

окончание: до момента полного выполнения обязательств Сторонами.

**15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | **Подрядчик:** | |
| **ООО «Институт «Мосинжпроект»**  101000, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1, стр. 1  р/с № 40702810538000086218 ПАО «Сбербанк России», Московский банк Сбербанка России ПАО, г. Москва, ул.  Б. Якиманка, дом 18  к/с № 30101810400000000225  ИНН 9701021862  КПП 770101001  БИК 044525225  ОКПО: 42953493 | |  | |
| **Заказчик** | **Подрядчик** | |
| Генеральный директор  ООО «Институт «Мосинжпроект»  М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Х. Черкесов | М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**Приложение №1**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023** г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** Генеральный директор  ООО «Институт «Мосинжпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Х. Черкесов | **ПОДРЯДЧИК** |

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**на разработку рабочей документации по разделу: «Очистное сооружение №1»**

**для объекта: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги».**

**2 этап: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления Московской железной дороги»**

**Москва – 2023 г.**

**Приложение № 2**

**к Договору №**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**

разработку рабочей документации по разделу: «Очистное сооружение №1»

по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД» Этап 2: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Этапы, перечень подлежащих выполнению и оплате работ | Срок выполнения | | Расчетная цена, %  от цены договора |
| Начало этапа | Окончание этапа |
| 1 | Разработка рабочей документации. Получение всех необходимых согласований. Направление Заказчику комплекта рабочей документации. | Дата заключения договора | Не более 60 календарных дней с даты начала этапа | 70% от исполнительной сметы, но не более 70% от цены договора, указанной в п.2.1 |
| 2 | Приемка Заказчиком проектной документации. | Дата окончания 1-го этап | Не более 60 календарных дней с даты начала этапа | 30% от исполнительной сметы, но не более 30% от цены договора, указанной в п.2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  Генеральный директор  ООО «Институт «Мосинжпроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Х. Черкесов | **Подрядчик** |

**Приложение № 3**

**к Договору №**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

**Смета**

**на разработку рабочей документации по разделу: «Очистное сооружение №1»**

**по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД» Этап 2: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ,  рублей** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого по смете** |  |
|  | **Договорной коэффициент К=\_\_\_\_** |  |
|  | **НДС 20%** |  |
|  | **Итого по смете** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| ООО «Институт «Мосинжпроект» |  |
| Генеральный директор |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Х. Черкесов |  |

**Приложение № 4**

**к Договору №**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

**ТИПОВАЯ ФОРМА**

**независимой гарантии, предоставляемой**

**в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого**

**при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг**

**в электронной форме, участниками которой могут быть только**

**субъекты малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата выдачи | |  |
|  | Номер независимой гарантии [<1>](#Par526) | |  |
| **Информация о гаранте, принципале, бенефициаре** | | | |
|  |  |  | Коды |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК [<1>](#Par526) |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=14.09.2022) [<1>](#Par526) |  |
|  |  |  |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН [<2>](#Par527) |  |
| КПП [<3>](#Par528) |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=14.09.2022) [<1>](#Par526) |  |
| Полное наименование бенефициара |  | ИНН |  |
| КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=14.09.2022) |  |
| **Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия** | | | |
| Номер извещения об осуществлении конкурентной закупки [<1>](#Par526) |  |  | |
| Предмет договора [<4>](#Par529) |  |  | |
| **Условия независимой гарантии** | | | |
| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии) |  |  | |
| Наименование валюты |  | по [ОКВ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424830&date=14.09.2022) |  |
| Срок вступления независимой гарантии в силу [<5>](#Par530) |  |  | |
| Срок действия независимой гарантии [<5>](#Par530) |  |  | |

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_ [<6>](#Par531).

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) \_\_\_\_\_\_\_\_ [<7>](#Par532).

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных [пунктом 7](#Par486) настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные [пунктом 7](#Par486) настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных [пунктом 7](#Par486) настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410706&date=14.09.2022&dst=10647&field=134) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного [частью 1.2 статьи 45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421875&date=14.09.2022&dst=330&field=134) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420486&date=14.09.2022) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного [частью 1.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421875&date=14.09.2022&dst=2448&field=134) указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде \_\_\_\_\_\_\_\_ [<8>](#Par533).

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Дополнительные условия [<1>](#Par377), [<9>](#Par534).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо гаранта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | |
|  | Лист N |  |
|  | Всего листов |  |

--------------------------------

<1> Указывается при наличии.

<2> В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

<3> Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

<4> Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

<5> Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

<6> Указывается почтовый адрес.

<7> Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

<8> Указывается наименование арбитражного суда.

<9> Не должны противоречить положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке бенефициара, а также [требованиям](#Par52) к условиям независимой гарантий, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"..

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
|  |  |
| ООО «Институт «Мосинжпроект» |  |
| Генеральный директор |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Х. Черкесов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| МП | МП |