| Контракт № 13/03/2024 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» |  |
| --- | --- |
| г. Саров Нижегородской обл. | «25» марта 2024 года |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова (Молодежный центр),  именуемое Заказчик, в лице директора Березкиной Виты Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Большаков Олег Алексеевич, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании ОГРНИП 307524426200041, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту также электронный аукцион, аукцион), (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0132300007224000018 от 13.03.2024года, Идентификационный код закупки 243525402293852540100100200014120243, заключили настоящий КОНТРАКТ (далее по тексту также Контракт) о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» (далее по тексту также Объект, Работы) в полном объеме и соответствии с техническим заданием и приложениями к нему (Приложение № 3 к Контракту), протоколом твердой договорной цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту), графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), условиям Контракта и приложениям к нему.

1.2. Настоящим Контрактом предусмотрен 1 этап выполнения работ:

с момента заключения Контракта по 30.09.2024 (включительно).

Подрядчик обязан согласовать сроки начала производства работ с Заказчиком.

Подрядчик в вышеуказанные сроки обязуется на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами, материалами и средствами завершить весь комплекс работ по Объекту и сдать Объект, готовый к эксплуатации, Заказчику.

1.3. Качество выполняемых Подрядчиком Работ и применяемых Подрядчиком товаров (материалов) должно соответствовать требованиям сметной документации, требованиям промышленной безопасности, стандартов и сводов правил, технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных актов, а также в соответствии с экологическими параметрами, установленными отраслевыми нормативными правовыми актами, техническими регламентами и иными отраслевыми актами к Работам, подлежащим выполнению по предмету Контракта. Все используемые Подрядчиком товары (материалы) должны быть новыми.

- 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по результатам проведения электронного аукциона.

2.2. Коэффициент снижения стоимости определен протоколом твердой договорной цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту) на весь период выполнения работ.

2.3. Цена Контракта составляет 14 620 093 (Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч девяносто три) руб. 61коп., налогом на добавленную стоимость не облагается.

Цена Контракта включает в себя все расходы с выполнением подрядных работ по Объекту, в том числе расходы на выполнение работ, непредвиденные расходы в размере 2%, расходы на необходимые материалы, оборудование, изделия, расходы на оплату обязательных работ (услуг) для сдачи объекта Заказчику, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, установленные законодательством России..

2.4. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.14.1 Контракта.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту возможно изменение цены Контракта не более чем на 10 %. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы выполняемой работы.

  - Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

- 3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта

Оплата работ осуществляется по факту выполнения в полном объеме. Расчеты за выполненные работы производятся согласно протоколу твердой договорной цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту) и графику производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии со сметой контракта, сформированной на основании проекта сметы Контракта (Приложение №4 к Контракту), с применением коэффициента снижения стоимости, согласно протоколу твердой договорной цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту) на весь период выполнения работ.

Контрактом предусмотрен 1 этап выполнения работ.

3.2. Авансирование Работ по Контракту установлено в размере 5% от цены Контракта.

Заказчик осуществляет оплату авансового платежа по Контракту путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после предоставленного Подрядчиком Заказчику счёта на получение аванса, в течение 15-ти календарных дней с момента заключения Контракта.

Сумма выданного аванса засчитывается Подрядчиком и Заказчиком при расчете за выполненные и принятые объемы работ путем вычета суммы из суммы платежа, причитающегося Подрядчику.

Согласно ч.13 статьи 37 Федерального закона выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, допустившим снижение цены на 25 и более процентов, не допускается.

В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан вернуть полученный аванс в размере его неотработанной (незачтенной) части.

3.3. Оплата за выполненные работы производится по окончании работ в полном объеме на основании подписанного усиленной электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) обеими сторонами структурированного документа о приемке (далее – документ о приемке), с приложением к нему документов, которые считаются его неотъемлемой частью, а именно акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Контракту), реестра, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, счета, счета-фактуры (при наличии).

В случае, если информация, указанная в прилагаемых документах, не соответствует информации, указанной в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Заказчик оплачивает выставленный Подрядчиком счет безналичным платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приёмке в ЕИС.

3.4. В случае применения к Подрядчику санкций, предусмотренных пунктами 13.6-13.10 настоящего Контракта, Заказчик производит оплату работ по настоящему Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Контракту).

3.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3.3. настоящего контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документ о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

3.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

Датой приемки выполненных работ по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.7. При формировании и размещении документа о приемке и мотивированного отказа от приемки в единой информационной системе, обмене такими электронными документами между Подрядчиком и Заказчиком в единой информационной системе применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы.

3.8. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.9. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту.

Приемка и оплата непредвиденных работ и затрат, учтенных процентной нормой в расчете цены Контракта, утвержденном Заказчиком по результатам аукциона, осуществляется по письменному разрешению Заказчика в размере, не превышающем 2 % для данного Объекта, на основании разработанных в установленном порядке чертежей, локального сметного расчета и оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2.

Если сумма локального сметного расчета на выполнение непредвиденных работ и затрат превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет осуществить экспертизу сметной документации (государственную экспертизу проектной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости) в уполномоченном органе (учреждении) согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области».

3.10. Расчет в соответствии с полной ценой Контракта за выполненные в полном объеме работы по Объекту производится после подписания Заказчиком документа о приемке, указанного в п. 3.3. Контракта, в единой информационной системе.

3.11. Заказчик принимает и оплачивает стоимость выполненных работ по Контракту в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, указанного в п. 3.3. настоящего Контракта.

Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

Заказчик отказывается от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- счетов, реестров и других документов с арифметическими ошибками и недостоверной информацией;

- документов, оформленных с отступлениями от требований для оплаты (отсутствие подписей руководителей, уполномоченных представителей; исправлений, не заверенных подписями; отсутствие указаний объектов, исполнителей, реквизитов документов и т.п.).

- фактически невыполненных работ по Контракту;

- стоимости материалов, конструкций, изделий, оборудования, фактически неиспользованных Подрядчиком при производстве работ по Контракту;

- некачественно выполненных работ с отступлением от условий настоящего Контракта, требований нормативной технической документации, регламентирующей работы данного вида, Технического задания, проектной документации;

- стоимости материалов, конструкций, изделий, не отвечающих требованиям государственных стандартов, технических условий, не прошедших лабораторные испытания, с дефектами или браком, а равно при отсутствии паспортов и сертификатов, подтверждающих качество и применяемость использованных при выполнении работ материалов;

- форм КС-2 без указания кода ОКПО, номера документа, расшифровки подписей;

- форм КС-3 без указания номера документа, номера формы КС-2 (в случае, если форма КС-3 выписывается на основании двух и более форм КС-2 - всех номеров форм КС-2), расшифровки подписей.

Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.12. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

- 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

- Техническое задание и приложения к нему;

- смета Контракта.

4.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки (Объекта), а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в срок, указанный в Контракте.

  - Подрядчик обязан согласовать сроки начала производства работ с Заказчиком и представить Заказчику на согласование График производства работ по Объекту на весь объем работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

  - Подрядчик обязан своими силами и средствами доставить на Объект необходимые для производства работ необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, обеспечив выполнение работ по Объекту в соответствии с проектной документацией, требованиями строительных норм и правил.

Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны иметь: соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы, изделия, конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ), декларации (в случае, если указанные материалы, изделия, конструкции в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость.

Копии указанных документов, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций.

  - Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.

  - Подрядчик обязан установить защитные ограждения, исключающие доступ посторонних лиц к месту производства работ.

  - Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечить охрану Объекта во время проведения работ, а также предназначенных для выполнения работ материалов, изделий, конструкций, строительной техники и инвентаря до сдачи Объекта в эксплуатацию. В случае если Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

  - При необходимости в процессе выполнения работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик составляет и представляет Заказчику для согласования технические решения с приложением локального сметного расчета. Данные решения оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.

  - Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Подрядчик обязан обеспечивать порядок на Объекте и не допускать на Объект третьих лиц, не имеющих отношения к работе, без согласия Заказчика.

  - Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

  - Подрядчик должен обеспечить в период производства работ уборку и содержание Объекта в надлежащем виде: своевременно вывозить мусор, не допускать складирование отходов строительного производства более 2 суток.

  - Подрядчик должен обеспечивать содержание и уборку площадки для производства работ в процессе производства работ, а также в пятидневный срок со дня подписания документа о приемке вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные инструменты и оборудование, инвентарь, строительные материалы, изделия и другое имущество.

  - Подрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

  - Подрядчик обязан по запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе и на электронных носителях. Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за сутки до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

При выполнении скрытых работ без согласования и подтверждения Заказчиком по его требованию Подрядчик обязан для проведения освидетельствования скрытых работ за свой счет вскрыть любую часть выполненных конструкций.

  - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний о возобновлении работ приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по Объекту, и другие необходимые документы.

  - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика направить своего Представителя для составления и подписания акта обнаружения и устранения недостатков, дефектов.

  - Подрядчик обязан до сдачи Объекта Заказчику выполнить комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории.

  - Подрядчик обязан не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку (Объект) от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

  - Подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством.

  - Подрядчик обязан организовать вывоз отходов для размещения (захоронения) в соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности: наличие специальной лицензии для всех подрядчиков (субподрядчиков), которые будут непосредственно осуществлять обращение с отходами, в том числе с указанием на класс опасности отхода.

  - Подрядчик обязан обеспечить вывоз отходов на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

  - Подрядчик обязан не менее 10 % от объема образующихся отходов направлять на обработку и утилизацию вместо направления на захоронение.

  - Подрядчик обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки.

  - Подрядчик после окончания работ (при сдаче-приемке результата работ) обязан представить Заказчику:

- документы, подтверждающие размещение отходов I – IV классов опасности на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

- документы, подтверждающие обработку и утилизацию не менее 10 % от объема образующихся отходов.

  - Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.29. Подрядчик имеет право:

    - Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

4.29.2.Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

    - Досрочно сдать Заказчику часть выполненных работ, не превышающую объем работ, предусмотренный Техническим заданием.

- 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков

5.2. Заказчик обязан  со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

5.3. Заказчик обязан в течение трех дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (Объект), а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение двух дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от   подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (Объект), а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки (Объекта) и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки (Объекта), а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

5.4.  Заказчик обязан обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку (Объект).

5.5. Заказчик обязан отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

5.6. Заказчик обязан в сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.7. Заказчик обязан проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

5.8. Заказчик обязан в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Заказчик обязан в случаях, и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта выдать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые документы и разрешения для производства работ по Объекту.

5.11. Заказчик обязан организовать строительный контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.12. Ответственный представитель Заказчика на Объекте (далее также - Представитель Заказчика) обязан взаимодействовать с Подрядчиком и обеспечивать решение возникающих в процессе работы вопросов.

  - Если Представители Заказчика обнаружат дефект или неисправность в работах, их несоответствие проектно-сметной документации, условиям Контракта, они должны немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении несоответствий проекту нормативно-техническим документам, Контракту и приложениям к нему и требовать исправления обнаруженных недостатков в установленные сроки, о чем производится запись в журнале производства работ. При отсутствии возможности произвести запись в журнале производства работ, составляется акт обнаружения и устранения недостатков и подписывается Представителями Сторон. В случае не направления представителя Подрядчика, указанный в п. 4.19. Контракта, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и считается надлежащим образом оформленным.

5.14.Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ в соответствии с порядком оплаты, установленным Разделом 3 Контракта.

5.15.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Графика производства работ, обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания.

Основаниями для отказа от подписания Графика производства работ является несоответствие Графика производства работ, представленного Подрядчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Контракте, приложениях к нему.

5.16.Заказчик вправе при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема Работ и стоимости выполненных Подрядчиком работ проектно-сметной, рабочей документации, актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.

5.17.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

5.18. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполнения работ по Объекту на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.19. Заказчик обязан выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные Контрактом.

  - Заказчик вправе в случае неоднократного нарушении Подрядчиком - членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе направлять в саморегулируемую организацию сведения о данных нарушениях.

  - Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

  - Заказчик вправе принять и оплатить часть фактически выполненных работ не превышающую объем работ, предусмотренный Техническим заданием, на основании досрочно представленного Подрядчиком документов.

- 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Объекту должны быть выполнены Подрядчиком и Объект сдан Заказчику в срок, указанный в п.1.2. Контракта.

  - Работы по Контракту должны быть начаты, производиться и завершены в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

  - Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

  - В ходе выполнения работ возможно внесение изменений в График производства работ (Приложение № 2 к Контракту) в части сокращения срока выполнения работ.

  - Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

- 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет производство работ по Объекту в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных норм и правил, графиком производства работ, сметной документации, проектной документации.

7.2. Работы по Контракту должны быть начаты, производиться и завершены в соответствии с Графиком производства работ, предоставленным Подрядчиком, оформленным и подписанным Сторонами, с учетом дней, предназначенных для рассмотрения Заказчиком результатов выполнения работ, но не позднее срока, установленного в п. 1.2. Контракта.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком (представителем Заказчика).

7.5. Представитель Подрядчика осуществляет оперативное руководство производством работ, осуществляет технический и производственный контроль качества работ по Объекту, включая входной контроль рабочей документации, материалов, конструкций, изделий, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль работ по Объекту, принимает решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за работами по Объекту,  решает другие вопросы, уполномоченные должностными обязанностями, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

7.6. Подрядчик обязан в соответствии с проектной документацией на Объект и  техническими условиями владельцев инженерных сетей обеспечить подключение площадки для производства работ к необходимым инженерным коммуникациям.

7.7. Подрядчик согласовывает с Заказчиком все используемые на Объекте материалы, конструкции, изделия. По требованию представителя Заказчика Подрядчик представляет ему сертификаты, декларации соответствия (в случае обязательной сертификации или декларирования), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, их применяемость или протоколы о результатах испытаний качества, данные об их пожаробезопасности, экологической и санитарной пригодности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации. На импортные материалы дополнительно представляются паспорта или иные документы с указанием норм расхода. Сертификаты, протоколы и иные документы представляются до укладки материалов в дело.

Все цветовые характеристики малых архитектурных форм, материалов и конструкций на Объекте должны быть согласованы с Заказчиком.

7.8. Заказчик не вправе без письменного согласия Подрядчика координировать работу привлеченных субподрядных организаций.

7.9. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до сдачи Объекта письменно извещает Заказчика о своей готовности к сдаче выполненных работ по Объекту и посещению Объекта рабочей комиссией.

Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ (при их наличии), осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

  - Приемка выполненных работ осуществляется Подрядчиком ответственному представителю Заказчика  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов согласно техническому заданию (Приложение № 3 к Контракту) с составлением соответствующих актов и справок по форме КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, и оформляется в единой информационной системе документом о приемке, согласно п.3.5. Контракта.

8.3. В случае установления Заказчиком несоответствия выполненных Работ требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям Заказчика, изложенным в Контракте, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке согласно раздела 3 Контракта.

  - Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

  - В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ их несоответствия предъявляемым к выполнению подобного рода работ требованиям, установленным стандартами и иными документами, документ о приемке Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий.

  - Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ в случае предъявления к приемке:

- фактически не выполненных работ по Объекту;

- материалов, конструкций, изделий, фактически не уложенных в дело;

- материалов, конструкций, изделий, не отвечающих требованиям стандартов, технических регламентов и технических условий;

- работ, выполненных с нарушением требований локально-сметной и технической документации;

- работ, выполненных и не предъявленных промежуточными актами скрытых работ;

- работ, выполненных с превышением локально-сметных объёмов и стоимости работ по Объекту.

  - Скрытые работы в соответствии с сметной документацией и графиком производства работ должны приниматься Заказчиком (представителем Заказчика). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

Настоящим Контрактом допускается возможность досрочной сдачи части выполненных Подрядчиком работ в объеме, не превышающем объем работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Для приёмки Объекта Заказчик может создать рабочую комиссию по определению готовности Объекта к приемке Заказчиком.

  - Подрядчик передает Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки Объекта исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам на Объекте.

8.9. При сдаче-приемке работ Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 73 100 (Семьдесят три тысячи сто) рублей 47 копеек.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, срок ее действия должен превышать срок исполнения обязательств (которые должны быть ею обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц.

Внесение денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по Контракту осуществляется с использованием реквизитов Заказчика, указанных в пункте 16 общей части Технического задания. Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 13/03/2024 от 25.03.2024г.».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств.

Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме при условии надлежащего исполнения им своих гарантийных обязательств по Контракту в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней по истечении гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Подрядчика.

- 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта устанавливается продолжительностью 5 лет с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке работ.

9.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

9.4.Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

9.5 Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

9.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

  - Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

9.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

9.9. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

9.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

9.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

- 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов на территории ЗАТО), а также с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Въезд на территорию, ЗАТО г.Саров ограничен и производится строго по пропускам. При этом срок выполнения работ по Контракту не сдвигается на срок оформления разрешений на въезд. Справки о порядке оформления документов на въезд – по телефону (83130) 9-90-65.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, только в этом случае Контракт может быть заключён.

Предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от  цены Контракта, что составляет 731 004 (Семьсот тридцать одна тысяча четыре) руб. 68 коп.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013) и не менее размера аванса, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, с одновременным предоставлением  таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения  исполнения контракта,   указанном в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

Участник закупки, являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный пунктом 1.2. Контракта срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту и отсутствия замечаний со стороны Заказчика в течение 15 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Датой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, является дата подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

- 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к коим относятся: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение, ураган и т.п.); запретительные акты органов государственной власти и управления, не вызванные неправомерными действиями сторон; военные действия; забастовки; восстания.

12.2. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана известить другую Сторону не позднее чем в трехдневный срок с момента начала их действия, либо при наступлении первой возможности такого извещения.

- 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

13.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 3 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не оплаченной в срок суммы.

  - Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем выполненных работ и сроки их выполнения, оговоренные настоящим Контрактом.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик имеет право на удержание оплаты ранее выполненных работ, взыскание неустойки и применение иных мер, способствующих к понуждению Подрядчика исполнить обязательства.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

13.6. В случае нарушения Подрядчиком установленных Контрактом сроков выполнения работ, в том числе:

- установленных Графиком производства работ сроков выполнения работ;

- указанных в акте устранения дефектов (одностороннем акте к акту приемочной комиссии) сроков устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях;

- установленных Контрактом сроков сдачи Объекта Заказчику.

Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Контракта, необходимого при отзыве лицензии у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в том числе:

- за несвоевременное освобождение Объекта после выполнения работ от принадлежащего ему имущества;

- за отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта в пределах его действия;

- за принятие решений технического характера (внесение изменений в технические характеристики объекта) без согласования с Заказчиком и (или) оформленных ненадлежащим образом;

- за отказ Подрядчика от исправления выявленных при осуществлении контроля и надзора Заказчиком отступлений от условий настоящего Контракта или иных недостатков, которые могут ухудшить качество выполняемых работ;

- за отказ или несвоевременное исправление Подрядчиком предписаний Заказчика при обнаружении несоответствий нормативно-техническим документам, настоящему Контракту и приложениям к нему, фиксируемых в Журнале производства работ;

- за отказ Подрядчика от исполнения своих обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта;

размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

13.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе:

- за непредставление/несвоевременное представление оформленного в соответствии с условиями настоящего Контракта Графика производства работ;

- в случае передачи Заказчику исполнительной технической документации несвоевременно, в неполном виде и (или) предоставление данных (документов, подтверждающих качество использованных материалов или выполненных работ), не соответствующих действительности;

- за непредставление Подрядчиком документации, предусмотренной разделом 3 настоящего Контракта, начисляются штрафы в размере:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем электронного аукциона (или с иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.11. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций и пени, предусмотренных в пунктах 13.5-13.10 настоящего Контракта, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов). При этом Заказчик в адрес Подрядчика направляет претензию, содержащую расчет неустойки (пени, штрафа).

13.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.13. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

13.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.16. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.17. При возникновении споров Сторон в процессе производства работ и невозможности урегулирования этих споров переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

13.18. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

- 14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

  - Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

  - Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае, если отступления Подрядчика от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо они являются существенными и неустранимыми (согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - В случае принятия одной из Сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

  - Не допускается расторжение Контракта по соглашению Сторон, если имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом и если такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

- 15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

  - При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

  - Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном порядке.

- УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

  - Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

  - Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

  - Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

  - В случае нарушения одной из Сторон условий Контракта, другой Стороне направляется соответствующая претензия. Уведомления претензионной переписки формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика, и размещается в ЕИС.

Претензия направляется в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента выявления нарушения с указанием фактов, составляющих основу нарушения.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Расчет неустойки (штрафа, пени) производится в соответствии с разделом 13 настоящего Контракта..

В случае не устранения нарушения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Заказчик вправе обратиться в суд.

  - Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации формируется и размещается в ЕИС.

- 17. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

17.1. Срок действия  Контракта устанавливается с момента его заключения по 15.11.2024 г. за исключением п. 9.2 - 9.11 Контракта, действие которых распространяется за пределами действия Контракта на период гарантийного срока, установленного на результат выполненных работ.

- 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

18.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

18.2. После подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке либо соглашения о расторжении Контракта Заказчик принимает Объект под свою ответственность.

- 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

19.2. Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

19.4. Любое изменение и дополнение к Контракту оформляется дополнительным соглашением и подписывается Сторонами. Обмен оригиналами документов происходит по адресам, указанным в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

19.5. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19.7. Контракт считается заключенным с момента подписания Заказчиком Контракта усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения Контракта в единой информационной системе. Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

- Протокол твердой договорной цены Контракта (форма документа).

- График производства работ (форма документа).

- Техническое задание.

- Проект сметы Контракта.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма документа).

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова (Молодежный центр) |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 607188,Нижегородская обл., г.Саров, ул. Куйбышева, д. 19/1 |
| Почтовый адрес | 607188, Нижегородская обл., г.Саров, ул. Куйбышева, д. 19/1 |
| Телефон | 8 (83130) 99105 |
| Факс | 8 (83130) 99105 |
| ИНН / КПП | 5254022938 / 525401001 |
| Банковские реквизиты | Департамент финансов Администрации г.Саров Молодежный центр, л/с 20167000590, 21167000590, л/с 22167000590 Казначейский счет: 03234643227040003200 в Волго-Вятском ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Единый казначейский счет: 40102810745370000024 |
| Подрядчик | Индивидуальный предприниматель Большаков Олег Алексеевич (ИП Большаков О.А.) |
| Юридический адрес | 606408, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фруктовая, д. 8 |
| Почтовый адрес | 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 35 |
| Телефон / факс | 89308170808/- |
| ИНН / КПП | 524405373389 |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет: 40802810516564209805 Наименование банка: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Корреспондентский счет: 30101810145250000411 БИК:044525411 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________________/В.В.Березкина / М.П. | ____________________ /О.А.Большаков/ М.П. |

Приложение № 1 к Контракту

№ 13/03/2024 от 25.03.2024г.

| # ПРОТОКОЛ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» |  |  |  |
| Наименование объекта | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Коэффициент снижения* | Твердая договорная цена контракта** (руб.) |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1 | 14 620 093,61 | 1 | 14 620 093,61 |

* коэффициент снижения сметной стоимости рассчитывается как частное от деления предложения Подрядчика о цене контракта на начальную (максимальную) цену контракта;

** подрядчик имеет право представить расчет цены контракта с сохранением в нем объемов выполнения работ и качественных характеристик материалов. Данный расчет будет являться приложением к настоящему протоколу твердой договорной цены.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________________/ В.В.Березкина / М.П. | ____________________ /О.А.Большаков/ М.П. |

|  | Приложение № 2 к Контракту № 13/03/2024 от 25.03.2024г. |
| --- | --- |

(форма документа)

- ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1»

| №№ п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | месяц 1 |  |  | месяц 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декада 1 | декада 2 | декада 3 | декада 1 | декада 2 | декада 3 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________________/В.В.Березкина / М.П. | ____________________/О.А.Большаков/ М.П. |

Приложение №3 к Контракту

№ 13/03/2024 от 25.03.2024г.

Утверждено приказом от _____.02.2024 № 63.01-17/______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1»

(Техническое задание  является неотъемлемой частью Контракта

и размещено в ЕИС в виде отдельного файла.)

|  | Приложение № 4 к Контракту № 13/03/2024 от 25.03.2024г. |
| --- | --- |

Утверждено приказом №841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ

Проект сметы Контракта

на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1»

(Проект сметы Контракта  является неотъемлемой частью Контракта

и размещено в ЕИС в виде отдельного файла.)

| Приложение № 5 к Контракту № 13/03/2024 от 25.03.2024г. (форма документа) |  |
| --- | --- |

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

(экспертиза результатов выполненных работ)

г. Саров			                                      «____» ______202____г.

Заказчик в лице директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова Березкиной Виты Владимировны с одной стороны и Подрядчик в лице Индивидуального предпринимателя Большакова Олега Алексеевича, действующего на основании ОГРНИП 307524426200041 с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:

- Согласно условиям Контракта от 25.03.2024 года №13/03/2024 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1»

__________________________________________________________________________

(полное наименование Подрядчика)

исполнило / не исполнило взятые на себя обязательства.

- Сумма фактически выполненных работ Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта составляет __________________________________________________ руб.*.

Заказчик претензий к качеству и срокам выполнения работ по Контракту не имеет / имеет.

Выявленные нарушения:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В связи с нарушением условий Контракта, в соответствии с п.__________ Контракта установлена ответственность Подрядчика в виде уплаты пени (штрафа) в размере ____________________ руб. (Претензия от _______________ №________________).

Уплата штрафных санкций осуществляется путем уменьшения итоговой суммы работ на сумму пени (штрафа).

  - Итоговая сумма с учетом начисленных пени (штрафов), подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, составляет:

______________________________________________________________________руб.*

(заполняется Заказчиком)

__________________________________________________________________________

* Если Подрядчик является плательщиком НДС, то сумма указывается в рублях с учетом НДС. Если Подрядчик не является плательщиком НДС, то сумма указывается в рублях без НДС.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________________/ В.В.Березкина / М.П. | ____________________/О.А.Большаков/ М.П. |