**Техническое задание**

**на выполнение работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог в г. Новый Оскол** **(Ремонт автодороги по ул. Успенская – ул. Кирова в г. Новый Оскол Белгородской области (протяженность – 5,332 пр. км), Ремонт автодороги по ул. Дорожная в г. Новый Оскол Белгородской области)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | Администрация Новооскольского городского округа | |
| **Место выполнения работ:** | Белгородская область, г. Новый Оскол:  - ул.Успенская-ул.Кирова;  - ул. Дорожная; | |
| **1. Перечень основных выполняемых работ:** | Согласно сметного расчета стоимости работ по ремонту автомобильной дороги *(далее - сметный расчет по ремонту)*. В случае если в сметном расчете по ремонту используются указания на товарные знаки следует читать наименование товарного знака сопровождая словами  «или эквивалент». | |
| **2.Основные требования к составу и проведению работ:** | 2.1. Работы должны быть выполнены в объеме, с качеством и в сроки в соответствии с условиями муниципального контракта и приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью контракта.  Перечень документации, необходимый для выполнения работ определен настоящим Техническим заданием.  2.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:  - назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль  и качество выполнения;  - провести инструктаж работников, непосредственно выполняющих работы на Объекте по технике безопасности при проведении работ и охране труда;  - разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы, оборудование и инвентарь;  устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;  обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;  обеспечить рабочих инструментами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;  - подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;  - оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещённые в ночное время;  - обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;  - предоставить Заказчику сертификаты качества (паспорта и пр.) на все используемые им в работе материалы;  - обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;  - обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение требований законодательства РФ о пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее, о чем Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа при заключении Контракта.  2.3. Общие требования к выполнению работ:  - при организации и производстве работ по ремонту автомобильной дороги обеспечить производство  и качество работ в полном соответствии с утверждаемым Заказчиком сметным расчетом по ремонту.  Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.  - при организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов (раздел Технического задания). Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Смете.  2.4. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ. | |
| **3. Особые требования к материалам:** | Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их соответствие и качество. | |
| **4. Требования к безопасности выполнения работ:** | Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность:  - по обеспечению безопасности движения в границах производства работ;  -по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;  - по обеспечению сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники.  Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мер по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений. Работы следует выполнять с соблюдением требований и ном пожарной безопасности | |
| **5. Сроки выполнения работ** | с момента заключения контракта в течении 30 календарных дней | |
| **Заказчик:**  **Заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и связи - начальник управления городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Н. Кучерявенко**  **М.П.** | |  |