МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0319300021024000008

Капитальный ремонт здания МКОУ Большетелекской ООШ

с.Большой Телек ул.Молодёжная,10 Идринского района

ИКЗ: 243241400325724140100100160004120243

с.Идринское                                                                                                              «___» ________ 2024 года

Отдел образования администрации Идринского района, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в  лице заместителя начальника отдела образования администрации Идринского района Халевиной Олеси Витальевны, действующий на основании Положения, с одной стороны, и  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Данько Евгений Анатольевич ( ИП Данько Евгений Анатольевич ), именуемое   в  дальнейшем «Подрядчик», в лице  Данько Евгения Анатольевича, действующего на основании свидетельства государственной регистрации № 320246800058955 от 21 июля 2020 года,

с  другой  стороны,  а  вместе   именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г № 44-ФЗ,  решением комиссии по осуществлению закупок (протокол от  24.07.2024 № 0319300021024000008) по открытому конкурсу в электронной форме по капитальному ремонту здания МКОУ Большетелекской ООШ с.Большой Телек ул.Молодёжная,10 Идринского района, заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

1.1.   Подрядчик   по   заданию  Заказчика обязуется  выполнить работы по капитальному ремонту здания МКОУ Большетелекской ООШ с.Большой Телек ул.Молодёжная,10 Идринского района (далее – работы), и  передать полученные   при   выполнении работ  результаты в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется при условии соблюдения Подрядчиком условий Контракта и приложений к нему принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта.

1.3. Требования, предъявляемые к выполнению работ, виды и объемы работ определяются согласно следующих документов:

-описание объекта закупки (приложение № 2 к контракту) отдельный файл;

-ведомостью объемов работ (приложение № 3 к контракту) отдельный файл;

-локально сметный расчет (приложение № 4 к контракту) отдельный файл.

1.4. Место выполнения работ: Красноярский край, Идринский район, с.Большой Телек ул.Молодёжная,10.

1.5.  Срок выполнения работ: 90 дней с момента подписания контракта

Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.

1.6. Результатом работ является выполненный Капитальный ремонт здания МКОУ Большетелекской ООШ с.Большой Телек ул.Молодёжная,10 Идринского района, расположенного по адресу: Красноярский край, Идринский район, с.Большой Телек ул.Молодёжная,10 (далее – Объект), при условии соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта и действующего законодательства РФ. Результат выполненной Работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте и быть пригодным для использования.

1.7. В сроки выполнения работ по настоящему Контракту, входит весь комплекс работ, в том числе, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, поставка всех необходимых материалов, подготовительные работы и т.д., сдача выполненных работ.

1.8. Сроки начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ и исполнения обязательств по настоящему Контракту.

1.9. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения работ в случае выполнения работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).

1.10. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте или дополнительных соглашений.

1.11. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет 25 процентов от цены Контракта.

2. Общие положения Контракта

2.1. Основные понятия и определения, используемые в Контракте:

2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Подрядчика, подтверждающие выполнение Подрядчиком всего объема работ:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- копии документов на применяемые материалы, которыми в том, числе могут быть: документы, подтверждающие соответствие передаваемого материала нормативам безопасности и качества, или их копии, заверенные надлежащим образом, указанные в п.2.2.2 Контракта;

- журнал производства работ;

- акт о приемке выполненных работ с приложением к нему акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акт о приемке выполненных работ на непредвиденный объем работ с приложением к нему акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (при наличии).

2.2. Требования к работам:

2.2.1. Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в установленные настоящим Контрактом сроки, с соблюдением требований действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, технических регламентов, и другими нормативными актами, регламентирующими выполнение данного вида работ.

2.2.2. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны иметь сертификаты соответствия (в случае применения к используемым материалам требований сертификации), декларации о соответствии, паспорта качества или другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, удостоверяющие их надлежащее качество (далее – Документы). Все материалы должны пройти входной контроль и соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику для ознакомления Документы на используемые при выполнении Работ материалы до начала производства работ с использованием таких материалов.

2.2.3. Материалы, используемые для выполнения Работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

2.2.4. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком собственными и/или привлеченными силами и средствами, а также с использованием материалов, оборудования и техники Подрядчика.

2.2.5. В ходе выполнения работ, по согласованию с Заказчиком, допускается выполнение работ, качество которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте и приложениях к нему.

2.2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи по документу о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта Заказчику лежит на Подрядчике.

2.3. Финансирование закупки осуществляется: бюджет Идринского района (включая бюджет Красноярского края).

2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе, но не исключительно за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, соответствием условиям настоящего Контракта.

Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять Заказчику все документы и сведения, необходимые для осуществления контрольных функций, выполнять все необходимые действия и обеспечивать все необходимые условия для своевременного и эффективного осуществления контроля.

2.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

2.6. В случае, если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.7. В случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 9 850 777,00 рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 0 (ноль) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением п.3.4, 3.5 настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

- затраты на использование техники, механизмов и оборудования;

- затраты на   приобретение   и   поставку   необходимых для проведения работ материалов;

-  затраты, связанные с обеспечением рабочих, включая заработную плату, транспортные и

командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

-  накладные расходы;

-прибыль Подрядчика;

-затраты на утилизацию строительного мусора;

- затраты на ГСМ;

- налоги, сборы и другие платежи, которые являются обязательными в соответствии с действующим

законодательством;

-  другие расходы.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.5. Цена Контракта может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.

3.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

3.6.1. Аванс в размере 30% Цены Контракта оплачивается в течение семи рабочих дней с даты подписания Контракта, на основании надлежащим образом оформленного Подрядчиком счета.

Аванс не выплачивается в случае, указанном в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

3.6.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком за вычетом суммы выплаченного аванса по факту выполнения всего объема работ в течении семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта и передачи Подрядчиком всех отчетных документов, указанных в п. 2.1.1. Контракта.

Заказчик производит оплату на основании документа о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта.

3.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты передаются Подрядчику только при возникновении указанных затрат и подтверждении их актами о приемке выполненных работ с приложением к ним  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и оформлением документа о приемке выполненных работ, в соответствии с разделом 4 Контракта.

При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ необходимо руководствоваться действующим законодательством и посчитать общую стоимость дополнительного объема работ по государственным сметным нормативам и ценам, зафиксировать его дополнительным соглашением и определить порядок приемки работ.

3.8. Оплата выполненных работ может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком.

3.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3.10. Заказчик в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки как частями, так и полностью, как за счет средств обеспечения, определенного Контрактом, так и путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, в соответствии с условиями Контракта.

4. Порядок приёмки выполненных работ

4.1. Приемка выполненных Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществляется Заказчиком в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. По окончании выполнения работ в полном объеме Подрядчик представляет Заказчику отчетные документы, предусмотренные п.2.1.1. настоящего Контракта и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

4.3. Документы, указанные в п. 4.2. настоящего Контракта представляются Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения работ в полном объеме.

4.4. К документу о приемке, предусмотренному п.4.2. настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой находится Заказчик.

4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.

4.9. Приемка результатов выполненных работ оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.10. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке,

указанного в п.4.2. настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии осуществляет одно из следующих действий:

4.10.1. Подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

4.10.2. Формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.11. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии, Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, указанного в п.4.2. настоящего Контракта осуществляет следующие действия:

4.11.1. Члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

4.11.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 4.11.1. настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п.4.11.1. настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с п.4.10.1, п.4.10.2 или п. 4.11.2. Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе.

4.13. В случае получения в соответствии с п.4.12. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

4.14. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика с учетом п.4.11. настоящего Контракта, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

5.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ, в том числе за качеством и сроками выполнения работ, и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Контракту.

5.1.6. Беспрепятственного доступа к месту выполнения работ в любое время их выполнения с целью контроля за ходом и качеством выполнения работ.

5.1.7. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе, но не исключительно за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, соответствия условиям Контракта.

5.1.8. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика давать ему указания о способе выполнения работ, конкретизировать требования к результату выполняемых работ, не изменяя существа настоящего Контракта.

5.1.9. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ отступлений от условий Контракта, дефектов и недостатков в выполнении работ, Заказчик (его представитель) вправе потребовать от Подрядчика письменным уведомлением устранить обнаруженные нарушения в установленные Заказчиком сроки. В случае если дефекты и недостатки в установленный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

5.1.10. Отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков и(или) дефектов, которые не устранены Подрядчиком, а также в случае неисполнения Подрядчиком п.6.2.30 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом в течении семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.2.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.4. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или при проведении экспертизы.

5.2.6. Возвратить Подрядчику внесенное им в денежной форме обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Возврат денежных средств осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1.  Подрядчик имеет право:

6.1.1.  В отсутствие письменных указаний самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по настоящему Контракту.

6.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика соответствующую информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.1.3. Досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результаты Заказчику.

6.1.4. Требовать своевременного подписания надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта при условии надлежащего и своевременного исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и при условии истечения срока проведения экспертизы.

6.1.5. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

6.1.6. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.1.7. Изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.2. Подрядчик обязан:

- 6.2.1. Выполнить все Работы силами квалифицированного персонала, с надлежащим качеством, в полном объеме, с соблюдением требований действующих ГОСТ, СНиП, СП, СанПин, технических регламентов, и другими нормативными актами, регламентирующих выполнение данного вида Работ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

-Закон Нижегородской области от 01.04.2015 N 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области";

- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- другими действующими ГОСТ, СанПиН и иными нормативными актами, регламентирующими выполнение данного вида работ.

- 6.2.2. Самостоятельно приобрести и доставить на место производства работ материальные ресурсы, соответствующие требованиям п.2.2.2. и 2.2.3. настоящего Контракта и необходимые для его исполнения.  Выполнить работы с применением собственных материалов, оборудования и техники.

6.2.3. Обеспечить сохранность материалов, оборудования и техники, находящихся на месте производства работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков после сдачи выполненных работ.

6.2.4. Перед началом выполнения работ:

6.2.4.1. Самостоятельно получить разрешительную документацию, необходимую для выполнения работ (при необходимости);

6.2.4.2. Назначить ответственного за производство работ, технику безопасности, охрану труда в месте проведения Работ. Предоставить приказ о назначении ответственного за производством работ;

6.2.4.3. Проинструктировать персонал по ТБ, ОТ, пожарной безопасности в установленном порядке;

6.2.4.4. Предоставить списки сотрудников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указать фамилию, имя, отчество лица, ответственного за производство работ, а также предоставить список автотранспорта (с указанием марки и государственного регистрационного знака) для организации входа и проезда на территорию Заказчика;

Вход в здание МБУ ДО «ЦВР» для сотрудников Подрядчика, выполняющих работы по Контракту, осуществляется строго при предъявлении документа, подтверждающего личность, при условии внесения сотрудника Подрядчика в список персонала, осуществляющего работы на объекте, переданный Подрядчиком Заказчику.

6.2.4.5. Проинструктировать весь персонал в установленном порядке по ТБ, ОТ и ПБ. Соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

6.2.4.6. Предоставить договор (копию договора, дополнительное соглашение к имеющемуся договору), заключенный с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, на прием отходов (мусора), образовавшихся в ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.2.5. При выполнении работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

6.2.6. При выполнении работ:

6.2.6.1. Выполнять Работы силами квалифицированного персонала, имеющего необходимые допуски для выполнения данного вида работ;

6.2.6.2. Организовать ограждение места проведения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6.2.6.3. Бережно относиться к объекту выполнения работ, близлежащим объектам (объектам благоустройства, коммуникаций и пр.), обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное состояние территории производства работ;

6.2.6.4. Обеспечить на месте выполнения работ безопасность движения сотрудников учреждения, не затруднять работу иных служб жизнеобеспечения;

6.2.6.5 соблюдать правила пожарной безопасности, требования действующего законодательства по охране труда, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных правил и требований;

6.2.6.6. Согласовать время производства работ с Заказчиком. Подрядчик производит работы в рабочие дни с 8.00до 19.00 часов, а в остальные часы, в выходные и праздничные дни по предварительному согласованию с Заказчиком;

6.2.6.7. Не менее, чем за два календарных дня в письменной форме согласовать с Заказчиком необходимость отключения инженерных коммуникаций (при необходимости);

6.2.6.8. Вывезти и сдать на специализированный полигон для дальнейшей утилизации, образовавшийся в ходе работ мусор. При этом исполнять требования, установленные ст. 9 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 №226-3 «Об отходах производства и потребления»;

Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовывает в строгом соответствии с требованием законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности:

- наличие специальной лицензии у всех подрядчиков (субподрядчиков), которые будут непосредственно осуществлять обращение с отходами, в том числе с указанием на класс опасности отхода;

- вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включённый в государственный реестр объектов размещения отходов;

- не менее 10 % от объема образующихся отходов направляет на обработку и утилизацию вместо направления на захоронение;

6.2.6.9. Не допускать складирования строительного мусора на месте производства Работ, осуществлять систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку места производства Работ;

6.2.6.10. Соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

6.2.6.11. Работы по демонтажу и монтажу кровли должны осуществляться только при благоприятных погодных условиях.

6.2.7. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющих значение во взаимоотношениях с Заказчиком.

6.2.8. Подрядчик в трёхдневный срок обязан устранить недостатки, обоснованно указанные в журнале производства работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в трёхдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить Заказчика.

6.2.9. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику на материалы, используемые для выполнения таких работ, для ознакомления сертификаты (в случае применения к используемым материалам требований сертификации), декларации о соответствии, паспорта качества или иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, удостоверяющие надлежащее качество материалов (далее – документы), а по окончании выполнения работ предоставить Заказчику в составе отчетных документов копии таких документов, заверенные  печатью Подрядчика (при наличии).

6.2.10. Известить Заказчика о готовности сдачи скрытых работ за 24 часа до начала приемки соответствующих работ.

6.2.11. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик имеет право на скрытие (продолжение) работ. При этом Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых Работ.

6.2.12. Устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки все выявленные Заказчиком в ходе проведения контроля или в процессе приемки выполненных работ недостатки в выполнении работ, дефекты и порчу объектов, причиненных Подрядчиком в процессе выполнения работ.

6.2.13. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный по вине Подрядчика в ходе выполнения работ, компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая штрафы, наложенные на Заказчика, надзорными и/или контролирующими органами, судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

6.2.14. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполнения работ по настоящему Контракту.

6.2.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6.2.16. Своевременно предоставить Заказчику документы, предусмотренные разделом 4 настоящего Контракта, в срок, установленный в пункте 4.3 настоящего Контракта.

6.2.17. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту.

6.2.18. Выполнять все предписания инспектирующих и контролирующих служб, предъявляемые к выполнению работ.

6.2.19. При исполнении обязательств по настоящему Контракту не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

6.2.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.2.21. Обеспечить следующие необходимые мероприятия по технике безопасности:

- обеспечить наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (перчатки, рукавицы, спец.одежда);

- обеспечить наличие инструкций по технике безопасности на рабочих местах;

- обеспечить наличие журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;

- обеспечить наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая при производстве Работ.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда при выполнении Работ.

6.2.22. В течение 3 дней после подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ Подрядчик должен вывести за пределы Объекта, на котором производились работы, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, изделия и другое имущество.

6.2.23. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять беспрепятственную проверку хода и качества выполнения работ по Контракту.

6.2.24. Представлять Заказчику все необходимые документы, информацию и пояснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, по запросам Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе. Если в таком запросе срок предоставления документов, информации не указан, срок предоставления составляет 3 рабочих дня.

6.2.25. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

6.2.26. В порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом, на основании полученного от Заказчика требования/уведомления, приостановить выполнение Работ до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.

6.2.27. Приостановить Работу по настоящему Контракту и, в течение 1 (одного) дня, поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению настоящего Контракта, если в процессе выполнения Подрядчиком Работ выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон.

6.2.28. Осуществлять контроль состояния условий труда на месте производства работ.

6.2.29. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), Подрядчик устраняет их безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.2.30. По завершении Работ не позднее одного рабочего дня до даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ, предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Контракта.

6.2.31.  Предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в случаях, указанных в п.8.7.9, п.8.7.10 настоящего Контракта и на условиях настоящего Контракта.

6.2.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.2.33. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, вести работы по настоящему Контракту при наличии действующих документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

В случае выполнения работ, которые могут быть выполнены только лицами, имеющими в соответствии с законодательством РФ действующие документы, выданные уполномоченными органами или организациями на выполнение таких работ, привлечь соисполнителей, имеющих такие действующие документы.

В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия, Подрядчик в течение 2-х дней обязан уведомить об этом Заказчика.

6.2.34. Представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);

б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная Подрядчиком.

6.2.35. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.2.36 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

6.2.37 Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.2.38. Представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанные документы представляются Муниципальному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.2.39. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:

а) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;

б) за представление с нарушением установленных сроков, указанных в пунктах 6.2.35., 6.2.36. и 6.2.38. настоящего Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.

7. Гарантии качества работ

7.1. Сроки предоставления гарантий:

- на выполненные работы: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

- на применяемые материалы: в соответствии со сроками, установленными производителем-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока

- 7.3. В случае выявления недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, установленного в п. 7.1 настоящего Контракта, работы по их устранению должны быть произведены в сроки, установленные Заказчиком.

7.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 настоящего Контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

После обнаружения недостатков Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о дате, времени и месте составления актов о фиксации обнаруженных недостатков.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы по оплате соответствующей экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков в гарантийный период Подрядчик обязан устранить за свой счёт соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонение Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

- 7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствии недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.7. Подрядчик гарантирует Заказчику, что при выполнении работ права третьих лиц не будут нарушены, а также то, что у третьих лиц отсутствуют какие-либо права на применяемые материалы и результаты выполненных работ.

7.8. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 рабочего дня до дня подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

7.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 986 706,49руб. (10% от начальной максимальной цены Контракта).

7.10. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты заказчика:

УФК по Красноярскому краю (Отдел образования администрации Идринского района л/с 05193021990) ИНН: 2414003257/КПП: 241401001,

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск

КС 03232643046170001900

ЕКС 40102810245370000011

БИК: 010407105

В назначении платежа указывается: (000000000000000000510) Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №0319300021024000008 от «___»______2024 г. Капитальный ремонт здания МКОУ Большетелекской ООШ с.Большой Телек ул.Молодежная,10 Идринского района.

7.10.1.Требования об обеспечении исполнения Контракта, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

7.11. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.13. Заказчик обязан возвратить Подрядчику внесенное им в денежной форме обеспечение исполнения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств. Возврат денежных средств осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

- 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ  от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

д) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:

9.1.1. Исполнение обязательств Подрядчика по обеспечению исполнения Контракта обеспечивается в размере 2 955 233,10 руб., что составляет 30 % от цены Контракта.

9.1.2. Обеспечение исполнения Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

Реквизиты заказчика:

УФК по Красноярскому краю (Отдел образования администрации Идринского района л/с 05193021990) ИНН: 2414003257/КПП: 241401001,

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск

КС 03232643046170001900

ЕКС 40102810245370000011

БИК: 010407105

В назначении платежа указывается: :(000000000000000000510) Обеспечение исполнения Контракта №0319300021024000008 от «___»______2024г.

9.1.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

Выплата аванса 30%.

9.1.4. В случаях   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения обязательств Подрядчиком, денежные средства удерживаются или остаются безвозмездно у Заказчика в размере, пропорциональном объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически неисполненных Подрядчиком, предъявленном в надлежащем порядке, и неоплаченным в добровольном порядке

Подрядчиком неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом.

9.1.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны извещении об осуществлении закупки и настоящем Контракте.

9.1.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на

осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- [1] - указывается в случае заключения Контракта с победителем, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.8.4. настоящего Контракта.

9.1.7. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки (штрафа, пени) как частями, так и полностью, как за счет средств обеспечения, определенного Контрактом, так и путем удержания суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, в соответствии с условиями Контракта.

Удержанная из стоимости оплаты за выполненные работы сумма неустойки (пени, штрафа) перечисляется Заказчиком за Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

9.1.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны.

10. Форс – мажор

10.1. Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

10.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого

события форс-мажора.

10.7. Если события форс-мажора действуют в течение более трех последовательных месяцев, Стороны предпринимают меры по приведению Контракта в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. При этом любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.8. Подтверждением наличия события форс-мажора и его продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Независимая гарантия

11.1. В качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 "О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 "О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

- 11.2. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 11.2.1. Независимая гарантия, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Контракта должна быть составлена по типовой форме независимой гарантии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 11.2.2. В случае оформления независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах обязательно наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта.

11.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

11.3.1. Сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

11.3.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией:

11.3.2.1. В п.16 «Дополнительные условия» типовой формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, включаются:

«Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, в том числе:

обеспечивающей исполнение Контракта:

- не нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

-  выполнение Подрядчиком работ надлежащего качества;

- применение материалов надлежащего качества;

- возврат выплаченного аванса;

- обязанность по уплате (перечислению) неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом;

- обязанность по возмещению убытков (за исключением упущенной выгоды)».

11.3.2.2. Обеспечивающей гарантийные обязательства, предусмотренных контрактом, в том числе:

- качество выполненной работы;

- качество примененных материалов;

- сроки устранения недостатков выполненной работы;

- обязанность по уплате (перечислению) неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом;

- - обязанность по возмещению убытков (за исключением упущенной выгоды).

11.3.3. Обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

11.3.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

11.3.5. Срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

11.3.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта включается в п.16 «Дополнительные условия» типовой формы независимой гарантии);

- 11.3.7. Перечень документов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

11.4.  Обязательное закрепление в независимой гарантии:

11.4.1. права Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

- 10.4.2. права Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в Контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;

11.4.3. Права Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11.4.4. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

11.4.5. Обязанность гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

11.4.6.  Перечня документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

11.4.7. условия о рассмотрении требования Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

11.4.8.  условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.

11.5. Недопустимость включать в независимую гарантию:

11.5.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

11.5.2. требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта, гарантийных обязательств;

11.5.3. требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- 11.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

11.7. Независимая гарантия, используемая для целей  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

Предусмотренная частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация о независимых гарантиях не размещается на официальном сайте, а при осуществлении закупок в случае, предусмотренном пунктом 1 части 11 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, включается в закрытый реестр независимых гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте.

11.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено иное.

10.9.  Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки;

11.9.1. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ , информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом Подрядчика, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, при которых Заказчик информирует Подрядчика, путем указания таких причин в протоколах определения Подрядчика.

- 12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами, в том числе в претензионном порядке.

12.2. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта обмен документами осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Такие уведомления считаются официальными уведомлениями и влекут юридически значимые последствия. Ответ Стороны, получившей такое уведомление должен быть дан в течение двух рабочих дней с даты направления уведомления.

12.3. Разногласия Сторон, не связанные с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, иные организационные вопросы по исполнению Контракта Стороны могут разрешать путем переписки. Срок рассмотрения писем не может превышать 20 (двадцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

- 13. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.09.2024. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам, взятым на себя Сторонами при заключении Контракта.

13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Сторонами.

13.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и не противоречат Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, а также на основаниях и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. В иных, не урегулированных Контрактом условиях, Стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.

13.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или срывает сроки выполнения работ по настоящему Контракту, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

14. Односторонний отказ Стороны Контракта от исполнения Контракта

14.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.2. Односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

14.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Стороны руководствуются положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, действующего законодательства Российской Федерации.

15. Заключительные положения

15.1. Стороны обязаны в течение семи календарных дней письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих факт изменения данных. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

15.2. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени, стороны согласились считать рабочим днем – рабочий день Заказчика в соответствии с его режимом работы.

15.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего Контракта.

15.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Контракту не могут быть переданы третьим лицам за исключением законных правопреемников.

15.5. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

15.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Отдел образования администрации Идринского района Почтовый адрес: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Советская 43 ИНН 2414003257 КПП 241401001 ОГРН 1022400747896 Банковские реквизиты: КС 03231643046170001900 ЕКС 40102810245370000011 л/с 03193021990 Отделение Красноярск Банка России// УФК по Красноярскому краю, БИК 010407105 ОКТМО 04617422 Адрес электронной почты: rooidrin@bk.ru Тел. 8(39135)-23-4-93 Заместитель начальника _________________ О.В.Халевина Подписано ЭЦП | ФИО участника: ДАНЬКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Индивидуальный предприниматель ДАНЬКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Адрес местонахождения (юридический адрес)/Место жительства: 662315, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ШАРЫПОВО, МКР 2-Й, Д. 6, КВ. 53 Почтовый адрес: КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ШАРЫПОВО, ИНН: 245906602156 ОГРНИП: 320246800058955 Адрес электронной почты: progredi1@mail.ru Телефон: 76439832857124 Тип счета: Расчетный счет в банке БИК: 045004816 Наименование банка или ТОФК: СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет: 30101810500000000816 Расчетный счет: 40802810004000054599 Наименование контрагента для платежного поручения: Индивидуальный предприниматель ДАНЬКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ _________________ указывается ФИО Подписано ЭЦП |