МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №_______

Благоустройство дворовых территорий по ул. Студенческая, д.10,12,14,16                               с. Малокурильское (ямочный ремонт)

Пгт. Южно-Курильск                                                                   «___» __________ 20___ г.

Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________, действующего на основании  _______________________________, с одной стороны, и  ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на основании  _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения  запроса котировок в электронной форме   _______________________ от _________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт)  о нижеследующем:

Статья 1. Определения

Употребляемые в настоящем контракте термины означают следующее:

Заказчик - Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Подрядчик –

«Стороны» - Заказчик, Подрядчик.

«Контракт» - настоящий муниципальный контракт, заключенный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.

«Объект» -  Благоустройство дворовых территорий по ул. Студенческая, д.10,12,14,16  с. Малокурильское (ямочный ремонт).

«Уполномоченное лицо Заказчика» - лицо, назначенное Заказчиком на период исполнения обязательств по Контракту для осуществления контроля за ходом Работ, решения организационных вопросов, с правом подписания документов от имени Заказчика, необходимых для исполнения Контракта.

«Уполномоченное лицо Подрядчика» - лицо, назначенное Подрядчиком на период исполнения обязательств по Контракту для контроля за ходом Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Подрядчика, необходимых для исполнения Контракта.

«Работы» - выполнение строительных и монтажных работ, включая комплекс работ по поставке технологического и инженерного оборудования, пусконаладочные работы.

«Цена Контракта» - общая стоимость Работ, выполняемых по настоящему Контракту, указанная в п. 8.1. Контракта.

«Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок» - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.

«Дни» - календарные дни, если иное не предусмотрено текстом Контракта.

«Гарантийный период» - срок гарантии на Объект, определенный согласно статье 7 настоящего Контракта, в течение которого Подрядчик обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов по Объекту, выявленных Заказчиком или Эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации.

«Материалы» - новые, нигде ранее не использованные изделия всех видов, которые Подрядчик обязан приобрести для выполнения Работ на Объекте.

«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке на время исполнения Контракта и необходимые для выполнения и завершения Работ, согласованные Заказчиком, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком за свой счет и вывезены за пределы Строительной площадки.

«Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения работ Подрядчиком.

«Проектная документация» - утверждаемая Заказчиком проектно-сметная документация, а также техническая и иная документация на выполняемые в соответствии с настоящим Контрактом Работы, не поименованная выше, но необходимая для выполнения Работ и технической эксплуатации Объекта, разработанная в соответствии с правилами и нормами, установленными в Российской Федерации.

«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций и подтверждаемые актами о проведенных скрытых работах.

«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке для приемки Объекта.

«Акт завершения всех работ по Контракту» - документ, подписанный Сторонами, подтверждающий выполнение на Объекте Работ в полном объеме, предусмотренном условиями настоящего Контракта (приложение №3)

«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, обладающая свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при необходимости), привлекаемая Подрядчиком на договорных условиях для выполнения на Объекте отдельных видов строительных, специальных, ремонтных и монтажных работ.

«Эксплуатирующая организация» - организация любой формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие содержание, обслуживание и ремонт Объекта, введенного в эксплуатацию.

«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Контракту.

Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Контракта.

Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют определениям и понятиям, данным Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», действующим в Российской Федерации нормативным документам и правилам (в том числе рекомендуемым к применению).

Статья 2. Предмет Контракта

2.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Студенческая, д.10,12,14,16                                               с. Малокурильское (ямочный ремонт).

2.2. Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить Работы в объеме, установленном локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), и сдать Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: Сахалинская область, Южно-Курильский район,                    с. Малокурильское, ул. Студенческая, д.10,12,14,16.

2.4. Идентификационный код закупки:  243651800160765180100101000014299244.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Контракта, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы, выполняемые в рамках настоящего Контракта, должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

Статья 5. Сертификаты

5.1. На все применяемые при выполнении Работ на Объекте Материалы  Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации (за исключением сертификатов и паспортов на оборудование, передаваемое Заказчиком подрядчику по акту приема-передачи в монтаж).

Статья 6. Использование контрактной документации и информации

6.1. Сторона не вправе без предварительного письменного согласия других Сторон раскрывать содержание настоящего Контракта третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.

Статья 7. Гарантии качества. Гарантийный срок

7.1. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ достижение Объектом показателей и возможности эксплуатации в соответствии с их прямым назначением, предусмотренным в рабочей документации, на протяжении Гарантийного срока.

7.2. Гарантия на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ на сайте ЕИС. В случае, если законодательством РФ установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством РФ.  Гарантия на используемые при выполнении работ материалы и оборудование - в соответствии со сроком, установленным производителем.

7.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик обеспечивает устранение своими силами и за свой счет всех недостатков (дефектов) Объекта и входящих в него элементов (зданий и сооружений), выявленных Заказчиком или Эксплуатирующей организацией в ходе эксплуатации Объекта.

7.4. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ, по Объекту в целом или элементов Объекта, включая скрытые дефекты, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения уведомляет Подрядчика о необходимости составления совместного акта о выявленных недостатках (дефектах).

Уполномоченное лицо Заказчика совместно с представителями Подрядчика и Эксплуатирующей организации составляют акт, в котором указывается наименование элемента Объекта, в котором обнаружены недостатки (дефекты) и характер недостатков (дефектов).

В случае отсутствия уполномоченного лица Подрядчика при проведении осмотра и составления акта о выявленных недостатках (дефектах), акт направляется Подрядчику в течение 3-х календарных дней с момента составления. Если в течение 7-ми календарных дней с момента получения акта Подрядчик не подписал или направил мотивированный отказ от подписания акта, определяющим документом для установления наличия недостатков (дефектов) является акт экспертного заключения, составленный компетентной организацией. При этом расходы на экспертное обследование относятся на счет Подрядчика.

7.5. В акте, указанном в п.7.4, Подрядчиком, Заказчиком и Эксплуатирующей организацией фиксируются выявленные недостатки (дефекты), которые Подрядчик обязан устранить за свой счет, своими средствами и силами и/или средствами и силами Субподрядчиков, а также устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов).

7.6. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков (дефектов) в течение 3 календарных дней с момента подписания акта о выявлении этих недостатков (дефектов), если иной срок не указан в самом акте.

7.7. Работы по устранению недостатков (дефектов) производятся Подрядчиком в согласованные им с Заказчиком сроки. При этом действие Гарантийного срока приостанавливается на время производства работ по устранению недостатков (дефектов) в отношении тех элементов объекта, по которым выявлены недостатки.

7.8. После завершения работ по устранению недостатков (дефектов) Уполномоченное лицо Заказчика совместно с представителями Подрядчика и Эксплуатирующей организации составляют акт об устранении недостатков (дефектов).

7.9. В случае, если Подрядчик откажется от устранения выявленных в течение Гарантийного срока недостатков (дефектов) или не устранит их в установленный Актом срок, Заказчик вправе привлечь третье лицо для производства работ на поврежденном элементе Объекта. При этом Подрядчик обязуется возместить расходы, которые Заказчик понес или будет нести в связи с устранением недостатков (дефектов).

7.10. До передачи Объекта Заказчику по  Акту завершения всех работ по Контракту Приемочной комиссией риск случайной гибели и (или) повреждения результата выполненных Работ по Объекту в целом и по его отдельным элементам несет Подрядчик.

Статья 8. Цена Контракта

8.1. Цена настоящего Контракта определяется по итогам запроса котировок в электронной форме и  составляет _________________, в том числе НДС 20% (либо без НДС, в зависимости от применяемой системы налогообложения).

(Примечание: сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком).

В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит и остается неизменной на весь срок исполнения Контракта.

8.2. Заказчик оплачивает непредвиденные затраты, согласно локальному сметному расчету. При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении Заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений. Неподтвержденные объемы работ, а также объемы работ, на которые Подрядчик не подтвердил целесообразность и необходимость, оплате не подлежат.

Статья 9. Порядок и условия платежей по Контракту

9.1. Предусмотрено авансирование в размере 40 % от цены настоящего Контракта, что составляет __________ (____________) рублей ___ копеек.

Оплата Заказчиком аванса осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты передачи Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного счета на оплату аванса. Зачет аванса, при частичной сдаче работ, производится в размере 40% от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, до его полного погашения.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, не производится.

9.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится после выполнения Подрядчиком работ, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика средств бюджета в соответствии с выставленным счетом на оплату.  Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней на основании подписанного Сторонами в Единой информационной системе в сфере закупок электронного документа о приемке.

9.3. Источник финансирования: бюджет МО «Южно-Курильский городской округ».

9.4.  Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.5. Обязательства по оплате работ, принимаемые в рамках настоящего Контракта, ограничиваются средствами бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика.

9.6. Дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Контракта, предусмотренных по статье «Непредвиденные затраты». При недостатке средств на непредвиденные затраты в соответствии с Контрактом Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика. Заказчик обязан определить источник финансирования и порядок выполнения таких работ.

Подрядчик, приступивший к выполнению дополнительных работ без получения особого распоряжения Заказчика об их выполнении, а равно при отсутствии согласования сметной стоимости таких работ, несет соответствующие предпринимательские риски и не может претендовать на оплату таких работ в соответствии с настоящим Контрактом.

Статья 10. Сроки

10.1.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.09.2024г.

10.2. Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать объект раньше установленного срока по согласованию с Заказчиком.

10.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, или промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, является существенным нарушением Контракта и является основанием для начисления и взыскания неустойки, а также может служить основанием для расторжения Контракта.

Статья 11. Обязательства Подрядчика

11.1. Подрядчик назначает Уполномоченное лицо подрядчика и в письменной форме сообщает об этом Заказчику, с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного лица подрядчика документов в течение 5 (пяти) дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

11.2. Подрядчик обязан направить Уполномоченное лицо подрядчика для приемки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта в течение 7 (семи) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

11.3. Подрядчик начинает передавать Заказчику два комплекта Исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном виде не позже, чем за один месяц до сдачи Объекта.

11.4. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет согласование выполнения Работ на Объекте с соответствующими организациями (органами власти) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.5. Подрядчик осуществляет необходимые для выполнения Работ временные подсоединения к сетям и коммуникациям в соответствии с техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства Работ.

11.6. Подрядчик осуществляет в необходимых случаях и в установленном законодательством порядке производство геодезических работ в процессе строительства Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров.

11.7. Подрядчик вправе возвести на территории Строительной площадки Временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту, по письменному согласованию с Заказчиком в рамках, предусмотренных на эти цели локальным сметным расчетом.

11.8. Подрядчик осуществляет приобретение/поставку всех необходимых для выполнения Работ Материалов, Оборудования и иных изделий, подлежащих установке и монтажу на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта.

11.9. В срок не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения Работ по монтажу поставляемых согласно п. 11.8. настоящего Контракта Материалов, Оборудования и иных изделий, Подрядчик обязан на них предоставить Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и с соблюдением положений ст. 5 настоящего Контракта, в том числе, на предмет их соответствия требованиям санитарной и противопожарной служб Российской Федерации.

11.10. По отдельным видам ответственных конструкций Подрядчик должен производить составление актов промежуточной приемки и/или испытаний с участием Уполномоченного представителя Заказчика с оформлением соответствующих Актов. Освидетельствование скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, Уполномоченными представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик не менее чем за сутки уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

11.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (или его части) до утверждения  Акта завершения всех работ по Контракту  несет Подрядчик.

11.12. В процессе выполнения Работ Подрядчик осуществляет систематическую, а по завершении Работ и/или расторжении Контракта - окончательную уборку Строительной площадки от отходов строительства.  В процессе выполнения работ и по окончанию работ Подрядчик должен сдавать мусор организации, осуществляющей прием, складирование и утилизацию отходов. Оплата работ по вывозу и утилизации строительного мусора осуществляется Подрядчиком. Подрядчик подтверждает утилизацию мусора путем предоставления соответствующих документов.

11.13. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения Заказчиком Акта завершения всех работ по Контракту освободить территорию Объекта и вывезти за его пределы строительный мусор, принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения Работ, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения Работ по строительству объекта временных сооружений.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

11.14. Подрядчик, при выполнении Работ на Объекте выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Контракта.

11.15. Перед началом Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР).

Перед началом Работ Подрядчик устанавливает ограждение строительной площадки, для исключения проникновения посторонних на территорию строящегося объекта, а также производит установку паспорта объекта с указанием организации производящей работы, ответственных лиц с указанием контактных телефонов, сроков строительства.

11.16. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ», журнал сварочных работ, журнал монтажа металлоконструкций, журнал бетонных работ и другие.

Если Уполномоченное лицо Заказчика не согласится с ходом выполнения или качеством Работ, а также с записями Уполномоченного лица Подрядчика, Заказчик вправе изложить свое мнение в соответствующем Журнале. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика права представления своих замечаний в последующем.

11.17. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

11.18. Подрядчик немедленно письменно извещает Заказчика и обязуется приостановить выполнение Работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы.

11.19. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на Объекте конструкций, инженерных сетей, а также расположенных на территории Строительной площадки зданий и сооружений.

В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

11.20. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со Строительной техникой, другими машинами, механизмами  и Материалами, а также ответственность за соблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами, включая назначение ответственного лица за безопасное перемещение грузов, обучение и аттестацию специалистов «Подрядчика».

11.21. Подрядчик устанавливает для доступа к выполнению Работ на Объекте режим входа/выхода на территорию Строительной площадки, осуществляет охрану Объекта, Строительной площадки и несет ответственность за сохранность находящихся на ней Материалов и Оборудования, завезенных для выполнения Работ по Контракту, до момента утверждения Заказчиком  Акта завершения всех работ по Контракту.

11.22. Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде о заключении договоров подряда с субподрядчиками (соисполнителями) по мере их заключения (в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком).

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками (соисполнителями), а также риск причинения последними убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту.

11.23. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

11.24. Подрядчик в процессе монтажа и пусконаладочных работ организует обучение персонала эксплуатирующей организации по эксплуатации установленного на Объекте оборудования.

11.25. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику и соответствующим структурам Эксплуатирующей организации беспрепятственный доступ в ходе выполнения Работ на Объекте в помещения Подрядчика, во Временные здания и сооружения и на территорию Строительной площадки.

11.26. По завершении выполнения Работ, Подрядчик обязуется сдать Объект Приемочной комиссии по  Акту завершения всех работ по Контракту.

11.27. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

11.28. Подписав настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

11.28.1. Он ознакомлен и согласен с условиями Контракта, с видами и объемами Работ, техническими условиями, локальным сметным расчетом.

11.28.2. Он изучил все материалы по Контракту и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Заказчиком к порядку производства Работ, устранения недостатков и предоставления первичных документов и Исполнительной документации.

11.29. В случае, если для исполнения обязательств по Контракту Подрядчиком на  территории Сахалинской области создается обособленное подразделение (за исключением филиалов и представительств), Подрядчик обязан в течение одного месяца  подать сообщение об этом  в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе направить Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

11.30. Подрядчик обязуется соблюдать установленные в Сахалинской области, запреты на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Сахалинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

11.31. В случае необходимости выполнения работ, требующих лицензирования или наличия членства в СРО, выполнять такие работы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.32. Лицензируемые виды работ (услуг), предусмотренные настоящим контрактом, осуществлять только при наличии действующей лицензии, выданной в соответствие с Федеральным Законом № 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». В случае отсутствия такой лицензии привлечь субподрядную организацию, имеющую соответствующую лицензию. При этом полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта субподрядной организации несет Подрядчик.

11.33. Права Подрядчика:

а) требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта;

б) требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств;

в) досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика;

г) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;

д) запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

11.34. Подрядчик обязуется, по требованию Заказчика (и в установленный Заказчиком срок), вернуть уплаченную сумму аванса, в случае расторжения Контракта вследствие ненадлежащего исполнения либо неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

Статья 12. Порядок осуществления испытаний (проверок)

12.1. Стороны вправе производить периодические испытания и/или проверки хода выполнения Работ и качества используемых при их выполнении Материалов.

12.1.1. О начале проведения Подрядчиком испытаний (проверки) на строительной площадке, он направляет соответствующее сообщение Уполномоченному лицу Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления испытаний (проверки).

В случае неявки Уполномоченного лица Заказчика или иного уполномоченного им лица без уважительной причины, Подрядчик вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в его отсутствие при условии представления Заказчику протокола о результатах испытаний (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

12.1.2. Заказчик вправе самостоятельно в течение срока действия настоящего Контракта произвести проверку выполняемых Подрядчиком Работ и качества используемых на Объекте Материалов. При этом о замеченных недостатках Работ и/или дефектах Материалов  Заказчик обязан письменно сообщить Подрядчику. Такие указания являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

12.2. Отсутствие Уполномоченного лица Заказчика во время проведения испытания (проверки), либо проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии других лиц, либо проведение проверки Заказчиком самостоятельно, не освобождают Подрядчика от ответственности за соблюдение качества выполняемых Работ, Материалов (Оборудования), используемых при проведении Работ по Контракту.

12.3. Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых Материалов и иных изделий окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Контракта, использование таких Материалов и иных изделий запрещается. В таком случае Подрядчик обязан осуществить за свой счет собственными и/или привлеченными силами вывоз данных Материалов и иных изделий за пределы Строительной площадки и в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить их замену.

Если по результатам испытаний (проверки) будет обнаружено, что Работы не соответствуют стандартам качества и требованиям проектной документации, условиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан своими и/или привлеченными силами и за свой счет устранить указанные недостатки с соблюдением сроков, установленных Заказчиком.

12.4. Заказчик в ходе выполнения Работ может давать в письменной форме обязательные для исполнения Подрядчиком распоряжения также в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых Материалов и Строительной техники, признанных им несоответствующими условиям Контракта;

б) замены не соответствующих стандартам качества Материалов и Строительной техники, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов.

В таком случае Подрядчик обязан за свой счет, собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить любое из указанных распоряжений Заказчика без изменения сроков выполнения Работ, установленных Контрактом.

12.5. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

12.6. Если Подрядчик не устранит в установленные, согласно настоящей статьи сроки, выявленные недостатки Работ, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

Статья 13. Обязательства Заказчика

13.1. Заказчик:

13.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления настоящего Контракта в законную силу назначает Уполномоченное лицо Заказчика, и в письменной форме сообщает об этом Подрядчику, с приложением доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного лица Заказчика.

Уполномоченные лица Заказчика, а также Эксплуатирующей организации, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения и на территорию Строительной площадки в соответствии с установленным рабочим временем

Подрядчика, а в нерабочее время – после соответствующего уведомления об этом Подрядчика.

13.1.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления Контракта в силу передает Подрядчику по Акту строительную площадку (при необходимости), пригодную для производства Работ согласно требованиям настоящего Контракта, на весь период выполнения Работ.

13.1.3. Одновременно с Актом на передачу строительной площадки передает Подрядчику разрешения на производство Работ (при необходимости), в том числе, в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

13.1.4. Предоставляет Подрядчику технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

13.1.5. Осуществляет приемку и оплату надлежаще выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 9 настоящего Контракта.

13.1.6. Вправе досрочно не принимать и не оплачивать работу, выполненную Подрядчиком ранее сроков, установленных Контрактом.

13.2. Настоящий Контракт не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать строительство Объекта какими-либо строительными материалами, конструкциями, комплектующими изделиями и оборудованием.

13.3. Заказчик организует в установленном законодательством порядке осуществление технического надзора за строительством Объекта и обеспечивает ведение авторского надзора проектной организацией.

13.4. Заказчик имеет право, несмотря на наличие подписанных документов о приемке (в том числе, актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведенных затрат), провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик (или его Уполномоченное лицо) направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае, если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера – направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

13.5. В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически невыполненные работы.

13.6. Заказчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

13.7. Права Заказчика:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом;

в) запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

г) осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ;

д) отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации;

е) привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

Статья 14. Персонал Подрядчика

14.1. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

14.2. В ходе выполнения Работ по Контракту Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ на Объекте по настоящему Контракту, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

14.3. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных производством Работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением Работ по настоящему контракту.

14.4. Подрядчик заключает собственные соглашения в отношении найма рабочей силы, транспорта, размещения, питания и оплаты труда и обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты.

14.5. Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов;

14.6. Подрядчик должен выполнять работы по электробезопасности только при наличии у персонала Подрядчика, задействованного в выполнении работ, действующих удостоверений и протоколов или журнала проверки знаний: -для ремонтного персонала о сдаче на III группу по электробезопасности до и выше 1000В, -для административно-технического персонала о сдаче на IV группу по электробезопасности до и выше 1000В, в комиссии аттестованной в Ростехнадзоре;

Статья 15. Изменения Контракта

15.1.	Изменение условий Контракта возможно только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Контракту, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Все дополнительные соглашения, изменения и приложения к Контракту действительны для Сторон с момента их подписания Уполномоченными представителями Сторон и становятся неотъемлемой частью Контракта.

Статья 16. Расторжение Контракта

16.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

16.2.Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного оборудования и материалов, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

16.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного оборудования и материалов, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

16.5. В случае принятия Заказчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе   автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

16.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального  закона №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

16.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал  соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

16.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

16.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

16.12. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

16.13. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, подтвержденных актами приемки.

16.14. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению сторон, направляет письменное уведомление другой стороне, которое рассматривается получившей стороной в течение 10-ти рабочих дней.

16.15. Любые изменения и дополнения настоящего контракта оформляются дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Статья 17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых обязательств, если оно явилось следствием указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на их исполнение:

а) 	военные действия:

б) 	восстание или гражданская война;

в) 	радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее' нормы, установленные компетентными органами государственной власти Российской Федерации;

г) 	обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и (или) вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение и др.);

д) 	принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

17.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) дней, известить другие Стороны в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение других Сторон Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

17.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

17.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Работ.

Статья 18. Сдача и приемка Работ

18.1. Приемка фактически выполненных работ по настоящему Контракту производится с участием представителей обеих сторон по факту выполнения. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

18.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке Подрядчик прикрепляет следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ;

-Справку о стоимости выполненных работ и затрат.

18.3. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик совершает одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причины такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

18.4. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

18.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона 44-ФЗ.

18.6. Повторная процедура приемки выполненной работы осуществляется в порядке, установленном   настоящей статьей.

18.7. Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

18.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

18.9. В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ или их причин, Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы. Обязанность организации экспертизы возлагается на Подрядчика.

Статья 19. Охрана окружающей среды и безопасность

проведения работ

19.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

19.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

20.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (далее - Правила), в виде   суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа).

20.3. Ответственность Подрядчика:

20.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20.3.3, 20.3.5, настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

20.3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет ему требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

20.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

20.3.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

20.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном  Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

20.3.6.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

20.4. Ответственность Заказчика:

20.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

20.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

20.5. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

20.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

20.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

20.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

29.9.  Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

# 21. Обеспечение исполнения контракта

21.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 40 % от начальной (максимальной) цены контракта __________ рублей.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 20.3.4. настоящего Контракта.

21.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

21.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

21.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

21.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей  96 Закон № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения  контракта:  ИНН 6518001607 КПП 651801001 ОГРН 1036506400424

Департамент финансов МО (Администрация МО «Южно-Курильский городской округ л/с 05902004860)

р/с 03232643647560006100 Отделение Южно-Сахалинск Банка России//УФК по Сахалинской области

г. Южно – Сахалинск

БИК 016401800

к/сч 40102810845370000053

21.6. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

### 22. Обеспечение гарантийных обязательств

22.1. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

Статья 23. Разрешение споров между Сторонами

23.1. Все не урегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской области.

23.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Статья 24. Иные условия

24.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

24.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям настоящего Контракта теряют силу.

24.3. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

24.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Вступление контракта в силу

25.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от  имени Заказчика, в единой информационной системе.

Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем Контракте.

25.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.

Статья 26. Перечень приложений

26.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 -  Локальный сметный расчет

Приложение № 3 –  Форма акта завершения всех работ по Контракту

Статья 27. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____/2024 от  _________2024

Форма

АКТ

завершения всех работ по

контракту

№ _____ от __________ 20__ года

пгт. Южно-Курильск                             		                            «____» ________ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика»: ___________________________________________, с одной стороны, и представитель от «Заказчика»: ___________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик завершил все работы, согласно муниципального контракта № _____ от ________ 20__ года.

Объем выполненных работ составляет: ____ %.

Заказчик не имеет претензий к Подрядчику.

Общая стоимость работ по контракту составляет ________________ (Сумма прописью) рублей, в т. числе НДС 20%, (НДС не облагается).

Следует к оплате за выполненный объем работ по контракту - (Сумма прописью) рублей, в т. числе НДС 20%, (НДС не облагается).

Подписи сторон

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

____________ ( ФИО )                                           _______________( ФИО )