**ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_

**подряда на выполнение строительно-монтажных работ**

г. Чебоксары «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности и учету электрической энергии Порфирьева Павла Николаевича, действующего на основании доверенности №77 от 15.07.2024 г.\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола заседания Единой закупочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение строительно-монтажных работпо установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики и восстановлению благоустройства (в случае если это предусмотрено условиями настоящего договора) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ года, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить следующие подрядные работы (далее – Работы):

а) выполнение строительно-монтажных работ:

- по установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики.;

б) восстановление благоустройства после проведения работ, указанных в подпункте а) Договора (если данный вид работ предусмотрен локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора),

согласно Техническому заданию №1 (далее – Технические задания), являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), в объеме перечня работ согласно Сводной смете (далее – Сводная смета), являющейся неотъемлемой частью Договора с приложением к ней локальных смет, ресурсных ведомостей (Приложение 2).

1.2. Все Работы выполняются из материалов Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможно применение материалов Заказчика. Доставка материалов до места проведения Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Все используемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны быть исправны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке. Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, надписи на оборудовании должны быть на русском языке. Кроме того, в случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ (по форме КС-2).

Применяемые материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в Рабочей документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее \_4 квартала\_ 2023\_г.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида материалов и оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

1.3. Результат выполненных Работ должен соответствовать условиям Договора, технической документации, строительным нормам и правилам (СНиП, своды правил), техническим условиям, техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), иным действующим на территории Российской Федерации нормативным и нормативно-правовым документам.

1.4. Виды, состав и объем Работ, подлежащие выполнению по Договору, определены в Технических заданиях, Сводной смете. Подрядчик подтверждает, что до подписания Договора осуществил контроль документации и в дальнейшем не вправе ссылаться на несоответствие указанной документации.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб/ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Окончательная цена Договора определяется по фактически выполненным объемам работ согласно Акту(-ам) о приемке выполненных проектных работ, Акту(-ам) о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справке стоимости выполняемых работ и затрат (по форме КС-3), подписанных обеими Сторонами, но не более Цены Договора.

Индексы сметной стоимости работ, предусмотренные Локальной сметой, остаются неизменными на весь период действия Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, материалов, изделий, транспортные расходы, налоги, сборы, командировочные расходы и иные обязательные платежи, установленные законодательством, а также иные расходы Подрядчика (расходы по оплате услуг сторонних организаций, третьих лиц и других платежей), связанные с исполнением Договора.

2.4. Цена, предусмотренная Сводной сметой, может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) цена снижается без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы Работы. Цена единицы дополнительно выполняемого объема Работ при уменьшении предусмотренного Договором объема выполняемых Работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем Работ;

3) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

4) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на Работы.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных проектных Работ, акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), при условии предоставления Подрядчиком счета-фактуры (счета), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

1. **СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные разделом 1 Договора, в следующий срок:

- начало выполнения Работ – с момента заключения Договора.

- окончание выполнения Работ – не позднее ( ) календарных дней с момента заключения Договора с правом досрочного выполнения.

3.2. При этом Работы, предусмотренные подпунктом б) п.1.1 Договора выполняются, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Чебоксары, утвержденным и решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от « 30» мая 2023 года № 1211, в период с 15 октября 2024 года по 15 апреля 2025 года выполняются по временной схеме, в полном объеме - до 30 апреля 2025 года.

Подрядчик обеспечивает исполнение требований настоящего пункта Договора, в случае если выполнение Работ, предусмотрено подпунктом б) п.1.1 Договора и, если срок окончания выполнения Работ, указанный в п. 3.1 Договора, установлен в календарном периоде с 15 октября 2024 года по 15 апреля 2025 года.

3.3. Датой выполнения Работ считается день подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.5. Договора.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Подрядчик обязан:**

4.1.1. Своими силами и средствами, либо привлеченными силами, выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Техническими заданиями и сдать результат Работ в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

Для выполнения Работ по Договору Подрядчик имеет право привлекать других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственными за действия других лиц, как за свои собственные предварительно уведомив об этом Заказчика.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств по договорам субподряда, влияющее на исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется прекратить договоры субподряда в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе, по мотивированному обоснованному требованию Заказчика, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по Договору несет Подрядчик.

4.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение/невыполнение Работ по Договору привлеченными иными лицами (субподрядчиками), за координацию их деятельности независимо от причин такого ненадлежащего выполнения/невыполнения.

4.1.3. До начала выполнения Работ Подрядчик получает в установленном порядке ордер-разрешение на производство земляных работ в МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары и согласовывает с заинтересованными организациями (учреждениями) условия производства Работ.

4.1.4. В ходе производства работ Подрядчик обязан фиксировать прокладку кабельной линии электропередачи в МБУ «Управление территориального планирования г. Чебоксары» с получением исполнительных съемок (в М 1:500) и предоставлять их Заказчику, в объеме предусмотренном технической документацией.

4.1.5. Обеспечить:

а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Техническим заданием строительными нормами и правилами (СНиП, своды правил), техническими условиями, техническими регламентами, государственными стандартами (ГОСТ), иными действующими на территории Российской Федерации нормативными и нормативно-правовыми актами;

б) незамедлительное устранение, замену некачественно выполненных Работ (недостатки, дефекты, замечания), и/или некачественно поставленного оборудования, а также выявленных в процессе выполнения Работ и/или при их приемке, приемке оборудования, а также в период гарантийного срока своими силами и за свой счет без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения Работ и/или поставки оборудования, указанных в разделе 1 Договора. Если Подрядчик в согласованный Сторонами срок не исправит некачественно выполненные Работы и/или некачественно поставленное оборудование, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов, замечаний). Все расходы, связанные с переделкой некачественно выполненных Работ и поставленного оборудования, оплачиваются Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования. Если между Сторонами возникает спор по поводу некачественно выполненных Работ и/или некачественно поставленного оборудования, то по соглашению Сторон или инициативе любой из них может быть назначена независимая экспертиза. Во всех случаях расходы по проведению экспертизы возлагаются на Подрядчика;

в) бесперебойное функционирование смонтированных систем и оборудования в течение гарантийного срока;

г) организацию и проведение испытаний смонтированных систем и оборудования, предусмотренных условиями Договора и технической документацией, строительными нормами и правилами (СНиП, своды правил), техническими условиями, техническими регламентами, государственными стандартами (ГОСТ), иными действующими на территории Российской Федерации нормативными и нормативно-правовыми актами;

д) соответствие лиц (работников), осуществляющих непосредственное выполнение Работ по Договору (далее по тексту – Персонал) требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к таким лицам (работникам), а также Требованиям по допуску к работам в электроустановках, предъявляемым к Подрядчику (далее – Требования к Подрядчику), являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение №3) в течение всего срока действия Договора;

е) соблюдение всех применимых правил и норм в области охраны труда, технической эксплуатации, пожарной и промышленной безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на месте производства Работ; принимать разумные меры по устранению помех на месте производства Работ во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение;

ж) выполнение при производстве Работ мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (в том числе в отношении зеленых насаждений иземли). Регистрировать несчастные случаи и происшествия в период осуществления Работ по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика. Подрядчик обязуется проводить расследование несчастных случаев, произошедших с Персоналом на месте производства Работ, с участием представителей Заказчика;

з) поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках, своевременное удаление мусора и иных промышленных отходов работ с территории Заказчика с соблюдением всех установленных норм и требований;

и) соблюдение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами при производстве Работ;

к) принятие всех мер по эффективной защите и предотвращению нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества, окружающей среды и т.п.

л) в любое время в период действия Договора допуск представителей Заказчика в организацию Подрядчика, а также на территорию производства Работ, с целью осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий и обязательств по Договору, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, а также принятия мер к Персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.1.6. Вывезти с места проведения Работ и прилегающей к нему территории в течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания Работ по Договору, принадлежащие Подрядчику: строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор, образовавшийся после выполнения Работ.

4.1.7. Незамедлительно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении нарушений условий Договора, в том числе:

- недостатков, дефектов, замечаний, непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, последствий;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В ином случае в процессе исполнения Работ по Договору, сдачи Работ, Подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства, при предъявлении по ним претензий со стороны Заказчика, в том числе связанных с нарушением сроков выполнения Работ.

4.1.8. В случае возникновения разногласий с третьими лицами в ходе выполнения Работ, Подрядчик принимает меры по их урегулированию самостоятельно.

4.1.9. По письменному требованию Заказчика в установленный в нем срок предоставлять достоверную информацию (отчет) о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

4.1.11. До подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Подрядчик несёт ответственность за сохранность возведенного им части результата Работ, материалов, строительного оборудования, механизмов и временных сооружений, а в случае их утраты или порчи Подрядчик обязан за свой счёт устранить причиненный ущерб.

4.1.12. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ в письменной форме указания Заказчика, которые не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.1.13. Выбирать технологию производства Работ в соответствии с обязательными требованиями к ней, в случае если они установлены законодательством Российской Федерации (в том числе - технической документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами (СНиП, своды правил), техническими регламентами, государственными стандартами (ГОСТ), иными действующими на территории Российской Федерации нормативными и нормативно-правовыми актами).

4.1.15. В случае уменьшения цены Договора в соответствии с объемом фактически выполненных Работ, а также при отсутствии возражений со стороны Заказчика, заключить дополнительное соглашение об изменении цены Договора.

**4.2. Подрядчик вправе:**

4.2.1. В соответствии с условиями Договора принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные Работы по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

4.2.2. Оплатить Подрядчику Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.3. В случае необходимости согласовать с Подрядчиком порядок выполнения Работ в установленные Сторонами сроки.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

**4.3. Заказчик обязан:**

4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения, уточнения относительно предмета Договора и условий его исполнения;

4.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении обязательств по Договору;

4.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

**4.4. Заказчик вправе:**

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков, дефектов, замечаний в Работе, замены некачественно поставленного оборудования;

4.4.3. Направлять в саморегулируемую организацию, правоохранительные, а также любые иные контролирующие органы сведения о нарушении Подрядчиком, а также привлеченным им для исполнения обязательств по Договору третьим лицом, требований строительных норм и правил (СНиП, своды правил), технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), иных действующих на территории Российской Федерации нормативных, нормативно-правовых актов.

4.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проводить контроль за исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и других требований на месте производства Работ, в том числе наличие действующих в течение всего срока действия Договора удостоверений проверки знаний, квалификационных удостоверений, протоколов проверки знаний Персонала в порядке, предусмотренном локальным правовым актом Заказчика.

При выявлении соответствующих нарушений Заказчик вправе отстранить Персонал от работы вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки Заказчика с последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения Заказчиком Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненного Персонала, и возместить Заказчику возникшие убытки.

Проводить проверки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору в любое время в период действия Договора без предварительного уведомления Подрядчика, в том числе с выездом на место и на территорию производства Работ.

По результатам проверки составляется акт проверки исполнения обязательств по Договору, один экземпляр которого направляется Подрядчику сопроводительным письмом с требованием устранить выявленные недостатки, нарушения и(или) отступления от условий Договора в указанные в письменном требовании сроки, а в случае выявления следующих нарушений запрет выдается на месте и в день проверки:

- в случае отклонения выполнения работ от проектной документации

- в случае нарушений техники безопасности.

Требования, направленные Заказчиком по результатам проверки, являются обязательными к исполнению Подрядчиком в установленные Договором и(или) указанным требованием сроки.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Проведение Работ по Договору и приемка выполненных Работ производится в соответствии с:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (п.2.7.9, 2.9.1, 2.9.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.12, 4.8.1, 6.7 (кроме 6.7.1: п.п.2, 5), 6.8.1) (*применяется в случае проведения работ по Договору, подпадающих под действие настоящих Правил*);

- Правилами устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 09.04.2003 №150;

- Правилами благоустройства территории города Чебоксары, утвержденными решением Чебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики от «30» мая 2023 г.№ 1211;

а также иными нормативно-техническими документами, регулирующими правоотношения возникающие при исполнении Договора.

Изменение Сводной сметы, Технического задания в случаях, предусмотренных Договором, осуществляется за счет Подрядчика.

5.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности передать результат выполненных Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания Работ.

Приемка выполненных Работ производится с участием Подрядчика и уполномоченного представителя Заказчика и оформляется актом о приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписываемыми обеими Сторонами. В случае обнаружения недостатков в работе они фиксируются в двустороннем акте с указанием срока их устранения.

По окончании Работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов, заполненные формуляры, акты сдачи-приемки выполненных работ (СМР, ЭМР, ПНР) с приложениями согласно действующим Правилам, техпаспорта и сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ на русском языке, акты скрытых работ, исполнительную съемку от МБУ «Управление территориального планирования г. Чебоксары».

5.3. После завершения выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику три экземпляра подписанного им акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с приложением к нему всех необходимых документов, в соответствии с Техническим заданием.

5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных Работ.

5.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления всех необходимых документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании.

5.6. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы, либо

- мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

5.7. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить полученные замечания/недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетных документов и отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных Работ.

5.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика отчета об устранении недостатков Заказчик рассматривает указанный отчет и осуществляет приемку выполненных Работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику, за исключением случая, установленного пунктом 5.9 Договора.

5.9. В случае установления Заказчиком, по итогам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, не выполнения Подрядчиком необходимых доработок, не устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

5.10. В случае, предусмотренном пунктом 5.9 Договора, Заказчик и Подрядчик осуществляют действия в порядке и сроки, предусмотренные пунктами либо 5.8 либо 5.9 до полного устранения Подрядчиком всех замечаний/недостатков/доработок.

5.11. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предъявленные Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

5.12. Приемка скрытых Работ осуществляется Заказчиком до выполнения Подрядчиком последующих Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

5.13. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию.

5.14. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5.15. На выполненные по Договору Работы устанавливается гарантийный срок – 60 месяцев с даты приемки выполненных Работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями Договора, для переработки или используемого для исполнения Договора, а также ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции) несет Подрядчик.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За просрочку исполнения обязательств Заказчика начисляется неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором, до момента фактического исполнения обязательств, в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки от неуплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах (СНиП, своды правил), технических условиях, технических регламентах, государственных стандартах (ГОСТ), иных действующих на территории Российской Федерации нормативных и нормативно-правовых документах, а также за недостижение указанного в технической документации результата Работ.

При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить следующие штрафные санкции:

6.3.1. За нарушение сроков выполнения Работ – пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных (не сданных) в срок Работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.3.2. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 10 (десяти) календарных дней или неоднократного (два и более раза) превышения сроков выполнения Работ, штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости невыполненных (не сданных) в срок Работ.

6.3.3. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 6.3.1 и 6.3.2 Договора – штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости невыполненных (не сданных) в срок Работ.

6.3.4. За задержку устранения недостатков Работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков - пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости Работ по устранению недостатков и стоимости Работ, в результате которых устраняются недостатки, за каждый день задержки до момента фактического исполнения обязательств.

В случае, если Подрядчик в установленные Договором сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости невыполненных в срок Работ.

6.3.5. За несвоевременное начало и/или окончание сроков устранения недостатков, дефектов, замечаний в выполненных Работах относительно сроков, предусмотренных соответствующим требованием Заказчика, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по устранению недостатков, дефектов, замечаний в выполненных Работах, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по устранению недостатков, дефектов, замечаний в выполненных Работах и устанавливается в размере 0,5 % от цены Работ выполненных с недостатками, дефектами, замечаниями, вплоть до момента фактического исполнения обязательства, а в случае систематического (более трех раз) нарушения сроков выполнения Работ, помимо указанной неустойки Подрядчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости невыполненных (не сданных) в срок Работ.

6.3.6. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, без предварительного уведомления Заказчика, – штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.

6.3.7. В случаях, установленных проверками Заказчика, иных уполномоченных лиц или государственных органов, завышения Подрядчиком стоимости выполненных Работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, требования возвратить сумму завышения стоимости выполненных Работ, а также уплатить Заказчику по его письменному требованию проценты за пользование чужими денежными средствами рассчитанными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации от суммы завышения стоимости выполненных Работ.

6.3.8. За нарушение условия Договора о соответствии Персонала Требованиям к Подрядчику – штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора за каждого допущенного к Работам лица, не соответствующего условиям Договора.

6.3.9. За каждое неисполнение или нарушение Подрядчиком, а таже Персоналом Подрядчика Правил техники безопасности, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, Правил пожарной и промышленной безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии - штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение.

Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком любым из нижеперечисленных способов:

- актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика;

- письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика;

- другими не запрещенными способами.

6.4. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, или приведет к задержке выполнения Работ, Подрядчик имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку выполнения Работ при условии заблаговременного письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение/невыполнение Работ субподрядчиками независимо от причин такого ненадлежащего выполнения/невыполнения.

6.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.

6.8. Заказчик имеет право удержать, зачесть и/или иным способом обратить в свою пользу любые суммы, которые Заказчик выставил (начислил или предъявил) Подрядчику, в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая неустойки, штрафы, пени и убытки из любых платежей, производимых или причитающихся Подрядчику, путем направления ему письменного уведомления. С момента получения Подрядчиком такого письменного уведомления от Заказчика, соответствующие обязательства Сторон являются прекращенными исполнением в соответствующей части.

6.9. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании письменного уведомления, а также отдельно выставленного счета.

6.10. Уплата пеней и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.11. По денежным обязательствам по Договору на сумму задолженности, а также в случае отсрочки либо рассрочки исполнения денежных обязательств в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений к нему, проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не начисляются.

6.12. Убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику, подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере сверх неустойки, взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

6.13. В случае применения государственными, муниципальными либо иными уполномоченными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения им своих обязанностей или совершения им иных действий, влекущих применение к Заказчику таких имущественных санкций, Подрядчик компенсирует денежную сумму предъявленных санкций и полученные в связи с этим убытки, и ущерб.

6.14. В случае, если в результате выполненных Работ с недостатками будет причинен вред личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, вследствие разрушения или повреждения результата Работ, его части, нарушения требований безопасности при выполнении Работ по Договору, требований к обеспечению безопасной эксплуатации, Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы последнего, связанные с возмещением вреда и выплатой компенсации сверх возмещения вреда в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы Заказчика и с указанием недостатков Работ, повлекших причинение вреда, а также заключения эксперта (экспертной организации), в котором установлена связь причиненного вреда и недостатков Работ.

6.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, не перечисленных в настоящем разделе за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору он уплачивает Заказчику штраф в размере 2 (два) % от стоимости невыполненного или ненадлежаще выполненного обязательства.

1. **ФОРС – МАЖОР**

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 календарных дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в претензионном порядке. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора и до «30» апреля 2025 года включительно, а в части исполнения Сторонами обязательств (в том числе гарантийных), возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и(или) Договором;

- по решению суда.

9.2.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

9.2.2. Заказчик может отказаться от Договора полностью или в части (исполнения Договора) в случае:

1) нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, а также в пунктах 1, 2, 4 Требований к Подрядчику, в том числе:

- выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены в 10-дневный срок с момента их обнаружения;

- задержки начала Работ (этапа работ) или окончания выполнения Работ (этапа работ) более чем на 10 (десять) календарных дней;

- аннулирования разрешений, лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов, лишающих Подрядчика прав на выполнение поставок (работ), отзыва, аннулирования выданных сертификатов, лицензий;

- в случае несвоевременного предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления недостоверных документов и сведений, предусмотренных условиями Договора;

- нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора;

- невыполнения обязательств в сроки, установленные Требованиями к Подрядчику;

2) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе не соответствующего требованиям, указанным в Договоре;

3) в случае передачи Подрядчиком своих прав и обязанностей третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

4) если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик и (или) проведенные Работы не соответствуют(-ет) требованиям, установленным законодательством РФ и (или) условиям Договора, или Подрядчик представил недостоверную информацию о соответствии Работы таким требованиям;

5) ликвидации Подрядчика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Подрядчика возлагается на другое лицо;

6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора) направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в разделе 13 Договора.

Договор будет считаться расторгнутым:

- с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора,

- в случае если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним — по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления указанного уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора).

9.2.3. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению разногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.

В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторонами, Договор может быть расторгнут в судебном порядке в установленном законом порядке, при этом срок рассмотрения претензии составляет – 30 (Тридцать) календарных дней.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменной уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.

11.2. Право собственности на результат выполненных Работ возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ переходит к Заказчику) после подписания акта выполненных Работ (по форме КС-2).

11.3. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением и получен Стороной получателем либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа кроме случаев предусмотренных разделом 5 Договора.

11.4. Права и обязанности, возникшие из Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без согласия другой Стороны.

11.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11.6. В случае изменения адреса (юридического адреса, фактического места нахождения, почтового адреса) или реквизитов лица (платежных или иных, указанных в разделе 13 Договора) сторона, у которой произошли изменения, обязана незамедлительно – в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую сторону Договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными)

11.7. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

11.8. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены письменно в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору и подписаны Сторонами, за исключением п. 11.6 Договора, а также иных случаев, установленных Договором.

11.9. Уступка прав требования и зачет встречных однородных требований по Договору без согласия Заказчика не допускаются.

11.10. В части, не урегулированной Договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ**

12.1. Техническое задание №1 на выполнение строительно-монтажных работ установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики, для нужд ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии (Приложение № 1).

12.2. Сводная смета на выполнение строительно-монтажных работ на выполнение строительно-монтажных работ по установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики (Приложение № 2) с приложениями:

12.2.1. Локальная смета № 1 Установка реклоузеров на ВЛ-6кВ на линии № 1 в п. Сосновка, Заволжье (приложение № 1 к Сводной смете);

12.2.1.1. Ресурсная ведомость (Приложение к Локальной смете №1)

12.2.2. Локальная смета № 2 Установка реклоузеров на ВЛ-6кВ на линии № 11 в п. Сосновка, Заволжье (Приложение №2 к Сводной смете);

12.2.2.1. Ресурсная ведомость (Приложение к Локальной смете №2);

12.2.3. Локальная смета № 3 Установка реклоузеров на ВЛ-6кВ на линии № 15 в п. Сосновка, Заволжье (Приложение №3 к Сводной смете);

12.2.3.1. Ресурсная ведомость (Приложение к Локальной смете №3);

12.3. Требования по допуску к работам в электроустановках, предъявляемым к Подрядчику (Приложение № 3).

12.4. Копия Протокола \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по установке реклоузеров на ВЛ-6 кВ на линиях №1, №11, №15 в п. Сосновка, Заволжье, Чувашской Республики)(Приложение № 4).

1. **Реквизиты, адреса и подписи Сторон.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | | | |  | | **ПОДРЯДЧИК** | | | | | |
| ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии 428003, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, ул. Водопроводная, дом 2, стр.А, офис 101, эл. почта: adm@chges21.ru  ИНН 2130215882, КПП 213001001  ОГРН 1192130012800  Банковские реквизиты: Чувашский региональный  филиал АО «Россельхозбанк»  р/сч 40602810511000000011 к/сч 30101810600000000752 БИК 049706752 | | | | |  |  | | | |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | | |  | | **ПОДРЯДЧИК:** | | | |
| **Заместитель директора**  **по инвестиционной деятельности и**  **учету электрической энергии** | | | |  | |  | | | |
| (наименование должности) | | | |  | | (наименование должности) | | | |
|  | | | |  | |  | | | |
|  |  | | **П.Н. Порфирьев** |  | |  |  | |  |
| (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) |  | | (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) | |
| МП | | | |  | | МП | | | |

Приложение № 3 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

подряда на выполнение строительно-монтажных работ

от «\_\_\_» \_\_\_\_20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | | |
| **Заместитель директора**  **по инвестиционной деятельности и**  **учету электрической энергии** | | | |  |  | | | |
| (наименование должности) | | | |  | (наименование должности) | | | |
|  |  | | **П.Н. Порфирьев** |  |  |  | |  |
| (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) |  | (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) | |
| МП | | | |  | МП | | | |

**Требования**

**по допуску к работам в электроустановках, предъявляемые к Подрядчику по договору №** \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_20\_\_ года **подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор)**

(в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н – далее Правила)

1. До начала работ (не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента заключения Договора) Подрядчик направляет письмом Заказчику список лиц (работников), осуществляющих непосредственное выполнение Работ по Договору (далее – Персонал) задействованных в процессе производства Работ с указанием (п. 46.2, п. 46.3., п. 47.1. Правил):

- период выполнения работ;

- сведения о содержании и объеме работ;

- список персонала с указанием фамилии и инициалов, должностей, а также групп по электробезопасности;

- цель командировки;

- указанием прав персонала, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках (выдачи нарядов-допусков и распоряжений, ответственных руководителей, производителей работ, членов бригады, а также персонала, имеющих право проведения специальных работ);

- марки (модели) и номера автотранспорта для пропуска на территорию объектов Заказчика.

1. Подрядчик обязан не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента заключения Договора направить персонал, на вводный и первичный инструктажи с предоставлением следующих документов:

- подтверждение групп допуска по электробезопасности Персонала: удостоверение по проверки знаний, протокол проверки знаний, журнал регистрации проверки знаний, протокол проверки знаний Ростехнадзора членов комиссии по проверке знаний в составе не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя председателя комиссии из числа административно-технического персонала, имеющих группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется, приказ о создании комиссии по проверке знаний (п. 46.2., п. 2.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 49 1., п. 51., п. 54. Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации);

- приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ на объекте (ст. 212, ст. 214 Трудового кодекса, п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте);

- при выполнении работ по субподряду договор на строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на объектах Заказчика (ст. 706. Гражданского кодекса, п. 47.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);

- протокол прохождения каждого работника обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, обучение требованиям охраны труда (п.п. «а», п. «б», п. «в» п. 46 Правил) с присвоением регистрационного номера записи о прохождении проверки знания требований охраны труда в реестре обученных по охране труда лиц (п. 33, п. 38, п. 46, п. 43, п. 44 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, ст. 212, ст. 76 Трудового кодекса);

- разработанного и согласованного с Заказчиком проекта производства работ и технологические карты на капитальный ремонт электрооборудования (п. 4.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);

- при выполнении работ Подрядчиком с использованием подъемных машин и механизмов допускается только при наличии:

- приказа о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, прошедшего аттестацию по промышленной безопасности по областям аттестации А.1., Б.9.3., Б.9.4. в соответствующих аттестационных комиссиях (Ростехнадзор, единый портал тестирования) (п. 22 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, п. 2, п. 7, п 35 Положения  
об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики);

- приказа о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений, прошедшего аттестацию по промышленной безопасности по областям аттестации А.1., Б.9.3., Б.9.4. в соответствующих аттестационных комиссиях (Ростехнадзор, единый портал тестирования) (п. 22 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, п. 2, п. 7, п 35 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики);

- удостоверений на персонал выполняющего работу с применением подъемного сооружения имеющего право выполнение работ в качестве рабочего люльки подъемники (вышки) (п. 7 Правил по охране труда при работе на высоте, п. 22, п. 151 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения);

- удостоверений на персонал выполняющего работу с применением подъемного сооружения имеющего право выполнение работ в качестве стропальщика на грузоподъемные машины и механизмы всех типов (п. 22, п. 151 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения);

- удостоверений на персонал управляющий подъемными сооружениями в качестве машиниста автовышек и автогидроподъемников или машиниста автомобильных кранов с мехгидроэлектро приводом со II группой по электробезопасности (п. 22, п. 151 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, п. 45.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);

- при выполнении работ Подрядчиком с использованием газовой горелки и баллона к выполнению работ по пайке, наплавке допускается при наличии:

- удостоверений на персонал, осуществляющий техническое обслуживание баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами (п. 3, п. 237 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением);

- документа подтверждающего обучение персонала мерам пожарной безопасности перед выполнением работ, связанных с повышенной пожарной опасностью по программам противопожарного инструктажа (п. 18, п. 6 Порядка, вида, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа);

- при выполнении работ Подрядчиком на высоте допускается при наличии:

- удостоверение о допуске к работам на высоте персоналом на 1 группу по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) (п. 14 Правил по охране труда при работе на высоте);

- удостоверение о допуске к работам на высоте персоналом на 2 группу по безопасности работ на высоте (бригадиры, мастера, работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными производителями работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов) (п. 14 Правил по охране труда при работе на высоте);

- удостоверение о допуске к работам на высоте персоналом на 3 группу по безопасности работ на высоте (ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска) (п. 15 Правил по охране труда при работе на высоте);

- разработанного и согласованного с Заказчиком плана производства работ на высоте или технологических карт на производство работ (п. 35, п. 36 Правил по охране труда при работе на высоте);

- разработанного плана мероприятий по эвакуации и спасению при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (п. 43, п. 44 Правил по охране труда при работе на высоте);

- оформленного наряда - допуска на работы на высоте (п. 48, п. 52 Правил по охране труда при работе на высоте).

1. Заказчик на командирующем письме Подрядчика резолюцией предоставляет командированному персоналу Подрядчика права работы в действующих электроустановках в качестве, выдающих наряды-допуски и распоряжения, быть ответственными руководителями и производителями работ (п. 46.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
2. Подрядчик обязан обеспечить до начала фактического выполнения Работ, но не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с момента заключения Договора:

- прохождение Персоналом вводного и первичного инструктажей по охране труда,

- ознакомление Персоналом с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а персоналом, которому предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений (при необходимости) и исполнение обязанностей ответственного руководителя и производителя Работ - прохождение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки.

Факт прохождения инструктажей подтверждается оформлением в установленный настоящим пунктом срок соответствующих записей в журналах инструктажа с подписями, командированных Персонала и работников, проводивших инструктажи.

1. При явке на вводный инструктаж и выполнения Работ персонал Подрядчика должен иметь при себе действующее в течение всего срока действия Договора удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, с отметкой о необходимой группе по электробезопасности с указанием специальных работ в электроустановках: работы на высоте, работы под напряжением на токоведущих частях, испытания оборудования повышенным напряжением, работы под наведенным напряжением. (п. 2.5., п. 2.11, Приложение № 3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
2. При явке на вводный инструктаж и выполнения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с фотографией (паспорт или удостоверение на право управление транспортным средством).
3. Персонал Подрядчика проходит первичный инструктаж по охране труда в структурном подразделении Заказчика, в котором предстоит работать и ознакамливается с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой предстоит работать и с другими необходимыми документами (п. 46.6., п. 47.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
4. Допуск персонала Подрядчика к непосредственному выполнению Работ на месте производства Работ осуществляется административно-техническим персоналом структурного подразделения Заказчика, в котором предстоит работать (п. 46.9. п. 10.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
5. Допуск персонала Подрядчика к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей воздушной линией, осуществляется допускающим структурного подразделения Заказчика, в котором предстоит работать (п. 47.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
6. Командированному персоналу Подрядчика до начала непосредственного выполнения работ в действующих электроустановках Заказчиком выдается наряд-допуск или распоряжение, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в электроустановках. (п. 5.1., п. 5.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
7. Подготовка рабочего места Заказчиком для выполнения Работ выполняется по заявке Подрядчика, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в электроустановках (п. 5.5., п. 5.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
8. Отключение линии электропередачи Заказчиком для выполнения Работ выполняется по заранее поданной заявке Подрядчика (п. 38.20., п. 47.14. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).
9. Перед допуском к выполнению работ в электроустановках Подрядчик гарантирует, что персонал Подрядчика прошел медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование по выполняемым видам работ, и не имеющего противопоказаний к выполнению работ (ст. 220, с. 76 Трудового кодекса РФ).