МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01256000012240000190001

г. Астрахань						                                      «30» сентября 2024 г.

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Кознов Антон Викторович, действующего на основании Положения об управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 14.05.2021 № 42, распоряжения администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 24.07.2024 № 160-р-л, и выступая от имени и в интересах муниципального образования «Городской округ город Астрахань» с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Прокопенко Виктор Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Прокопенко Виктора Ивановича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (Серия 30 №001461928 выдано 24 декабря 2014, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого конкурса в электронной форме (протокол № 0125600001224000019-2 от «19» сентября 2024 года) и на основании ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и обеспечить выполнение работ в соответствии с Проектом сметы контракта (сметный расчет стоимости) (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описанием объекта закупки  (Приложение № 4 к Контракту) а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

  - Место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани.

1.3.  ИКЗ 243301511829730150100100230014211244

- ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта определяется на основании проекта сметы контракта (сметный расчет стоимости), с учетом результатов закупки (протокол № 0125600001224000019-2 от 19.09.2024, снижение 0 %), и составляет 12 066 974,34 рублей (двенадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 34 копейки)  (Приложение № 1 к Контракту) без НДС.

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, и не подлежит изменениям, за исключением изменений, вносимых в Контракт в соответствии с п. 12.2. Контракта, и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.3. Источник финансирования:

- бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 год за счет средств  местного бюджета по КБК 745 0409 03БR153931  244 КОСГУ 225     ДопБК 225.01 Рег. Класс 05933 – 1 086 027,69 рублей;

- бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 год за счет средств    бюджета Астраханской области по КБК 745 0409 03БR153931  244 КОСГУ 225     ДопБК 251027 Рег. Класс 05933 – 10 980 946,65 рублей.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту  предусмотрено 30% от цены контракта  и составляет 3 620 092,30 рублей (три миллиона шестьсот двадцать тысяч девяносто два рубля 30 копеек.

В том числе:

- за счет средств местного бюджета    325 808,30  рублей в 2024 году по  КБК 745 0409 03БR153931  244 КОСГУ 225     ДопБК 225.01 Рег. Класс 05933;

- за счет средств бюджета Астраханской области    3 294 284,00  рублей в 2024 году по КБК 745 0409 03БR153931  244 КОСГУ 225     ДопБК 251027 Рег. Класс 05933.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику, или сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей, определяется по соглашению сторон.

При расторжении настоящего Контракта или одностороннем отказе Заказчика от его исполнения, либо при сокращении объема работ, Подрядчик обязан вернуть заказчику сумму не отработанного аванса, предусмотренного настоящим Контрактом, в течение 30 (тридцати) календарных дней после прекращения действия настоящего Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта, а при сокращении объема работ – в течение 30 (тридцати)  дней после получения соответствующего требования от Заказчика. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляться проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма начисленных процентов уплачивается Подрядчиком после получения соответствующего требования от Заказчика.

В соответствии с ч.13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае если начальная (максимальная) цена Контракта снижена  на 25% и более выплата аванса не допускается.

2.6. Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

2.7. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, на основании выставленного счета и акта выполненных работ.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии с проектом сметы контракта (Приложение №1 к Контракту) или графиком оплаты выполненных работ (Приложение №3 к Контракту). Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

2.10. Из суммы, подлежащей оплате Подрядчику возможно удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ

  - Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: по «01» декабря 2024г.

  - Промежуточные сроки исполнения Контракта определены Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту).

  - На момент подписания настоящего Контракта даты начала и окончания работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, определенные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязуется:

    - Осуществлять контроль за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с Проектом сметы контракта (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описание объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту). Производить освидетельствование выполнения отдельных видов работ, скрываемых (закрываемых) последующими работами и (или) конструкциями, объем, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ (далее – скрытые работы), а также отдельных узлов и ответственных конструкций.

    - Обеспечить приемку выполненной Подрядчиком работы в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального закона № 44-ФЗ) и условиями Контракта.

    - Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные Разделом 2 Контракта.

    - Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, охраны окружающей среды, качества работ и используемых материалов, изделий, оборудования.

    - Заказчик обязан известить Подрядчика обо всех отступлениях от условий Контракта, ухудшающих результат работы, и иных недостатках работы, выявленных как при приемке (явные недостатки) в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения, так и после нее (скрытые недостатки) в течение 20 (двадцати) дней с момента обнаружения. Недостатки, выявленные при приемке, отражаются в Общем журнале работ.

    - Заказчик в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.25. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта

    - В течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

    - Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять в любое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    - До начала работ проверить готовность Подрядчика к входному и операционному контролю качества.

    - Определить лиц (привлеченные организации), непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

    - Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

    - Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 2  дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

    - Требовать документальное подтверждение компетентности испытательной лаборатории Подрядчика, либо привлеченной на основании договора лаборатории.

    - Производить собственными, либо привлеченными силами любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Контракту материалов и конструкций.

    - Отдавать предписания, распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту) и Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту).

    - Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

- невыполнения в установленные сроки Подрядчиком ранее данных распоряжений, предписаний;

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.9.1.Направлять в адрес Подрядчика предписания с целью надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных требованиями Контракта и своевременного устранения выявленных недостатков. Направленные в адрес Подрядчика предписания Заказчика, содержащие указанные требования обязательны к исполнению.

4.2.9.2.При невыполнении Подрядчиком в назначенный срок предписаний (требований) Заказчика по устранению недостатков, в том числе и предписаний органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор в сфере безопасности дорожного движения (согласованных с Заказчиком), применить к Подрядчику меры в соответствии с Разделом  10 Контракта.

4.2.9.3.	Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту),не указанных в предписании (требовании) постановлении, представлении, а также не согласованных с Заказчиком или в случаях невыполнения работ в установленные сроки.

    - Контролировать наличие и содержание Общего журнала работ.

    - Производить соответствующие записи в Общем журнале работ. Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, является основанием для применения мер ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

    - Иметь доступ на объект, на котором будет производиться ремонт в течение срока действия Контракта. Доступ означает возможность Заказчика и его представителей проверять соответствие выполняемых работ условиям Контракта и приложений к нему.

    - Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

    - Досрочно прекращать исполнение Контрактных обязательств с Подрядчиком при неоднократном нарушении им своих обязательств в порядке, предусмотренном Разделом 13. Контракта.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями Контракта.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что на момент заключения Контракта изучил документацию об объектах, указанную в пункте 1.1. Контракта, а также места для размещения строительных сооружений, машин, материалов, конструкций и коммуникаций, используемых в процессе ремонта на период выполнения работ, необходимых и пригодных для выполнения работ в рамках исполнения настоящего Контракта, принял во внимание условия расположения объектов, указанных в описании объекта закупки (Приложение №4), которые могут повлиять на ход Работ, ознакомился с Ценой и видами работ установленных Контрактом и принимает на себя риски, связанные с указанными в настоящем подпункте условиями.

Подрядчик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными условиями, не могут являться основанием для претензий к Заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения Работ или увеличении цены Контракта.

5.1.	Подрядчик обязуется:

    - Перед началом производства ремонтных работ разработать технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества и представить их Заказчику, а также предоставить копию приказа на ответственного производителя работ, с приложением соответствующих документов в течении 10 (десяти) дней с момента заключения Контракта. До начала работ Подрядчик так же  обязан представить Заказчику на согласование рецепт и технический регламент на приготовление горячей асфальтобетонной смеси с применением композиционного материала. Подрядчик обязан производить устройство слоя покрытия после проведения подготовительных работ, приемка которых после освидетельствования Заказчиком, оформляется актом на скрытые работы.

    - Выполнить все работы в соответствии с Проектом сметы контракта (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта, Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту) и в сроки, предусмотренные п.3.1. Контракта, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту). Подрядчик должен определить и согласовать с Заказчиком график  выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту)  на стадии заключения контракта.

    - Предоставлять по требованию Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого требования, в том числе на электронных носителях.

    - Обеспечить во время проведения работ на участке: мероприятия по охране труда и технике безопасности; рациональное использование территории, безопасность строительных работ; электробезопасность; соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил; охрану окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли; безопасный проезд автотранспортных средств и проход пешеходов, а также, обустройство места производства работ соответствующими дорожными знакамираьь. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

    - До начала производства работ, Подрядчик должен разработать и предоставить Заказчику для утверждения схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», согласованные с органами государственного дорожного надзора УВД по Астраханской области.

    - Соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охрану окружающей среды.

    - Ежедневно вести Общий журнал работ, в котором должен отражаться весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

    - С момента начала работ на объектах и до их завершения выполнять входной лабораторный контроль качества материалов, конструкций и изделий, а также проводить операционный контроль за ходом выполнения работ.

    - Осуществлять охрану результатов работ, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для производства работ с начала работ до подписания Заказчиком в ЕИС последнего документа о приемке выполненных работ.

    - В течение 2-х часов с момента получения предписаний (требований) Заказчика, предписаний (требований), постановлений, представлений, выданных органами (должностными лицами), осуществляющими государственный надзор в сфере безопасности дорожного движения, направить информацию Заказчику и согласовывать с ним необходимый объём работ и сроки их исполнения. При этом Подрядчик несёт ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний (требований), постановлений, представлений.

    - За свой счёт исправлять дефекты и недостатки, допущенные при исполнении работ и (или) исполнения предписаний (требований), постановлений, представлений. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются предписанием (требованием) Заказчика, который Подрядчик обязан безоговорочно принять к исполнению. Предписание (требование) считается исполненным в случае выполнения всех предусмотренных объёмов работ в установленные сроки и направления информации об исполнении с подтверждающими материалами указанным в предписании способом в адрес Заказчика и не позднее установленного в предписании срока.

    - Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание (требование), постановление, представление не соответствующим действующим нормативно-правовым и иным актам и нормативно-технической документации, действующей на территории Таможенного союза или положениям Контракта, направлять Заказчику запрос о разъяснении положении предписания (требования), постановления, представления, с указанием по данному вопросу со ссылкой на соответствующие документы или положения Контракта.

    - Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или его представителем скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без предъявления представителю Заказчика и представителю организации, осуществляющей строительный контроль (в случае ее привлечения) или представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей строительный контроль (в случае ее привлечения) не был(и) информирован(ы) об этом или информирован(ы) с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (в случае ее привлечения), согласно его(их) указанию(ям).

Приглашать Заказчика для приемки скрытых работ не менее чем за 1 день до начала выполнения последующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

    - Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

    - Обеспечить содержание и уборку участка и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

    - Вывезти в трехдневный срок с момента окончания работ за пределы объекта, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

    - Ежедневно при производстве работ вывозить  образовавшийся строительный  мусор за пределы объекта.

    - Представить Заказчику по окончанию работ вместе с актами выполненных работ исполнительную документацию с Общим журналом работ и документами, отражающими входной, операционный и приемочный контроль, в частности с протоколами испытаний и измерений лаборатории, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории, с фотофиксацией всех этапов выполнения работ в 2-х экземплярах, а также обеспечение гарантийных обязательств.

    - Производить фотосъемку работ, предъявляемых к выполнению, и предоставлять фотоматериалы (на бумажном и электронном носителе) при приемке выполненных работ.

    - Представлять Заказчику акты выполненных работ. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (при необходимости), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, фотоматериалы выполняемых работ и другие документы, подтверждающие объемы и качество выполненных работ.

    - Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой оперативного управления ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (СОУ «Эталон», развернутая ФДА Росавтодор).

    - Предоставлять Заказчику для осуществления оплаты за выполненные работы акты выполненных работ.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    - Уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на участке дороги вблизи объектов и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь:

- аварии и несчастные случаи - в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством;

- иные внештатные ситуации - в течение 15 (пятнадцати) минут с момента наступления внештатной ситуации.

    - При завершении работ выдать гарантийный паспорт.

    - Командировать своего представителя в срок не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика о наступлении гарантийного случая.

    - Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты)причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

    - Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенный третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

    - Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

    - В процессе исполнения Контракта Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 30% от цены контракта, что составляет 3 620 092,30 рублей (три миллиона шестьсот двадцать тысяч девяносто два рубля 30 копеек.

    - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней  со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик обязан представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

    - В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в ходе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в 5.1.27. Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты подрядчиком (Поставщиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты подрядчиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

    - Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

    - Подрядчик обязан нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в 5.1.27. – 5.1.29. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

    - Положения п.п. 5.1.27. – 5.1.31. не применяются, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, при условии предъявления им подтверждающих документов.

    - В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

    - В случае непредставления Заказчику указанной в пункте 5.1.33. Контракта информации Подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками.

    - В случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Подрядчику работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту) к Контракту, изменения способа выполнения работ Подрядчик обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения требования Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств.

    - Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Контракта.

  - Подрядчик имеет право:

    - Самостоятельно определять способы выполнения работ.

    - Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

    - Самостоятельно распоряжаться своим имуществом при выполнении работ.

    - Подрядчик проинформирован о возможности формирования и подписания документов о приемке в электронной форме посредством ЕИС в сфере закупок.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с использованием собственных строительных материалов и инженерного (технологического) оборудования.

  - Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и изделия должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта качества, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль Подрядчика лабораторией, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности. Компетентность испытательной лаборатории может быть оценена заказчиком или сторонними организациями по поручению заказчика. Допускается привлечение Подрядчиком субподрядной испытательной лаборатории по договору с организацией, не имеющей материально-технических отношений с Подрядчиками и поставщиками материалов и конструкций на данном объекте.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов, используемых для реализации Контракта, до подписания последнего акта выполненных работ  и выдачи гарантийного паспорта.

До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- ПОРЯДОК, СРОКИ ПРИЕМКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) установлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827, с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 от 12.12.2011; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135.

7.2. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий, использованных в ходе выполнения работ, осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, с учетом положений п. п. 24.1 - 24.19 ст. 5 ТР ТС "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного Решением Комиссии ТС от 18.10.2011 N 827.

7.3. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает предварительную (промежуточную) приемку результатов работ, выполненных Подрядчиком по каждому из отдельных этапов, указанных в Приложение № 2 к Контракту график выполнения строительно-монтажных работ, а также итоговую приемку результата всех работ по Контракту.

7.4. Промежуточный акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в день окончания выполнения работы.

7.5. Последний (итоговый) акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в течение трех рабочих дней после окончания выполнения последнего этапа работ.

7.5.1. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком (ввиду ограничения срока исполнения предписания (требования) несколькими часами, либо Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть доступ к любой части выполненных скрытых работ, не прошедших приёмку Заказчиком.

7.6. Подрядчик оформляет акт приемки выполненных работ с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС. Этот акт должен содержать:

- идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы и единицу измерения поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка (указанные в Контракте);

- информацию о Подрядчике. Если Контракт заключается с юридическим лицом, приводятся его полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- наименование и информацию об объеме выполненной работы, а также указание количества и страны происхождения поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка;

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненный работы, а также цены за единицу поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка;

- иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К акту приемки выполненных работ могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в акте приемки выполненных работ, приоритет имеет информация в акте приемки выполненных работ.

7.8. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненной работы. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления акта приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает акт приемки выполненных работ усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа.

7.9. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. В этом случае в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику акта приемки выполненных работ, осуществляются следующие действия:

7.9.1. Члены комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями:

- поступивший акт приемки выполненных работ;

- мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.

Если приемочная комиссия включает лиц, не являющихся работниками Заказчика, допускается подписать акт приемки выполненных работ, составить и подписать мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и функционала ЕИС.

7.9.2. После осуществления приемочной комиссией действий, указанных в п. 7.9.1. Контракта, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС.

Если члены приемочной комиссии согласно п. 7.9.1. Контракта не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Заказчик вместе с актом приемки выполненных работ или мотивированным отказом от подписания акта приемки выполненных работ размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.11. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.12. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

7.13. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Подрядчик в случае получения мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Заказчику акт приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 7.6 Контракта.

7.16. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС акта приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, а так же вправе

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

Подрядчик ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.3. Представитель Заказчика регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в Общем журнале работ.

8.4 Подрядчик письменно за три дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика.

8.5. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

8.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок.	8.7. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.Обязательства Подрядчика по обеспечению исполнения Контракта обеспечиваются безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта Подрядчик определяет самостоятельно. Сумма обеспечения: 3 620 092,30 рублей (три миллиона шестьсот двадцать тысяч девяносто два рубля 30 копеек), что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта.

  - Контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Отделение Астрахань Банка России// УФК по Астраханской области г. Астрахань Л/счет № 03745D00450

Единый счет бюджета 03232643127010002500 (в п/п расчетный счет)

На едином казначейском счете 40102810445370000017 (в п/п корсчет)

БИК 011203901

ИНН 3015118297

КПП 301501001

Код бюджетной классификации 70711705040040001180

Назначение платежа: обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани.

В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

  - Если НМЦК 15 млн руб. и более,  Подрядчиком в ходе проведения закупки предложенная цена Контракта снижена на 25% и более контракт заключается только после того, как участник предоставит обеспечение исполнения контракта, в 1,5 раза превышающее размер обеспечения, указанный в п. 9.1 контракта, что 5 430 138,45 рублей (пять миллионов четыреста тридцать тысяч сто тридцать восемь рублей 45 копеек), но не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта  или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 N 44-ФЗ и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию подтверждающую добросовестность в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона N 44-ФЗ, и обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в п.9.1 контракта.

9.6. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются.

9.7. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение. Его размер может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9.8. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется:

- Возвратить денежные средства в полном объеме Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания итогового акта о приемке выполненных работ.

- Возвратить часть этих средств не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания промежуточного акта о приемке выполненных работ. При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (если уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта).

9.9. Возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения).

9.10. Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить новое обеспечение. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном Контрактом. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с условиями Контракта.

9.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта.

9.12. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставлено в форме: внесения денежных средств на счет Заказчика.

9.13. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

  - Гарантийный срок:

| Верхний слой покрытия | 4 года |
| --- | --- |
| Обустройство дороги: |  |
| Дорожная разметка (термопластик) | 1 год |
| Дорожные знаки | 10 лет |

  - Гарантийный срок исчисляется с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ.

  - Подрядчик вместе с последним актом приемки выполненных работ должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

9.17. Гарантийные обязательства по исполнению Контракта обеспечиваются безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в срок до подписания последнего (итогового) акта приемки выполненных работ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик определяет самостоятельно.

Сумма обеспечения: 1 206 697,43 рублей (один миллион двести шесть тысяч шестьсот девяносто семь рублей 43 копейки), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.18. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9.19. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного.

При предоставлении нового обеспечения гарантийных обязательств ранее предоставленная независимая гарантия не возвращается Заказчиком гаранту, предоставившему такую независимую гарантию, взыскание по ней не производится.

9.20. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком внесены денежные средства, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Отделение Астрахань Банка России// УФК по Астраханской области г. Астрахань Л/счет № 03745D00450

Единый счет бюджета 03232643127010002500 (в п/п расчетный счет)

На едином казначейском счете 40102810445370000017 (в п/п корсчет)

БИК 011203901

ИНН 3015118297

КПП 301501001

Код бюджетной классификации 70711705040040001180

Назначение платежа: обеспечение исполнения гарантийных обязательств на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани..

-   не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока гарантийных обязательств;

-   не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств (при изменении способа обеспечения гарантийных обязательств).

9.21. В случае, если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии по Контракту все работы не завершены и не приняты Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущего обеспечения исполнения Контракта.

9.22. Непредставление Подрядчиком нового обеспечения исполнения Контракта признается существенным нарушением условий Контракта и может служить основанием для расторжения Контракта в порядке, установленном Контрактом.

9.23. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате начисленные неустойки (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.24. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения». Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан безвозмездно устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте, а в случае неявки подрядчика – в акте, подписанным заказчиком в одностороннем порядке.

9.25. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

9.26. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

9.27. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение

дефектов Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

9.28. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность.

- Ответственность сторон

  - 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта и действующим  законодательством Российской Федерации.

  - 10.2.Ответственность Подрядчика:

    - 10.2.1. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам), Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.2.2. – 10.2.4. Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000,00 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

    - За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с п.п.5.1.26. - 5.1.31. Контракта, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

    - За непредставление информации, указанной в пункте 5.1.33. Контракта, размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

    - Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причинение вреда их имуществу, здоровью и жизни, если причинение вреда имуществу, здоровью и жизни третьих лиц наступило вследствие некачественного исполнения работ, предусмотренных Контрактом.

  - Ответственность Заказчика:

    - За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000,00 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000,00 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, просрочка исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, Сторона, чье право нарушено, направляет требование об уплате штрафов (пеней).

  - Сторона, получившая требование об уплате штрафа (пеней), обязана в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования, рассмотреть его и дать письменный ответ, по существу. Оставление требования без ответа, в указанный в требовании срок, означает признание Стороной требования об уплате штрафа (пеней) обоснованным.

  - Уплата штрафа (пеней) не освобождает сторону от исполнения обязательств по Контракту в натуре.

  - В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). В этом случае в адрес Подрядчика направляется уведомление об удержании суммы неустоек (штрафов, пеней) из цены Контракта.

  - Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

  - В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Контракта.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контрактом.

  - Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

- ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - 12.1. Все изменения и дополнения к Контракту будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Контракту уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный Контракт.

  - 12.2 Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - 12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - 12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - 12.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

  - а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

  - 12.6.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - 12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - 12.8 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - 12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - 12.10. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

    - 12.10.1. Нарушение Подрядчиком сроков и суммы выполнения работ, установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Контракту) более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

    - 12.10.2.  Нарушение Подрядчиком начала и окончания выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

    - 12.10.3. Нарушения Подрядчиком (двух раз и более) требований, установленных Контрактом.

    - Не предоставления Подрядчиком гарантийных обязательств в установленный срок.

    - Отступления Подрядчиком от иных существенных условий Контракта.

    - 12.10.4..Внесения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей).

    - 12.10.5.Нахождения Подрядчика в стадии ликвидации или несостоятельности (банкротства).

  - 12.11. Контракт может быть расторгнут сторонами по соглашению или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контакта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по Контракту.

  - 12.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (Подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - 12.13. Порядок принятия, уведомления, отмены Решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - 12.14. Поставщик (Подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - 12.15. Решение поставщика (Подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - 12.16. Порядок принятия, уведомления, отмены Решения Подрядчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - 12.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - 13.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами Контракта, Стороны решают такие разногласия путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

  - 13.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

13.3. В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

13.4.В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

  - 13.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

  - 13..6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - 13.7. Сторона направляет в соответствии с пунктом 13.2  настоящего контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

  - 13.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд Астраханской области в установленном законодательством порядке.

- УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

  - 14.1.Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

  - 14.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы

  - 14.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

  - 14.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2024 года. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны от обязательств по его исполнению и ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее его исполнение.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности информации, переданной им в соответствии с условиями Контракта. Стороны примут все меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации, документации или ознакомление с ней третьих лиц без письменного согласия Сторон.

  - С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала, которые непосредственно связаны с исполнением положений Контракта.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

17.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

17.2.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18 .	БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА, КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И (ИЛИ) ЦЕЛЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ (КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

18.1. Банковское сопровождение -не предусмотрено.

18.2. Казначейское сопровождение – не предусмотрено.

19.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Заказчик и Подрядчик обязаны извещать друг друга о начале реорганизации (ликвидации), обо всех изменениях почтовых и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента их изменений. Действия, совершенные по адресам и счетам, указанным в Контракте, до поступления уведомления об их изменениях, считаются исполненными надлежащем образом.

19.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телефаксу, на официальную электронную почту, указанную в Разделе 20 Контракта или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

19.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Контракт составлен на русском языке.

19.5. Неотъемлемой частью Контракта являются приложения к нему:

Приложение № 1 «Проект сметы контракта» (документы приложены отдельными файлами).

Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ».

Приложение № 3 «График оплаты выполненных работ».

Приложение № 4 «Описание объекта закупки».

20. ПОЧТОВЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС,

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «Заказчик»: Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Юридический, фактический и почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, стр. 43 помещение 7 E-mail: udht@30gorod.ru тел.: (8512) 24-49-35, факс (8512) 39-47-24 Отделение Астрахань Банка России// УФК по Астраханской области г. Астрахань Расчетный счет 03231643127010002500 К/с 40102810445370000017 Л/счета №№ 03745D00450, 03745D00451, 03745D00452 На лицевом счете бюджета №02253009140 БИК 011203901 ОГРН 1213000002434 ИНН 3015118297 КПП 301501001 | «Подрядчик»: Индивидуальный предприниматель Прокопенко Виктор Иванович ИНН: 301705395502 Дата постановки на учет в налоговом органе: 28.03.2022 ОГРНИП: 314302536700307 Почтовый адрес: Российская Федерация, 414021, Астраханская обл.,г. Астрахань, ул.Сахалинская, 8, А, 7 Адрес электронной почты: etalon54@bk.ru Номер телефона: 78512392636 Банковские реквизиты: БИК: 041203602 АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК Корреспондентский счет: 30101810500000000602 Адрес банка: ул Кирова, 41 Расчетный счет: 40802810505000000311 |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ___________________А.В. Кознов | Индивидуальный предприниматель ________________ В.И. Прокопенко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту от 30.09.2024г.

№ 01256000012240000190001

Сводный сметный расчет стоимости работ

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. Приложение:

- Расчет цены контракта.

- Проект  сметы контракта;

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. за единицу | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. | Усл.ед | 1 | 12 066 974,34 | 12 066 974,34 |
|  |  | Всего: |  |  | 12 066 974,34 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 12 066,97 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 10 055,81 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 195,65 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 106,36 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 627,50 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 257,65 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дороги из асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-31 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 71,28 |  |  |  |  | 21 374,02 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,62 |  | 71,28 |  |  | 299,86 |  | 21 374,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 381,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 138,16 |  |  |  |  | 53 446,56 |
|  | 91.08.10-054 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 5 880,35 | 1,19 | 6 997,62 |  | 166 263,45 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 529,93 |  | 12 591,14 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 865,46 | 1,05 | 908,73 |  | 21 591,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,44 |  | 19,36 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 24 234,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  | 19,36 |  |  | 346,39 |  | 6 706,11 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 494,16 | 1,17 | 578,17 |  | 13 737,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 1 010,30 |  | 24 004,73 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 398,09 |  | 9 458,62 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 357,41 |  | 8 492,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 2,47 |  | 58,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 522,78 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1,27 |  | 55,88 | 386,14 | 1,03 | 397,72 |  | 22 224,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2832 |  | 12,4608 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 298,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 725,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 820,58 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 76 316,99 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 40 403,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 737,40 |  | 472 445,40 |
| 2 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  | т |  |  | 435,6 | 1 | 435,6 |  |  | 266,14 |  | 115 930,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 930,58 |
| 3 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,76 | 1 | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  | 432,39 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,33 |  | 0,5808 | 779,28 | 1,19 | 927,34 |  | 538,60 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  | 1,1616 |  |  | 372,24 |  | 432,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,39 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 635,61 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 492,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,66 |  | 2 099,09 |
| 4 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,8128 | 1 | 1,8128 | 16 583,53 | 1,41 | 23 382,78 |  | 42 388,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 388,30 |
| 5 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,214 | 1 | 1,214 |  |  |  |  | 2 029,59 |
| 5 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,214 |  | 1,214 | 779,28 | 1,19 | 927,34 |  | 1 125,79 |
| 5.1 | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  | 2,428 |  |  | 372,24 |  | 903,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,80 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 1 328,59 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 1 029,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387,61 |
| 6 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  | 100 т |  |  | 3,168 | 1 | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 68,96736 |  |  |  |  | 24 246,17 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,77 |  | 68,96736 |  |  | 351,56 |  | 24 246,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 192,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 68,112 |  |  |  |  | 31 000,03 |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 3,39 |  | 10,73952 |  |  | 2 465,67 |  | 26 480,11 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,39 |  | 10,73952 |  |  | 496,32 |  | 5 330,24 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 4,18 |  | 13,24224 |  |  | 1 614,87 |  | 21 384,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,18 |  | 13,24224 |  |  | 398,09 |  | 5 271,60 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 13,57 |  | 42,98976 |  |  | 2 254,02 |  | 96 899,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,57 |  | 42,98976 |  |  | 465,30 |  | 20 003,14 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  | 1,14048 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 1 427,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  | 1,14048 |  |  | 346,39 |  | 395,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 391,40 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,074 |  | 0,234432 | 26 169,13 | 1,35 | 35 328,33 |  | 8 282,09 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,005 |  | 0,01584 | 62 186,75 | 1,11 | 69 027,29 |  | 1 093,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,21 |  | 0,66528 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 15,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 829,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 246,20 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 81 211,91 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 62 925,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 047,65 |  | 354 966,94 |
| 7 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009997_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |  |  |  |  | т |  |  | 319,968 | 1 | 319,968 |  |  | 7 395,00 |  | 2 366 163,36 |
|  |  | Цена=7250*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366 163,36 |
| 8 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,4 | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 73,172 |  |  |  |  | 24 495,06 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,63 |  | 73,172 |  |  | 334,76 |  | 24 495,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 107,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 34,584 |  |  |  |  | 15 178,42 |
|  | 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 4 148,30 |  | 25 918,58 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 529,93 |  | 3 311,00 |
|  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,33 |  | 1,452 | 1 324,58 | 1,19 | 1 576,25 |  | 2 288,72 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  | 2,904 |  |  | 372,24 |  | 1 080,98 |
|  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  | 0,44 | 8,22 | 1,18 | 9,70 |  | 4,27 |
|  | 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 2,05 |  | 9,02 |  |  | 1 445,63 |  | 13 039,58 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,05 |  | 9,02 |  |  | 398,09 |  | 3 590,77 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,6 |  | 7,04 |  |  | 1 595,01 |  | 11 228,87 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6 |  | 7,04 |  |  | 398,09 |  | 2 802,55 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 | 8 883,76 | 1,22 | 10 838,19 |  | 67 717,01 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 529,93 |  | 3 311,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,71 |  | 3,124 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 3 910,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,71 |  | 3,124 |  |  | 346,39 |  | 1 082,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,35 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0028 |  | 0,01232 | 62 186,75 | 1,11 | 69 027,29 |  | 850,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 3,2 |  | 14,08 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 336,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 968,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 673,48 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 58 320,02 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 45 188,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 017,39 |  | 268 476,50 |
| 9 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,4 | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,104 |  |  |  |  | 1 530,49 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,58 | 2 | 5,104 |  |  | 299,86 |  | 1 530,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 901,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,608 |  |  |  |  | 1 621,93 |
|  | 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 4 148,30 |  | 2 920,40 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 529,93 |  | 373,07 |
|  | 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 | 2 | 1,056 |  |  | 1 445,63 |  | 1 526,59 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 | 2 | 1,056 |  |  | 398,09 |  | 420,38 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 | 2 | 1,144 |  |  | 1 595,01 |  | 1 824,69 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 | 2 | 1,144 |  |  | 398,09 |  | 455,41 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 | 8 883,76 | 1,22 | 10 838,19 |  | 7 630,09 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 529,93 |  | 373,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 054,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,42 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 4 634,06 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 3 590,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,20 |  | 25 278,86 |
| 10 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009348_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |  |  |  |  | т |  |  | 528 | 1 | 528 |  |  | 7 395,00 |  | 3 904 560,00 |
|  |  | Цена=7250*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 904 560,00 |
| 11 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,88 | 1 | 0,88 | 16 583,53 | 1,41 | 23 382,78 |  | 20 576,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 576,85 |
| Дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (желтый пластик) пешеходный переход |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  | 4,64 | 1 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24,36 |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,25 |  | 24,36 |  |  | 367,07 |  | 8 941,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,64 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  | 69 |  | 320,16 | 3,25 | 1,23 | 4,00 |  | 1 280,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 222,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 13 144,49 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 10 184,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,97 |  | 33 551,70 |
| 13 | ФСБЦ-01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной |  |  |  |  |  | кг |  |  | 291,9952 | 1 | 291,9952 | 152,15 | 1,4 | 213,01 |  | 62 197,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 197,90 |
| 14 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01856 | 1 | 0,01856 | 36 048,40 | 1,44 | 51 909,70 |  | 963,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,44 |
| 15 | ГЭСН27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (белый пластик) пешеходный переход |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  | 4,64 | 1 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24,36 |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,25 |  | 24,36 |  |  | 367,07 |  | 8 941,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,64 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  | 69 |  | 320,16 | 3,25 | 1,23 | 4,00 |  | 1 280,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 222,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 13 144,49 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 10 184,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,97 |  | 33 551,70 |
| 16 | ФСБЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый |  |  |  |  |  | кг |  |  | 291,9952 | 1 | 291,9952 | 134,30 | 1,4 | 188,02 |  | 54 900,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 900,94 |
| 17 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01856 | 1 | 0,01856 | 36 048,40 | 1,44 | 51 909,70 |  | 963,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,44 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  |  | 7 875,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  | 25,6 |  |  | 307,62 |  | 7 875,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,1624 |  |  |  |  | 462,60 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  | 0,88 | 998,38 | 1,2 | 1 198,06 |  | 1 054,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  | 0,88 |  |  | 398,09 |  | 350,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  | 0,1216 |  |  | 1 444,39 |  | 175,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  | 0,1216 |  |  | 465,30 |  | 56,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  | 0,1608 |  |  | 651,34 |  | 104,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  | 0,1608 |  |  | 346,39 |  | 55,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,99 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,048 |  | 0,00384 | 106 965,20 | 1,15 | 123 009,98 |  | 472,36 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01935 |  | 0,001548 | 170 358,45 | 1,3 | 221 465,99 |  | 342,83 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00562 |  | 0,0004496 | 60 045,35 | 1,73 | 103 878,46 |  | 46,70 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00338 |  | 0,0002704 | 105 971,44 | 1,26 | 133 524,01 |  | 36,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 570,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 337,67 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 12 256,37 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 9 496,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 041,38 |  | 32 323,31 |
| 19 | ФСБЦ-01.5.03.05-0021 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 | 1 | 8 | 2 678,85 | 1,13 | 3 027,10 |  | 24 216,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 216,80 |
| 20 | ГЭСН06-01-001-01 | Заливка стоек бетоном М 200 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 304,31 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  | 1,08 |  |  | 281,77 |  | 304,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,14496 |  |  |  |  | 67,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  | 0,144 |  |  | 874,93 |  | 125,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  | 0,144 |  |  | 465,30 |  | 67,00 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  | 0,04744 | 8,54 | 1,22 | 10,42 |  | 0,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,00096 |  |  | 651,34 |  | 0,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,00096 |  |  | 346,39 |  | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  | 0,014 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 0,34 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 250 |  | 2 | 12,83 | 1,1 | 14,11 |  | 28,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,64 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 379,07 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 183,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 200,00 |  | 1 089,60 |
| 21 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,816 | 1 | 0,816 |  |  | 6 003,80 |  | 4 899,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 899,10 |
| 22 | ГЭСН27-09-012-01 | Установке дополнительных щитков (дорожных знаков) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  | 1 698,06 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  | 5,52 |  |  | 307,62 |  | 1 698,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,94 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,048 |  | 0,00384 | 55 898,18 | 1,02 | 57 016,14 |  | 218,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 917,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,06 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 2 496,15 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 1 934,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 340,50 |  | 6 347,24 |
| 23 | ТЦ_01.5.03.03_30_301604535376_23.01.2024_02 | Дорожный знак 900х900 мм,с применением флуорисцентной пленки "Пешеходный переход" 5.19.1 (2) с желтой окантовкой. |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 16 | 1 | 16 |  |  | 5 950,00 |  | 95 200,00 |
|  |  | Цена=5833,33*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 200,00 |
| Замена люков на плавающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСНр66-01-008-01 | Демонтаж чугунных люков |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 192,95 |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,27 |  | 192,95 |  |  | 284,35 |  | 54 865,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 48 830,14 |
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 24 140,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,96 |  | 127 836,22 |
| 25 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,176 | 1 | 0,176 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23,76 |  |  |  |  | 6 694,86 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  | 23,76 |  |  | 281,77 |  | 6 694,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  | 1 481,39 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  | 3,168 |  |  | 874,93 |  | 2 771,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  | 3,168 |  |  | 465,30 |  | 1 474,07 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  | 1,04368 | 8,54 | 1,22 | 10,42 |  | 10,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,02112 |  |  | 651,34 |  | 13,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,02112 |  |  | 346,39 |  | 7,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,21 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  | 0,308 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 7,37 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 250 |  | 44 | 12,83 | 1,1 | 14,11 |  | 620,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 600,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 176,25 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8 339,78 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 4 030,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 201,99 |  | 23 971,55 |
| 26 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 17,952 | 1 | 17,952 |  |  | 6 333,59 |  | 113 700,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 700,61 |
| 27 | ГЭСН23-04-011-01 | Установка люка |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 111,35 |  |  |  |  | 34 684,41 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,31 |  | 111,35 |  |  | 311,49 |  | 34 684,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  | 1 766,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,06 |  | 5,1 |  |  | 651,34 |  | 3 321,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  | 5,1 |  |  | 346,39 |  | 1 766,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,68 |
|  | 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,0008 |  | 0,068 |  |  | 6 333,59 |  | 430,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 203,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 451,00 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  |  | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 42 647,67 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  |  | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 22 927,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,46 |  | 105 778,86 |
| 28 | ТЦ_08.1.02.06_77_7704588494_22.04.2024_01_3 | Люк плавающий с шарниром и замком ТM (Д400) |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  | 20 671,13 |  | 1 757 046,05 |
|  |  | Цена=20265,81*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 046,05 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 455 414,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 651,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 827,70 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 361,04 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 601 574,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 055 811,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 651,44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 827,70 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 361,04 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 601 574,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 685,34 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 711,87 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 012,48 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 685,34 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 711,87 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 011 162,39 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 066 974,34 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122 969,41 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,50336 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,65008 |  |  |  |  |  |

| Заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ___________________А.В. Кознов | Индивидуальный предприниматель ________________ В.И. Прокопенко |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту от 30.09.2024 г.

№ 01256000012240000190001

График выполнения строительно-монтажных работ

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани.

(примерный)

| № п/п | Наименование объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения работ |  |  |
|  |  | Стоимость в текущих ценах, руб. | 2024г |  |
|  |  |  | Стоимость в рублях |  |
| 1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. | 12 066 974,34 | с даты заключения контракта. по «01» декабря 2024 |  |
| Разбивка по видам работ |  |  | Сроки исполнения работ |  |
| 1 | Устройство дороги из асфальта |  |  |  |
| 2 | Дорожная разметка (термопластик) |  |  |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  |  |
| 4 | Замена люков на плавающие |  |  |  |

| Заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ___________________А.В. Кознов | Индивидуальный предприниматель ________________ В.И. Прокопенко |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту от 30.09.2024 г.

№ 01256000012240000190001

График оплаты выполненных работ

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. (примерный)

| № этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | сумма к оплате | сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. | 12 066 974,34 | С даты заключения -31.12.2024г |  |
| ВСЕГО |  | 12 066 974,34 |  | 100,00% |

| Заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ___________________А.В. Кознов | Индивидуальный предприниматель ________________ В.И. Прокопенко |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту от 30.09.2024г.

№ 01256000012240000190001

Описание объекта закупки

(техническое задание)

. Наименование: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани»

2. Место, условия и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани.

Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: по «01» декабря 2024г.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все виды работ, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный срок эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»:

| Верхний слой покрытия | 4 года |
| --- | --- |
| Обустройство дороги: |  |
| Дорожная разметка (термопластик) | 1 год |
| Дорожные знаки | 10 лет |

3.1 Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийного паспорта, в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью Подрядчика (при наличии печати), и передаются Заказчику после подписания акта выполненных работ.

3.2 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. 4. Требования к материалам, оборудованию и выполнению работ:

4.1. Подрядчик складирует:

- демонтированные бортовые камни БР 100.30.18, БР 100.20.8 с целью переработки и иные строительные отходы, для осуществления в дальнейшем подсыпки грунтовых дорог в границах муниципального образования «Городской округ город  Астрахань» на территории МБУ г. Астрахани «Чистый Город»;

- отфрезерованный асфальтогранулят, демонтированные леерные ограждения, люки смотровых колодцев и дорожные знаки на территорию МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы».

4.2. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении текущих работ.

4.3. Подрядчик должен соблюдать требования Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ), так же действующих нормативных документов по экологической безопасности.

4.4 До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование рецепт и технический регламент на приготовление горячей асфальтобетонной смеси с применением композиционного материала. Подрядчик обязан производить устройство слоя покрытия после проведения подготовительных работ, приемка которых, после освидетельствования Заказчиком, оформляется актом на скрытые работы.

4.5 Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а)	об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих техническим требованиям и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Контракта.

4.6. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи ремонтируемого объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

4.7. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

5. Скрытые строительные работы:

5.1. Скрытые работы в соответствии с техническим заданием на производство работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

5.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

5.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

5.4. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах, один из которых возвращается подрядчику.

6. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

6.1 Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами, относящимися к выполнению видов работ, предусмотренных документацией.

Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям документации.

6.2 Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным муниципальным контрактом. Качество и объем выполняемых работ и технические характеристики используемых материалов должно соответствовать настоящему техническому заданию, утвержденной проектно-сметной документации и требованиям действующих нормативно – технических документов (СНиП, ГОСТ, ВСН и др.).

6.3 Подрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение (при необходимости) в период выполнения работ в соответствии с условиями Контракта.

6.4 Работы должны выполняться с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности, соблюдать требования санитарно – эпидемиологических норм и правил.

6.5 При производстве работ подрядная организация обязана обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные с ГИБДД  г. Астрахани схемы организации движения в местах производства работ. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску. Все знаки согласно согласованной схеме ОДД, а также устанавливаемые на машине прикрытия должны быть со световой индикацией. Световая индикация должна быть выполнена в матричной форме из оптических волокон с подключенными к ним светодиодам по символам и по контуру знака.

Требования, установленные заказчиком, должны быть выполнены в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. №711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (вместе с «Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»).

6.6 Подрядчик обязан подготовить и передать в полном объеме Заказчику исполнительную документацию, подписанную всеми сторонами.

7. Перечень нормативно-технической документации при выполнении дорожных работ:

| № |  | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) |  |  |  |
| 1 |  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" |
| 2 |  | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 3 |  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 4 |  | ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка |
| 5 |  | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 6 |  | ГОСТ 32704-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности |
| 7 |  | ГОСТ 32705-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений |
| 8 |  | ГОСТ 32706-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности |
| 9 |  | ГОСТ 32707-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом |
| 10 |  | ГОСТ 32708-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания |
| 11 |  | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава |
| 12 |  | ГОСТ 32721-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности |
| 13 |  | ГОСТ 32722-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности |
| 14 |  | ГОСТ 32724-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей |
| 15 |  | ГОСТ 32725-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
| 16 |  | ГОСТ 32726-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках |
| 17 |  | ГОСТ 32727-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности |
| 18 |  | ГОСТ 32728-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб |
| 19 |  | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования |
| 20 |  | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 21 |  | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 22 |  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 23 |  | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
| 24 |  | ГОСТ 32762-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности |
| 25 |  | ГОСТ 32763-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности |
| 26 |  | ГОСТ 32764-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости |
| 27 |  | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
| 28 |  | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости |
| 29 |  | ГОСТ 32768-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности |
| 30 |  | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования |
| 31 |  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
| 32 |  | ГОСТ 32829-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
| 33 |  | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
| 34 |  | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
| 35 |  | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
| 36 |  | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
| 37 |  | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля |
| 38 |  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
| 39 |  | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 40 |  | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля |
| 41 |  | ГОСТ 32965-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока |
| 42 |  | ГОСТ 33024-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
| 43 |  | ГОСТ 33026-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках |
| 44 |  | ГОСТ 33028-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности |
| 45 |  | ГОСТ 33029-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава |
| 46 |  | ГОСТ 33030-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости |
| 47 |  | ГОСТ 33047-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности |
| 48 |  | ГОСТ 33048-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб |
| 49 |  | ГОСТ 33049-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу |
| 50 |  | ГОСТ 33051-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |
| 51 |  | ГОСТ 33052-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Определение эквивалента песка |
| 52 |  | ГОСТ 33053-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 53 |  | ГОСТ 33054-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) |
| 54 |  | ГОСТ 33055-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
| 55 |  | ГОСТ 33056-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада |
| 56 |  | ГОСТ 33057-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения |
| 57 |  | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
| 58 |  | ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности |
| 59 |  | ГОСТ 33109-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости |
| 60 |  | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
| 61 |  | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
| 62 |  | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
| 63 |  | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
| 64 |  | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
| 65 |  | ГОСТ 33140-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
| 66 |  | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
| 67 |  | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" |
| 68 |  | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 69 |  | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования |
| 70 |  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
| 71 |  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
| 72 |  | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
| *Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и гармонизированных с ним межгосударственных стандартов. |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 310.1-76 |  | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
| 2 | ГОСТ 310.2-76 |  | Цементы. Методы определения тонкости помола. |
| 3 | ГОСТ 310.3-76 |  | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. |
| 4 | ГОСТ 310.4-81 |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. |
| 5 | ГОСТ 427-75* |  | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 2695-83* |  | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 4333-2021 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. |
| 8 | ГОСТ 6139-2020 |  | Песок для испытаний цемента. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 6617-2021 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 11 | ГОСТ 7473-2010 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 12 | ГОСТ 8267-93* |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8269.0-97* |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. |
| 14 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 15 | ГОСТ 8486-86* |  | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8735-88* |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-2014 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 10060-2012 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 19 | ГОСТ 10180-2012 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 20 | ГОСТ 10181-2014 |  | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 21 | ГОСТ 12.0.003-2015 |  | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 22 | ГОСТ 12.0.230-2007 |  | Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 12.2.011-2012 |  | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
| 24 | ГОСТ 12730.0-2020 |  | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
| 25 | ГОСТ 12730.1-2020 |  | Бетоны. Метод определения плотности. |
| 26 | ГОСТ 12730.2-2020 |  | Бетоны. Метод определения влажности. |
| 27 | ГОСТ 12730.3-2020 |  | Бетоны. Метод определения водопоглощения. |
| 28 | ГОСТ 12730.4-2020 |  | Бетоны. Методы определения показателей пористости. |
| 29 | ГОСТ 12730.5-2018 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 30 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 31 | ГОСТ 13015-2012 |  | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
| 32 | ГОСТ 13087-2018 |  | Бетоны. Методы определения истираемости. |
| 33 | ГОСТ 15467-79* |  | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| 34 | ГОСТ 16504-81 |  | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
| 35 | ГОСТ 17608-2017 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 36 | ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина. |
| 37 | ГОСТ 18105-2018 |  | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 38 | ГОСТ 18180-72* |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. |
| 39 | ГОСТ 20739-75 |  | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости. |
| 40 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ 22266-2013 |  | Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 22690-2015 |  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 43 | ГОСТ 22783-77 |  | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. |
| 44 | ГОСТ 23732-2011 |  | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 24211-2008 |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
| 46 | ГОСТ 24297-2013 |  | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| 47 | ГОСТ 24544-2000 |  | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести. |
| 48 | ГОСТ 24640-91 |  | Добавки для цементов. Классификация. |
| 49 | ГОСТ 25192-2012 |  | Бетоны. Классификация. Общие технические требования. |
| 50 | ГОСТ 25328-82 |  | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 51 | ГОСТ 26633-2015 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 52 | ГОСТ 27006-2019 |  | Бетоны. Правила подбора состава. |
| 53 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 54 | ГОСТ 28570-2019 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 55 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
| 56 | ГОСТ 30515-2013 |  | Цементы. Общие технические условия. |
| 57 | ГОСТ 30744-2001 |  | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка |
| 58 | ГОСТ 31108-2020 |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 59 | ГОСТ 31424-2010 |  | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня |
| 60 | ГОСТ 34329-2017 |  | Опалубка. Общие технические условия. |
| 61 | ГОСТ Р 58350-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |
| 62 | ГОСТ Р 8.563-2009 |  | ГСИ. Методики (методы) измерений. |
| 63 | ГОСТ Р 50597-2017 |  | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 64 | ГОСТ Р 51256-2018 |  | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| 65 | ГОСТ Р 52086-2003 |  | Опалубка. Термины и определения. |
| 66 | ГОСТ Р 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
| 67 | ГОСТ Р 52289 -2019 |  | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 68 | ГОСТ Р 52398-2005 |  | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
| 69 | ГОСТ Р 52399-2022 |  | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
| 70 | ГОСТ Р 52575-2021 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
| 71 | ГОСТ Р 52577-2006 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
| 72 | ГОСТ Р 52605-2006 |  | Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения |
| 73 | ГОСТ Р 52721-2007 |  | Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений |
| 74 | ГОСТ Р 52766-2007 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |
| 75 | ГОСТ Р 54809-2011 |  | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля. |
| 76 | ГОСТ Р 56338-2015 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
| 77 | ГОСТ Р 56419-2015 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев основания дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
| 78 | ГОСТ Р 56925-2016 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий |
| 79 | ГОСТ Р 58401.8-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот |
| 80 | ГОСТ Р 58401.9-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб |
| 81 | ГОСТ Р 58401.10-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности |
| 82 | ГОСТ Р 58401.14-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения динамического модуля |
| 83 | ГОСТ Р 58401.15-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания |
| 84 | ГОСТ Р 58401.16-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности |
| 85 | ГОСТ Р 58401.18-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств |
| 86 | ГОСТ Р 58401.19-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования |
| 87 | ГОСТ Р 58406.1-2020 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 88 | ГОСТ Р 58406.2-2020 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 89 | ГОСТ Р 58406.8-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла. |
| 90 | ГОСТ Р 58406.9-2019 |  | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла. |
| 91 | ГОСТ Р 58766-2019 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 92 | ГОСТ Р 58767-2019 |  | Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам |
| 93 | СП 82-101-98 |  | Приготовление и применение растворов строительных. |
| 94 | СП 34.13330.2021 |  | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
| 95 | СП 48.13330.2019 |  | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) |
| 96 | СП 59.13330.2020 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 97 | СП 68.13330.2017 |  | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 |
| 98 | СП 78.13330.2012 |  | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 99 | СП 82.13330.2016 |  | Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 |
| 100 | СП 126.13330.2017 |  | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
| 101 | ВСН 25-86 |  | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 102 | ВСН 42-91 |  | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
| 103 | Письмо ФДА от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) |
| 104 | ОДМ № ОС-557-р от 24.06.2002 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 105 | ОДМ 218.2.046-2014 |  | Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве |
| 106 | ОДМ 218.3.012-2011 |  | Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог |
| 107 | ОДМ 218.3.031-2013 |  | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 108 | ОДН 218.3.039-2014 |  | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог |
| 109 | ОДМ 218.3.044-2015 |  | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
| 110 | ОДМ 218.3.102-2017 |  | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях |
| 111 | ОДМ 218.4.005-2010 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| 112 | ОДН 218.4.039-2018 |  | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 113 | ОДМ 218.5.001-2009 |  | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских решеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
| 114 | ОДМ 218.5.003-2010 |  | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 115 | ОДМ 218.5.005-2010 |  | Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству |
| 116 | ОДМ 218.6.019-2016 |  | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 117 | ОДМ 218.6.029-2017 |  | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |
| 118 | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 119 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ |  | Об обеспечении единства измерений |
| 120 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ |  | «О техническом регулировании» |
| 121 | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ |  | «О безопасности дорожного движения» |
| 122 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ |  | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 123 | Постановление Правительства |  | «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; |
|  | Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 |  |  |
| 124 | Приказ Минтранса России № 402 от 16.11.2012 |  | «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
| 125 | Распоряжение Росавтодора от 23.10.2000г. № 177-р |  | Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 126 | Распоряжение Минтранса РФ № ОС-468-р от 23.05.2003 |  | Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд |
| 127 | Распоряжение Росавтодора от 24.06.2002 № ОС-556-р |  | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах |
| 128 | Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |
| 129 | ФГУП СОЮЗДОРНИИ 2002 г. |  | Методические рекомендации по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог |
| 130 | Письмо Росавтодора от 06.08.2015 №01-28/9363 |  | О применении материалов отечественного производства. |

Примечание. При пользовании настоящим Перечнем нормативно-технической документации необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |
| Устройство дороги из асфальта |  |  |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см. | 100 м2 | 44 |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. | т | 435,6 |  |
| 3 | Розлив вяжущих материалов. | т | 1,76 |  |
|  | Эмульсия битумно-дорожная. | т | 1,8128 |  |
|  | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л. | маш.-ч | 1,214 |  |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона. | 100 т | 3,168 |  |
|  | Асфальтобетон марки А 16 НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020. | т | 319,968 |  |
| 5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см). | 1000 м2 | 4,4 |  |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01. | 1000 м2 | 4,4 |  |
|  | Асфальтобетон марки А 16 ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020. | т | 528 |  |
|  | Эмульсия битумно-дорожная. | т | 0,88 |  |
| Дорожная разметка |  |  |  |  |
| 7 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (желтый пластик) пешеходный переход. | 10 м2 | 4,64 |  |
|  | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной. | кг | 291,9952 |  |
|  | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм. | т | 0,01856 |  |
| 8 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (белый пластик) пешеходный переход. | 10 м2 | 4,64 |  |
|  | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый. | кг | 291,9952 |  |
|  | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм. | т | 0,01856 |  |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 9 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках. | 100 шт | 0,08 |  |
|  | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм. | шт | 8 |  |
| 10 | Заливка стоек бетоном М 200. | 100 м3 | 0,008 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200). | м3 | 0,816 |  |
| 11 | Установке дополнительных щитков (дорожных знаков). | 100 шт | 0,08 |  |
|  | Дорожный знак 900х900 мм,с применением флуорисцентной пленки "Пешеходный переход" 5.19.1 (2) с желтой окантовкой.. | шт. | 16 |  |
| Замена люков на плавающие |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж чугунных люков. | шт | 85 |  |
| 13 | Устройство бетонной подготовки. | 100 м3 | 0,176 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250). | м3 | 17,952 |  |
| 14 | Установка люка. | шт | 85 |  |
|  | Люк плавающий с шарниром и замком ТM (Д400). | шт | 85 |  |

| ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в текущем уровне цен |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,234432 |
| 2 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,02816 |
| 3 | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 55,88 |
| 4 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 27,52808 |
| 5 | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 640,32 |
| 6 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 46 |
| 7 | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,00384 |
| 8 | 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0,068 |
| 9 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00384 |
| 10 | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0,001548 |
| 11 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0004496 |
| 12 | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А | т | 0,0002704 |
| 13 | ТЦ_01.5.03.03_30_301604535376_23.01.2024_02 | Дорожный знак 900х900 мм,с применением флуорисцентной пленки "Пешеходный переход" 5.19.1 (2) с желтой окантовкой. | шт. | 16 |
| 14 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009348_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 | т | 528 |
| 15 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009997_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 | т | 319,968 |
| 16 | ТЦ_08.1.02.06_77_7704588494_22.04.2024_01_3 | Люк плавающий с шарниром и замком ТM (Д400) | шт | 85 |
| 17 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 2,6928 |
| 18 | ФСБЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый | кг | 291,9952 |
| 19 | ФСБЦ-01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной | кг | 291,9952 |
| 20 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм | т | 0,03712 |
| 21 | ФСБЦ-01.5.03.05-0021 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм | шт | 8 |
| 22 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,816 |
| 23 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 17,952 |

| Заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ___________________А.В. Кознов | Индивидуальный предприниматель ________________ В.И. Прокопенко |
| --- | --- |

Электронная подпись

| Владелец подписи Кознов Антон Викторович Наименование организации "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ""" Должность НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНН 301724916648 СНИЛС 13677119884 Страна RU E-mail udht2@30gorod.ru Серийный номер сертификата 97:55:BE:B0:C5:CF:D7:24:75:89:09:70:34:3C:87:6A Издатель сертификата E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, 1.2.643.100.4="#120A37373130353638373630", OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство Срок действия сертификата с 12.08.2024 10:29:56 (МСК+1) по 05.11.2025 10:29:56 (МСК+1) Время подписи 30.09.2024 09:57:56 (МСК+1) | Владелец подписи ПРОКОПЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ ИНН 301705395502 СНИЛС 03582940064 Город Астрахань г Страна RU E-mail etalon-2016@yandex.ru Серийный номер сертификата 02:1F:EA:6C:00:D5:B1:7F:BF:49:24:92:E0:50:2C:A1:BB Издатель сертификата 1.2.643.100.4="#120A37373037333239313532", E=uc@tax.gov.ru, OGRN=1047707030513, C=RU, S=77 Москва, L=г. Москва, STREET="ул. Неглинная, д. 23", O=Федеральная налоговая служба, CN=Федеральная налоговая служба Срок действия сертификата с 23.08.2024 10:26:33 (МСК+1) по 23.11.2025 10:36:33 (МСК+1) Время подписи 26.09.2024 16:42:03 (МСК+1) |
| --- | --- |

В случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, график оплаты выполненных работ подлежит корректировке