КОНТРАКТ № 55-24

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебно-лабораторного корпуса

№ 13 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» под размещение Федерального центра развития биотехнологий и медицины (система вытяжной вентиляции) по адресу: Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а

Идентификационный код закупки 241132604349913260100100760014120243

г. Саранск                                                                                                                    «____» _________ 2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по административно-хозяйственной работе 
и безопасности Дмитриева Айдара Аксентьевича, действующего на основании доверенности 
от 31.07.2024 г. № 01-02-01-03/78, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Иншакова Виталия Александровича (ИНН 132603919431), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании результатов определения Подрядчика (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 0309100006124000070 от 15.11.2024 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является Выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебно-лабораторного корпуса № 13 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» под размещение Федерального центра развития биотехнологий и медицины (система вытяжной вентиляции) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а (далее - Работы, Объект).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ по контракту собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии 
с проектной и рабочей документацией и локальной сметой, определяющей объем, содержание работ 
и другие предъявляемые к ней требования, и со Сметой контракта (Приложение № 2 к контракту), определяющей цену работ.

1.3. Окончательный результат работ – выполненные в полном объеме и в установленный срок работы, предусмотренные контрактом.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять и обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 контракту), Сметой контракта (Приложение № 2 к контракту).

1.6. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, 
с соблюдением требований технических регламентов, правил, установленных стандартами, сводами правил, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

1.7. По согласованию с Заказчиком, Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1.8. Подрядчик, подписав контракт, подтверждает, что на момент заключения контракта изучил извещение и документы, содержащиеся в извещении, принял во внимание условия расположения Объекта, которые могут повлиять на ход работ, учёл возможность размещения строительных сооружений, машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений 
и коммуникаций, используемых в процессе производства работ и принимает на себя риски, связанные 
с указанными в настоящем пункте обстоятельствами. Подрядчик, подписывая контракт, отказывается от прав, предусмотренных статьёй 712 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.

Подрядчик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий Заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения работ и/или увеличении цены контракта.

1.9. Единица измерения: условная единица. Объем работ по ремонту: 1.

1.10. Место выполнения работ: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а.

2. Цена контракта, порядок оплаты работ

2.1. Цена контракта составляет 9 999 822 (девять миллионов девятьсот девяносто девять тыс. восемьсот двадцать два) руб. 73 коп. с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 
20 (двадцать) процентов.

Цена контракта на выполнение работ по Объекту является твердой, определена на весь срок его исполнения и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту (в т.ч. расходов по организации работ на строительной площадке, на материальные ресурсы, машины и механизмы, по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов), на приобретение и монтаж оборудования, на пусконаладочные работы, на накладные расходы и сметную прибыль, на непредвиденные работы и затраты, на вспомогательные услуги).

2.2. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений. КВР: 243.

2.3. Цена контракта может быть изменена в случаях, установленных Законом о контрактной системе и настоящим контрактом.

2.4. Подрядчик должен обосновать расходы на непредвиденные работы и затраты.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до Заказчика в установленном порядке на соответствующие цели.

2.7. Приемка и оплата выполненных по настоящему контракту работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании Сметы контракта (Приложение № 2 к контракту), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.7.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования 
с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком 
в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.

2.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

2.9. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ (), определяется по формуле:

где:

- цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ 
в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.

2.10. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ () определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, по формуле:

2.11. Оплату выполненных и принятых объемов работ Заказчик производит на основании Сметы контракта не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа 
о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Авансовый платеж в размере 10 % (десять процентов) от цены контракта осуществляется 
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета или письменного требования от Подрядчика.

Форма оплаты: безналичный расчет.

2.12. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте.

В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме, путем направления проекта дополнительного соглашения к контракту, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в контракте счет, несет Подрядчик.

2.13. Валюта платежа: российский рубль.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта;

Окончание выполнения работ – до 10 декабря 2024 года.

Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.2. Срок выполнения работ по контракту не включает в себя время по устранению выявленных недостатков (дефектов), выполняемых в течение гарантийного срока.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

3.4. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. К срокам завершения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех работ и передать Заказчику полностью соответствующие условиям контракта результаты работ и документацию в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

3.6. Сроки выполнения отдельных видов работ и иных предусмотренных контрактом работ определяются Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту).

3.7. Сроки и даты, указанные в пункте 3.1. настоящего контракта, являются исходными для определения санкций, предусмотренных разделом 9 настоящего контракта в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

1) Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по контракту без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3) запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта документацию 
и информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

4) в случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками подготовленной документации, привлечь Подрядчика к участию в деле.

5) выдавать предписание о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих установленный уровень качества.

6) принять решение о приостановлении работ в случаях, угрозы и нарушения несущей способности конструкции.

7) беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов Работ в любое время суток 
в течение всего периода выполнения работ на Объекте.

8) производить соответствующие записи в общем и (или) специальных журналах производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной и рабочей документации и условий настоящего контракта. Предписания и рекомендации отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или записываются в журнал работ (общий и (или) специальные).

9) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязуется:

1) Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить 
к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

1.1) В течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов 
(в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные 
в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, 
а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

2) Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

3) Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4) При обнаружении в ходе контроля отступлений от условий настоящего контракта и проектной 
и рабочей документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5) В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть 
и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

6) Оплачивать выполненные работы на основании Сметы контракта в порядке и в сроки, предусмотренные п. 2.11. контракта.

7) В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, если в ходе его исполнения будет установлено, что:

Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе);

при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8) Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами вправе в установленном законом порядке заключать договоры об оказании услуг по осуществлению контроля за ходом 
и качеством выполняемых работ с организацией. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 
3 (трех) рабочих дней после заключения такого договора.

Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им организация не вмешиваются 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9) Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.

10) Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

11) В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом 
(в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12) В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

1) Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3) Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

4) Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. 
При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5) Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными 
с исполнением обязательств сторон по контракту.

6) В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Подрядчик обязуется:

1) Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по ремонту.

1.1) Выполнить работы, указанные в подпункте 1 пункта 5.2 настоящего раздела, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.

1.2) Выполнить работы по контракту с надлежащим качеством в соответствии с проектной 
и рабочей документацией и условиями настоящего контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, устранять недостатки (дефекты), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной 
и рабочей документации.

2) Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

3) Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные 
в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком 
и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4) Вести с начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные в установленном порядке заверенные журналы работ (общий и (или) специальный), входного и операционного лабораторного контроля.

5) Обеспечить наличие на строительной площадке проектной и рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего 
и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.

6) Обеспечить поставку необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Выполнение работ по настоящему контракту должно быть обеспечено Подрядчиком материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, оборудованием надлежащего качества.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь сертификаты уполномоченных органов.

7) Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, стоянки техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.

8) Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

9) Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения работы, а также иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

10) Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.

11) Извещать Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

12) По требованию Заказчика представлять информацию о поставляемых материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, а также копии платежных документов, договоров на поставку материалов, изделий, конструкций и оборудования.

13) Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся 
в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

14) Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, 
в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, 
о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

15) Обеспечить содержание и уборку Объекта, а также прилегающей к ней территории от мусора 
и отходов.

16) Не позднее даты окончания срока исполнения работ, передавать акты о приемке выполненных работ за отчетный период, комплект исполнительной документации за отчетный период.

17) Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

18) За свой счёт осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ, и оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества и предоставлению иных коммунальных услуг при выполнении работ.

19) Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

20) Выполнить до направления уведомления о завершении капитального ремонта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и проектной и рабочей документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы 
и комплексное опробование оборудования.

21) В течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением 
к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

22) Выполнить работы в соответствии с требованиями объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

23) Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

24) Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков

25) Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

26) При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиям 
и законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.

6. Скрытые работы

6.1. Подрядчик письменно не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала работ обязан направить Заказчику график сдачи скрытых работ при необходимости их выполнения. Приёмка Скрытых работ осуществляется в рабочие дни.

6.2. В случае возникновения необходимости сдачи скрытых работ вне графика соответствующие уведомления должны быть направлены Подрядчиком ответственным представителям Заказчика и/или лицу, осуществляющему контроль, организации (при необходимости), осуществляющей специальный контроль, в рабочие дни и в часы работы не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты сдачи работ.

6.3. В случае если Заказчик и/или лицо, осуществляющее контроль, должным образом уведомленные о необходимости приёмки скрытых работ, не прибыли в назначенное время, Подрядчик имеет право составить акт приёмки скрытых работ в их отсутствие и закрыть работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несёт Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия 
и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на свой счёт.

6.4. В случае обнаружения ненадлежащим образом выполненных работ, подлежащих закрытию, Заказчик и/или лицо, осуществляющее контроль, организация (при необходимости), осуществляющая специальный контроль, дают предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт 
в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, обеспечить повторное выполнение этих работ для обеспечения надлежащего качества согласно проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приёмке. При наличии документального обоснования по согласованию с организацией, выдавшей предписание, данный срок может быть увеличен.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

7.2. При приемке выполненных работ по капитальному ремонту для подтверждения объемов 
и качества фактически выполненных подрядных работ и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик в срок представляет комплект первичных учетных документов: акты 
о приемке выполненных работ (далее в настоящем разделе также документ о приемке), а также исполнительную документацию и документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, исполнительные схемы и другие документы). Счета-фактуры, товарные накладные 
предоставляются по требованию Заказчика.

7.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются структурированным документом о приемке в ЕИС, подписанным обеими Сторонами.

7.4. Подрядчик не позднее даты окончания работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика 
и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

2) наименование выполненной работы;

3) информацию об объеме выполненной работы;

4) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

5) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.

7.5. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 7.4. настоящего контракта, Подрядчик должен приложить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (КС-2, КС-3, акт приема-передачи выполненных работ), которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 7.4. настоящего контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.6. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии 
с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.7. Заказчик проверяет и согласовывает в ЕИС структурированный документ о приемке 
в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, 
и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

2) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, с последующим односторонним отказом от исполнения контракта, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком, либо являются существенными недостатками.

7.9. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему контракту является подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке в ЕИС.

7.10. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему контракту отступлений от требований СП, ГОСТ и/или условиям настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, Заказчик организует работу комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика, контролирующих органов государственного надзора и ответственные представители Подрядчика.

7.11. В случае снижения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки 
и определении Подрядчика конкурентным способом, документы о приемке работ (товаров, услуг) предоставляются в соответствии с фактически выполненными работами (поставленными товарами, оказанными услугами) с применением понижающего коэффициента, определяемого как отношение наименьшей цены, предложенной Подрядчиком, и начальной (максимальной) цены контракта, определенной Заказчиком.

7.12. Окончательный результат работ – выполненные в полном объеме работы и в установленный контрактом срок.

7.13. При приёмке выполненных работ (её результатов) Заказчик проводит экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.14. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования 
с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком 
в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования 
к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии 
с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: Предусмотрены.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям документации, разработанной 
в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, законодательству РФ. Подрядчик обязан устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке в ЕИС.

Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: на весь объем выполненных работ. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания документа о приемке в соответствии с условиями настоящего контракта.

Требования к гарантийному обслуживанию товара: не предусмотрены.

Требования к расходам на эксплуатацию товара: не предусмотрены.

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не предусмотрены.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не предусмотрены.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) или материалы, конструкции и изделия имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества, выданным на основании технических регламентов и национальных стандартов, или требованиям контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет протокол о недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются сроки устранения недостатков (дефектов).

8.4. Для участия в составлении протокола о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на соответствующий вид работ на период устранения недостатков (дефектов).

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик подписывает протокол о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке, что не лишает Подрядчика права впоследствии заявлять свои возражения. Копия акта направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте.

8.6. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая Сторона имеет право организовать проведение строительно-технической экспертизы. В случае установления вины Подрядчика по обнаруженному дефекту все расходы на экспертизу оплачивает Подрядчик.

8.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые протоколом 
о недостатках (дефектах), или уклоняется от его подписания Заказчик имеет право заменить оборудование, и (или) материалы, и (или) конструкции, и (или) изделия и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счёт Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на соответствующий вид работ на период устранения недостатков (дефектов).

8.8. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям 
и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

8.10. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

8.11. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.12. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

8.13. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. 
В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным 
и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

8.14. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 5 (рабочих) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика 
и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

8.15. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

8.16. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом

9.2. Невыполнение Подрядчиком условий контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего контракта или расторжения контракта в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.

9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком (утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042) (далее – Правила).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % (одного процента) цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, и составляет 5000 (пять тыс.) руб. 00 коп.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (несвоевременное предоставление документов, предусмотренных контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5 000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1 000 рублей, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств

- 10.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков, устанавливается в размере 10 % (десяти процентов) от цены контракта, что составляет 999 982 (девятьсот девяносто девять тыс. девятьсот восемьдесят два) руб. 27 коп.

- В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 контракта.

- 10.2. Исполнение настоящего контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

- Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

Обеспечение исполнения настоящего контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по выполнению работ;

- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение выполнения работ;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим контрактом.

- 10.2.1. В случае, если предложенные в заявке Подрядчика цена, сумма цен единиц выполнения работ снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц выполнения работ, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта с учётом положений статьи 37 Закона 
о контрактной системе.

- 10.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего контракта 
в соответствии с пунктами 10.1, 10.5 и 10.6 контракта, возвращаются Подрядчику в течение пятнадцати календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком. Исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту наступает при следующих обстоятельствах:

- а) с даты получения заявления от Подрядчика об уменьшении размера обеспечения исполнения настоящего контракта, в случае, предусмотренном пунктом 10.6 настоящего контракта;

- б) с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС, когда выполнение работ, предусмотренный контрактом, полностью принят Заказчиком;

- в) с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС, в случае если дальнейшее выполнение работ не планируется по контракту;

- г) с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения о расторжении контракта, в случае, когда у Заказчика отсутствовала потребность в работах.

- 10.3.1. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийного обязательства), денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются Заказчиком до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту в части оплаты неустоек (штрафов, пеней).

- 10.4. Заказчик вправе списать денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, если Подрядчиком не будут выполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

- 10.5. В ходе исполнения настоящего контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 
и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 контракта.

- 10.6. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьёй 103 Закона о контрактной системе (далее – реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены 
в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом. В случае, если обеспечение исполнения настоящего контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении настоящего контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения настоящего контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 10.3 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения настоящего контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

- 10.7. Предусмотренные пунктами 10.1 и 10.5 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 настоящего контракта, а также приёмки Заказчиком выполнения работ, результатов отдельного этапа исполнения настоящего контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

- 10.8. В случае, если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта представил Заказчику независимую гарантию, то Заказчик после направления претензии и отказа Подрядчика оплатить пени (штрафы), либо отсутствия оплаты или ответа Подрядчика в срок, установленный претензией вправе без повторного обращения к Подрядчику обратиться непосредственно в адрес гаранта с требованием об уплате неустойки, в случае, если Подрядчик (Принципал) откажется от выполнения, либо допустит любое (в том числе однократное) нарушение взятых обязательств по возмещению убытков Заказчика.

- 10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.1, 10.5, 10.6 и 10.7 настоящего контракта.

- За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

- 10.10. Уменьшение в соответствии с пунктами 10.1 и 10.5 настоящего контракта размер обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 10.6 настоящего контракта информации в реестр контрактов.

- 10.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

- 10.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.9 настоящего контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

- 10.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения настоящего контракта, несет Подрядчик.

- 10.14. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона 
о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся 
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом 
о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной 
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

- 10.15. Обеспечение исполнения настоящего контракта не применяется, если Подрядчиком, с которым заключается контракт, является казенное учреждение.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, за исключением случаев, когда их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика, а также издания органами государственной власти актов, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по контракту и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

11.2. Сторона, деятельность которой подверглась воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12. Вступление в силу, срок действия и порядок изменения контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует 
по «28» декабря 2024 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

12.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок.

12.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

12.6. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

12.7. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

12.8. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат требованиям действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13. Разрешение споров

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

13.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

13.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из контракта или 
в связи с ним, регулируются ими путём переговоров с применением претензионного порядка.

13.4. В случае непредставления Подрядчиком мотивированного документально подтверждённого отзыва на предъявленную претензию Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты выполняемых работ до предоставления Заказчику мотивированного возражения на предъявленную претензию.

13.5. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

14. Расторжение контракта

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.2. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

14.3. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается 
с соблюдением ч. 8 - 23 ст. 95 Закона о контрактной системе.

15. Прочие условия

15.1 Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке 
о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

15.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 
в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 
в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. Во всём, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Настоящий контракт заключен в электронном виде.

16. Приложения к контракту

16.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями:

16.1.1. Приложение № 1 - Описание объекта закупки;

16.1.2. Приложение № 2 – Смета контракта.

17. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» Юридический и почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 ИНН 1326043499, КПП 132601001 ОКТМО 89701000001, ОГРН 1021300973275 ОКПО 02069964 Адрес электронной почты: ekrz@mrsu.ru Тел./факс: 8 (8342) 22-30-10, 22-30-09 Банковские реквизиты: УФК по Республике Мордовия (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» л/счёт 20096X35120, 21096X35120) р/счёт 03214643000000010900 кор/счет 40102810345370000076 Отделение – НБ Республика Мордовия банка России//УФК по Республике Мордовия г. Саранск, БИК 018952501 - Обеспечение исполнения контракта переводится по следующим реквизитам: УФК по Республике Мордовия (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» л/счёт 20096X35120) р/счёт 03214643000000010900 кор/счет 40102810345370000076 Отделение – НБ Республика Мордовия банка России//УФК по Республике Мордовия г. Саранск БИК 018952501 КБК 00000000000000000510 - ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: СВР и предмет контракта | Подрядчик: ООО «ВИКОМ» Юридический и почтовый адрес: 430010, г. Саранск, ул. Мокшанская, д. 16а ИНН 1326193590, КПП 132801001 ОКПО 76381298 Тел. 8 (8342) 47-50-27 Эл. почта: vikom-saransk@mail.ru Банковские реквизиты: МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК, г. Саранск р/с 40702810039000006680 к/с 30101810100000000615 БИК 048952615 |  |
| --- | --- | --- |
| Электронно-цифровые подписи |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| __________________________/Дмитриев А.А. |  | __________________/Иншаков В.А. |

Приложение № 1 к контракту

от «___» ______________ 2024 г.

№ 55-24

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- (Техническое задание)

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебно-лабораторного корпуса № 13 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» под размещение Федерального центра развития биотехнологий и медицины (система вытяжной вентиляции) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а

| - № - п/п | - Наименование товара, работы, услуги работ; код позиции КТРУ | - Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | - Показатели эквивалентности | - Кол-во, - усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования 41.20.40.000-00000020 | 1. Местоположение объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а. 2. Вид работ: капитальный ремонт. 3. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты заключения контракта; Окончание выполнения работ – 10 декабря 2024 года. 4. Описание объекта закупки: здание, подлежащее капитальному ремонту, является зданием Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». Выполнение работ по капитальному ремонту предусматривает: монтаж вытяжной вентиляции. Необходимо выполнить работы в соответствии со Сметой контракта. Более полное техническое описание объекта закупки содержится в локальных сметных расчетах и рабочей документации (приложены отдельным файлом). 5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ: Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям рабочей документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, законодательству РФ. Подрядчик обязан устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком. 6. Требования к качеству применяемых материалов и оборудования: При выполнении работ Подрядчик должен применять современные строительные материалы и оборудование. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и соответствовать проекту. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования. 7. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества: Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: Предусмотрены. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, законодательству РФ. Подрядчик обязан устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке в ЕИС. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: на весь объем выполненных работ. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания документа о приемке в соответствии с условиями контракта. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не предусмотрены. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не предусмотрены. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не предусмотрены. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не предусмотрены. 8. Требования к результату работ: Результатом выполненной работы по контракту является выполненный объем работ в установленный контрактом срок в соответствии со Сметой контракта. Результат работ должен соответствовать рабочей документации, требованиям государственных стандартов, требованиям Заказчика (качество работ, сроки выполнения работ, срок предоставления гарантии качества работ, объем предоставления гарантий качества работ, соответствие цены контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей) стоимости выполняемых работ). 9. Требования к безопасности работ: Во время производства работ на объекте необходимо соблюдение законодательства Российской Федерации: Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», соблюдение требований строительными нормами и правилами (СНиП) и санитарными нормами и правилами (СанПиН). При разработке и проведении указанных мероприятий необходимо, кроме СНиП, руководствоваться требованиями: - - государственными стандартами РФ (ГОСТ); - - техническими условиями (ТУ); - стандартов безопасности труда; - правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); - санитарно-эпидемиологических норм и правил; - - правилами пожарной безопасности (ППБ); - - правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ); - других правил безопасности, утверждённых в установленном порядке органами Госнадзора и соответствующими ведомствами. | Требования к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ указаны в локальных сметных расчетах и рабочей документации. При наличии в локальных сметных расчетах и рабочей документации указаний на определенные товарные знаки Подрядчик в ходе капитального ремонта может использовать «эквиваленты» согласно техническим характеристикам указанных материалов и оборудования, за исключением случаев несовместимости товаров, на которые размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. | 1 |

Приложение: локальные сметные расчеты, рабочая документация.

| Электронно-цифровые подписи |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| __________________________/Дмитриев А.А. | __________________/Иншаков В.А. |

Приложение № 2 к контракту

от «__» ______________ 2024 г.

№ 55-24

СМЕТА КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебно-лабораторного корпуса № 13 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» под размещение Федерального центра развития биотехнологий и медицины (система вытяжной вентиляции) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а | усл. ед. | 1 | 8 333 185,61 | 8 333 185,61 | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8 333 185,61 |  |
|  | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям: |  |  |  | 1 666 637,12 |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  | 9 999 822,73 |  |

Локальная смета прикреплена отдельным файлом.

| Электронно-цифровые подписи |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| __________________________/Дмитриев А.А. | __________________/Иншаков В.А. |