ПРОЕКТ

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа

«Детский сад № 83 комбинированного вида "Звездочка"

____________________ О.В. Панфилова

«____» ________________ 2025 года

Контракт № ____________________

Устройство теневых навесов МДОУ "Детский сад № 83"

(ИКЗ: 253100103556910010100100060024120244)

город Петрозаводск                                                                                       _______________ 2025 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 83»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________ (сокращенное наименование: ___________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом _____________ от ______ № _____________ заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные контрактом, выполнить работы по устройству теневых навесов МДОУ «Детский сад № 83» (далее - работы), а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их по цене, указанной в разделе 2 контракта.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с техническим заданием «Устройство теневых навесов МДОУ «Детский сад № 83» (далее – техническое задание) (Приложение № 1 к контракту), локальной сметой  «Устройство теневых навесов» (далее - локальная смета (Приложение № 2 к контракту)), проектной документацией «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами» (Приложение № 3 к контракту); схемой навесов МДОУ «Детский сад № 83» (Приложение № 4 к контракту), условиями контракта.

1.3. Место выполнения работ Респ. Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н    Октябрьский, д. 37.

1.4. Срок выполнения работ по контракту:

начало выполнения работ: 02 июня 2025 года;

окончание выполнения работ: не позднее 31 июля 2025 года.

1.5. Срок исполнения контракта:

начало исполнения контракта: с даты заключения контракта,

окончание исполнения контракта: не позднее 08 сентября 2025 года.

- Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определяется в соответствии с протоколом ________________ от _____._____________ 2025 года № __________________, составляет _____________ (________________________) рублей _____ копеек за весь комплекс работ, принимаемый за условную единицу, в том числе НДС - (__) процентов: ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается.

Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по контракту в полном объёме в соответствии с требованиями контракта, в том числе стоимость работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов, транспортные расходы, прочие затраты Подрядчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или условиями контракта.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному как индивидуальный предприниматель), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в следующих случаях:

2.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

2.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона.

2.3. Оплата работ, фактически выполненных Подрядчиком по контракту, производится Заказчиком по их завершению в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании документа о приемке, сформированного Подрядчиком в Единой информационной системе и подписанного усиленными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика.

Поэтапная оплата частично выполненных работ настоящим контрактом не предусмотрена.

2.4. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год, финансовым обеспечением которых являются средства субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, в счет цены контракта, установленной пунктом 2.1 контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний документа, указанного в пункте 4.3 контракта, и при условии своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

2.5. В случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 6.6 контракта, за исключением случая, когда

неустойка перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

2.6. Предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 5 (пяти) процентов от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, что составляет _______ руб. ______ коп.

Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном извещением об осуществлении закупки. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с Законом участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику аукциона не применяются.

Участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, от обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником аукциона информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником аукциона до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

2.7. Если при проведении аукциона участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона, но не менее чем 10 (десять) процентов от цены заключаемого контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере  обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

2.8. В случае, если Подрядчиком избран способ обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик после исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, перечисляет Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

2.9. В случае изменения Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства (часть денежных средств) по заявлению Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

2.11. Гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Качественно своими силами (в том числе при необходимости с привлечением субподрядных организаций) и средствами в счет цены, указанной в разделе 2 контракта, выполняет все работы в объеме и сроки, установленные контрактом.

3.1.2. Приобретает материалы, не обремененные правами третьих лиц, а также соответствующие требованиям качества и пригодные для использования в счет цены, указанной в разделе 2 контракта.

3.1.3. Все работы должны производиться в строгом соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе:

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

«СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

«СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

«ГОСТ 103-2006. Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент»;

«ГОСТ 34028-2016. Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»;

«ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент»;

«ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»;

«ГОСТ 5264-80*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

«ГОСТ 11534-75*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

«ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89). Государственный стандарт Союза ССР. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;

«ГОСТ 30245-2003. Межгосударственный стандарт. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций»;

«ГОСТ 24045-2016. Межгосударственный стандарт. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия»;

«ГОСТ 8486-86. Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;

«ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

«ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.4. До начала выполнения работ Подрядчик:

- оформляет «Акт - допуск» и «Пропуск» по форме, утвержденной Заказчиком, в котором согласовываются время производства работ, количество работников (с указанием ФИО и паспортных данных), ответственные лица за производство работ, контактные телефоны Подрядчика. Для организации прохода работников на объект Заказчика, предоставить до начала работ список работников, которые обязаны пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности, которые установлены на объекте Заказчика, и расписаться в журнале инструктажей Заказчика.

- получает и предоставляет Заказчику разрешение на осуществление земляных работ на территории Петрозаводского городского округа согласно Постановлению Администрации Петрозаводского городского округа от 29.12.2022 N 4402 «Об утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Петрозаводского городского округа».

- согласовывает с Заказчиком места расположения теневых навесов.

3.1.5. Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.1.6. За свой счет несет расходы по устройству временных присоединений и оплате за пользование электроэнергией и водоснабжением на период выполнения работ.

3.1.7. Представляет Заказчику сертификаты, технические паспорта или иные документы, подтверждающие качество планируемых к использованию в процессе выполнения работ материалов и оборудования (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством).

3.1.8. Подрядчик обеспечивает вывоз строительного мусора по мере накопления, а также по завершению работ (до направления Заказчику документа о приемке) совершает окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Обеспечивает передачу строительного мусора для размещения и утилизации лицам, осуществляющим такую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов осуществляется за счет Подрядчика в пределах цены контракта лицами, осуществляющими такую деятельность на основании лицензий, полученных в соответствии с нормами Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3.1.9. Передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации по выполненным работам.

3.1.10. Обеспечивает сохранность объекта,  используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту, а также обеспечивает установку ограждения площадки производства работ и опасных зон работ на территории учреждения и за ее пределами.

В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику, при проведении работ Подрядчиком восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

3.1.11. По требованию Заказчика в любое время предоставляет информацию о ходе выполнения работ и о соблюдении обязательств по контракту.

3.1.12. Обеспечивает выполнение требований действующего законодательства об охране окружающей среды, противопожарной безопасности и техники безопасности, соблюдение санитарных норм и правил. В процессе производства работ обеспечивает ежедневную, а по окончании работ полную уборку на месте выполнения работ.

3.1.13. До сдачи выполненных по контракту работ Подрядчик обеспечивает вывоз принадлежащих ему машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, материалов, изделий, конструкций.

3.1.14. При сдаче выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие вывоз мусора для размещения в специально предназначенные для этих целей места или передачу для обработки, утилизации, обезвреживания лицам, осуществляющим такую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту, за соблюдением сроков их выполнения, производит проверку хода и качества выполнения работ.

3.2.2. Производит приемку работ в порядке, установленном разделом 4 контракта.

3.2.3. Производит оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

4. Производство и приемка работ

4.1. Порядок выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности.

4.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ. Сдаче-приемке по контракту подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.

Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

4.3. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ, Подрядчик формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке (далее - документ о приемке) в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона. К документу о приемке прилагаются документы: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны Подрядчика, являющиеся неотъемлемыми приложениями к документу о приемке. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

- члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием Единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и Единой информационной системы;

- после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в Единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и Единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.6.  Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в Единой информационной системе направляются автоматически с использованием Единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в Единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 ст. 94 Закона.

4.8.  В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик составляет акт и предоставляет его Подрядчику, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены контракта в срок, указанный в данном акте Заказчиком, переделать эти работы, устранить выявленные Заказчиком недостатки для обеспечения их надлежащего качества. В случае неустранения указанных замечаний Заказчик не подписывает документ о приемке до устранения замечаний и предписаний.

4.9. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в Единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.10. Заказчик назначает своего представителя, имеющего право принимать (подписывать документы) результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также наблюдать за ходом выполнения работ. Для оценки полноты и качества выполненных по контракту работ Заказчик имеет право привлечь представителей иных организаций, в т. ч. надзорных.

4.11. Функции технического надзора осуществляются уполномоченным представителем Заказчика – муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа «Центральное ремонтно-строительное управление» (МУ «ЦРСУ»).

4.11.1. Уполномоченный представитель Заказчика обязуется:

- вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и предельными показателями стоимости работ;

- принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;

-  осуществлять контроль выполнения Подрядчиком работ; контроль качества выполненных Подрядчиком работ;

- 	производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

- осуществлять контроль исполнения предписаний государственных надзорных органов, качества работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

- 	при использовании материалов и выполнении работ, качество которых не отвечает требованиям ГОСТ и СНиП, давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

- осуществлять контроль ведения общего журнала производства работ установленной формы в соответствии с Порядком ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, утвержденным Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- осуществлять контроль ведения исполнительной документации в соответствии с составом и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденными Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- 	присутствовать на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.

4.11.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право:

- беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ на объекте, ко всем этапам работ на объекте и ко всей необходимой документации в любое время выполнения работ;

- вносить предложения Заказчику по вопросу обеспечения качества проведения работ.

4.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Законом.

4.13. В случае, если по результатам экспертизы будет выявлено несоответствие работ условиям контракта:

- Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафных санкций, предусмотренных пунктом 6.7 контракта;

- расходы на оплату проведения экспертизы Подрядчик обязан возместить Заказчику в установленные Заказчиком сроки при предъявлении соответствующих документов.

4.14. При наличии недостатков работы не считаются принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.

4.15. Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, определяемые Заказчиком.

5. Срок действия контракта и гарантийные обязательства.

5.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 01 октября 2025 года.

5.2. Срок гарантии на выполненные работы – 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема выполненных работ.

5.3. В течение гарантийного срока, определенного пунктом 5.2 контракта, Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты в сроки, указанные Заказчиком в соответствующей претензии. С момента завершения работ по устранению дефекта гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с контрактом и оформляется соответствующим актом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя. В случае уклонения Подрядчика от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующие документы самостоятельно и направить их Подрядчику. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

5.4. Подрядчик за свои счет и своими силами устраняет недостатки и дефекты, указанные в акте, в установленный Заказчиком срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня установленного актом срока по устранению недостатков и дефектов Подрядчиком не выполняются работы по устранению соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

5.9. Заказчик с использованием Единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в Единой информационной системе.

5.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в Единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона автоматически с использованием Единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона такого решения в Единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.11.  Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.13. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

5.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.2. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по контракту или действиями (бездействием) Подрядчика и его персонала. Срок возмещения ущерба устанавливается не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 1.4. контракта.

6.3. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную, уголовную и иную ответственность за последствия, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, по контракту (за исключением последствий, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). При предъявлении претензий со стороны третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность по возмещению ущерба их имуществу, причиненного в результате исполнения им обязательств по контракту, а также компенсирует вред, нанесенный жизни или здоровью граждан, если данные убытки возникли вследствие выполнения (в том числе ненадлежащего) Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом. При рассмотрении в судебном процессе исков по указанным требованиям Подрядчик привлекается в качестве ответчика как непосредственный причинитель вреда.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийных обязательств), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения контракта.

6.5. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе п. 2.10 контракта, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8 и 6.9 контракта) начисляет Подрядчику штраф в размере 1 (одного) процента цены контракта, но не более 5 000 (пяти тысяч) руб. и не менее 1 000 (одной тысячи) руб.

Размер штрафа составляет ____________ (____________) рублей __ копеек.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 (десять) процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 (пять) процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 (один) процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет _______________ рублей.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет _______________ рублей.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную пунктом 2.1. контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную пунктом 2.1. контракта.

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту убытки Заказчика взыскиваются с Подрядчика в полной сумме сверх предусмотренной   контрактом неустойки (пени, штрафа).

6.15. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик имеет право на удержание всей суммы внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

6.16. Факты ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств Подрядчиком подтверждаются любыми документами и сведениями, имеющими непосредственное отношение к контракту, в том числе актами контрольных проверок, записями камер наружного видеонаблюдения, а также предписаниями и иными документами контрольных или надзорных органов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе:

социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты);

военные конфликты и военные действия;

массовые заболевания (эпидемии);

режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.);

пожары;

международные санкции;

вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств;

другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и о их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Документ, изданный или выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, или выданный уполномоченным государственным или муниципальным учреждением, торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае невозможности исполнения обязательств в срок вследствие обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, и/или последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если вследствие просрочки Подрядчика, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик утратил интерес в исполнении (пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта: _______________________________.

8.5. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта: _______________________________.

8.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.8.1 и п.8.2 настоящего контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 8.3. настоящего контракта другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со статьей 95 Закона.

9. Прочие условия

9.1. Уполномоченный представитель Заказчика не вправе без письменного согласия Заказчика составлять, подписывать, направлять от имени Заказчика какие-либо документы, касающиеся предмета контракта, а также вести переписку с Подрядчиком и третьими лицами от имени Заказчика.

9.2. Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.

9.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием Единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в Единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.5. Все разногласия по контракту решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.

9.6. Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание «Устройство теневых навесов МДОУ "Детский сад № 83"».

Приложение № 2 – Локальная смета «Устройство теневых навесов».

Приложение № 3 - Проектная документация «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами».

Приложение № 4 – Схема навесов МДОУ «Детский сад № 83».

10. Реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №83 «Звездочка» (МДОУ «Детский сад № 83») ИНН 1001035569, КПП 100101001 ОКТМО: 86701000 (Муниципальные образования Республики Карелия Петрозаводский) ОКПО 51329233 ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное ОКАТО 86401000000 (Республика Карелия, г. Петрозаводск) ОГРН 1031000009677 Адрес (почтовый и места нахождения): Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н), д 37. № л/с 20066Ю12710, 21066Ю12710, Единый казначейский счет 03234643867010000600, корреспондентский счет: 40102810945370000073, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск, БИК 018602104. Тел./факс: 8 (8142) 70-59-35. E-mail: sad-83ptz@mail.ru Получатель платежа (обеспечение контракта): Администрация Петрозаводского городского округа (МДОУ «Детский сад № 83», № л/с 20066Ю12710) Единый казначейский счет 03234643867010000600, корреспондентский счет: 40102810945370000073. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск, БИК 018602104. корреспондентский счет: 40102810945370000073 КБК 00000000000000000510 Реквизиты для перечисления штрафных санкций: Администрация Петрозаводского городского округа (МДОУ «Детский сад № 83», № л/с 20066Ю12710) ИНН 1001035569, КПП 100101001 БИК 018602104 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск Единый казначейский счет 03234643867010000600 к/с 40102810945370000073 КБК 00000000000000140 ЗАКАЗЧИК: __________________/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: ПОДРЯДЧИК: ________________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 1 к контракту

№ ______________________

от «      » ________ 2025 года

Техническое задание

Устройство теневых навесов МДОУ "Детский сад № 83"

- Срок выполнения работ:

начало выполнения работ - 02 июня 2025 года;

окончание выполнения работ - не позднее 31 июля 2025 года.

2. Место выполнения работ: Респ Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н    Октябрьский, пр. Октябрьский д. 37.

3.     Работы необходимо выполнить согласно:

- ведомости объемов работ «Устройство теневых навесов» (Таблица 1);

- проектной документации «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами», разработанной ООО «Вектор - РК Север» в 2021 году, размещенной в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла «Проект»;

- схеме навесов МДОУ «Детский сад № 83», размещенной в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла: «Схема».

Таблица 1

| Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство теневых навесов МДОУ "Детский сад № 83 |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перенос МАФ |  |  |  |
| 1 | Разборка: железобетонных фундаментов/демонтаж игрового оборудования | м3 | 1,107 |
| 2 | разборка деревянного игрового оборудования Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке). | 100 м2 | 0,1052 |
| 3 | Переустановка игрового оборудования (применительно) | т | 0,44 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/копание ям для оборудования | 100 м3 | 0,0111 |
| 5 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,5535 |
| 6 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0111 |
| Одинарный теневой навес (30м2) 3 шт. |  |  |  |
| Подготовительные работы (участок 1) |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,036 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,26 |
| Устройство фундаментов |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0765 |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,35 |
| 11 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,063 |
| 12 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,108 |
| Монтаж каркаса навеса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,7538 |
| 14 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м/лаги | т | 1,7547 |
| 15 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/прогоны | т | 0,9135 |
| 16 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/обрешетка | т | 1,0049 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,999 |
| Настил |  |  |  |
| 18 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,9217 |
| 19 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 2,25 |
| Ветрозащита |  |  |  |
| 20 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,207 |
| 21 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,4911 |
| 22 | Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом/Крепление ветрозащиты из стального профилированного листа(Прим.) | 100 м2 | 1,0341 |
| Скамейка |  |  |  |
| 23 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,07 |
| 24 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,108 |
| 25 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 0,3042 |
| Малярные работы |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,367 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,367 |
| Двойной теневой навес (60м2) 2 шт. |  |  |  |
| Подготовительные работы (участок 2) |  |  |  |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,048 |
| 29 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,48 |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,48 |
| 31 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 6 |
| 32 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6 |
| Устройство фундаментов |  |  |  |
| 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0893 |
| 34 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,58 |
| 35 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0735 |
| 36 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,072 |
| Монтаж каркаса навеса |  |  |  |
| 37 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,86 |
| 38 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м/лаги | т | 2,2682 |
| 39 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/прогоны | т | 1,0658 |
| 40 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/обрешетка | т | 1,2999 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 41 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,3618 |
| Настил |  |  |  |
| 42 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1,2229 |
| 43 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 3 |
| Ветрозащита |  |  |  |
| 44 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,195 |
| 45 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,5507 |
| 46 | Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом (Прим.) | 100 м2 | 1,0868 |
| Скамейка |  |  |  |
| 47 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,1 |
| 48 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,144 |
| 49 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 0,4056 |
| Малярные работы |  |  |  |
| 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,7642 |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,7642 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 52 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную | т груза | 2,86 |
| 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км/перевозка строительного мусора | 1т груза | 2,86 |
| 54 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км/перевозка грунта | 1т груза | 35 |
| Благоустройство |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм/прим. демонтаж и монтаж ограждения | м | 50 |
| 56 | разборка деревянного игрового оборудования Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке)./для дальнейшего использования | 100 м2 | 0,045 |
| 57 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,025 |
| 58 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,1 |
| 59 | Переустановка игрового оборудования (применительно) | т | 0,07 |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ________________ /_______________/ М. П. | ___________________/____________/ М.П. (при наличии) |

Приложение № 2 к контракту

№_______________________

от «    » _________ 2025 года

Локальная смета «Устройство теневых навесов»

Локальная смета «Устройство теневых навесов» размещена в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла: «Локальная смета».

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ________________ /_______________/ М. П. | ___________________/____________/ М.П. (при наличии) |

Приложение № 3 к контракту

№ _____________________

от «_____» _____ 2025 года

Проектная документация «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами»

Проектная документация «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами», разработанная ООО «Вектор - РК Север», размещена в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла «Проект».

| ЗАКАЗЧИК: ________________/________________/ М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________ / __________________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 4 к контракту

№ _____________________

от «_____» _____ 2025 года

Схема навесов МДОУ «Детский сад № 83»

Схема навесов МДОУ «Детский сад № 83», размещена в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла: «Схема».

| ЗАКАЗЧИК: ________________/________________/ М.П. | ПОДРЯДЧИК ______________ / __________________/ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |