**ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

г. Петропавловск-Камчатский «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

**«Заказчик»** информация о котором указана **в пункте 2.1.** **раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием Единой Информационной Системы (далее – ЕИС), действующий от имени и в интересах Петропавловск-Камчатского городского округа, с одной стороны, и **«Подрядчик»**, информация о котором указана **в пункте 2.2.** **раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с документом, подтверждающим основание заключения Контракта, реквизиты которого указаны в **пункте 2.3. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик *принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги -* внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе *(далее - Объект)*, которые указаны **в разделе 3** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, *в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта,* на условиях, указанных **в разделе 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС и *сдать результат работ по ремонту Заказчику*, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.
   2. Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметным расчетом стоимости работ по ремонту на основании дефектной ведомости (далее - Сметный расчет по ремонту) (Приложение № 3 к Контракту), Сметой контракта (Приложение № 4 к Контракту).
   3. Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых работ для достижения результатов работ, предусмотренных Контрактом, включая все мероприятия, которые прямо не предусмотрены в Контракте, но которые являются необходимыми для безопасного выполнения работ, достижения объектом гарантированных эксплуатационных показателей и его надежной и безопасной эксплуатации.
   4. Результат работ должен обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для данного вида работ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля, безопасную для жизни и здоровья граждан эксплуатацию объекта.
   5. Место выполнения работ указано **в пункте 4.3. раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.
   6. Идентификационный код закупки указан **в пункте** **2.3. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.
2. **УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА И ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
   1. *Цена Контракта*[[2]](#footnote-2) *является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта (цена работ)* указана **в пункте 5.2, раздела 5** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС *с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке \_\_\_\_\_ процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается*[[3]](#footnote-3).

Условия и информация о финансировании Контракта:

- *Источник финансирования*;

- *Код бюджетной классификации*;

- Порядок расчетов в части наличия/отсутствия аванса и размера аванса;

- График платежей,

указаны **в пунктах 5.1., 5.3., 5.4. раздела 5** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

Цена единицы работ указана в **пункте 3.1. раздела 3** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, с учетом процента снижения в соответствии с документом, подтверждающим основание заключения Контракта, реквизиты которого указаны в **пункте 2.3. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, относительно цене единицы работ, определенной при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

Цена выполнения работ определяется Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту) с учетом процента снижения, относительно начальной (максимальной) цены контракта.

Цена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ указана в Смете контракта (Приложение № 4 к Контракту).

* 1. Цена Контракта сформирована с учетом расходов, в том числе расходов на приобретение материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена Контракта включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
  2. *В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.*
  3. Оплата фактически выполненных и принятых работ в размерах, установленным Контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (при наличии такого графика) с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту) (отдельных этапов исполнения Контракта), который является неотъемлемой частью Контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, в форме безналичного расчета платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный **в пункте** **5.6. раздела 5** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС. При изменении расчетного счета Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом уведомить Заказчика о новых реквизитах. В случае несвоевременного и ненадлежащего уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
  4. *Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*
  5. Срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (далее – документ о приемке работ).
  6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа о приемке работ, предусмотренного пунктом 6.3. Контракта, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате. В указанном случае обязанность по перечислению неустойки (пени/штрафа) в бюджет возлагается на Заказчика.
  7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат до устранения Подрядчиком таких отклонений.
  8. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), без согласования с Заказчиком, стоимость таких работ относится на счет Подрядчика и возмещению (оплате) не подлежит.
  9. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик не вправе удерживать какой-либо результат работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Контракта, и обязан передать результат Заказчику по его требованию в указанные им сроки.
  10. *В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик вправе, при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика). Цена Контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.*

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
   1. Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.
   2. Срок окончания выполнения работ – в течение 48 (сорока восьми) календарных дней, с даты начала выполнения работ, в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту.
   3. Сроки, установленные в настоящем разделе Контракта, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в случаях его нарушения Подрядчиком.
2. **УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ И ПРАВАХ ЗАКАЗЧИКА**
   1. **Заказчик обязан:**
      1. *Для выполнения работ по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, Сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.*
      2. *Определить в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту), перечень документации, необходимой для выполнения работ.*
      3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ в сроки, установленные Контрактом.
      4. *Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе Сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью Контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.*

*Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.*

* + 1. *Оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика) с учетом Графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.*
    2. *Нести ответственность:*

*а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации Сметного расчета по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), наличие в Сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае если разработка Сметного расчета по ремонту* *осуществлялась Заказчиком;*

*б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта* (если условиями Контракта предусмотрена поставка Заказчиком таких материалов, изделий, конструкций и оборудования)*;*

*в) за несвоевременную передачу строительной площадки,* *Сметного расчета по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.*

* + 1. *За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта* (если условиями Контракта предусмотрена поставка Заказчиком таких материалов, изделий, конструкций и оборудования).
    2. *Устанавливать требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=FDC6A5EC7FED254589823ABCA5607EECE2449705F926F385B420B98C61F8DE41059FE3B713FF72322FF9B30923jBv3A) *о контрактной системе.*
    3. *Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по Контракту.*
  1. **Заказчик вправе:**
     1. *Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.*
     2. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
     3. Осуществлять контроль за:

- качеством выполняемых Подрядчиком работ и применяемых при выполнении работ материалов;

- соблюдением технологии производства работ, установленной действующими нормативными документами для данного вида работ, уровня обеспечения безопасности при производстве работ Подрядчиком;

- соответствием объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту);

- наличием и правильностью ведения Подрядчиком исполнительной документации;

- проведением Подрядчиком лабораторных испытаний.

Контроль качества работ осуществляется ежедневно.

* + 1. *Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.*

При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него безвозмездного устранения недостатков, в том числе зафиксированных в Акте о выявленных недостатках результата выполненных работ (Приложение № 7 к Контракту).

* + 1. *Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.*
    2. *Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
    3. Привлекать для осуществления контроля за качеством выполнения работ Подрядчиком соответствующих лиц согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
    4. *Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.*
    5. *Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 3 (трех) дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.*
    6. Для приемки выполненной работы создавать приемочную комиссию, которая должна состоять не менее чем из пяти человек.
    7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками (дефектами) работ по Контракту.
    8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика (субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком доля выполнения работ по Контракту).
    9. Отказаться от принятия и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям Контракта.

1. **УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ И ПРАВАХ ПОДРЯДЧИКА**
   1. **Подрядчик обязан:**
      1. *Принять на себя обязательства выполнить работы* по ремонту внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе *(далее – Объект)* *в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, и сдать результат работ по ремонту Заказчику*.
      2. *В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - Сметный расчет по ремонту) (Приложение № 3 к Контракту)), который является неотъемлемой частью Контракта.*
      3. Назначить ответственного представителя Подрядчика, который от его имени уполномочен получать письма, запросы, претензии, уведомления и иные документы, связанные с исполнением Контракта; осуществлять (в том числе совместно с Заказчиком) контроль над объемами и качеством выполнения работ по Контракту, соответствием используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, а также принимать участие в процедуре сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном Контрактом.
      4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, предоставить Заказчику подтверждающие документы о назначенных ответственных лицах, а при изменении ответственных лиц в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их назначения.
      5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, разработать, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и согласовать схемы по организации движения в местах производства дорожных работ, с владельцем автодороги (МКУ «Служба автомобильных дорог»). Владелец автодороги (МКУ «Служба автомобильных дорог») согласовывает указанные схемы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная владельцем автодороги (МКУ «Служба автомобильных дорог») схемы передаются Подрядчиком подразделения Госавтоинспекции на региональном и городском уровне, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения, не менее чем за одни сутки до начала производства работ.
      6. Перед началом производства работ определять фактическое местоположение всех инженерных сетей, в том числе подземных, находящихся в границах производства работ.
      7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты начала выполнения работ, разместить в начале и в конце объекта ремонта с правой стороны по ходу движения информационные щиты (паспорт объекта) по форме, установленной в Приложении № 9 Контракта (с указанием наименования работ, Заказчика, Подрядчика, их адресов, телефонов, ответственных представителей, сроках начала и окончания работ). После завершения ремонтных работ информационные щиты демонтируются и вывозится силами Подрядчика.
      8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, предоставить Заказчику на согласование общий журнал производства работ с пронумерованными страницами и скрепленными печатью, оформленный в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее - Общий журнал производства работ).
      9. За 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с асфальтобетонными смесями предоставить на согласование Заказчику документацию по лабораторному подбору состава асфальтобетонной смеси. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документации по подбору от Подрядчика рассматривает и согласовывает его либо направляет Подрядчику свои замечания.
      10. При выполнении работ применять материалы, изделия, оборудование (далее – Материалы), получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории Российской Федерации в данном виде работ. Документы, подтверждающие качество и пригодность применения, используемых материалов на территории Российской Федерации, предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ с применением таких материалов в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях.
      11. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование поступающих на объект материалов собственными силами и за свой счет.
      12. *Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.*
      13. Самостоятельно получить ордер на производство земляных работ в порядке, предусмотренном Административным регламентом предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение земляных работ на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.02.2019 № 260.
      14. При необходимости самостоятельно получить разрешение на снос зеленых насаждений в порядке, предусмотренном Административным регламентом предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений и продлению срока ранее выданного разрешения на снос зеленых насаждений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2020 № 301.
      15. Уведомлять Заказчика о завершении работ по демонтажу, устройству отдельных конструктивов и о необходимости освидетельствования скрытых работ с последующим оформлением Актов освидетельствования скрытых работ и/или Актов освидетельствования ответственных конструкций, в порядке и сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
      16. Обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. Неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и т.п., которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями.
      17. *Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.*
      18. Направлять в назначенное время и место уполномоченных представителей на основании уведомления Заказчика (посредством телефона (телефонограммы), факса, электронной почты) для участия в проверках исполнения условий Контракта, совещаниях организационного характера и подписания соответствующих актов по результатам таких проверок. Присутствие представителя Подрядчика является обязательным.
      19. Вести исполнительную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в том числе, в объеме требований нормативных документов для данного вида работ, указанных в Приложении № 5 к Контракту. Иметь в наличии общий журнал производства работ на месте выполнения работ, предъявлять его по первому требованию представителя Заказчика. В случае отсутствия общего журнала производства работ на объекте, Подрядчик несет ответственность, установленную пунктом 7.4.3. Контракта.
      20. Обеспечить соблюдение санитарных норм, в том числе по мере необходимости производить очистку места выполнения работ от строительного мусора (отходов), образовавшегося в результате выполнения работ. Транспортировка строительного мусора (отходов) должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. Сжигание строительного мусора (отходов) на территории объекта запрещено согласно экологическим требованиям.
      21. Обеспечить осуществление деятельности по обращению с отходами, включая транспортирование, сбор, накопление, обработку, утилизацию, обезвреживание отходов (строительного мусора) лицами (предприятиями, организациями), имеющими соответствующую лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, отходов с учетом соответствующего класса опасности в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов.
      22. Подтвердить вывоз строительного мусора, отходов путем предоставления Заказчику документов, подтверждающих прием-передачу строительного мусора, отходов в специализированную организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях, либо документа об утилизации/захоронении отходов (при наличии у Подрядчика соответствующей лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами) в оригиналах и/или надлежаще заверенных копия.

Одновременно с предоставлением документов, подтверждающих прием-передачу строительного мусора, отходов в специализированную организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами, предоставить Заказчику копию(и) договора(ов) на передачу строительного мусора, отходов и копии актов приема-передачи (утилизации/захоронения) строительного мусора, отходов по указанным договорам, а также документы, подтверждающие наличие лицензии и приложения с указанием кода ФККО на осуществление данного вида деятельности выданной специализированной организации, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которым Подрядчик передал строительный мусор, отходы.

При наличии у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами, Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии и приложения с указанием кода ФККО на осуществление данного вида деятельности.

* + 1. Исполнять указания и предписания инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных осуществлять соответствующий контроль, устранять выявленные ими нарушения, а также не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний.
    2. Направлять уполномоченного представителя в установленный Заказчиком срок после получения письменного извещения о выявленных дефектах на объекте, находящемся на гарантии, для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
    3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (ответственного представителя Заказчика, осуществляющего контроль), если такие указания не противоречат условиям Контракта. Об исполнении уведомлять Заказчика.
    4. *Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.*
    5. *Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных Контрактом и установленных согласно приложению № 1 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.*
    6. *Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту) и условиями Контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные Сторонами Контракта (если предусмотрены условиями Контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования).*
    7. *Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта.*
    8. Предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 14 Контракта.
    9. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком выполненной работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
    10. *Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Сметного расчета по ремонту (Приложение № 3 к Контракту).*
    11. В случае привлечения других организаций по договору субподряда, Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядной организацией. Возмещение ущерба (вреда), причиненного в результате деятельности организаций, привлеченных для выполнения соответствующих видов работ по договору субподряда осуществляется Подрядчиком за свой счет.
    12. *В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.*
    13. Информировать Заказчика в трехдневный срок, письменно, с приложением соответствующих документов, об изменении юридического или почтового адреса, банковских реквизитов, наименования юридического лица, руководителя юридического лица, ведомственной принадлежности и/или формы собственности. При отсутствии такого извещения корреспонденция направляется Исполнителю по адресу, указанному **в пункте 2.1.** **раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.
    14. *Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме,* указанном **в пункте 4.6.** **раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС*, процентов от цены Контракта[[4]](#footnote-4) (объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 25 процентов цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).*
    15. *В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:*

*а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);*

*б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная Подрядчиком.*

* + 1. *В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.37. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.*

*а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);*

*б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.*

* + 1. *В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.*
    2. *В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:*

*а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;*

*б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанные документы представляются Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).*

* + 1. *В случае установления в Контракте требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:*

*а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;*

*б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в пунктах 5.1.37., 5.1.38. и 5.1.40. Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.*

* 1. **Подрядчик вправе:**
     1. Требовать оплаты выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащего качества, в полном объеме и в срок, установленный Контрактом.
     2. Для выполнения работ по Контракту привлекать другие организации по договору субподряда, обладающие специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, наличием лицензии на осуществление необходимых видов деятельности и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), что в свою очередь не снимает с Подрядчика ответственности за выполнение обязательств перед Заказчиком.
     3. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Контракту в полном объеме.
     4. *Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.*
     5. *Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).*
     6. *Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.*

*Предусмотренное пунктом 5.2.4. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).*

* + 1. *В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 5.2.4.-5.2.6. Контракта Заказчик, по заявлению Подрядчика в срок, установленный пунктом 11.7. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.*

*В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.*

* + 1. В случае нарушения обязательств по Контракту, самостоятельно произвести оплату сумм неустойки (пени/штрафа) путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в претензии, электронном уведомлении Заказчика.
    2. Требовать возмещения уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.
    3. *Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 15 Контракта, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.*
    4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

1. **УСЛОВИЯ О ПРИЕМКЕ И ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
   1. Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется посредством электронного актирования в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
   2. *Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), условиями Контракта.*
   3. *В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных* С*метным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой окончания выполнения работ, установленной пунктом 3.2. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе.*

Документ о приемке работ должен содержать:

- включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

- наименование выполненной работы;

- информацию об объеме выполненной работы;

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнительную документацию, установленную пунктом 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) Подрядчик передает Заказчику нарочно по адресу Заказчика, указанному **в пункте 2.1. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, и размещает в единой информационной системе одновременно с формированием документа о приемке работ.

Документ, подтверждающий предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, направляется Заказчику в срок до подписания Заказчиком документа о приемке работ, по адресу электронной почты Заказчика, указанному **в пункте 2.1. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС либо передается нарочно.

* 1. Документ о приемке работ, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке работ, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной Камчатского края.
  2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке работ в соответствии с пунктом 6.4. Контракта, Заказчик:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке работ;

*- при принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.*

* 1. В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе подписание документа о приемке работ, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, не позднее 10 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке работ в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
  2. *При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.*
  3. Документ о приемке работ или мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ не позднее 1 (одного) часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке работ, мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ считается дата размещения документа о приемке работ, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

* 1. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ, Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке работ в порядке, указанном в пункте 6.3. Контракта.
  2. Внесение исправлений в документ о приемке работ осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке работ.
  3. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке работ, подписанного Заказчиком.
  4. Заказчик, приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
  5. Для проверки результатов выполненных работ Подрядчиком в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится силами Заказчика или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации. Экспертиза результатов выполненных работ является частью процедуры приемки выполненных работ. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям Контракта (Приложение № 6 к Контракту) (далее – Заключение).

Заключение подписывается Заказчиком, лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика в случае комплектности и корректности заполнения предоставленной исполнительной документации, соответствия результатов выполненных работ требованиям и условиям Контракта, а также в случае предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащего обеспечения гарантийных обязательств. В Заключении указывается информация о нарушениях, допущенных Подрядчиком в ходе исполнения Контракта и о санкциях за указанные нарушения. Заказчик, лицо, имеющие право действовать от имени Заказчика прикрепляет скан-копию Заключения к документу о приемке работ в единой информационной системе в сфере закупок при его подписании и направлении Подрядчику.

* 1. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
  2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе предъявить в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении скрытых недостатков (дефектов) выполненных работ, с указанием сроков их устранения. Устранение скрытых недостатков (дефектов) в выполненных работах осуществляется за счет Подрядчика.
  3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
  4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, предусмотренной Контрактом.
  5. *При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).*
  6. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. **УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН**
   1. *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями Контракта.*
   2. *Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (*далее - Постановление Правительства РоссийскойФедерацииот 30.08.2017 № 1042)*.*
   3. Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе, порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
   4. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
      1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта *(отдельного этапа исполнения Контракта)*, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом *(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта)* и фактически исполненных Подрядчиком.
      2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере \_\_\_\_\_ процентов цены Контракта (цены этапа) (ссылка\_[[5]](#footnote-5)), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек (за исключением случая, предусмотренного в пункте 7.4.3. Контракта).
      3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере (ссылка\_[[6]](#footnote-6)) \_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.
      4. За неисполнение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема таково привлечения, установленного Контрактом.
   5. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
      1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Неустойка (пеня) начисляется на основании претензии Подрядчика.
      2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере (ссылка\_[[7]](#footnote-7)) \_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.
   6. Уплата неустойки (пени/штрафа), установленных Контрактом, а также возмещение убытков (ущерба), причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту в натуре.
   7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов при выполнении работ требованиям нормативных документов, государственным стандартам, техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц. В случае выполнения Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством или с применением некачественных материалов, он исправляет работы, выполненные с ненадлежащим качеством за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
   8. Подрядчик несет ответственность за убытки (ущерб), причиненный Заказчику/третьим лицам (имуществу), возникший из-за не выполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также возникший из-за несоблюдения правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком. Все убытки (ущерб), причиненный, в том числе третьим лицам, возмещаются Подрядчиком самостоятельно и в полном объеме.
   9. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока выполнения работ по Контракту, включая оплату штрафов, пеней, а также осуществляет возмещение причиненного в связи с допущенными нарушениями вреда.
   10. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки (ущерб) в полном объеме.
   11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подписание промежуточных актов приемки выполненных работ не означает перехода к Заказчику риска или случайного повреждения гибели результата выполненной работы.
   12. Неустойка, предусмотренная Контрактом, носит штрафной характер. Убытки (ущерб) подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки.
   13. *Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.*
   14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
   15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
2. **УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ**
   1. *Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.*
   2. *Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.*
   3. *О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.*
   4. *Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:*

*а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации* (если условиями Контракта предусмотрено предоставление Заказчиком таких материалов, оборудования или технической документации);

*б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;*

*в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.*

* 1. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
  2. В случаях, когда Подрядчик обязан приостановить работы на каком-либо участке выполнения работ, он обязан принять все зависящие от него меры по выполнению работ на других участках с тем, чтобы не допускать срыва согласованных сроков выполнения работ, в отношении которых отсутствуют препятствия выполнения работ.

1. **УСЛОВИЯ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**
   1. *Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.*
   2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, с даты ее получения.
   3. Все устные переговоры и принятые решения в результате таких переговоров, не подтвержденные документально (не запротоколированные) не имеют юридической силы. В случае обращения какой-либо из Сторон в суд приводятся письменные доказательства, заключения экспертов, аудио-, фото- и видеозаписи, иные документы и материалы.
   4. *Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из Сторон такого Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.*
   5. *В претензии должны быть указаны:*

*а) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;*

*б) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;*

*в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;*

*г) требования Стороны;*

*д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);*

*е) дата и регистрационный номер претензии;*

*ж) подпись уполномоченного лица;*

*з) перечень прилагаемых документов.*

* 1. *В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.*
  2. *В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.*
  3. *Сторона направляет в соответствии с пунктом 9.4. Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.*
  4. *При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.*
  5. Урегулирование спора в претензионном порядке осуществляется, в том числе с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений (претензий). Такие уведомления формируются с использованием Единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика и размещаются в Единой информационной системе без размещения на официальном сайте. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, обмен документами осуществляется с учетом пункта 6.19. Контракта.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад и т.п., препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту), а также других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документами компетентных органов.
   2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 10.1. Контракта, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
   3. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то эта Сторона обязана, в срок не более 5 (пяти) календарных дней уведомить вторую Сторону о наступлении такого обстоятельства с указанием положений Контракта, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим предоставлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
   4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1. Контракта будут длиться более одного календарного месяца с даты уведомления, предусмотренного пунктом 10.3. Контракта, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Контракта, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
   5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке необходимых для выполнения работ материалов отсутствие у Сторон необходимых денежных средств.
2. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение его исполнения. Размер, способ, порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к обеспечению, указаны **в пункте 4.5. раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС[[8]](#footnote-8).
   2. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена единицы услуги снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной цене единицы услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.
   3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно, в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
   4. Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику осуществляется, по следующим реквизитам:

Получатель: Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»

683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 1.

ИНН 4101143436 КПП 410101001

Управление Финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (МКУ «Служба автомобильных дорог» л/счет 05383011290)

Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

Единый казначейский счет 40102810945370000031

Казначейский счет 03232643307010003800

БИК 013002402

*В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта (Идентификационный код закупки, который указан в* ***пункте 2.3. раздела 2 э****лектронного контракта, сформированного с использованием ЕИС).*

* 1. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
  2. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, на условиях, определенных гражданским законодательством, статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 11.8, 11.9. Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).
  4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.9, 11.10. Контракта.
  5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости выполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 11.7. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
  6. Предусмотренное пунктом 11.8. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 7 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
  7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.8., 11.9. и 11.10. Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 7.4.1. Контракта.
  8. Способ нового (измененного) обеспечения исполнения Контракта Подрядчик определяет самостоятельно в виде независимой гарантии, которая должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по реквизитам, указанным в пункте 11.4. Контракта.
  9. Уменьшение в соответствии с пунктом 11.8. Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 11.9. Контракта информации в соответствующий реестр контрактов
  10. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

1. **УСЛОВИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА**
   1. *Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.*
   2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в том числе, в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

* 1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
  2. *При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.*
  3. *В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.*
  4. *В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:*

*а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;*

*б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа*.

* 1. Стороны должны не допускать изменение существенных условий Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена Контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

1. **УСЛОВИЯ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**
   1. *Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ, сформированного с использованием единой информационной системы, по форме согласно приложению № 2, или № 3, или № 4 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572, а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.*
   2. *В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.*

*В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.*

* 1. *Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.*
  2. *Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.*
     1. Подрядчик принимает на себя обязательства устранять дефекты, недостатки (далее – дефекты), возникшие в течение гарантийных сроков. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по объекту в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения.
  3. *Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.*
  4. *Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).*
  5. *В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.*
  6. *Если иной срок не будет определен Сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.*
  7. *В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.*
  8. *Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 13.3 Контракта.*
  9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
  10. Гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной дороги составляется Заказчиком совместно с Подрядчиком. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Контрактом и Гарантийным паспортом.
  11. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества, предусмотрены пунктом 2.5. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).
  12. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя в срок, установленный Заказчиком в письменном извещении. Сроки устранения дефектов устанавливаются Заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их устранения.
  13. Устранение в период гарантийного срока дефектов, возникших по вине Подрядчика, производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном пунктом 7.4. Контракта.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
   1. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика, порядок предоставления, требования к обеспечению гарантийных обязательств, указаны **в пункте** **4.5.** **раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС**[[9]](#footnote-9)**.
   2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
   3. Гарантийные обязательства обеспечиваются путем внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:

Получатель: Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»

683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 1.

ИНН 4101143436 КПП 410101001

Управление Финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (МКУ «Служба автомобильных дорог» л/счет 05383011290)

Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

Единый казначейский счет 40102810945370000031

Казначейский счет 03232643307010003800

БИК 013002402.

*В платежном поручении необходимо указать назначение платежа «обеспечение гарантийных обязательств Контракта идентификационный код закупки, который указан* ***в пункте 2.3. раздела 2*** *электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС*.

* 1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  2. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
  3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств*,* возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех гарантийных обязательств по Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты завершения срока гарантийных обязательств.
  4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4.1. Контракта.
  6. Способ нового обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик определяет самостоятельно в виде независимой гарантии, которая должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику по реквизитам, указанным в пункте 14.3. Контракта.
  7. Оформление документа о приемке работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке, установленном настоящим разделом Контракта. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств не может превышать срок, установленный в соответствии с пунктом 6.3. Контракта.
  8. Обеспечение гарантийных обязательств обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту (убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки).

1. **УСЛОВИЯ О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА**
   1. *Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта* (**пункт 4.7. раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС) *в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.*
   2. *Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения Контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 10 (десяти) и более дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.*
   3. *Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.8. и 4.2.9. Контракта, в том числе:*

- если в процессе выполнения работ Подрядчик допустит отставание от утвержденного Графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту) более чем на один месяц;

- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта.

* 1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
  2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
  3. *Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.*
  4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  5. Порядок расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта установлен статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
  6. *В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.*

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. *Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.*

Дата начала и окончания исполнения Контракта указана **в пункте** **4.1.** **раздела 4** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока исполнения Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

* 1. *Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:*

*а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);*

*б) дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом.*

* 1. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.
  2. Любые дополнения и (или) изменения (расторжение) к Контракту совершаются в письменной форме путем составления соглашения и подписываются обеими Сторонами. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Соглашения направляются соответствующей Стороне сопроводительным письмом, в соответствии с пунктом 16.3. Контракта.
  3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений, подписанными усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика.
  4. Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки (за исключением электронных уведомлений, предусмотренных пунктом 16.5. Контракта):
* в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);
* в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
* в случае направления по адресу электронной почты - спустя два часа после отправления электронного сообщения с подтверждением о его получении. Отправления, направленные посредством электронной почты, имеют равную юридическую силу наравне с письменным оригиналом документа на бумажном носителе.
  1. Отношения Сторон неурегулированные Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
  2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
  4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 - График выполнения работ по ремонту.

Приложение № 3 - Сметный расчет по ремонту.

Приложение № 4 – Смета контракта.

Приложение № 5 – Перечень документов, обязательных для применения при выполнении работ.

Приложение № 6 – Форма. Заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям Контракта.

Приложение № 7 – Форма. Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ.

Приложение № 8 – Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь.

Приложение № 9 – Проект макета информационного щита.

1. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик**

Информация о Заказчике указана **в пункте 2.1. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

Реквизиты счета Заказчика указаны **в пункте 5.5. раздела 5** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

**Подрядчик**

Информация о Подрядчике указана **в пункте** **2.2. раздела 2** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

Реквизиты счета Подрядчика указаны **в пункте** **5.6.** **раздела 5** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

**Контрагенты и реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней)**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ИНН: 4101143436 КПП: 410101001

Счет для перечисления денежных средств 03100643000000013800

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский

БИК: 013002402 к/с: 40102810945370000031

УФК ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ (МКУ «СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»,  
л/с 04383011290)

ОКТМО: 30701000

КБК: 90711607010040000140

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

***1. Информация об объекте закупки указана в пункте 3.1. раздела 3 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.***

**2. Описание объекта закупки**

Подрядчик обязуется выполнять работы качественно, в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством и в сроки, предусмотренные Контрактом.

**2.1. Сроки выполнения работ:**

Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.

Срок окончания выполнения работ – в течение 48 (сорока восьми) календарных дней, с даты начала выполнения работ, в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту.

**2.2. Место выполнения работ:** внутриквартальный проезд, включая заезды к контейнерным площадкам: дорога «Геологи» до Мишенной, 112; проезд Мишенная 112-118. Проезд на территории ПКГО: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112; г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116; г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118; ТП-484 ул. Мишенная.

**2.3. Объем и виды работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ по ЛСР** | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Ремонт внутриквартального проезда от ул. Мишенная ("Геологи") до дома по ул. Мишенная, 112** | | | | |
| **1. Замена и восстановление электроосвещения** | | | | |
| 1 | 1-3 | Установка стальных опор массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м, погрузкой и вывозом грунта на расстояние 13 км. | шт. | 7 |
| 2 | 4 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0,14 |
| 3 | 5 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)) | м3 | 2,8 |
| 4 | 6 | Окраска за 2 раза стальных опор трубчатых с очисткой поверхности: ветошью (Краска БТ-177) | **т** | 1,799 |
| 5 | 7 | Нумерация опор | м2 | 0,28 |
| 6 | 8 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (СИП-2 3х16+1х25-0,6/1) | м | 164,8 |
| 7 | 9 | Установка светильника светодиодного уличного, мощность 160-165 Вт, IP66 | шт. | 7 |
| 8 | 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. (ВВГ 3х1,5) | м | 24,5 |
| 10 | 11, 12 | Разработка траншей с доработкой вручную, группа грунтов: 2 | м3 | 10,56 |
| 11 | 13, 14 | Обратная засыпка траншеи с уплотнением | м3 | 10,56 |
| 12 | 15 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт. | 6 |
| 13 | 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 34 |
| **2. Восстановление дорожного покрытия** | | | | |
| 14 | 17, 18 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных слоев экскаватором-погрузчиком с перевозкой на расстояние 13 км: толщина покрытия 5 см. | м3 | 46,3 |
| 15 | 19-21 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании, с погрузкой и вывозом на расстояние 13 км. | м | 93 |
| 16 | 22,23 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,7184 |
| 17 | 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси природной | м3 | 538,8 |
| 18 | 25, 26 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм : однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм, Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 1,796 |
| 19 | 27, 28 | Розлив вяжущих материалов с доставкой материала (битум нефтяной дорожный БНД 100/130 - 0,6л/м2). | т | 1,0776 |
| 20 | 29 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД). | т | 88,004 |
| 21 | 30, 31 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: толщина слоя 5 см. (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД) | 1000 м2 | 1,796 |
| **3. Ремонт бордюров по краям дорожных покрытий** | | | | |
| 22 | 32, 33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,01708 |
| 23 | 34 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10см (щебень М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 8,785 |
| 24 | 35 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | м | 251 |
| **4. Ремонт бордюров по краям тротуаров с заменой покрытия тротуаров** | | | | |
| 25 | 36, 37 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,0284 |
| 26 | 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (смесь щебеночно-песчаная М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм) | м3 | 28,4 |
| 27 | 39, 40 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм: однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм; Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 0,142 |
| 28 | 41, 42 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей , толщина слоя 5 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД) | 1000 м2 | 0,142 |
| 29 | 43, 44 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,009156 |
| 30 | 45 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10 см (щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 6,104 |
| 31 | 46, 47 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 218 |
| **5. Восстановление ливневой канализации** | | | | |
| 32 | 48, 49 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,02834 |
| 33 | 50 | Разработка грунта в отвал (использовать для обратной засыпки), группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,01224 |
| 34 | 51 | Устройство дренажного слоя: щебеночного (Щебень М 800, фракция 80(70)-120 мм) | м3 | 14,3 |
| 35 | 52 | Установка колец дренажного колодца диаметром 2000 мм (Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные объем 0,59м3) с установкой соединительных элементов и скоб | м3 | 2,36 |
| 36 | 53 | Устройство плиты перекрытий железобетонной для смотровых колодцев (Объем 0,59 м3) | шт. | 1 |
| 37 | 54 | Установка люка чугунного тяжелого | шт. | 1 |
| 38 | 55 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 25,3 |
| 39 | 56 | Засыпка траншей и котлованов | 1000 м3 | 0,01224 |
| 40 | 57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 12,24 |
| 41 | 58 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | шт. | 1 |
| **6. Устройство водоотводных лотков** | | | | |
| 42 | 59, 60 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м**3** | 0,048 |
| 43 | 61 | Устройство основания (под лотки): щебеночного (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 19,2 |
| 44 | 62 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 36,864 |
| **Ремонт проезда от дома по ул. Мишенная, 112 к домам по ул. Мишенная, 116, 118** | | | | |
| **1. Восстановление дорожного покрытия** | | | | |
| 45 | 63-65 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании, с погрузкой и вывозом на расстояние 13 км. | м | 200 |
| 46 | 66, 67 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,2584 |
| 47 | 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси природной | м3 | 129,2 |
| 48 | 69, 70 | Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 20-40 мм: однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм; Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 0,646 |
| 49 | 71, 72 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: толщина слоя 7 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД). | 1000 м2 | 0,646 |
| **2. Ремонт бордюров по краям дорожных покрытий** | | | | |
| 50 | 73, 74 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,0114625 |
| 51 | 75 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10см (щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 8,785 |
| 52 | 76 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 251 |
| **3. Устройство водоотводных лотков** | | | | |
| 53 | 77, 78 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м**3** | 0,013375 |
| 54 | 79 | Устройство основания (под лоток): щебеночного (Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 5,35 |
| 55 | 80 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 10,7 |
| **4. Установка элементов обустройства автомобильных дорог на период выполнения ремонтных работ** | | | | |
| 56 | 81-83 | Установка информационных щитов | шт. | 2 |
| **5. Вывоз мусора** | | | | |
| 57 | 84 | Вывоз строительного мусора | т | 71,7264 |

**2.4. Общие требования и условия к выполнению работ, к результату работ**

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями Контракта, Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту), Графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), Сметой контракта (Приложение № 4 к Контракту), настоящим Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный Контрактом срок.

Результат работ должен обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационного состояния Объекта требованиями действующих нормативных документов для данного вида работ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», безопасную для жизни и здоровья граждан эксплуатацию объекта.

Расстановка знаков на участке производства работ должна соответствовать утвержденной схеме по организации движения в местах производства работ. Схема организации дорожного движения должна находиться на участке производства работ и предоставляться по требованию контролирующих лиц Заказчика, представителей Госавтоинспекции на региональном и городском уровне, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения и других уполномоченных лиц.

Перед началом выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводят обследование места производства работ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта передает Подрядчику заключение межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Петропавловск-Камчатского городского округа (Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.03.2019 № 527 «О Межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Петропавловск-Камчатского городского округа») и полученные Технические условия, необходимые при выполнении работ. При выполнении работ, Подрядчик обязуется выполнить требования Технических условий и указания межведомственной комплексной комиссии, а также предоставить Заказчику документы (акты, справки), подтверждающие выполнение требований Технических условий.

В ходе производства работ Подрядчик выполняет входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовывает операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний, если таковое предусмотрено действующей нормативно-технической документацией.

В процессе производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику ежедневный отчет до 17:00 на эл. почту Заказчика о ходе выполнения работ (E-mail: [ossd@sad41.ru](mailto:ossd@sad41.ru)):

- фотографии объекта ремонта, выполненные за смену;

- пояснительную записку с указанием объема выполненных за прошедшую смену работ, нарастающим итогом с начала проведения работ и планируемых на предстоящую неделю работ, объемов поставленных и заготовленных материалов, описанием других значимых событий (доставка и развертывание на объекте ремонта техники, оборудования; прибытие персонала, необычные погодные условия, происшествия, проверки и т.п.).

Подрядчик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день письменно уведомляет Заказчика о завершении работ по демонтажу, устройству отдельных конструктивов и о необходимости освидетельствования скрытых работ с последующим оформлением Актов скрытых работ и Актов освидетельствования ответственных конструкций.

При освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций Подрядчик предъявляет Заказчику выполненные работы, подлежащие освидетельствованию, предоставляет Акт освидетельствования скрытых работ, а также надлежащим образом оформленные копии сертификатов, паспортов качества, протоколы лабораторных испытаний на используемые материалы, исполнительные схемы с указанием геометрических параметров подлежащего освидетельствованию конструктива, фотофиксацию с применением измерительных приборов.

После подписания Акта освидетельствования скрытых работ Подрядчик получает разрешение на производство последующих работ.

В случаях, если Подрядчик не предоставил к освидетельствованию Заказчику скрытые работы, Заказчик вправе остановить работы и при необходимости обязать Подрядчика выполнить демонтажные работы для освидетельствования ранее выполненных работ за счет и силами Подрядчика.

Невыполнение или не своевременное выполнение требований настоящего Технического задания влечет ответственность Подрядчика в соответствии с условиями Контракта.

**2.5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ**

Гарантийные сроки установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений», Контрактом, Гарантийным паспортом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет:

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды – 6 лет;

- для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет.

Гарантийные сроки на остальные работы, содержащиеся в документации, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту дорог, искусственных дорожных сооружений». Подрядчик по окончании работ предоставляет гарантийный паспорт на выполненные работы. Отсутствие в гарантийном паспорте указания гарантийных сроков на выполненные работы не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполненных работ. Гарантия качества выполненных работ, если иное не предусмотрено Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ в соответствии с действующим законодательством.

**2.6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с действующими нормами СНиП, ГОСТ и т.п., по результатам совместных контрольных обмеров объемов, выполненных и представленных к приемке работ, с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

При приемке выполненных работ, Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств и исполнительную документацию:

- общий журнал производства работ, оформленный в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) (в случае составления таких актов), оформленные в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (с приложением к акту ссылочных сертификатов, паспортов качества, протоколов лабораторных испытаний на используемые материалы, исполнительных схем с указанием геометрических параметров подлежащего освидетельствованию конструктива, фото фиксацией с применением измерительных приборов);

- акты лабораторного испытания контрольных образцов, подтверждающих соответствие установленным требованиям;

- ведомость промеров толщины покрытия и основания с приложением схем зоны промеров с привязками, отображением геометрических параметров зоны промеров;

- документы, подтверждающие качество и пригодность применения, используемых материалов на территории Российской Федерации (сертификаты, паспорта качества и т.п.) в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях;

- паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь (по форме согласно Приложению № 8 к Контракту);

- геодезическая съемка и исполнительные схемы выполненных работ с привязками, геометрическими параметрами;

- документ, подтверждающий транспортирование, прием-передачу отходов (строительного мусора) в специализированную организацию, документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами выданной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым Подрядчик передал в отчетном периоде строительный мусор), либо документ об утилизации/захоронении отходов, при наличии у Подрядчика соответствующей лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

**По запросу Заказчика, Подрядчик предоставляет:**

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- счет (счет-фактура).

Исполнительная документация должна быть согласована и утверждена ответственными лицами, с указанием перечня вложений и нумерацией страниц (количество экземпляров (формат) уточнить у представителя Заказчика).

Исполнительная документация, обеспечение гарантийных обязательств, предоставляются Подрядчиком Заказчику с учетом пункта 6.3. Контракта.

При приемке выполненных работ предъявленные Подрядчиком к приемке работы не принимаются Заказчиком до момента предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и вышеуказанной исполнительной документации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**График выполнения работ по ремонту**

внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Кол-во дней** | **Сутки** | | |
|
| **1-3** | **4-14** | **15-48** |
| **1** | **Подготовительные работы (оформление документов)** |  |  | **3** |  |  |  |
| **2** | **Работы по демонтажу** |  |  | **9** |  |  |  |
| **3** | **Монтажные работы** |  |  | **36** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО РЕМОНТУ**

внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

***Прилагается отдельным файлом***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**СМЕТА КОНТРАКТА**

на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

***Прилагается отдельным файлом***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**Перечень документов, обязательных для применения при выполнении работ\***

| **№**  **п/п** | **Обозначение документа** | **Наименование документа** |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения» |
|  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 | О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 |
|  | Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 | О принятии строительных норм и правил Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002 |
|  | Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 | «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
|  | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» |
|  | Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.04.2019 № 170-нд | «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа» |
|  | СП 78.13330.2012. | Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
|  | СП 126.13330.2017. | Изменение № 1 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84; СП 126.13330.2017 |
|  | СП 68.13330.2017. | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 |
|  | СП 48.13330.2019. | Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 32.13330.2018. | Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2) |
|  | ГОСТ 12.3.009-76\* | (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ Р 50597-2017. | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
|  | ГОСТ 22245-90. | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 12801-98. | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 9128-2013. | Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 33133-2014. | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
|  | ГОСТ 32756-2014. | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  | ГОСТ Р 58407.5-2019. | Национальный стандарт российской федерации дороги автомобильные общего пользования асфальтобетон дорожный методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды |
|  | ГОСТ 3634-2019. | Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия |
|  | ГОСТ 9.307-2021. | Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля |
|  | ГОСТ 32961-2014. | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
|  | ГОСТ 12.3.032-84. | Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ Р 52290-2004. | Национальный стандарт. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 32945-2014. | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ОДМ 218.6.019-2016. | Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОДМ 218.6.029-2017. | Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |

**\***Указанный перечень нормативной документации не является исчерпывающим и не исключает требований иных технических условий и стандартов, нормативных документов для соответствующих видов работ, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности.

*При применении положений нормативного документа (стандарта, классификатора) Подрядчик обязан убедиться, что такой документ актуален (не изменен (заменен)). Если нормативный документ (стандарт, классификатор) изменен(заменен), то следует руководствоваться новым (измененным) нормативным документом (стандартом, классификатором).*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**ФОРМА[[10]](#footnote-10)**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения контракта**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Информация об исполнении Контракта (результате выполненной работы, в т.ч. соблюдении начальных и окончательных сроков исполнения Контракта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Предусмотрено контрактом** | **Фактически исполнено** | **Документ, подтверждающий исполнение** | **Отклонения или неисполнения** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Дата начала выполнения работ (отдельного вида работ) |  |  |  |  |  |
| 2. | Дата окончания выполнения работ (отдельного вида работ) |  |  |  |  |  |
| 3. | Цена Контракта (выполненных работ) |  |  |  |  |  |

Информация о ненадлежащем исполнении Контракта (с указанием допущенных нарушений) или неисполнении Контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Суть нарушения** | **Санкции** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. |  |  |  |  |

**Работы по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование вида работ)

**Выполнены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации выполнявшей работы)

**В период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование заказчика) (наименование подрядчика)*

**ФОРМА[[11]](#footnote-11)**

**АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Место составления акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На основании приказа по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Заказчика)* № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. комиссия в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии)*

*(выбрать нужное)*

**- с участием Представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указываются Ф.И.О., должность, наименование Подрядчика)***, действующ\_\_\_\_  
на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**- Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указывается наименование организации-подрядчика)* **для составления Акта не явился.**

**Извещение о дате и месте составления настоящего Акта «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. направлено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(указывается наименование организации-подрядчика)*

установила следующее:

1. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. на основании [Контракта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=44321&date=27.05.2024) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., документа о приемке работ, сформированного с использованием единой информационной системы, по форме согласно приложению № 2, или № 3, или № 4 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Подрядчик) выполнил по заданию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Заказчик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование работ в соответствии с условиями Контракта)* (далее - Работы),  
а Заказчик принял результат работ.

2. Стоимость выполненных работ составила \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_ % в размере \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб./без учета НДС.

3. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. при \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении), и наименование результата выполненных работ)* выявлены следующие недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются выявленные недостатки)*, при которых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается характеристика выявленных недостатков)*.

4. Гарантийный срок результата выполненных работ *(выбрать нужное)*

**- установлен Контрактом по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**- не установлен** [**Контрактом**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=44321&date=27.05.2024)**.**

5. Каким способом подтверждены выявленные недостатки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).*

6. Заключение об условиях использования результата работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются условия эксплуатации, хранения) результата работ и т.п.).*

7. Заключение о причинах выявленных недостатков результата работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(*[*п. 8*](#Par31) *включается, если комиссией определена сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата работ, в противном случае* [*п. 8*](#Par31) *следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)*

8. Общая сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата работ составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

9. Приложения к Акту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расчет суммы ущерба вследствие выявления недостатков результата работ и др.).*

Подписи членов комиссии Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |  |
| наименование подрядной организации | | | | | | | | |
| **ПАСПОРТ-НАКЛАДНАЯ**  **на асфальтобетонную смесь** | | | | | | | | |
| " |  | | " |  | 20 |  | г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование АБЗ, марка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смеситель, номер смесителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид, тип смеси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № автомобиля | |  | | | | | | | | | | | масса | | | | |  | | | | т | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| Время отгрузки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Температура смеси при отпуске на заводе | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | °С | |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сменный лаборант АБЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | (подпись) | | | | | | | |  | (Фамилия, И.О.) | | | | | | | | | | |
| Время прибытия к месту укладки | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Температура смеси на месте укладки | | | | | | | | | |  | | °С | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Адрес укладки (км, ПК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сменный мастер (на месте производства работ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | | | |  | (Фамилия, И.О.) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к муниципальному контракту  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**ПРОЕКТ МАКЕТА ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)\***



\*Размеры 1.22х2.44 м. Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.32.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17.

1. Информация о номере Контракта указана **в разделе 1** электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, График оплаты выполненных по Контракту работ (при необходимости) должен содержать цену каждого этапа в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт. [↑](#footnote-ref-2)
3. Условие в части НДС не включается в Контракт, в случае указания платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение Контракта. Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится. [Пункты 2.](consultantplus://offline/ref=BCD36CECB60AFC7E9B8EA804C0B29A19B685FA5B5687F04A7FB2DC8E70BB7B335EAFE92922F77CE903F6B45A7F61A7A1D4408C42A404E50208N3I)3. и 2.11. Контракта не применяются. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункты 5.1.36. – 5.1.41. Контракта не применяются (обязанность не устанавливается) в случае, если Контракт заключен с Подрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. [↑](#footnote-ref-4)
5. Размер штрафа в отношении Подрядчика, согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 определяется следующим образом:

   а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

   д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

   В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере:

   *а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

   *10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

   *10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).* [↑](#footnote-ref-5)
6. Размер штрафа в отношении Подрядчика, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 определяется следующим образом:

   а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Размер штрафа в отношении Заказчика, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 определяется следующим образом:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-7)
8. Обеспечение исполнения контракта не осуществляется, в случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается с учетом пункта 11.2. Контракта. [↑](#footnote-ref-8)
9. Обеспечение гарантийных обязательств не осуществляется, в случае если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением. [↑](#footnote-ref-9)
10. Данная Форма является рекомендованной и может корректироваться в соответствии с условиями Контракта [↑](#footnote-ref-10)
11. Данная Форма является рекомендованной и может корректироваться в соответствии с условиями Контракта [↑](#footnote-ref-11)