**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом

МАОУ «Сатисская средняя школа»

­­­от 29.04.25 г. № 66-ОД

**наименование и описание объекта закупки, условия контракта (Раздел 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Информация о заказчике** | **Наименование заказчика**: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сатисская средняя школа».  **Место нахождения (почтовый адрес):** 607750 Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2В  **Адрес электронной почты**: [satisschool@mail.ru](mailto:satisschool@mail.ru)  **Номер контактного телефона**: 8(83139) 2-16-05  **Ответственное должностное лицо:**  Кудрявцева Татьяна Евгеньевна, Широкова Елена Анатольевна  Фешина Елена Васильевна - 8(83139) 2-25-43 по вопросам проведения аукциона |
| **2.** | **Идентификационный код закупки** | **253 5224002395 522401001 0001 001 0000 407** |
| **3.** | **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Открытый аукцион в электронной форме (далее также – аукцион) |
| **4.** | **Наименование объекта закупки** | Строительство блочной газовой котельной в р.п. Сатис г.о.г. Первомайск Нижегородской области |
| **4.1.** | **Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** | **Работы выполняются с целью**:  - соблюдения топливного режима в бюджетных учреждениях: МАОУ «Сатисская СШ», МАУК «Центр Культуры»;  - снижения аварийности на сетях теплоснабжения;  - создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа.  Работы по строительству блочной газовой котельной в р.п. Сатис необходимо выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно­-технических документов, а также с утвержденной Проектно-сметной документацией, разработанной в рамках настоящего муниципального контракта, получившей положительное заключение государственной экспертизы.  Подрядчик выполняет работы собственной или привлеченной для этих целей техникой и оборудованием.  Качество работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по предмету аукциона: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и иных действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.  **Сроки выполнения работ**:  **Работы выполняются в два этапа.**  **1-й этап (ПИР, ПСД, госэкспертиза проекта):**  **-** Выполнение инженерных изысканий (инженерно – геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические исследования) - в течение 2-х месяцев со дня заключения Контракта.  - Выполнение проектных работ ( стадия ПД), проектных работ ( стадия РД), подготовка сметной документации в течение 4-х месяцев со дня заключения Контракта.  - Срок работ по сопровождению государственной экспертизы - в течение 42 рабочих дней с даты заключения договора на услуги госэкспертизы с ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  - Срок разработки проектной документации ( стадия РД) - в течение 6-ти месяцев со дня заключения Контракта.  Срок выполнения работ по 1-му этапу – **с момента заключения контракта - по 28 ноября 2025 года включительно.**  **2-й этап (СМР):**  Срок выполнения работ по строительству блочной газовой котельной в р.п. Сатис г.о.г. Первомайск Нижегородской области – **с момента заключения контракта по 15 декабря 2025 года включительно.**  Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику.  Подрядчик обязуется выполнить работы в предусмотренные графиком производства работ сроки.  **Условия выполнения работ:**  Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией**,** а также в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПиН на соответствующие виды работ, с техническими регламентами и действующими нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области.  Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ. Подрядчик должен использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, подтверждающих качество, Подрядчик обязан приложить к исполнительной документации.    **Срок и объем предоставления гарантии качества:**  - на выполненные работы **– 5 лет** с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ**.**  - материалы, используемые при строительстве блочной газовой котельной, должны соответствовать ГОСТам и техническим требованиям. Срок гарантии на материалы – **5 лет** |
| **5.** | **Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с**[**частью 6 статьи 23**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/081ebfc463be2d2e8bda2693d8cd38b2cf0434f9/#dst100262)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** | **Код ОКПД 2** (Код КТРУ):  **71.12.16.000 – Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств;**  **41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки.** |
| **6.** | **Информация о количестве, об объеме (за исключением случая, предусмотренного**[**частью 24 статьи 22**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/e7bf3fbecc42f2b992c4a2fc6e93c54d4b4979b1/#dst1178)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), о единице измерения (при наличии) товара (работы, услуги)** | **Объем выполняемых работ:**   * Проектирование и строительство новой блочной газовой котельной, подводящих коммуникаций на земельном участке, общей площадью 27 658 кв.м., расположенном по адресу 607750 Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2В. Предполагаемая мощность - 0,75 МВт. * Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения: к зданию школы – 100 п.м. ø 100 мм, к зданиям дома культуры и мастерских – 270 п.м. ø 80 мм |
| **7.** | **Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), место выполнения работы или оказания услуги** | **Место выполнения работ:**  Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2В |
| **8.**  **8.1.** | **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)**  **Срок выполнения работ** | С момента заключения Контракта до полного исполнения Сторонами своих обязательств  **1-й этап (ПИР, ПСД, госэкспертиза проекта):**  **-**Выполнение инженерных изысканий (инженерно – геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические исследования) - в течение 2-х месяцев со дня заключения Контракта.  - Выполнение проектных работ ( стадия ПД), проектных работ ( стадия РД), подготовка ПСД в течение 4-х месяцев со дня заключения Контракта.  - Срок работ по сопровождению государственной экспертизы - в течение 42 рабочих дней с даты заключения договора на услуги госэкспертизы с ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  - Срок разработки проектной документации ( стадия РД) - в течение 6-ти месяцев со дня заключения Контракта.  Срок выполнения работ по 1-му этапу – **с момента заключения контракта - по 28 ноября 2025 года включительно.**  **2-й этап (СМР):**  Срок выполнения работ по строительству блочной газовой котельной в р.п. Сатис г.о.г. Первомайск Нижегородской области – **с момента заключения контракта по 15 декабря 2025 года включительно.** |
| **9.** | **Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения**  **контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)** | **15 000 000,0 руб., в т.ч. :**  **1-й этап (ПИР, ПСД, госэкспертиза проекта): - код ОКПД 2** (Код КТРУ): **71.12.16.000 -** выполнение инженерных изысканий и проектных работ - **961 030,0 руб.**  **2-й этап выполнения работ (СМР): - код ОКПД 2** (Код КТРУ): **41.20.40.900 -** работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений– **14 038 970,0 руб.** |
| **10** | **Порядок формирования цены контракта** | Цена Контракта включает в себя:  - расходы на выполнение всех видов работ, в соответствии с Техническим заданием;  - затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий;  -расходы на подготовку проекта планировки и межевания территории;  - расходы на выполнение работ по реконструкции (строительно-монтажных работ);  - расходы на разработку ППР;  - расходы на приобретение, транспортировку и хранение оборудования, приспособлений, технических средств, программного обеспечения, необходимых для выполнения работ;  - командировочные и иные накладные расходы Подрядчика;  - стоимость изготовления проектной документации на бумажном носителе и на электронном носителе в количестве и составе в соответствии с Техническим заданием;  - а также расходы на уплату налогов, в т.ч. НДС, сборов, взносов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона, а также предусмотренных Техническим заданием.  Объёмы и виды работ, определённые Техническим заданием, предусматривают весь комплекс работ, необходимый для выполнения проектных работ, даже если они прямо не указаны в Техническом задании.  Оплата услуг органа государственной экспертизы входит в цену контракта. Повторные государственные экспертизы (в случае получения по проектной и/или сметной документации отрицательного заключения) оплачиваются Подрядчиком за счёт собственных средств.  Цена контракта не включает в себя расходы, связанные с комплексным страхованием строительно-монтажных работ и ответственности за причинение вреда другим лицам. Оплата данных расходов осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.  Расчет начальной (максимальной) цены контракта, выполнен в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023г. № 604/пр., в ценах 4 квартала 2024 года (на 01.01.2025). |
| **10.1.** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Является неотъемлемой частью извещения о закупке, размещено в единой информационной системе в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в виде отдельного файла |
| **10.2.** | **Источник финансирования** | Источник финансирования: - бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Первомайск Нижегородской области» подпрограммы «Ресурсное обеспечение сферы образования городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2025 год.  **Всего: 15 000  000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.:**  **- 961 030,0 руб. - ПИР, ПСД, госэкспертиза проекта -**  средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области - 961 030 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать) рублей 00 копеек (КБК 074 0702 0140420200 407 310 (код субсидии 074 02 0014 04202 003 001 00000);  **4 211 691.0 руб- аванс на смр -**  - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области - 9 827 279 (Девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 копеек (КБК 074 0702 0140420200 407 310 (код субсидии 074 02 0014 04202 003 001 00000).    **–9  827 279.00 руб. на СМР**  - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области - 9 827 279 (Девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 копеек (КБК 074 0702 0140420200 407 310 (код субсидии 074 02 0014 04202 003 001 00000). |
| **10.3.** | **Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют** | Российский рубль |
| **11.** | **Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)** | Аванс предусмотрен в размере 30% от суммы СМР контракта. Аванс выплачивается Подрядчику в течение 10 рабочих дней после даты подписания сторонами в ЕИС сформированного с использованием ЕИС документа о приемке работ по выполнению ПИР, ПСД с приложением акта приема-передачи проектно-сметной документации.  Заказчик осуществляет оплату аванса по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. |
| **12.** | **Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с**[**частью 3 статьи 30**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst2211)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (СМП)** | Не установлены |
| **12.1.** | **Требование, установленное в соответствии с**[**частью 5 статьи 30**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101869)**Федерального закона, с указанием в соответствии с**[**частью 6 статьи 30**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101870)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Предусмотрено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов  малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25% от цены контракта. |
| **13.** | **Размер обеспечения заявки на участие в закупке** | **Обеспечение заявки на участие в аукционе:** в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. |
| **13.1.** | **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со**[**статьей 44**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f0d585697b9aa54ef56a166f7c33e3f0e609889e/#dst2389)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)** | Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно.  Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки одним из следующих способов:  а) Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств: путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в [перечень](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388447/de163ab5be8d5fba92439847af73c295ee613a95/#dst100007), утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). [Требования](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f0d585697b9aa54ef56a166f7c33e3f0e609889e/) к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.  Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке.  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлен в [статье 44](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f0d585697b9aa54ef56a166f7c33e3f0e609889e/#dst2389)  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  б) Предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям [статьи 45](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/af90cad46f4484d18fa490ef1c9d7a3b2fd3be3b/#dst2440) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.  Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.  **Условия независимой гарантии указаны в п.13.2.** |
| **13.2.** | **Условия независимой гарантии** | В качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:  1) банками, соответствующими [требованиям](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406205/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100008), установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;  3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2/#dst252) от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими [требованиям](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406205/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100009), установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);  4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [статьей 44](consultantplus://offline/ref=3187B6E2D1210E341032AF88002FC93AAC9310223B84A2F6281823F36E61F428FA5BA2504D68992AE2F89D175995A1121CA130F4DF4AR1K2K) настоящего Федерального закона случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=3187B6E2D1210E341032AF88002FC93AAC9310223B84A2F6281823F36E61F428FA5BA2534E619325B2A28D1310C1AB0D1BBD2EF4C14A11AERAK2K) настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;  3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404851/2f7374d78971721fe94f39cfcc2ba29830bbd20f/#dst100019) документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.  3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.  3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.  5. Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным [частью 8.2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/af90cad46f4484d18fa490ef1c9d7a3b2fd3be3b/#dst2467)  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.  Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, типовая форма независимой гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий» (далее также - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).  Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в независимой гарантии:  - права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но непревышающем размер обеспечения исполнения контракта;  - права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);  - права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  - права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  - перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;  - условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;  б) недопустимость включения в независимую гарантию:  - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;  в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. |
| **13.3.** | **Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном**[**частью 13 статьи 44**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f0d585697b9aa54ef56a166f7c33e3f0e609889e/#dst2425)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** | Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сатисская средняя школа».  Юридический адрес: 607750 Нижегородская область, г.о.г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2В  ИНН 5224002395 КПП 522401001  Получатель: ФУ администрации городского округа г.Первомайск (МАОУ «Сатисская СШ», л/с 33074001009)  р/с 03234643227340003200 к/с 40102810745370000024  Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород  БИК 012202102 |
| **14.** | **Размер обеспечения исполнения контракта** | **Размер обеспечения исполнения контракта:** **4 500 000,0 руб.,** что составляет 3**0%** от НМЦК |
| **14.1.** | **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со**[**статьей 96**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst101344)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)** | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей [требованиям статьи 45](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/af90cad46f4484d18fa490ef1c9d7a3b2fd3be3b/#dst56)  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  **Условия независимой гарантии указаны в разделе 13.2.**  Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101309) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной [пунктом 1 части 1.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst3028)  статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/61657e3f731b9c26e662efa54b60c51fd48fded0/#dst100437) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1111) и [7.3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1112)  статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1111) и [7.3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst1112)  статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/61657e3f731b9c26e662efa54b60c51fd48fded0/#dst100437) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101858) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/61657e3f731b9c26e662efa54b60c51fd48fded0/#dst100437) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. |
| **15.** | **Размер обеспечения гарантийных обязательств** | **Размер обеспечения гарантийных обязательств**:  15 000,0 руб., что составляет 0,1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| **15.1.** | **Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения гарантийных обязательств установлено в соответствии со**[**статьей 96**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst101344)**Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)** | Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей [требованиям статьи 45](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/af90cad46f4484d18fa490ef1c9d7a3b2fd3be3b/#dst56)  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  **Условия независимой гарантии указаны в разделе 13.2.**  Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101309) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101858) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. |
| **16.** | **Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** | Не требуется |
| **17.** | **Информация о казначейском сопровождении контракта** | Не требуется казначейское сопровождение аванса. |
| **18.** | **Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов** | Не установлена |
| **19.** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** | Установлена |
| **20.** | **Проект контракта** | Является неотъемлемой частью извещения о закупке, размещен в единой информационной системе в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в виде отдельного файла |