**Проект контракта**

**Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_**

**на «Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, а также оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами. Создание модульного спального дополнительного корпуса детского оздоровительного лагеря «Остров детства». Поставка материально-технического оснащения комнат спального модульного корпуса. Поставка сушильных шкафов.».»**

г. Отрадный «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области («УКС Администрации городского округа»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Талалаева Алексея Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44–ФЗ), и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного запроса котировок, результаты которого зафиксированы в протоколе подведения итогов от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Предметом Контракта является: «Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, а также оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами. Создание модульного спального дополнительного корпуса детского оздоровительного лагеря «Остров детства». Поставка материально-технического оснащения комнат спального модульного корпуса. Поставка сушильных шкафов.» (далее – товар).

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Контракта).

1.3. Идентификационный код закупки**:** **253634000428263400100100590040000244**.

1.4. Место доставки товара: 446302, Самарская область, г. Отрадный, п. Васильевка, территория ДОЛ «Остров детства».

**2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

2.1. Цена контракта включает в себя прибыль Поставщика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Поставщика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке \_\_\_ (\_\_) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных разделом 8. Контракта и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Источник финансирования: бюджет городского округа Отрадный Самарской области.

2.5. Оплата по Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. После списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, Заказчик не несет ответственности за отсутствие денежных средств на корреспондентском счете банковского учреждения.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в соответствующий бюджет на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.10. Авансирование не предусмотрено.

2.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

**3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА,**

**ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА**

3.1. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 31.12.2025 года.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта.

В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается закончившим свое действие с даты исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар по Контракту с даты заключения Контракта до 07.07.2025 года.

3.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с даты подписания Заказчиком акта о приемке поставленного Товара.

3.4. Сроки, определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

Гарантийный срок на Товар, включая все комплектующие детали равен сроку, установленному производителем. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами документа о приёмке без разногласий (срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем и не менее 12 месяцев).

3.5. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

3.6. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты, повлёкшие ухудшение качества Товара, то Заказчик немедленно письменно сообщает о них Поставщику. Поставщик обязан в 10-ти дневный срок со дня получения письменного уведомления от Заказчика за свой счёт устранить неисправность, в случае невозможности ремонта Товара, заменить его на исправный.

В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, обмен документами осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4.2. Порядок начисления и размеры неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, установлены в соответствии с частями 4-9 статьи 34 Федерального закона 44–ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере – 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (Поставщиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА**

5.1. Для приёмки поставленного Товара Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке:

- акт приема-передачи товара; счёт (счёт-фактуру), технические паспорта и (или) документы, подтверждающие качество поставленного Товара, подлежащих сертификации.

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента направления Поставщиком документов о приемке указанных в п. 5.1. Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.3. В случае отсутствия возражений со Стороны Поставщика, считается, что указанные в мотивированном отказе нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

5.4. Товар считается принятым с даты подписания Заказчиком документов о приемке, указанных в п. 5.1. Контракта

5.5. Стороны осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.

6.6. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Контракте, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.

6.7. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.

6.8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.3 влечет за собой утрату права Сторон ссылаться на эти обстоятельства.

1. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

7.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего контракта Стороны обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.

7.2. Стороны пришли к соглашению об обязательном соблюдении претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.3. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и претензионного урегулирования, споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

**8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

8.1. Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,** **ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

9.1. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств не предусмотрено.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. По всем вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются соглашением об изменении условий контракта и подписываются надлежаще уполномоченными представителями Сторон.  
10.3. Все заявления, извещения, требования,  уведомления, сообщения  и иные юридически значимые сообщения (далее – Сообщения)  по настоящему Контракту, за исключением документов, предусмотренных частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организаций или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

Сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, за исключением документов, предусмотренных частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением по адресу местонахождения Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.  Сообщения считаются доставленными в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

​​​​​​​10.4. Соглашение о расторжении контракта, соглашение об изменении условий контракта заключаются с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона о контрактной системе, такие соглашения не размещаются на официальном сайте. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

10.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом функционирования электронной торговой площадки.

10.7. Неотъемлемой частью контракта является:

Приложение № 1- Техническое задание.

**12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»** | **«Поставщик»** |
| ИНН 6340004282 КПП 634001001  ОГРН 1026303206984, ОКТМО 36724000  Полное наименование: Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области  Краткое наименование: УКС Администрации городского округа  Получатель средств:  УФК по Самарской области (ФУАГО, УКС Администрации городского округа)  л/с 749000013  ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ // УФК по Самарской области г.Самара  БИК 013601205  Номер счета банка получателя средств (единый казначейский счет) 40102810545370000036  Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03231643367240004200  Номер телефона(факс) 8 (84661)51895  Адрес электронной почты: uks@otradny.org |  |
|  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Талалаев  М. П. |  |